Додаток № 1

до рішення міської ради

від 06.06.2019 р. №7/35/12

**6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Термін  виконання | Виконавці | Джерела  фінансува  ння | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | | | | | | | | Очікуваний  результат |
| I етап | | II етап | | | | | |
| 2017р. | | 2018р. | | 2019р. | | | 2020р. |
| 1. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  пам’ятки  архітектури  національного значення Архикатедраль-ного собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | 284,154 | | **-** | | | **-** | | **-** | Один документ |
| 1.2. Проведення робіт по опорядженню фасадів | 2018-  2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97" \o "Непорочне зачаття Діви Марії) Пресвятої Богородиці» | Міський  бюджет | - | | 587,50 | | | 587,50 | | 15,05 | Опорядження фасадів |
| кошти інших джерел | - | | 5 000,50 | | | 5 000,50 | | 2 500,00 |
| 1.3.Реставраційні роботи по покрівлі | 2018-  2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97" \o "Непорочне зачаття Діви Марії) Пресвятої Богородиці» | Міський  бюджет | - | | 587,50 | | | 587,50 | | 15,05 | Провести реставрацію покрівлі, облаштування оглядового майданчика |
| кошти інших джерел | - | | 5 000,50 | | | 5 000,50 | | 2 500,00 |
| 2. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  пам’ятки архітектури  національного значення Тернопільського замку  (ох. № 634) | 2.1.Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський  бюджет | 611,351 | | - | | | - | | - | Один документ |
| 2.2. Проведення археологічних досліджень | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський  бюджет | 612,620 | | - | | | - | | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях (620 кв. м) |
| 2.3. Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень | 2018-  2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський  бюджет | - | | 587,50 | | | 587,50 | | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
| кошти інших джерел | - | | 5 000,50 | | | 5 000,50 | | 2 500,00 |
| 2.4. Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи | 2018-  2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський  бюджет | - | | 587,50 | | | 587,50 | | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
| кошти інших джерел | - | | 5 000,50 | | | 5 000,50 | | 2 500,00 |
| 3. | Здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт  підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя | 3.1. Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м.; по вул. Листопадовій на площі 20 кв. м.; по вул. Валовій на площі 50 кв. м. | 2017,  2018,  2019 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | 191,444 | | 200,00 | | | 98,33 | | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях |
| 3.2. Проведення археологічних досліджень по вул. Руській на площі 60 кв. м. | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет |  | | - | | | - | | 89,30 | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 60 кв. м. |
| 3.3. Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 26,30 | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 16 кв. м. |
| 3.4. Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | |  | | 49.90 | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 34 кв. м |
| 4. | Відновлення історичного середовища міста Тернополя | 4.1.Створення історичної зони «Тернопільські Золоті ворота» | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | | | | | | | | Провести роботи по створенню історичної зони |
| 4.2.Створення зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | ~~-~~ | | - | | | - | | 903,556 | Провести роботи по створенню зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій |
| 4.3.Створення туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової) - імітація-символ валу; мапа-макет Тернополя 16 ст., реконструкція існуючої колонки, заходи по благоустрою, підключення електромереж (ліхтар), архітектурно-проектні роботи та документація, вишукувальні роботи | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | ~~-~~ | | - | | | - | | 470,0 | Провести роботи по створенню туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової), |
| 4.4.Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 215,0 | Відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», |
| 4.5. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Володимиру Громницькому на фасаді історичного факультету ТНПУ по вул.Винниченка | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | 110,0 | | | - | | - | Встановлення меморіальної дошки Степану Сапеляку |
| 4.6. Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул.Франка | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | 185,0 | | - | | | - | | - | Встановлення меморіальних дошкок Степану Шагайді та Ярославу Гелясу |
| 4.7. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 190,0 | Встановлення меморіальної дошки Гетьману І.Мазепі |
| 4.8. Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, Храм Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | 2018-2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | ~~-~~ | | 170,0 | | | - | | 170,0 | Встановлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях |
| 4.9. Відновлення пам’ятника-фігури Святої Теклі | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | ~~-~~ | | - | | | - | | 900,00 | Встановлення пам’ятника-фігури Святої Теклі |
| 4.10. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | 390,0 | | | - | | - | Встановлення пам’ятника |
| 4.11. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції –хлопчика- чистильника взуття | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 235,0 | Встановлення скульптурної композиції |
| 4.12. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 330,0 | Встановлення скульптурної композиції |
| 4.13. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 320,0 | Встановлення скульптурної композиції |
| 4.14. Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська | 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | - | | ~~-~~ | | | - | | 380,0 | Встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» |
|  |  | 4.15. Знакування пам’яток археології | 2019 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський  бюджет | ~~-~~ | | - | | | 300,0 | | - | Знакування пам’яток археології |
| 5. | Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини | Встановлення та облік в базі даних пам’ятників та пам’ятних знаків; участь в паспортизації | 2017-  2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | В межах кошторисних призначень | | | | | | | | Створення бази даних на об’єкти культурної спадщини:  у 2017 році - 5,  у 2018 році - 6,  у 2019 році -15,  у 2020 році – 20 |
| 6. | Забезпечення гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини | Проведення обстеження стану | 2017-  2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський  бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | | | | | | | | Визначення необхідності проведення реставраційних та консерваційних робіт об’єктів культурної спадщини |
| 7. | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | 2019 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; Релігійна громада «Парафія Храму Різдва Христового місто Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» | Міський  бюджет | - | ~~-~~ | | 600,0 | | | - | | Провести роботи з реставрації |

Міський голова С.В.Надал

Додаток № 2

до рішення міської ради

від 06.06.2019 р. №7/35/12

**Ресурсне забезпечення програми (тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми | Етапи виконання програми | | | | Усього витрат на виконання програми |
| I | II | | |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 1884,569 | 23222,00 | 23350,33 | 14339,256 | 62 796,155 |
| міський бюджет | 1884,569 | 3220,00 | 3348,33 | 4339,256 | 12 792,155 |
| кошти інших джерел | - | 20 002,00 | 20 002,00 | 10 000,00 | 50 004,00 |

Міський голова С.В.Надал