№6/23/5 від 17.08.2012 р.

Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2011р. №6/16/11 «Про затвердження Програми оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на 2012-2015 роки».

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/9

Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та викласти в новій редакції додатки №1 (в частині паспорту програми), № 2 та №3 до рішення міської ради від 16.12.2011р. №6/16/11 «Про затвердження Програми оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на 2012-2015 роки» (додаються).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань бюджету та фінансів.

Додаток 1

до Програми оновлення містобудівної документації

та створення містобудівного кадастру

на 2012 – 2015 роки

ПАСПОРТ

Програма оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру

на 2012-2015 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Кабінет Міністрів України |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2011 р. №559 «Про містобудівний кадастр» |
| 3. | Розробник програми | Управління містобудування, архітектури та кадастру |
| 4. | Співрозробники програми | Управління економіки, промисловості та праці |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління містобудування, архітектури та кадастру |
| 6. | Учасники програми | Відділ земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління стратегічного розвитку міста, фінансове управління та інші профільні управління, відділи, комунальні підприємства міської ради, установи та організації відповідно до чинного законодавства |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012-2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І етап: 2012, 2013 роки ІІ етап: 2014, 2015 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет та не бюджетні джерела фінансування не заборонені законом |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 8645,00 тис.грн |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 3645,00 тис.грн |
| 9.2. | коштів інших джерел | 5000,00 тис.грн |

Секретар ради 											І.В. Турський

Додаток 2

до Програми оновлення містобудівної документації

та створення містобудівного кадастру

на 2012–2015 роки

Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/9

Ресурсне забезпечення  Програми оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру

на 2012-2015 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми тис. гривень | Усього витрат на виконання програми тис.грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ |  |
|  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2012-2013 рр. | 2014-2015 рр. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1235,00 | 2608,20 | 2758,80 | 2043,00 | 3843,20 | 4801,80 | 8645,00 |
| місцевий бюджет | 1235,00 | 928,20 | 1098,80 | 383,00 |  |  | 3645,00 |
| кошти небюджетних джерел | - | 1680,00 | 1660,00 | 1660,00 |  |  | 5000,00 |

Секретар ради									І.В.Турський

Додаток 3

до Програми оновлення містобудівної документації

та створення містобудівного кадастру

на 2012– 2015 роки

Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/9

Заходи Програми оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру

на 2012-2015 роки

| № | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. |
| 1 | Розроблення Програми оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру відповідно до вимог законодавства і нормативно-технічних документів | 2011 р. | Управління містобудування, архітектури та кадастру | - |  |  |  |  |
| 2 | Розроблення та прийняття документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру (Положення про службу містобудівного кадастру) | 2011 р. | Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління організаційно-виконавчої роботи | - |  |  |  |  |
| 3 | Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | 2012 рр. | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відділ земельних ресурсів | - | - |  |  |  |
| 4 | Формування Служби містобудівного кадастру | 2012 рр. | Управління містобудування, архітектури та кадастру | - | - |  |  |  |
| 5 | Придбання та встановлення технічного комплексу та програмного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2013-2014 рр | Фінансове управління, Відділ матеріально-технічного забезпечення, Відділ автоматизованих систем управління | Місцевий бюджет |  | 33,20 | 56,80 |  |
| 6 | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2014 р. | Управління містобудування, архітектури та кадастру, Служба містобудівного кадастру, Відділ автоматизованих систем управління | - |  |  | - |  |
| 7 | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2014 р. | Відділ автоматизованих систем управління, Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури, та кадастру | Місцевий бюджет |  |  | 30,00 |  |
| 8 | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2014 р. | Відділ автоматизованих систем управління, Служба містобудівного кадастру, СБУ,Управління містобудування, архітектури, та кадастру | Місцевий бюджет |  |  | 50,00 |  |
| 9 | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок | 2014-2015 рр. | Управління містобудування, архітектури, та кадастру, Служба містобудівного кадастру | - |  |  | - | - |
| 10 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2014-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Відділ автоматизованих систем управління, Управління містобудування, архітектури, та кадастру | - |  |  | - | - |
| 11 | Проведення аерофотозйомки для створення базових електронних векторних планів м. Тернополя | 2012 р. | Організація-переможець тендеру, Управління містобудування, архітектури, та кадастру, Фінансове управління | Місцевий бюджет | 140,00 |  |  |  |
| 12 | Виготовлення цифрових векторних планів м. Тернополя масштабу 1: 2000; 1:500 | 2012 р. | Організація переможець тендеру, Управління містобудування, архітектури, та кадастру, Фінансове управління | Місцевий бюджет | 960,00 |  |  |  |
| 13 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі даних державного земельного кадастру уточнених меж міста. | 2013-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури, та кадастру, Відділ земельних ресурсів | - |  | - | - | - |
| 14 | Приведення до єдиного стандарту ведення містобудівного та земельного кадастрів. Переведення графічних матеріалів генерального плану М 1:5000 у відповідність до вимог містобудівного кадастру М 1:2000 і адаптації з матеріалами державного земельного кадастру | 2013-2015 рр. | Відділ автоматизованих систем управління, Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Відділ земельних ресурсів | - |  | - | - | - |
| 15 | Розробка історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя | 2012 р. | Інститут "Укрзахідпроектеставрація" (м. Львів), Управління містобудування, архітектури та кадастру, Фінансове управління | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету) | 100,00 |  |  |  |
| 16 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя, пам'яток історико-культурної спадщини, історичних, архітектурних, археологічних охоронних зон на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини | 2013-2014 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління культури і мистецтв | - |  | - |  |  |
| 17 | Розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту м. Тернополя (ДБН 5.1.1-5-2007) | 2012 р. | Інститут"Діпромісто" (м. Київ) ), Управління містобудування, архітектури та кадастру, Фінансове управління, | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету | 35,00 |  |  |  |
| 18 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста екологічних та інженерно-геологічнних характеристик окремих територій і земельних ділянок про можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання територій, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста | 2013-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління надзвичайних ситуацій | - |  | - | - | - |
| 19 | Розробка проектів планів червоних ліній магістральних вулиць міста | 2013 р. | Інститут"Діпромісто" (м. Київ) , Управління містобудування, архітектури та кадастру, Фінансове управління | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету) |  | 225,00 |  |  |
| 20 | Розробка проектів планів червоних ліній міських вулиць міста | 2013-2014 рр | ТК ТВП «Тернопільархпроект», Фінансове управління, Управління містобудування, архітектури та кадастру | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету) |  | 80,00 | 380,0 |  |
| 21 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста інженерно-транспортної інфраструктури, червоних ліній та ліній регулювання забудови на підставі топографічних карт і планів, даних профільного управління, експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури | 2013-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління транспорту, комунікацій та зв»язку, Відділ технічного нагляду МР | - |  | - | - | - |
| 22 | Розробка цифрових планів зонування території міста | 2013 р. | Інститут"Діпромісто" (м. Київ) "), Фінансове управління, Управління містобудування, архітектури та кадастру | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету) |  | 300,00 |  |  |
| 23 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста цифрових планів зонування території міста | 2014 р. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  | - |  |
| 24 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: |  | Інститути переможці тендеру | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  | Житловий район "Кутківці" | 2014 р. |  |  |  |  | 382,00 |  |
|  | Житловий район «Пронятин» | 2014-2015 рр |  |  |  |  | 200,00 | 250,00 |
|  | Східний житловий масив: Мікрорайон "Північний" | 2015 р. |  |  |  |  |  | 133,00 |
| 25 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу Нанесення меж кадастрових зон і кварталів, меж економіко-планувальних зон, нормативної грошової оцінки земель міста, меж земельних ділянок, кадастрових номерів земельних ділянок, угідь земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних державного земельного кадастру, матеріалів генплану міста, цифрових детальних планів територій | 2012-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Відділ земельних ресурсів | - | - | - | - | - |
| 26 | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж м.Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр | 2013-2015 рр. | КП "Тернопільводоканал", КП "Тернопільміськсвітло", КП "Тернопільтеплокомуненерго", КП "Тернопільелектротранс", ВАТ "Тернопільміськгаз", ВАТ "Тернопільобленерго, ВАТ"Укртелеком" | Кошти комунальних підприємств та ін. галузевих підприємств експлуатуючих інженерні мережі |  | 360,00 50,00 140,00 50,00 360,00 360,00 360,00 | 360,00 50,00 120,00 50,00 360,00 360,00 360,00 | 360,00 50,00 120,00 50,00 360,00 360,00 360,00 |
| 27 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста цифрових планів інженерних мереж (пошарово згідно наданих інформаційних даних)м.Тернополя масштабу 1:500 | 2013-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру | - |  | - | - | - |
| 28 | Реєстр затверджених містобудівних програм, схем та проектів розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження | 2012-2015рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління економіки, промисловості та праці, Управління стратегічного розвитку міста, Управління культури і мистецтв, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління організаційно-виконавчої роботи та інші галузеві управління і відділи МР | - | - | - | - | - |
| 29 | Реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості | 2012-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління організаційно-виконавчої роботи, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Архівний відділ | - | - | - | - | - |
| 30 | Реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста; | 2013-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління організаційно-виконавчої роботи, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Архівний відділ | - |  | - | - |  |
| 31 | Реєстр будинків і споруд, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних профільних управлінь, бюро технічної інвентаризації та проектних рішень таких об'єктів | 2014-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління культури і мистецтв, міське бюро технічної інвентаризації, Архівний відділ | - |  |  | - | - |
| 32 | Збереження наявної іншої містобудівної документації, відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" | 2012-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Відділ автоматизованих систем управління, Управління містобудування, архітектури та кадастру | - | - | - | - | - |
| 33 | Формування необхідної бази нормативно-правових актів у сфері містобудування, а також будівельних норм, державних стандартів і правил на підставі законів, постанов, рішень, наказів про їх затвердження відповідно до законодавства | 2012-2015 рр. | Служба містобудівного кадастру, Відділ автоматизованих систем управління, Управління містобудування, архітектури та кадастру | - | - | - | - | - |
| 34 | План зонування м. Тернополя | 2013 р. | Інститут «Діпромісто», Управління містобудування, архітектури та кадастру, Фінансове управління | Місцевий бюджет (в межах затвердженого бюджету) |  | 290,00 |  |  |

Секретар ради									І.В.Турський