6/6/31 Г.М.Муца

Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки

Рішення втратило чинність згідно з рішенням міської ради від 16.02.2012 р. № 6/19/2

Керуючись п. 6.7 додатку №1 до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету забезпечити виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Додаток

до рішення міської ради

від 24.02.2011 року

№ 6/6/31

ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Тернополя на 2011-2014 роки

Структура Програми

- Паспорт Програми. Сучасний стан житлово-комунального господарства

- Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

- Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

- Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми

- Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми

- Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

- Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

- Контроль за виконанням Програми

- Очікувані результати

Додаток №1

Заходи щодо інституціонального та організаційного забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки

Додаток № 2

Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки

Додаток № 3

Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки

Додаток № 4

Основні очікуванні результати виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2011-2014 роки

## І. Паспорт Програми. Сучасний стан житлово-комунального господарства

# 1.1. Паспорт Програми реформування житлово-комунального господарства м. Тернополя на 2011-2014 роки

| # 1. | # Ініціатор розроблення Програми | # Тернопільський міський голова (розпорядження міського голови від 20.12.2010 року №56 «Про створення робочої групи») |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Розробник Програми | # Управління житлово-комунального господарства та екології |
| # 3. | # Співрозробники Програми | # КП «Тернопільводоканал» # КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» # КП «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» # КП «Тернопільелектротранс» # КП «Тернопільміськсвітло» # КП «Тернопільміськліфт» |
| # 4. | # Відповідальний виконавець Програми | # Управління житлово-комунального господарства та екології |
| # 5. | # Учасники Програми | # КП «Тернопільводоканал» # КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» # КП «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» # КП «Тернопільелектротранс» # КП «Тернопільміськсвітло» # КП «Тернопільміськліфт» # Підприємства, які утримують та обслуговують житловий фонд, інші комунальні підприємства, ОСББ, управління та відділи Тернопільської міської ради |
| # 6. | # Термін реалізації Програми | # 2011-2014 роки |
| # 6.1. | # Етапи виконання Програми | # Відповідно до додатків |
| # 7. | # Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | # Міський, обласний та державний бюджети # Інші джерела, що не заборонені законом |
| # 8. | # Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | # 631090,3 тис. грн. |
|  | # У тому числі: |  |
| # 8.1. | # Коштів державного бюджету | # 331860,4 тис. грн. |
| # 8.2. | # Коштів міського бюджету # (в т.ч. ОСББ, підприємств та інших джерел) | # 279669,9 тис. грн. |
| # 8.3. | # Коштів обласного бюджету | # 19560,0 тис. грн. |

## Сучасний стан житлово-комунального господарства

## Житлове господарство

## Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

## Підприємствами, підзвітними управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології експлуатується 1108 житлових будинків, загальна площа яких складає 3,12 млн. кв. м. Практично все житло обладнано водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, 98,6% - гарячим водопостачанням, 96,7% - центральним опаленням, 217 житлових будинків обладнано 761 ліфтом.

## Одноповерхових будинків – 120 загальною площею 13066 кв.м., двохповерхових – 202 загальною площею 60814 кв.м., трьохповерхових - 112  загальною площею 69691 кв.м., чотирьохповерхових – 69 загальною площею 105776 кв.м., п’ятиповерхових – 367  загальною площею 1231824 кв.м., шестиповерхових – 21 загальною площею 74487 кв.м., семиповерхових – 1 загальною площею 1676 кв. м., восьмиповерхових – 2 загальною площею 1368 кв.м., дев’ятиповерхових - 166 загальною площею 1116170 кв.м., десятиповерхових - 44 загальною площею 416809 кв.м., чотирнадцятиповерхових – 1 загальною площею 4267 кв.м., шістнадцятиповерхових – 2 загальною площею 9850 кв.м.

Ветхих будинків – 19, квартир - 40, загальна площа 1505,7 кв.м., 100 зареєстрованих осіб.  Аварійних будинків – 4, квартир – 23, загальна площа 882 кв.м., 71 зареєстрованих осіб.

147 будинків перебуває в переліку застарілого житлового фонду.

У місті Тернополі практично кожний третій будинок потребує проведення капітального ремонту, водночас обсяги виконання робіт капітального характеру з року в рік зменшуються в зв’язку з недостатнім виділенням на зазначені цілі коштів.

У місті Тернополі за період 2000-2010 років на ринку послуг з управління та утримання житлових будинків і прибудинкових територій створено конкурентне середовище, що в свою чергу призвело до надання більш якісних послуг.

Роботи з утримання та обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій міста виконують підприємства різної форми власності, а саме: комунальні житлово-експлуатаційні підприємства, приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, житлово-експлуатаційна контора №13 житлово-будівельних кооперативів.

Станом на 01.01.2011р. виконавчим комітетом міської ради зареєстровано 253 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 44 органи самоорганізації населення-будинкових комітети, члени яких беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання будинків та прибудинкових території, забезпечують своєчасне надходження коштів для сплати всіх платежів.

    - Ліфтове господарство

# Ліфти відносяться до вертикального транспорту підвищеної небезпеки, і відповідно до вимог Державних стандартів їхня експлуатація після закінчення 25-річного експлуатаційного терміну заборонена із подальшою їх заміною або модернізацією.

# Погіршення економічної ситуації у другій половині 90-х років минулого сторіччя позначилося, зокрема, і на стані ліфтового господарства міста. Недостатнє фінансування призвело до збільшення кількості ліфтів, технічний стан яких не дозволяв їх подальшу експлуатацію.

# Ліфтове господарство має високий рівень фізичного та морального зносу конструкцій і електрообладнання, а його заміна чи модернізація через брак коштів проводиться на недостатньому рівні.

# У 217 житлових будинках комунальної та кооперативної форми власності міста, які перебувають на утриманні підприємств, підвідомчих управлінню житлово-комунального господарства та екології, експлуатується 761 ліфт, з них термін експлуатації 331 ліфтів перевищує 25 років.

# Крім того, обладнання 31-го ліфта потребує проведення капітального ремонту за висновками експертного обстеження та повного технічного огляду.

# Протягом останніх років на проведення експертного обстеження, повного технічного огляду та капітального ремонту ліфтів щорічно виділяється близько 25% коштів, передбачених міським бюджетом на капітальний ремонт житлового фонду.

# Теплопостачання

## Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» надає послуги з опалення та гарячого водопостачання мешканцям 754-ох будинків міського і відомчого житлового фонду, громадським спорудам та є основним постачальником теплової енергії в місті Тернополі.

## Теплопостачання вище зазначених споживачів підприємства здійснюється від 34 котелень і 6 паливних, сумарною теплопродуктивністю 644,767 Гкал/год, де експлуатується 140 котлів. Приготування гарячої води відбувається на 49 центральних теплових пунктах та бойлерних, з яких 15 вбудованих. Вид палива, що використовується котельними та паливними підприємства – природний газ, за виключенням котельні по вул. Мирній с. Пронятин, яка працює на щепі деревини.

## Теплова енергія транспортується тепловими мережами загальна довжина яких, в двотрубному вимірі, становить 178,23 км.

## На сьогоднішній день надання підприємством послуг у сфері теплопостачання залишається доволі енергоємним. Це пов’язано з чималою кількістю проблем, які накопичувались десятиліттями.

## Так, однією з низки проблем, які існують на підприємстві є енергоємність  житлового фонду міста, погіршення технічного стану об’єктів теплопостачання, зношеність основного обладнання і спричинені цим великі втрати енергії та значна аварійність теплових мереж. Із 139 котлів, які експлуатуються на підприємстві, - 59 з терміном експлуатації більше 20 років. Близько 98% теплових мереж прокладені в непрохідних залізобетонних каналах з ізоляцією у вигляді мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової води, що призводить до значних втрат теплової енергії та пошкодження трубопроводів.

## Поряд з тим, безсистемне впровадження індивідуальних систем опалення призвело до зменшення показника приєднаного навантаження по відношенню до встановленого. Низький рівень використання потужностей котелень також призводить до перевитрат енергоносіїв і  до необхідності проводити їх реконструкцію з заміною котлів, насосної групи та теплових мереж.

## Протягом 2005-2010 років КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проведено реконструкцію ряду котелень та  впроваджено низку заходів, які спрямовані на зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів.

## Водопостачання та водовідведення

## Водопостачання міста складається із:

## Водозабір «Тернопільський» (ВНС №1) включає:

## - 14 свердловин з середнім значенням продуктивності – 110 м3/годину кожна;

## - станції знезалізення;

## - РЧВ – залізобетонні, загальна кількість – 3 (1 – на 2000 м3; 2 – на 500 м3, кожний);

## - хлораторної.

## Проектна продуктивність водозабору складає – 27,0 тис. м3/добу.

## Водозабір № 2 «В. Івачівський» (ВНС №5)  включає:

## - 16 свердловин: 4 – продуктивністю 350-400 м3/годину кожна, 12 – продуктивністю 250 м3/годину кожна;

## - резервуарів чистої води:

## а) 3 РЧВ НС ІІ-го підйому  (2 шт. - по 1000 м3, 1шт. - 6000 м3);

## б) 6 РЧВ НС ІІІ-го підйому (2 шт. – по 2000 м3, 2 шт. по 3000м3, 2 шт. - по 10000 м3);

## - хлораторної.

## Проектна продуктивність водозабору – 85,0 тис. м3/добу.

## Водовідведення міста складається із самопливних колекторів, шести каналізаційних насосних станції, напірних трубопроводів та двох майданчиків  каналізаційних очисних споруд.

| ## № ## п/п | ## Назва насосної станції | ## Потужність м3/добу |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | ## КНС №1 | ## 12900 |
| ## 2. | ## КНС №5 | ## 7200 |
| ## 3. | ## КНС №7 | ## 34900 |
| ## 4. | ## КНС №8 | ## 4320 |
| ## 5. | ## КНС №9 | ## 37120 |
| ## 6. | ## КНС №10 | ## 7600 |

## Каналізаційні очисні споруди (КОС) складаються із двох майданчиків:

## Нижній майданчик - проектною потужністю КОС - 66,4 тис.м3/добу.

## Верхній майданчик проектною потужністю - 40 тис.м3/добу.

## Основними проблемами підгалузі є:

## - незадовільний технічний стан та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

## - застосування, в значній мірі, застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

## - висока енергоємність централізованого питного водопостачання та водовідведення;

## - обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

## - необхідність запобігання можливої загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в м. Тернопіль.

## - переповнення мулових карт сирим осадом та надлишковим активним мулом, що утворюється в процесі очищення стічних вод.

1.2.5. Шляхово-мостове господарство

Шляхово-мостове господарство міста включає:

Вулично-дорожню мережу:

| ## № п/п | ## Найменування показників | ## Кількість ## (шт.) | ## Протяжність (км) | ## Площа ## (тис. м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| ## 1. | ## Всього міські вулиці і дороги в т.ч. | ## 277 | ## 209,0 | ## 2250 |
| ## 2. | ## з асфальтобетонним покриттям |  | ## 185,8 | ## 2100 |
| ## 3. | ## бруківка |  | ## 3,3 | ## 21,0 |
| ## 4. | ## з щебеневим покриттям |  | ## 19,9 | ## 120,0 |
| ## 5. | ## міські вулиці і дороги включені в перелік державного значення | ## 5 | ## 16,4 | ## 273,9 |

Магістралей загальноміського значення – 13 шт, магістралей в мікрорайонах – 35 шт.

Майданів (площ) – 4 шт. Доріг місцевого значення у пішохідній зоні – 8 шт. та у житловій зоні – 203 шт. Доріг місцевого  значення у промислово-складських зонах – 9 шт.

Площа тротуарів - 527595,8.

Станом на 01.01.2011р. паспортизовано 189 вулиць. Наявна проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту на 23 вулиці.

## Штучні споруди:

| ## № п/п | ## Найменування показників | ## Кількість ## (шт.) |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Шляхопроводи | ## 9 |
| ## 2. | ## Автомобільні мости | ## 6 |
| ## 3. | ## Пішохідні мости | ## 2 |
| ## 4. | ## Підпірні стінки | ## 10 |
| ## 7. | ## Водоперепускні труби | ## 8 |

Методи утримання:

Механізований – підмітання, миття, посипання протиожиледними матеріалами та сумішами, снігоочищення, снігонавантаження та вивезення снігу, збір, вивіз змету  та сміття. У механізованому утриманні шляхово-мостового господарства задіяно: автогрейдерів – 2, піскорозкидачів – 9, снігонавантажувачів -1, автосамоскидів – 16, плужнощіточних (поливо-миючих) - 3, вакуумних машин – 2, асенізаційних – 1, навантажувачів – 6, тротуарних щіток (малі) – 4, плужнощіточних – 7, автовишок – 1, автобуси - 3;

Ручний - підмітання, посипання протиожиледними матеріалами та сумішами, снігоочищення,  збір змету  та сміття. У ручному утриманні шляхово-мостового господарства задіяно 80 двірників.

Категорії вулиць по санітарному прибиранню:

| Категорія | Кількість (шт.) | Довжина (м) | Площа (кв.м.) | Площа тротуарів (кв. м.) | Площа зелених зон (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 63 | 52247 | 813212 | 353947 | 271438 |
| ІІ | 38 | 23260 | 224924 | 9837 | 60621 |
| ІІІ | 15 | 5286 | 34167 | 15412 | 630 |
| Без категорії | 161 |  |  |  |  |

    - Електричний транспорт міста

Міський електричний транспорт функціонує в місті Тернополі з 1975 року. Станом на 01.11.2010 року інвентарна кількість тролейбусів в КП «Тернопільелектротранс» складає 62 одиниці, з яких 61 тролейбус - пасажирський та один тролейбус - спеціальний.

Середній вік рухомого складу - 20 років, з яких - 5 тролейбусів терміном експлуатації до 5 років, 3 тролейбуси - до 15 років, 53 тролейбуси - від 15 років і більше. 87% наявного рухомого складу підлягає списанню. Кількість тролейбусів, придатних для експлуатації, зменшується, рухомий склад старіє.

Щоденно на маршрутах міста працює 47 тролейбусів, в 2010 році практично було перевезено 18,5  млн. пасажирів, з яких – 10,8 млн. пасажирів-пільговиків.

У незадовільному технічному стані знаходиться контактно-кабельна мережа: 155 опор мають тріщини, більша частина похилена в сторону проїзної частини дороги. Через граничний знос та надмірну кількість стиків та підпалів 46,5 км лінії не відповідають вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса і потребують капітального ремонту.

Потребують термінового капітального ремонту тягові підстанції №№ 3,7, необхідна реконструкція тягової підстанції №6 з встановленням нового комплекту телеуправління, що забезпечить роботу всієї мережі тягових підстанцій.

Технічне переоснащення та розвиток міського електротранспорту передбачає оновлення тролейбусного парку, який вичерпав  встановлений технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного рухомого складу, будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній з використанням нових технологій, конструкцій і спеціальних частин для контактної мережі, запровадження на тягових підстанціях сучасного обладнання – автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії /АСКОЕ/ і т.п. Все це вимагає значних капіталовкладень, що на сьогоднішній день унеможливлюється через відсутність поступлення коштів як з міського, так і з державного бюджетів.

    - Благоустрій

На території міста знаходиться 401 контейнерний майданчик, з них 60 облаштовані стаціонарними архітектурними формами.

Для роздільного збору ресурсоцінних відходів розміщено – 684 штук спеціальних ємкостей під ПЕТ-пляшку і поліетилен, для збору скла – 392 штук та для збору паперу – 92 штук.

Із наявних 1988 суб’єктів господарювання із 1702 укладено угоди на централізоване вивезення ТПВ, що становить 85,6%, а із 3547 приватних будинковолодінь - 2233 укладено відповідні угоди, що складає – 63,1%.

    - Кладовища

На даний час виникла гостра необхідність виділення земельних ділянок під нові кладовища. Генеральним планом міста Тернополя передбачено розташування 2-ох нових кладовищ, в напрямку автодороги на місто Львів  (в районі іподрому) та в районі асфальтобетонного заводу КП «Міськшляхрембуд» (с. Березовиця).

Загальноміським референдумом у 1998р.  затверджено перелік робіт з впорядкування міських кладовищ та місць масових поховань за рахунок коштів, поступлених на засадах добровільного самооподаткування громадян (1 грн.).

    - Бездомні тварини

У 2010 році відновлено роботи у сфері регулювання чисельності бродячих тварин, виловлено та простерилізовано 597 бездомних тварин.

Важливим питанням залишається виконання робіт із завершення реконструкції житлового будинку та надвірних будівель і споруд під влаштування центру стерилізації бездомних тварин та тимчасового їх утримання в с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області, прийняття його в експлуатацію.

    - Екологія

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого розвитку міста Тернополя.

Екологічну ситуацію повітряного басейну міста Тернополя визначають три основні джерела забруднюючих речовин: автотранспорт, промислові підприємства. Близько 72% забруднюючих речовин місцевого походження припадає на викиди автотранспорту, 28% – на промислові об'єкти і комунально-побутове господарство.

Серед забруднюючих речовин найпоширенішими залишаються оксиди вуглецю, оксиди азоту, формальдегід, сполуки хлору. Оксиди вуглецю та азоту утворюються при згорянні палива, тому основними джерелами їх надходження в атмосферу є комунальні та промислові котельні міста. Рідше зафіксовано свинець, аміак, сірчистий газ. Свинець викидається в повітря з вихлопними газами при згорянні етильованого бензину.

В місті Тернополі перевищень радіоактивного забруднення не виявлено, рівень кислотності атмосферних опадів - в межах норми.

Ґрунти міста Тернополя належать до найбільш родючих ґрунтів області. Основними ґрунтоутворюючими породами в місті є леси, лесовидні суглинки, вапняки, глини, алювіальні відклади.

    - Природно-заповідний фонд

У місті Тернополі нараховується десять об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 724,91 га, що становить 12% території міста.

Природно-заповідний фонд Тернополя представлений одним регіональним ландшафтним парком «Загребелля» (630,0 Га), одним ботанічним заказником місцевого значення «Чагарі Кутківецькі», двома гідрологічними пам’ятками природи місцевого значення «Тернопільські джерела» та «Тернопільське джерело», трьома ботанічними пам’ятками природи місцевого значення «Заповідний куточок на вул. В. Винниченка», «Тернопільська липа» та «Тернопільський дуб», а також трьома парками-пам’ятками  садово-паркового мистецтва місцевого значення «Старий парк» (6,35 Га), «Сквер на вул. В’ячеслава Чорновола» (0,5 Га), «Сквер ім. Тараса Шевченка» (1,0 Га). Загальна площа зелених насаджень – 784,226 Га.

Орієнтовна щорічна сплата відновлювальної вартості за видалення зелених насаджень становить близько 50 тис. грн.

ІІ. Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

Мета Програми полягає у підвищенні ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства м. Тернополя, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Позиція міської ради щодо реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах :

узгодження економічних інтересів міста та суб'єктів господарювання;

оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

- оптимізація роботи в напрямку створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій (зокрема, у 2014 році кількість ОСББ має становити не менше 70% житлового фонду міста) та забезпечення супроводу їх роботи до моменту проведення останнього капітального ремонту основних конструктивних елементів житлових будинків, а також закріплення відповідної земельної ділянки;

- розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері;

- забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації міського електричного транспорту;

- удосконалення системи управління виробництвом та покращення якості послуг;

- стимулювання інвестиційної діяльності у сфері міського електротранспорту, створення умов для модернізації, оновлення і покращення  технічного стану рухомого складу та інфраструктури  підприємства;

- залучення керівників органів самоорганізації населення – будинкових комітетів та голів правління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до процесу планування робіт по будинках та контролю за повнотою, якістю та вартістю наданих послуг, шляхом пільгування оплати за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території чи застосування інших заохочувальних чинників та механізмів.

- забезпечення методичної та організаційної підтримки у розвитку та діяльності інституту «управителя» житлового фонду.

- конкурентні засади в утриманні шляхово мостового господарства;

- створення ресурсного центру для координації роботи в частині створення та успішної діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- безкоштовний проїзд пільгових категорій, в тому числі – пенсіонерів, інвалідів, ветеранів ( в т. ч. ОУН-УПА);

- забезпечення освітлення вулиць, дворів будинків, парків у нічний час. Використання енергоощадних ламп;

- громадський контроль за діяльністю ЖЕКів – якістю та своєчасністю їх роботи;

- своєчасне очищення доріг і тротуарів від снігу та льоду зимою;

- введення в експлуатацію за межами міста сміттєсортувальної лінії, придбаної Тернопільською обласною радою;

- ремонт і благоустрій зупинок громадського транспорту, обладнання їх навісами;

- відновлення старих дитячих та спортивних майданчиків, реконструкція спортивних майданчиків шкіл на яких будуть займатися спортом жителі мікрорайонів;

- благоустрій парків та місць відпочинку мешканців та гостей міста;

- встановлення дахових котелень у багатоповерхових будинках, відновлення цілодобового постачання гарячої води;

- підігрів тротуарів у зимовий період у місцях підвищеного травматизму – вул. Партіарха Мстислава (від вул.Руської до майдана Мистецтв), вул.Шашкевича, вул.Острозького (ділянка від вул.Руської до вул.Шептицького). А згодом – і на інших вулицях центральної частини міста;

- зведення соціального житла за доступними цінами – на земельних ділянках, які міська рада виділятиме для цього на безкоштовній основі. Це дозволить забезпечити житлом працівників бюджетної сфери – медиків, освітян, а також ветеранів ОУН-УПА та молодих сімей;

- будівництво нових сучасних дитячих майданчиків в тернопільських дворах будинків;

- підсвітка фасадів будинків в історичному центрі міста та пам`яток архітектури в нічний час;

- ремонт під’їздів та підвалів будинків;

- капітальний ремонт доріг і прибудинкових територій.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

- надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

- ремонту приміщень, будинків, споруд;

- благоустрою населених пунктів;

- міського електротранспорту;

- ліфтового господарства.

- Індикатори реформування житлово-комунального господарства:

- рівень зносу комунальної інфраструктури;

- кількість багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту (у відсотках до загальної кількості);

- забезпеченість житлового фонду будинковими приладами обліку газу, води та електропостачання;

- частка приватних інвестицій у загальному обсязі інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури;

- кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

## ІІІ. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

## Основними завданнями Програми є:

## - створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;

## - забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- збереження організаційно-правової форми діяльності комунальних підприємств, зокрема КП «Тернопільводоканал» та КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

- поступове впровадження схеми централізованого теплопостачання, виведення з експлуатації економічно неефективних джерел тепла з впровадженням сучасних високоефективних  водогрійних котлів потужністю до 5 МВт та одночасним переходом на кількісно-якісний метод центрального регулювання відпуску теплової енергії;

- економічно обґрунтоване впровадження котлоагрегатів з використанням декількох видів енергоносіїв;

- фінансове та матеріальне сприяння, методологічна та організаційна підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення - будинкових комітетів та їх керівників щодо виконання функцій управління житловим фондом та виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкової території;

- резервування джерел тепла та теплових мереж, зменшення теплової потужності, що передається трубопроводами, кільцювання котелень та забезпечення можливості їх паралельної роботи;

- послідовне переведення джерел теплової енергії на альтернативні та відновлювальні види енергії;

- впровадження утилізації теплоти димових газів з метою підвищення ефективності використання енергоносіїв;

- впровадження частотно-регульованих електроприводів в складі насосних агрегатів централізованих та центральних систем гарячого водопостачання;

- реконструкція теплових мереж з застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності;

- забезпечення надійного секціонування теплових мережах шляхом заміни існуючої запірної арматури та установкою додатково нової запірної арматури;

- запровадження приладів обліку на етапах виробництва та споживання теплової енергії на потреби опалення та потреби приготування гарячої води;

- модернізація існуючих теплових пунктів з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, шляхом і впровадження індивідуальних теплових пунктів і переходом на двохтрубну систему;

- економічно обґрунтоване впровадження когенерації;

- вдосконалення гідравлічного режиму теплових мереж шляхом реалізації системної наладки;

- забезпечення постійної роботи ліній рециркуляції системи гарячого водопостачання;

- залучення інвестицій і співпраця з різними фінансовими установами та донорськими організаціями;

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інституціонального, організаційного, фінансового, нормативно-правового та науково-технічного забезпечення.

IV. Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми

Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми включає такі заходи:

- дотримання визначених функцій органів місцевого самоврядування щодо модернізації житлово-комунальної інфраструктури, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;

- розмежування функцій управління регулювання у житлово-комунальній сфері, підвищення ролі органів місцевого самоврядування відповідальних за питання житлово-комунального господарства щодо здійснення стратегічного управління галуззю;

- удосконалення реалізації ліцензійної політики у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення щодо посилення відповідальності суб'єктів, які провадять діяльність у зазначеній сфері;

- посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

- сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг. Інституціональні заходи виконання Програми наведено в додатку № 1 до Програми.

V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми

- Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає запровадження системного підходу до правового регулювання у сфері житлової політики та житлово-комунального господарства. Планування і провадження нормотворчої діяльності здійснюються з урахуванням концептуальних документів, що після загального громадського та фахового обговорення беруться за основу для розроблення та ухвалення місцевих нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. Запровадження такого підходу дасть змогу запобігти виникненню суперечностей та дублюванню норм нормативно-правових актів прийнятих міською радою та її структурними підрозділами.

Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

- розроблення нових та коректування діючих Програм та проектів з питань ефективного функціонування окремих галузей у сфері житлово-комунального господарства;

- визначення стратегічно важливих напрямів співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та донорськими організаціями;

- модернізацію науково-технічної бази та систематизацію інформації;

- проведення моніторингу з питань тарифної політики, визначення економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з виробництвом (наданням) житлово-комунальних послуг, фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії ґрунтових вод, тощо;

- розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- придбання нових зразків техніки та обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального господарства міста;

- проведення соціологічних досліджень серед населення щодо реформування житлово-комунального господарства, вивчення громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;

- надання пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства та розроблення нових підзаконних актів щодо належного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства;

## - розроблення та забезпечення виконання Програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії;

- залучення місцевих вищих учбових закладів до підготовки науково-дослідницьких  робіт у сфері житлово-комунального господарства.

Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Програми наведено в додатку №2 до Програми.

VI. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми

Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

- на регіональному рівні - структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Тернопільської обласної державної адміністрації;

- на місцевому рівні - структурні підрозділи, посадові особи управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та відділу реформування житлово-комунального господарства.

Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі спостережень, спеціальних досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня житлово-комунального обслуговування. Результати моніторингу висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.

Заходи щодо організаційного забезпечення виконання передбачених Програмою завдань наведено в додатку № 1 Програми.

VII. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунального господарства передбачає:

- перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг;

- реструктуризацію та списання безнадійної заборгованості у сфері житлово-комунального господарства.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів як державного так і місцевого бюджетів, коштів підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:

- реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства;

- реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя  наведено у додатку № 3 до Програми.

VIII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Тернопільська облдержадміністрація, виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

IX. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства міста в ринкових умовах;

- зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залучення  інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

- провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

- зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

- забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства;

- забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- досягти поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя населення міста в результаті забезпечення його високоякісною питною водою;

- добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях на 20 відсотків;

- обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку холодної води.

Основні очікувані результати виконання Програми наведено у додатку № 4 до Програми.

Секретар ради 						І.В. Турський

Додаток 1

до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

м. Тернополя на 2011-2014 роки

Заходи

щодо інституційного та організаційного забезпечення виконання завдань Програми

реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Тернополя на 2010 - 2014 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання, роки | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Розвиток та реалізація діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг | Реалізація системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві | 2011-2012 | Управління ЖКГ, Б та Е та КП «Тернопільтеплокомуненерго» |
|  | Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання | 2011-2014 | Управління ЖКГ,БтаЕ КП «Тернопільводоканал» |
|  | Запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам | 2011-2012 | КП «Тернопільводоканал» |
| 2. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла. | Впровадження обліку громадян міста, які користуються правом на соціальне житло. Надання підтримки для його отримання. Прогнозування потреб в житлі за категоріями. | 2011 | Відділ квартирного обліку та нерухомості |
|  | Впровадження програм навчальних курсів та організація навчань з питань утворення ОСББ і управління житловим фондом; | 2011-2014 | Відділ реформування ЖКГ Ресурсний центр |
| 3. Впровадження комплексної реконструкції кварталів(мікрорайонів) застарілого житлового фонду з залученням інвесторів – забудовників на конкурсних засадах | Забезпечити визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують комплексної реконструкції відповідно до генерального плану міста, містобудівного обґрунтування | 2011-2012 | Управління з питань містобудування та архітектури |
|  | Узгодження інтересів територіальної громади міста та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки та всіх заходів реконструкції. | 2011-2014 | Управління з питань містобудування та архітектури |
| 4.Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг | Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива | 2011-2014 | Управління економіки, промисловості та праці, Управління ЖК, Б та Е |
|  | Впровадження заходів «Щодо модернізації та реконструкції існуючих джерел теплової енергії та теплових мереж» | 2011-2014 | КП «Тернопільтеплокомуненерго» |
|  | Впровадження енергоефективних заходів щодо модернізації систем теплопостачання на основі виконаного енергетичного аудиту КП «Тернопільтеплокомуненерго» | 2011-2014 | КП «Тернопільтеплокомуненерго» |
| 5. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства | Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства | 2011-2014 | Відділ реформування ЖКГ |
|  | Організація семінарів для працівників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю, проведення круглих столів, підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення комунальних проблем | 2011-2014 | Управління ЖК, Б та Е Відділ реформування ЖКГ |

Секретар ради 											І.В. Турський

Додаток №2

до Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства м. Тернополя

на 2011-2014 роки

Заходи

щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань  Програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства в м. Тернополі на 2011-2014 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання, роки | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах | Розроблення проекту програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду | 2011 - 2014 | Управління з питань містобудування та архітектури Управління ЖКГ, Б та Е Відділ реформування ЖКГ |
| 2. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Розроблення проекту програми розвитку теплозабезпечення м. Тернополя на базі регіональної програми розвитку комунальної інфраструктури | 2011 | Відділ реформування ЖКГ КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 3. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями | Удосконалення системи місцевих запозичень коштів для реалізації проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури | 2011-2014 | Управління стратегічного розвитку міста |
| 4. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства | Вивчення громадської думки щодо пріоритетів реформування житлово-комунального господарства | 2011-2014 | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Відділ реформування ЖКГ |
| 5. Вирішення проблемних питань щодо капітального ремонту та утримання шляхово-мостового господарства | Розроблення проекту програми капітального ремонту та утримання шляхово-мостового господарства міста Тернополя | 2011 | Відділ реформування ЖКГ Управління ЖКГ, Б та Е |
| 6. Забезпечення національних стандартів у сфері благоустрою населених пунктів. Залучення муніципальної міліції до контролю місцевих правил благоустрою. | Внесення змін до правил благоустрою м. Тернополя | 2011 | Управління ЖКГ, Б та Е Управління муніципальної міліції |

Секретар ради												І.В. Турський

Додаток №3

до Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства м. Тернополя

на 2011-2014 роки

Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми

реформування і розвитку житлово-комунального господарства в м. Тернополі на 2011-2014 роки

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 –2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг | 1.1. Впровадження інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються або вже функціонують ОСББ | 2011 -2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | ОСББ | 9307,3 | 1978,4 | 3238,9 | 2937,8 | 1152,2 | Покращення стану житлового фонду. Створення асоціації ОСББ |
|  |  |  |  |  | ДБ | 46536,5 | 9891,8 | 16194,7 | 14689,0 | 5761,0 |  |
|  |  | 1.2. Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  | Покращення якості наданих послуг |
| 2 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 2.1. Формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів | 2011-2014 | Управління економіки, промисловості та праці Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  | Комфортні умови проживання за економічно обґрунтованими тарифами |
|  |  | 2.2.Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилити претензійну роботу з боржниками за надані житлово-комунальні послуги | 2011-2014 | Підприємства Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, | 3.1. Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання | 2011- 2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 7347,9 | 1838,9 | 1629,6 | 2016,0 | 1863,4 | Продовження терміну експлуатації житла |
|  |  |  |  |  | ДБ | 7347,9 | 1838,9 | 1629,6 | 2016,0 | 1863,4 |  |
|  |  | 3.1.2. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 3398,6 | 519,5 | 2131,7 | 555,4 | 192,0 | Оснащення по будинкового обліку лічильниками |
|  |  |  |  |  | ДБ | 4140,1 | 1261,0 | 2131,7 | 555,4 | 192,0 |  |
|  |  | 3.1.3. Капітального ремонту ліфтів житлового фонду | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Відремонтовано ліфтів, (шт.): 2011 рік - 25; 2012 рік - 25; 2013 рік - 25; 2014 рік - 25. |
|  |  | 3.1.4. Модернізації та заміни ліфтів житлового фонду | 2010-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Заміна ліфтів, (шт.): 2011 рік - 20; 2012 рік - 20; 2013 рік - 20; 2014 рік - 20. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 16000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
|  |  | 3.1.5. Диспетчеризації ліфтів новітніми технічними системами | 2010-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1680,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | Диспетчеризація ліфтів (шт.) 2011 рік - 100; 2012 рік - 100; 2013 рік - 100; 2014 рік - 100 |
|  |  |  |  |  | ДБ | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
|  |  | 3.1.6. Будівництва та реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій: | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 56150,0 | 13750,0 | 14880,0 | 14720,0 | 12800,0 | Покращення якості питної води, зменшення втрат води до 30 %, заміна аварійних ділянок водопровідних мереж |
|  |  |  |  |  | ОБ | 14000,0 | 3800,0 | 4320,0 | 3305,0 | 2575,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 64950,0 | 20300,0 | 16250,0 | 15525,0 | 12875,0 |  |
|  |  | 3.1.6.1. Будівництво станції водопідготовки (знезалізнення) води з Верхньо-Івачівського водозабору | 2011-2014 |  | МБ | 19000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4000,0 | Забезпечення якісного водопостачання |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 29000,0 | 10000,0 | 7500,0 | 6500,0 | 5000, |  |
|  |  | 3.1.6.2. Диспетчеризація роботи водозаборів та водопровідної насосної станції ІІІ підйому | 2011-2014 |  | МБ | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення надійності водопостачання, економія електроенергії |
|  |  |  |  |  | ОБ | 150,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 850,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | 3.1.6.3. Проектування нового водозабору (роботи по пошуку земельних ділянок, геологічна розвідка, підготовка необхідної документації) | 2011-2012 |  | МБ | 400,0 | 150,0 | 250,0 | 0 | 0 | Забезпечення надійності водопостачання |
|  |  |  |  |  | ОБ | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.6.4. Заміна водопровідн0-калізаційних мереж, в т.ч. інженерні мережі по вул. Галицькій | 2011-2014 |  | МБ | 18750,0 | 3750,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Зменшення втрат води, будівництво мереж – 30 км. |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 26250,0 | 7500,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 |  |
|  |  | 3.1.6.5. Будівництво водогону до житлового мікрорайону Пронятин та заміна водопровідних мереж | 2011 |  | МБ | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення якісного водопостачання |
|  |  | 3.1.6.6. Завершення будівництва напірно-самопливного колектора від камери „А” за адресою вул. Довженка до каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Об’їзна | 2012-2013 |  | МБ | 1200,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | Забезпечення надійності водовідведення |
|  |  |  |  |  | ОБ | 300,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 1500,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.6.7. Будівництво другої нитки напірного колектора від каналізаційної насосної станції №5 до камери „А” за адресою вул. Довженка | 2013-2014 |  | МБ | 600,0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | Забезпечення надійності водовідведення |
|  |  |  |  |  | ОБ | 150,0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 750,0 | 0 | 0 | 375,0 | 375,0 |  |
|  |  | 3.1.6.8. Каналізування вулиць міста | 2011-2014 |  | МБ | 10000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Забезпечення якісного водовідведення |
|  |  | 3.1.6.9. Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 з заміною насосного та енергетичного обладнання | 2011-2012 |  | МБ | 2080,0 | 1200,0 | 880,0 | 0 | 0 | Забезпечення надійності водовідведення, економія електроенергії, |
|  |  |  |  |  | ОБ | 620,0 | 400,0 | 220,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 3500,0 | 2400,0 | 1100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.6.10. Реконструкція каналізаційної насосної станції №9 з заміною насосного та енергетичного обладнання | 2013-2014 |  | МБ | 1920,0 | 0 | 0 | 1120,0 | 800,0 | Забезпечення надійності водовідведення, економія електроенергії |
|  |  |  |  |  | ОБ | 480,0 | 0 | 0 | 280,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 2400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 1000,0 |  |
|  |  | 3.1.6.11. Заміна аварійної ділянки електроживлення від ТП «Загребелля» на вул. Будного до КНС№9 на вул. Шептицького | 2011-2012 |  | МБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | Забезпечення надійності водовідведення |
|  |  |  |  |  | ОБ | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.6.12. Встановлення обліку стоків на каналізаційних насосних станціях | 2011-2012 |  | МБ | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | Забезпечення надійності водовідведення |
|  |  | 3.1.7. Будівництво та реконструкція очисних споруд за адресою вул. Об’їзна | 2011-2014 |  | МБ | 6700,0 | 300,0 | 1 200,0 | 2700,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2200,0 | 100,0 | 550,0 | 925,0 | 625,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 9100,0 | 600,0 | 1750,0 | 3625,0 | 3125,0 |  |
|  |  | 3.1.7.1. Будівництво цеху зневоднення мулу каналізаційних очисних споруд | 2012-2014 |  | МБ | 2800,0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 800,0 | Забезпечення надійності водовідведення, |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1200,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 4000,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 |  |
|  |  | 3.1.7.2. Реконструкція мулонасосної №2 каналізаційних очисних споруд | 2011-2012 |  | МБ | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 0 | 0 | Забезпечення надійності водовідведення, економія електроенергії |
|  |  |  |  |  | ОБ | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 850,0 | 600,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.7.3. Реконструкція грабельних відділень | 2013-2014 |  | МБ | 1400,0 | 0 | 0 | 700,0 | 700,0 | Забезпечення надійності водовідведення, економія електроенергії |
|  |  |  |  |  | ОБ | 350,0 | 0 | 0 | 175,0 | 175,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 1750,0 | 0 | 0 | 875,0 | 875,0 |  |
|  |  | 3.1.7.4. Заміна компресорного обладнання каналізаційних очисних споруд | 2013-2014 |  | МБ | 2000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | Забезпечення надійності водовідведення, економія електроенергії |
|  |  |  |  |  | ОБ | 500,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 2500,0 | 0 | 0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  |  | 3.1.8. Реконструкція котелень з заміною котлів | 2013-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 13158,0 | 0 | 0 | 5880,0 | 7278,0 | Заміна котлів, (шт.): 2011 рік - 0; 2012рік - 0; 2013 рік - 11; 2014 рік - 15. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 30702,0 | 0 | 0 | 13720,0 | 16982,0 |  |
|  |  | 3.1.9.Заміна циркуляційних насосів на насоси марки WILO з впровадженням перетворювач частот | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1631,1 | 942,0 | 0 | 188,1 | 501,0 | ( шт.) 2011 рік - 38; 2012 рік - 0; 2013 рік - 32; 2014 рік - 38. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 3805,9 | 2198,0 | 0 | 438,9 | 1169,0 |  |
|  |  | 3.1.10.Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 20320,0 | 5080,0 | 5080,0 | 5080,0 | 5080,0 | ( м. п.) 2011 рік - 2500; 2012 рік - 2500; 2013 рік - 2500; 2014 рік - 2500 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3360,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 44080,0 | 11020,0 | 11020,0 | 11020,0 | 11020,0 |  |
|  |  | 3.1.11.Впровадження індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 23797,5 | 997,5 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | (шт.) 2011 рік - 19 2012 рік - 144; 2013 рік -144; 2014 рік -144. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 55547,5 | 2327,5 | 17740,0 | 17740,0 | 17740,0 |  |
|  |  | 3.1.12. Заміна пальників котлів | 2012-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 120,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | (шт.) 2011 рік - 0 2012 рік - 1 2013 рік - 1 2014 рік – 1 |
|  |  |  |  |  | ДБ | 2220,0 | 0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |  |
|  |  | 3.1.13. Впровадження когенерації на котельнях. | 2013 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1920,0 | 0 | 0 | 1920,0 | 0 | (шт.) 2013 рік - 1 |
|  |  |  |  |  | ДБ | 4480,0 | 0 | 0 | 4480,0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.14. Завершення реконструкції теплових мереж з будівництвом котельні на вул.Шкільній | 2011 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 960,0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | Відмова від оренди збиткової котельні за адресою вул. Микулинецька,116 |
|  |  | 3.1.15. Реконструкція бойлерної під котельню на вул. В.Чалдаєва | 2011 | Управління ЖКГ, Б та Е | ДБ | 13900,0 | 13900,0 | 0 | 0 | 0 | 2011-1 |
|  |  | 3.2.Модернізація міського електротранспорту, та оновлення ліній електропередач | 2011-2014 | Управління транспорту, комунікацій та зв’язку | МБ | 32367,0 | 9024,0 | 7635,0 | 6480,0 | 9228,0 |  |
|  |  |  |  |  | ДБ | 16000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
|  |  | 3.2.1. Реконструкція контактної мережі із заміною опор | 2011-2014 |  | МБ | 1580,0 | 290,0 | 400,0 | 440,0 | 450,0 | (од.) 2011 рік - 25 2012 рік - 35 2013 рік - 40 2014 рік - 40 |
|  |  | 3.2.2. Реконструкція контактної мережі із заміною контактного проводу | 2011-2014 |  | МБ | 1700,0 | 410,0 | 420,0 | 430,0 | 440,0 | (м. п.) 2011 рік - 3000; 2012 рік - 3000; 2013 рік - 3000; 2014 рік - 3000. |
|  |  | 3.2.3. Реконструкція тягової підстанції №6 з облаштуванням ЦДП телеуправління мережею тягових підстанцій | 2012 |  | МБ | 810,0 | 0 | 810,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.2.4. Впровадження локального устаткування збору і обробки даних про електроспоживання | 2011-2012 |  | МБ | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | (шт.) 2011 – 16 |
|  |  | 3.2.5.Придбання спецмашин для обслуговування контактної мережі | 2012- 2014 |  | МБ | 1450,0 | 0 | 250,0 | 300,0 | 900,0 | (шт.) 2012 рік - 1 2013 рік - 1 2014 рік - 2 |
|  |  | 3.2.6.Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | 2011- 2012 |  | МБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.2.7. Впровадження сучасних технологій, конструкцій і спеціальних частин контактної мережі підвищеної надійності | 2011-2014 |  | МБ | 110,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 |  |
|  |  | 3.2.8.Компютеризація системи контролю та управління рухомим складом на лінії | 2011-2014 |  | МБ | 1375,0 | 310,0 | 330,0 | 355,0 | 380,0 |  |
|  |  | 3.2.9.Впровадження безкондукторної системи забезпечення пасажирів квитками | 2014 |  | МБ | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |
|  |  | 3.2.10. Закупівля нових тролейбусів вітчизняного виробництва | 2011-2014 |  | МБ | 16000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | (шт.) 2011 рік - 4 2012 рік - 4 2013 рік - 3 2014 рік - 3 |
|  |  |  |  |  | ДБ | 16000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
|  |  | 3.2.11.Поповнення статутного фонду для придбання 10 тролейбусів б/к чеського виробництва Шкода 14-ТР | 2011 |  | МБ | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | (шт.) 2011 рік - 10 |
|  |  | 3.2.12.Відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення капітального ремонту | 2011-2014 |  | МБ | 3537,0 | 744,0 | 840,0 | 930,0 | 1023,0 | (шт.) 2011 рік - 8 2012 рік - 9 2013 рік - 10 2014 рік - 11 |
|  |  | 3.2.13.будівництво тролейбусної лінії на вул. Симоненка | 2011-2012 |  | МБ | 1155,0 | 845,0 | 310,0 | 0 | 0 | (шт.) 2011 рік - 1,7 2012 рік - 0,6 |
|  |  | 3.3. Проведення першочергових заходів з рекультивації міського сміттєзвалища біля с.Малашівці Зборівського району (вартість 12406, 0 тис. грн.) | 2011 | Управління ЖКГ, Б та Е | ДБ | 3101,5 | 3101,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3101,5 | 3101,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.4. Реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, внутрішньоквартальних проїздів та пішохідної мережі | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 55000,0 | 10000,0 | 12500,0 | 15000,0 | 17500,0 |  |
|  |  | 3.5. Реконструкція та капітальний ремонт мостів і пішохідних шляхопроводів | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 22800,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6250,0 | 6550,0 |  |
|  |  | 3.6. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення. | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 628,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | (м. п.) 2011 рік - 12000; 2012 рік - 12000; 2013 рік - 12000; 2014 рік - 12000. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 6565,0 | 1606,0 | 1653,0 | 1653,0 | 1653,0 |  |
|  |  | 3.7. Придбання нових спеціалізованих автотранспортних засобів | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1720,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | (шт.) 2011 рік - 1; 2012 рік - 1; 2013 рік - 1; 2014 рік - 1. |
|  |  | 3.8. Заміна телемеханічного пристрою на управління вуличним освітленням через GSM-мережу. | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 895,0 | 700,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | (шт.) 2011 рік - 89; 2012 рік - 10; 2013 рік - 10; 2014 рік - 10. |
| ? |  | 3.9. Облаштування дитячих майданчиків | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 2750,0 | 500,0 | 625,0 | 750,0 | 875,0 | (шт.) 2011 рік - 75; 2012 рік - 75; 2013 рік - 75; 2014 рік - 75. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 3.10. Придбання нових прибиральних машин | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1296,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | ( шт.) 2011 рік - 1; 2012 рік – 3; 2013 рік – 4; 2014 рік - 4 |
|  |  |  |  |  | ДБ | 1296,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |  |
|  |  | 3.11. Розроблення схеми санітарної очистки території міста | 2011-2012 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.12. Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 500,0 | 100, | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 3.13. Виконання заходів «Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Тернополі на 2010-2014 роки » | 2010-2013 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 1750,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 0 |  |
|  |  | 3.14. Будівництво та реконструкція парків зелених насаджень | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | МБ | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Створення нових зелених зон |
|  |  |  |  |  | ДБ | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| 4 |  | 4.3.Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання. |  | Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.Запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам. |  | Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Формування та створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у т.ч. шляхом впровадження реконструкції кварталів застарілого житлового фонду із залученням інвесторів - забудовників на конкурсних засадах | 5.1.Визначення кварталів, що потребують проведення комплексної реконструкції відповідно до генерального плану та містобудівного обґрунтування, проектної комплексної забудови території, проектної документації на будівництво окремих об’єктів у цих кварталах (мікрорайонах) та оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації. | 2012-2014 | Управління з питань містобудування та архітектури Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  | Соціальний ефект |
|  |  | 5.2.Узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки, будівництві об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, проведенні благоустрою | 2012-2014 | Управління з питань містобудування та архітектури | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства | 6.1. Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг. | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  | Соціальний |
|  |  | 6.2. Інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості. | 2011-2014 | Управління ЖКГ, Б та Е | БФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий | 279669,9 | 59340,8 | 66174,2 | 76931,3 | 77223,6 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний | 19560,0 | 4740,0 | 5710,0 | 5070,0 | 4040,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний | 331860,4 | 76890,7 | 77955,0 | 95048,3 | 81966,4 |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 631090,3 | 140971,5 | 149839,2 | 177049,6 | 163230 |  |

БФ- без фінансування

МБ – міський бюджет (в т.ч. кошти підприємств, об’єднань співвласників, та інших джерел)

ОБ – обласний бюджет

ДБ – державний бюджет

Секретар ради												І.В. Турський

Додаток №4

до Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства м. Тернополя

на 2011-2014 роки

Основні очікуванні результати виконання Програми реформування  і розвитку житлово-комунального господарства м. Тернополя

на 2011-2014 роки

| ## № | ## Найменування показника |  | ## Одиниця виміру | ## Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 | 2014 |
| І.Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року) | # об’єднання |  | # 320 | # 400 | # 520 | # 700 |
| 2. | ## Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення. | # відсоток |  | # 30 | # 40 | # 55 | # 70,0 |
| 3. | ## Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема плани капітальних інвестицій): ## водопровідно-каналізаційні підприємства; ## теплопостачальні підприємства | ## відсоток ## відсоток |  | ## 100 ## 100 | ## 100 ## 100 | ## 100 ## 100 | ## 100 ## 100 |
| # ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу | # відсоток |  | # 20 | # 40 | # 60 | # 80 |
| 5. | # Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств | # відсоток |  | # 80 | # 60 | # 40 | # 20 |
| # ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Рівень оплати населенням послуг з: # Централізованого водопостачання та водовідведення | # відсоток |  | # 96 | # 98 | # 98 | # 98 |
|  | # централізованого теплопостачання | # відсоток |  | # 96 | # 98 | # 98 | # 98 |
|  | # утримання будинків, споруд і при будинкової території | # відсоток |  | # 98 | # 98 | # 98 | # 98 |
| 7. | # Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |  |  |  |
|  | # централізованого водопостачання та водовідведення; | # відсоток |  | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  | # централізованого теплопостачання; | # відсоток |  | # 98 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  | # утримання будинків, споруд і при будинкової території | # відсоток |  | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  | # перевезення пасажирів міським електротранспортом | # відсоток |  | # 94 | # 97 | # 100 | # 100 |
| 8. | # Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: |  |  |  |  |  |  |
|  | # водопровідно-каналізаційних | # відсоток |  | # 0-3 | # 3-5 | # 5-7 | # 7-12 |
|  | # теплопостачальних | # відсоток |  | # 0 | # 0-5 | # 5-7 | # 7-10 |
| # ІV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | # Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду |  | # відсоток | # 0,4 | # 0,35 | # 0,30 | # 0,25 |
| 10. | # Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж |  | # відсоток | # 20,5 | # 17,7 | # 14,3 | # 10,2 |
| 11. | # Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації що перевищує нормативний |  | # відсоток | # 80 | # 75 | # 60 | # 45 |
| 12. | # Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |  |  |  |
|  | # холодної води |  | # відсоток | # 60 | # 64 | # 68 | # 72 |
|  | # теплової енергії |  | # відсоток | # 36,7 | # 49,5 | # 60 | # 65 |
| 13. | # Питомі витрати умовного палива на відпус тепла |  | # Кг/Гкал | # 162,6 | # 161,5 | # 160 | # 159 |
| 14. | # Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м. поданої води |  |  | # 0,705 | # 0,704 | # 0,700 | # 0,700 |
| 15. | # Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб.м. стічних вод |  | # кВт-год/м³ | # 0,697 | # 0,695 | # 0,694 | # 0,693 |
| 16. | # У сфері благоустрою: |  |  |  |  |  |  |
|  | # протяжність реконструйованих вулиць |  | # км | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  | # протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць |  | # м.п. | # 12000 | # 12000 | # 12000 | # 12000 |
|  | # кількість обладнаних дитячих майданчиків |  | # дит. майданчики | # 75 | # 75 | # 75 | # 75 |
|  | # кількість нових прибиральних машин |  | # шт. | # 1 | # 3 | # 4 | # 4 |

Секретар ради						І.В. Турський