7/11/49

М.Ф.Лесів

Про затвердження Програми модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло - та гарячого водопостачання м. Тернополя на 2016 – 2020 роки

З метою забезпечення економічної доцільності та господарської необхідності проектування та будівництва нових, розширення та модернізацію діючих джерел теплової енергії і теплових мереж, економії паливо-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, керуючись Законами України «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності та на виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Тернопіль, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло - та гарячого водопостачання м. Тернополя на 2016 – 2020 роки (додається).

2.Включити Програму модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло - та гарячого водопостачання м. Тернополя на 2016 – 2020 роки в додаток 3 до рішення міської ради від 22.12.2015р. № 7/3/18 «Про Програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2016р».

3.Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів, спрямованих для виконання Програми.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та енергоефективності.

|  | Додаток до рішення міської ради від 19.08.2016р. №7/11/49 |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

модернізації (технічного розвитку)
систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання 
м. Тернополя на 2016-2020 роки

Структура Програми

Паспорт Програми.

Мета Програми та шляхи  реформування  комунальної теплоенергетики м. Тернополя.

Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання.

Фінансове забезпечення виконання завдань Програми.

Заходи Програми

5.1 Модернізація теплогенеруючих потужностей для використання альтернативних видів палива.

5.2 Встановлення на котельні по вул. Курбаса,3а 8-ми МВт котла на деревній трісці з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів.

5.3 Впровадження автоматизованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та перехід на двотрубну систему опалення.

5.4  Заміна зношених котлів на котельні по вул. Л.Українки,4.

5.5 Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньо ізольованих труб.

5.6 Заміна насосних агрегатів котелень на насоси зі змінною частотою обертання.

5.7 Впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії у системі централізованого теплопостачання котельні по вул. Курбаса,3а.

5.8. Оснащення житлових будинків засобами комерційного обліку споживання теплової енергії

Очікуванні результати

Контроль за виконанням Програми

Паспорт програми.

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради |
| 3 | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради |
| 4 | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 5 | Етапи виконання Програми | I етап: 2016-2018 рр. |
|  |  | II етап: 2019-2020 рр. |
| 6 | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, запозичення Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Фонду чистих технологій, грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, кредит і грант в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль, залучений капітал інвесторів, власні кошти КП “ТМТКЕ” |
| 7 | Учасники програми | Постійна комісія питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та енергоефективності; Виконавчий комітет Тернопільської міської ради; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Фінансове управління Тернопільської міської ради; Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради; |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 1 400 489 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | запозичення Європейського банку реконструкції та розвитку | 279 480 тис.грн. |
| 8.2 | запозичення Міжнародного банку реконструкції та розвитку | 397 674 тис.грн. |
| 8.3 | запозичення Фонду чистих технологій | 207 418 тис.грн. |
| 8.4 | грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля | 126 040 тис.грн. |
| 8.5 | запозичення в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль | 9 727 тис.грн. |
| 8.6 | грант в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль | 8 220 тис.грн. |
| 8.7 | кошти міського бюджету | 2 000 тис.грн. |
| 8.8 | власні кошти КП “ТМТКЕ” | 8 080 тис.грн. |
| 8.9 | залучений капітал інвесторів | 345 600 тис.грн. |
| 8.10 | строкові запозичення капіталу | 16 250 тис.грн. |

Сучасний стан систем централізованого теплопостачання  м. Тернополя

Теплопостачання м. Тернополя поєднує використання як централізованих, так і індивідуальних систем опалення. До централізованого теплопостачання підключені житлові будинки, громадські та комерційні установи, заклади освіти і охорони здоров´я. Найбільшим постачальником теплової енергії в місті є комунальне підприємство теплових мереж «Терно-пільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради. Підприємство забезпечує теплом близько 85% споживачів міста.

Підприємство постачає теплову енергію в гарячій воді та парі 601-ій юридичній особі, в т.ч. 148-ми споживачам, що належать до соціальної сфери та 40797 -ми фізичним особам (квартиронаймачам 778 житлових будинків).

Теплопостачання  споживачів підприємства здійснюється від 34-ох котелень та 6-ти паливних, де експлуатується 131 котел та дві когенераційні установки електричною потужністю 500 і 630 кВт. Системи централізованого теплопостачання підприємства працюють виключно по температурному графіку 95ºС - 70ºС. Вид палива, що використовується котельними та паливними підприємства – природний газ, за виключенням котельні по вул. Мирна,43а, яка працює на щепі деревини. Резервне паливо не передбачене проектами котелень, окрім котельні по вул. Мирна,43а, де резервне паливо — природний газ.

Для централізованого теплопостачання використана традиційна схема. Теплова енергія генерується на котельнях з відповідно розвинутою системою транспортування; приготування гарячої води відбувається на 48-ми  центральних теплових пунктах. Регулювання відпуску теплової енергії відбувається по якісному графіку в ручному режимі роботи.

Загальна довжина теплових мереж, в двохтрубному вимірі, складає 151,337 км. Мережі виконані із сталевих труб з теплоізоляцією мінераловатними матами або шлаковатою, обгорнутою бімітом, фольгоізолом або руберойдом та прокладені, переважно, в непрохідних залізобетонних лотках.

Рівень зношеності мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання                  м. Тернополя становить близько 60%. Частина з них знаходиться в стані близькому до аварійного і потребує негайної заміни.

Використання попередньо ізольованих трубопроводів на підприємстві є незначним. Всього замінено 9,973 км теплових мереж, що становить 6,7% від загальної їх кількості. Стримуючим фактором використання попередньо-ізольованих трубопроводів є незадовільний фінансовий стан підприємства.

В якості палива для виробництва теплової енергії котельними підприємства використовується природний газ, за виключенням котельні за адресою вул. Мирна,43а, де спалюється стружка деревини.

Приєднане теплове навантаження системи централізованого теплопостачання становить 326,99 Гкал/год.  Використання  сумарної  теплової  потужності котелень системою централізованого теплопостачання підприємства складає 50%.

Тепловими мережами КП “ТМТКЕ” забезпечується близько 1100 одноповерхових та багатоповерхових будинків тепловою енергією та гарячим водопостачанням, з загальною опалювальною площею 2,734 млн. м².

Впродовж сезону, теплопостачання на опалення надається цілодобово.

Дані про виробництво, відпуск та втрати теплової енергії наведені у таблиці 1.1.

Таблиця1.1 Виробництво, відпуск та втрати теплової енергії КП “ТМТКЕ”

| Показник | тис. Гкал/рік |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 рік | 2014 рік |
| Загальна кількість теплової енергії | 569,677 | 482,499 |
| в т.ч.: - вироблена власними ко- тельнями | 569,677 | 482,499 |
| - одержана зі сторони | - | - |
| Витрати на власні потреби | 12,747 | 11,956 |
| Витрати на власні потреби як від-соток до виробленої власними котельними (%) | 2,2 | 2,5 |
| Загальна кількість відпущеної в ме-режу теплової енергії | 492,597 | 424,595 |
| Втрати теплової енергії в мережах | 64,334 | 45,947 |
| Втрати теплової енергії в мережах як відсоток до відпущеної в мережу (%) | 13,1 | 10,8 |

Фактичне питоме споживання палива на виробництво тепла в котельнях підприємства коливається від 156,4 кг.у.п./Гкал до 173,4 кг.у.п./Гкал.

Системи автоматичного регулювання співвідношення «паливо-повітря» та «температура мережної води – температура зовнішнього повітря» відсутні або пошкодженні. Виключення становлять нові, сучасні котли малої потужності  (≤ 1,5 Гкал/год), які встановлені в останні роки.

Характерною особливістю котелень є значні надлишкові теплові потужності в порівнянні з фактичними тепловими навантаженнями.

Середня питома витрата електроенергії на виробництво тепла, яка складає біля 32,6 кВт*год/Гкал, для підприємства в цілому занадто висока.

Механічне обладнання, системи автоматичного регулювання більшості котелень підприємства є застарілим і фізично зношеним. Електричне обладнання котелень знаходиться в задовільному стані.

Насосне обладнання, яке використовується на котельних і ЦТП підприємства, характеризується значним споживанням електричної енергії через неефективність системи гідравлічного режиму теплових мереж, завищеною потужністю електродвигунів та застарілою конструкцією агрегатів.

З метою зменшення використання покупної електроенергії для забезпечення власних потреб, на двох котельних КП «ТМТКЕ» встановлено когенераційні установки. Викидні гази через теплообмінник підігрівають живильну воду. Вода з контуру охолодження двигуна, для рекуперації тепла, циркулює через першу ступінь теплообмінника ГВП.

Характеристики встановлених когенераційних установок наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2  Характеристика когенераційних установок

| Місце встанов-лення | Назва обладнання | Двигун |  |  | Генератор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | теплова потужність | паливо | тип | електрична потужність |
| Котельня по вул. Просвіти,9 | Двигун- генератор ДвГ1А-500-1 | 6ГЧН25/ 34-1 | 0,62 Гкал/год | газ | СГС 900М-10Н1 | 0,5 МВт |
| Котельня по вул. Курбаса,3а | Двигун- генератор ДвГ1А-630 | 8ГЧН25/ 34 | 0,77 Гкал/год | газ | LSA 49.1M 75C6S/4 | 0,63МВт |

В рамках впровадження проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа муніципального теплопостачання України» експертами підприємства «ОптімЕнерго» проведений енергетичний аудит комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради.  В ході його проведення встановлено:

спалення природного газу з високими надлишками повітря призводить до зниження коефіцієнту корисної дії котлів. Особливо це стосується котлів типу ТВГ-8М та КВГ-7,56. Для подових пальників котлів цього типу головне налагодити пропорційне співвідношення швидкостей палива та повітря при ведені процесу спалювання природного газу. Але при мануальному регулюванні завантаження дуттьових вентиляторів (або шиберів на повітроводах при відсутності дуттьових  вентиляторів) і димотягів за допомогою напрямних апаратів відповідно теплового навантаження котлоагрегатів неможливо підтримувати оптимальне співвідношення «паливо-повітря». Даний спосіб регулювання не є ефективним з точки зору раціонального використання палива;

встановлення засобів обліку тепла по котельному контуру майже всіх джерел генерації теплової енергії, відсутність приладів обліку на ЦТП та більшості теплових вводів споживачів виключає можливість складання фактичного балансу розподілу виробленої енергії по статтях витрат тепла без якого неможливо аналізувати та керувати теплопостачанням;

відпуск теплової енергії до мережі та градусодоби не завжди співпадають, що свідчить про невиконання персоналом котелень температурного графіка відпуску теплової енергії на потреби опалення.

- ступінь взаємозв΄язку між виробітком теплової енергії та градусодобами наявна, але вона не дуже висока. При цьому за одинаковими значеннями градусодіб (температури зовнішнього повітря)  має місце значне коливання відпуску теплової енергії на опалення. І, навпаки, при зміні температури зовнішнього повітря витрати теплоенергії залишаються постійними;

- наявний  перегрів споживачів під час надання послуги з ГВП у теплі дні опалювального  періоду  з  причин   необхідності  підтримування  підвищеної тем-ператури мережної води у подавальному трубопроводі (~ 70ºС) у порівнянні до температурного графіку та відсутності вузлів регулювання теплового потоку з погодною корекцією на теплових вводах абонентів;

- відсутність проведення робіт з наладки теплового та гідравлічного режиму системи теплопостачання міста призвела її до стану розбалансування й гідравлічної нестійкості;

- відпуск тепла відбувається без урахування зміни приєднаного теплового навантаження на опалення, яке суттєво знизилось з причини проведення термомодернізації огороджувальних поверхонь окремих квартир будівель та переходу значної частки споживачів на автономне опалювання;

- ККД більшості проаналізованих насосних агрегатів мережної води нижче 60%;

- фактичний ККД мало залежить від нових насосів та ПЧ;

- має місце невідповідність характеристик насосів фактичним параметрам гідравлічного режиму відпуску теплової енергії в теплові мережі котелень;

- об΄єми ремонтних робіт та якість гідровипробувань забезпечили зниження втрат води в п΄ять разів менше нормативних. Це зменшило надходження до мережі шкідливих речовин;

- на деяких котельнях опір котлів виріс за рахунок накопичення відкладень  магнетиту у 1,5-2,5 рази.

Отже, використовуваний комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської  ради температурний графік  95ºС-70ºС та  якісний спосіб регулювання  відпуску тепла   абонентам, недостатня  оснащеність   засобами   автоматики   регулювання   не   дозволяє підприємству яксно надавати послуги споживачам та забезпечити економію паливно-енергетичних ресурсів.

Мета Програми та шляхи  реформування  комунальної теплоенергетики м. Тернополя

Мета Програми полягає у підвищенні ефективності роботи системи централізованого теплопостачання до відповідного сучасним вимогам рівня, 100%  оснащенню житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії, диверсифікації видів палива — частковому переході від природного газу до біомаси, відновленні та модернізації найбільших систем централізованого теплопостачання міста — перехід до двотрубної схеми розподільчих теплових мереж зі встановленням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у будівлях споживачів, модернізації ряду працюючих на газу котелень з підвищенням ефективності їх роботи, впровадження автоматизованої системи віддаленого керування і моніторингу системи централізованого теплопостачання в м. Тернопіль.

Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

Основними завданнями Програми є:

забезпечення належного функціонування комунального підприємства теплових мереж

«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради;

- виконання вимог протоколу №43 засідання Кабінету Міністрів України від 08.04.2015р. та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015р. №129-р, якими визначено завдання стосовно необхідності переходу на проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги виключно за показниками приладів обліку, а саме, 100% оснащення житлових будинків м. Тернополя приладами комерційного обліку споживання теплової енергії;

- перехід на двотрубну систему теплопостачання;

- створення можливості гідравлічного та теплового регулювання елементів системи опалення;

- якісне регулювання відпуску тепла до будинку залежно від температури зовнішнього повітря, інсоляції, вибраної споживачами температури внутрішнього повітря, тощо.

- забезпечення диверсифікації видів палива в паливному балансі системи централізованого теплопостачання міста Тернопіль та використання альтернативних джерел енергії.

Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, запозичень Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, гранту з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля,  кредиту в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль, інвестицій приватного капіталу, коштів комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Терно-пільської міської ради.

Кошти міського бюджету та кошти комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради спрямовуються на заходи щодо оснащення житлових будинків м. Тернополя засобами комерційного обліку споживання теплової енергії.

Запозичення Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку та гранту з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля спрямовуються на заходи щодо:

впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та перехід на двотрубну систему опалення;

встановлення на котельні по вул. Курбаса,3а 8-ми МВт котла на деревній трісці з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів;

заміни зношених котлів на котельні по вул. Л.Українки,4;

реконструкції трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впро-вадженням попередньо ізольованих труб;

заміни насосних агрегатів котелень на насоси зі змінною частотою обертання.

За рахунок кредиту в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль буде виконано модернізацію котла типу КВ-Г-6,5-150 з переведенням його на спалювання щепи деревини та влаштування індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках від котельні по вул. Купчинського,14а.

Інвестиції приватного капіталу будуть залучені для реалізації наступних заходів:

- модернізація генеруючих потужностей для використання альтернативних видів палива на 7-ми котельних м. Тернополя;

- впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії у системі централізованого теплопостачання котельні по вул. Курбаса,3а;

- встановлення на котельні по вул. Бригадна,46б котла на деревній трісці потужністю 400 кВт;

- встановлення на котельні по вул. Шкільна,5 котла на деревній трісці потужністю 2,5 МВт.

Заходи програми реалізовуються в 2 етапи:

1 етап 2016-2018 роки

2 етап 2019-2020 роки

Ресурсне забезпечення, обсяги та джерела фінансування

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ЕТАП |  |  | II ЕТАП |  | тис.грн |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн. всього | 138 122 | 381 604 | 498 039 | 337 295 | 45 428 | 1 400 489 |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| Міський бюджет м. Тернопіль | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 |
| Власні кошти КП “ТМТКЕ” | 2 802 | 2 802 | 2 476 | - | - | 8 080 |
| Залучений капітал інвесторів | 76 350 | 24 020 | 85 830 | 159 400 | - | 345 600 |
| Строкові запозичення капіталу | 13 650 | 2 600 | - | - | - | 16 250 |
| Кредит ЄБРР | 570 | 109 030 | 169 880 | - | - | 279 480 |
| Грант Фонду Східноєвро-пейського партнерства з енергоефективності та довкілля | 42 750 | 83 290 | - | - | - | 126 040 |
| Кредит МБРР | - | 90 061 | 167 256 | 94 929 | 45 428 | 397 674 |
| Кредит Фонду чистих технологій | - | 51 855 | 72 596 | 82 967 | - | 207 418 |
| Кредит в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернополі | - | 9 727 | - | - | - | 9 727 |
| Грант в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернополі | - | 8 220 | - | - | - | 8 220 |

Обсяги фінансування  програми уточнюються щорічно.

Заходи Програми

Запропоновані Програмою виробничі заходи включають в себе всі необхідні заходи для відновлення фізично зношених трубопроводів і споруд теплових мереж; підвищення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання до відповідного сучасним вимогам рівня; диверсифікацію видів палива — частковий перехід від природного газу до біомаси; відновлення та модернізацію найбільших систем централізованого теплопостачання міста — перехід до двотрубної схеми розподільчих теплових мереж зі встановленням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у будівлях споживачів; модернізацію ряду працюючих на газу котелень з підвищенням ефективності їх роботи; впровадження автоматизованої системи віддаленого керування і моніторингу системи централізованого теплопостачання в м. Тернопіль.

Перелік заходів, їх орієнтовна вартість та  та результати наведені в додатку 1 до Програми.

Модернізація теплогенеруючих потужностей для використання альтернативних видів палива

Переліком заходів у системі централізованого теплопостачання КП «ТМТКЕ» передбачено переведення газового котла типу КВГ-7,56 котельні по вул. Купчинського,14а на деревні пелети, встановлення на котельнях по  вул. Шкільна,5 та Чернівецька,25а по одному котлу на деревній трісці тепловою потужністю 2,5 МВт кожен (електричною - 3,0 МВт), встановлення на котельні по вул. Бригадна,46б котла на деревній трісці потужністю 400 кВт, а також, модернізація генеруючих потужностей котелень за адресою  вул. Київська,3с, вул. Лемківська,23, вул. Л.Українки,4, вул. І.Франка,16, вул. Просвіти,9, вул. Живова,12 та вул. Купчинського,14а для спалювання фрезерного торфу.

Котельня по вул. Купчинського,14а експлуатує два парових котли типу Е-1,0-0,9 Г-3 та три котли типу КВГ-7,56, загальною тепловою потужністю 20,64 Гкал/год. Проектна ідея полягає в тому, щоб замінити 3 газові пальники на одному котлі КВГ-7,56 на три пальники для пелет. В результаті переобладнання котла його потужність зменшиться приблизно до 3,9 Гкал/год. Загальна встановлена потужність котельні після цього становитиме приблизно 18,1 Гкал/год. Цей показник можна порівняти із поточним розрахунковим тепловим навантаженням на опалення та гаряче водопостачання (7,7 Гкал/год) та поточним підключеним (відповідно до договорів) тепловим навантаженням (8,4 Гкал/год). Тобто після переобладнання котла встановлена потужність котельні також більш ніж достатня.

Пелетний котел 4,5 МВт, який експлуатується на всю потужність, споживатиме приблизно 300 м³ або 180 тонн пелет у тиждень, тобто досить значні обсяги. Однак, наявна територія навколо котельні та транспортні шляхи до неї розглядаються як достатні для таких обсягів палива.

Встановлення на котельні по вул. Курбаса,3а 8-ми МВт котла на деревній трісці з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів

КП «ТМТКЕ» здійснює виробництво теплової енергії з використанням виключно природного газу в якості палива (окрім котельні по вул. Мирна,43а).

Великий житловий масив «Сонячний», який в літній період може постачатись тепловою енергією з однієї котельні, є найкращим вибором для установки котла, розрахованого на використання альтернативних до природного газу  видів палива.

З чотирьох котелень, які розташовані в районі житлового масиву Сонячний, котельня по вул. Курбаса,3а була обрана в якості місця знаходження котла на альтернативному паливі. Вказана котельня знаходиться на околиці міста, недалеко від кільцевої дороги, що створює сприятливі умови для доставки твердого палива вантажівками. Більше того, на відміну від котельні по вул. Київська,3с, котельня по вул. Курбаса,3а не оточена багатоповерховими будинками, і має значну виділену територію з площею, достатньою для встановлення нового котла у добудованому до існуючої котельні приміщенні та для влаштування складу твердого палива належних розмірів. Слід також зазначити, що для цієї котельні очікується зростання середнього приєднаного навантаження, що виправдовує нарощування встановленої потужності даного джерела.

Відсоткова частка загального теплового навантаження району, в якому буде розташована установка на біомасі, становить близько 30%. Таким чином, можна припустити, що близько 41 750 мешканців або 19,3% від загальної чисельності населення, будуть обслуговуватися новою установкою.

Як альтернативне паливо, обрано відходи деревини у вигляді тріски.

Впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП)  та перехід на двотрубну систему опалення

В результаті впровадження 649 автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у 580 багатоквартирних житлових будинках споживачів приєднаних до котельних підприємства, система централізованого теплопостачання може бути перетворена на систему дійсно керовану попитом з чітким поділом між системою опалення та внутрішньо будинковою розподільчою системою. Крім цього, впровадження ІТП у всіх будинках
м. Тернополя дозволить перетворити поточну чотирьохтрубну систему на двотрубну систему. Таким чином, через трубопроводи опалення постачатиметься теплова енергія на опалення та гаряче водопостачання, а існуючі трубопроводи ГВП можна буде вивести з експлуатації.

Влаштування ІТП з виробництвом гарячої води дозволить також проводити чітке визначення кількості теплової енергії, використаної на потреби гарячого водопостачання та запровадити кількісно-якісний режим центрального регулювання відпуску теплової енергії від джерел теплоти, що призводить до суттєвої економії електричної енергії на циркуляційних насосах.

В склад обладнання індивідуальних теплових пунктів будуть включені і вузли комерційного обліку споживання теплової енергії.

Заміна зношених котлів на котельні по вул. Л.Українки,4

На котельні по вул. Лесі Українки,4 на сьогодні експлуатується 7 котлів типу ТВГ-8М номінальної продуктивності 8 Гкал/год кожен. Встановлена потужність котельні перевищує приєднане теплове навантаження споживачів щонайменше вдвічі. Котли, які експлуатуються, були встановлені в період 1970-1985 рр., при цьому, п'ять з них – до 1976 року. Таким чином, вказані котли вже досягли або навіть перевищили свій експлуатаційний термін служби.

В ході реконструкції котельні передбачено провести заміну котлів. Так, заплановано встановити три нових котельних агрегати продуктивності по 6 МВт кожен (18 МВт загальної потужності). Два з існуючих котлів будуть збережені для використання у якості резервних, а решту необхідно буде демонтувати. Нові котли передбачено встановити жаротрубні. Крім того, один з трьох котлів буде конденсаційним, оснащеним новою теплоізольованою сталевою димовою трубою.

Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньоізольованих труб

Переліком заходів Програми  передбачено провести заміну близько 3,255 км теплової мережі на наступних ділянках:

| № з/п | Місцезнаходження ділянки теплової мережі | Довжина теплової мережі, м | Діаметр трубопроводу після реконструкції, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ділянки теплових мереж від котельні по вул. Галицька,40 |  |  |
|  | Від ТК 11 біля житлового будинку №52 по вул. Галицькій до ТК 17 біля житло-вого будинку №31 по проспекту Злуки | 303 | 426/560 |
|  | Від ТК 11 до ТК 17 | 303 | 426/560 |
| 2 | Ділянки теплових мереж від котельні по вул. Київська,3с |  |  |
|  | Від ТК 13 поблизу магазину «Бусол» за адресою вул. Київська,12а до ТК 72 біля житлового будинку №9 по вул. 15 Квітня | 340 | 530/710 |
|  | Від ТК 1 біля котельні за адресою вул. Київська,3с до ТК 13поблизу магазину «Бусол» | 144 | 630/800 |
|  | Від ТК 13 до ТК 17 | 110 | 630/800 |
|  | Від ТК-21 – ТК74А до вул. 15 Квітня | 455 | 530/710 |
|  | Від ТК 17 до ТК 30 | 261 | 426/560 |
|  | Від ТК 74А до ТК 133 та від ТК 73 до ТК 151 | 443 | 325/450 |
| 3 | Ділянки теплових мереж від котельні по вул. Л.Українки,4 |  |  |
|  | Від ТК 2 біля ресторану «Рандеву» по вул. Л.Українки,4а до ТК5 біля житлового будинку №10 по вул. Л.Українки та від ТК 8 біля житлового будинку №14 по вул. Л. Українки до ТК 11 біля житлового будинку №18 по вул. Л.Українки | 425,5 | 530/710 630/800 |
| 4 | Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Курбаса,3А |  |  |
|  | Від УТ 72 до УТ 53А | 334 | 530/710 |
| 5 | Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Лемківська,23 |  |  |
|  | Від ТК 1 до ТК 2 | 34 | 530/710 |
| 6 | Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Бригадна,46б |  |  |
|  | Від ТК 2 до УТ 1 | 102 | 219/315 |
| Разом |  | 3254,5 |  |

Заміна насосних агрегатів котелень на насоси зі змінною частотою обертання

Заміна мережних насосів в поєднанні з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках та в інших споживачів  є передумовою для введення у системі централізованого теплопостачання кількісно-якісного способу центрального регулювання відпуску теплової енергії, застосування якого дозволить значно зменшити споживання електричної енергії.

В таблиці  наведено мережні насоси, які експлуатуються на 9-ти котельних підприємства і які пропонується замінити на насоси зі змінною швидкістю, наприклад на насоси, оснащені перетворювачами частоти.

| Адреса котельні | Тип мережного насосу | Кількість | Рік виготовлення | Номінальна витрата м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Київська, 3с | 200 Д-90 | 1 | 1997 | 630.0 |
|  | Д 630-90 | 1 | 1989 | 630.0 |
|  | 200 Д-90 | 1 | 1989 | 200.0 |
|  | Д 630-90 | 1 | 1989 | 630.0 |
|  | Д 630-90 | 1 | 1989 | 630.0 |
|  | Д-1250/125 | 1 | 1989 | 1250.0 |
|  | Д-1250/125 | 1 | 1989 | 1250.0 |
| Купчинського,14а | Д-320-50 | 3 | 1994 | 320.0 |
| Галицька, 40 | Д-320/50 | 3 | 1999 | 320.0 |
| Курбаса, 3а | Д630-90 | 4 | 1989 | 630.0 |
| Живова,12 | Д200/85 | 1 | 1987 | 500.0 |
|  | 6 НДВ | 1 | 1979 | 275.0 |
|  | НКУ-90 | 1 | 1987 | 90.0 |
|  | Д 320/70 | 1 | 1987 | 70.0 |
| Дружби,9а | Д 320/50 | 3 | 1984 | 320.0 |
|  | 6НДВ | 1 | 1970 | 275.0 |
| Просвіти,9 | ЦН 400-105 | 2 | 1997 | 400.0 |
|  | Д 320/50 | 2 | 1997 | 320.0 |
| Цегельний,1а | Д 320/50 | 2 | 1993 | 320.0 |
| Тролейбусна,7б | Д 320/50 | 4 | 1983 | 320.0 |

Впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії у системі централізованого теплопостачання котельні по вул. Курбаса,3а

Впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з використанням біомаси в якості палива у системі централізованого теплопостачання міста дасть змогу:

організувати на території муніципалітету м. Тернополя екологічно чисте сумісне виробництво електричної та теплової енергії з використанням біомаси у якості палива;

як побічний продукт виробництва електричної та теплової енергії – отримувати мінеральні добрива для вирощування сільськогосподарської продукції;

залучити інвестиційні ресурси у модернізацію системи централізованого теплопостачання міста з використанням механізму приватно-публічного партнерства в обсязі 377 504 тис. грн.

Оснащення житлових будинків засобами комерційного обліку споживання теплової енергії

З метою виконання пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року», введеного в дію Указом Президента України від 14.11.2014 № 876/2014, комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськ-теплокомуненерго» Тернопільської міської ради заплановано виконати  роботи по досягненню 100% оснащення 778 житлових будинків м. Тернополя вузлами комерційного обліку споживання теплової енергії (всього 848 вузлів комерційного обліку теплової енергії).

Частина будинків, а саме 580 житлових будинків, будуть оснащені засобами обліку споживання теплової енергії в складі індивідуальних теплових пунктів, влаштування яких буде фінансуватись за рахунок гранту з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, кредиту Фонду чистих технологій та в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH в м. Тернопіль. Решту, 198 житлових будинків (199 вузлів комерційного обліку) буде оснащено загальнобудинковими тепловими лічильниками протягом 2016-2018рр. за рахунок міського бюджету та коштів КП «ТМТКЕ».

Перелік житлових будинків, які протягом 2016-2018рр. включені в план оснащення вузлами комерційного обліку споживання теплової енергії в складі капіталовкладень окремих від оснащення будинків автоматизованими індивідуальними тепловими пунктами, наведено в таблиці 1. Для кожного року будівництва даний перелік перед початком реалізації капітальних інвестицій повинен пройти погодження постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та енергоефективності і бути поданий на затвердження виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Таблиця 1

| № з/п | Адреса джерела теплової енергії | Назва вулиці | № будинку | Кількість вводів | Діаметр вводу, мм | Кошторисна вартість влаштування приладу обліку, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік |  |  |  |  |  |  |
| Прилади обліку теплової енергії Ду25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вул. Транспортна,7б | Нечая | 38 | 1 | 50 | 43,359 |
| 2 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 58 | 1 | 80 | 52,866 |
| 3 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 60 | 1 | 80 | 52,866 |
| 4 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 62 | 1 | 80 | 52,866 |
| 5 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 52 | 1 | 80 | 52,866 |
| 6 | Вул. Транспортна,7б | Транспортна | 10 | 1 | 80 | 52,866 |
| 7 | Вул. Транспортна,7б | Транспортна | 7 | 1 | 80 | 52,866 |
| 8 | Вул. Транспортна,7б | Транспортна | 8 | 1 | 80 | 52,866 |
| 9 | Вул. Транспортна,7б | Транспортна | 9 | 1 | 80 | 52,866 |
| 10 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 72 | 1 | 80 | 52,866 |
| 11 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 90 | 1 | 80 | 52,866 |
| 12 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 44а | 1 | 80 | 52,866 |
| 13 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 56 | 1 | 80 | 52,866 |
| 14 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 48 | 1 | 100 | 57,996 |
| 15 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 50 | 1 | 100 | 57,996 |
| 16 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 52 | 1 | 100 | 57,996 |
| 17 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 107 | 1 | 25 | 39,645 |
| 18 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 107 | 1 | 32 | 40,635 |
| 19 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 107 | 1 | 40 | 42,431 |
| 20 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 10 | 1 | 40 | 42,431 |
| 21 | Вул. Шкільна,5 | Шкільний | 1 | 1 | 40 | 42,431 |
| 22 | Вул. Шопена,3 | Шопена | 1 | 1 | 50 | 43,359 |
| 23 | Вул. Весела,16а | Весела | 16 | 1 | 50 | 43,359 |
| 24 | Вул. Глінки,18б | Глінки | 16 | 1 | 50 | 43,359 |
| 25 | Вул. Глінки,18б | Глінки | 18а | 1 | 50 | 43,359 |
| 26 | Просп. Бандери,4а | Бандери | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 27 | Вул. І.Франка,16 | Грушевського | 44а | 1 | 50 | 43,359 |
| 28 | Вул. І.Франка,16 | Грушевського | 5 | 1 | 50 | 43,359 |
| 29 | Вул. І.Франка,16 | Замкова | 8 | 1 | 50 | 43,359 |
| 30 | Вул. І.Франка,16 | Камінна | 1 | 1 | 50 | 43,359 |
| 31 | Вул. І.Франка,16 | Камінна | 5 | 1 | 50 | 43,359 |
| 32 | Вул. І.Франка,16 | Камінна | 7 | 1 | 50 | 43,359 |
| 33 | Вул. І.Франка,16 | Коперника | 3 | 1 | 50 | 43,359 |
| 34 | Вул. І.Франка,16 | Котляревського | 10 | 1 | 50 | 43,359 |
| 35 | Вул. І.Франка,16 | Котляревського | 26 | 1 | 50 | 43,359 |
| 36 | Вул. І.Франка,16 | Котляревського | 37а | 1 | 50 | 43,359 |
| 37 | Вул. І.Франка,16 | Котляревського | 39а | 1 | 50 | 43,359 |
| 38 | Вул. І.Франка,16 | Кульчицької | 7 | 1 | 50 | 43,359 |
| 39 | Вул. І.Франка,16 | Листопадова | 7 | 1 | 50 | 43,359 |
| 40 | Вул. І.Франка,16 | Руська | 33 | 1 | 50 | 43,359 |
| 41 | Вул. І.Франка,16 | Руська | 37 | 1 | 50 | 43,359 |
| 42 | Вул. І.Франка,16 | Словацького | 6 | 1 | 50 | 43,359 |
| 43 | Вул. І.Франка,16 | Словацького | 8 | 1 | 50 | 43,359 |
| 44 | Вул. І.Франка,16 | І.Франка | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 45 | Вул. І.Франка,16 | Хмельницького | 19 | 1 | 50 | 43,359 |
| 46 | Вул. І.Франка,16 | Чехова | 9 | 1 | 50 | 43,359 |
| 47 | Вул. І.Франка,16 | Чорновола | 8 | 1 | 50 | 43,359 |
| 48 | Вул. І.Франка,16 | Шевченка | 13 | 1 | 50 | 43,359 |
| 49 | Вул. І.Франка,16 | Шевченка | 2 | 1 | 50 | 43,359 |
| 50 | Вул. І.Франка,16 | Шевченка | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 51 | Вул. І.Франка,16 | Ясна | 7 | 1 | 50 | 43,359 |
| 52 | Вул. Новий Світ,36 | Ділова | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 53 | Вул. Микулинецька,64а | Микулинецька-бічна | 2 | 2 | 50 | 86,718 |
| 54 | Вул. Броварна,47а | Броварна | 47 | 1 | 50 | 43,359 |
| 55 | Вул. Шкільна,5 | Студинського | 16 | 1 | 50 | 43,359 |
| 56 | Вул. Шкільна,5 | Студинського | 18 | 1 | 50 | 43,359 |
| 57 | Просп. С.Бандери,47в | Польового | 2а | 1 | 80 | 51,687 |
| 58 | Вул. І.Франка,16 | Білецька | 2а | 1 | 80 | 51,687 |
| 59 | Вул. Шопена,3 | Паркова | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 60 | Вул. Шопена,3 | Паркова | 4 | 1 | 80 | 51,687 |
| 61 | Вул. Збаразька,37 | Збаразька | 35 | 1 | 80 | 51,687 |
| 62 | Вул. Збаразька,37 | Збаразька | 37 | 1 | 80 | 51,687 |
| 63 | Вул. І.Франка,16 | Білецька | 6 | 1 | 10 | 57,996 |
| Прилади обліку теплової енергії Ду40 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Вул. Транспортна,7б | Новий Світ | 16 | 1 | 80 | 52,866 |
| 65 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 76 | 1 | 80 | 52,866 |
| 66 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 78 | 1 | 80 | 52,866 |
| 67 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 80 | 1 | 80 | 52,866 |
| 68 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 82 | 1 | 80 | 52,866 |
| 69 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 84 | 1 | 80 | 52,866 |
| 70 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 86 | 1 | 80 | 52,866 |
| 71 | Бульв. Д.Галицького,4а | Бандери | 88 | 1 | 80 | 52,866 |
| 72 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 12 | 1 | 80 | 52,866 |
| 73 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 14 | 1 | 80 | 52,866 |
| 74 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 18 | 1 | 80 | 52,866 |
| 75 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 22 | 1 | 80 | 52,866 |
| 76 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 26 | 1 | 80 | 52,866 |
| 77 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 28 | 1 | 80 | 52,866 |
| 78 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 4 | 1 | 80 | 52,866 |
| 79 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 6 | 1 | 80 | 52,866 |
| 80 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д. Галицького | 8 | 1 | 80 | 52,866 |
| 81 | Вул. Чернівецька,25а | Чернівецька | 56 | 1 | 100 | 60,254 |
| 82 | Вул. Транспортна,7б | Новий Світ | 4 | 1 | 100 | 60,254 |
| 83 | Вул. Транспортна,7б | Новий Світ | 1 | 1 | 125 | 73,790 |
| 84 | Вул. І.Франка,16 | За Рудкою | 1 | 1 | 80 | 52,866 |
| 85 | Вул. І.Франка,16 | Замкова | 1 | 1 | 80 | 52,866 |
| 86 | Вул. І.Франка,16 | Качали | 1 | 1 | 80 | 52,866 |
| 87 | Вул. І.Франка,16 | І.Франка | 7 | 1 | 80 | 52,866 |
| 88 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 16 | 1 | 80 | 52,866 |
| Прилади обліку теплової енергії Ду50 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Вул. Транспортна,7б | Нечая | 29 | 1 | 100 | 61,548 |
| 90 | Вул. І.Франка,16 | Крушельницької | 1 | 1 | 100 | 61,548 |
| 2017 рік |  |  |  |  |  |  |
| Прилади обліку теплової енергії Ду25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вул. Шкільна,5 | Студинського | 20 | 1 | 50 | 43,359 |
| 2 | Вул. Шкільна,5 | Студинського | 22 | 1 | 50 | 43,359 |
| 3 | Вул. Шкільна,5 | Шкільна | 1 | 1 | 50 | 43,359 |
| 4 | Вул. Шкільна,5 | Ярмуша | 2 | 1 | 50 | 43,359 |
| 5 | Вул. Бригадна,46б | Бенцаля | 2 | 1 | 50 | 43,359 |
| 6 | Вул. Бригадна,46б | Бенцаля | 3 | 1 | 50 | 43,359 |
| 7 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 13 | 1 | 50 | 43,359 |
| 8 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 15 | 1 | 50 | 43,359 |
| 9 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 2 | 1 | 50 | 43,359 |
| 10 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 20 | 1 | 50 | 43,359 |
| 11 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 24 | 1 | 50 | 43,359 |
| 12 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 3 | 1 | 50 | 43,359 |
| 13 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 14 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 6 | 1 | 50 | 43,359 |
| 15 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 9 | 1 | 50 | 43,359 |
| 16 | Вул. Бригадна,46б | Бенцаля | 4 | 1 | 50 | 43,359 |
| 17 | Вул. Збаразька,27а | Збаразька | 27 | 1 | 80 | 51,687 |
| 18 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 8 | 1 | 80 | 51,687 |
| 19 | Вул. І.Франка,16 | Білецька | 4 | 1 | 80 | 51,687 |
| 20 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 12 | 1 | 80 | 51,687 |
| 21 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 16 | 1 | 80 | 51,687 |
| 22 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 21 | 1 | 80 | 51,687 |
| 23 | Вул. І.Франка,16 | Грушевського | 7 | 1 | 80 | 51,687 |
| 24 | Вул. І.Франка,16 | Замкова | 3 | 1 | 80 | 51,687 |
| 25 | Вул. І.Франка,16 | Камінна | 4 | 1 | 80 | 51,687 |
| 26 | Вул. І.Франка,16 | Камінна | 6 | 1 | 80 | 51,687 |
| 27 | Вул. І.Франка,16 | Листопадова | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 28 | Вул. І.Франка,16 | Опільського | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 29 | Вул. І.Франка,16 | Листопадова | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 30 | Вул. І.Франка,16 | Опільського | 4 | 1 | 80 | 51,687 |
| 31 | Вул. І.Франка,16 | Хмельницького | 17 | 1 | 80 | 51,687 |
| 32 | Вул. І.Франка,16 | Чорновола | 17 | 1 | 80 | 51,687 |
| 33 | Вул. Новий Світ,36а | Новий Світ | 36 | 1 | 80 | 51,687 |
| 34 | Вул. Новий Світ,36а | Новий Світ | 38 | 1 | 80 | 51,687 |
| 35 | Вул. Микулинецька,64а | Микулин.-бічна | 8 | 1 | 80 | 51,687 |
| 36 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 101 | 1 | 80 | 51,687 |
| 37 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 107 | 1 | 80 | 51,687 |
| 38 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 111 | 1 | 80 | 51,687 |
| 39 | Вул. Бригадна,46б | Золотогірська | 12 | 1 | 80 | 51,687 |
| 40 | Вул. Шопена,3 | Шопена | 3 | 1 | 100 | 57,996 |
| 41 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 14 | 1 | 100 | 57,996 |
| 42 | Вул. І.Франка,16 | Броварна | 25 | 1 | 100 | 57,996 |
| 43 | Просп. С.Бандери,14а | Глиняна | 1 | 1 | 100 | 57,996 |
| 44 | Вул. І.Франка,16 | Замкова | 5 | 1 | 100 | 57,996 |
| 45 | Вул. І.Франка,16 | Котляревського | 1 | 1 | 100 | 57,996 |
| 46 | Вул. І.Франка,16 | Листопадова | 8 | 1 | 100 | 57,996 |
| 47 | Вул. І.Франка,16 | Руська | 43 | 1 | 100 | 57,996 |
| 48 | Вул. І.Франка,16 | Руська | 45 | 1 | 100 | 57,996 |
| 49 | Вул. І.Франка,16 | І.Франка | 6а | 1 | 100 | 57,996 |
| 50 | Вул. І.Франка,16 | Чорновола | 2 | 1 | 100 | 57,996 |
| 51 | Вул. І.Франка,16 | Чорновола | 5 | 1 | 100 | 57,996 |
| 52 | Вул. Шкільна,5 | Гагаріна | 1 | 1 | 100 | 57,996 |
| Прилади обліку теплової енергії Ду40 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Бульв. Д.Галицького,4а | Л.Українки | 13 | 1 | 50 | 45,126 |
| 54 | Просп. С.Бандери,14а | Бандери | 20 | 1 | 100 | 60,254 |
| 55 | Вул. Фабрична,1а | Фабрична | 1 | 1 | 100 | 60,254 |
| 2018 рік |  |  |  |  |  |  |
| Прилади обліку теплової енергії Ду25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вул Шкільна,5 | Козацька | 7 | 1 | 100 | 57,996 |
| 2 | Вул. Шкільна,5 | Микулинецька | 116 | 1 | 100 | 57,996 |
| 3 | Вул. Збаразька,27а | Збаразька | 31 | 1 | 100 | 57,996 |
| 4 | Вул. Тролейбусна,7б | Тролейбусна | 4а | 1 | 100 | 57,996 |
| 5 | Вул. Лозовецька,3а | Лозовецька | 3 | 1 | 100 | 57,996 |
| 6 | Вул. Багата,4 | Брюкнера | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 7 | Вул. Багата,4 | Багата | 3 | 1 | 50 | 43,359 |
| 8 | Вул. Багата,4 | Багата | 5 | 1 | 40 | 42,431 |
| 9 | Вул. Багата,4 | Багата | 9 | 1 | 80 | 51,687 |
| 10 | Вул. Багата,4 | Валова | 9 | 1 | 50 | 43,359 |
| 11 | Вул. Багата,4 | Замкова | 16 | 1 | 100 | 57,996 |
| 12 | Вул. Багата,4 | Замкова | 7 | 1 | 100 | 57,996 |
| 13 | Вул. Багата,4 | Замкова | 9 | 1 | 50 | 43,359 |
| 14 | Вул. Багата,4 | Листопадова | 3а | 1 | 50 | 43,359 |
| 15 | Вул. Багата,4 | Мстислва | 1 | 1 | 50 | 43,359 |
| 16 | Вул. Багата,4 | Мстислва | 2 | 1 | 50 | 43,359 |
| 17 | Вул. Багата,4 | Над Ставом | 5 | 1 | 50 | 43,359 |
| 18 | Вул. Багата,4 | Над Ставом | 9 | 1 | 50 | 43,359 |
| 19 | Вул. Багата,4 | Руська | 1 | 1 | 50 | 43,359 |
| 20 | Вул. Багата,4 | Руська | 11 | 1 | 80 | 51,687 |
| 21 | Вул. Багата,4 | Руська | 13 | 1 | 80 | 51,687 |
| 22 | Вул. Багата,4 | Руська | 15 | 1 | 80 | 51,687 |
| 23 | Вул. Багата,4 | Руська | 16 | 1 | 80 | 51,687 |
| 24 | Вул. Багата,4 | Руська | 18 | 1 | 80 | 51,687 |
| 25 | Вул. Багата,4 | Руська | 2 | 1 | 100 | 57,996 |
| 26 | Вул. Багата,4 | Руська | 20 | 1 | 80 | 51,687 |
| 27 | Вул. Багата,4 | Руська | 26 | 1 | 50 | 43,359 |
| 28 | Вул. Багата,4 | Руська | 27 | 1 | 80 | 51,687 |
| 29 | Вул. Багата,4 | Руська | 3 | 1 | 50 | 43,359 |
| 30 | Вул. Багата,4 | Руська | 4 | 1 | 80 | 51,687 |
| 31 | Вул. Багата,4 | Руська | 7 | 1 | 50 | 43,359 |
| 32 | Вул. Багата,4 | Сагайдачного | 11 | 1 | 40 | 42,431 |
| 33 | Вул. Багата,4 | Сагайдачного | 13 | 1 | 50 | 43,359 |
| 34 | Вул. Багата,4 | Сагайдачного | 2 | 1 | 80 | 51,687 |
| 35 | Вул. Багата,4 | Сагайдачного | 3 | 1 | 100 | 57,996 |
| 36 | Вул. Багата,4 | Сагайдачного | 5 | 1 | 100 | 57,396 |
| Прилади обліку теплової енергії Ду40 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Вул. Бригадна,46б | Бенцаля | 4 | 1 | 50 | 45,126 |
| 38 | Вул. Лозовецька,3а | Лозовецька | 3 | 1 | 100 | 60,254 |
| 39 | Бульв. Д.Галицького,4а | Д.Галицького | 16 | 1 | 100 | 60,254 |
| 40 | Просп. С.Бандери,47в | С.Бандери | 47 | 1 | 100 | 60,254 |
| 41 | Вул. І.Франка,16 | За Рудкою | 14 | 1 | 100 | 60,254 |
| 42 | Вул. І.Франка,16 | Крушельницької | 1а | 1 | 100 | 60,254 |
| 43 | Вул. Багата,4 | Листопадова | 1 | 1 | 100 | 60,254 |
| 44 | Вул. Багата,4 | Острозького | 1 | 1 | 100 | 60,254 |
| 45 | Вул. Багата,4 | Острозького | 7 | 1 | 100 | 60,254 |
| 46 | Вул. Багата,4 | Руська | 10 | 1 | 100 | 60,254 |
| 47 | Вул. Багата,4 | Руська | 14 | 1 | 100 | 60,254 |
| 48 | Вул. Багата,4 | Руська | 24 | 1 | 100 | 60,254 |
| 49 | Вул. Багата,4 | Руська | 8 | 1 | 80 | 52,866 |
| 50 | Вул. Багата,4 | Руська | 9 | 1 | 100 | 60,254 |
| Прилади обліку теплової енергії Ду50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вул. Багата,4 | Грушевського | 1 | 1 | 100 | 61,548 |
| 52 | Вул. Багата,4 | Руська | 19 | 1 | 100 | 61,548 |
| 53 | Вул. Багата,4 | Руська | 23 | 1 | 100 | 61,548 |
| Разом |  |  |  | 199 |  | 10073,057 |

Очікуванні результати

Виконання Програми дасть можливість:

зробити якісними та надійними послуги  із  централізованого тепло- та гарячого водопостачання для населення м. Тернополя;

забезпечити   100%   комерційний   облік  споживання  теплової  енергії   мешканцями житлового фонду м. Тернополя, а саме влаштування  848-ми засобів комерційного обліку споживання теплової енергії у 778 житлових будинках;

провести часткову модернізацію джерел теплової енергії комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради;

перейти на двотрубну систему теплопостачання за рахунок влаштування  індивідуальних теплових пунктів;

досягти значного скорочення споживання енергоносіїв та забезпечити диверсифікацію  видів палива в паливному балансі системи централізованого теплопостачання
м. Тернопіль, в тому числі:

за період впровадження програми у 2016-2018 роках 53,7 тис. тон умовного палива і 3 100 тис.кВт*год електричної енергії,

за період впровадження програми у 2019-2020 роках 206,0 тис. тон умовного палива і 65 000 тис.кВт*год електричної енергії.

Контроль за виконанням Програми

Здійснення заходів Програми покладається на виконавців, визначених у програмі.

Координація та контроль за виконанням заходів програми покладається на управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності Тернопільської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

Міський голова                                          С.В. Надал

Додаток

до Програми модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-

та гарячого водопостачання м. Тернопіль на 2016-2020рр.

Заходи

Програми модернізації  (технічного розвитку) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання м. Тернопіль на 2016-2020рр.

| Перелік заходів Програми | Планові капітало-вкладення, тис. грн. | Джерела фінансування | Заходи першого етапу виконання Програми |  |  |  | Заходи другого етапу виконання Програми |  |  | Зміст модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2018рр. |  |  |  | 2019-2020рр. |  |  |  |
|  |  |  | Планові капітало-вкладення | з них в 2016 р. | Економія ПЕР |  | Планові капітало-вкладення | Економія ПЕР |  |  |
|  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | т.у.п. | тис. кВт*год | тис. грн. | т.у.п. | тис. кВт*год |  |
| Котельня по вул. Київська,3с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 16 100 | Всього капіталовкладень | 16 100 | 16 100 | 8 532 | - | - | 8 532 | - | Влаштування котельного агрегату встановленою потужністю 2,5 МВт для виробництва теплової енергії з використанням торфу як палива |
|  | 13 200 | Залучений капітал інвесторів | 13 200 | 13 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 900 | Строкові запозичення капіталу | 2 900 | 2 900 |  |  |  |  |  |  |
| Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання | 18 906 | Кредит ЄБРР | 18 906 | 320 | - | 1 200 | - | - | 2 428 | Заміна п'яти (5) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії (в т.ч. 2016 р. - проектні роботи) |
| Заміна газових пальників на котлах ПТВМ-30 | 25 450 | Кредит МБРР | 25 450 |  | 740 | - | - | 1 480 | - | Модернізація пальників трьох (3) газових котлів ПТВМ-30М-4 з переходом на експлуатаційну ефективність спалювання природного газу більше 94% |
| Влаштування когенераційної установки встановленою електричною потужністю 1 МВте | 64 898 | Кредит МБРР | 19 469 |  | - | - | 45 428 | - | 14 356 | Власне виробництво електричної енергії для виробничих потреб підприємства |
| Котельня по вул. Купчинського,14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива, в т.ч. біомаси | 20 927 | Всього капіталовкладень | 20 927 | 11 200 | 7 165 | - | - | 12 678 | - | Модернізація котла КВ-Г-7,56-150 на встановлену потужність 4,0 МВт, влаштування котельного агрегату потужністю 2,0 МВт (2016 р.) для виробництва теплової енергії з використанням деревних пелет і торфу як палива |
|  | 9 900 | Залучений капітал інвесторів | 9 900 | 9 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 300 | Строкові запозичення капіталу | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 727 | Кредит НЕФКО | 9 727 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання | 3 014 | Кредит ЄБРР | 3 014 | 250 | - | 216 | - | - | 435 | Заміна двох (2) мережних насосів на насоси з регульованим споживанням електричної енергії (в т.ч. 2016 р. - проектні роботи) |
| Котельня по вул. Курбаса,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування на котельні 8 МВт котла на деревній трісці з конденсаційною установкою утилізації теплоти димових газів | 169 880 | Кредит ЄБРР | 169 880 |  | - | - | - | 35 456 | - | Влаштування котельного агрегату встановленою потужністю 8 МВт для виробництва теплової енергії з використанням деревної тріски як палива |
| Впровадження комбінованого виробництва теплової енергії (8 МВт) та електричної енергії (3 МВт) з використанням біомаси як палива | 245 230 | Залучений капітал інвесторів | 85 831 |  | - | - | 159 400 | 29 552 | 36 180 | Влаштування когенераційної установки з використанням біомаси як палива для виробництва теплової (8 МВт) та електричної (3 МВт) енергії |
| Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання | 6 363 | Кредит МБРР | 6 363 |  | - | - | - | 35 456 | - | Заміна двох (2) мережних насосів на насоси з регульованим споживанням електричної енергії |
| Котельня по вул. Галицька,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна зношених котлів на котли з ККД > 92% та заміна насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 29 268 | Кредит МБРР | 29 268 |  | 310 | 85 | - | 670 | 170 | Заміна двох (2) зношених котлів ТВГ-8м на два (2) жаротрубних газових котли з високим ККД, заміна трьох (3) мережних насосів, встановлення чотирьох (4) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. Л.Українки,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 9 600 | Всього капіталовкладень | 9 600 | 9 600 | 2 446 | - | - | 4 892 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання торфу встановленою потужністю 2,0 МВт |
|  | 8 550 | Залучений капітал інвесторів | 8 550 | 8 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 050 | Строкові запозичення капіталу | 1 050 | 1 050 |  |  |  |  |  |  |
| Заміна зношених котлів на котли з ККД > 92% та заміна насосів на насоси зі змінною частотою обертання | 35 620 | Кредит ЄБРР | 35 620 |  | 1 167 | 504 | - | 4 668 | 2 016 | Заміна п'яти (5) зношених котлів ТВГ-8м на три (3) жаротрубних газових котли з високим ККД, впровадження регульованого споживання електричної енергії |
| Котельня по вул. Лемківська,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 10 600 | Всього капіталовкладень | 10 600 | 10 600 | 2 446 | - | - | 4 892 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання торфу встановленою потужністю 2,0 МВт |
|  | 8 500 | Залучений капітал інвесторів | 8 500 | 8 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 100 | Строкові запозичення капіталу | 2 100 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування когенераційної установки встановленою електричною потужністю 0,58 МВте | 29 268 | Кредит МБРР | 8 780 |  | - | - | 20 487 | - | 9 356 | Власне виробництво електричної енергії для виробничих потреб підприємства |
| Модернізація пальників газових котлів КВ-ГМ-20-150 | 13 998 | Кредит МБРР | 13 998 |  | 362 | - | - | 724 | - | Модернізація пальників трьох (3) газових котлів КВ-ГМ-20-150 з переходом на експлуатаційну ефективність спалювання природного газу більше 93% |
| Котельня по вул. Живова,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 11 000 | Всього капіталовкладень | 11 000 | 11 000 | 3 056 | - | - | 6 112 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання торфу встановленою потужністю 2,5 МВт |
|  | 10 000 | Залучений капітал інвесторів | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 000 | Строкові запозичення капіталу | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Заміна зношених котлів на котли з ККД > 92% | 25 196 | Кредит МБРР | 25 196 |  | 410 | - | - | 820 | - | Заміна двох (2) зношених котлів ТВГ-8м на три (3) жаротрубних газових котли з високим ККД |
| Заміна мережних насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 6 617 | Кредит МБРР | 6 617 |  | - | 170 | - | - | 340 | Заміна чотирьох (4) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії, встановлення чотирьох (4) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. І Франка,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 16 500 | Всього капіталовкладень | 16 500 | 16 500 | 4 266 | - | - | 8 532 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання торфу встановленою потужністю 2,5 МВт |
|  | 13 300 | Залучений капітал інвесторів | 13 300 | 13 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 200 | Строкові запозичення капіталу | 3 200 | 3 200 |  |  |  |  |  |  |
| Заміна зношених котлів на котли з ККД > 92% | 25 196 | Кредит МБРР | 25 196 |  | 410 | - | - | 820 | - | Заміна двох (2) зношених котлів ТВГ-8м на три (3) жаротрубних газових котли з високим ККД |
| Заміна мережних насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 4 708 | Кредит МБРР | 4 708 |  | - | 170 | - | - | 340 | Заміна трьох (3) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії, встановлення трьох (3) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. Багата,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація пальників газових котлів ТВГ-8М, КВ-Г-7,56-150 | 3 436 | Кредит МБРР | 3 436 |  | 365 | - | - | 730 | - | Модернізація пальників трьох (3) газових котлів з переходом на експлуатаційну ефективність спалювання природного газу більше 93% |
| Встановлення регуляторів частоти на насосні агрегати котельні | 2 800 | Кредит МБРР | 2 800 |  | - | 75 | - | - | 150 | Заміна трьох (3) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії, встановлення трьох (3) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. Дружби,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація пальників газових котлів КВ-Г-7,56-150 | 4 072 | Кредит МБРР | 4 072 |  | 190 | - | - | 380 | - | Модернізація пальників трьох (3) газових котлів з переходом на експлуатаційну ефективність спалювання природного газу більше 93% |
| Встановлення регуляторів частоти на насосні агрегати котельні | 4 327 | Кредит МБРР | 4 327 |  | - | 110 | - | - | 220 | Заміна трьох (3) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії, встановлення трьох (3) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. Просвіти,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання альтернативних видів палива | 9 900 | Всього капіталовкладень | 9 900 | 9 900 | 2 446 | - | - | 4 892 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання торфу встановленою потужністю 2,0 МВт |
|  | 8 600 | Залучений капітал інвесторів | 8 600 | 8 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 300 | Строкові запозичення капіталу | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація пальника газового котла КВ-ГМ-20-150 | 4 708 | Кредит МБРР | 4 708 |  | - | 270 | - | 540 | - | Модернізація пальника (1) газового котла КВ-ГМ-20-150 з переходом на експлуатаційну ефективність спалювання природного газу більше 93% |
| Заміна зношених котлів на котли з ККД > 92% та заміна насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 12 980 | Кредит МБРР | - |  | - | - | 12 980 | 380 | - | Заміна двох (2) зношених котлів ТВГ-8м на два (2) жаротрубних газових котли з високим ККД, впровадження регульованого споживання електричної енергії |
| Заміна мережних насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 5 854 | Кредит МБРР | 5 854 |  | - | 140 | - | - | 280 | Заміна чотирьох (4) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії |
| Котельня по вул. Тролейбусна,7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна мережних насосів на насоси зі змінною частотою обертання, встановлення регуляторів частоти | 1 290 | Кредит МБРР | 1 290 |  | - | 170 | - | - | 340 | Заміна чотирьох (4) мережних насосів котельні на насоси з регульованим споживанням електричної енергії, встановлення двох (2) регуляторів частоти |
| Котельня по вул. Бригадна,46б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання біомаси у якості палива | 5 100 | Всього капіталовкладень | 5 100 | 5 100 | 443 | - | - | 1 772 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання біомаси встановленою потужністю 400 кВт |
|  | 4 300 | Залучений капітал інвесторів | 4 300 | 4 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | Строкові запозичення капіталу | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Шкільна,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання біомаси у якості палива | 13 310 | Всього капіталовкладень | 13 310 |  | 5 540 | - | - | 11 080 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання біомаси встановленою потужністю 2,5 МВт |
|  | 11 910 | Залучений капітал інвесторів | 11 910 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 400 | Строкові запозичення капіталу | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельня по вул. Чернівецька,25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація теплогенеруючих потужностей котельні для використання біомаси у якості палива | 13 310 | Всього капіталовкладень | 13 310 |  | 5 540 | - | - | 11 080 | - | Влаштування котельного агрегату для спалювання біомаси встановленою потужністю 2,5 МВт |
|  | 12 110 | Залучений капітал інвесторів | 12 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 200 | Строкові запозичення капіталу | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі м. Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньо ізольованих труб в системах теплопостачання котелень по вул. Київська 3с; Курбаса 3а; Галицька 40; Л.Українки 4; Лемківська 23; Бригадна 46б. | 105 023 | Всього капіталовкладень | 58 449 |  | 560 | - | 46 574 | 1 210 | - | Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньо ізольованих труб довжиною 4600 п.м |
|  | 27 400 | Кредит ЄБРР | 27 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 623 | Кредит МБРР | 31 049 |  |  |  | 46 574 |  |  |  |
| Влаштування технічних і програмних засобів системи віддаленого керування процесом теплопостачання SCADA | 74 288 | Всього капіталовкладень | 59 399 |  | 1 850 | - | 14 888 | 4 550 | - | Влаштуваннясистеми віддаленого керування процесом теплопостачання SCADA |
|  | 24 660 | Кредит ЄБРР | 24 660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 628 | Кредит МБРР | 34 739 |  |  |  | 14 888 |  |  |  |
| Житловий фонд м. Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії | 10 080 | Всього капіталовкладень | 10 080 | 4 802 | - | - | - | - | - | Оснащення 90 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії (91вузел обліку). |
|  | 8 080 | Власні кошти КП «ТМТКЕ» | 8 080 | 2 802 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 000 | Кошти міського бюджету | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування автоматизованих теплових пунктів та приладного обліку споживання теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках, перехід на двотрубну систему теплопостачання | 341 678 | Всього капіталовкладень | 258 711 | 42 750 | 5 460 | - | 82 967 | 14 100 | - | Влаштування 649 (в т.ч. 87 у 2016 р.) автоматизованих теплових пунктів та приладного обліку споживання теплової енергії у 580 (в т.ч. 87 у 2016 р.) багатоквартирних житлових будинках, перехід на двотрубну систему теплопостачання |
|  | 126 040 | Грант з Фонду Східно-європейського партнерства | 126 040 | 42 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 418 | Кредит Фонду чистих технологій | 124 451 |  |  |  | 82 967 |  |  |  |
|  | 8 220 | Грант в рамках реалізації проекту DemoUkrainaDH | 8 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1 400 489 |  | 1 017 765 | 138 122 | 53 704 | 3 110 | 382 723 | 205 998 | 64 595 |  |

Міський голова                                                                             С.В. Надал