Додаток № 3  до рішення міської ради від 20.04.2018 р. №7/24/20

6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансува ння | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I етап |  | II етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017р. |  | 2018р. |  | 2019р. |  | 2020р. |  |
| 1. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Архикатедраль-ного собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 284,154 |  | - |  | - |  | - | Один документ |
|  |  | 1.2. Проведення робіт по опорядженню фасадів | 2018- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» | Міський бюджет | - |  | 587,50 |  | 587,50 |  | 15,05 | Опорядження фасадів |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - |  | 5 000,50 |  | 5 000,50 |  | 2 500,00 |  |
|  |  | 1.3.Реставраційні роботи по покрівлі | 2018- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» | Міський бюджет | - |  | 587,50 |  | 587,50 |  | 15,05 | Провести реставрацію покрівлі, облаштування оглядового майданчика |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - |  | 5 000,50 |  | 5 000,50 |  | 2 500,00 |  |
| 2. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Тернопільського замку (ох. № 634) | 2.1.Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | 611,351 |  | - |  | - |  | - | Один документ |
|  |  | 2.2. Проведення археологічних досліджень | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | 612,620 |  | - |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях (620 кв. м) |
|  |  | 2.3. Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень | 2018- 2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | - |  | 587,50 |  | 587,50 |  | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - |  | 5 000,50 |  | 5 000,50 |  | 2 500,00 |  |
|  |  | 2.4. Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи | 2018- 2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | - |  | 587,50 |  | 587,50 |  | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - |  | 5 000,50 |  | 5 000,50 |  | 2 500,00 |  |
| 3. | Здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя | 3.1. Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м. | 2017, 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 191,444 |  | 200,00 |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 250 кв. м. |
|  |  | 3.2. Проведення археологічних досліджень по вул. Листопадовій на площі 20 кв. м. | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 17,03 |  | - |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 20 кв. м. |
|  |  | 3.3. Проведення археологічних досліджень по вул. Руській на площі 60 кв. м. | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 89,30 |  | - |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 60 кв. м. |
|  |  | 3.4. Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 81,30 |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 50 кв. м. |
|  |  | 3.5. Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 26,30 |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 16 кв. м. |
|  |  | 3.6. Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 49,90 |  | - |  | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 34 кв. м |
| 4. | Відновлення історичного середовища міста Тернополя | 4.1.Створення історичної зони «Тернопільські Золоті ворота» | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | В межах проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  | Провести роботи по створенню історичної зони |
|  |  | 4.2.Створення зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 903,556 |  | - |  | - |  | - | Провести роботи по створенню зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій |
|  |  | 4.3.Створення туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової) - імітація-символ валу; мапа-макет Тернополя 16 ст., реконструкція існуючої колонки, заходи по благоустрою, підключення електромереж (ліхтар), архітектурно-проектні роботи та документація, вишукувальні роботи | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 470,0 |  | - |  | - |  | - | Провести роботи по створенню туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової), |
|  |  | 4.4.Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 215,0 |  | - |  | - | Відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», |
|  |  | 4.5. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Володимиру Громницькому на фасаді історичного факультету ТНПУ по вул.Винниченка | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 110,0 |  | - |  | - | Встановлення меморіальної дошки Степану Сапеляку |
|  |  | 4.6. Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул.Франка | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 185,0 |  | - |  | - |  | - | Встановлення меморіальних дошкок Степану Шагайді та Ярославу Гелясу |
|  |  | 4.7. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 190,0 |  | - |  | - | Встановлення меморіальної дошки Гетьману І.Мазепі |
|  |  | 4.8. Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, Храм Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 170,0 |  | 170,0 |  | - |  | - | Встановлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях |
|  |  | 4.9. Відновлення пам’ятника-фігури Святої Теклі | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 900,00 |  | - |  | - |  | - | Встановлення пам’ятника-фігури Святої Теклі |
|  |  | 4.10. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 390,0 |  | - |  | - | Встановлення пам’ятника |
|  |  | 4.11. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - хлопчика чистильника взуття | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 235,0 |  | - |  | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.12. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 330,0 |  | - |  | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.13. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 320,0 |  | - |  | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.14. Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - |  | 380,0 |  | - |  | - | Встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» |
|  |  | 4.15. Знакування пам’яток археології | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 300,0 |  | - |  | - |  | - | Знакування пам’яток археології |
| 5. | Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини | Встановлення та облік в базі даних пам’ятників та пам’ятних знаків; участь в паспортизації | 2017- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  | Створення бази даних на об’єкти культурної спадщини: у 2017 році - 5, у 2018 році - 6, у 2019 році -15, у 2020 році – 20 |
| 6. | Забезпечення гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини | Проведення обстеження стану | 2017- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | В межах проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  | Визначення необхідності проведення реставраційних та консерваційних робіт об’єктів культурної спадщини |
| 7. | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; Релігійна громада «Парафія Храму Різдва Христового місто Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» | Міський бюджет | - | 600,0 |  | - |  | - |  | Провести роботи з реставрації |

Міський голова                  							                            		С.В.Надал