Додаток

до рішення міської ради

від _______ №_________

Розділ І.

Паспорт Програми розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва документа щодо розроблення програми | Закон України «Про міський електричний транспорт» Закон України «Про автомобільний транспорт» Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» |
| 3. | Розробник програми | Управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Управління економіки, промисловості та праці, Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради, Комунальне підприємство «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», Комунальне підприємство «Міськавтотранс», Оператор електронних систем у м.Тернопіль, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управління соціальної політики |
| 6. | Учасники програми | Управління стратегічного розвитку Управління правового забезпечення Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту Фінансове управління Управління освіти і науки Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільське об'єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які на відповідній правовій підставі надають послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах міста Тернополя |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Джерела фінансування | Міський бюджет Інші кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн в тому числі: | 280374,4 |
|  | -міський бюджет | 190 184,4 |
|  | -інші кошти | 90 190,0 |

Розділ ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Організація ефективного управління міським пасажирським транспортом та  належне використання його  майнового комплексу.

Забезпечення беззбиткового функціонування міського пасажирського транспорту.

Технічне забезпечення міського пасажирського  транспорту.

Нормативно-правове  та  науково-технічне  забезпечення діяльності підприємств.

Створення сприятливих умов для розвитку міського пасажирського транспорту.

Розвиток міського автомобільного транспорту на базі комунального підприємства, придбання рухомого складу як нового так і бувшого в користуванні.

Постійний подальший розвиток мережі автобусних маршрутів, у відповідності до потреб пасажиропотоків, з врахуванням пропозицій мешканців, установ та організацій.

Забезпечення успішного функціонування річкового транспорту, як туристично -  привабливої родзинки міста.

Подальший розвиток та вдосконалення АСООП на громадському транспорті міста для забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, надання повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу

Проведення моніторингу та аналізу  тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг.

Підготовка замовлення на пасажирські послуги ( перевезення ) з урахуванням спроможності перевізників, соціальних нормативів та екологічних вимог.

Ресурсне забезпечення Програми:

| Джерела фінансування | 2018р. (тис.грн.) | 2019 р. (тис.грн.) | 2020 р. (тис.грн.) | Усього (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 93945,4 | 63090,0 | 33149,0 | 190184,4 |
| Інші кошти | 90170,0 | 20,0 | 0,0 | 90190,0 |
| Всього | 184115,4 | 63110,0 | 33149,0 | 280374,4 |

| Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансування | Усього,тис.грн. |  | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 р. |  | 2019р. |  |  | 2020р. |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення тролейбусного парку | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 12905 | 2150 |  | 5002 |  |  | 5753 |  |  | Придбання 12 одиниць |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Розвиток мережі тролейбусних ліній: | Реконструкція тролейбусних ліній | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 27912,4 | 7728,4 |  | 9388 |  |  | 10796 |  |  | Придбання проводу, опор, ремонтні роботи/ 2018р-48опор та 15т. проводу; 2019р-50опор та 15 т. проводу; 2020р- 50 опор та 15 т проводу |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 30000 | 0 |  | 30000 |  |  | 0 |  |  | 2019р.-3,6км. |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Оновлення основних фондів підприємства, підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 6268,8 | 3268,8 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 2 одиниці |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт рухомого складу | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 15633,9 | 4133,9 |  | 5500 |  |  | 6000 |  |  | 18 одиниць |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 4770 | 2270 |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 1 об’єкт |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, збільшення потужності | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 1064,8 | 1064,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 780м.кабеля, допоміжні матеріали та ремонтні роботи |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розвиток та покращення роботи комунального підприємства. | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання (доукомплектація) системи сповіщення | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 6435 | 435 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | Придбання 2 тягових підстанцій |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Створення страхового фонду документації | КП «Тернопільелектротранс» | Інші джерела | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція системи опалення | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 5436,1 | 1436,1 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | виробничі приміщення по вул. Тролейбусна, 7 |  |
|  |  | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 5185 | 2185 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | Придбання фрезерного та токарного станків. |  |
|  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор |  |
|  |  | Фінансова підтримка | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 22659,6 | 22659,6 |  |  |  |  |  |  |  | Безперебійна робота підприємства |  |
| 5 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | Впорядкування інфраструктури водного транспорту. Будівництво будиночку технічного обслуговування на базі чалення |  |  | 6373,8 | 6373,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Капітальн ий ремонт причалів на базі чалення, «Галичина» та «Ресторан Хутір» Будівництво підпірної стіни на базі чалення. Проведення капремонту теплоходу «Герой Танцоров» Будівництво будиночку технічного обслуговування на базі чалення |  |
| Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного транспорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оновлення парку міських автобусів | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Придбання 50 одиниць |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання нових автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, за кредитні кошти ЄІБ | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 12000 | 12000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 нових автобусів |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 6600 | 2600 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 10 одиниць |  |
| 7 | Технічне переоснащення | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 1500 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 4 одиниці |  |
| 8 | Проведення опитування та обстежень, розробка транспортної моделі міста і формування маршрутної мережі громадського транспорту | Формування маршрутної мережі м.Тернополя | Управління транспорту, комунікацій та зв'язку ТМР | Міський бюджет | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Сформована нова транспортна мережа міста . |  |
| Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечення необхідними матеріалами, послугами та технікою для впровадження АСООП на всьому пасажирському громадському транспорті | забезпечення визначеної кількості засобів оплати проїзду, оснащення транспортних засобів терміналами, для справляння оплати проїзду; забезпечення ППЕК; забезпечення роботи центру обробки даних; забезпечення виконання функцій передбачених Положенням про оператора | Оператор | Інші кошти | 10170 | 10170 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Закупівля у 2018р. обладнання: настінні автомати на зупинках – 25од. стаціонарні термінали для транспортних засобів– 115од. ручні термінали касира для ППЕК (зупинки та місця масового скупчення людей) – 120од. Виготовлення засобів оплати проїзду – 80000од. персоніфікованих е-квитків , 80000од. неперсоніфікованих е-квитків. |  |
| 10 | Забезпечення можливості видачі, придбання та поповнення карт, їх отримання окремими категоріями пасажирів | Визначення місць розміщення другої черги пунктів видачі, продажу та поповнення е-квитків Забезпечення роботи всіх ППЕК Забезпечення можливості поповнення е-квитків через мережу інтернет, у терміналах самообслуговування, тощо | Оператор | Фінансування не потребує | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Створення передумов використання е-квитків. Зменшення обігу готівкових коштів. |  |
| 11 | Реалізація проекту «Соціальна карта Тернополянина» | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | Оператор Управління соціальної політики Тернопільське об'єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області | Кошти міського бюджету | 1340 | 1140 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | «Соціальна карта Тернополянина» пільговим категоріям громадян Видача е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» (учні, студенти, громадяни міста) |  |
| 12 |  | Впровадження сучасних технологій Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (Wi Fi) до мережі інтернет в тролейбусах. | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | Проведення бездротового доступу (Wi Fi) до мережі інтернет в 30 тролейбусах. |  |

Міський голова								С.В.Надал