Додаток до рішення міської ради

від «___»_________201__ р. №____

| Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансування | Усього,тис.грн. |  | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 р. |  | 2019р. |  | 2020р. |  |  |
| Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення тролейбусного парку |  | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 13655 | 2900 |  | 5002 |  | 5753 |  | Придбання 12 одиниць |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Розвиток мережі тролейбусних ліній: |  | Реконструкція тролейбусних ліній | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 27162,4 | 6978,4 |  | 9388 |  | 10796 |  | Придбання проводу, опор, ремонтні роботи/ 2018р-48опор та 15т. проводу; 2019р-50опор та 15 т. проводу; 2020р- 50 опор та 15 т проводу |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 30000 | 0 |  | 30000 |  | 0 |  | 2019р.-3,6км. |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Оновлення основних фондів підприємства, підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів |  | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 6268,8 | 3268,8 |  | 1500 |  | 1500 |  | 2 одиниці |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт рухомого складу | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 15633,9 | 4133,9 |  | 5500 |  | 6000 |  | 18 одиниць |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 4770 | 2270 |  | 2500 |  | 0 |  | 1 об’єкт |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, збільшення потужності | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 1064,8 | 1064,8 |  | 0 |  | 0 |  | 780м.кабеля, допоміжні матеріали та ремонтні роботи |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розвиток та покращення роботи комунального підприємства. |  | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання (доукомплектація) системи сповіщення | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 6435 | 435 |  | 3000 |  | 3000 |  | Придбання 2 тягових підстанцій Дообладнання (доукомплектація) системи сповіщення |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Створення страхового фонду документації | КП «Тернопільелектротранс» | Інші джерела | 20 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реконструкція системи опалення | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 5436,1 | 1436,1 |  | 2000 |  | 2000 |  | виробничі приміщення по вул. Тролейбусна, 7 |  |
|  |  |  | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 5185 | 2185 |  | 1500 |  | 1500 |  | Придбання фрезерного та токарного станків. |  |
|  |  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 2500 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор |  |
|  |  |  | Фінансова підтримка | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет Міський бюджет | 22659,6 | 22659,6 |  |  |  |  |  | Безперебійна робота підприємства |  |
| 5 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту |  | Впорядкування інфраструктури водного транспорту. Будівництво будиночку технічного обслуговування на базі чалення |  |  | 6373,8 | 6373,8 |  | 0 |  | 0 |  | Капітальн ий ремонт причалів на базі чалення, «Галичина» та «Ресторан Хутір» Будівництво підпірної стіни на базі чалення. Проведення капремонту теплоходу «Герой Танцоров» Будівництво будиночку технічного обслуговування на базі чалення |  |
| Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного транспорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оновлення парку міських автобусів |  | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | Придбання 50 одиниць |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Придбання нових автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, за кредитні кошти ЄІБ | КП «Міськавтотранс» | Міський бюджет | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 15 нових автобусів |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 60000 | 60000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | КП «Міськавтотранс» | Міський бюджет | 6600 | 2600 |  | 2000 |  | 2000 |  | 10 одиниць |  |
| 7 | Технічне переоснащення |  | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | КП «Міськавтотранс» | Міський бюджет | 1400 | 400 |  | 500 |  | 500 |  | 4 одиниці |  |
| 8 | Інші заходи у сфері автортранспорту (фінансова підтримка) |  | Інші заходи у сфері автортранспорту | КП «Міськавтотранс» | Міський бюджет | 100,0 | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | Підтримання фінансової стабільності підприємтсва |  |
| 9 | Послуги з проведення з ринкових досліджень |  | Проведення опитування та обстежень, розробка транспортної моделі міста і формування маршрутної мережі громадського транспорту | Управління транспорту, комунікацій та зв'язку ТМР | Міський бюджет | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | Створена транспортна модель міста . Сформована нова транспортна мережа міста . |  |
| Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Забезпечення необхідними матеріалами, послугами та технікою для впровадження АСООП на всьому пасажирському громадському транспорті | забезпечення визначеної кількості засобів оплати проїзду, оснащення транспортних засобів терміналами, для справляння оплати проїзду; забезпечення ППЕК; забезпечення роботи центру обробки даних; забезпечення виконання функцій передбачених Положенням про оператора | Оператор | Інші кошти | 10170 | 10170 |  | 0 |  | 0 |  | Закупівля у 2018р. обладнання: настінні автомати на зупинках – 25од. стаціонарні термінали для транспортних засобів– 115од. ручні термінали касира для ППЕК (зупинки та місця масового скупчення людей) – 120од. Виготовлення засобів оплати проїзду – 80000од. персоніфікованих е-квитків , 80000од. неперсоніфікованих е-квитків. |  |
| 11 |  | Забезпечення можливості видачі, придбання та поповнення карт, їх отримання окремими категоріями пасажирів | Визначення місць розміщення другої черги пунктів видачі, продажу та поповнення е-квитків Забезпечення роботи всіх ППЕК Забезпечення можливості поповнення е-квитків через мережу інтернет, у терміналах самообслуговування, тощо | Оператор | Фінансування не потребує | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Створення передумов використання е-квитків. Зменшення обігу готівкових коштів. |  |
| 12 |  | Реалізація проекту «Соціальна карта Тернополянина» | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | Оператор Управління соціальної політики Тернопільське об'єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області | Кошти міського бюджету | 1340 | 1140 |  | 100 |  | 100 |  | Відшкодування витрат з виготовлення та видачі е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» пільговим категоріям громадян Видача е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» (учні, студенти, громадяни міста) |  |
| 13 |  |  | Впровадження сучасних технологій Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (Wi Fi) до мережі інтернет в тролейбусах. | КП «Тернопільелектротранс» | Міський бюджет | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | Проведення бездротового доступу (Wi Fi) до мережі інтернет в 30 тролейбусах. |  |

Міський голова		              	С.В.Надал