ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини

міста Тернополя на 2017-2020 роки

1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Протокольне доручення наради при міському голові № 53 п.5 від 16.08.2016р., № 70 п.1 від 16.11.2016р. |
| 3. | Розробник програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| 5. | Учасники програми | Управління культури і мистецтв; фінансове управління; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління стратегічного розвитку міста; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Парафія Храму Різдва Христового місто Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» |
| 6. | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 7. | Етапи виконання програми | I - етап: 2017-2018 роки II - етап: 2019-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.: | 63596, 155 |
|  | коштів міського бюджету, тис. грн. | 13 592,155 |
|  | інші джерела, тис. грн. | 50 004,0 |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Охорона культурної спадщини в сучасних умовах набуває особливого значення. Пам’ятки культурної спадщини місцевого, національного чи всесвітнього значення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням. Питання охорони пам’яток розглядається, як процес утворення і розвитку державної системи в пам’ятко-охоронній галузі, становлення охоронних структур як на державному, так і на реґіональному рівнях. З прийняттям Законів України «Про охорону культурної спадщини», інших постанов та інструкцій, що регламентують облік, охорону та використання нерухомих пам’яток – почався новий етап пам’ятко-охоронного процесу. Більшість пам’яток потребують термінових ремонтних робіт різного ступеня та облаштування. Програма збереження культурної спадщини створена для проведення перевірки стану та оперативного реагування на загрозу руйнування пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення, пам’яток монументального мистецтва з метою проведення реставраційних і консерваційних робіт, збереження пам’яток та подальшого їх залучення до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху приведення пам’ятко-охоронної справи у відповідність  до європейських стандартів.

Відповідно до п.2 рішення виконавчого комітету від 18.04.2012 року № 657 «Про взяття на облік і утримання об’єктів монументального мистецтва міста Тернополя»  створено відповідний реєстр об’єктів, а саме:

- пам’ятки архітектури національного значення – 5 (п’ять) одиниць,  на які стоїть питання  проведення протиаварійних, реставраційних та консерваційних робіт, це

- Тернопільський замок;

- Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці;

- Келії Монастиря домініканів;

- Храм Церкви Різдва Христового;

- Храм Церкви Воздвиження  Чесного Хреста (Надставна церква);

- пам’ятки археології місцевого значення – 6 (шість) одиниць;

- пам’ятники та пам’ятні знаки – 32 (тридцять дві) одиниці;

- меморіальні таблиці – 80 (вісімдесят) одиниць;

- «Алея зірок» - 18 (вісімнадцять) одиниць;

- анотаційні таблиці – 16 (шістнадцять) одиниць;

- меморіальний комплекс «Старий парк» - 11 (одинадцять) одиниць;

- садово-паркові скульптурні композиції – 7 (сім) одиниць.

Потребують здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення, а саме Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці та Тернопільський Замок.

Пам’ятка архітектури Домініканського костелу 1749-1779 рр. (ох. № 637 Н) - Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує опорядження фасаду, що за характером барокової архітектури не відповідає історичному вигляду. Покрівля знаходиться в незадовільному стані, потребує повної заміни, естетичний вигляд не відповідає вимогам часу, форма даху, веж та купола видозмінені, не відповідають історичному вигляду.

Пам’ятка архітектури національного значення Тернопільський замок (ох. № 634) знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує опорядження, ліквідації аварійного стану окремих конструктивних та архітектурно-художніх елементів будівлі, проведення дослідницьких, археологічних та реставраційних робіт, реконструкції та благоустрою прилеглої території.

З огляду на непрості виклики, які постали перед завданням збереження історичного спадку нашого міста є встановлення оптимального балансу між довгостроковими цілями та запитами сьогодення. На сьогоднішній день актуальним є питання освоєння підземного простору та відновлення історичного середовища міста. Виникає необхідність у проведенні послідовної політики зі збереження, адаптації і доцільного використання історико-культурного ресурсу нашого краю, проведення ряду заходів з відновлення історичного середовища міста, що дасть змогу поліпшити туристичну привабливість  та перспективу розвитку м. Тернополя в подальшому.

3.  Мета програми

Головною метою програми є:

- забезпечення умов збереження історичної забудови міста Тернополя, відомих пам’яток архітектури, містобудування, монументального мистецтва, археологічних та історичних пам’яток;

-  дослідження підземних споруд, відновлення історичного середовища міста;

- створення умов для покращання туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину;

- виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт у першу і другу чергу, удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, участь у забезпеченні їх паспортизації, шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ведення електронної бази даних.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи реалізації програми

Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою частинами галузі охорони культурної спадщини.

Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань, а саме:

1. Участь у проведенні археологічних, історико-архітектурних, екологічних, інженерно-геологічних досліджень, вивчення технічного стану споруд, об’єктів благоустрою та озеленення, обстеження інженерної і транспортної інфраструктури.

2. Участь у забезпеченні науково-обґрунтованих заходiв, які сприятимуть збереженню автентичностi пам’яткок культурної спадщини, приведення їх в стан, що придатний для подальшого експонування та екскурсiйного вiдвiдування.

3. Участь у забезпеченні проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення споруд, їх окремих конструкцій з аварійного стану, а також реставраційних робіт на пам’ятках архітектури, заходів з метою збереження окремих художніх, декоративних та архітектурних елементів на об’єктах, де виникла загроза їх втрати, удосконалення інженерної інфраструктури.

4. Внесення пропозицій для коригування історико-архітектурного опорного плану, розроблення необхідної містобудівної і проектно-кошторисної документації.

5. Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини  та забезпечення їх гармонійного функціонування.

Обсяги фінансування програми встановлюються під час затвердження міського бюджету на відповідний рік з врахуванням реальних можливостей бюджету.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2017-2020 років та її виконання у два етапи:

І етап: 2017 р. - забезпечення розробки проектно-кошторисної документації:

-  на пам’ятку архітектури національного значення Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці;

- на пам’ятку архітектури національного значення Тернопільського замку;

- проведення археологічних досліджень на пам’ятку архітектури національного значення Тернопільського замку;

- здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя;

ІІ етап: 2018-2020 рр. - забезпечення виконання першочергових протиаварійних робіт, їх реставрації та реабілітації на пам’ятках архітектури  національного значення,  а саме:

- Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці;

- Тернопільського замку;

- ліквідація передаварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Церкви Різдва Христового ;

- проведення археологічних досліджень (розкопок) біля  пам’ятки архітектури національного значення Тернопільського замку.

Ресурсне забезпечення програми (тис. грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  |  |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 5 644,455 | 25 539, 50 | 22 352,00 | 10 060,20 | 63 596, 155 |
| міський бюджет | 5 644,455 | 5 537,50 | 2 350,00 | 60,20 | 13 592,155 |
| кошти інших джерел | - | 20 002,00 | 20 002,00 | 10 000,00 | 50 004,00 |

5. Перелік завдань та заходів програми та результативні показники

Для забезпечення реалізації програми визначаються такі головні завдання:

- практичне використання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Тернополя з урахуванням вимог містобудівної документації;

- ведення обліку пам’яток археології, пам’яток архітектури національного та місцевого значення, пам’ятників та пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних таблиць, пам’яток монументального мистецтва Микулинецького кладовища, меморіального комплексу Старий Парк;

- ведення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини міста, в тому числі: бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів;

- проведення обліку аварійних пам’яток та досліджень з виявлення причин руйнування історичної забудови міського середовища;

- участь у паспортизації об’єктів культурної спадщини (археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури, містобудування);

- підготовка проектно-кошторисної документації та її погодження у встановленому законом порядку;

- проведення реставраційних робіт, реконструкції прилеглої території до пам’яток культурної спадщини;

- ліквідація аварійного стану історичної забудови, інженерних мереж, окремих конструктивних та архітектурно-художніх елементів будівель і споруд;

- забезпечення комплексного  виконання консерваційних та реставраційних робіт;

- організаційно-правове забезпечення та здійснення контролю за реалізацією заходів програми;

- здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя;

- вжиття заходів щодо відновлення історичного середовища міста, знакування пам’яток археології.

Для реалізації програми  необхідно здійснити наступні заходи:

1.  Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки  архітектури національного значення Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пам’ятки;

- проведення робіт по опорядженню фасадів відповідно до історичного вигляду;

- проведення антикорозійних робіт;

- проведення гідроізоляційних робіт;

- проведення консерваційних робіт;

- здійснення ремонтно-реставраційних робіт;

- реставраційні роботи по покрівлі з відтворюванням первісної форми веж та купола;

- приведення технічних показників відповідно до діючих норм та правил;

2. Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки  архітектури національного значення Тернопільського Замку:

- виготовлення проектно-кошторисної, технічної документації, робочого проекту на реконструкцію пам’ятки;

- проведення археологічних досліджень;

- здійснення ремонтно-реставраційних робіт;

- ліквідація аварійного стану, проведення робіт по благоустрою та внутрішніх опоряджувальних робіт;

- відтворення історичного середовища призамкової території з пониженням рівня ґрунту;

- відтворення в’їзної брами та валів;

- реконструкція внутрішніх приміщень з подальшим експонуванням.

3. Здійснення дослідних, проведення археологічних досліджень, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя:

- по вул. Листопадовій на площі 20 кв. м.;

- по вул. Руській (від магазину «Неотек» до церкви Воздвиження Чесного Хреста

(Надставної церкви) площею 60 кв. м.;

- по вул. Валовій на площі 50 кв. м.;

- по вул. Старий Ринок (біля фізкультурно-оздоровчого комплексу) на площі 16 кв. м.;

- по вул. Замковій  на площі 250 кв. м. біля Тернопільського замку;

- по вул. Замковій (поблизу пологового будинку) на площі 34 кв. м.

-  проведення дослідницьких робіт з археології;

- виготовлення проектно-кошторисної, технічної документації, робочого проекту по проведенню робіт з археології;

- проведення розкопок;

- відтворення історичного середовища міста;

- проведення архітектурно-археологічних обмірів;

- проведення першочергових реставраційних робіт;

- проведення консервації.

4. Відновлення історичного середовища міста Тернополя:

- створення історичної  зони «Тернопільські Золоті ворота»;

- cтворення зони відпочинку з встановленням помпової колонки  біля  арки по  вул. Валовій;

- створення туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової);

- створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції – «Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова;

-  виготовлення та встановлення меморіальних таблиць:

- Степану Сапеляку на фасаді по вул. Коперника, 1;

- Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул. Франка;

- Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2;

- виготовлення пам’ятників архітектури м. Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів - Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, церква Різдва Христового,  Ратуша, Катедральний собор);

- відновлення пам’ятника-фігури  Святій Теклі;

- виготовлення та встановлення пам’ятника гімназисту по  вул. Сагайдачного;

- виготовлення та встановлення скульптурних композицій:

- скульптурна композиція хлопчика чистильника взуття;

- скульптурна композиція хлопчика-пастушка по вул.Чорновола;

- скульптури скрипаля  по вул. О.Кульчицької;

- виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами (між вул. Багата і вул. Руська).

5. Ліквідація передаварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Церкви Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі.

Очікувані результати Програми:

- проведення протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного значення: Архикатедральному собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Храму Церкви Різдва Христового  та Тернопільському замку;

- участь у проведенні паспортизації об’єктів культурної спадщини:

пам’ятків архітектури національного значення – 5 (п’ять) одиниць,

пам’ятків археології місцевого значення – 6 (шість) одиниць,

пам’ятників та пам’ятних знаків – 35( тридцять п’ять) одиниць;

- залучення об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху;

- увічнення визначних історичних подій, видатних постатей, пов’язаних з історією міста;

- актуалізація інформації про пам’ятки культурної спадщини задля туристичної привабливості міста;

- проведення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя.

6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансува ння | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I етап | II етап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017р. | 2018р. | 2019р. |  | 2020р. |  |
| 1. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Архикатедраль-ного собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 284,154 | - |  | - | - | Один документ |
|  |  | 1.2. Проведення робіт по опорядженню фасадів | 2018- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» | Міський бюджет | - | 587,50 |  | 587,50 | 15,05 | Опорядження фасадів |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - | 5 000,50 |  | 5 000,50 | 2 500,00 |  |
|  |  | 1.3.Реставраційні роботи по покрівлі | 2018- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці» | Міський бюджет | - | 587,50 |  | 587,50 | 15,05 | Провести реставрацію покрівлі, облаштування оглядового майданчика |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - | 5 000,50 |  | 5 000,50 | 2 500,00 |  |
| 2. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Тернопільського замку (ох. № 634) | 2.1.Розробка проектно-кошторисної документації | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | 611,351 | - |  | - | - | Один документ |
|  |  | 2.2. Проведення археологічних досліджень | 2017 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | 612,620 | - |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях (620 кв. м) |
|  |  | 2.3. Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень | 2018- 2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | - | 587,50 |  | 587,50 | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - | 5 000,50 |  | 5 000,50 | 2 500,00 |  |
|  |  | 2.4. Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи | 2018- 2020 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | - | 587,50 |  | 587,50 | 15,05 | Провести роботи з реставрації |
|  |  |  |  |  | кошти інших джерел | - | 5 000,50 |  | 5 000,50 | 2 500,00 |  |
| 3. | Здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя | 3.1. Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м. | 2017, 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 191,444 | 200,00 |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 250 кв. м. |
|  |  | 3.2. Проведення археологічних досліджень по вул. Листопадовій на площі 20 кв. м. | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 17,03 | - |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 20 кв. м. |
|  |  | 3.3. Проведення археологічних досліджень по вул. Руській на площі 60 кв. м. | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 89,30 | - |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 60 кв. м. |
|  |  | 3.4. Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 81,30 |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 50 кв. м. |
|  |  | 3.5. Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 26,30 |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 16 кв. м. |
|  |  | 3.6. Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 49,90 |  | - | - | Здійснити роботи по археологічних дослідженнях на 34 кв. м |
| 4. | Відновлення історичного середовища міста Тернополя | 4.1.Створення історичної зони «Тернопільські Золоті ворота» | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | В межах проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | Провести роботи по створенню історичної зони |
|  |  | 4.2.Створення зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 903,556 | - |  | - | - | Провести роботи по створенню зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій |
|  |  | 4.3.Створення туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової) - імітація-символ валу; мапа-макет Тернополя 16 ст., реконструкція існуючої колонки, заходи по благоустрою, підключення електромереж (ліхтар), архітектурно-проектні роботи та документація, вишукувальні роботи | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 470,0 | - |  | - | - | Провести роботи по створенню туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової), |
|  |  | 4.4.Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 215,0 |  | - | - | Відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», |
|  |  | 4.5. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Степану Сапеляку на фасаді по вул.Коперника, 1. | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 110,0 | - |  | - | - | Встановлення меморіальної дошки Степану Сапеляку |
|  |  | 4.6. Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул.Франка | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 185,0 | - |  | - | - | Встановлення меморіальних дошкок Степану Шагайді та Ярославу Гелясу |
|  |  | 4.7. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 190,0 |  | - | - | Встановлення меморіальної дошки Гетьману І.Мазепі |
|  |  | 4.8. Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, Храм Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | 2017-2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 170,0 | 170,0 |  | - | - | Встановлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях |
|  |  | 4.9. Відновлення пам’ятника-фігури Святої Теклі | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 1700,0 | - |  | - | - | Встановлення пам’ятника-фігури Святої Теклі |
|  |  | 4.10. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 390,0 |  | - | - | Встановлення пам’ятника |
|  |  | 4.11. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - хлопчика чистильника взуття | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 235,0 |  | - | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.12. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 330,0 |  | - | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.13. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 320,0 |  | - | - | Встановлення скульптурної композиції |
|  |  | 4.14. Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | - | 380,0 |  | - | - | Встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» |
|  |  | 4.15. Знакування пам’яток археології | 2017 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | Міський бюджет | 300,0 | - |  | - | - | Знакування пам’яток археології |
| 5. | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | 2018 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; Релігійна громада «Парафія Храму Різдва Христового місто Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» | Міський бюджет | - | 600,0 |  | - | - | Провести роботи з реставрації |
| 6. | Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини | Встановлення та облік в базі даних пам’ятників та пам’ятних знаків; участь в паспортизації | 2017- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  | Створення бази даних на об’єкти культурної спадщини: у 2017 році - 5, у 2018 році - 6, у 2019 році -15, у 2020 році – 20 |
| 7. | Забезпечення гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини | Проведення обстеження стану | 2017- 2020 | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Міський бюджет | В межах проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | Визначення необхідності проведення реставраційних та консерваційних робіт об’єктів культурної спадщини |

Заходи програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади у збереженні історико-культурної спадщини, а саме: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Законів України «Про охорону культурної спадщини» № 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року, «Про охорону археологічної спадщини» № 1626-ІV від 18 березня 2003 року.

7. Координація та контроль за виконанням програми

Управління культури і мистецтв, відповідальні виконавці, забезпечують реалізацію заходів програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Основними функціями управління культури і мистецтв в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів програми;

- організація моніторингу реалізації заходів програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Звіт про виконання програми виноситься на розгляд міської ради по закінченні дії програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.