Додаток

Концепція індустріального парку

«Тернопіль»

Резюме проекту

| Назва ІП | Індустріальний парк «Тернопіль» |
| --- | --- |
|  | TernopilIndustrialPark |
| Ініціатор створення ІП | Тернопільська міська рада |
| Локалізація | місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна |
| Площа | 15 га |
| Строк, на який створюється ІП | 30років |
| Мета створення ІП | - Відновлення промислового потенціалу міста Тернопіль - Впровадження сучасних технологій промислового виробництва - Створення робочих місць - Підвищення інвестиційного іміджу міста - Збільшення фінансових надходжень до бюджету - Виконання стратегічних документів |
| Функціональне призначення ІП | - Переробна промисловість - Професійна наукова та технічна діяльність |
| Очікувана кількість створених робочих місць | 1100 |
| Очікуваний обсяг інвестицій в ІП | 1 – 1,5 млн дол. США на 1 га індустріального парку |
| Податок на додану вартість (тис. грн щорічно) | 22 805,0 |
| Податок на прибуток (тис. грн щорічно) | 13 234,5 |
| Податок на дохі фізичних осіб (тис. грн щорічно) | 35 402,4 |
| Єдиний соціальний внесок (тис. грн щорічно) | 43 269,6 |
| Оренда землі (тис. грн щорічно) | 1 100,0 |

Концепція індустріального парку, (далі – Концепція) в місті Тернопіль, Тернопільської області розроблена відповідно до Закону України «Про індустріальні парки».

Зміст Концепції відповідає вимогам Закону України «Про індустріальні парки». Аналітичні дані, відображені в Концепції, відповідають останнім оновленим статистичним даним міста Тернопіль та області. Всі фінансові та матеріальні ресурси визначені професійними розрахунками та відповідним техніко-економічним обґрунтуванням.

1. Назва індустріального парку

Назва індустріального парку – Індустріальний парк «Тернопіль»

англійською мовою – TernopilIndustrialPark.

2. Ініціатор створення індустріального парку.

Ініціатор створення індустріального парку– Тернопільська міська рада.

Повне найменування: Тернопільська міська рада

Місцезнаходження: вул. Листопадова, 5, Тернопіль, 46000, Україна

МІСТО ТЕРНОПІЛЬ

Карта міста

Місто розташоване на Тернопільському плато Подільської височини Східно-Європейської рівнини на висоті 350-370 метрів над рівнем моря. Площа Тернополя складає 5,9 тис. га.

Рейтингування

| За результатами дослідження 2017 року підвищено кредитний рейтинг Тернополя доuaBBB+та підтверджено на рівніinvA-рейтинг інвестиційної привабливості. | Тернопільська міська рада отримала сертифікат відповідності системи менеджменту якості міжнародному стандарту ISO 9001:2008у сфері надання адміністративних та неадміністративних послуг, що надають виконавчі органи міської ради (реєстраційний номер 321111106/2 від 17.11.2017) на підставі аудиторського звіту № W-A 614314/A12/U/9001. |
| --- | --- |

Тернопіль нагороджений Дипломом Ради Європи за активне просування європейський цінностей 23.04.2013);

- Тернопіль нагороджений Прапором Честі Ради Європи за пропаганду ідей Європейської єдності та взаєморозуміння між європейцями(10.04.2014);

- Тернопіль нагороджений Почесною Таблицею Ради Європи як визнання зусиль міста в пропагуванні ідей європейської єдності (21.04. 2015);

Транспортна інфраструктура

Через місто проходить автошлях М-12 (міжнародний транспортний коридор Е50) та дорога національного значення М-19 (міжнародний транспортний коридор Е85), під шляхопроводом проходить вітка залізничного транспортного коридору №3 сполучення  Берлін – Львів –Київ довжиною ділянки 1957 км.

Європейський автомобільний маршрут Е50

Брест (Франція) – Нюрнберг (Німеччина) – Прага (Чехія) Кошице (Словаччина) – Тернопіль (Україна) – Махачкала (Росія)

Європейський автомобільний маршрут 85

Клайпеда (Литва) – Ліда (Білорусь) – Тернопіль (Україна) – Бухарест (Румунія) – Русе (Болгарія) – Александруполіс (Греція)

З точки зору залізничного сполучення Тернопіль має сполучення практично з усіма обласними центрами України та країнами ближнього зарубіжжя. Через місто проходять поїзди в Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину.

КАРТА ТРАНСПОРТНА

Лінійна станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці розташована у середмісті Тернополя.

Залізнична станція «Тернопіль»

Тип станції – пасажирська

Пропускна здатність – 17 тис. осіб на добу

Залізнична станція «Тернопіль-товарний»

Тип станції – товарна

Пропускна здатність – 65,2 тис. тон вантажів на добу

За межами міста розташований аеропорт «Тернопіль» (TNL), який має злітно-посадкову смугу зі штучним покриттям розміром 2000 м на 42 м і може обслуговувати повітряні судна з максимальною злітною масою до 61 тон.

Пропускна спроможність аеропорту – до 100 пасажирів на годину. На разі аеропорт виконує чартерні, нерегулярні польоти з перевезення пасажирів та вантажів у майже всі країни світу.

Відстані автомобільними шляхами від міста до найближчих обласних центрів України є наступними:

•	Івано-Франківськ – 130 км

•	Львів – 130 км

•	Ужгород – 330 км

•	Чернівці – 170 км

•	Рівне – 160 км

•	Луцьк – 160 км

•	Хмельницький – 120 км

•	Київ – 420 км

•	Вінниця – 250 км

Відстань автомобільними шляхами від міста до пунктів пропуску з країнами:

Шегині (Польща) – 210 км

Рава-Руська (Польща) – 180 км

Краковець (Польща) – 200 км

Ужгород (Словаччина) – 330 км

Солотвино (Румунія) – 340 км

Чоп (Угорщина) – 340 км

ПРОМИСЛОВІСТЬ

В місті функціонує понад 120 промислових підприємств різних форм власності. Крім того, діє понад тисяча малих та середніх підприємств промислового профілю.

Основні підприємства

| Постачання електроенергії, газу, пари, води | ВАТ «Тернопільобленерго» КП «Тернопільводоканал» ПАТ «Тернопільгаз» КП «Тернопільміськкомуненерго» |
| --- | --- |
| Харчова промисловість | ПАТ «Тернопільський молокозавод» філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Тернопільський комбінат хлібопродуктів ПАТ « ТерА» ТОВ «Тернопільхлібпром» ТОВ «Галичина Ласунка» ТОВ «Пивоварня «Опілля» ТОВ «ЕКОР» |
| Машинобудування | ОСП «Корпорація «Ватра» ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» ТОВ «Шредер» |
| Легка промисловість | ВАТ «Тернопільське об‘єднання «Текстерно» ТДВ «Галія» ТОВ «Торговий дім «Теркурій» |
| Виробництво будівельних матеріалів | Комбінат «Будіндустрія» ТОВ «Ліхтнер-Бетон» ТДВ «Тернопільський завод ЗБК» ТОВ «Тервікнопласт» ТОВ» Термобуд плюс» |
| Будівництво | ТОВ «Тернопільбуд» ПП « Креатор-Буд» ПП «Добробуд» ПП «Енергоконструкція» ТОВ «Техно-Буд-Центр» |
| Фармацевтика | ТОВ «Тернофарм» |
| Виробництво меблів | ПП «Фабрика меблів «Нова» ТОВ « Тернопільська меблева фабрика» |

Обсяг реалізації промислової продукції у 2013-2017 рр. зріс в 3 рази або на 7,0 млрд грн.

3,4 млрд грн 2013 рік

3,8 млрд грн 2014 рік

6,1 млрд грн 2015 рік

8,8 млрд грн 2016 рік

10,5 млрд грн 2017 рік

Структура реалізації промислової  продукції за основними галузями у 2017 році.

Харчова продукція – 20%

Гумові та пластмасові вироби – 9%

Машинобудування – 8%

Постачання енергоресурсів, води, пари – 49%

Капітальні інвестиції

Протягом 2015-2017 рр. обсяг освоєних капітальних інвестицій збільшився в 2 рази до 3,0 млрд грн. В розрахунку на одного мешканця у 2017 році обсяг капітальних інвестицій становив 13,8 тис. грн. та є в 1,4 рази більшим за середній показник по Україні.

1 390 млн грн Інвестиції в житлові та нежитлові будівлі

954 млн грн Інвестиції в машини, обладнання та інвентар

328 млн грн Інвестиції в інженерні споруди

248 млн грн Інвестиції в транспортні засоби

Прямі іноземні інвестиції

Тернопіль має достатньо розвинений промисловий комплекс та потенціал для підготовки привабливих пропозицій для інвесторів. Політика міської влади спрямована на створення сприятливого інституційного та економічного середовища для залучення капіталу. В місті працює 81 підприємство, в які залучені інвестиції компаній з 28 країн світу.

2017 рік

$ 8,1 млн Переробна промисловість

$ 9,1 млн Транспорт, складське госп-во

$ 0,1 млн Торгівля

$ 0,1 млн Будівництво

$ 0,4 млн Інші

Проекти за участю іноземних інвестицій

«МВ «Стелар» (Естонія) - міжнародні транспортні та експедиційні послуги

«Натурпродукт-Вега» (Німеччина) - торгівля фармацевтичними товарами

«РежансПолісаж» (Швейцарія) - виробництво товарів широкого вжитку

«Р.Е.Й.В.» (Італія) - виробництво чаю та кави

«Шатекс Тер» (Польща) лісопильне та стругальне виробництво

«Укр Поль»(Польща) - вирощування зернових

«Шредер» (Бельгія) - виробництво освітлювальних приладів

«Діана Інтернаціонал»(Швеція) - транспортні перевезення

«Єврофарм» (Бельгія) - виробництво фармацевтичних виробів

«БіотекАгрікюльтюр Україна» (Франція) - виробництво чаю та кави

| Показник | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямі іноземні інвестиції, млн дол США | 13,2 | 15,1 | 17,8 |
| Прямі іноземні інвестиції на особу в Тернополі, дол США | 60,6 | 69,2 | 81,5 |
| Прямі іноземні інвестиції на особу по Україні, дол США | 843,8 | 882,4 | 921,4 |
| Капітальні інвестиції, млн грн | 1 489,2 | 1 890,6 | 3 008,7 |
| Обсяг капітальний інвестицій на особу в Тернополі, грн. | 6 825,0 | 8 677,8 | 13 801,4 |
| Обсяг капітальних інвестицій на особу по Україні, грн. | 5 861,9 | 7 643,4 | 9 716,6 |

ТОРГІВЛЯ

Імпорт 112,0 млн долСША у 2017 році

Експорт 118,2 млн долСША у 2017 році

Експорт до ключових країн у 2017 році

Швейцарія $ 7,9 млн

Нідерланди $ 11,6 млн

Німеччина $ 6,0 млн

Польща $ 27,0 млн

Індія $ 4,2 млн

Імпорт з ключових країн у 2017 році

Німеччина $ 29,3 млн

Польща $ 9,9 млн

Литва $ 16,9 млн

Китай $ 10,6 млн

Угорщина $ 2,9 млн

МІСЬКА ПРОМИСЛОВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Відновлення промислового потенціалу міста та сприяння розвитку найбільш перспективних кластерів профільних галузей промисловості, з яких ключовими є:

• легка

• харчова

• електротехнічна

Завдання:

- Створення високотехнологічних виробництв та впровадження механізмів стимулювання до використання новітніх технологій.

- Надання пільг по сплаті місцевих податків для новостворених виробництв.

- Поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов розвитку, запровадження механізму співпраці міської влади та суб‘єктів підприємництва. Ресурсне та інформаційне забезпечення. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

- Розвиток інвестиційного середовища через євроінтеграційні процеси. Розвиток логістичної інфраструктури міста (аеропорту, логістичних комплексів).

- Оптимізація структури комунального майна. Створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованих об’єктів. Активізація приватизації та збільшення надходження коштів від продажу об’єктів. Забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації.

3. Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку

3.1 Мета та завдання створення індустріального парку

Передумови створення індустріального парку:

- наявність земельних активів необхідної площі промислового призначення;

- наявність інженерних мереж промислової потужності;

- наявність кадрового потенціалу в місті Тернопіль;

- наявність сільськогосподарської сировини для переробки;

- висока інвестиційна привабливість міста Тернопіль;

- необхідність організації ефективної моделі співіснування та співпраці промислових підприємств та представників бізнесу;

- патріотична позиція ініціатора у відношенні до регіону та бажання розвивати соціальну активність шляхом реалізації соціальних проектів;

Виконання поставлених цілей Програми економічного та соціального розвитку міста Тернопіль на 2018

Програма економічного та соціального розвитку міста Тернопіль на 2018 рік визначає наступні проблеми, що потребують вирішення, а саме:

- недостатній рівень державної підтримки інвестиційних процесів та проектів

- незначні можливості міста у процесі надання пільг стратегічним інвесторам

- недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, яка стримується повільним впровадженням новітніх технологій, їх високою енергомісткістю, незадовільною якістю активів та низькою їх рентабельністю

- складність процедури надання земельних ділянок інвесторам для реалізації проектів та здійснення господарської діяльності.

Створення та функціонування індустріального парку зазначено в Програмі як один із шляхів вирішення вищенаведених проблем, оскільки є механізмом для залучення як інвестицій, так і державних коштів для облаштування інфраструктури, а також, згідно Закону України «Про індустріальні парки» дає можливість місцевим органам самоврядування застосовувати пільги для інвесторів. Крім того, індустріальний парк є інструментом для залучення новітніх технологій у виробництво продукції.

Тернопільська міська рада, як орган місцевого самоврядування, визначає для себе підвищення рівня ділової активності міста як одну з цілей, для досягнення якої планується реалізувати проект індустріального парку. Враховуючи досить високий рівень інвестиційної привабливості міста Тернопіль, проект індустріального парку спричинить додаткове точкове зростання, що змусить потенційного інвестора пропонувати кращі умови аби мати можливість повноцінно конкурувати за можливість розміщення промислових підприємств в межах міста.

Виконання Плану стратегічного розвитку міста Тернопіль до 2025 року.

Стратегічна ціль 1. Розвиток міста як потужного транспортно-логістичного центру Стратегічні напрями дій:

1.1. Відновлення роботи та забезпечення ефективного функціонування аеропорту «Тернопіль».

1.2. Створення мережі логістичних комплексів.

Стратегічна ціль 2. Модернізація базових виробництв, створення нових виробництв Стратегічні напрями дій:

2.1. Відновлення промислового потенціалу міста.

2.2. Створення нових виробництв.

Стратегічна ціль 3. Розвиток малого та середнього бізнесу

Стратегічні напрями дій:

3.1. Перетворення малого та середнього бізнесу в одну з головних та бюджетоутворюючих частин економіки міста.

3.2. Постійне збільшення кількості осіб, задіяних у сфері малого та середнього бізнесу.

Стратегічна ціль 4. Розвиток міжнародного співробітництва

Стратегічні напрями дій:

4.1. Утвердження Тернополя як міста з євроінтеграційними прагненнями, створення позитивного іміджу на міжнародній арені.

4.2. Зростання якісного рівня співпраці з зарубіжними містами-партнерами максимальне розширення сфер співробітництва.

У відповідності до потенційних ринків збуту продукції, що буде вироблятися в межах індустріального парку буде спостерігатись покращення співпраці з іноземними партнерами в сфері саме економічного співробітництва, а також у сфері залучення інвестицій в розвиток нових виробництв в межах індустріального парку, що призведе до розширення контактів та здійснення співпраці з органами місцевого самоврядування партнерських міст, візитів іноземних делегацій та впровадження спільних проектів.

Стратегічна ціль 5. Підвищення інвестиційної привабливості міста

Стратегічні напрями дій:

5.1. Створення позитивного іміджу міста як динамічного для розвитку та комфортного для життєдіяльності.

5.2. Суттєве збільшення внутрішніх та прямих іноземних інвестицій в економіку міста (до 300-500 дол. США на душу населення).

Виконання Стратегії розвитку Тернопільської області до 2020 року.

Проект індустріального парку відповідає виконанню двох із трьох зазначених Стратегічних цілей:

Стратегічна ціль №1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

Стратегічна ціль №2. Підвищення конкурентоспроможності регіону

Операційна ціль 2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва

Операційна ціль 2.4. Стимулювання залучення інвестицій

Підсумовуючи наведені передумови створення індустріального парку, а також наведені цілі та пріоритети стратегічних документів потрібновизначити, що мета створення індустріального парку включає в себе кілька складових.

Мета створення індустріального парку полягає в комплексному рішенні із шести складових

Відновлення промислового потенціалу міста Тернопіль

Впровадження сучасних технологій промислового виробництва

Створення робочих місць

Підвищення інвестиційного іміджу міста

Збільшення фінансових надходжень до бюджету

Виконаннястратегічних документів

3.2 Функціональне призначення індустріального парку

Функціональне призначення індустріального парку в місті Тернопільвизначено беручи до уваги рівень кваліфікації працездатного населення,доступну сировинну базу в регіоні, промисловий профіль міста та географічну локацію земельної ділянки. Враховуючи екологічну безпеку, як одне з завдань, що повинно бути виконано в рамках створення індустріального парку, також, передбачається залучати учасників з використанням сучасного технологічного обладнання з метою запровадження повторного використання та переробки відходів від виробництва.

Пріоритетні галузі:

- Переробна промисловість

(первинна та вторинна переробки сільськогосподарської сировини, виробництво харчових продуктів, виробництво продуктів дитячого харчування)

- Професійна наукова та технічна діяльність

(дослідницька діяльність на предмет покращення якості продукції та використання нових технологій, IT-кластер)

Для забезпечення життєдіяльності підприємств пріоритетних галузей, ініціатор передбачає залучення компаній, що будуть надавати супутні послуги, а саме:

- Транспорт та складське господарство

- Тимчасове розміщення та організація харчування

- Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Підприємства обох напрямів будуть розташовані в межах відповідно до зонування промислового майданчику.

4. Місце розташування та характеристика земельної ділянки

Земельна ділянка розташована в межах міста в південній частині та межує з існуючими виробничими підприємствами та складськими приміщеннями.

Місцезнаходження –місто Тернопіль, вулицяМикулинецька.

Кадастровий номер 6110100000:11:003:

Площа земельної ділянки становить 15 га.

Тип земельної ділянки “greenfield” (вільна від забудови земельна ділянка без об'єктів нерухомого майна).

Цільове призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель, споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

Право власності на земельну ділянку оформлено за територіальною громадою міста Тернопіль в особі Тернопільської міської ради.

Конфігурація земельної ділянки дозволяє вдало розмістити підприємства виробництва та адміністративні будівлі. Поруч із земельною ділянкою проходить залізнична вітка, яка сполучається із залізничною станцією "Тернопіль".

Генеральним планом передбачено розміщення поблизу індустріального парку житлової забудови (з інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою).

Карта міста і розташування земельної ділянки в межах міста.

Забезпечення  інженерними мережами

Газопостачання

Газопостачання індустріального парку забезпечене газопроводом високого тиску, що підходить до межі земельної ділянки з північної сторони. Відстань до газорозподільчого пункту – 100 метрів. Постачання газу споживачам здійснює ПАТ «Тернопільміськгаз».

Електропостачання

Електричною енергією споживачів міста забезпечує ВАТ «Тернопільобленерго».

Поруч з земельною ділянкою розташовані наступні об’єкти постачання електроенергії.

| Назва | Відстань до ближніх меж земельної ділянки, м | Резерв потужності, кВт | Напруга, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Лінії електропередач |  |  |  |
| ПЛ-10 кВ ТП-109 – РП-44 | 200 | 310 | 10 |
| ПЛ-10 кВ РП-10 – ТП-249 | проходить через зазначену земельну ділянку | 350 | 10 |
| ПЛ-04 кВ КТП-110 – вул. Микулинецька | 250 | 10 | 0,4 |
| Трансформаторні підстанції |  |  |  |
| ЗТП-249 | 130 | 452,2 | 10/0,4 |
| КТП-110 | 140 | 12,0 | 10/0,4 |
| ЗТП-109 | 160 | 188,0 | 10/0,4 |
| ЗТП-111 | 380 | 68,8 | 10/0,4 |
| ПС 110/10 «Ватра» | 850 | 8280,0 | 110/10 |

Водопостачання

Для водопостачання будуть використані існуючі потужності комунального підприємства «Тернопільводоканал». Зі східної сторони земельної ділянки на відстані 250 метрів від межі проходить діючий водопровід.

Водовідведення

Наявні потужності водовідведення у задовільному стані.  Також, пропонується здійснити проектування та монтаж комплексу очисних споруд на основі існуючих відстійників, що межують із земельною ділянкою із західної сторони. Дане рішення буде сприяти використання відпрацьованої води у якості технічної води для потреб учасників.

5. Строк на який створюється індустріальний парк

Строк на який створюється індустріальний парк «Тернопіль» - 30 років.

6. Вимоги до учасників індустріального парку

Вимоги до учасників індустріального парку наступні:

- укладання з керуючою компанією угоди про передачу у володіння та користування земельною ділянкою з правом забудови

- укладання з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку згідно Закону України «Про індустріальні парки»та інших нормативно-правових актів

- реєстрація суб’єктів господарювання в місті Тернопіль для забезпечення наповнень в місцевий бюджет

- використання праці мешканців переважно міста Тернопіль та району з метою підвищення рівня зайнятості

- використання сировини місцевих виробників для виготовлення готової продукції з метою підтримки місцевого виробника

- забезпечення працівників конкурентною заробітною платою та повним соціальним пакетом

- залучення до проходження виробничої практики студентів та працевлаштування випускників місцевих ВНЗ

- впровадження одним учасником індустріального парку одного соціального проекту для населення чи взяття на баланс одного соціального об’єкту

- при наявності відходів від виробництва та переробки сировини – запровадження моделі повторного використання при доцільності моделі використання відходів

- використання відходів від харчової промисловості у якості альтернативних видів палива при доцільності даної моделі використання відходів

- використання альтернативних видів палива при організації виробничих процесів

- запровадження технології біологічної очистки стічних вод з метою повторного використання у якості технічної води для виробничих потреб

- дотримання Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

- дотримання Закону України «Про охорону навколишнього середовища»

- наявність плану реалізації комплексного озеленення та благоустрою того сектору індустріального парку, в якому буде локалізовано виробництво конкретного учасника

- дотримання закону України "Про регулювання містобудівної діяльності»

- мінімальний гарантований строк здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку  - 7 років.

- без права передачі третім особам прав та/або обов’язків за договором про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку.

7. Інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, а також про необхідну транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку

В даному розділі приведений попередній розрахунок потреби потенційних учасників індустріального парку в енергоресурсах та в потужностях водостічних систем. Для розрахунку використовувалися формули та сталі значення орієнтовних потреб для підприємств переробної промисловості. Розрахунок базується на площі земельної ділянки, середнього питомого споживання енергоресурсу на 1 га протягом1 години та відповідного коефіцієнту корекції гнучкості до кожного ресурсу окремо для врахування миттєвих навантажень під час виробництва.

Потреба в газопостачанні

| Потреба в газопостачанні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Q = площа (га) * середнє питоме споживання газу (м3/год) * коефіцієнт корекції гнучкості |  |  |  |  |
| Площа | Середнє очікуване споживання м3/год, га |  |  | Коефіцієнт корекції гнучкості | Приблизна очікувана потреба у газі м3/год |
| 15 га | 80 |  |  | 1,2 | 1440 |

Потреба в електроенергії

| Потреба в електроенергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Q = площа (га) * середнє питоме споживання електроенергії (кВт/год/га) * коефіцієнт корекції гнучкості |  |  |  |  |
| Площа | Середнє очікуване споживання кВт/ га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба в електроенергії MВт/год |
| 15 | 120 | - | - | 1,3 | 2,34 |

Потреба у водопостачанні:

| Потреба в водопостачанні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Q = площа (га) * середнє питоме споживання води (л/сек) * коефіцієнт корекції гнучкості |  |  |  |  |
| Площа | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді л/сек |
| 15 га | 1 | - | - | 1,2 | 18 |

Потреба у водовідведенні:

| Потреба в водовідведенні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Q = площа (га) * середнє питоме значення водовідведення (л/сек) * коефіцієнт корекції гнучкості |  |  |  |  |
| Площа | Загальна потреба у воді л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потребау воді л/сек |
| 15 га | 1 | - | - | 1,2 | 18 |

Підключення індустріального парку до інженерних мереж буде відбуватися в 2 етапи у відповідності до наявних точок підключення.

| Етап 1.Проектування та будівництво інженерних мереж до меж земельної ділянки у відповідності до розташування існуючих точок підключення |  |
| --- | --- |
| Часові рамки | 2019-2020 роки |
| Газопостачання | Проектування та прокладання газопроводу високого тиску категорії II від діючого ГРП, що знаходиться на відстані 100 метрів від північно-східної межі земельної ділянки. |
| Електропостачання | Проектування та прокладання ліній електропередач від трансформаторної підстанції ЗТП-249 до межі земельної ділянки, що знаходиться на відстані 130 метрів. |
| Водопостачання | Проектування та прокладання трубопроводів середнього діаметру умовного для об’єктів промисловості від діючого міського водопроводу до межі індустріального парку, що на відстані 250 метрів від східної межі земельної ділянки. |
| Етап 2. Проектування та будівництво внутрішньо-майданчикових інженерних мереж у відповідності до розміщення промислових підприємств та адміністративних приміщень |  |
| Часові рамки | 2020-2025 роки (згідно етапності наповнення індустріального парку) |
| Газопостачання | Проектування та прокладання газопроводів високого та середнього тиску у відповідності до потреб учасників індустріального парку. |
| Електропостачання | Проектування та прокладання розподільчих ліній електропередачі від запроектованої точки підключення до об’єктів промисловості у відповідності до потреб та розміщення підприємств. |
| Водопостачання | Проектування та прокладання трубопроводів середнього діаметру умовного для об’єктів промисловості від точки підключенні на межі індустріального парку до об’єктів промисловості у відповідності до потреб та розміщення підприємств. |

8. План розвитку індустріального парку

Ефективність взаємодії між учасниками індустріального парку та супутніми організаціями у великій мірі залежить від розташування промислових об’єктів в межах індустріального парку.

Формування архітектурно-планувальної структури території промислового вузла засновано на чіткому поділі складових їх чотирьох зон:

1) зона громадських центрів, орієнтована до житлової забудови де будуть зосередженні основні людські потоки, включає в себе адміністративно-побутові будівлі (їдальні, медичні установи), науково-експериментальні підрозділи з конференц-залами, суспільно-культурні організації та ін.

2) зона основного виробництва, розташована у відповідності до специфіки технологічного процесу, пересування транспорту, вантажів і людей

3) зона підсобно-допоміжних виробництв, енергетичного господарства, інші споруди

4) зона об'єднаних складів і транспортних шляхів.

Планувальна структура промислового вузлапобудована з урахуванням функціонально-технологічної специфіки виробничих процесів, характеру сировини і готової продукції та їх транспортування, взаємозв'язків окремих підрозділів комплексу - зон обслуговування, інженерно-технологічних комунікацій і споруд, що складає єдиний комплекс раціонального зонування території. Оптимальність розміщення будівель і споруд на території промислового комплексу з урахуванням містобудівних і природно-кліматичних умов характеризується раціональністю транспортно-технологічних потоків, забезпеченістю техніки безпеки і організації робочих місць, пересування людей і ефективністю землекористування.

Ініціатором створення індустріального паркудопускається прийняття пропозицій для розміщення підприємств інших видів промисловості, при умові, якщо така пропозиціявідповідатиме вимогам до учасників індустріального парку. Для такого учасника зонуванням індустріального парку передбачено сектор R3.

Під час зонування врахована необхідність розміщення супутніх організацій для забезпечення учасників індустріального парку логістичними та іншими послугами, центру з охорони праці для виконання вимог охорони праці та центру надання працівникам невідкладної першої медичної допомоги у разі виникнення нещасних випадків.

На території індустріального парку не можуть бути розміщені підприємства, що є шкідливими для довкілля, забруднюють повітря або завдають іншої шкоди екології міста.

СекторR1 – переробна промисловість (первинна та вторинна переробка сільськогосподарської сировини)  - 5 га

Сектор R2 –переробна промисловість (виробництво харчових продуктів, продуктів дитячого харчування) - 3 га

Сектор R3 –підприємство іншої промисловості -3 га

Сектор L1 –розміщення підприємств транспорту, складське господарство - 0,6 га

Сектор L2 –розміщення підприємств транспорту, складське господарство- 1 га

Сектор B –професійна наукова та технічна діяльність - 1 га

Сектор G– рекреаційна зона для працівників – 0,6 га

Сектор P– паркування автомобілів – 0,7 га

В кожному секторі повинно бути передбачено відповідне зонування території за видами функціонального використання території.

Виробнича територія сектору:

- комунально-складська зона підприємства

- адміністративно-побутова зона

- зона об’єктів інженерно-технічного обслуговування

- транспортна зона (внутрішні проїзди, майданчики тимчасового зберігання автотранспортних засобів)

- зона зелених насаджень внутрішнього користування.

В межах сектору Bбудуть розміщені адміністративні та офісні приміщення, IT-сектор та бізнес-інкубатор.

Часові рамки планування індустріального парку

| Підготовчий етап |  | Вартість (грн) |
| --- | --- | --- |
| Підготовка землевпорядної документації | Березень – липень 2018 року | Не потребує фінансування |
| Розробка концепції індустріального парку та прийняття рішення про створення індустріального парку | Червень - липень 2018 року | 60 тис. грн |
| Розробка презентаційних матеріалів | Серпень-вересень | 5 тис. грн |
| Подання пакету документів до Реєстру індустріальних парків України та проходження реєстрації | до кінця 2018 року | Не потребує фінансування |
| Конкурсний етап |  |  |
| Залучення керуючої компанії індустріального парку та підписання договору про функціонування індустріального парку | до 01.07.2019 року | Не потребує фінансування |
| Облаштування індустріального парку |  |  |
| Проектування та будівництво інженерних мереж до меж індустріального парку | 2019 – 2020 роки | 28 тис. грн |
| Облаштування індустріального парку | 2019-2020 | 45,5 млнгрн |
| Наповнення індустріального парку |  |  |
| Учасник. Переробна промисловість | 2019 – 2020 | 8 – 12 млн.дол США |
| Учасник. Професійна наукова та технічна діяльність | 2019 – 2021 | 1,0 – 1,5 млн.дол.США |
| Супутні організації. Обслуговування потреб індустріального парку. | 2019 – 2022 | 1,6 – 2,4 млн.дол.США |
| Функціонування індустріального парку | 2020 – 2050 | 115,81 млн грн щорічно |

9. Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення

9.1 Фінансові та матеріальні ресурси

Джерела залучення необхідних фінансових ресурсів для облаштування індустріального парку визначає ст.12 Закону України «Про індустріальні парки»:

- Кошти державного та місцевих бюджетів

- Кошти приватних інвесторів

- Кредитні кошти

Кошти Державного бюджету, відповідно до статті241 Бюджетного кодексу України,планується залучити через Державний фонд регіонального розвитку, а також ініціатор створення індустріального паркуне виключає залучення кредитних коштів та коштів міського бюджету.

Розподіл робіт

| Орієнтовна вартість робіт проектування та будівництва об’єктів інженерної інфраструктури до меж індустріального парку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид робіт | Точка підключення та відстань | Орієнтовна вартість проектування (грн) | Орієнтовна вартість будівництва (грн) | Джерело |
| Прокладання розподільних ЛЕП (35 – 150 кВ), для об’єктів промисловості | ПС «ЗТП-249» (130 м) | 3000 | Вроботі | державний бюджет/міський бюджет |
| Прокладання газопроводу високого тиску категорії II. Показник від 0,3 до 0,6 МПа. Діаметр магістралі високого тиску від 500 до 1000 мм | ГРП (100 м) | 9000 | Вроботі | державний бюджет/міський бюджет |
| Прокладання трубопроводів середнього ДУ для об’єктів промисловості (прокладки міського водопроводу) | Діючий водогін (250 м) | 15000 | Вроботі | державний бюджет/міський бюджет |
| Всього |  | 28 000 |  |  |

Орієнтовна вартість внутрішньо-майданчикових робіт по секторах індустріального парку

Вартість облаштування визначалася на основі середньостатистичного значення вартості облаштування індустріальних парків Східної Європи у розмірі 10 Євро за 1 квадратний метр площі.

| Сектор | Площа | Орієнтовна вартість (грн) | Джерело |
| --- | --- | --- | --- |
| Сектор R1 | 5 га | 15 257 500 | кошти інвестора |
| Сектор R2 | 3 га | 9 154 500 | кошти інвестора |
| Сектор R3 | 3 га | 9 154 500 | кошти інвестора |
| Сектор L 1 | 0,6 | 1 830 900 | кошти інвестора |
| Сектор L 2 | 1 | 3 051 500 | кошти інвестора |
| Сектор B | 1 | 3 051 500 | кошти інвестора/державний бюджет/міський бюджет |
| Сектор P | 0,7 | 2 136 050 | державний бюджет/міський бюджет |
| Сектор G | 0,7 | 1 830 900 | державний бюджет/міський бюджет |
| Всього | 14,9 | 45 467 350 |  |

*Для розрахунків взято курс НБУ станом на 18.06.2018 у розмірі 30,515 грн/1 Євро

9.2 Трудові ресурси

На працездатне населення віком від 16 до 65 років припадає близько 73%. За віковою структурою Тернопіль відноситься до міст, в якому переважають мешканці віком від 20 до 49 років.

Чисельність населення – 218,0 тис.

Зайнятість населення – 105,6 тис.

Кількість безробітних – 1,2 тис.

Середньомісячна заробітна плата – 6,1 тис.грн.

Структура населення за віковими групами

20 – 49 років – 46%

менше 20 років – 20%

більше 5 років – 14%

50 – 65 років – 22%

Структура населення за статтю

Жінки 54% Чоловіки 46%

За статевою структурою більшість населення Тернополя складають жінки, з них 80% працездатного віку. Частка чоловіків працездатного віку - 90%.

Освіта

Міські вищі навчальні заклади забезпечують кваліфікованою робочою силою ключові сектори міської економіки, що створює важливі інтелектуально-інноваційні переваги Тернополя в контексті наявності висококваліфікованих трудових ресурсів.

Тернопіль студентське місто. Щорічно отримують дипломи  біля 9,5 тис.осіб, з них близько двох тисяч іноземних студентів  із 60 країн світу.

Провідні вищі навчальні заклади міста Тернопіль готують фахівців технічного, економічного, фінансового, гуманітарного та інших напрямів спеціальностей.

| Назва закладу | Кількість напрямів | Кількість студентів |
| --- | --- | --- |
| Тернопільський національний економічний університет | 7 напрямів економічних та фінансових спеціальностей | 11,2 тис. осіб |
| Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя | 4 напрями технічних спеціальностей | 5,5 тис. осіб |
| Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 4 напрями соціальних та маркетингових спеціальностей | 0,3 тис. осіб |
| Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка | 8 напрямів гуманітарних спеціальностей | 5,4 тис. осіб |
| Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського | 5 напрямів медичних спеціальностей | 5,8 тис. осіб |

Провідні коледжі та вищі професійно-технічні училища Тернополя щорічно випускають фахівців виробничих спеціальностей, професійно-технічних спеціальностей, фахівців у сферах дизайну, комп’ютерних наук, готельного та ресторанного бізнесу та інших.

| Назва закладу | Кількість студентів |
| --- | --- |
| Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола | 720 осіб |
| Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя | 290 осіб |
| Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука | 245 осіб |
| Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму | відсутні дані |
| Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі | 225 осіб |
| Тернопільський центр професійно-технічної освіти | 325 осіб |
| Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну | 138 осіб |

9.3 Природні ресурси

Для забезпечення сировинної бази для потреб учасників індустріального парку всіма категоріями господарств посіяно сільськогосподарських культур на площі 828,2 тис. га, що на 2,6 тис. га більше показника 2017 року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 570 тис. га ( додатково 3 тис. га). Зернові та зернобобові культури посіяно на площі 451 тис. га, очікуваний валовий збір становить 2277,3 тис. тон, у тому числі пшениці – 913,6 тис. тон. Цукрові буряки посіяно на площі 33,2 тис. га, очікуваний валовий збір –1642,8 тис. тон. Прогнозоване виробництво цукру – 210 тис. тон, що у 5 разів перевищує потребу споживачів області. Потреба у картоплі становить 157 тис. тон при прогнозованому виробництві 993 тис. тон, що дасть можливість близько 500 тис. тон реалізувати за межі області. Прогнозоване виробництво овочів становить 241,8 тис. тон при внутрішній потребі – 162 тис. тон, 80 тис. тон залишається для реалізації за межі області. В області знаходиться понад 530 зерноскладів, токових господарств і елеваторів сумарною місткістю зберігання до 1,7 млн. тон зерна, що дозволяє вирощений урожай прийняти, очистити, підсушити, закласти на зберігання і відвантажити.

Виробництво сільськогосподарських культур у 2017 році

Культури зернові та зернобобові 26222,9

Буряк цукровий фабричний 17366,7

Соняшник 2341,6

Картопля 9912,8

Культури овочеві 2742,5

Культури плодові та ягідні 640,8

10. Організаційна модель функціонування індустріального парку

Організаційна модель функціонування індустріального парку «Тернопіль» визначена у відповідності до Закону України «Про індустріальні парки»,функціонального призначення індустріального парку, запропонованого циклу виробництва.

Ініціатор

Затверджує концепцію

Залучає керуючу компанію

Погоджує залучення учасників

Керуюча компанія

Адміністративна діяльність

Юридичний супровід

Учасник

Переробнапромисловість

Транспорт, складське господарство

HR, PR послуги

Учасник

Переробна промисловість

Організація та супровід соціальної активності

Організація харчування

Обслуговування території та приміщень, цехів

Учасник

Професійна наукова та технічна діяльність

Ініціатор створення здійснює:

- Розробка та затвердження концепції індустріального парку

- Подання пакету документів на включенняв Реєстр індустріальних парків

- Організація конкурсу та залучення керуючої компанії

- Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво інженерної інфраструктури та облаштування індустріального парку, залучення сторонніх організацій для будівництва інженерної інфраструктури та облаштування індустріального парку

- Співпраця з керуючою компанією у напрямі цільового пошуку інвесторів, спільного впровадження соціальних проектів та висвітлення функціонування індустріального парку у ЗМІ

- Організаціяконференцій та презентаційних заходів з метою популяризації індустріального парку та залучення інвесторів

- Організаційна  та консультативна допомога керуючій компанії та учасникам в процесі функціонування індустріального парку

Керуюча компанія здійснює:

- Управління земельними активами

- Залучення сторонніх організацій для проектування та будівництва інженерних мереж та об’єктів інфраструктури

- Експлуатація інженерних мереж

- Цільовий таргетинг на предмет залучення потенційних учасників індустріального парку

- Залучення сторонніх організацій для будівництва промислових об’єктів

- Надання логістичних рішень для учасників, залучення сторонніх логістичних компаній

- Надання адміністративних послуг, повного юридичного супроводу, HR, PR послуг учасникам індустріального парку

- Здача в оренду та обслуговування адміністративних та офісних приміщень для учасників індустріального парку

- Обслуговування прилеглих до підприємств територій, підтримання в належному стані, здійснення благоустрою та озеленення

- Супровід під час організації та впровадження соціальних проектів для населення учасниками індустріального парку

- Висвітлення діяльності керуючої компанії та діяльності учасників індустріального парку в ЗМІ

- Звітування перед ініціатором про результати функціонування індустріального парку

Учасник здійснює:

- Будівництво об’єктів основного призначення

- Господарська діяльність в межах індустріального парку

- Догляд та належне обслуговування переданих в суборенду земельних активів та об’єктів інфраструктури

- Дотриманняумоввизначених в договорі про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку

11. Очікувані результати функціонування індустріального парку

Результат функціонування індустріального парку в Тернополі можна поділити на наступні складові та детально їх описати:

- економічна та соціальна складові

- фінансова складова

- інноваційна складова

Економічна та соціальна складові

Економічна складова є найбільш важливою в створенні індустріального парку.

- обсяг залучених інвестицій від 15 млн дол. США

- створення близько 1100-та нових робочих місць

- збільшення обсягів виробництваблизько на 20%

Обсяг залучених інвестицій

Світова практика функціонування індустріальних парків показує залучення в середньому від 1 млн до 1.5 млндол. США на один гектар площі. Враховуючи те, що площа індустріального парку становить 15 га, то очікуваний обсяг залучених інвестицій може становити орієнтовно від 15 млн дол. США. Приведена сума інвестицій  є усереднена та актуальна на момент повного заповнення індустріального парку без модернізації виробництва чи зміни моделі функціонування. В процесі функціонування індустріального парку може відбуватися постійна модернізація виробничих процесів та устаткування, що покращує статистику капіталовкладень на 1 га.

Створення нових робочих місць

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 150 | 220 | 350 | 500 | 680 | 800 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 25 | 40 | 40 | 80 | 100 |
| Транспорт та складське господарство | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 70 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| Всього | 200 | 300 | 500 | 650 | 910 | 1100 |

*Динаміка створення робочих місць може змінюватися в залежності від ефективності роботи керуючої компанії та етапності залучення учасників в часовому вимірі.

Збільшення обсягів виробництва

Продуктивність працівниківв основних галузях  виробництва визначено використавши статистичні дані Тернопільської області за 2016 рік.

| Галузь | Кількість працівників в галузі (тис) | Обсяги реалізованої продукції (млн грн) | Річна продуктивність одного працівника (тис грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 21,8 | 10807,0 | 500 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 2,6 | 198 | 100 |
| Транспорт та складське господарство | 11,8 | 1809 | 150 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 0,9 | 139 | 160 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3,5 | 165 | 50 |

Було вирішено здійснювати розрахунки всіх економічних показників на період з 2020 по 2025 рік із врахуванням етапності залучення учасників та початку безпосередньо виробництва в 2020 році. Станом на 2025 рік очікується, що територія буде абсолютно наповнена згідно бізнес-плану керуючої компанії та обраній моделі функціонування.

Розрахунок обсягів виробництва по сферах діяльності до 2025 року (тис. грн)

| Галузь | Прод. праці | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 500 | 75000 | 110000 | 175000 | 250000 | 340000 | 400000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 100 | 0 | 2500 | 4000 | 4000 | 8000 | 10000 |
| Транспорт та складське господарство | 150 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 7500 | 10500 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 160 | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 6400 | 8000 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 50 | 750 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Всього |  | 81150 | 118900 | 191800 | 266800 | 364900 | 432500 |

Обсяги виробництва міста Тернопіль в 2017 році склали близько 9 600 млн грн, 20% з яких складають обсяги виробництва харчової продукції. Під переробною промисловістю індустріального парку мається на увазі виробництво харчових продуктів, дитячого харчування та іншої продукції харчової промисловості. Станом на 2025 рік згідно розрахунків очікується обсяг виробництва у розмірі 400 млн грн, що становить 20% від поточного обсягу виробництва продукції харчової промисловості міста. Таким чином можна стверджувати, що функціонування індустріального парку збільшить загальні обсяги виробництва продукції харчової промисловості на 20%.

Соціальна складова, мале та середнє підприємництво

Соціальна складова функціонування індустріального парку виражена перш за все у підвищенні рівня зайнятості населення, підвищенні рівня оплати праці за рахунок внутрішньої конкуренції між учасниками індустріального парку у боротьбі за кваліфіковані кадри, впровадження одного або декількох соціальних проектів згідно вимог до учасників індустріального парку. Ефект синергії від функціонування забезпечить підвищення рівня ділової активності в регіоні, оскільки місцевий бізнес буде залучатися для обслуговування потреб учасників індустріального парку.

Окрім того, створення нових робочих місць та динаміка росту середніх заробітних плат стимулюватиме розвиток малого та середнього підприємництва за рахунок збільшення грошового обігу та росту попиту на послуги місцевих підприємців.

Фінансова складова

Фінансові показники функціонування індустріального парку

- Сплата податку на додану вартість учасниками індустріального парку

- Сплата податку на прибуток учасниками індустріального парку

- Надходження від відрахування ЄСВ із зарплат в пенсійний фонд у розмірі 22%

- Надходження від сплати податку на дохід фізичних осіб у розмірі 18%

- Дохід від оренди землі

Відсоткові ставки всіх відрахувань були прийняті з припущенням, що всі підприємства будуть оподатковуватись на загальній системі оподаткування.

Сплата податку на додану вартість

Сплата податку на додану вартість учасниками індустріального парку визначається як різниця між обсягами доданої вартості та  обсягами податкового кредиту.

Для розрахунку доданої вартості використовується ставка 17% від обсягу виробництва індустріального парку.

Додана вартість (тис. грн)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 12750 | 18700 | 29750 | 42500 | 57800 | 68000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 425 | 680 | 680 | 1360 | 1700 |
| Транспорт та складське господарство | 510 | 510 | 1020 | 1020 | 1275 | 1785 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 408 | 408 | 816 | 816 | 1088 | 1360 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 127,5 | 170 | 340 | 340 | 510 | 680 |

Обсяги податкового кредиту розраховувалися використовуючи ставку 20% від матеріаломісткості обсягу виробництва індустріального парку, а матеріаломісткість розраховувалася на рівні 40% - 50% від обсягів виробництва продукції  за сферами.

Матеріаломісткість обсягів виробництва продукції (тис. грн.)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 45000 | 66000 | 105000 | 150000 | 204000 | 240000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Транспорт та складське господарство | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 3000 | 4200 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 960 | 960 | 1920 | 1920 | 2560 | 3200 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 225 | 300 | 600 | 600 | 900 | 1200 |

Отже, отримавши матеріаломісткість обсягів виробництва продукції можна розрахувати обсяги податкового кредиту використавши ставку 20%.

Податковий кредит (тис грн)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 9000 | 13200 | 21000 | 30000 | 40800 | 48000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 250 | 400 | 400 | 800 | 1000 |
| Транспорт та складське господарство | 240 | 240 | 480 | 480 | 600 | 840 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 192 | 192 | 384 | 384 | 512 | 640 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 45 | 60 | 120 | 120 | 180 | 240 |

Отримавши значення обсягів доданої вартості та обсягів податкового кредиту можна вирахувати сплату податку на додану вартість.

Сплата ПДВ учасниками індустріального парку (тис. грн)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 3750 | 5500 | 8750 | 12500 | 17000 | 20000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 175 | 280 | 280 | 560 | 700 |
| Транспорт та складське господарство | 270 | 270 | 540 | 540 | 675 | 945 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 216 | 216 | 432 | 432 | 576 | 720 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 82,5 | 110 | 220 | 220 | 330 | 440 |
| Всього | 4318,5 | 6271 | 10222 | 13972 | 19141 | 22805 |

Сплата податку на прибуток учасниками індустріального парку

Розрахунок сплати податку на прибуток учасниками індустріального парку розраховується на основі базової ставки у розмірі 18%, а також враховуючи зміни до Законодавства, а саме пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким на період до 31 грудня 2021 року запроваджено застосування нульової ставки податку на прибуток підприємства для платників, у яких річний дохід не перевищує трьох мільйонів гривень, а розмір нарахованої заробітної плати працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати.

Отже, сплата податку на прибуток протягом 2020 та 2021 для деяких підприємств буде відсутньою, а починаючи з 2022 буде з’являтися відповідно до етапності залучення учасників індустріального парку, їх розвитку та збільшення об’ємів реалізованої продукції.

Для розрахунку сплати податку на прибуток учасниками індустріального парку не обхідно вирахувати рентабельність учасників, проте на даному етапі неможливо спрогнозувати точний рівень рентабельності підприємств під час функціонування. Тому для визначення рівня сплати податку на прибуток було взято орієнтовний рівень рентабельності у розмірі 17% від рівня обсягу виробництва.

Рентабельність учасників індустріального парку (тис. грн)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 12750 | 18700 | 29750 | 42500 | 57800 | 68000 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 425 | 680 | 680 | 1360 | 1700 |
| Транспорт та складське господарство | 510 | 510 | 1020 | 1020 | 1275 | 1785 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 408 | 408 | 816 | 816 | 1088 | 1360 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 127,5 | 170 | 340 | 340 | 510 | 680 |
| Всього | 13795,5 | 20213 | 32606 | 45356 | 62033 | 73525 |

Сплата учасниками індустріального парку податку на прибуток (тис.грн)

| Галузь | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переробна промисловість | 2295 | 3366 | 5355 | 7650 | 10404 | 12240 |
| - Професійна, наукова та технічна діяльність | 0 | 0 | 122,4 | 122,4 | 244,8 | 306 |
| Транспорт та складське господарство | 0 | 0 | 183,6 | 183,6 | 229,5 | 321,3 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 0 | 0 | 146,88 | 146,88 | 195,84 | 244,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 0 | 0 | 61,2 | 61,2 | 91,8 | 122,4 |
| Всього | 2295 | 3366 | 5869,08 | 8164,08 | 11165,94 | 13234,5 |

Надходження до бюджетів всіх рівнів від сплати податку на дохід фізичних осіб та єдиного соціального внеску

Для розрахунку зарплатного фонду індустріального парку було враховано динаміку росту середньої заробітної плати в Тернополі протягом 6-ти місяців 2018 року та динаміку наповнення індустріального парку працівниками.

На початку 2018 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в Тернополісклала 6493 грн. Вже в травні заробітна плата становила 7070 грн, що становить близько 2% середнього місячного росту. На основі статистичних даних можна спрогнозувати, що на кінець 2018 року середня місячна заробітна плата одного штатного працівника буде становити 8200 грн, що становить 25% річного росту. Планування індустріального парку розраховане на період до 2025 року, а прогнозування росту середньої заробітної плати на рівні 25% щорічно не є обґрунтованим. Даний темп росту, наближаючись до рівня середньої заробітної плати країн Східної Європи, буде поступовознижуватись.

На момент здійснення розрахунків ставка податку на дохід фізичних осіб становить 18%, а ставка єдиного соціального внеску становить 22% незалежно від виду діяльності підприємства та класу ризику.

Отже, врахувавши динаміку росту середньої заробітної плати, наповнення індустріального парку працівниками та щорічний фонд заробітної плати, можна розрахувати надходження до бюджетів всіх рівнів.

Сплата податку на дохід фізичних осіб та єдиного соціального внеску

| Річний показник надходжень, тис. грн | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динаміка росту заробітної плати,% | 15% | 11% | 7% | 5% | 3% | 2% |
| Динаміка росту заробітної плати,грн | 10100 | 11600 | 12900 | 13800 | 14500 | 14900* |
| Кількість працівників | 200 | 300 | 500 | 650 | 910 | 1100 |
| Річний фонд заробітної плати | 24240,0 | 41760,0 | 77400,0 | 107640,0 | 158340,0 | 196680,0 |
| Податок на дохід фізичних осіб | 4363,2 | 7516,8 | 13932,0 | 19375,2 | 28501,2 | 35402,4 |
| Єдиний соціальний внесок | 5332,8 | 9187,2 | 17028,0 | 23680,8 | 34834,8 | 43269,6 |

Доходи від оренди землі

Загальна нормативна оцінка земельної ділянки площею 15,0 га – 34,4 млн. грн. (згідно витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Тернопіль, затвердженої рішенням міської ради від 12.07.2013 року №6/35/14 )

При річній ставці орендної плати на рівні 3% та діючій грошовій оцінці, очікувані надходження від оренди земельної ділянки Тернопільського індустріального парку до міського бюджету складуть  на рівні 1,1 млн. грн. в рік.

Надходження очікуються з першого року передачі землі в оренду керуючій компанії

Підсумок за надходженнями до бюджетів всіх рівнів

тис.грн

| Річний показник надходжень | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього за 6 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Податок на додану вартість | 4318,5 | 6271 | 10222 | 13972 | 19141 | 22805 | 76729,5 |
| Податок на прибуток | 2295 | 3366 | 5869,08 | 8164,08 | 11165,94 | 13234,5 | 44094,6 |
| Податок на дохід фізичних осіб | 4363,2 | 7516,8 | 13932 | 19375,2 | 28501,2 | 35402,4 | 109090,8 |
| Єдиний соціальний внесок | 5332,8 | 9187,2 | 17028 | 23680,8 | 34834,8 | 43269,6 | 133333,2 |
| Дохід від оренди землі | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 6600 |
| Всього | 17409,5 | 27441 | 48151,08 | 66292,08 | 94742,94 | 115811,5 | 369848,1 |

Надходження до міського бюджету

тис.грн

| Річний показник надходжень | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього за 6 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Податок на дохід фізичних осіб | 2617,92 | 4510,1 | 8359,2 | 11625,1 | 17100,7 | 21241,5 | 65454,52 |
| Оренда землі | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6600,0 |
| Всього | 3717,9 | 5610,1 | 9459,2 | 12725,1 | 18200,7 | 22341,45 | 72054,45 |

Можливі втратибюджету у зв’язку з імпортом обладнання та експорт продукції

Під час облаштування індустріального парку всі роботи будуть здійснюватися за рахунок підрядних робіт сторонніх організацій, тому імпорт обладнання чи матеріалів попередньо керуючою компанією чи ініціатором не передбачений.

Перелік одиниць продукції, що будуть вироблятися для експорту доцільно буде навести після залучення першого учасника індустріального парку. На даному етапі планування обсяги реалізації та види самої продукції не відомі.

Інноваційна складова

Інноваційна складова даного проекту полягає в застосування новітніх технологій та обладнання, основа функція яких буде спрямована на забезпечення екологічної безпеки. Висока екологічність підприємств є однією з вимог до потенційних учасників, на яку ініціатор створення спільно з керуючою компанією будуть звертати особливу увагу. Додатково, для підвищення екологічної безпеки планується максимально ефективно запровадити повторне використання відходів від виробництва, таким чином забезпечивши модель еко-індустріального парку.

Для забезпечення постачання теплової та електричної енергії виробничих площ в межах індустріального парку планується розміщення обладнання, що буде здійснювати генерацію теплової енергії за рахунок альтернативних видів палива та генерацію електричної енергії за рахунок сонячної енергії.

Також, з метою популяризації екологічних видів транспорту, в межах сектору паркування автомобілів та в місцях паркування біля офісних та виробничих приміщень планується монтажта експлуатація зарядних станцій для електромобілів.

12. Інші відомості на розсуд ініціатора створення

Оцінка впливу на навколишнє середовище від функціонування підприємств харчової промисловості.

Для запобігання забруднення територіїіндустріального парку встановлюється санітарно-захисна зона, за межами якої забруднення атмосферного повітря відбуватись не буде. Щодо впливу на водне середовище, експлуатація промислових об’єктів виключає скиди відходів та забруднюючих речовин у водне середовище.

При виконанні всіх будівельно-монтажних робіт необхідною умовою є суворе дотримання вимог охорони навколишнього середовища, збереження стійкої екологічної рівноваги та виконання умов землекористування.

Виробнича діяльність не вплине на ландшафт, флору та фауну прилеглих територій, територія не відзначається наявністю ореолів розповсюдження цінних видів тварин, функціонування промислових підприємств не призведе до погіршення умов існування та міграції тварин.

Щодо ризику впливу планованої діяльності для здоров’я  населення, то ризик шкідливих ефектів від експлуатації промислових об’єктів в межах індустріального парку на здоров’я населення буде вкрай малим, а ризик на соціальний фактор життя населення від функціонування підприємств є прийнятним.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки передбачаються наступні заходи, які дозволяють зберегти екологічну рівновагу у районі будівництва, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на ґрунт, водне середовище, рослинність та повітря:

- дотримання проектних рішень при будівництві та експлуатації об’єктів

- забезпечення безаварійної експлуатації обладнання та трубопроводів, що являє собою суворе дотримання технологічного регламенту, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, діючих норм і правил

- належний технічний стан технологічного обладнання, вчасно проведені ремонтні роботи

- локалізація забруднень по місцю їх утворення

- обладнання будівельних і технологічних майданчиків баками для збору та утилізації сміття.

SWOT-аналіз створення індустріального парку в місті Тернопіль

Для того, щоб створення індустріального парк в місті Тернопіль було максимально обґрунтованим, пропонується навести аналіз сильних та слабких сторін міста, а також можливостей та загроз від функціонування індустріального парку.

Сильні сторони – ряд переваг, що покликані забезпечити прискорене просування до досягнення стратегічних цілей, у той час як його слабкі сторони спричинюють гальмування в процесі руху до досягнення стратегічних цілей.

Можливості – тенденції або події в зовнішньому середовищі, при відповідній реакції на які керуюча компанія та учасники отримують істотне просування до досягнення стратегічних цілей.

Загрози – тенденції чи події, при відсутності відповідної реакції на які відбувається значне погіршення стану на шляху до досягнення стратегічних цілей.

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Наявність обґрунтованої ініціативи створення індустріального парку Наявність земельних активів промислового призначення Наявність сировинної бази в регіоні для первинної та вторинної переробки та виготовлення готової продукції Наявність інженерної інфраструктури промислової потужності Наявність під’їзної залізничної вітки Наявність кваліфікованого персоналу в місті Висока інвестиційна привабливість міста Сприятлива політика міської ради для залучення інвестицій Вигідне географічне розміщення міста з точки зору експорту продукції до країн ЄС | Необхідність в додаткових інвестиціях для підвищення інвестиційної привабливості земельної ділянки через природні характеристики Недостатній рівень необхідних ресурсів для фінансування проекту |
| Можливості | Загрози |
| Пожвавлення інвестиційного клімату та залучення інвестицій в місто Ефективне використання наявної сировинної бази Впровадження та розвиток технологій для повторного використання відходів від виробництва Пожвавлення експортно-імпортних відносин з країнами ЄС Можливість використання пільг, передбачених Законом України «Про індустріальні парки» Можливість покращення умов праці за рахунок конкурентної боротьби за кадри, підвищення заробітної плати і, як результат, зниження рівня відтоку кадрів за кордон Можливість впровадження соціальних проектів для населення Можливість підвищення кваліфікаційного рівня працівників за рахунок навчань та тренінгів на підприємствах та за рахунок наявності новітніх технологій у виробництві | У разі відсутності фінансової підтримки із бюджетів різних рівнів на початковому етапі реалізації проекту, направленої на розробку проектної документації,будівництваоб’єктів інженерної інфраструктури необхідно буде залучати кошти керуючої компанії індустріального парку У випадку продовження негативних фінансово-економічних тенденцій може спостерігатися зміна в строках реалізації індустріального парку Можливі зміни в структурі світової економіки можуть впливати на зміни пріоритетних напрямів діяльності створюваного індустріального парку. |

Висновки:

Розраховані показники ефективності створення і розвитку індустріального паркувказують на доцільність вкладення інвестиційних ресурсів.

Потреба в коштах міського та державного бюджету базується на необхідності приведення земельної ділянки у відповідний інвестиційно-привабливий стан за рахунок проектування та будівництва інженерних мереж до межі індустріального парку, що становить близько 1 млн грн., та за рахунок облаштування сектору для розміщення адміністративних та офісних приміщень для професійної технічної та наукової діяльності, сектору для паркування транспортних засобів P та сектору для розміщення рекреаційної зони для працівників G, що сумарно становить близько 8 млн грн.

При умові, що виробництво продукції в межах індустріального парку буде започатковано в 2020 році та буде задіяно близько 200 працівників, то згідно розрахунків, надходження до бюджетів всіх рівнів на кінець 2020 року очікуються у розмірі 17,4 млн грн, а до міського бюджеті у розмірі 3,7 млн грн. На кінець 2021 року дані надходження згідно розрахунків становлять 27,4 млн грн до бюджетів всіх рівнів та 5,6 млн грн до міського бюджету, що загалом за 2020 та 2021 рік функціонування становить 44,8 млн грн та 9,3 млн грн відповідно.

За період функціонування індустріального парку з 2020 по 2025 рік,  підсумувавши сплату податків до бюджетів всіх рівнів отримуємо надходження у розмірі орієнтовно 370 млн грн, а надходження до міського бюджету у розмірі орієнтовно 72 млн грн.

Таким чином, визначивши динаміку надходжень від сплати податків можна стверджувати, що окупність реалізації проекту індустріального парку в місті Тернопіль наступає після 1 року функціонування при умові спільного фінансування облаштування індустріального парку з міського та державного бюджетів та після другого року функціонування при умові фінансування облаштування тільки з міського бюджету.