Додаток

до рішення міської ради від                      №

Додаток 2

до Програми оновлення містобудівної документаціїта ведення містобудівного кадастру на 2016–2018 роки

Заходи Програми оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки

| № | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2016р. | 2017р. | 2018р. |
| 11 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: | 2016-2018р.р. | Державні науково-дослідні інститути,проектні організації, сертифіковані архітектори | Міський бюджет | 400,0 | 500,0 | 345,0 |
|  | Мікрорайон «Північний» | 2016р. |  |  | 400,0 | - | - |
|  | Житловий район «Південний» | 2017р. |  |  | - | 500,0 | - |
|  | Мікрорайон «Промисловий» | 2018р. |  |  | - | - | 345,0 |
|  | Житловий район №6 | 2016-2017р. |  | Кошти інвестора | - | - | - |
| 27 | Експертиза містобудівної документації | 2018р. | Організація - експерт | Міський бюджет | - | - | 50,0 |