- Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за 9 місяців  2016  року

- Скорочення, що використані :                                    ДБ-державний бюджет                                    ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  |  |  | Захід |  | Кошти по програмі на 2016 р. тис.грн (міський бюджет) |  |  | Передбачено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично профінансовано за 9 місяців 2016р. тис.грн. * |  | Деталізація виконання заходів програм за 2016 рік * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2016 |  | Міський бюджет станом на 01.10. 2016р. |  | Інші джерела, державний і обласний бюджети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Програма реконструкції, капремонту тротуарів в м.Тернополі на 2014-2016 рр. ВИКОНАНО 66,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Проведення капітального ремонту- заміни покриття тротуарів фігурними елементами мощення (в т.ч. вул. 15 Квітня, вул. Б. Хмельницького, вул. В.Великого, вул. Новий Світ, вул. Чехова, вул. Л.Українки)- 10 вулиць площею 10,65 тис.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4955,19 |  | Виконано роботи на: -вул.Б.Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ до вул.Чорновола); -вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського до проїзду між будинками № 4,6-в); -вул.В.Великого (від монастиря до вул.Тарнавського); -вул.Бродівській в районі житлового будинку №50; -на бульварі Т.Шевченка (1 черга). -на бульварі Т.Шевченка (2 черга); -на вул.Князя Острозького (ділянка від вул. Пирогова до вул.Шпитальної) в м.Тернополі; вул.Дружби (від вул.Миру до вул.Гетьмана П.Орлика Виконуються роботи з капітального ремонту тротуарів: - на вул.А.Чехова (ділянка від вул.Полковника Д.Нечая до вул.І.Котляревського; - по вул.Львівській (від гуртожитку №4 до житлового будинку №14). Укладено договір на виконання робіт: - на вул.Танцорова; - по вул.Карпенка від перехрестя з вул.Степана Будного до будинку №2; - на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку № 3 даної вулиці); - на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка). |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 22567,92 |  |  | 5900,0 |  | 7450,0 |  |  |  | 4955,19 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» ВИКОНАНО 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ремонт колонок - качалок |  |  |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  | 0,0 |  | Виготовлено ПКД, укладається договір на заміну пожежних гідрантів |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 7090,0 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Тернополя на 2015-2016 рр. ВИКОНАНО 68,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  | 50000,0 |  |  | 38120,0 |  | 61652,0 |  |  |  | 34510,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт покрівель |  | 4000,0 |  |  | 4340,0 |  | 7399,0 |  |  |  | 4565,36 |  | Виконано ремонт 24 покрівель і на 3 продовжується |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій- 40 тис.м.кв.- 50 вулиць |  | 29000,0 |  |  | 25000,0 |  | 41725,0 |  |  |  | 23149,96 |  | Виконано роботи на 27 об’єктах, розпочато на 13 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  | 1050,0 |  |  | 2138,0 |  | 4615,0 |  |  |  | 2136,23 |  | Виконано роботи на 36 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт міжпанельних швів |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 850,0 |  |  |  | 351,98 |  | Виконано роботи на 3 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  | 7600,0 |  |  | 800,0 |  | 700,0 |  |  |  | 296,80 |  | Виколнано роботи на 6 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків -70 одиниць |  | 400,0 |  |  | 810,0 |  | 2120,0 |  |  |  | 1182,8 |  | Влаштовано 45 дитячих майданчики |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  | 3500,0 |  |  | 2100,0 |  | 1400,0 |  |  |  | 700,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Експертне обстеження ліфтів |  | 300,0 |  |  | 370,0 |  | 371,0 |  |  |  | 370,48 |  | 115 ліфтів |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  | 1000,0 |  |  | 1600,0 |  | 2015,0 |  |  |  | 1599,58 |  | Проведено ремонт 35 ліфтів |  |  |  |
|  |  |  |  | Заміна газового обладнання |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 31,02 |  | Встановлено 6 газових плит, 1 газову колонку малозабезпеченим громадянам |  |  |  |
|  |  |  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  | Роботи розпочнуться після завершення опалювального сезону |  |  |  |
|  |  |  |  | Встановлення приладів обліку води |  | 200,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | 25,40 |  | Встановлено 41 прилад обліку води в 9 квартирах малозабезпечених громадян |  |  |  |
|  |  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  | 100,0 |  |  | 70,0 |  | 40,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замовлення проектно-кошторисної документації |  | 210,0 |  |  | 292,0 |  | 162,0 |  |  |  | 67,30 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші види ро |  | 2240,0 |  |  | 80,0 |  | 35,0 |  |  |  | 32,5 |  | Виконано ремонт квартири загиблого учасника АТО |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Капітальний ремонт шляхово-мостового господарства |  | 36500,0 |  |  | 26820,3 |  | 37596,531 |  |  |  | 28717,58 |  | Виконано роботи на: вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна, вул. Набережна-бічна, вул. Бродівська (дорога), вул. Канадська, зупинка на вул. 15 Квітня, ремонт прилеглої території до ТНВК №35, вул. Тролейбусній, проїзд від вул.С.Будного до ТЗОВ «Тернопільхлібпром», три зупинки на вул. Текстильній, влаштовано пішохідний перехід на вул. Злуки в районі будинку № 23. Виконуються роботи на: з влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту в районі житлового будинку №50 по вул.Чернівецькій, ремонт вул. Шашкевича, вул. Хутірська, вул. Микулинецькій, вул. Чумацькій. Укладається договір на вул. Січовиж Стрільців – тротуар. Виготовляється проектно-кошторисна документація |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, пішохідних шляхопроводів та штучних споруд - 3 одиниці |  | 600,0 |  |  | 700,0 |  | 320,0 |  |  |  | 316,2 |  | Виконано роботи на вул. Бродівська (шляхопровід) |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Капітальний ремонт – влаштування зупинок громадського транспорту (в т. ч. влаштування навісів та заїзних кишень) |  | 1000,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  | 15000,0 |  |  | 9000,0 |  | 16800,0 |  |  |  | 7912,26 |  | Виконано роботи на 10 об'єктах , продовжуються роботи на 4 обєктах |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою |  | 24000,0 |  |  | 7468,2 |  | 21137,0 |  |  |  | 18073,43 |  | Виконано роботи : -з -з капітального ремонту пішохідної доріжки від вул.Київської до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі; - -з капітального ремонту пішохідної доріжки від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру «Молодіжний»; - -капітальний ремонт скверу вул.Валова- вул.Руська,19 та влаштування дитячого майданчика; - -ремонт пішохідної доріжки з влаштуванням дитячого майданчика ( від житлового будинку за адресою вул.Лучаківського,7а до церкви св.Йосафата) в м.Тернополі. - -ремонт бульвару Просвіти ( від житлового будинку №13 до житлового будинку №21 по бульвару Просвіти ) в м.Тернополі; - -влаштування дитячого і спортивного майданчика на бульварі Просвіти (поблизу житлових будинків №8,10) в м.Тернополі; - -капітальний ремонт скверу по вул.Б.Лепкого в м.Тернополі; - -капітальний ремонт доріжки (від доріжки вул.Миру – вул.Живова до центральної алеї) парку «Топільче»; - -капітальний ремонт бульвару С.Петлюри в м.Тернополі; - - пішохідної доріжки від вул.Слівенської до вул.Малишка; - пішохідної доріжки від будинку №6 по бульварі Просвіти до ДНЗ №19 та ДНЗ №34; - пішохідної доріжки від вул.Б.Лепкого до вул.Чалдаєва (в районі ДНЗ №22); - пішохідної доріжки від житлового будинку №6 до будинку молитви по вул.Б.Лепкого. |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  | 10000,0 |  |  | 4000,0 |  | 16544,0 |  |  |  | 10266,12 |  | Виконуються роботи: -з реконструкції набережної Тернопільської ставу Черга 1 (ділянка від «Острова закоханих» до насосної станції); -з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») – укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул. Білецька. з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») – благоустрій території під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернополі; - з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка») м.Тернополі – тротуари. Також, виготовляється ПКД на інші об’єкти. |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Реконструкція вул. Руської в м. Тернополі (дамба Тернопільського ставу) |  | 2670,0 |  |  | 2669,8 |  | 3312,8 |  |  |  | 2698,23 |  | -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– проїзна частина (роботи заплановано виконати при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів); -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– дощова каналізація, вартість згідно ПКД - 479,19 тис. грн. (укладено договір); -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)– гідротехнічні споруди (проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт, укладено договір, розпочато роботи); -реконструкція вул.Руської (дамба Тернопільського ставу)–підвісна лінія для руху тролейбусів – роботи виконано. - реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)– підсилення прогінної будови шлюза (виконуються роботи); - реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)– тротуари шлюза (виконуються роботи). |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  | 5610,0 |  |  | 5609,9 |  | 9,9 |  |  |  | 0,0 |  | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі |  | 9031,9 |  |  | 9031,8 |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства та паспортів вулиць міста |  | 500,0 |  |  | 400,0 |  | 470,0 |  |  |  | 285,88 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Утримання шляхово-мостового господарства |  | 17160,0 |  |  | 16731,0 |  | 16731,0 |  |  |  | 10485,16 |  | Укладено договора, роботи виконуються |  |  |  |
|  |  | 18 |  | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, водоперепускних труб та дощової каналізації, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесо відбійних та перильних огорож та ін.) |  | 21200,0 |  |  | 19890,0 |  | 23610,09 |  |  |  | 17568,1 |  | Виконуються роботи з поточного ремонту доріг, виконано роботи на 85 вулицях міста – 40275 кв.м., також виконано першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста та інші роботи поточного характеру, в т. ч. технагляд. |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Поточний ремонт підпірних стінок на території міста |  | 1300,0 |  |  | 878,0 |  | 878,0 |  |  |  | 524,66 |  | Виконуються роботи на вул..Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5,11, 13; Коновальця, 18 |  |  |  |
|  |  | 20 |  | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації, дренажної системи |  | 800,0 |  |  | 780,0 |  | 736,0 |  |  |  | 314,0 |  | Виконано роботи на вул. Липовій Галицька –Коновальця, поточний ремонт інженерних мереж дощового колектора (ділянка від вул. С. Крушельницької до Тернопільського ставу |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Розмітка доріг |  | 1500,0 |  |  | 1461,5 |  | 1461,5 |  |  |  | 1103,68 |  | Нанесено дорожню розмітку на вулицях міста – 957,3 кв. м. на пішохідних переходах та острівках безпеки, а також 4147,5 кв.м.нерегульовані пішохідні переходи, 74,36 км осьових та роздільних ліній |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів благоустрою |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 38,8 |  |  |  | 38,8 |  | Придбано дерева (павловнія, клен гостролистий, платан кленолистий, катальпа північна і горобина скандинавська) |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Інші види послуг щодо благоустрою міста |  | 300,0 |  |  | 289,0 |  | 807,8 |  |  |  | 807,8 |  | Проведено підрізку та зріз дерев по місті |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  | 250,0 |  |  | 244,0 |  | 244,0 |  |  |  | 84,15 |  | Поточний ремонт пам’ятника Т. Шевченку, Д.Галицькому |  |  |  |
|  |  | 25 |  | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств в обмін на корпоративні права |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  | 14784,1 |  |  |  | 14754,1 |  | Кошти СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з реконструкції будинку трауру по вул. Микулинецька,27. КоштиКПТМ«Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права |  |  |  |
|  |  | 26 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, влаштування декоративного освітлення та ін. |  | 3600,0 |  |  | 2100,0 |  | 2384,0 |  |  |  | 1457,42 |  | Виконано роботи на 26 об'єктах: вул. Фестивальна, вул. Молодіжна, вул. Никифора Гірняка, вул. У.Самчука, вул. І.Котляревського, вул. Я.Головацького, вул. М.Глінки, вул. М.Коцюбинського, вул. Бордуляка, вул. Північна, вул.І.Пулюя, вул. В.Болюха, вул. Я. Гніздовського, вул. Бережанська, вул. Хліборобна, вул. Січових Стрільців – вул. М. Гоголя, вул. Городна, вул. Калинова, пров.Микулинецький, вул.Транспортна, вул.Новий Світ, сквер Кобзаря, вул.Бригадна, вул.Текстильна, вул. Бродівська-Д.Лук’яновича та влаштовано освітлення на Дальньому пляжі |  |  |  |
|  |  | 27 |  | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 216,0 |  |  |  | 215,64 |  | Виконано роботи на 32 об'єктах: Пішохідний перехід -вул. Острозького,45- вул.Перля; -вул.Шпитальна – вул. Кн. Острозького; - вул. Острозького,11 - філармонія; -вул.Живова,45,38 -.вул. Паращука – вул.Живова; - вул. М.Кривоноса, 3; - вул. Миру – вул.Дружби; - вул. В.Великого (магазин «Барвінок»); - вул. Л.Курбаса, 9А; -вул.Карпенка,14- вул.Карпенка,21; - вул.Купчинського – А.Корольова; - вул. Котляревського – вул.Чехова; -вул.Шептицького–вул.Кн. Острозького; - вул. Текстильна,1б; - вул. вул.Вояків дивізії «Галичина». - вул.Шептицького – вул.Живова («Збруч»); - вул.Живова,8А (магазин «Щедрик»); - вул.Живова – виїзд з автовокзалу; - вул.Соломії Крушельницької – ОДА; - вул.Лучаківського,4; - вул.Б.Хмельницького (перед мостом); - вул.Дружби,9 (ресторан «Пекін»); - вул.Карпенка,13- вул.Карпенка,10; -вул.Руська – Церква Воздвиження Чесного Хреста; - .М.Кривоноса,7- вул.Громницького,2; - вул.Новий Світ,9 (СШ №2); -вул.Микулинецька,42; - вул.Володимира Великого,8 (зупинка); - вул.Леся Курбаса,6; -Генерала М.Тарнавського,8; - вул.Лесі Українки,8. |  |  |  |
|  |  | 28 |  | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 5500,0 |  |  | 5360,0 |  | 5460,0 |  |  |  | 3776,8 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  | 29 |  | Вартість електроенергії на освітлення міста |  | 2300,0 |  |  | 2190,0 |  | 4390,0 |  |  |  | 2363,9 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  | 30 |  | Новорічне утримання міста, ілюмінація |  | 190,0 |  |  | 171,0 |  | 171,0 |  |  |  | 19,4 |  | Проведено роботи з демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації |  |  |  |
|  |  | 32 |  | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  | 1330,0 |  |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |  |  | 608,3 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  | 33 |  | Заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  | 750,0 |  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 736,34 |  | Виконано роботи на 9 об'єктах: - на перехресті вул. Живова – вул. Митрополита Шептицького; - на примиканні вул. С.Крушельницька – вул. А. Чехова; - на примиканні вул. С.Будного – вул.Митрополита Шептицького; - на примиканні вул.Микулинецька- вул.Микулинецька-бічна; - на примиканні вул.Живова-вул.Оболоня; - примиканні вул.Протасевича- вул.Лесі Українки; -на примиканні вул.Микулинецька– вул.Чернівецька. - на вул.15 Квітня (в районі ринку «Оріон»). -на вул.Живова (в районі міжміського автовокзалу). Виконуються роботи на: -на проспекті Злуки в районі пішохідного переходу з вул.Чалдаєва; -на примиканні вул.ЛесіУкраїнки–вул.О.Довженка |  |  |  |
|  |  | 34 |  | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків і турнікетів, огорож |  | 1200,0 |  |  | 868,0 |  | 965,4 |  |  |  | 532,54 |  | Укладено договора, роботи виконуються, встановлено дорожніх знаків – 170 шт., лаштовано нового металевого турнікетного огородження 421,9 м.п. |  |  |  |
|  |  | 35 |  | Встановлення обмежувачів руху та лежачих поліцейських |  | 500,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 |  |  |  | 113,96 |  | Виконано роботи на 2 об’єктах |  |  |  |
|  |  | 36 |  | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | 1300,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 284,68 |  | Роботи виконуються у відповідності до ПКД |  |  |  |
|  |  | 37 |  | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  | 1500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  | Кошти будуть освоюватись при умові надання земельної ділянки в постійне користування |  |  |  |
|  |  | 38 |  | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  | 1000,0 |  |  | 780,0 |  | 780,0 |  |  |  | 400,0 |  | Послуги надаються у відповідності технічного завдання переможця процедури закупівлі відкритих торгів |  |  |  |
|  |  | 39 |  | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  | 4600,0 |  |  | 3217,5 |  | 3217,5 |  |  |  | 2760,0 |  | Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев - 23 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 216 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 367 шт. |  |  |  |
|  |  | 40 |  | Виготовлення проектної документації парку «Загребелля» |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  | Утримання кладовищ, в т.ч.: |  | 2300,0 |  |  | 1940,0 |  | 2160,0 |  |  |  | 1459,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. |  | 1960,0 |  |  | 1920,0 |  | 2140,0 |  |  |  | 1440,0 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  |  |  | Поховання невідомих |  | 40,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 19,94 |  | Здійснено поховання 12 одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян |  |  |  |
|  |  | 42 |  | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  | 13500,0 |  |  | 1400,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | Перераховано кошти на виконання робіт в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» |  |  |  |
|  |  | 43 |  | Виконання робіт та послуг (згідно коштів цільового фонду) |  | 2000,0 |  |  | 623,2 |  | 638,2 |  |  |  | 402,7 |  | Надання послуг з супроводу програмного заб.ел.обліку спожитих ЖКП (15,0 тис. грн.) Виконання робіт з рекультив.земель учасників АТО на вул.Микулинецькій - ріш.МВК |  |  |  |
|  |  | 44 |  | Фінансова підтримка та дотація |  | 5400,0 |  |  | 189,0 |  | 3875,3 |  |  |  | 3732,8 |  | Дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |
|  |  | 46 |  | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  | 1500,0 |  |  | 1157,0 |  | 1252,6 |  |  |  | 887,03 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  | 47 |  | Влаштування системи раннього оповіщення |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  | 49 |  | Будівництво колекторів каналізації та мереж водовідведення і водопостачання на неканалізованих вулицях міста |  | 1500,0 |  |  | 1000,0 |  | 1150,0 |  |  |  | 830,57 |  | Виконуються роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка |  |  |  |
|  |  | 51 |  | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія) |  | 710,0 |  |  | 698,0 |  | 612,0 |  |  |  | 410,18 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  | 53 |  | Утримання та поточний ремонт пожежних гідрантів, бюветів |  | 100,0 |  |  | 85,0 |  | 110,0 |  |  |  | 49,68 |  | Надано послуги з утримання 21 пожежних гідранта та поточний ремонт утримання 16 пожежних гідрантів і ремонту бювету |  |  |  |
|  |  | 54 |  | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок |  | 210,0 |  |  | 160,0 |  | 217,0 |  |  |  | 103,83 |  | Надано послуги з утримання 30 колонок-качалок та поточного ремонту 11 колонок-качалок |  |  |  |
|  |  | 55 |  | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2800,0 |  |  | 500,0 |  | 1370,0 |  |  |  | 771,65 |  | Укладено договора на виготовлення ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття, яким надано статус безхазяйних відходів. Такі об’єкти розміщені на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській та Чернівецькій. Роботи винуються нав ул. Подільській, Спортивній та Текстильній Рекультивація земель учасників АТО на вул. Микулинецькіц |  |  |  |
|  |  | 56 |  | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  | 50,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  | 27,98 |  | Укладено угоду на дані послуги з ПрАТ «Тернопільводпроект» |  |  |  |
|  |  | 57 |  | Контроль скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Серет |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  |  |  | 0,0 |  | Кошти екологічного фонду відсутні |  |  |  |
|  |  | 58 |  | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 7,0 |  |  |  | 4,62 |  | - « - |  |  |  |
|  |  | 60 |  | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, інше) |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 81,0 |  | Капітальний ремонт аераційної системи на каналізаційних очисних спорудах |  |  |  |
|  |  | 61 |  | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства |  | 250,0 |  |  | 29,0 |  | 29,0 |  |  |  | 0,0 |  | - « - |  |  |  |
|  |  | 62 |  | Відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої мережі |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 56,4 |  |  |  | 0,0 |  | - « - |  |  |  |
|  |  | 67 |  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  | 25,0 |  |  | 18,0 |  | 24,4 |  |  |  | 5,24 |  | - « - |  |  |  |
|  |  | 69 |  | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  | 150,0 |  |  | 0,0 |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  | Кошти екологічного фонду відсутні |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 277151,9 |  |  | 172 664,2 |  | 254321,921 |  | 5000,0 |  | 173496,11 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду на 2015-2020 роки -ВИКОНАНО 38,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | #### Термомодернізація житлового фонду |  | 6300,0 |  |  | 700,0 |  | 5075,0 |  |  |  | 1941,7 |  | Завершено роботи щодо заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Чалдаєва, 10, вул. Бродівська, 50, вул. Київська, 10, вул. Лучаківського, 12а, пр. Злуки, 39. Виконано роботи щодо утеплення фасадів житлових будинків за адресами: вул. Чумацька, 27, вул. Б. Хмельницького, 21А, вул. Підкови ,6,10; щодо капітального ремонту покрівлі з утепленням у будинку на вул. С. Будного, 20. Виконуються роботи щодо капітального ремонту фасадів з утепленням будинків на вул. Руська, 35, вул. В. Великого, 1, а також щодо заміни вікон на енергозберігаючі і освітлення в місцях загального користування будинку на вул. Лепкого, 11. |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  | 6300,0 |  |  |  | 700,0 |  | 5075,0 |  | 1500,0 |  | 1941,7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки ВИКОНАННЯ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Житловий фонд м.Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 90 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії (91 вузел обліку) |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2802,,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | - |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки ВИКОНАННЯ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Облаштування велосипедних контрсмуг на дорогах одностороннім рухом:маркування смуг,ознакування ділянок,нанесення піктограм |  | 390,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться попереднє обстеження, Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  |  |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив( в т.ч. виготовлення ПКД) маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку затвердженого депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Укладено угоди на початок робіт |  |  |  |
|  |  |  |  | Рекреаційні маршрути:ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія |  | 80,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |
|  |  |  |  | Суміжні велосипедні доріжки:маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату |  | 220,0 |  |  | 200,0 |  | 248,0 |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД, укладено угоди на початок робіт |  |  |  |
|  |  |  |  | Велосипедні стійки (встановлення велопарковок): встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. |  | 70,0 |  |  | 30,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  |  |  | ВелоХаби:будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків (у тому числі з системою охорони та відео спостереження) |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 840,0 |  |  | 500,0 |  | 550,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки ВИКОНАННЯ 19,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата робіт (у тому числі ремонтних, будівельних, монтажних та інших) переведених ОСББ та управителями булинківн. |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 79,67 |  | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на придбання матеріалів необхідних для виконання поточного ремонту житлових будинків |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 3600,0 |  |  | 0 |  | 400,0 |  |  |  | 79,67 |  |  |  |  |  |
| 8 5 |  |  |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки ВИКОНАННЯ 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва -10 одиниць |  |  |  |  | 5200,0 |  | 5200,0 |  |  |  | 5200,0 |  | Заключено договір на придбання тролейбусів |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Реконструкція тролейбусних ліній |  |  |  |  | 0 |  | 2540,0 |  |  |  | 2540,0 |  | Повністю придбані стояки та провід..укладаються договора на виконання робіт |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  |  |  |  | 0 |  | 8800,0 |  |  |  | 8800,0 |  | Завершено роботи з будівництва тролейбусної лінії по вул..Л.Курбаса. Зовнішнє освітлення планується завершити 31.10.2016р. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Капітальний ремонт рухомого складу |  |  |  |  | 250,0 |  | 922,0 |  |  |  | 922,0 |  | Завершено капітальний ремонт тролейбуса №137 та проводиться ремонт ще одного тролейбусів |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Покращення роботи та розвиток «Тернопільелектротранс» шляхом надання фінансової підтримки |  |  |  |  | 1500,0 |  | 8009,8 |  |  |  | 8009,8 |  | Погашення заборгованості по з/п та ЄСВ |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 42163,56 |  |  | 6950,0 |  | 25471,8 |  |  |  | 25471,8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Програма автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті в м.Тернополі ВИКОНАННЯ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Введення в експлуатацію АСОП та ОП на міському електричному транспорті м.Тернополя Впровадження АСОП та ОП із єдиним електронним квитком на усьому міському пасажирському транспорті: впровадження ПКТК забезпечення населення різними видами ПКТК та можливістю їх купівлі/поповнення; оснащення всіх транспортних засобів перевізників, незалежно від форми власності, всім необхідним обладнанням для забезпечення справляння плати та фіксації проїзду; забезпечення безготівкових розрахунків у пасажирському транспорті (електронний гаманець — транспортна картка, банківська картка тощо) запровадження єдиного квитка на всі види міського пасажирського транспорту |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 21390,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки ВИКОНАНО 72,0%% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  |  | 25,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  |  | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 91,1 |  | Проведено: -міроприємства до Різдвяних свят - школа писанкарства «Намалюю писаночку»(2,7) - відзначення Дня пласту (2,0) - участь членів ТМДГО «ТИДИВИ» у чемпіонаті Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор (2,0) - участь регіональних представників ВМГО «Студентська республіка» у Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» (0,6) - фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2016»(3,0) - Участь представників Молодіжної міської ради м. Тернополя у Всеукраїнському молодіжному форумі (1,9) - Проведення молодіжної вечірки на острівку Чайка з нагоди Дня молоді (25,0) - Проведення регіального етапу Міжнародного мультифестивалю «Студентська республіка» 3,0 - Проведення конкурсу краси «Перша Леді» - 2,0 - Проведення молодіжної вечірки на острівку Чайка з нагоди Дня Незалежності – 25,0 - Участь ТМДГО «ТИДИВИ» у 12-му літньому чемпіонаті з інтелектуально-розвиваючих ігор – 1,8 - участь команди м. Тернополя у Міжнародній програмі «Студреспубліка» - 3,0 - показові виступи з вуличних танців – 1,6 і т.д. |  |  |
|  | 3 |  |  | .Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року» |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | - |  | Проведено вибори до молодіжної міської ради міста Тернополя, затверджено новий склад ММР, обрано голову та заступників |  |  |
|  |  |  |  | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація здорового та безпечного способу життя та культури здоровя серед молоді |  |  | 30,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |  | Проведено день здоров’я |  |  |
|  | 7 |  |  | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій |  |  |  | 25,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 2,7 |  | Школа волонтерства |  |  |
|  | 8 |  |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 98,1 |  | надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ. АЙ.Пі.» на проведення 1 Ліги сміху Тернопіль», «Наукові пікніки»,Військово патріот. вишкіл, заходи до Дня міста і т.д. |  |  |
|  | 9 |  |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  |  | 2,0 2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | Проведено День пластової присяги |  |  |
|  | 12 |  |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  |  | 780,0 |  | 500,0 |  | 460,4 |  |  |  | 330,4 |  | Ведеться загальноміський банк даних сімей. які опинилися в складних життєвих обставин, за 9 місяців на обліку перебуває 83 сімї |  |  |
|  | 14 |  |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 30,9 |  | Відзначення з нагоди дня матері,Дня захисту дітей, свято школяра |  |  |
|  | 15 |  |  | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 33,6 |  | Проведено екскурсійну поїздку в м.Таураге (Литва) |  |  |
|  | 17 |  |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | Оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «КДЮСШ №2» - 42,0 Оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби – 45,0 Оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «СДЮСШ Екстрім» 25,0 Оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» - 38,0 |  |  |
|  | 18 |  |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 2,7 |  | Участь товариства глухих у фестивалі в м.Львів |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  | 1807,5 |  | 1070,0 |  | 1030,4 |  |  |  | 741,8 |  |  |  |  |
| 11 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2012-2016 рр. ВИКОНАНО 67,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки резерву у збірні команди області, України, зміцнення та підтримка їх матеріально-технічної бази. |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  | 1400,0 |  |  |  | 571,0 |  | Надано фінансову підтримку: КЗ»ДЮСШ»Екстрім»,КЗ»КДЮСШз футболу,КЗ»ДЮСШз греко-римс.боротьби,КЗ»КДЮСШ №2»,ССК»Універ» |  |  |
|  |  |  | Проведення спортивних змагань та забезпечення участі спортсменів міста за програмою юнацьких спортивних ігор, спартакіади школярів, інших спортивно-масових заходів серед учнівської молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,3 |  | Проведено заходи: -Новорічно-різдвяний турнір з міні-футболу серед учнівської молоді; -Першість м. Тернополя з волейболу Збірні команди міста з видів спорту серед учнівської молоді взяли участь у наступних заходах: -Змагання з баскетболу, боротьби вільної, в програмі ХХ Спортивних ігор школярів Тернопільщини і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 1370 спортсменів міста. |  |  |
|  |  |  | Розроблення щорічно єдиного календаря спортивно-масових заходів з урахуванням національних та міжнародних змагань, запровадження проведення традиційних, міжнародних та національних турнірів, які б популяризували та стимулювали розвиток пріоритетних видів спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,3 |  | Проведено заходи: -Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків 2001-2003 р.н. пам’яті М. Боровкова; -Відкритий регіональний турнір з вільної боротьби серед юніорів та кадетів пам’яті О. Рибіна і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 1070спортсменів. |  |  |
|  |  |  | Проведення чемпіонатів, кубків міста з видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,7 |  | Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, зимового плавання, кікбоксингу і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 570 спортсменів міста. |  |  |
|  |  |  | Проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, озвучення змагань, в тому числі з нетрадиційних видів спорту включно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,0 |  | Проведено ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мор мишку у якому взяло участь більше 100 спортсменів з 10 країн світу. Відкрита першість серед юнаків з велосипедного туризму,участь футбольних команд КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» і т.д. |  |  |
|  |  |  | Підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з видів спорту та спортивних команд міста - учасниць Чемпіонатів, Першостей України та міжнародних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів, харчування спортсменів, участь в змаганнях, придбання спортивної форми та інвентаря, медичне забезпечення та транспортне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,2 |  | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, самбо, фут залу, боксу). |  |  |
|  |  |  | Вдосконалення діючої мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл та сприяння відкриттю |  |  |  |  |  |  | 200,0 530,0 200,0 |  | 200,0 690,0 343,0 |  |  |  | 57,0 651,9 59,9 |  | - Капремонт приміщення, (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капремонт Ігрового майданчика (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) - Капремонт приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби |  |  |
|  |  |  | Фінансова підтримка спортивних споруд |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 26,5 |  | Капітальний ремонт приміщення (гідроізоляція центральної трибуни) Тернопільський міський стадіон |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 4634,9 |  | 2530,0 |  | 2933,0 |  |  |  | 1964,8 |  |  |  |  |

| 12 | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 74,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Завершується робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціону-вання електронного документообігу в структурних підрозділах ТМКЗ «ЦПМСД» і відпрацювання системи телекомунікаційних технологій. • встановлене та налаштоване в усіх АЗПСМ міста програмне забезпечення, яке відповідає вимогам і меті проекту; • працівниками АЗПСМ завершується формування електронної бази даних пацієнтів міста; • створено веб-сайт ТМКЗ «ЦПМСД» з метою: - інформаційного ресурсу для пацієнтів; - єдиного інформаційного ресурсу для медичного персоналу центру; - запису пацієнтів на прийом до лікаря через мережу Інтернет. • Запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  |  |  | 247575,3 |  |  |  |  |  |  | 2251,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20206,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16177,8 1886,1 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  |  |  | 18240,0 |  |  |  |  |  |  | 1040,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2055,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259,3 |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 4158 рецепти безоплатно пільговим категоріям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  |  |  | 3610,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,9 |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,1 |  |  |  |  |  |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2-забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778 „Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  |  |  | 5700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,8 |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 2 дітей, яким придбано харчування – 20 банок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - муковісцидоз; |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,8 |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 3 дітей, хових на муковісцидоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  | 156760,9 |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4Реконструкція лікарняного корпусу інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570,8 775,3(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Завершуються роботи по реконструкції інфекційного відділення, які були розпочаті у минулому році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста |  |  |  | 34104,4 |  |  |  |  |  |  | 755,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3691,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3141,0 |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги виготовлено проектно – кошторисну документацію –47,0 тис.грн. Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт ліфтів – 259,5 тис.грн., завершено ремонт асфальтного покриття – 698,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі – 51,0 тис.грн. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: проводиться капітальний ремонт поліклініки по вул.Федьковича – 699,8 тис.грн. Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги»-проводиться капітальний ремонт амбулаторії по вул.Куліша (приміщення СШ № 27)- 1071,7 тис.грн., завершено ремонт амбулаторії по вул.Ст.Бандери – 134,7 тис.грн. Тернопільська міська комунальна стоматполіклініка - виготовлено проектно - кошторисну документацію на ремонт даху 45,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція приміщень стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною віконних та дверних блоків МКЛ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 1323,8(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Ведуться роботи по реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  |  |  | 232055 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355,6 |  |  |  |  |  |  |  | Для створення перинатального центру придбано інкубатор для новонароджених,ліжко для породіль,апарат штучної ве5нтиляції легень,монітор пацієнтаристрій неонатальний для терапії і т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7.Реконструкція приміщень стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною віконних та дверних блоків міської комунальної лікарні № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 1323,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Ведуться роботи по реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.8. інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ |  |  |  | 15715 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7796,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6288,9 154,0 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,6 312,1 (державний бюджет) |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 1234 хворих. препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 237,9 тис.грн., інші – 23,1 тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 26 тест смужки тропонінових тестів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 293,7 - 1645,5(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | - Придбано балон-катетер,стенти,рнгенплівка,ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій - Проведено стентування 156 хворих та діагностичних коронарографій – 127хворим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.1.Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 58,2 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Придбано тестсмужки . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1023,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1023,9 |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 9198 рецептів хворим на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.2.Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. |  | 2720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 4695,5,0(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Придбано інсуліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 185,3 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Придбано комплект інфекціоніста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4491,5 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершуються роботи, придбано обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити повноцінне медичне спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я, а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,2 |  |  |  |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 160 дітей інвалідів, яким було виписано 275 рецептів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: - придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. |  | 1656,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано стоматологічне крісло дитячою стоматполіклінікою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,2 |  |  |  |  |  |  |  | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікувальному закладу заступником міського голови). Виписано 703 пільговий рецепт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано 133 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  | Пройдено реабілітацію10 учасників АТО,скеровано на стаціонарне лікування 23 учасники АТО В Заліщицькому госпіталі оздоровлено - 5 чол. Вперше визнано інвалідами - 2 хворих,санаторно-курортно оздоровлено- 1хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,2 |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано 639 особи. Запротезовано 71 особу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 4 комплекти меблів для оновленої амбулаторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,8 |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться робота по капітальному ремонту даху в амбулаторії по вул.Ст.Бандери, - Укладено договір на проведення робіт та закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей амбулаторії № 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ‘Я ДІТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108937,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27282,9 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20237,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. ВИКОНАНО 63,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано канцтовари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «З турботою про дитину» , присвячену Дню захисту прав дітей |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання комплектів рушників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання комплектів білизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форум прийомних сімей |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | Надання туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція « День усиновлення» |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 62,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. |  | 5000, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2425,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1878,9 |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 1972 громадянам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інші пільгові категорії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,8 |  |  |  |  |  |  |  | Надано безготівкової допомоги 457 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 453,8 тис.грн., 25 члену сімей загиблих учасників АТО на суму 39,0тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 особам що виповнилось 100 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 4 ветеранам ОУН-УПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 120 інвалідам-членам громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  | отримали 95 членів організації учасників ліквідації аварії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  | Привітання 100- літньої бабусі та 112 особам видано святкові пакети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,1 |  |  |  |  |  |  |  | Харчувалося 530 громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 62 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  | 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено компенсацій 64 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. |  | 190,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  | Надано допомогу 34 членам сімей загиблих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше). |  | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,4 |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 8288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3236,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5668,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3548,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки ВИКОНАНО 47,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організ. товариства Червоного хреста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі : |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Програма «Освіта. Тернопіль. 2012-2016 роки ВИКОНАНО 36,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді та педагогічних працівників, які підготували переможців |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Виплату проведуть в ІУ кварталі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | Формування гармонійно розвинутої особистості .з високими духовними цінностями. Надання можливостей кожному учневі розкрити свої здібності та обдарування. Оплачено послуги звукотехнічного сценічного забезпечення свята «Випусник»., проведення краєзнавчих експедицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Програма «Розвитку дошкільної освіти м. Тернополяна 2012-2016 роки» ВИКОНАНО 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.)- 6 груп |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | Створення належних умов для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (6груп),ДНЗ№9(1гр.),13(1гр.),26(1гр.), ДНЗ4(4гр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків, пралень дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 982,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,0 |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків: ДНЗ 3, 5,6,9,10-13,21,23,25-27,30,33,34,36. пралень в ДНЗ №3,13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану групових приміщень дошкільних навчальних закладів. |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  | Придбання сучасних дитячих меблів: ДНЗ №3, 36, 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведення у відповідність до існуючих санітарних норм обладнання ігрових, спортивних майданчиків |  | 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  | Придбання ігрових майданчиків та елементів благоустрою територі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівель дахів ДНЗ № 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 31,36,37 та НВК: № 28, 32,35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальні ремонти (приміщень, заміна вікон на нові енергозберігаючі, систем комунікацій) дошкільних навчальних закладів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | Капітальні ремонти приміщень – ДНЗ 1,3,9,,10, 22,25,26,27,34,38 заміна вікон на нові енергозберігаючі –ДНЗ 2, 6,16,26,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7853,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7093,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки ВИКОНАНО 63,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі ПК «Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,6 |  |  |  |  |  | Акт виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт системи опалення ПК»Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт даху БК «Пронятин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  | Завершено кап ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення приладів теплової енергії в приміщенні БК «Пронятин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | Придбано та встановлено лічильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт туалетів Тернопільської музичної школи №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт (встановлення нових віконних скло-пакетів з штукатуренням відкосів) Тернопільської художньої школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  | Завершено кап ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Популіризація кіноматографії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Оплата за теплопостачання та з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Комп’ютеризація публічних бібліотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  | Придбання комп’ютерної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт даху центральної дитячої бібліотеки по вул. Миру 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,0 |  |  |  |  |  | Акт виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,3 |  |  |  |  |  | аванс на придбання матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт (встановлення віконних склопакетів) бібліотеки №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  | аванс на роботи по встановленню віконних склопакетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Поповнення бібліотечних фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  | Оплата за книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи (заходи культури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299,9 |  |  |  |  |  | Проведено заходи культури до святкових дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 5573,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3291,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4781,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 58,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрій парків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6411,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3974,6 |  |  |  |  |  | Придбання матеріалів, оплата комун послуг,зарплата бюджетних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  | Придбано для посадки зелені насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж користування території Старого паку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Документи на вивченні в зем.кадастр.бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання біотуалетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Перекинуто на освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Завершення капітального ремонту гримерних кімнат Співочого поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  | Завершено ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію амфітеатру Співочого поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  | Виготовлено технічний висновок, оплачено аванс за ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення лавок в парку Національного відродження паралельно до проспекту С.Банері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Виготовлено та встановлено13 лавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування газонів в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Перекинуто на облаштування вело доріжок в парку «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування зони барбекю в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,9 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування доріжки в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,4 |  |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції Пагорбу Слави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національнного відродження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,8 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи по освітленню парку Національного відродження - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,1 |  |  |  |  |  | Виконано роботи по освітленню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція пам’ятника Жертвам чорнобильської трагедії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,1 |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт стадіону в парку Топільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення ПКД для капремонту стадіону в парку Топільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення робіт з освітлення парку «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33812,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7746,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10645,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6234,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 50,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.Розвиток видавничої справи |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  | Виділено кошти 9 авторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  | Фінан.підтримка друкув.газети та на з/п працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Забезпечення відзнаками Тернопільської міської ради та міського голови |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,7 |  |  |  |  |  | Придбання сувенірної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,4 |  |  |  |  |  | Виплачено грошові винагороди 157 особам та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 1338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2015-2016 роки ВИКОНАННЯ 10,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив – 2014» |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Фієрія краси» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкур «Чарівна зачіска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Калинове намисто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільські дні моди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів для ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | Розширення функціоналу програм.системи підтримки ЦНАПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Створення сайту для ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 6,1 % + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | В тендері визначено переможця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення експертної грошової оцінки |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  | Проведено експертизу грошової оцінки зем.ділянки по вул..Микулинецька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послуги юридичні аукціонного продажу |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  | Виконано 2 роб.проекти земельних ділянок по вул..Будного на 0,1га та 4 інжен.-геод.вишукування по вул..Текстильній,Тарнавського,Подільська, Коновальця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 34,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Мікрорайон "Північний" |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Детальний план території мікрорайону «Північний» (3 етапи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Житловий район «Південний» |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж м.Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 ВИКОНАННЯ 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. - впорядкування житла сиротам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | Капремонт приміщення для дітей-сиріт по вул.15квітня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансування витрат пов’язаних з обслуговуванням кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр ВИКОНАНО 59,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки,зокрема: Забезпечення статутної діяльності громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,0 |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статдіяльність 7 громадським організаціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статутну діяльність 8 громадським організаціям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки ВИКОНАНО 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічному стані призивної дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Придбання матеріальних засобів для забезпечення роботи Призивної дільниці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Облаштування дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | -« - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2016 рік ВИКОНАНО 50,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | придбання паливо-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | Придбанопаливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 178,2 |  |  |  |  |  | Міні електростанція та тренажери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань і загонів оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 126,3 |  |  |  |  |  | На придбання запчастин та ремонт техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисних окулярів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | придбання форменого одягу та взуття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | придбання засобів спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних та нічного бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в приміщеннях розміщення пунктів оборони міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | виготовлення мішеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  | Комплекс обладнання полігонного з дистанційним керуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | Облаштування пунктів оборони міста (придбання ліжок,матраців,постільної білизни,побутових речей,системи безпеки,контролю доступу,відео спостереження,зв’язку. В т.ч.інтернет та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  | Придбання продуктів харчування,засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  | Виплата одноразової грошової допомоги громадянам м.Тернополя, відібраним та направленим Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Комплексна Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2015-2016 рр. ВИКОНАННЯ 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Удосконалення роботи з платниками податків та надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. ВИКОНАНО 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Придбано комп’ютерну техніку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Роботи викоано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  | Забезпечення проведення семінарів,нарад, «круглих столів»(в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх професійних знань в галузі фінансів та бюджету. Придбання канцелярського приладдябуклетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території Тернополя на 2014-2016 роки. ВИКОНАННЯ 78,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  | Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на території м.Тернополя. кошти не освоєні на залишку в установі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 195,3 |  |  |  |  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки ВИКОНАННЯ 42,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  | Технічний нагляд за спорудами звязку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | Придбання телевізора, стільців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  | Придбання гучномовців,гумових чобіт, бензину,дизпалива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ , виготовлення листівок, плакатів, та інших наочних агітаційних матеріалів. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  | Повірка засобів вимірювальної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя. |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 158,1 |  |  |  |  |  | Придбання протигазів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 304,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто».ВИКОНАНО 58,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Організувати постійні рубрики і цикли програм на телебаченні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати оперативно-профілактичні операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовити і провести операцію «Берег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Підключення до централізованої системи відео спостереження міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покращити матеріально-технічну базу громадських пунктів охорони порядку ( меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покращити забезпечення Тернопільського відділу поліції: а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS. в)матеріально-технічне оснащення автотранспорту автозапчастинами та ремонтом -всіх автомобілів,які передані в Тернопільський відділ поліції для службового користування Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області. -автомобілів управління патрульної поліції у м.Тернополі Депарнтаменту патрульної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 200,0 300,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  | Придбано паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр.ВИКОНАНО 87,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя. Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції, зйомка презентаційних відеороликів, створення мультимедійних презентаційних дисків, тощо, з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів.. | 10,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка та підтримка туристичного та інвестиційного порталів міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки ВИКОНАНО 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Проведення інвентаризації та створення публічного реєстру нерухомого майна комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  |  | Проведення незалежної оцінки та рецензій 12-ти об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544654,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225026,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363388,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252837,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всього виділено з  міського бюджету станом  на  01. 10.2016  року  -   363388,341  тис.грн.

- Фактично           профінансовано         станом  на  01.07.2016 року  -     252837,49   тис.грн. , що складає  70,0 %

Примітка :

*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.