- Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за І півріччя  2017 року

- Скорочення, що використані :                                    ДБ-державний бюджет                                    ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  |  | Захід |  | Кошти по програмі на 2017р. тис.грн (міський бюджет) |  |  | Передбачено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично профінансовано за І квартал 2017 р. тис.грн. * |  | Деталізація виконання заходів програм за І квартал 2017 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2017 |  | Міський бюджет станом на 01. 04. 2017 р. |  | Інші джерел, Державний і обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування |  | 5000,0 |  |  | 1000,0 |  | 5024,0 |  | - |  | 973,3 |  | Виконано роботи щодо: - капітального ремонту з утепленням фасадів багатоповерхових житлових будинків за адресами: вул. Юрчака, 2, вул. Карпенка, 12 (під’їзд 2,3,9), вул. Оболоня, 11, вул. Карпенка, 4а, вул. Броварна, 12. - заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Новий Світ, 1, вул. Броварна, 14, вул. В. Великого, 1. Виконуються роботи щодо: - капітального ремонту з утепленням фасадів багатоповерхового житлового будинку за адресою: вул. Оболоня, 19; - заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Лук’яновича, 2, вул. Тарнавського, 22, вул. Січинського, 4; - капітального ремонту теплових мереж будинку за адресою вул. Бродівська, 50; - встановлення енергоефективного освітлення у місцях загального користування будинку за адресою вул. Чернівецька, 63. |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 5000,0 |  |  | 1000,0 |  | 5024,0 |  | - |  | 973,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. |  | 7090,0 |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 76,7 |  | Проводяться роботи з ремонту 5 колонок-качалок за наступними адресами: вул. 15Квітня,5; вул. Злуки,55-57; вул. Героїв Крут,11; вул. Л.Українки,33; вул. Є.Коновальця,20. |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 7090,0 |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 76,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  | 100000,0 |  |  | 60140,0 |  | 61640,0 |  |  |  | 15053,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівель |  | 15000,0 |  |  | - |  | 7100,0 |  |  |  | 2543,8 |  | Роботи завершено на 14 об'єктах, виконуються на 5 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинк.територій |  | 60000,0 |  |  | - |  | 42900,0 |  |  |  | 9085,2 |  | Роботи завершено на 5 об'єктах, виконуються на 11 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  | 7500,0 |  |  | - |  | 2050,0 |  |  |  | 586,4 |  | Роботи завершено на 7 об'єктах, виконуються на 3 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт міжпанельних швів |  | 1200,0 |  |  | - |  | 500,0 |  |  |  | 114,8 |  | Роботи виконуються на 3 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  | 1200,0 |  |  | - |  | 3200,0 |  |  |  | 35,8 |  | Проектно-кошторисна документація |  |  |  |
|  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків |  | 2300,0 |  |  | - |  | 900,0 |  |  |  | 126,0 (аванс) |  | Роботи виконуються |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  | 4500,0 |  |  | - |  | 1500,0 |  |  |  | 940,3 |  | Влаштовано 1 спортивний майданчик |  |  |  |
|  |  |  | Експертне обстеження ліфтів |  | 500,0 |  |  | - |  | 370,0 |  |  |  | 173,2 |  | Виконується |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  | 5000,0 |  |  | - |  | 2600,0 |  |  |  | 1341,4 |  | Роботи завершено на 26 об'єктах, виконуються на 6 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Заміна газового обладнання |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | - |  | Роботи виконуються згідно звернень малозабезпечених мешканців |  |  |  |
|  |  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | - |  | Проведено заміну нагрівальних приладів в 1 квартирі, готуються акти виконаних робіт |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення приладів обліку води |  | 140,0 |  |  | - |  | 140,0 |  |  |  | - |  | Влаштовано прилади обліку води в 7 квартирах |  |  |  |
|  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | 18,7 |  | Роботи виконано в 2 будинках |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 360,0 |  |  | - |  | 140,0 |  |  |  | 79,3 |  | Виконується |  |  |  |
|  |  |  | Інші види робіт |  | 2000,0 |  |  | - |  | 90,0 |  |  |  | 8,4 |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста, в тому числі капремонт МАФів та зупинок громадського транспорту) |  | 70000,0 |  |  | 39700,0 |  | 43700,0 |  | - |  | 12620,0 (аванси, ПКД, експертиза) |  | Виконано роботи на об’єктах: -реконструкція вул.Білецької (тротуар); капітальний ремонт - частини дороги по вул.Шашкевича – ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова; -проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти,9а ; - проїзду (між житловими будинками за адресою бульвар С.Петлюри, 2-6) ; - влаштування дощового колектора від вул.Довженка до новозбудованої ТОВ «Тернопільбуд» дощової каналізації по вул.Довженка ; -ділянки дороги на проспекті Злуки (від транспортної розв’язки до магазину «Універсам»); - Проводяться роботи на наступних об’єктах: - -реконструкція набережної - Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці - -капітальний ремонт - вул.Клінічна , вул.Січових Стрільців, зупинки громадського транспорту по вул.15Квітня (навпроти магазину «Молодіжний») проїзду від житлового будинку за адресою бул. Т.Шевченка,10 до вул.Сагайдачного. |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд |  | 10000,0 |  |  | 4700,0 |  | 4700,0 |  | - |  | 902,3 (ПКД) |  | Виготовляється ПКД на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об"їзна в районі вул. Гайової». Проводиться робота щодо виділення коштів з резервного фонду КМУ. |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі реконструкція |  | 3693,9 |  |  | 3693,82 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  | 1764,8 |  |  | 1764,78 |  | 0,08 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів |  | 11000,0 |  |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  | - |  | 3451,8 |  | Виконано капітальні роботи на об’єктах: -вул.Глиняна– тротуар; -– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) ; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка) ; - заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова; -тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали; заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали); - тротуар фігурними елементами мощення на вул.Франка; -заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій (ділянка від вул.Бродівської до військової частини). Проводяться роботи на наступних об’єктах: - ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого (тротуари); -капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій; -капітальний ремонт – заміна покриття фігурними елементами мощення по вул. Лесі Українки (ділянка від житл. будинку № 17 до житлового будинку № 25) |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  | 25000,0 |  |  | 9000,0 |  | 12000,0 |  | - |  | 3813,7 |  | Виконано на об’єктах: -капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою бульвар Просвіти, 15 - бульвар Просвіти, 13; - прибудинкової території за адресою –заїзд на вул.Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а в м.Тернополі(ділянка від будинку №4 а до будинку №33); - міжквартального проїзду за адресою вул. Тарнавського 4 – ЗОШ № 11; -міжквартального заїзду з вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3. Розпочато та проводяться роботи на наступних об’єктах: - капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул.Бродівська, 50- вул. Лукяновича, 1; - міжквартального проїзду за адресою вул..пр.С.Бандери 92-вул.Протасевича,4; -асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул. Слівенська-вул. Слівенська, 13; -асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул..О.Курбаса- вул..О.Курбаса, 9. |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.Розмітка доріг |  | 2000,0 |  |  | 1950,0 |  | 1950,0 |  | - |  | - |  | Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на вулицях міста:1539 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 51,01 км осьових та роздільні ліній. |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) |  | 1000,0 |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  | - |  | - |  | Укладається договір- |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож |  | 1800,0 |  |  | 1550,25 |  | 1550,25 |  | - |  | 354,2 |  | Встановлено дорожніх знаків – 118 шт., влаштовано нового металевого турнікетного огородження 172 м.п. |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  | 1800,0 |  |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  | - |  | 400,0 |  | Послуги надаються. |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.Утримання шляхово-мостового господарства |  | 22600,0 |  |  | 28909,92 |  | 29309,92 |  | - |  | 18771,22 |  | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. |  | 4500,0 |  |  | 2600,0 |  | 2600,0 |  | - |  | 796,8 |  | Виконано роботи на вул.Стадникової, вул.Стецька, вул.Стрімка, вул.Чехова, вул.Березова, вул.Весела, вул.Генерала Шухевича,вул.Виговського,вул.Тютюнника,вул.Шопена,вул.П.Чубинського,вул.Лук’яновича,вул.І.Репина,вул.Б.Лепкого. Замінено 172 світильники та 6458мкабеля.Роботипродовжуються.Також, готуються до оплати акти виконаних робіт. |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 1590,0 (в т.ч.990,0.громадський бюджет) |  | - |  | 111,2 (в т.ч.34,9 громадський бюджет) |  | Влаштовано додаткове освітлення пішохідних переходів мікрорайону Центр (17обєктів): вул.Танцорова- кафе «Затишок»; вул.Князя Острозького-вул.Руська; вул.Руська-вул.Кардинала Сліпого; вул.Руська- Кард. Сліпого (Катедра; вул.Руська,15– вул.Замкова; вул.Руська,10; вул.Руська,11 (поблизу магаз. «Неон»; вул.Замкова,7– вул.Старий ринок; вул.Листопадова,1 (поблизу Катедри); вул.Листопадова,5 (біля міської ради); вул.Листопадова,7– вул.Листопадова,8; вул.Листопадова,7; вул.Замкова,1; вул.С.Качали ПАТ «Укрсоцбанк»; вул.С.Качали,4; вул.Б.Хмельницько-го (ж-д вокзал); вул.Руська–.Б.Хмельницького (перехрестя; вул.Грушевського–вул.Ю.Словацького. Розпочато роботи на мікр-ні Сонячний |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація |  | 13500,0 |  |  | 10755,25 |  | 10755,25 |  | - |  | 6864,9 |  | Надаються послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводиться оплата електроенергії для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста, в тому числі -тренажери та дитячий майданчик в Старому парку (1009,0 тис.грн) -реконструкція фонтану в парку «Національного відродження»-3500,0тис.грн -будівництво системи аерації на Тернопільському ставі-9000,0тис.грн |  | 50000,0 |  |  | 21689,4 |  | 33749,4 |  | - |  | 5217,18 |  | Виконано: -Капітальний ремонт– встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької; - Капітальний ремонт– влаштування пішохідної доріжки та лотка для відведення дощових вод (на ділянці від вул.Довженка до вул.Гайової) . Виконувались роботи: - Капітальний ремонт входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери; -влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз»; - каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А; - території «Старого парку» з влаштуванням дитячого майданчика; - влаштування вуличних тренажерів на території» Старого парку» (громадський бюджет); -Проводиться вибір земельної ділянки (Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) (громадський бюджет; -Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі»; -Проводиться процедура закупівлі робіт з реконструкції фонтану в парку Національного відродження; -Розпочато роботи з капітального ремонту- влаштування силових розподільчих шаф для підключення споживачів під час проведення святкових та масових заходів в районі Театрального майдану, на площі Героїв Євромайдану, на вул.Сагайдачного -Виготовлено ПКД: «Капітальний ремонт- влаштування паркувальних місць для дитячих візочків ». -«Капітальний ремонт- влаштування вуличних спортивних тренажерів по вул. Злуки,11» «Капітальний ремонт- облаштування спортивно-ігрового майданчика по в ул.М.Кривоноса,1 ». |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  | 10000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста |  | 2000,0 |  |  | 100,0 |  | 955,0 |  | - |  | 686,4 |  | Придбано урни, саджанці та інші послуги |  |  |  |
|  |  |  | 5.6.Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  | 300,0 |  |  | 185,25 |  | 185,25 |  | - |  | 20,7 |  | Здійснено поточний ремонт бордюрів та парапетів біля пам’ятника Ярославу Стецьку- |  |  |  |
|  |  |  | 5.7.Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  | 1200,0 |  |  | 731,25 |  | 731,25 |  | - |  | 267,1 |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 9,25% |  |  |  |
|  |  |  | 5.8.Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  | 6820,0 |  |  | 4387,5 |  | 4387,5 |  | - |  | 1749,1 |  | Формувальне обрізання крон дерев (250 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев (145 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (18 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (450 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (156 шт.) |  |  |  |
|  |  |  | 5.9.Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» |  | 500,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 5.10.Утримання кладовищ, в т.ч.: |  | 2510,0 |  |  | 2700,0 |  | 2950,0 |  | - |  | 1477,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. |  | 2300,0 |  |  | 2680,0 |  | 2930,0 |  | - |  | 1471,2 |  | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. Здійснено захоронення 4 одиноких малозабезпечених |  |  |  |
|  |  |  | Поховання невідомих |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зрізка аварійних дерев на кладовищах |  | 190,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 5.11.Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  | 25000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | - |  | 2000,0 |  | Кошти спрямовано на поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» на будівництво кладовища на вул. Бригадна,46. |  |  |  |
|  |  |  | 5.12.Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях |  | 2000,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 5.13.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. |  | 2000,0 |  |  | 500,0 |  | 950,0 |  | - |  | 252,7 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  |  |  | 5.14.Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) |  | 1500,0 |  |  | - |  | 90,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 5.15.Фінансова підтримка та дотація |  | 10000,0 |  |  | 220,0 |  | 220,0 |  | - |  | 68,6 |  | Дотація КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |
|  |  |  | 5.16.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг |  | 25000,0 |  |  | 2450,0 |  | 13499,3 |  | - |  | 10700,0 |  | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 3299,3 тис. грн.; СКП «Ритуальна служба» - 450,0 тис. грн.; КП «Тернопільміськсвітло» - 150,0 тис. грн.; КПТМ «ТМТКЕ»-9600,0 тис. грн |  |  |  |
|  |  |  | 5.17.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) |  | 50000,0 |  |  | 24375,0 |  | 38996,8 |  | - |  | 24337,1 |  | Виконано поточний ремонт на 108 вулицях та інші роботи поточного характеру |  |  |  |
|  |  |  | 5.18.Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста |  | 1400,0 |  |  | 1365,0 |  | 1365,0 |  | - |  | 331,87 |  | Розпочато роботи з поточного ремонту підпірної стінки: -вул.Танцорова,18,20,22, Макаренка,5;, Виконуються роботи з ремонту пішохідної доріжки та пандусу зі сторони вул. Мазепи та майдану Перемоги до будинків №37 та №37а по вул. Чумацькій. Здійснюється поточний ремонт наскрізного переходу вул. Гоголя , вул.Руська - вул. Січових Стрільців |  |  |  |
|  |  |  | 5.19.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. |  | 1800,0 |  |  | 1560,0 |  | 1060,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.20.Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  | 3000,0 |  |  | 1686,75 |  | 2086,75 |  | - |  | 1300,0 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів |  | 600,0 |  |  | 390,03 |  | 390,03 |  | - |  | 51,2 |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) |  | 1200,0 |  |  | 995,0 |  | 1373,2 |  | - |  | 7,4 |  | Полуги надаються |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста |  | 8000,0 |  |  | 1000,0 |  | 1400,0 |  | - |  | - |  | Проходить процедура закупівлі робіт «Капітальний ремонт ділянки зливового колектора на вул.Сахарова » |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 1800,0 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | - |  | 12,85 |  | Виготовлено ПКД на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Подільській. |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій |  | 8900,0 |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | - |  | 256,97 |  | Виготовлено ПКД на рекультивацію земель учасників АТО на вул. Микулинецькій. етап укладання договору з підрядною організацією ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд» |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | 1700,0 |  |  | 1000,00 |  | 1500,00 |  | - |  | 747,3 |  | Виготовлено ПКД на рекультивацію Малашівецького сміттєзвалища, яка пройшла експертизу. Укладено угоду на виконання робіт з ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд». Виконуються роботи із рекультивації Малашовецького сміттєзвалища-планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 6600,0 |  | - |  | 1869,2 |  | Виконуються роботи на вул. Микулинецькій |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  | 1500,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  | - |  | Відсутня земельна ділянка |  |  |  |
|  |  |  | 7.6.Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  | 200,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | - |  | 57,81 |  | Укладено договір з ПАТ «Тернопільводпроект», ведуться підготовчі роботи та планується провести дослідження моніторингу Малашівецького сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  | 250,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | - |  | 3,46 |  | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція», виконуються роботи у відповідності до графіків дезінсекції |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, ін) |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2.Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  | 350,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | - |  | - |  | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» |  |  |  |
|  |  |  | 8.3.Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» |  | 630,0 |  |  | 500,0 |  | 1490,0 |  | - |  | 498,71 |  | Здійснюються топографо-геодезичні та картографічні роботи, як складову землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо організації та природоохоронного призначення РЛП «Загребелля» |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  | 335,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  | 56,13 |  | Укладено договір з ТОВ «Форест – Тер», виконуються роботи |  |  |  |
|  |  |  | 8.5.Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення |  | 600,0 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 528355,2 |  |  | 247992,8 |  | 297368,58 |  | - |  | 115109,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив, виготовлення ПКД (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку) | 250,0 |  |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  | - |  | 34,9 |  | Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вул.. Замкова- Руська- Шашкевича). |  |  |  |
|  |  |  | Велосипедні стійки (встановлення велопар-ковок) -встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | - |  | 148,9 |  | Встановлено 37 велопарковок |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  | 1000,0 |  |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  | - |  | 183,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата робіт та послуг, фінансова підтримка для придбання матеріалів та ін. |  | 4800,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 210,0 |  | Надано фінансову підтримку 14 ОСББ на закупівлю матеріалів для виконання ремонту |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 4800,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення інженерних та гідротехнічних заходів |  | 13130,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 13130,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 55 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 381604 (власні кошти, гранти, інвесторта кред.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | - |  |  |  | - | - |  | 381604,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Програма автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті в м.Тернополі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Впровадження картки Тернополянина. Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів |  | 1720,0 |  |  | - |  |  |  | 3440,0 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 1720,0 |  |  | - |  |  |  | 3440,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9 5 |  |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва |  | 4710,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1493,3 |  | 0 |  | В січні придбано 2 тролейбуси «шкода2 за кошти підприємства |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт рухомого складу |  | 3183,5 |  |  | 845,6 |  | 845,6 |  |  |  | 845,6 |  | Завершується капітальний ремонт 1 тролейбуса |  |  |  |
|  | 2 |  | Реконструкція тролейбусних ліній |  | 1255,2 |  |  | 152,1 |  | 152,1 |  |  |  | 152,1 |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |
|  | 3 |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  | 14263,6 |  |  | 14263,6 |  | 14263,6 |  |  |  | 14263,6 |  | Виготовлено ПКД і частково придбано матеріали для будівництва |  |  |  |
|  | 4 |  | Ремонт покрівлі тягової підстанції №3 |  | 118,9 |  |  | 118,9 |  | 118,9 |  |  |  | 118,9 |  | Виконано |  |  |  |
|  | 5 |  | Капітальний ремонт (реконструкція) теплоходу «Герой Танцоров» |  | 1024,3 |  |  | 634,2 |  | 634,2 |  |  |  | 634,2 |  | Виготовлено ПКД , розпочато ремонтні роботи |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 33874,0 |  |  | 16014,4 |  | 16014,4 |  | 1493,3 |  | 16014,4 |  |  |  |  |  |
| 10 9 | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  |  | 27,0 |  |  | 16,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  |  | 410,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |  | 55,7 | - Проведено: Ліга Сміху Тернопіль – 2017 Міс Тернопіль – 2017, дня народження Дейна Пауела - Участь у телевізійному проекті «Ліга сміху» (м. Одеса),Участь у телевізійному проекті «Ліга сміху» (м. Одеса), -Проведено семінари – Активна позиція молоді, для людей, які зацікавленні пластовою методикою виховання,участь у 16-му Відкритому чемпіонаті Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ», проведено День пластової присяги , участь у 12 – му Чемпіонаті Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор,пластовий захід «Вовк, який ніколи не спить, пластовий захід «Новацьке свято Весни, проведено Всеукраїнський захід 11-го Відкритого чемпіонату Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор. |  |  |  |
|  | 3 |  | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  | 220,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 38,6 | - проведено проект «Школа помічника місцевого депутата» Проведено Ліга Сміху Тернопіль – 2017 1гра - проведено комплекс інформаційно-навчальних заходів на популяризацію робітничих професій. |  |  |  |
|  |  |  | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  |  | 2,0 2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | Проведення Дня пластової присяги |  |  |  |
|  | 7 |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  |  | 800,0 |  | 781,6 |  | 781,6 |  |  |  | 357,9 | оплата комунальних послуг |  |  |  |
|  | 8 |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 110,0 |  |  |  | 32,0 | Забезпечено організацію та проведення заходів з нагоди Дня Матері , Міжнародного дня сім’ї та Міжнародного Дня захисту дітей. Хода щасливих сімей з нагоди Дня сімї |  |  |  |
|  | 9 |  | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 65,0 | - Оздоровлення вихованців КДЮСШ № 2, СДЮШ «Екстрім» |  |  |  |
|  | 12 |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  | 1913,0 |  | 1386,6 |  | 1506,6 |  |  |  | 551,2 |  |  |  |  |
| 11 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  |  | 800,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  | 213,8 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: Сноуборд та лижний фрістайл,боротьба греко-римська,хокей,волейбол,гандбол (чол., жін.),дзюдо,велоспорт,бокс. |  |  |  |
|  |  | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів |  |  |  |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 167,1 | Проведено:Всеукраїнські змагання з хокею «Ternopil hockey Classic» Відкритий чемпіонат міста Тернополя з лижних гонок Змагання з волейболу серед юнаків за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини у 2016-2017 роках Першість міста Тернополя з сноутборду та лижного фрістайлу Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2005-2006, 2007-2008 р.н Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2000-2002 р.н. 10-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю. Беркити Участь в Чемпіонаті м. Тернополя з волейболу серед дівчат у 2017 році Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської Чемпіонат м. Тернополя з карате Проведення змагань з видів спорту за програмою Універсіади м. Тернополя 2017р. Відкритий чемпіонат міста Тернополя та Тернопільської області з плавання на короткій воді серед ветеранів Змагання з футболу «Шкіряний м’яч» Традиційний Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської «Орлятко 2017» Турнір з гандболу «Кубок Мера» Відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів пам’яті В. Геращенка та М. Боровкова Відкритий чемпіонат м.Тернополя з плавання «Кубок міського голови» ХХ Традиційний Всеукраїнський турнір з футболу серед юнаків 2004 р. В.П. Полянського Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.В. Ворка Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2002-2004 р.н. |  |  |  |
|  |  | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  |  | 400,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 59,6 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики у Зональному чемпіонаті України (західна зона) з боротьби греко-римської серед юнаків 2002-2003 р.н. у фінальному турі чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу (2005 р.н.) у фінальних змаганнях за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році з волейболу, з легкоатлетичного кросу в обласних змаганнях «Шкіряний м’яч» у фінальному турі волейболу у фінальних змаганнях з волейболу серед дівчат за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році у чемпіонаті області з легкої атлетики у Міжнародному турнірі з плавання в категорії Мастерс «Квітуча сакура» у фінальних змаганнях з футболус еред юнаків за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році |  |  |  |
|  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  |  | 400,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  | 55,8 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: Кікбоксинг,фут зал,карате, Фрі-файт |  |  |  |
|  |  | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів |  |  |  |  | 200,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | 65,4 | Проведено: Першість м. Тернополя з фут залу серед спортсменів 2005-2006 р.р – 150 учасників Відкритий турнір з зимового футболу Аматорський чемпіонат м. Тернополя з лову риби на мор мишку з криги Змагання з шахів «Біла тура» та шашок «Диво – шашки» серед збірних команд ЗНЗ Матчева зустріч серед областей Західного регіону України з ігрового багатоборства за програмою IAAF «Дитяча легка атлетика» Першість м. Тернополя з кая-кінгу Весняний турнір «Єдина Україна» з міні-футболу серед юнаків 2—5-2006 р.н., 2008 р.н. і молодших Чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного туризму Чемпіонат м. Тернополя зі спортивної аеробіки |  |  |  |
|  |  | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 22,6 | Міські змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» Спортивно-масовий захід з нагоди відзначення Дня здоров’я Міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Спортивно-масовий захід «Рухаємо Тернопіль 2017» Спортивно-масовий захід «Живи танцюючи» |  |  |  |
|  |  | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 6,0 | Участь збірної команди м. Тернополя у змаганнях з баскетболу (3х3) за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році зі спортивного туризму в чемпіонаті області у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |  |  |  |
|  |  | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (ридбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») |  |  |  |  | 995,0 |  | 995,0 |  | 995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста Капітальний ремонт футбольного поля стадіону (1490+1600), встановлення трамплінів для лижного фрістайлу 3000,0 ПКД 612,0 (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)- |  |  |  |  | 9590 |  | 5102 |  | 8392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами |  |  |  |  | 100 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста |  |  |  |  | 4888,5 |  | 2888,5 |  | 4238,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  | 20975,5 |  | 10185,5 |  | 14825,5 |  |  |  | 590,3 |  |  |  |  |

| 12 |  | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  | 165860,0 |  |  |  |  |  | 13029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34019,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21385,4 244,1 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  | 20440,0 |  |  |  |  |  | 3310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 2374 рецептів пільговими категоріям громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  | 4200,0 |  |  |  |  |  | 768,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  | 940,0 |  |  |  |  |  | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано калоприймачі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - інші пільгові категорії |  | 15300,0 |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2-забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  | 6300 |  |  |  |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  | 920,0 |  |  |  |  |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - муковісцидоз; |  | 690,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  | 50120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.4 проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільська міська дитяча ком лікарня: капітальний ремонт боксованих палат інфекційно –діагностиного відділення –62,6 тис.грн., капітальний ремонт боксованих палат інфекційно –діагностичного відділення – 85,5 тис.грн., завершення ремонту амбулаторії по вул. Миру – 31,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.1.завершення реконструкції інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи розпочаті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2. Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон (на умовах співфінансування) лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подано документи у фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.3.Капітальний ремонт даху Тернопіл.комун.міської лікарні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.4. Завершення капітального ремонту інфекційного корпусу (на умовах співфінансування) Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подано документи у фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.5. Капітальний ремонт приміщень напівбоксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено проектно – кошторисну документацію, роботи розпочаті, проведено передоплату на суму 62,6 тис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.6. Капітальний ремонт приміщень боксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено проектно – кошторисну документацію, роботи розпочаті, проведено передоплату на суму 85,5 тис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.7. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.Д.Галицького,28 Тернопільської міської дитячої комун. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Робота завершена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.8. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Миру, 11 Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершені, оплачено31,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.9. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Київській 12 Тернопільської міської дитячої комунал. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершені. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.10. Капітальний ремонт приміщень Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться виготовлення проектно – кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.11. Капітальний ремонт даху Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектно – кошторисна документація виготовлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.12Виготовлення проектно-кошторисної документаціїТернопіл. міської комунальної стоматологіч.поліклініки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  | 37000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17617,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: Придбано джерело безперебійного живлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.1. Придбання обладнання (реанімаційні монітори – 2 шт.), Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано монітори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.2. Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» (ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.3. Придбання обладнання Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею (безперебійне джерело живленнягастроскоп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 746,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Прдбано безперебійне джерело живлення Придбано гастрофіброскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.4. Придбання обладнання (УЗД апарат, томограф, стматустановка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377,1 9990,0 144,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | По УЗД проводиться тендерна процедура, вивчається подана документація, учасники ТОВ Укрдіагностика, ТОВ Модем 1. Томограф – 27.03. відбулося відкриття пропозицій. Учасники ТОВ Медгарант і ТОВ Астріум, вивчається документація. По стоматустановці поперед.торги зупинені в зв»язку із відсутн. подальшої закупівлііз зазначеними характер. процедура розпочата наново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.5. Придбання іншого обладнання за рахунок власних коштів установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ |  | 17000,0 |  |  |  |  |  | 8861,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9014,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825,9 (міський бюджет) 244,1 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано медикаменти та вироби медичного призначення для лікувально – профілактичних закладів міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,2 (ДБ) 159,3,0 (міський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 1186 хворих. Проведено лікування препаратами , візипак 31,0 тис.грн., інші –128,3 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 (міський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,8 (міський бюджет) 254,8(централіз.постач.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 16 тест смужки тропонінових тестів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доукомплектувати спеціалізоване кардіологічне відділення ТКМЛ №2 сучасним переносним синхронізованим дефібрилятором з можливістю проведення зовнішньої електростимуляції, апаратурою для проведення тимчасової та через стравохідної електростимуляції. | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 58,2 (міський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | - Проведено стентування 77 хворих, діагностичних коронарографій – 76 хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.1.Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання тест смужок та глюкометрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | 3900,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,7 (міський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 6797рецептів хворим на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.2.Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2609,5 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отримано інсуліни з державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,5 (державний бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. | 480,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продовжувати оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277,3 (державний бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | придбано 4170 доз туберкуліну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів сучасними апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн. гарантій в системіохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційн.,санаторнокурортногозабезпеч., своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. | 3800,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,5(міський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 240 дітей інвалідів, яким було виписано 421 рецептів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: -придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. | 1104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - фотополімерні лампи - 2 шт. | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | 1800,0 |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 796 чол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікув. закладу ). Виписано 491 пільгових рецепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | 520,0 |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 40 учасника АТО та проліковано 179 чол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста,в т.ч. -«центр ПМСД» по С.Бандери -«центр ПМСД» по вул..Золотогірській -капітал.ремонт приміщ.по амбулаторії вул..Острозького | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,0 360,0 85,0 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -156,7 -123,7 -33,0 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126923,0 |  |  |  |  |  |  | 17459,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39201,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24429,3 (міський бюджет) 7332,4 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція«З турботою про дитину» присвячену Дню захисту прав дітей | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 40шт.комплектів рушників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 50шт. постільних комплектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Форум прийомних сімей | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція « День усиновлення» | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. | 5800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 2580 громадянам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інші пільгові категорії,грошової допомоги громадянам, що проходять військову службу за контрактом. | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано безготівкової допомоги 284 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 466,4 тис.грн., 26 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 55,1 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано грошову допомогу 14 інвалідам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено 24 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрачено для пункту обігріву 0,4тис.грн.,115 громадянам роздано харчові набори на суму 23,5тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Харчувалося 360 громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 45 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено компенсацій 57 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано допомогу 40 членам сімей загиблих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автом. та інше). | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг 510 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: | 9276,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7199,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7199,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі : | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ “Розвиток дошкільної освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених (ТДНЗ № 9 – 325 тис. ТДНЗ № 20 – 250 тис. рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ №25 – 1 485,0 тис.) |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,0 |  |  |  |  |  |  |  | Відремонтовано 2 групи ТДНЗ № 9 та ТДНЗ № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4. Виготовлення прооектно-кошторисної документації ДНЗ |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 5 – 100 тис.. ТДНЗ № 11 – 10 тис. ТДНЗ № 13 – 90 тис. ТДНЗ № 15 – 150 тис. ТДНЗ № 16 – 180 тис. ТДНЗ № 17 – 170 тис. ТДНЗ № 21 – 250 тис. ТДНЗ № 22 – 200 тис. ТДНЗ № 23 – 40 тис. ТДНЗ № 24 – 200 тис. ТДНЗ № 27 – 60 тис. ТДНЗ № 29 -100 тис. ТДНЗ № 30 – 170 тис. ТДНЗ № 31 - 80 тис. ТДНЗ № 33 – 50 тис. ТДНЗ № 34 – 90 тис. ТДНЗ № 37 – 70 тис. ТДНЗ № 38 – 40 тис. Цб ДНЗ – 200 тис. ) (рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ № 22 – (-200) тис. ТДНЗ № 34 – 80 тис ТДНЗ №1 – 160 тис. ТДНЗ №2 – 100 тис. ТДНЗ №6 – 100 тис. ТДНЗ №15 – 60 тис. ТДНЗ №23 – 200 тис. ТДНЗ №31 – 80 тис. ТДНЗ №34 – 75 тис. ТДНЗ №36 – 80 тис.) |  |  | 3 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123,7 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено ремонтні роботи : Цб ДНЗ ТДНЗ №2 ,№6 ,№15, №17 №22,№23,№31 , №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. (ТДНЗ № 1 – 12 тис. ТДНЗ № 2 – 12 тис. ТДНЗ № 3 – 26 тис. ТДНЗ № 3 – 25 тис. ТДНЗ № 4 – 12 тис. ТДНЗ № 5 – 27 тис. ТДНЗ № 6 – 12 тис. ТДНЗ № 8 – 12 тис. ТДНЗ № 9 – 22 тис. ТДНЗ № 10 – 108 тис. ТДНЗ № 11 – 12 тис. ТДНЗ № 12 – 12 тис. ТДНЗ № 13 – 12 тис. ТДНЗ № 14 – 42 тис. ТДНЗ № 15 -12 тис. ТДНЗ № 16 – 62 тис. ТДНЗ № 17 – 12 тис. ТДНЗ № 18 – 12 тис. ТДНЗ № 19 – 57 тис. ТДНЗ № 20 – 37 тис. ТДНЗ № 21 – 12 тис. ТДНЗ № 22 - 32 тис. ТДНЗ № 23 – 67 тис. ТДНЗ № 24 – 47 тис. ТДНЗ № 25 – 12 тис. ТДНЗ № 26 – 12 тис. ТДНЗ № 27 – 42 тис. ТДНЗ № 29 – 42 тис. ТДНЗ № 30 – 22 тис. ТДНЗ № 31 – 42 тис. ТДНЗ № 33 – 144 тис. ТДНЗ № 34 – 32 тис. ТДНЗ № 36 – 42 тис. ТДНЗ № 37 – 62 тис. ТДНЗ № 37 – 25 тис. ТДНЗ № 38 – 39 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 7 – 112 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 149 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 122 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 142 тис.), ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ДНЗ №1 – 22 тис. ДНЗ №3 – 25 тис. ДНЗ №14 – 18 тис. ДНЗ №16 – 16,4 тис. ДНЗ №17 – 25 тис. НВК №28 – 35 тис. ТДНЗ № 3 – (-25) тис.) |  |  | 2 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 853,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,7 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано майданчик ТДНЗ №3 придбано обладнання для харчоблоків та пралень ТДНЗ №5 ТДНЗ №9 ТДНЗ №10 ТДНЗ №12 ТДНЗ №17 ТДНЗ №20 ТДНЗ №22 ТДНЗ №23 ТДНЗ №24 ТДНЗ №27. ТДНЗ №29 ТДНЗ №30 ТДНЗ №31 ТДНЗ №33 ТДНЗ №34 ТДНЗ №37 ТДНЗ №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ДНЗ №12 – 280 тис. ДНЗ №14 – 150 тис. ДНЗ №17 – 160 тис. ДНЗ № 20 – 145 тис. ДНЗ № 26 – 420 тис. ДНЗ № 29 – 59 тис. ДНЗ №33 – 275 тис.) |  |  | 3 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  | ТДНЗ №12 ТДНЗ №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 10 – 350 тис. ТДНЗ № 11 – 314 тис. ТДНЗ № 16 – 298 тис. ТДНЗ № 31 – 30 тис. ТДНЗ № 34 – 198 тис. ) ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ №11 – 321 тис, ТДНЗ №16 – 298 тис. ТДНЗ №19 – 316 тис. ТДНЗ №31 – 80 тис. ТДНЗ №34 – 198 тис. ТДНЗ №36 – 250 тис. ТДНЗ №22 – 200 тис. ТНВК №35 – 400 тис.) |  |  | 4 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД по капітальному ремонту асфальтування ТДНЗ № 10 ТДНЗ № 11 ТДНЗ № 16 ТДНЗ №19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками |  |  | 1 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ: Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків (ЗОШ №2 – 60 тис. Українська гімназія – 663,4 тис. ЗОШ №5 – 0,3 тис. ЗОШ №10 – 20 тис. Школа -колегіум Патріарха Й.Сліпого – 135 тис. ЗОШ №13 – 20 тис. ЗОШ №14 – 100 тис. ЗОШ №15 – 130 тис. ЗОШ №16 – 1 186,4 тис. ЗОШ №16 – 138,6 тис. ЗОШ №17 – 15 тис. ЗОШ №18 – 316,7 тис. ЗОШ №19 – 100 тис. ЗОШ №22 – 260 тис. ЗОШ №25 – 100 тис. ЗОШ №26 – 15 тис. ЗОШ №27 – 130 тис. ЗОШ №28 – 25 тис. ЗОШ №29 – 210 тис. класична гімназія – 25 тис. школа допризивної підготовки – 70 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 150 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 80 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 170 тис. спеціальна загальноосвітня школа – 250 тис. Галицький коледж – 60 тис. методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу – 750 тис. Група централізованого господарського обслуговування – 45 тис. (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Зменьшення кошторису ЗОШ №16 – 1 186,4 тис. ЗОШ №16 – 138,6 тис.) рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ЗОШ №5 – 1 335,0 тис. Українська гімназія – 663,4 тис. ЗОШ №18 – 316,7 тис. ЗОШ №2 – 400 тис. ЗОШ №4 – 430 тис. ЗОШ №11 – 120 тис. ЗОШ №14 – 600 тис. ЗОШ №17 – 155 тис ЗОШ №20 – 100 тис. ЗОШ №23 – 200 тис. ЗОШ №26 – 500 тис ЗОШ №29 – 200 тис. Технічний ліцей – 179,9 тис економічна ЗОШ – 80 тис. Галицький коледж – 135 тис. |  |  | 9 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8998,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 23, 29, Технічного ліцею. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 9, 10, 28, спеціальної школи, інформацфйно-методичного центру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ (ЗОШ №2 – 1 250 тис. №3 – 50 тис. №5 – 50 тис. №11 – 1 250 тис. №16 – 1 250 тис.) (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Збільшено кошторис ЗОШ №16 – 70 тис.) |  |  | 5 700.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення технічної документації для ремонту спортивного майданчика ЗОШ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання ) (ЗОШ №8 – 600 тис. №22 – 50 тис. №30 – 164 тис) |  |  | 3 600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,5 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, виготовлено ПКД системи опалення ЗОШ № 8 проводиться ремонт системи опалення ЗОШ №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ (ЗОШ №11 – 680 тис. №21 – 100 тис. Станція юних техніків – 300 тис.) (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Збільшено кошторис Галицький коледж – 634,4 тис.) |  |  | 4 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314.4 |  |  |  |  |  |  |  | Розпочато роботи з асфальтування у ЗОШ №11 та Галицькому коледжі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. Придбання іншого обладнання (ЗОШ №3 – 180 тис. ЗОШ №4 – 100 тис. ЗОШ №6 – 112 тис. ЗОШ №7 – 100 тис. ЗОШ №9 – 100 тис. ЗОШ №10 – 100 тис. Школа -колегіум Патріарха Й.Сліпого -112 тис. ЗОШ №14 – 112 тис. ЗОШ №17 – 50 тис. ЗОШ №19 – 112 тис. ЗОШ №22 – 100 тис. ЗОШ №23 – 112 тис. ЗОШ №24 – 112 тис. ЗОШ №29 – 100 тис. ЗОШ з поглибленим вивченням основ екоміки – 50 тис. Тернопільська класична гімназія – 50 тис. школа допризивної підготовки – 20 тис. педагогічний ліцей спортивного профілю – 12 тис.) (рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ЗОШ №30 – 30 тис. Спец школа – 40 тис. ТНВК №28 – 35 тис. ІМЦО – 50 тис) |  |  | 2 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1208,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ № 6, 9, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 29, 30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Школа-колегіум) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6.Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ (Галицький коледж – 290 тис. – рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: Галицький коледж – 150,0 тис) |  |  | 2 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,0 |  |  |  |  |  |  |  | Галицький коледж (мультиборд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9.Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар. організацій та фондів |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10. Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | Преміювання переможців обласного конкурсу «Учитель року» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11. Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення національних і міжнародних освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста у всеукраїн. конкурсі «Сучасні заклади освіти 2017» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.Продовжити нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено премії 56 дітям-переможцям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7.Організація та проведення : - свята «Випускник»; - конкурсу на кращий вишиваний костюм. Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у конкурсі на кращий вишиваний костюм. |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  | Оплачено звуковий та світловий супровід свята «Випусник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальні ремонти станції юних техніків та хорової школи «Зоринка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування. |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано обладнання (Станція юних техніків – спеціалізоване обладнання для авіомоделювання та стенди, Школа народних ремесел – станки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 533,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19802,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30332,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10084,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Програма духовно-просвітницької діяльності Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа колегіум патріарха Йосипа Сліпого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заходи матеріально-технічного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,2 |  |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська музична школа №1 капітальний ремонт підвального приміщення та даху прибудови |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  | Виготовлення кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська художня школа капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська художня школа на придбання обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | придбання 3D принтера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека №3-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 - |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека для дорослих №5-капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2 - |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека для дорослих №7-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Пронятин»-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,3- |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральна міська бібліотека , капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Пронятин» -капітальний ремонт освітлювально-го та електричного обладнання сцени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію, технагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Кутківці» -капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію,технагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення ПК «Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію,технагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК «Березіль»-придбання обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | Обладнання придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК «Березіль» -капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,9 |  |  |  |  |  |  | Виплата заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кінематографія |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поповнення бібліотечних фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші заходи (заходи культури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Благоустрій парків |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9976,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10086,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4855,8 |  |  |  |  |  |  | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів,послуг,комунальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання мінітехніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення камер відеоспостереження |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Парк ШЕВЧЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влаштування стежки «Здоров´я» |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення території навколо острова Чайка - капітальний ремонт пішохідних зон , підпірної стінки |  |  |  |  |  | 1280,0 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,0 |  |  |  |  |  |  | Виготов.ПКД ТОВ»НТ Дорбудпроект»-17,8,експертиза-2,9аванc підрядних робіт1190,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Роботи по освітленню парку Шевченка |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,5 |  |  |  |  |  |  | Вигот. ПКД ТОВ «Лайттер»-8,5тис.грн.,експертиза ПП «Тернобудекспер»-3,1тис.грн.,аванс по підрядних роботах-210,9тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення електричної підстанції в парку Шевченка |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції Пагорбу Слави |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завершення капітального ремонту підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з освітлення Старого парку |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Роботи з освітлення Старого парку |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок та сходів |  |  |  |  |  | 1 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція Пагорбу Слави |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція Співочого поля - амфітеатру Співочого поля - елементів благоустрою Співочого поля в парку «Національного відродження» |  |  |  |  |  | 1 499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,0 - |  |  |  |  |  |  | Аванс пл. роботах ТОВ «ТОМ Інвест Буд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція пам´ятника «Воїнам Афганцям» |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення атракціонної зони |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влаштування велодоріжок |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт паркових доріжок від фонтану до просп.. Злуки |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт паркових доріжок від шлагбаума до Співочого поля |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведення реконструкції зоокутка |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поповнення зоокутка тваринами |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення території навколо зоокутка Капітальний ремонт пішохідної зони від центральної алеї до Зоокутка та навколо Зоокутка Роботи з освітлення парку «Топільче» (доріжка від центральної алеї до зоокутка та навколо нього) Капітальний ремонт огорожі навколо зоокутка |  |  |  |  |  | 1 327,0 2 345,0 1 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6,4 - |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ПП «Рембудзахід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування історичного майданчику «Галицька Русь» на козацькому острівку |  |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних зон від центральної алеї до сходів по вул.. Миру та сходів по вул.. Миру |  |  |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних зон в парку - оновлення Білої алеї та алеї до підвісного моста (1800 кв.м) - належний стан містків - підтримка в належному стані паркових доріжок, алей |  |  |  |  |  | 788,0 400,0 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція «Космічного містечка» |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК « ЗДОРОВЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування газонів |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванню доріжок в Парку «Здоров´я» |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування доріжок в Парку «Здоров´я» |  |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 822,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16563,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16823,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 5936,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1.Розвиток видавничої справи |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  | Виділено кошти 14 авторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Друк газети, нарахування зар.плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1. Забезпечення відзнаками Тернопільської міської ради та міського голови |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2. Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  | Придбано сувенірну продукцію (блокноти,ручки,подарункові пакети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,3 |  |  |  |  |  |  | Виплачено грошові винагороди 59 людині та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив Конкурс «Фієрія краси» Конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святк. Дня підприємця |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення межі міста |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  | Виконано НДР»Проект території РЛП»Загребелля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3057,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: Мікрорайону «Південний» |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | Детальний план території житлового р-ну «Південний»- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Створення топографічних планів у графічних та цифр.формах |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка схем та проектних рішень:Схема озеленення міста |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка територ.районування м.Тернополя |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Генплану міста |  |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Плану зонування |  |  | 214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375,0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. -впорядкування житла дітям-сиротам -виготовлення правовстановл. документів на житло та майно, -право власн. на яке мають діти-сироти і діти позбавл.батьків.піклування -молодіжне кридитування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 4,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 4,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статутну діяльність 94громад. організаціям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Сприяння громадським організаціям |  |  |  |  |  |  |  | 5420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,5 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка в забезпеченні статутної діяльності 7 гром.орган. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5159,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Придбання матеріал.засобів для забезпеч. роботи Призовної дільниці. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’яз.у військові частини та інше… |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисн. окулярів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайн., приборів нічн. бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобівмішеней матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших війс. формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальн. мішків, постільної білизни, побутових речей, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п.1.4,2.6 та створення незнижуваного запасу |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Забезпечення проведення семінарів,нарад, «круглих столів»(в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх професійних знань галузі фінансів та бюджету. Придбання канцелярського приладдя,буклетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Облаштування робочих місць та приміщень (проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території Тернополя на 2014-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання. Закупівля мультитесту для перевірки засобів захисту органів дихання. |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним споря-дженням та технічними засобами для рятування на воді: - човен рятувальний металевий з двигуном; -причіп для транспортування човна; -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка рятувальна , жилети рятувальні, костюми ГТК) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання , утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,8 |  |  |  |  |  |  |  | Оплата послуг Укртелекому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. |  |  |  |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.1 Придбання 2-х інформаційних табло, виготовлених з сучасних енергозберігаючих комплектуючих |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.2. Демонтаж старих та монтаж нових інформаційних табло |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.3. Послуги з обслуговування інформаційного табло |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.4. Оплата витрат на електроенергію |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 265,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Терно- пільської міської ради |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території м.Тернополя; |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5. Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1. Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя |  |  |  |  |  |  | 566,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 1819,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 39,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Проведення оперативно-профілактичних операцій під уиовною назвою «Генофонд»: а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах; б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.Покращення матеріально-технічної бази ( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали). -поліцейські станції - громадських пунктів охорони порядку - управління патрульної поліції |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,3 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 Покращення забезпечення а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS; в) матеріально-технічне оснащення автотранспорту автозапчастинами та провед. ремонту автомобілів |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  |  |  | .1. Участь колективу м. Хожув (Польща) у фестивалі духовної пісні «Я там, де є благословення» (10 осіб) 2. Участь представників Генерального Консульства Польщі у Луцьку, худож- ніх колективів з Хожува, Плонська, Любліна, Ельблонга та Єлені Гури у Днях Європи та Польської культури у Тернополі (70 осіб) 3. Участь делегацій з Польщі, Грузії, Німеччини та Японії у Міжнародному Інвестиційному форумі (12 осіб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі делегацій Тернополя у міжнародних заходах |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечено паливно-мастильними матеріалами транспорт для перебування учасників делегацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуалізація інвестиційного порталу міста |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | Закупівля виставкового обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,923 |  |  |  |  |  |  |  | Випущено брошури: Тернопіль — центр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт. Книга «Тернопіль» - 550 шт. Туристична мапа міста — 98 причин відвідати Тернопіль. Буклет «Календар подій Тернополя 2017» - 10 000 шт Інвестиційний паспорт міста 2017 (англ.. мовою) – 30 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Розробка та підтримка туристичного порталу міста. |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | Створення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,277 |  |  |  |  |  |  |  | 1 Фестиваль «Я там, де є благосло- вення» 2. Презентації області та міста в Києві «Тернопілля благословенне» 3. Дні Європи та Польської культари в Тернополі 4. Міжнародний інвесттиційний форум 5. Міжнародна туристична виставка UITT 2017 у Києві 6. Одеський туристично-бізнесФорум 7. Презентація міста Тернополя у Партнерському місті Тарнув (Польща) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | Залучення міжнар. технічної допомоги грантів,фінансової підтримки |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Розміщення соціальної реклами |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  | Організація Туристичного маршруту підземеллями міста — про який написали та зняли сюжети більшість національних ЗМІ. Прямі ефіри та матеріали на місцевих та загальноукраїнських ЗМІ. Робота в соціальних мережах Facebook, vk,instagram, соціальна реклама понад 50 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено незалежну оцінку та рецензію 15-ми об’єктів комунальної власності для продажу нааукціоні.ПП«Укрспецінформ» завершено розробку програми публічного реєстру майна комунальної власності. Інформація щодо Реєстру нерухомого майна комунальної власності оприлюдненана сайті Тернопільської міської ради в розділі “Майно комунальної власності”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885463,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352593,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449983,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181010,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

станом  на  01. 07.2017  року

Всього виділено з  міського бюджету -    449983,02   тис.грн.

- Фактично           використано         -          181010,54   тис.грн. , що складає  -  40,2 %

Примітка : *-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.