Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  21.02.2018р. №129

З А Х О Д И

з проведення  двомісячника благоустрою

підприємств, які виконують роботи з утримання  житлових будинків та прибудинкових територій

| № п/п | Назва заходів | Од. виміру | ПП «Дружба сервіс - житло 1» | ДП «Фаворит – 1, 2, 3» ПП «Дружба сервіс – житло 1» | ПП «Східний масив» | ГТОВ «Мрія» | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 1 | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 2 | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 3 | ПП «Благоустрій» | ПП «Наш дім» | ПП «Сонячне» | ДП «Люкс-Житло», ДП «Люкс-Житло-1» ПП «Люкс» | ЖЕК №13 ЖБК | ПП «Люкс» | ПП «Вікторія М» | ПМП «СОВР» та ТзОВ «СОВР-1» | ПП «ТернопільКомСервіс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Приведення в належний санітарно-технічний стан прибудинкової території (дворів) | шт. | 66 | 74 | 189 | 130 | 39 | 106 | 26 | 19 | 77 | 27 | 23 | 35 | 33 | 18 | 27 | 30 |
| 2 | Ремонт та фарбування обладнання: спортивних майданчиків | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  | дитячих майданчиків |  | - | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 17 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 16 | - |
| 3 | Ремонт, фарбування пісочниць на дитячих майданчиках | шт. | - | - | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
| 4 | Встановлення нових пісочниць на дитячих майданчиках | шт. | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 3 |
| 5 | Завезення піску у пісочниці на дитячих майданчиках | куб.м. | 10,5 | 12 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 20 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 11 | 7 |
| 6 | Ремонт, фарбування лавок для відпочинку | шт. | 15 | 5 | 15 | 8 | 4 | 16 | 11 | 20 | 20 | 11 | 5 | 26 | 5 | 16 | 27 | 9 |
| 7 | Встановлення нових лавок для відпочинку | шт. | 5 | 4 | 3 | 8 | 23 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Виконання ямкового ремонту покриття дворів | кв.м. | - | 200 | - | - | 80 | 200 | 23 | 30 | 70 | - | 90 | 20 | - | - | 35 | - |
| 9 | Впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях | кв.м. | 4889 | 2500 | 300 | 900 | 600 | 50 | 300 | 1300 | 800 | 800 | 53099 | 360 | 330 | 900 | 2500 | - |
| 10 | Ремонт (обрізка): дерев | шт | 5 | 15 | 40 | 30 | 18 | 6 | 43 | 10 | 70 | 40 | 2 | 10 | 4 | 8 | 70 | 6 |
|  | - чагарників | п.м. | - | 12 | 28 | 30 | 14 | 60 | 5 | 20 | 60 | 20 | - | - | 10 | 50 | 360 | 500 |
| 11 | Висадження: дерев | шт. | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|  | - чагарників | п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 50 | - | - | - | - |
| 12 | Очищення від сміття приміщень: горищ, технічних поверхів | шт. | 58 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 27 | 81 | - | 13 | 6 | 8 | 4 |
|  | підвалів |  | 64 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 | 26 | 27 | 81 | 6 | 13 | 6 | 8 | 20 |
|  | приямків |  | 60 | 18 | 5 | 20 | 22 | 11 | 15 | 11 | 36 | 27 | 160 | 6 | 13 | 6 | 13 | - |
| 13 | Проведення санітарного ремонту сходових кліток | під’їзди | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 14 | Ремонт водостічної системи | п.м. | 3,5 | 20 | 26 | 21 | 7 | 40 | 68 | - | 30 | 8 | 10 | - | 2 | 8 | 18 | 1 |
| 15 | Ремонт: - сходів до під’їздів, | шт. | - | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 17 | - |
|  | сходових маршів - переходів між житловими будинками |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 16 | Ремонт ( заміна) вхідних дверей в: - житлові будинки | шт. | 2 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 |
|  | сміттєкамери |  | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 16 | - |
| 17 | Відновлення покриття площадок: перед входами в житлові будинки | кв.м. | - | 30 | - | 5 | 5 | 10 | 25 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | 18 | 2 |
|  | на контейнерних майданчиках |  | - | - | 3 | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | перед сміттєкамерами |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 10 | - |
| 18 | Організація робіт з дезінфекції та побілки сміттєкамер | шт. | 6 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 1 | 10 | 6 | - | 53 | 4 | 30 | - |
| 19 | Ліквідування написів "графіті" на фасадах житлових будинків, огорожах | шт. | - | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 7 | 3 | - |

Міський голова														С.В. Надал

Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  21.02.2018р. №129

З А Х О Д И

з проведення  двомісячника благоустрою

- Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»:

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Впорядкування місць (асфальтування) після проведення ремонтних робіт | кв.м. | 146 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.2 | Впорядкування зеленої зони після проведення ремонтних робіт | кв.м. | 186 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.3 | Впорядкування території та виробничих приміщень підприємства | кв.м. | 8600 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.4 | Благоустрій зон санітарної охорони водозаборів та ВНС | кв.м. | 500 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.5 | Ремонт колодязів та люків на водопровідних насосних станціях | шт. | 10 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.6 | Ремонт зелених насаджень | шт. | 165 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.7 | Роботи з вапняної побілки бордюрів на території відділів | м/п | 450 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.8 | Вапняна побілка розподільних чаш, камер переключення, пісколовок, аеротенків, захисної стіни та оглядової ями | кв.м. | 650 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |
| 1.9 | Фарбування перил, форм радіальних відстійників, грабельних відділень | кв. м | 130 | 27.04.2018р. | КП “Тернопільводоканал” |

2. Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд»:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Впорядкування території підприємства | кв.м | 3000 | 27.04.2018р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |
| 2.2 | Очищення прилеглої до території підприємства зеленої зони | кв.м | 60 | 27.04.2018р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |
| 2.3 | Впорядкування прилеглої території (тротуар) | кв.м. | 180 | 27.04.2018р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |
| 2.4 | Впорядкування зеленої зони на території підприємства | кв.м. | 450 | 27.04.2018р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |

3. Комунальне підприємство «Тернопільміськсвітло»:

| № п/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Обсяги | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Впорядкування території підприємства | кв.м. | 300 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськсвітло» |
| 3.2 | Виконання робіт із ремонту зелених насаджень на території підприємства | шт. | 5 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськсвітло» |
| 3.3 | Ремонт та фарбування огорожі території підприємства | п.м | 100 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськсвітло» |
| 3.4 | Проведення очищення та фарбування металевих опор в центральній частині міста | опора |  | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськсвітло» |

4.  Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго»:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Впорядкування прилеглих та закріплених територій об’єктів підприємства | об'єкт | 67 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.2 | Поточний ремонт оздоблення стін будівель ЦТП з ліквідуванням написів «графіті» | об'єкт | 7 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.3 | Благоустрій місць розкопок на зелених зонах | кв. м | 217 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.4 | Фарбування воріт, дверей, огорож на котельнях, ЦТП, бойлерних | об'єкти | 10 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.5 | Благоустрій територій зберігання матеріалів підприємства на території котелень | місць | 7 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |
| 4.6. | Ремонт зелених насаджень на території об’єктів підприємства | об'єкт | 67 | 27.04.2018р. | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» |

5. Спеціалізоване комунальне підприємство  «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради:

| № | Перелік заходів | Одиниця виміру | Обсяги | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Впорядкування території підприємства, міських кладовищ та іудейського поховання | га | 42 | 27.04.2018р. | СКП “Ритуальна служба“ |
| 5.2 | Проведення робіт з впорядкування території меморіальних комплексів | га | 5 | 27.04.2018р. | СКП “Ритуальна служба“ |
| 5.3 | Ремонт та фарбування контейнерів для відходів, розміщених на території міських кладовищ | шт. | 20 | 27.04.2018р. | СКП “Ритуальна служба“ |
| 5.4 | Санітарна вирубка чагарників на території кладовищ |  |  | 27.04.2018р. | СКП “Ритуальна служба“ |
| 5.5 | Проведення профілактичних робіт водопровідної мережі на міських кладовищах, відновлення водопостачання |  |  | 27.04.2018р. | КП «Тернопільводоканал» |

6. Управління транспорту, комунікацій та зв'язку:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Впорядкування території підприємства КП «Тернопільелектротранс» | кв. м. |  | 27.04.2018р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |
| 6.2 | Проведення робіт з очищення від оголошень залізобетонних опор контактної мережі | шт. | 150 | 27.04.2018р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |
| 6.3 | Проведення робіт з фарбування металевих опор контактної тролейбусної мережі | шт. | 40 | 27.04.2018р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |
| 6.4 | Фарбування кронштейнів контактної мережі | од. | 50 | 27.04.2018р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |
| 6.5 | Впорядкування території КП ''Міськавтотранс'' та прилеглих зелених зон | кв. м. |  | 27.04.2018р. | КП ''Міськавтотранс'' |
| 6.6 | Ремонт покрівель адміністративного приміщення та гаражів | кв. м. |  | 27.04.2018р. | КП ''Міськавтотранс'' |
| 6.7 | Ремонт зелених насаджень на території підприємства | кв. м. |  | 27.04.2018р. | КП ''Міськавтотранс'' |
| 6.8 | Фарбування воріт та дверей контрольно-технічного пункту, побутових та виробничих приміщень | кв. м. |  | 27.04.2018р. | КП ''Міськавтотранс'' |

7. Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Проведення ремонту та фарбування огорожі території на вул. Будного (автостоянка) | м.п. | 220 | 27.04.2018р. | КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» |
| 7.2 | Прибирання прилеглої території на вул. Будного (автостоянка) | п.м. | 62 | 27.04.2018р. | КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» |
| 7.3 | Забезпечення санітарного стану території на вул. Шептицького (квітковий ринок) | кв.м. | 87 | 27.04.2018р. | КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» |

8. Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Проведення робіт з впорядкування території медичних установ та лікувальних закладів | кв.м. | 100 | 27.04.2018р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |
| 8.2. | Побілка бордюрних тротуарів, дерев, кущів | шт. шт. | 1200 800 | 27.04.2018р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |
| 8.3. | Виконання робіт з ремонту та фарбування огорож | п.м. | 210 | 27.04.2018р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |
| 8.4. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку | шт. | 10 | 27.04.2018р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |

9. Управління освіти і науки:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Впорядкування території загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних та позашкільних закладів | га | 80 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних та позашкільних закладів |
| 9.2. | Ремонт зелених насаджень: | шт. | 800 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.3. | Висадження дерев, кущів | шт. | 200 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.4. | Впорядкування квітників | кв. м. | 4500 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.5. | Ремонт та фарбування обладнання спортивних та дитячих майданчиків | шт. | 80 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.6. | Завезення піску на дитячі майданчики | т | 34 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.7. | Ремонт огорож | п.м. | 550 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |
| 9.8. | Фарбування огорож | м.п | 5000 | 27.04.2018р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |

10. Управління культури і мистецтв:

Парк ім. Т.Г.Шевченка:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Впорядкування території парку | га | 16,34 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.2 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 75 95 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.3 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 3780 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.4 | Ремонт та фарбування лавок | шт. | 40/210 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.5 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт. | 460 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.6 | Чистка Тернопільського ставу зі сторони парку | кв. м | 3000 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.7 | Фарбування дитячих майданчиків | кв. м | 140 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Старий парк:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8 | Впорядкування території парку | га | 6,35 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.9 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 36 24 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.10 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 250 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.11 | Ремонт та фарбування лавок, урн | шт. | 20 40 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.12. | Висадження дерев | шт. | 20 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Парк „Національного відродження”:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13 | Впорядкування території парку | га | 44,9 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.14 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 118 450 135 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.15 | Висадження дерев | шт | 70 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.16 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 3680 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.17 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт | 97 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.18 | Ремонт та фарбування лавок | шт | 123 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.19 | Встановлення нових лавок | шт | 14 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.20 | Ремонт та фарбування атракціонної техніки, проведення випробовувань спеціалізованими установами | шт | 9 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.21 | Ремонт та фарбування огорожі | п. м | 219 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.22 | Проведення ремонту асфальтового покриття алей парку | кв. м. | 39 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Парк „Топільче”:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.24 | Впорядкування території парку | га | 57,08 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.25 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 448 89 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.26 | Висадження дерев | шт | 90 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.27 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт | 129 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.28 | Ремонт та фарбування лавок | шт | 143 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 10.29 | Висадження квітів на клумбах | шт. | 6100 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |
| 10.30 | Ремонт огорожі на вежах на Козацькому острові причалу для водних велосипедів | п.м. | 50 12 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |
| 10.31 | Ремонт та фарбування атракціонної техніки, проведення випробовувань спеціалізованими установами | п.м. | 200 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |
| 10.32 | Ремонт та фарбування огорожі місць розміщення атракціонної техніки | п.м | 430 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |
| 10.33 | Проведення ремонту та фарбування огорожі території зоокутка, ремонт освітлення зоокутка | п.м. | 500 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |
| 10.34 | Ремонт дерев’яних мостів на території парку | шт. | 10 | 27.04.2018р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” |

Музичні  школи №1, №2, художня школа:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.35 | Прибирання прилеглої території | кв.м. | 300 | 27.04.2018р. | Музичні школи №1, 2, художня школа |
| 10.36 | Ремонт та фарбування огорожі | п. м | 150 | 27.04.2018р. | Музичні школи №1, 2 |
| 10.37 | Ремонт зелених насаджень | шт | 40 | 27.04.2018р. | Музична школа №1 |
| 10.38 | Впорядкування квіткових клумб | кв.м. | 30 | 27.04.2018р. | Музичні школи №1, 2, художня школа |
| 10.39 | Посадка дерев та кущів | шт./п.м | 10/15 | 27.04.2018р. | Музичні школи № 1,2 |

КУ ТМПК «Березіль» ім. Л.Курбаса:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.40 | Впорядкування прилеглої території | кв.м. | 1000 | 27.04.2018р. | Палац культури «Березіль» |
| 10.41 | Впорядкування клумб на центральних сходах, висадження розсади квітів | шт. | 500 | 27.04.2018р. | Палац культури «Березіль» |
| 10.42 | Ремонт верхньої частини сходів центрального входу | п.м | 15 | 27.04.2018р. | Палац культури «Березіль» |

Будинки культури в житлових  мікрорайонах  «Пронятин» та «Кутківці»:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.43 | Впорядкування прилеглої території | кв.м. | 850 | 27.04.2018р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» та «Кутківці» |
| 10.44 | Ремонт оздоблення фасаду будівлі | кв. м. | 50 | 27.04.2018р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» |
| 10.45 | Ремонт зелених насаджень : дерев, кущів | шт. п.м. | 70 | 27.04.2018р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» та «Кутківці» |
| 10.46 | Впорядкування клумб | кв.м. | 250 | 27.04.2018р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Кутківці» |

КУ ТМЦБС:

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.47 | Прибирання прилеглої території | кв.м. | 500 | 27.04.2018р. | Централізована бібліотечна система |
| 10.48 | Впорядкування клумб, газонів | кв.м. | 70 | 27.04.2018р. | Централізована бібліотечна система |
| 10.49 | Ремонт зелених насаджень | шт | 100 | 27.04.2018р. | Централізована бібліотечна система |

11. Управління  економіки, промисловості та праці:

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Впорядкування закріпленої та прилеглої територій | кв.м. | 5525 | 27.04.2018р. | Керівники промислових підприємств |
| 11.2 | Озеленення територій, дворів підприємств та організацій: посадка деревонасаджень (підрізка та побілка дерев, кущів) впорядкування квітників | шт. | 448 | 27.04.2018р. | Керівники промислових підприємств |
| 11.3 | Впорядкування фасадів, ліквідування написів «графіті», проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття | підприємства |  | 27.04.2018р. | Керівники промислових підприємств |
| 11.4 | Впорядкування місць розташування контейнерів для збору відходів | підприємства |  | 27.04.2018р. | Керівники промислових підприємств |

12. Підприємства, що надають послуги з вивезення побутових відходів

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Виконання робіт із дезінфекції контейнерів для побутових відходів, згідно розроблених графіків | шт. |  | 27.04.2018р. | ДПФ «Альтфатер-Тернопіль», ПП «Квартал Л», ПП «Екотерн» |

Міський голова														С.В. Надал