Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 14.03.2012 р.№ 394

З А Х О Д И

з проведення  двомісячника благоустрою та Дня довкілля

підприємств, які виконують роботи з утримання  житлових будинків та прибудинкових територій

| Назва заходів | Од. ви-мі- ру | ПП «Дружба сервіс-житло 1» | ПП «Східний масив» | ГТОВ «Мрія» | ТзОВ«КК Коменерго», сектор1 | ТзОВ«КК Коменерго», сектор2 | ТзОВ«КК Коменерго», сектор3 | ПП «Благоустрій» | КЖЕП «Житловик» | ПП «Сонячне» | ДП «Люкс-Житло» | ЖЕК №13 ЖБК | ПП «Люкс» |  | ПП «Вікторія М» |  | ПМП «СОВР» та ТзОВ «СОВР-1» | ПП «ТернопільКомСервісс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Приведення в належний санітарно-технічний стан прибудинкової території (дворів) | шт. | 130 | 189 | 150 | 42 | 126 | 84 | 20 | 77 | 26 | 20 | 39 |  | 28 |  | 18 181 | 30 | 30 |
| Ремонт та фарбування обладнання дитячих майданчиків | шт | 63 | 50 | 6 | 21 | 36 | 26 | 10 | 10 | 18 | 11 11 | 4 |  | 25 |  | 18 | 6 | 36 |
| Завезення піску | куб.м. | 66 | 4 | 15 | 10 | 6 | 8 | 6 | 20 | 10 | 15 | 20 |  | 15 |  | 10 | 15 | 16 |
| Ремонт, фарбування лавок для відпочинку | шт | 30 | 40 | 6 | 28 | 20 | 58 | 45 | 12 | 5 | 4 | 5 |  | 60 |  | 50 | 8 | 24 |
| Встановлення нових лавок | шт |  |  | 8 |  | 10 | 30 | 6 | 12 |  | 1 |  |  | 4 |  | 20 | 2 | 24 |
| Проведення ремонту урн для сміття | шт | 5 | 8 | 5 | 22 | 10 | 30 | 20 | 11 | 4 | 6 |  |  | 9 |  | 42 |  | 10 |
| Виконання ямкового ремонту покриття дворів | кв.м | 145 |  | 150 | 90 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 |  |  |  | 1000 |  | 240 |  |  |
| Впорядкування зелених зон та квітників на прибудинкових територіях | кв.м | 130 | 400 | 130 | 150 | 550 | 110 | 1400 | 800 | 260 |  | 100 |  | 250 |  | 120 |  | 500 |
| Ремонт (обрізка): дерев | шт | 152 | 200 | 20 | 100 |  | 110 | 46 | 50 | 26 | 90 | 8 |  | 25 |  | 240 | 16 | 333 |
| чагарників | п.м. |  | 40 | 20 | 80 | 50 | 14 | 60 | 45 | 70 | 65 | 20 |  | 175 |  | 80 | 10 | 250 |
| Висадження : дерев | шт. | 85 | 8 | 4 | 20 | 10 | 10 | 5 | 6 |  | 20 |  |  | 3 |  | 5 |  | 5 |
| чагарників | п.м. | 10 |  |  | 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | 36 | 65 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Очищення від сміття приміщень: горищ , технічних поверхів | шт. | 116 | 50 | 35 | 24 | 10 | 31 | 34 | 3 | 26 | 80 | 2 |  | 27 |  | 86 | 12 | 17 |
| підвалів | шт. | 124 | 18 | 35 | 16 | 87 | 84 | 19 | 26 | 26 | 60 | 4 |  | 14 |  | 86 | 10 | 14 |
| приямків | шт. | 230 | 143 | 30 | 20 | 30 | 93 | 19 | 34 | 26 | 20 | 5 |  | 14 |  | 172 | 12 | 3 |
| Ремонт оздоблення сходових кліток | під їзди | 8 | 3 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |  | 5 |  | 3 | 5 | 3 |
| Ремонт водостічної системи | п..м | 79 | 40 | 30 | 36 | 40 | 390 | 15 | 20 | 14 | 10 |  |  | 12 |  | 16 |  | 6 |
| Ремонт сходів до під”їздів, сходових маршів- переходів між житловими будинками | шт. | 4 | 8 | 6 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 |  | 5 |  | 9 |  | 3 |
| Ремонт ( заміна) вхідних дверей в житлові будинки, сміттєкамери | шт. | 13 | 24 | 18 | 18 | 10 | 10 | 16 | 8 | 6 | 3 | 1 |  | 11 |  | 3 | 8 | 1 |
| Відновлення покриття площадок перед входами в житлові будинки, на контейнерних майданчиках та сміттєкамер | кв.м. | 12 | 24 | 12 | 32 | 20 | 20 | 11 | 30 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 10 | 58 |
| Організація робіт з дезинфекції та побілки сміттєкамер | шт | 14 | 2 | 4 | 350 | 2 | 75 | 73 | 2 | 80 | 80 |  |  | 59 |  | 78 | 132 | 1 |
| Ліквідування написів "графіті" на фасадах житлових будинків, огорожах | шт. | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 |  | 6 |  | 4 | 3 |  |

Заступник міського голови –

керуючий справами							  			Степанюк О.І.

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 14.03.2012 р.№ 394

З А Х О Д И

з проведення  двомісячника благоустрою та Дня довкілля

- Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”:

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Поточний ремонт фонтанів | шт. | 6 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
|  | Водопровідно-каналізаційні мережі: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Впорядкування зеленої зони після проведення ремонтних робіт: |  |  | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
|  | вул. Коновальця,12 | кв.м. | 6,5 |  |  |  |
|  | Пр. С.Бандери,100 | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | вул. Корольова,4 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул.Лучаківського,2-4 | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | вул. Слівенська,9 | кв.м. | 2 |  |  |  |
|  | вул. Куліша,3 | кв.м. | 2 |  |  |  |
|  | вул.Л.Українки,15 | кв.м. | 4,5 |  |  |  |
|  | вул. Стуса,4 | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | вул. Замкова,12 | кв.м. | 2 |  |  |  |
|  | вул. Бродівська,60 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул.Львівська,9 | кв.м. | 3 |  |  |  |
|  | вул. Протасевича,14 | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | вул. К.Савури,5-7 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул. Золотогірська,6 | кв.м. | 4,5 |  |  |  |
|  | вул. Вишнівецького,1 | кв.м. | 6,5 |  |  |  |
|  | вул. Бережанська,49-51 | кв.м. | 6,5 |  |  |  |
|  | вул.Будного, 26 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул. Чернівецька,44 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул.Злуки,55 | кв.м. | 3 |  |  |  |
|  | вул. Чалдаєва,3 | кв.м. | 4 | 25.05.2012р. |  |  |
| 1.3 | Впорядкування місць проведення розкопок : |  |  | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
|  | вул. Вербицького,6 | кв.м. | 12 |  |  |  |
|  | вул.Пушкіна,3-5 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул.В.Великого,10 | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | вул.Чумацька-Мазепи | кв.м. | 2 |  |  |  |
|  | вул. Клінічна (к-фе «Весна») | кв.м. | 3 |  |  |  |
|  | вул. Медова,8 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул. Шухевича,24 | кв.м. | 5 |  |  |  |
|  | вул. Багата,2 | кв.м. | 6 |  |  |  |
|  | вул. Замкова,(родом) | кв.м. | 4 |  |  |  |
|  | Водопровідні насосні станції № 1, 3, 4, 5 : |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Впорядкування санітарно – захисних зон водозаборів та насосних станцій | кв.м. | 1400 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.5 | Ремонт зелених насаджень | шт. | 80 | 15.04.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.6 | Фарбування люків свердловини | шт.. | 46 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
|  | Каналізаційні насосні станції № 1, 5, 7, 8, 9, 10 : |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Благоустрій територій каналізаційних насосних станцій | кв.м | 2500 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.8 | Фарбування огорожі КНС № 1,10 | кв. м. | 190 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.9 | Ремонт зелених насаджень | шт | 115 | 15.04.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.10 | Ремонт покриття проїздів | кв.м | 80 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| Каналізаційні очисні споруди: |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Благоустрій територій каналізаційних очисних споруд | кв.м. | 15000 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.12 | Ремонт зелених насаджень | шт | 120 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.13 | Фарбування металоконструкцій, дверей і вікон будівель компресорної станції, трансформаторної підстанції | кв. м | 200 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |
| 1.14 | Благоустрій території.розміщення відділів головного механіка, внутрішньо-будинкових мереж та транспортного | кв. м. | 1400 | 25.05.2012р. | КП “Тернопільводоканал” |  |

2. Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» :

| № | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Впорядкування території підприємства | кв.м | 3000 | 01.04.2012р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |  |
| 2.2 | Очищення прилеглої до території підприємства зеленої зони | кв.м | 60 | 01.04.2012р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |  |
| 2.3 | Впорядкування прилеглої території (тротуар) | кв.м. | 180 | 01.04.2012р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |  |
| 2.4 | Впорядкування зеленої зони на території підприємства | кв.м. | 450 | 01.04.2012р. | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |  |

3. Комунальне підприємство “Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця” :

| № | Перелік заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Очищення території підприємства та прилеглої зеленої зони | кв.м | 4700 | 30.05.2012р. | КП ”ТМШЕД” |  |
| 3.2 | Відновлення розмітки стоянки автотранспорту на території підприємства | п.м. | 75 | 30.04.2012р. | КП ”ТМШЕД” |  |
| 3.3 | Проведення ямкового ремонту асфальтобетонного покриття території підприємства | кв. м. | 370 | 30.04.2012р. | КП ”ТМШЕД” |  |
| 3.4 | Очищення ділянки зберігання пісчано-соляної суміші | кв. м. | 120 | 30.04.2012р. | КП ”ТМШЕД» |  |
| 3.5 | Фарбування в'їзних воріт та дверей в приміщеннях боксів, ремонтної майстерні | шт. | 6 | 30.05.2012р. | КП ”ТМШЕД” |  |
| 3.6 | Виконати роботи по профілактичній очистці каналізаційної системи підприємства гідромашиною | п.м. | 120 | 30.04.2012р. | КП «ТМШЕД» |  |
| 3.7 | Виконати роботи з фарбування металевого турнікетного огородження | п.м. | 1663 | 30.05.2012р. | КП «ТМШЕД» |  |

4. Комунальне підприємство “ Тернопільміськсвітло” :

| № п/п | Перелік заходів | Одиниця вимір | Обсяги | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Впорядкування території підприємства | кв.м. | 300 | 20.04.2012р. | КП”Терпопільміськсвітло” |  |
| 4.2 | Ремонт зелених насаджень на території підприємства | шт | 8 | 15.03.2012р. | КП”Терпопільміськсвітло” |  |
| 4.3 | Ремонт та фарбування огорожі території підприємства | п.м | 100 | 10.04.2012р. | КП”Терпопільміськсвітло” |  |
| 4.4 | Профілактичний ремонт мережі святкової ілюмінації міста | відсоток | 100 | 12.04.2012р. | КП ”Терпопільміськсвітло” |  |
| 4.5 | Провести профілактичний ремонт мережі зовнішнього освітлення території парків | парки | 4 | 13.04.2012р. | КП ”Терпопільміськсвітло” |  |
| 4.6 | Провести очищення та фарбування металевих опор в центральній частині міста | опор |  | 20.04.2012р. | КП «Тернопільміськсвітло» |  |

5. Комунальне підприємство “ Тернопільміськтеплокомуненерго “

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Впорядкування прилеглих та закріплених територій котелень і ЦТП | об'єкт | 66 | 01.06.2012р. | КП “Тернопільміськтепло- комуненерго “ |  |
| 5.2 | Поточний ремонт оздоблення стін будівель ЦТП з ліквідуванням написів «графіті» за адресами : вул.Л.Українки,10А, 18А вул. Гетьмана П.Дорошенко,15А | кільк. | 3 | 01.06.2012р. | КП “Тернопільміськтепло- комуненерго “ |  |
| 5.3 | Благоустрій місць розкопок на зелених зонах | кв. м | 180 | 12.04.2012р. | КП “Тернопільміськтепло- комуненерго “ |  |
| 5.4 | Відновлення щебеневої основи в місцях проведення розкопок за адресами : С.Стрільців,3; Яремчука, 34; С.Бандери,25; Самчука,25 та інші | кв. м | 135 | 30.04.2012р. | КП “Тернопільміськтепло- комуненерго “ |  |
| 5.5 | Фарбування воріт, дверей, огорожі на котельнях, ЦТП, бойлерних та складів зберігання матеріалів | кільк. | 20 | 01.06.2012р. | КП “Тернопільміськтепло- комуненерго “ |  |

6. Спеціалізоване комунальне підприємство  “ Ритуальна служба “ Тернопільської міської ради :

| № п/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Обсяги | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Впорядкування території підприємства, міських кладовищ та іудейського поховання | га | 42 | 13.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.2 | Проведення робіт з впорядкування території меморіальних комплексів | га | 5 | 13.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.3 | Фарбування контейнерів для відходів, розміщених на території міських кладовищ | шт. | 20 | 10.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.4 | Провести ремонт підпірних стінок на кладовищі по вул. Микулинецька,29 | кв.м. | 10 | 10.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.5 | Проведення робіт з ремонту облицювання підпірної стінки на території кладовища за адресою вул.Микулинецька,29 | кв.м. |  | 20.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.6 | Санітарна вирубка чагарника на території кладовища за адресою вул.Микулинецька,29 | кв.м. |  | 10.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |
| 6.7 | Проведення робіт з ремонту господарського приміщення на території кладовища біля с.Підгороднє | од. |  | 10.04.2012р. | СКП “Ритуальна служба“ |  |

7. Управління транспорту, комунікацій та зв'язку :

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Впорядкування території підприємств КП «Тернопільелектротранс» | кв. м. |  | 10.04.2012р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |  |
| 7.2 | Проведення робіт з очищення від оголошень залізобетонних опор контактної мережі | шт. | 650 | 10.04.2012р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |  |
| 7.3 | Проведення робіт з фарбування металевих опор контактної тролейбусної мережі | шт. | 30 | 25.05.2012р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |  |
| 7.4 | Фарбування кронштейнів контактної мережі | од. | 30 | 30.05.2012р. | КП ''Тернопільелектротранс'' |  |
| 7.5 | Впорядкування території КП ''Міськавтотранс'' та прилеглих зелених зон | кв. м. |  | 10.04.2012р. | КП ''Міськавтотранс'' |  |
| 7.6 | Ремонт покрівель адміністративного приміщення та гаражів | кв. м. |  | 01.05.2012р. | КП ''Міськавтотранс'' |  |
| 7.7 | Ремонт зелених насаджень на території підприємства | кв. м. |  | 10.05.2012р. | КП ''Міськавтотранс'' |  |
| 7.8 | Фарбування воріт та дверей контрольно-технічного пункту, побутових та виробничих приміщень | кв. м. |  | 10.04.2012р. | КП ''Міськавтотранс'' |  |

8. Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів:

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Впорядкування закріпленої та прилеглої території за адресою вул. Глибока, 18 | кв.м | 300 | 01.04.2012р. | Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради |  |
| 8.2 | Очищення прилеглих зелених зон | кв.м. | 150 | 01.0400000-2-20.2012р. | Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради |  |
| 8.3 | Проведення ремонту та фарбування огорожі | п.м. | 50 | 09.04.2012р. | Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради |  |
| 8.4 | Забезпе Забезпечення зовнішнього освітлення | од. | 5 | 09.04.2012р. | Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради |  |
| 8.5 | Висадження дерев та чагарників | шт. | 2 | 01.04.2012р. | Комунальне підприємство «Еней» Тернопільської міської ради |  |
| 8.6. | Фарбування огорожі | м.п. | 45 | 10.04.2012р. | КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» |  |
| 8.7. | Прибирання прилеглої до підприємства території | кв.м. | 680 | 10.04.2012р. | КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» |  |

9. Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення.

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Проведення робіт з впорядкування території медичних установ та лікувальних закладів | кв.м. | 100 000 | 20.04.2012р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |  |
| 9.2 | Побілка бордюрних тротуарів, дерев, кущів | шт. шт. | 1200 800 | 01.05.2012р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |  |
| 9.3 | Виконання робіт з ремонту та фарбування огорож | п.м. | 210 | 20.04.2012р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |  |
| 9.4 | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку | шт. | 10 | 01.05.2012р. | Керівники медичних установ та лікувальних закладів |  |

10. Управління освіти і науки :

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Впорядкування території загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних та позашкільних закладів | га | 100 | 15.04.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних та позашкільних закладів |  |
| 10.2 | Ремонт зелених насаджень: дерев кущів | шт. п.м. | 850 150 | 01.05.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.3 | Висадження дерев, кущів | шт. | 350 | 15.05.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.4 | Впорядкування квітників | кв. м. | 5700 | 15.04.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.5 | Ремонт та фарбування обладнання спортивних та дитячих майданчиків | шт.. | 70 | 15.04.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.6 | Завезення піску на дитячі майданчики | тн. | 50 | 20.05.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.7 | Ремонт огорож | п.м. | 300 | 30.05.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10.8 | Фарбування огорож | м.п | 6000 | 20.04.2012р. | Адміністрація загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних закладів та дошкільних навчальних закладів |  |

11. Управління культури і мистецтв :

Парк ім. Т.Г.Шевченка :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Впорядкування території парку | га | 21 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.2 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 62 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.3 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 1800 | 25.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.4 | Ремонт та фарбування лавок | шт | 55 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.5 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт | 82 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.6 | Виконання робіт з ремонту огорожі набережної ставу | шт. | 50 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.7 | Проведення ремонту сцени літньої естради, фарбування лавок | кв. м п.м | 135 300 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Старий парк :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Впорядкування території парку | га | 7 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 12.9 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 10 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 12.10 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 300 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 12.11 | Ремонт та фарбування лавок, урн | шт. | 11 11 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.12. | Висадження дерев | шт.. | 20 | 01.05.2012р | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Парк „Національного відродження” :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.13 | Впорядкування території парку | га | 54.5 | 20.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.14 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 31 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.15 | Висадження дерев | шт | 80 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.16 | Впорядкування квітників з висадженням розсади | шт. розсади | 1500 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.17 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт | 50 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.18 | Ремонт та фарбування лавок | шт | 120 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.19 | Встановлення нових лавок | шт | 15 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.20 | Ремонт та фарбування атракціонної техніки, проведення випробовувань спеціалізованими установами | шт | 19 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.21 | Ремонт та фарбування сцени Співочого поля | кв. м | 160 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.22 | Проведення ремонту асфальтового покриття алей парку | кв. м. | 350 | 25.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.23 | Проведення ремонту приміщення громадського туалету | шт. | 1 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Парк „Топільче” :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.24 | Впорядкування території парку | га | 60 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.25 | Ремонт зелених насаджень (формування крон дерев, видалення аварійних дерев, підрізка кущів) | шт. | 130 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.26 | Висадження дерев | шт | 50 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.27 | Ремонт та фарбування урн для сміття | шт | 80 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.28 | Ремонт та фарбування лавок | шт | 110 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.29 | Виконання робіт з ремонту покриття алей із плит | шт. | 300 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.30 | Ремонт асфальтобетонного покриття алей | кв.м. | 300 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.31 | Ремонт та фарбування атракціонної техніки, проведення випробовувань спеціалізованими установами | шт | 7 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.32 | Ремонт та фарбування огорожі місць розміщення атракціонної техніки | п.м | 200 | 20.04.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.33 | Проведення ремонту огорожі території зоокутка | п.м. | 250 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |
| 11.34 | Ремонт деревяних мостів на території парку | шт. | 5 | 01.05.2012р. | КП ”Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” |

Музичні  школи №1, №2,художня школа:

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.35 | Прибирання прилеглої території | кв.м. | 730 | 20.04.2012р. | Музичні школі №1, 2 |
| 11.36 | Ремонт та фарбування огорожі | пог. м | 150 | 20.04.2012р. | Музичні школі №2 |
| 11.37 | Ремонт зелених насаджень | шт | 6 | 20.04.2012р. | Музична школа №1 |
| 11.38 | Впорядкування квіткових клумб | кв.м. | 100 | 20.04.2012р. | Музичні школі №1, 2, художня школа |
| 11.39 | Посадка дерев та кущів | шт./п.м | 40/30 | 01.04.2012р. | Музична школа № 1,2 |
| 11.40 | Очищення фасаду від написів «графіті» | кв.м. | 50 | 01.05.2012р. | Музична школа №2 |

Палац культури «Березіль» :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.41 | Впорядкування прилеглої території | кв.м. | 1000 | 20.04.2012р. | Палац культури « Березіль» |
| 11.42 | Впорядкування клумб на центральних сходах | шт. | 70 | 20.04.2012р. | Палац культури « Березіль» |
| 11.43 | Ремонт сходів центрального входу | п.м | 15 | 20.04.2012р. | Палац культури « Березіль» |

Комунальне підприємство  Кінотеатр сімейного відпочинку  «Перемога»:

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.44 | Впорядкування прилеглої території | кв.м. | 400 | 20.04.2012р. | КП Кінотеатр сімейного відпочинку «Перемога» |

Будинки культури в житлових  мікрорайонах  «Пронятин» та «Кутківці» :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.45 | Впорядкування прилеглої території Проведення | кв.м. | 850 | 20.04.2012р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» та «Кутківці» |
| 11.46 | Ремонт оздоблення фасаду будівлі | кв. м. | 50 | 20.04.2012р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» |
| 11.47 | Ремонт зелених насаджень : дерев, кущів | шт. п.м. | 60 | 20.04.2012р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Пронятин» та «Кутківці» |
| 11.48 | Впорядкування клумб | кв.м. | 70 | 20.05.2012р. | Будинки культури в житлових мікрорайонах «Кутківці» |

Централізована бібліотечна система :

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.49 | Прибирання прилеглої території | кв.м. | 500 | 20.04.2012р. | Централізована бібліотечна система |
| 11.50 | Впорядкування клумб, газонів | кв.м. | 100 | 20.04.2012р. | Централізована бібліотечна истема |
| 11.51 | Ремонт зелених насаджень | п.м. | 20 | 20.04.2012р. | Централізована бібліотечна система |

12. Управління  економіки, промисловості та праці

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Впорядкування закріпленої та прилеглої територій | підприємства | 69 | 20.04.2012р. | Керівники промислових підприємств |  |
| 12.2 | Озеленення територій, дворів підприємства та організацій : - Посадка деревонасаджень (підрізка та побілка дерев, кущів) - впорядкування квітників | підприємства | 24 | 01.05.2012р. | Керівники промислових підприємств |  |
| 12.3 | Впорядкування фасадів, ліквідування написів «графіті» | підприємства | 20 | 25.05.2012р. | Керівники промислових підприємств |  |
| 12.4 | Впорядкування місць розташування контейнерів для збору відходів | шт. |  | 20.04.2012р. | Керівники промислових підприємств |  |

13. Управління архітектури та кадастру :

| № п/п | Перелік заходів | Один. виміру | Обсяги робіт | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Посилення пам'яткоохоронної роботи в місті : організувати обстеження технічного стану пам'ятників, меморіальних дошок в місті | од. | 20 | 01.05.2012р. | Управління архітектури та кадастру, балансоутримувачі |  |
| 13.2 | Виконання робіт з очищення скульптурних композицій в парку ім. Т. Шевченка | од. | 5 | 01.05.12р. | Управління архітектури та кадастру, КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя » |  |

Заступник міського голови –керуючий справами						Степанюк О.І.