# Комунальне Підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго", м. Тернопіль

# ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

# (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

# Інженер з експлуатації

# котельного обладнання та міні -ТЕЦ

Технічне завдання

(UDHEEP-TER-IC-01)

- ВСТУП

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – МБРР) у розмірі 316 млн. доларів США в рамках Угоди про позику № 8387-UA (266 млн. доларів США) та Угоди про позику Фонду чистих технологій № TF016327 (50 млн. доларів США) на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (далі – Проект).

# Проект буде впроваджено під загальним керівництвом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон). Мінрегіоном створена Центральна група управління проектом (далі – ЦГУП) з метою координації щоденного управління Проектом, здійснення контролю виконання завдань, що включені до Проекту та стосуються використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням Проекту. ЦГУП відповідає за загальну координацію діяльності та звітування за Проектом. Підприємства, які беруть участь у Проекті, за підтримки регіональних груп управління Проектом відповідають за реалізацію інвестиційного компоненту та щоденне управління діяльністю, пов’язаною з Проектом.

Впровадження Проекту регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008     № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Операційним посібником Проекту, тощо.

Комунальне Підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго", м. Тернопіль отримало частину фінансування у розмірі 24 670 000,00 млн. дол. США, еквівалентну вартості реконструкції муніципальної системи централізованого теплопостачання, та має намір використати частину коштів на послуги індивідуального консультанта – інженера для регіональної групи управління проектом (далі – Послуги).

- МЕТА

Інженер несе відповідальність та здійснює заходи для забезпечення належного інженерно-технічного супроводу проектного компоненту комунального підприємства.

- ОБСЯГ ПОСЛУГ

Інженер буде відповідати за виконання наступних завдань:

- Співпрацювати з спеціалістами із закупівель РГУП та ЦГУП в частині розгляду технічних вимог до тендерної документації та технічних пропозицій за закупівлями UDHEEP-TER-ICB-03, UDHEEP-TER-ICB-07 та буде відповідати за виконання наступних завдань:

- Підготовка та аналіз технічних специфікацій, експлуатаційних вимог, технічних завдань, звітів з технічної оцінки та іншої інженерної документації;

- проведення поточних та комплексних технічних перевірок відповідності субпроектів відповідним планам та специфікаціям та підготовка письмових звітів про такі перевірки;

- розгляд документів на оплату виконаних робіт, поставленого обладнання, розпоряджень про зміни, доповнень до контрактів, а також контроль за дотриманням вимог проектної документації, державних стандартів, будівельних норм та правил, включаючи якість та обсяг робіт, поставленого обладнання в рамках контрактів та візування відповідних документів;

- аналіз технічних рішень, обраних для субпроектів, оцінка можливого удосконалення у разі потреби, виявлення та фіксація значних та незначних недоліків та дефектів, а також визначення належних заходів для виправлення недоліків;

- інформування підрядників у разі виявлення на будівельних майданчиках будь-яких порушень вимог безпеки; повідомлення про виконання робіт з порушенням специфікацій та надання рекомендацій щодо припинення робіт, які виконуються з порушенням вимог; консультування з контролюючими органами щодо значних відхилень від специфікацій;

- ведення бази даних та записів щодо технічних аспектів контрактів, що реалізуються в рамках Проекту, включаючи креслення, фото, ескізи та пояснювальні записки;

- контроль на стадії впровадження субпроектів щодо обсягу поставлених матеріалів та/або обладнання та якості виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та специфікації до укладених договорів;

- інші заходи, що необхідні в рамках Проекту.

- ЗВІТІНСТЬ

Інженер безпосередньо підпорядковується Голові Регіональної групи управління Проектом.

- НАДАНІ РЕСУРСИ

- робоче місце, обладнане комп’ютером та телефоном

- доступ до мережі Інтернет, копіювального апарату, принтера та сканера

- документація за Проектом

- відповідні документи Світового банку

- ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

- Вища інженерна освіта. Досвід роботи на посаді інженера не менше 10 років.

- Досвід роботи на посаді інженера у сфері теплоенергетики не менше 5 років, практичний досвід пов’язаний з експлуатацією міні-ТЕЦ та котельного обладнання.

- Досвід роботи з міжнародними інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями надає перевагу.

- Практичне знання правил та процедур МБРР надає перевагу.

- Вільне володіння  українською та російською мовами; знання технічної термінології англійською мовою надає переваги.

- МІСЦЕ, ТЕРМІН ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

Послуги будуть надаватись протягом впровадження Проекту в м. Тернопіль на основі повної зайнятості до 31 грудня 2019 року або протягом іншого періоду часу, узгодженого сторонами.

Зацікавлені особи мають надати свої резюме українською мовою на адресу електронної пошти bohdan.myskiv@gmail.com із зазначенням в темі листа "Individual consultant – Engineer on boiler equipment and mini-CHP" до 6 квітня 2017, 12:00 за місцевим часом.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуального консультанта (IC procedure), яку викладено в Посібнику Світового банку: «Посібник: відбір та найм консультантів в рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового банку» від січня 2011 року.