***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя за 9 місяців 2018 року***

Скорочення, що використані : МБ-міський бюджет ДБ-державний бюджет ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2018 рік** | | | **Кошти міського бюджету передбаче-ні в Програмі на 2018р.** | **Виділено коштів, тис.грн.** | | | | | | **Фактично**  **профінансовано за 9 місяців**  **2018р.** | **Деталізація виконання заходів програм за 9 місяців 2018 року** | | |
| **Міський бюджет станом на 01.01.2018 р.** | | **Міський бюджет станом на 01.10.**  **2018 р.\*** | | **Інші джерела,**  **державний і обласний бюджети** | |
| **1** | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | | | 5000,0 | 2250,0 | | 2250,0 | |  | | 1504,7 | Виконано роботи з утеплення фасадів будинків за адресами: вул. Юрчака, 2,.Оболоня,11;Смакули,1. Виконуються роботи на бул.Д.Вишневецького,5та вул..За Рудкою,1. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **5000,0** | **2250,0** | | **2250,0** | |  | | **1504,7** |  | |
| **2** | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10 | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. | | | 1700,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | |  | Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту колонок - качалок. | |
|  | 12 | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | | | 6450,0 | 2500,0 | | 2500,0 | |  | | 920,0 | Виконано роботи з капітального ремонту-заміни 10 пожежних гідрантів | |
|  | 13 | Будівництво, реконструкція, ремонт фонтанів | | | 2500,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | |  |  | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **8990,0**  **(44950,0/5років.)** | **3500,0** | | **3500,0** | |  | | **920,0** |  | |
| **3** | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки,*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | | | 120000,0 | 66000,0 | | 66000,0 | |  | | 48615,61 |  | |
|  |  | Ремонт покрівель | | | 17000,0 | 7900,0 | | 8140,0 | |  | | 5750,0 | Завершено 23 об’єкти ( в межах фінансування), 12 об’єктів розпочато | |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | | | 73000,0 | 44000,0 | | 44000,0 | |  | | 33413,0 | Завершено 32 прибудинкових. Розпочато 21 прибудинкових. | |
|  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | | | 6000,0 | 4000,0 | | 3300,0 | |  | | 2798,8 | Завершено 27 об’єктів Розпочато 7 об’єктів. | |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів | | | 1500,0 | 800,0 | | 820,0 | |  | | 705,0 | Завершено 18 об'єктів | |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | | | 3300,0 | 1500,0 | | 1500,0 | |  | | 159,3 | Завершено 2 обєкти.Проводиться перерахунок та виготовлення проектно-кошторисної документації. | |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків | | | 3100,0 | 1200,0 | | 1400,0 | |  | | 1400,0 | Влаштовано 25 дитячих майданчиків. | |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків | | | 5000,0 | 3000,0 | | 2813,5 | | 450,0(субвенц.ДБ) | | 2065,0  135,7аванс(субвенц.ДБ) | 1 обєкт виконано, на 1 продовжуються роботи.Виконується капремонт майданчика по пр..Злуки,23(субв.ДБ-450,0 а МБ-13,5) | |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів | | | 500,0 | 400,0 | | 400,0 | |  | | 396,81 | Виконано. | |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів | | | 6500,0 | 2500,0 | | 1500,0 | |  | | 1500,0 | Виконано 10 шт. | |
|  |  | Заміна газового обладнання | | | 100,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | 22,8 | Роботи виконанозгідно звернень малозабезпечених мешканців у 3 квартирах | |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | | | 100,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | 19,7 | Роботи виконано згідно звернень малозабезпечених мешканців-замінено 3батареї. | |
|  |  | Встановлення приладів обліку води | | | 500,0 | 140,0 | | 140,0 | |  | | 12,4 | Встановлено 6 лічильників | |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок | | | 100,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | 36,9 | Завершено в 2 будинках. | |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації | | | 600,0 | 210,0 | | 150,0 | |  | | 35,9 | Виготовляється ПКД. на ремонт прибудинкової територія вул.Золотогірська,4.) | |
|  |  | Інші види робіт | | | 2700,0 | 200,0 | | 1686,5 | |  | | 300,0 |  | |
|  | 1.3 | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води | | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | |  | |  |  | |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста, в тому числі капремонт МАФів та зупинок громадського транспорту), з них  -капремонт, влаштування зупинок громадського транспорту  -капремонт, влаштування МАФів на зупинках громадського транспорту | | | 70000,0 | 45600,0  1200,0  200,0 | | 47866,8  1200,0  200,0 | |  | | 24918,1 | * 1. Виконано роботи:   -на вул. Микулинецькій (ділянка від транспортної розв'язки на вул. Об'їзній в напрямку ВАТ «Ватра»;  -на вул. Шашкевича-ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова.  Виконуються роботи на ділянках доріг:  -вул.Бродівській;  -вул.Промислова (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича).  Укладено договора на ділянки доріг:  -вул. Тролейбусній (ділянка від житлового будинку №4а до вул. Бережанської);  -вул.Бережанська (ділянка від вул..Лучаківського до вул.Тролейбусної);  -перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна;  -влаштування підвищеного пішохідного переходу на проспекті Злуки поблизу житлового буд. №15  - вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича);  Капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос" в м.Тернополі.  На даний час виконується капітальний ремонт:  -вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення);  - ремонт під’їзної дороги від вул. С.Будного до ЗОШ №16 в м. Тернополі  (ділянка від заїзду на територію ЗОШ № 16 до примикання гуртожитку №5 ТНПУ);  - ремонт– влаштування пішохідної доріжки від гуртожитку №5 ТНПУ до ТЗОШ №16;  - ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»). Дощова каналізація. | |
|  | 2.2 | Капремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | | | 20000,0 | 3700,0 | | 3300,0 | |  | | 714,12 | В 2017р. укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р.  Роботи виконуються в межах виділених коштів.Виготовлено ПКД | |
|  | 2.3 | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі реконструкція | | | 3000,0 | 1800,0 | | 4363,0 | | 2214,0  (субвенція ДБ)  +7687,706  (ДФРР) | | 1173,72  914,476  (субвеція  ДБ)  3812,843  (ДФРР) | Виконано:  -Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль – реконструкція, (проїзна частина).  .- Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль-реконструкція (тротуар зі сторони парку «Топільче»).  - Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль-реконструкція (тротуар зі сторони ставу).  - Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі– реконструкція– підвісна лінія для руху тролейбусів, виділено – 180,0 тис. грн., виконано – 164,9 тис. грн. | |
|  | 2.4 | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) | | | 3314,7 | 2000,0 | | 0 | | - | | - |  | |
|  | 2.5 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | | | 11000,0 | 7000,0 | | 7905,0 | |  | | 6782,2 | Виконано роботи на:  вул. Київській (три ділянки),  вул. Симоненка,  вул. Камінній,  вул. Купчинського-вул. Корольова,  пішохідної доріжки від будинку пр. Ст. Бандери, 92 – до церкви Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ.  -вул.Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул.Київська,12 до будинку вул.15Квітня, 9). | |
|  | 2.6 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | | | 25000,0 | 13090,0 | | 17137,8 | |  | | 9611,7 | Завершено 7 об’єктів, 3 об’єкти розпочато | |
|  | 3.1 | Розмітка доріг | | | 2000,0 | 1908,4 | | 1658,4 | |  | | 1582,6 | Нанесено розмітку - 4800 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;  -98,4 км осьових та роздільні ліній.  Готуються до оплати акти виконаних робіт. | |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | | | 1000,0 | - | | 1300,0 | |  | | 683,22 | Виконано капітальний ремонт влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану | |
|  | 3.3 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | | | 1800,0 | 400,0 | | 1214,3 | |  | | 499,1 | Влаштовано 117 дорожніх знаків та 356 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, також проводився ремонт знаків та огорожі. | |
|  | 3.4 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | | | 2000,0 | 1400,0 | | 1373,2 | |  | | 553,7 | Послуги надаються. | |
|  | 3.5 | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | 287,8 | Виконуються роботи на мікрорайоні центр | |
|  | 3.6 | Утримання шляхово-мостового господарства | | | 80000,0 | 39000,0 | | 39000,0 | |  | | 31094,3 | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача.  Готуються до оплати акти виконаних робіт | |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | | | 4500,0 | 2900,0 | | 2900,0 | |  | | 1951,6 | Виконано роботи на 16 об'єктах (вул.Бригадній, вул.Львівській,вул. Академіка Студинського, вул.М.Карпенка, вул. У.Кармелюка,вул. Козацькій, вул. Подільській, вул. Білецькій, вул. Шпитальній,на вул. Живова – 2 ділянки, вул. Б. Хмельницького, вул.Текстильна-проспект Злуки, привокзальна площа залізничного вокзалу, вул. С.Качали, вул.Миру).  Влаштовано 11,104 к м кабелю та 347 світильників. | |
|  | 4.2 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | | | 800,0 | 700,0 | | 700,0 | |  | | 202,8 | Роботи виконуютьсявул.Руська(Дамба),вул.Крушельницька8,Львівська(ТНЕУ),  Збаразька(біля магазинуОселя),  вул.Бережанська(заїзд до лік.№3) | |
|  | 4.3 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | | | 25000,0 | 14999,0  (в т.ч. новорічні 199,0) | | 14999,0  (в т.ч.  новорічні 199,0) | |  | | 12434,8 | Послуги надаються | |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста, зокрема:  капремонт–благоустрій території на схилі між готелем «Тернопіль» та набережною Тернопільського ставу | | | 50000,0 | 15310,5 | | 17951,0 | |  | | 10721,4 | Виконано роботи з капітального ремонту:  -тротуару на вул.Танцорова (ділянка від вул.МедовоїдотериторіїКП«Тернопільводоканал»  - підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. С. Бандери).  Виконуються роботи з капітального ремонту:  - вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до вул. Б. Хмельницького);  -підпірної стінки на вул.Миру;  -пішохідних доріжки в парку ім.. Т.Шевченка  Виготовлення проектно-кошторисної документації « Очищення річки в парку  « Топільче». | |
|  | 5.2 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу | | | 1000,0 | - | |  | |  | | - | --- | |
|  | 5.3 | Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій  Виготовлення ПКД | | | 6771,5 | 700,0 | | 700,0 | | 700,0 | | 243,64 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | |
|  | 5.4 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господ. та благоустр.міста | | | 2500,0 |  | | 1055,02 | |  | | 792,0 | Придбано урни, прапори, саджанці, гірлянди, писанки та ін. | |
|  | 5.5 | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста  5 Придбання урн,лавок ,прапорів та інше | | | 2000,0 | 576,35 | | 1140,42 | |  | | 1140,42 | Встановлення інформаційних табличок, видалення заростей борщівника, підрізка аварійних та сухих дерев та ін. | |
|  | 5.6 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | | | 450,0 | 185,25 | | 262,4 | |  | | 77,9 | Роботи виконано на 3 обєктах, роботи продовжуються | |
|  | 5.7 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | | | 1500,0 | 827,0 | | 1127,0 | |  | | 705,5 | ТзОВ «ЗООЦЕНТР» (м. Тернопіль, вул. Львівська, 5, тел. 40-07-43), як переможцем тендерних торгів виконуються роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті. У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 75 безпритульних собак. | |
|  | 5.8 | Утримання зелених насаджень,  в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) | | | 8900,0 | 4949,0  500,0 | | 4949,0  500,0 | |  | | 4182,7 | Формувальне обрізання крон дерев  (235 шт.).Омолоджувальне обрізання дерев (75 шт.).Догляд за деревами кулевидної форми (48 шт. (3р. в сезон)).  Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.).Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (346 шт.). | |
|  | 5.9 | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» | | | 990,0 | - | |  | |  | |  |  | |
|  | 5.10 | Утримання кладовищ, в т.ч.: | | | 5000,0 | 3020,0 | | 3045,0 | |  | | 2228,5 |  | |
|  | 5.10.1 | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін.  Поховання воїнів АТО | | | 4750,0 | 3000,0  170,0 | | 3000,0  170,0 | |  | | 2200,0 | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. | |
|  | 5.10.2 | Поховання невідомих | | | 50,0 | 20,0 | | 45,0 | |  | | 28,5 | Здійснено захоронення 13 малозабезпечених та одиноких. | |
|  | 5.10.3 | Зрізка аварійних дерев на кладовищах | | | 200,0 |  | |  | |  | | --- | --- | |
|  | 5.11 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | | | 13500,0 | 2000,0 | | 2000,0 | |  | | 2000,00 | Проведено комплекс робіт з облаштування, мощення міського кладовища на вул. Бригадній. | |
|  | 5.12 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях | | | 2000,0 | 2000,0 | | 1800,0 | |  | | 1070,0 | Виконуються роботи з капітального ремонту ділянки зливного колектора на вул.Сахарова . | |
|  | 5.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | | | 2000,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | 132,8 | Виготовляється ПКД: «Будівництво вулиці Смакули (ділянка від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Спортивної) в м.Тернополі». | |
|  | 5.14 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | | | 2000,0 | - | |  | |  | |  |  | |
|  | 5.15 | Фінансова підтримка та дотація (КП»Водоканал») | | | 10000,0 | 220,0 | | 220,0 | |  | | 69,7 | КП «Тернопільводоканал» | |
|  | 5.16 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг | | | 35000,0 | 1300,0 | | 27892,0 | |  | | 26392,0 | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 350,0 тис. грн.;  КПТМ «ТМТКЕ» - 24842,0 тис. грн.  СКП «Ритуальна служба» - 200,0 тис. грн.  КП»Тернопільводоканал»-1000,0тис.грн. | |
|  | 5.17 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | | | 60000,0 | 39000,0 | | 42114,76 | |  | | 38785,4 | Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 119 вулицях, та інші роботи поточного характеру. | |
|  | 5.18 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | | | 1800,0 | 1256,0 | | 1582,53 | |  | | 896,6 | Завершено роботи з поточного ремонту підпірних стінок на вул. Монастирського (біля будинку №17), сходів по вул. Б.Лепкого,7, сходів між буд.№13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського, сходів від вул. Камінна до вул. Словацького, ремонту сходів з улаштуванням пандуса на переході вулиці Дружби в парк «Топільче»,поточного ремонту лавок з виготовленням та монтажем нових, поточного ремонту пергол на бульварі Т.Шевченка Продовжуються роботи з поточного ремонту підпірної стіни та сходів на вул. Малишка та ін. | |
|  | 5.19 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | | | 1800,0 | 1450,0 | | 750,0 | |  | | 460,0 | Виконано на 6 об'єктах.  Виконується на 5 об'єктах | |
|  | 5.20 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | | | 3000,0 | 2100,0 | | 2400,0 | |  | | 1850,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за послугами - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста (в т.ч. вул.Руська, вул.Л.Українки, вул.Київська, вул.Миру, п-т Злуки, п-т С.Бандери та ін.);  - утримання вулично-дорожньої мережі міста мікрорайони Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця;  -утримання вулично-дорожньої мережі Центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ, Сонячний, Східний;  -з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста та ін. | |
|  | 5.21 | Реконструкція теплових мереж | | | 6000,0 | - | |  | |  | | - |  | |
|  | 5.22 | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів | | | 130,0 |  | |  | |  | | - |  | |
|  | 6.1 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | | | 200,0 |  | |  | |  | | - |  | |
|  | 6.2 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | | | 600,0 | 594,0 | | 594,0 | |  | | 126,5 | Послуги надаються. | |
|  | 6.3 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | | | 1200,0 | 1145,0 | | 1045,0 | |  | | 638,0 | Послуги надаються. | |
|  | 6.4 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях містаЗливний колектор по вул.Сахарова | | | 8000,0 | 0 | | 617,0 | |  | | 140,1 | Виконуються роботи з будівництва колектора побутової каналізації по вул.Стадникової в м.Тернополі. Ділянка буд. № 33-№ 62 | |
|  | 6.5 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів (за визначенням вулиць )  -в парку ім.Шевченка(дощовий колектор-влаштування уловлювачів та відстійників) | | | 2000,0 | 2000,0 | | 1383,0 | |  | | 423,3 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дощового колектора в парку ім.Шевченка (влаштування уловлювачів та відстійників)».  Виконано капітальний ремонт дощової каналізації в районі ж/б №2 на вул. Подільській. | |
|  | 6.6 | Будівництво та реконстр. Існуючих водопровідних та каналіз. мереж | | | 2000,0 | - | |  | |  | |  |  | |
|  | 7.1 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | | | 2800,0 | 1100,0 | | 2600,0 | |  | | 502,7 | укладено договори та розпочаті роботи на вул. Яреми, Промисловій, Спортивній в м.Тернополі. | |
|  | 7.2 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | |  | | 1492,5 | Виготовлено ПКД з рекультивації земель (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі.(площею 3,7024 га) та площею 2,47 га проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза». Укладено угоду з ТОВ «АВАКС ПРОФ» на рекультивацію земель учасників АТО. Роботи продовжуються. | |
|  | 7.3 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопіл.області | | | 2100,0 | 1100,0 | | 1100,0 | |  | | 922,4 | Виготовлено ПКД з рекультивації Малашовецького сміттєзвалища (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих відходів на території Малашовецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області) (площею 1,8 га) та проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза».Укладено угоду з ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд» на виконання робіт з рекультивації. | |
|  | 7.4 | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | - |  | |
|  | 7.5 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | | | 1500,0 | - | |  | |  | | - |  | |
|  | 7.6 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | | | 250,0 | 90,0 | | 90,0 | |  | | 32,6 | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження кошторису витрат з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища м. Тернополя на 2018 рік. Укладено угоду з ПРАТ «Тернопільводпроет» на дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | |
|  | 7.7 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | | | 360,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | 9,8 | Укладено угоду з Тернопільським обласним комунальним підприємством «Профілактична дезифекція» на виконання робіт з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі | |
|  | 7.8 | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, ін) | | | 500,0 | 340,0 | | 385,2 | |  | | - | Виготовлено проектно-кошторисна документація. | |
|  | 7.9 | Інші заходи в сфері охорони навколиш.середовища | | | 600,0 | 17,0 | | 17,0 | |  | | 16,7 | Укладено угоду з Тернопільським обласним КП «Профілактична дезифекція» на виконання робіт з проведення акарицид них заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі | |
|  | 7.10 | Будівництво та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі | | | 17500,0 | 4000,0 | | 710,0 | |  | | 703,6 | Укладено договір та виконано роботи з  будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі. Проводиться коригування ПКД щодо підведення мереж електропостачання та інженерних мереж. | |
|  | 8.1 | Проведеня робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об»єктів зеленого господарства | | | 100,0 | - | |  | |  | | - | --- | |
|  | 8.2 | .Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | | | 350,0 | - | |  | |  | | - | --- | |
|  | 8.3 | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | | | 900,0 | - | |  | |  | | - | --- | |
|  | 8.4 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | | | 350,0 | - | | 180,4 | |  | | - | Здійснено санітарну вирубку сухостійних та аварійних дерев в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень. Готуються до оплати акти виконаних робіт | |
|  | 8.5 | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | | | 600,0 | 120,0 | | 120,0 | |  | | - |  | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **631166,2** | **289907,5** | | **331058,2\*** | | **2664,0(субв.ДБ)**  **7687,706**  **(кошти ДФРР)** | | **237863,73**  **1050,176**  **(субвенція**  **ДБ)**  **3812,843**  **(кошти ДФРР)** |  | |
| 4 | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | 920,0 | | | 400,0 | | 612,0 | |  | | 612,0 | Виконуються роботи з  капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова | |
|  | 4 | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 420,0 | | | 320,0 | | 112,0 | |  | | 112,0 | Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької) | |
|  | 5 | встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 80,0 | | | 80,0 | | 76,0 | |  | | 76,0 | Влаштовано 18 велопарковок. | |
|  | **Всього по програмі** | | **1420,0** | | | **800,0** | | **800,0** | |  | | **800,0** |  | |
| 5 | ***Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5. | Фінансування капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків | | | 6000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | |  | | 45,2 | Надано фінансову підтримку 2 ОСББ | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **6000,0** | **1000,0** | | **1000,0** | |  | | **45,2** |  | |
| 6 |  | ***Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на спорудження та встановлення аераційної системи, фонтани | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |  | | 100,0 | Виготовлено | |
|  | 1.3 | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи | | | 7000,0 | 4910 | | 4910 | |  | | 1850,0 | Укладено договір на виконання робіт з будівництва системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180м від причалу до Надставної церкви.Черга 3).  Виконано роботи з будівництва антивандального захисту архітектурної підсвітки системи аерації водосховища "Тернопільський став". Черга 1,2. | |
|  | 1.6 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 50,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.7 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем зливових та каналізаційних колекторів в прибережній смузі Тернопільського водосховища | | | 200,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.8 | Підготовка ПКД «Капітальний ремонт-розчистка русла річки Серет» в межах парку «Топільче» | | | 200,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.9 | Підготовка ПКД та виконання робіт з влаштування переходів (містків) до острівка «Чайка» | | | 900,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.10 | Розробка ПКД підземних очисних споруд ливневої в парку ім.Т.Шевченка (вик.парк) | | | 300,0 |  | | 300,0 | |  | | - | Ведуться переговори щодо укладення договору по виготовленню ПКД з ПП «Гідро Проект» | |
|  | 1.11 | Розробка ПКД на придонний спуск Тернопільського ставу (вик.парк) | | | 190,0 |  | | 190,0 | |  | | 94,5 | Виготовляється ПКД «Гідропроект» | |
|  | 1.12 | Роботи з розчистки русла в межах парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.13 | Облаштування 3D установки лазерного типу на Тернопільському ставі | | | 1000,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.14 | Облаштування берегів гебіонами та впорядкування ливневих стоків парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.15 | Встановлення гідрометричного посту | | | 150,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.16 | Внесення біобактерій в товщу Тернопільського водосховища | | | 1000,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.17 | Реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 500,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.18 | Влаштування механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 1500,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.19 | Капітальний ремонт системи водовідведення в парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 3.1 | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) | | | 45,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 4.1 | Закупівля засобів для здійснення контролю (Придбання універсального мобільного плавзасобу для обслуговування ставу для управління муніципальної поліції, прибори нічного бачення, та ін..послуги рятувальників) (вик.парк) | | | 900,0 |  | | 640,0 | |  | | 309,6 | Придбання обладнання, інвентраря, спецодягу,  заробітна плата рятувальників.Придбано човен, двигун. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **18505,0** | **5010,0** | | **6140,0\*** | |  | | **2354,1** |  | |
| 7 | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 53 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії: ДУ25 - 36 шт., Ду40 -14 шт. Ду50 - 3шт.) | | |  |  |  | | 498039,0  (власні,  інвестор,  кредит) | | | 1670,4 кошти підприємства  1893,2 тис.євро кошти міжнародних інституцій | Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання за кошти ЄБРР, котельня по вул. Київська,3 – 5шт,  по вул. Р.Купчинського,14а – 2шт.Це кредитні кошти ЄБРР-572,3тис.євро  Встановлено ІТП – 25шт кошти  НЕФКО, на суму 227,9 тис.євро.  Встановлено ІТП – 80шт за кошти ЄБРР -1093,0тис.євро .Встановлення котлів на альтернативному паливі,виготовлення дозвільних документів на експлуатацію – 7 котлі в.Підписаний договір сервітуту на експлуатацію 5 котлів.Кошти підприємства склали 1670,4 тис.грн. | |
|  |  | **Всього по програмі:** | | | **0** | - | - | |  | | | **1670,4 (власні)+ 1893,2 тис.євро** |  | |
| 8 |  | ***Програму розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | | | 2150,0 | 2900,0 | | 2900,0 | |  | | 2900,0 | Завершено оплату запридбані тролейбуси  15ТР-2шт.14ТР-1шт.  Придбано 1 тролейбус 15ТР, укладено договір на придбання тролейбуса 14ТР |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній – реконструкція тролейбусної лінії на дамбі | | | 7728,4 | 2407, 7 | | 1972,7 | |  | | 1972,7 | Повністю придбані опори. |
|  | 3.1 | Оновлення основних фондів підприємства:  Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | | | 3268,8 | - | |  | |  | |  |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт рухомого складу | | | 4133,9 | 300,0 | | 300,0 | |  | | 300,0 | Укладено договір на проведення робіт |
|  | 3.3 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | | | 2270,0 | - | |  | |  | |  |  |
|  | 3.4 | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, збільшення потужності–прокладання силового кабеля | | | 1064,8 | 1064 ,8 | | 1064,8 | |  | | 1064,8 | Замовлено проектно-кошторисну документацію на прокладання силового кабеля |
|  |  | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання(доукомплектація) системи сповіщення | | | 435,0 | 0 | | 435,0 | |  | | 435,0 | Встановлено 25 систем сповіщення |
|  | 4.3 | Розвиток та покращання роботи підприємства:  Реконструкція системи опалення | | | 1436,1 | - | |  | |  | |  |  |
|  | 4.4 | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | | | 2185,0 | - | |  | |  | |  |  |
|  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор | | | 2500,0 | - | | 2500,0 | |  | | 2500,0 | Придбано транспортний засіб МАН |
|  |  | Фінансова підтримка | | | 22659,6 |  | | 10760,0 | |  | | 10760,0 | -для виплати заробітної плати,нарахування на зарплату,на предмети,матеріали,обладнання |
|  | 5 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту. | | | 6373,8 | - | |  | |  | |  |  |
|  | 6.1 | Оновлення парку міських автобусів:  Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | | | 20000,0 | - | | 7859,0 | |  | | 5859,00 | Придбано 1 автобус, розпочато торги на придбання 30 автобусів. |
|  | 6.2 | Придбання нових автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, за кредитні кошти ЄІБ | | | 12000,0 |  | |  | |  | |  |  |
|  | 6.3 | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | 2600,0 | 2600,0 | |  | |  | | 0 |  |
|  | 7 | Технічне переоснащення:  Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | | | 500,0 | - | |  | |  | |  |  |
|  | 8 | Забезпечення визначеної кількості засобів оплати проїзду,оснащення транспортних засобів терміналами для справляння оплати проїзду,забезпечення ППЕК, роботи центру обробки даних.виконання функцій передбачених Положенням про оператора | | | - |  | |  | | 10170,0 кошти оператора | |  |  |
|  | 10 | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина»  Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | | | 1140,0 | 1140,0 | | 1140,0 | |  | | 1049,4 | Відшкодовано за виготовлення 15628 ел . квитків для пільгових категорій населення та учнів перших класів 2227шт.по 57грн та виготовлення 1584 шт.для інших категорій по 20грн. |
|  |  | **Всього по програмі:** | | | **92445,4** | **10412,5** | | **28931,5\*** | | **10170,0**  **кошти оператора** | | **26840,9** |  |
| 9 | ***Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | | 30,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 1.2 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | | 500,0 | | 180,0 | 180,0 | | | |  | 81,8 | Участь команди «Ляпас» у молодіжному телевізійному проекті «Ліга Сміху»,  молодіжна вечірка перед Постом  ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» ,участь у акції Заповіт, захід «Мистецтво фасиліт участь членів ТМДГО «ТИДИВИ» у 10-му відкритому чемпіонаті Волині з інтелектуально-розвиваючих ігор,відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор, Всеукраїнськийфестиваль«Соловейко»,регіональний етап «Студентська республіка.Тернопіль», участь у молодіжному форумі «Схід – Захід разом» та інше. |
|  | 2.2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат, та інших заходів для молоді | | 159 | | 120,0 | 120,0 | | | |  | 60,0 | Молодіжні вечірки на острівку «Чайка» з нагоди Дня Незалежності та Дня міста |
|  | 2.4 | Проведення щорічного конкурсу  "ТОП-10 молодіжних лідерів",  "Молодіжната дитяча громадська організація року» | | 8,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 2.5 | Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді | | 3,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 2.6 | Здійснення щорічного моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій | | 2,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 3.1 | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя | | 50,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 4.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | | 35,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 6.1 | Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | | 460,0 | | 222,0 | 222,0 | | | | - | 164,9 | конференція міні EdCamp Тернопіль на тему «Неформальна освіта та ігрові технології»,  Ліга Сміху Тернопільта інші. |
|  | 8.1 | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) | | 40,0 | |  |  | | | |  | - | За звітний період видано 186 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 493 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї |
|  | 8.6 | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству | | 4,0 | |  |  | | | |  | - | Взято участь у короткотерміновому тематичному семінарі «Організація надання ефективних послуг з профілактики соціального сирітства». |
|  | 8.7 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | | 200,0 | | 150,0 | 150,0 | | | | - | 39,0 | Проведено новорічно-різдвяне свято для різних категорій сімей,свято з нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім’ї для сімей різних соціальних категорій,свято школяра |
|  | 10.1 | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | | 14,0 | | 9,0 | 9,0 | | | | - | - | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту.  Здійснено 34 оцінок кризової ситуації в сім’ях. Фахівцями із соціальної роботи проведено профілактичні бесіди та надано інформаційні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї з дорослими членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або були засуджені до альтернативних форм покарання Розповсюджено соціальний плакат «Насиллю – Ні! Поважай життя.». |
|  | 11.1 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | | 199,0 | | 199,0 | 199,0 | | | |  | 199,0 | Проведено оздоровлення вихованців КЗ «СДЮСШ «Екстрім»,»ДЮСШ з греко-римської боротьби»,»КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту», «КДЮСШ №2 ім.Горайського», «КДЮСШ з водних видів спорту». |
|  | 12.1 | Проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | | | |  |  |  |
|  | 13.2 | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | | 110,0 | | - |  | | | |  |  |  |
|  | 13.3 | Здійснення щорічного моніторингу діяльності громадських організацій соціального спрямування | | 2,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | **1993,0** | | **1030,0** | **1030,0** | | | |  | **544,7** |  |
| 10 | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Проведення акцій пам’яті героїв України | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |  | 6,15 | Проведено національно-патріотичне змагання «Памятай про Крути»та вечір памяті видатних особистостей «Свято патронів» |
|  | 2.1 | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | |  | 4,5 | Проведено інтелектуальне змагання «Що?Де?Коли?» та сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка» |
|  | 2.2 | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | |  | 2,0 | Виконано |
|  | 3.1 | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді | | | 9,0 | 6,0 | 6,0 | | | |  | 0,5 | Проведено «Передвелидні реколекції» |
|  | 4.1 | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | | |  | 2,0 | «Спортивний бум» |
|  | 5.2 | Проведення акцій спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |  | 4,0 | Проведено День памяті засновника скаутінгу Р.Бейден-Пауела |
|  | 6.1 | Проведення вишколів та дошколів для виховників | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | |  | 3,0 | Проведено дошкіл виховників УПЮ |
|  | 6.3 | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |  | - |  |
|  | 7.1 | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | |  | 20,0 | Табір «Пташат» |
|  | 7.2 | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11) | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | |  | 30,0 | Новацький табір «Давня казка» |
|  | 7.3 | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18) | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | |  | 40,0 | Проведено «Пілігрим», «Один у полі воїн» |
|  | 8.1 | Фінансування дитячо-юнацького пластового центру | | | 890,0 | 810,0 | 890,0 | | | |  | 634,36 | Комунальні послуги |
|  | 8.2 | Покращання матеріально-технічної бази | | | 675,0 |  | 375,0 | | | |  | 120,6 |  |
|  |  | **Всього по програмі :** | | | **1721,0\*** | **966,0** | **1421,0\*** | | | |  | **867,11** |  |
| 11 |  | ***Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | | | 400 | 200 | 200 | | | | - | 113,0 | Проведено:  міський спортивний фестиваль «Ігри патріотів» Квітка здоров’я ,І турЗах.Укр.Ліга,Спортивні забави,ІІІ тур Зах. Укр. Ліга,Круті віражі ,Олімпійське лелеченя ,Кубок Єдності ,Танцювальний фестиваль, Веселі старти **,**Спортивні канікули, Турніру з пляжного волейболу,Спортивні канікули,Турнір з міні футболу серед дітей віком 13-15 років ,«Children sport festival 2.0»  «Танцювальний фестиваль 2.0».,ХХІІ відкритий легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2018»,Турнір з міні футболу серед дітей віком 12-14 років,  «Дитяче спортивне свято» з нагоди відкриття спортивного майданчика,«Свято двору»,Малі олімпійські ігри,Відкриті тренування з дворового футболу серед юнаків |
| 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | | | 1000 |  |  | | | |  |  |  |
| 4 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | | | 200 |  |  | | | |  |  |  |
| 5 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (ридбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | | | 995 | 650 | 650 | | | | - | 405,0 | ДЮСШ №1:  Придбано борцівський килим, електронні цифрові табло, камери відеоспостереження -  ДЮСШ №2:  Придбано 5 наборів фехтувального спорядження |
| 6 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | 800 | 745 | 745 | | | | - | 459,8 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:  Боротьба греко-римська, волейбол,гандбол (чол., жін.),дзюдо, велоспорт,сноубординг,баскетбол |
| 7 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | 400 | 300,0 | 300 | | | | - | 105,3 | Проведено:  Турнір з вільної боротьби пам’яті Павла Римара  Чемпіонат міста з сноуборду,Кубок міста з сноуборду,ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя  Відкритий чемпіонат з вільної боротьби серед кадетів 2006-2008 р.н.,11-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю. Беркити  Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед дівчат,  Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009 р.н.  ХХІ традиційний Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті В.П. Полянського  Чемпіонам м. Тернополя з вітрильного спорту  Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є. Ворка  Міжнародний юнацький турнір з футболу серед юнаків |
| 8 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | 400 | 170 | 170 | | | | - | 70,2 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд міста з  Кікбоксингу,Регбі,карате |
| 9 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | 300 | 250 | 250 | | | | - | 87,3 | Проведено:  Відкритий різдвяний чемпіонат м. Тернополя з фут залу серед юнаків 2007 р.н.  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з міні-футболу приурочений Дню пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю України  «Диво – шашки»  Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу 3х3  ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя  Відкритий Кубок з кікбоксингуВесняний турнір «Єдина Україна» з міні-футболу серед юнаків |
| 10 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді . | | | 100 | 50 | 50 | | | | - | 7,1 | Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича |
| 11 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | 400 | 100 | 100 | | | | - | 238,7 | Участь  -збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики  - збірної команди м. Тернополя у турі чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків  - збірної команди м. Тернополя у змаганнях Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF» |
| 12 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | 200 | 30 | 30 | | | |  | 1,7 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |
| 13 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | | | 960 | 350 | 350 | | | |  |  |  |
| 14 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста  Будівництво спортивного комплексу  Капремонт школи з футболу  Школа -Екстрім | | | 34000 | 21103,5 | 20703,5 | | | | 60000(ДБ) | 1880,0 | ПКД спорткомплекс -1400,0  МАФ (душові, роздягальні) ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту – 480,0 |
| 15 | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | | | 100,0 |  |  | | | |  |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | | | 12000,0 | 300 | - | | | |  |  |  |
|  |  | ***Всього по програмі :*** | | | **51175,0** | **24328,5** | **23548,5** | | | | **60000,0**  **(ДБ)** | **3368,1** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | | | ***Комплексна програма«Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 1. *Державна політика в сфері охорони здоров'я* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  5 | | | Відпрацювати систему єдиного медичного простору,телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині | | | | 6000,0 | | | | 1105,0 | | | 1105,0 | |  | | | | 1105,0 | | | Придбано комп’ютери. Завершується робота по створенню єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |
| Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: | | | | 91957,6 | | | | 33384,7 | | | 37681,8 | |  | | | | 20264,8 (МБ)  5579,1 (ДБмедсубв)  4149,2(ДБ субвен.)  1142,2(власні кошти КП) | | |  |
| - виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: | | | | 14781,68 | | | | 3610,8 | | | 3610,8 | |  | | | | 2397,0 | | | Виписано 4908 рецептів пільговими категоріям громадян |
| --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами | | | | 4800,0 | | | | 800,0 | | | 800,0 | |  | | | | 90,5 | | | На обліку перебуває 7 хворих |
| -- хворих на онкозахворювання | | | | 1000,0 | | | | 315,0 | | | 315,0 | |  | | | | 465,2 | | | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |
| калоприймачі | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | |  | | | | 347,5 | | | Придбано калоприймачі і підгузники. |
| Інші пільгові категорії громадян | | | | 8881,6 | | | | 2395,8 | | | 2395,8 | |  | | | | 1493,8 | | | Інваліди І-ІІгр..,учасники війни,уч.бойових дій |
| - забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: | | | | 6900,0 | | | | 1100,0 | | | 1100,0 | |  | | | | 705,3 | | |  |
| -фенілкетонурію; | | | | 1060,0 | | | | 600,0 | | | 600,0 | |  | | | | 503,1 | | | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |
| - муковісцидоз; | | | | 800,0 | | | | 500,0 | | | 500,0 | |  | | | | 202,2 | | | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |
| - реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). | | | | 320,0 | | | | 320,0 | | | 320,0 | |  | | | | 195,1 | | | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |
| Реконструкція приміщення з впровадження енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | |  | | | 154,0 | | 5000,0  ДБ(субвен.) | | | | 154,0МБ  4149,2 ДБ(субвен.) | | |  |
| -проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста ,в тому числі:проведення капітальних ремонтів санвузлів лікувально-профілактичних закладів,зокрема: | | | | 36944,92  3329,0 | | | | 4025,3 | | | 2735,7 | |  | | | | 1907,1 | | |  |
| 1.5.1. Капітальний ремонт преміщень лікарні (травмпункту і харчоблоку) КНП «Тернопльська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | | | |  | | | | 200,0 | | | 200,0 | |  | | | | 200,0 | | | Роботи завершені |
| 1.5.2. Капітальний ремонт зовнішніх стін корпусів КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | | | |  | | | | 500,0 | | | 720,0 | |  | | | | 720,0 | | | Роботи завершені |
| 1.5.3. Капітальний ремонт приміщень поліклініки КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | | 170,0 | | | 170,0 | |  | | | | 93,4 | | | Роботи проводяться |
| 1.5.4. Капітальний ремонт грязелікувального комплексу КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | | 296,0 | | | 296,0 | |  | | | | 55,7 | | |  |
| 1.5.5 Капітальний ремонт сходової клітки, центрального входу та палат інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 207,7 | | | 291,8 | |  | | | | 291,8 | | | Роботи завершені. |
| 1.5.6.Каптальний ремонт дезкамери КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 78,0 | | | 96,7 | |  | | | | 96,7 | | | Роботи завершені |
| 1.5.7. Капітальний ремонт сольової кімнати відділення відновного лікування №2 КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 132,0 | | | 161,9 | |  | | | | 161,9 | | | Роботи завершені. |
| 1.5.9. Капітальний ремонт діагностичному блоці КП «Тернопільс міський лікувально – діагностичний центр» | | | |  | | | | 560,0 | | | 560,0 | |  | | | | 48,3 | | | Роботи розпочаті |
| **1.5.11. К**апітальний ремонт ліфту КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 98,0 | | | 45,1 | |  | | | | 45,1 | | | Роботи проводяться |
| **1.5.**12. Заміна вікон КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 41,3 | | | 94,2 | |  | | | | 94,2 | | | Роботи розпочаті |
| 1.5.13. Капітальний ремонт приміщень КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 100,0 | | | 100,0 | |  | | | | 100,0 | | | Роботи завершені |
| 1.6. Придбання медичного обладнання лікувально –  профілактичних закладів міста | | | | 21091,0 | | | | 9730,0 | | | 10290,0 | |  | | | | 10511,4 | | |  |
| 1.6.1. Придбання обладнання КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ( мобільна рентген система IMAX 112C, лампи освітлення в операційну,столи операційні) | | | |  | | | | 2660,0 | | | 2660,0 | |  | | | | 2660,0 | | | Придбано мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні |
|  |  | | | 1.6.2 Придбання обладнання КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 (Цифровий рентгенапарат" та пересувний ренгенапарат, обладнаня для перинатального центру ІІ рівня (громадський бюджет) | | | |  | | | | 6590 | | | 6950,0 | |  | | | | 6926,0 | | | Придбано дві системи рентгенівські , рентгенівську установку. УЗД апарат . |
|  |  | | | 1.6.3. Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» ( хірургічний стіл) | | | |  | | | | 480,0 | | | 1015,7 | |  | | | | 925,4 МБ | | | Придбано столи хірургічні та інше обладнання на суму 925,4тис.грн. |
|  |  | | | 1.7. інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ, в т.ч.  - безоплатне надання медичної допомоги жителям м.Тернополя в травмпункті.  - придбання мякого інвентаря  - придбання меблів для стаціонарів та поліклінічних закладів  - придбання бланків  - інші заходи | | | | 11920,0  1000,0 | | | | 6368,0  1000,0  1667,7  1867,7  244,6  1588,0 | | | 13444,6  1000,0  1667,7  1867,7 244,6  8070,8(медич.субвенція ДБ) | |  | | | | 4394,9  5579,1 (ДБ медич.субв.)  1442,2 (влас кошти КП)935,1  1562,2  1728,9  168,7  5579,1(медсубв.зДБ)  1442,2(влас.кошти) | | | Придбано медикаменти згідно договорів і продовжуються тендерні процедури на придбання медикаментів для травмпункту, придбання м’якого інвентарю та меблів а саме:  -медикаменти для закладів охорони здоров»я міста, медикаментів для травмпункту КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 935,1 тис.грн.,  - м’який інвентарю та меблі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 812,7 тис.грн., КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» - 962,1 тис.грн., КНП «Міська комунальна лікарня №3» - 492,3 тис.грн,. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 778,6тис.грн., КП «Тернопльський міський лікувально – діагностичний центр»- 49,4 тис.грн. КНП»Центр первинної медико – санітарної допомоги» -120,0 тис.грн., КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»- 47,0 тис.грн., КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка»- 29,0 тис.грн. |
|  | | | 1.8 Запровадження оцінки якості в усіх некомерційних підприємствах міста. | | | | 1100,0 | | | | 1000,0 | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | | | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Медикаментозне забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання | | | | 450,0 | | | |  | | | 350,0 | |  | | | | 243,2 | | | Проліковано в кардіологічному відділенні 1170 хворих. |
|  | 8 | | | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | | | | 200,0 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| 11 | | | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | 400,0 | |  | | | | 28,9 | | | Проведено стентування 459 хворих, діагностчних коронарографій –67 хворих. |
|  |  | | | 3. Цукровий діабет | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | 1.1 | | | Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | | | | 15,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 10,5 ДБ | | | Придбано тест смужоки та глюкометри |
|  | 1.2 | | | .Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень | | | | 410,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 15,2 ДБ | | |  |
| 2.1 | | | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | | | | 1700,0 | | | | 370,0 | | | 370,0(медсубв.ДБ) | |  | | | | 487,8(мед.субв.ДБ) | | | Виписано 2086 рецепти хворим на цукровий діабет |
| 2.2 | | | Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | | | | 2850,0 | | | |  | | | 4967,1(медсубв.ДБ) | |  | | | | 150,0  4639,7 (медсубв.ДБ)471,7(ДБ) | | | Виписано рецепти для придбання інсулінів |
| 3.1 | | | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. | | | | 100,0 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | | | 4*.ІМУНОПРОФІЛАКТИКА та ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ від інфекційних хвороб* | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| 2.1 | | | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічнимпоказаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | | | | 200,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 1937,4 (ДБ) | | | Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 19 %, поліомієліту – 16,0 %  Манту -43,0, проти кору – 19 % |
| 2.3 | | | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | | | | 25,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 31,7 (ДБ) | | | Отримано вакцину проти гепатиту, привито 249 дітей |
| 2.4 | | | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. | | | | 440,0 | | | | 90,0 | | | 90,0 | |  | | | | 0 | | |  |
| 3.1 | | | Продовжувати оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | | | | 80,0 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | *5. Боротьба з онкологічними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Впроваджувати сучасні ефективні методи своєчасної діагностики раку | | | 2800,0 | | | |  | | |  | |  | | | | | 14050,4  (ДБ) | | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |
| *6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням | | | 3760,0 | | | | 1880,0 | | | 1880,0 | |  | | | | | 1880,0 | | Придбано |
| 3. | | | | *З*абезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | | | 350,0 | | | |  | | | 100,0 | |  | | | | | 79,7  0,7 (ДБ) | | Проведено щеплення БЦЖ 105 дітей за рахунок залишків вакцини 2017 р. |
| *7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації | | | 1800,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 2 | | | | Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). | | | 1500,0 | | | 900,0 | | | | 990,0 | |  | | | | | 990,0 | | Придбано |
| 3 | | | | Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику | | | 31,4 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 4 | | | | Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | | | 1000,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | *8. Кращі можливості для інвалідів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн.гарантійвсистеміохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційного,санаторнокурортногозабезпечення, своєчасного оформленнямеддокументів для встановлення інвалідності. | | | 1000,0 | | | 350,0 | | | | 350,0 | |  | | | | | 263,9 | | В дитячу поліклініку звернулося 238 дітей інвалідів, яким було виписано 314 рецепт. |
|  | *9. Стоматологічна допомога.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами:  -придбати стоматологічні установкитипу«Хірадент»-8 шт. | | | 1656,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | | | | - фотополімерні лампи - 2 шт. | | | 57,5 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 4 | | | | Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | | | 2000,0 | | | 1574,0 | | | | 1574,0 | |  | | | | | 360,0  820,5(медсубвенціїї ДБ) | | Надано зубопротезну допомогу 425 чол. |
| 5 | | | | Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). | | | 92,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | *10.Охорона здоровя постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Проводити оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | 300,0 | | | 250,0 | | | | 250,0 | |  | | | | | 191,7 | | Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження пацієнтів. |
|  | *11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | | | 160,0 | | | 140,0 | | | | 140,0 | |  | | | | | 124,9 | | Виписано 272 пільгових рецепта |
| 3 | | | | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | | | 300,0 | | | 145,0 | | | | 145,0 | |  | | | | | 122,4 | | Проліковано 132 учасники АТО |
| 4 | | | | Реабілітації учасників АТО в комунальній лікарні №3 | | | 100,0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | |  | | | | | 50,0 | | Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО |
| 5 | | | | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | | | 940,0 | | | 940,0 | | | | 940,0 | |  | | | | | 705,0 | | Надано зубопротезну допомогу 57 учасників АТО та проліковано 224 особи |
|  |  | | | | *12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД:  - придбання медичного обладнання. | | | 270,0 | | |  | | | | 2568,0(медсубв.ДБ) | |  | | | | | 2128,2(медсубв.ДБ) | |  |
| 5 | | | | Модернізація первинної ланки надання меддопомоги….. | | | 3502,4 | | | 1498,0 | | | | 1498,0 | |  | | | | | 1447,6 | | -капітальний ремонт дахупо вул.Купчинського для Центру первинної медико-санітарної допомоги |
|  | **Всього по програмі** : | | | | | | | **127525,0** | | | **35591,8** | | | | **51590,8** | | **5000,0**  **ДБ** | | | | | **26602,1**(МБ)  13655,3 (медсубвен. ДБ)  20641,91  (ДБ)  1442,2 (власні кошти КП) | |  |
| 13 | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Організувати та провести акцію, присвячену Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | 20,0 | | |  | | | | 14,4 | | Перегляд кінофільму. Акцією охоплено 120 дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. |
|  | 2 | | | Організувати та провести краєзнавчо-пізнавальну акцію «Стежками рідного краю» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | |  | | | | - | |  |
|  | 3 | | | Організувати та провести ІХ Форум прийомних сімей | | | | 13,0 | | | 13,0 | | | | 13,0 | | |  | | | | - | |  |
|  | 4 | | | Виготовити та розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | |  | | | | 4,8 | | Виготовлено та розповсюджено інформаційну та рекламну продукцію (плакати формату А4) |
|  | 5 | | | Провести акцію «День усиновлення» | | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | 8,0 | | |  | | | | - | |  |
|  | 6 | | | Провести акції для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах: «З турботою про дитину», «Шкільний портфель», екскурсійну поїздку «Пізнай свій край», «Ой, хто-хто Миколая любить!» | | | | 48,0 | | | 48,0 | | | | 48,0 | | |  | | | | 32,0 | | Придбання 40 шт.комплектів постільної білизни до акції «З турботою про дитину»  Проведено краєзнавчо-пізнавальну акцію «Пізнай свій край» за маршрутом Тернопіль-Збараж-Вишнівець- Тернопіль для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. Акцією охоплено 20 дітей. |
|  | 7 | | | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси), присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права» | | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | 8,0 | | |  | | | |  | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **109,0** | | | **109,0** | | | | **109,0** | | |  | | | | **51,2** | |  |
| 14 | ***Програма «Турбота» на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | 1 | | | | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. | | | 7300,0 | | | 5130,0 | | | | 5130,0 | | |  | | | | 3949,5 | |  |
|  |  | | | | Надання одноразової грошової допомоги | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 2976,9 | | Виплачено допомоги 2779 громадянам |
| Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 776,6 | | Надано безготівкової допомоги 391 особі з інвалідністю на суму 687,1 тис.грн., 27 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 89,5 тис.грн. |
| Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10,0 тис.грн. особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та участі під час акцій Революції Гідності та неповнолітнім дітям, членам сімей загиблих | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 196,0 | | Надано грошової допомоги 28 особам з інвалідністю |
| Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 15,0 тис.грн. громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України | | |  | | | 900,0 | | | | 945,0 | | |  | | | | 900,0 | | Виплачено 60 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |
|  | 2 | | | | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, учасників-добровольців АТО, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні їх проведення. (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері( батькові), опікуну). | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 253,0 | | |  | | | | 184,0 | | Надано допомогу 43 членам сімей загиблих |
|  | 3 | | | | Надання щомісячної доплати до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | | | 282,0 | | | 282,0 | | | | 267,0 | | |  | | | | 192,1 | | Виплачено допомоги 44 особам |
|  | 4 | | | | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | 204,0 | | | 195,2 | | | | 159,2 | | |  | | | | 104,0 | | Виплачено компенсацій 59 особам |
|  | 5 | | | | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку відповідно до положення;інвалідам війни ОУН-УПА на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше).Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунал. послуг в межах нормспоживання | | | 1500,0 | | | 1200,0 | | | | 1200,0 | | |  | | | | 715,6 | | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг за 444 особи. |
|  | 6 | | | | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | 204 | | | 195,2 | | | | 159,2 | | | - | | | | 104,0 | | Виплачено компенсацій 59 особам |
|  | 7 | | | | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | | | 500,0 | | | 400,0 | | | | 400,0 | | |  | | | | 241,1 | | Харчувалося 480 громадян |
|  | 8 | | | | Фінансова підтримка громадських обєднань для здійснення їх діяльності | | | 70,0 | | | - | | | | 70,0 | | |  | | | | 45,6 | | Надано фінансову підтримку 3 громадським об’єднанням для здійснення їх діяльності |
|  | 9 | | | | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | | | 150,0 | | | - | | | | 150,0 | | |  | | | | 146,7 | | Придбано 24 путівки для ветерана війни |
|  | 10 | | | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам,які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції і яким надано статус учасника бойових дій , інваліда війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України. | | | 3000,0 | | | - | | | | 302,0 | | | - | | | | - | | Підготовлено документи для виплати грошової компенсації за земельні ділянки 4учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих (померлих) Проплату проведено в жовтні. |
|  | 11 | | | | Організація надання соціальних послуг за результатами проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг. | | | 100 | | | **-** | | | | 100 | | | - | | | | 25,0 | | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
|  | 12 | | | | Відшкодування витрат тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | | | 51,0 | | |  | | | | 51,0 | | |  | | | | **-** | | Надання безкоштовних послуг у перевезенн осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку і |
|  | 13 | | | | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста. Благодійні надходження | | |  | | |  | | | |  | | | 50,0 | | | | 19,0(інші кошти) | | Проведено майстер клас у відділенні денного перебування 0,6 тис.грн. та закуплено продуктові набори для одиноких громадян до Великодня та інші заходи для інвалідів на суму 19,0 тис.грн. |
|  |  | | | | **Всього по програмі:** | | | **13457,0\*** | | | **8407,2\*** | | | | **9027,2** | | | **50,0** | | | | **6503,6 + 19,0 інші** | |  |
| 15 |  | | | | ***Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | | | 60,0 | | | 60,0 | | | | 60,0 | | |  | | | | 30,2 | | Проведено оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |
|  |  | | | | **Всього по програмі :** | | | **60,0** | | | **60,0** | | | | **60,0** | | |  | | | | **30,2** | |  |
| 16 | ***Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | ***Розділ “Розвиток дошкільної освіти”*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.1 | | | | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених (ТДНЗ № 10 –350 тисТДНЗ № 25 – 1 480 тис..) | | | 7400,0 | | | 1 830,0 | | | | 3603,0 | | |  | | | | 2926,7 | | Завершено роботи ДНЗ №10, №25,ТНВК№28  Триває тендер на закупівлю меблів для відкриття груп |
|  | 1.2 | | | | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах | | | 400,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2.2 | | | | Реконструкціятакапітальніремонтидахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 1 – 240 тис. ТДНЗ № 5 – 60 тис. ТДНЗ № 8 – 50 тис. м ТДНЗ № 9 – 70 тис. ТДНЗ № 11 – 200 тис. ТДНЗ № 13 – 200 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 15 – 220 тис. ТДНЗ № 17 – 72 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 21 – 200 тис. ТДНЗ № 23 – 380 тис. ТДНЗ № 26 – 200 тис. ТДНЗ № 27 – 240 тис. ТДНЗ № 29 – 110 тис. ТДНЗ № 33 – 270 тис. ТДНЗ № 36 – 210 тис.) | | | 3 000.0 | | | 2 922,0 | | | | 5075,8 | | |  | | | | 4813,9 | | Завершуються ремонти  ДНЗ №№1 , 8, 11 ,13-16,19-23 ,26,29 , 33 , 34,36-38,  ТНВК№35,ТДНЗ №5,9,17. |
|  | 2.3 | | | | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування.  (ТДНЗ № 1 – 30 тис. ТДНЗ № 2 – 30 тис. ТДНЗ № 3 – 47 тис. ТДНЗ № 4 – 40 тис. ТДНЗ № 5 – 37 тис. ТДНЗ № 6 – 60 тис.. ТДНЗ № 9 – 50 тис. ТДНЗ № 10 – 40 тис. ТДНЗ № 11 – 30 тис. ТДНЗ № 12 –90 тис. ТДНЗ № 13 – 50 тис. ТДНЗ № 14 – 50 тис. ТДНЗ № 15 – 30 тис. ТДНЗ № 16 – 50 тис. ТДНЗ № 17 – 90 тис. ТДНЗ № 18 – 25 тис. ТДНЗ № 19 – 82 тис. ТДНЗ № 20 – 50 тис. ТДНЗ № 21 – 65 тис. ТДНЗ № 22 - 50 тис. ТДНЗ № 23 – 50 тис. ТДНЗ № 24 – 25 тис. ТДНЗ № 25 – 30 тис. ТДНЗ № 26 – 30 тис.ТДНЗ № 27 – 30 тис. ТДНЗ № 29 – 30 тис. ТДНЗ № 30 – 90 тис. ТДНЗ № 31 – 50 тис. ТДНЗ № 34 – 25 тис. ТДНЗ № 36 – 30 тис. ТДНЗ № 37 – 90 тис. ТДНЗ № 38 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 7 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 30 тис.) | | | 2 800.0 | | | 1 626,0 | | | | 1 417,7 | | |  | | | | 1115,3 | | Придбано електрообладнання  ТДНЗ №№ 3 , 4 . 12 , 17 , 19 , 21 , 23 ,30 , 37 ,. ТНВК школа-дитячий садок № 28  Придбання ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування.  ТДНЗ №№ 2 , 6 . 9 . 10 , 20 ,21 , 34 ,38 |
|  | 2.4 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання).  (ТДНЗ № 2 – 200 тис.. ТДНЗ № 6 – 200 тис. ТДНЗ № 9 – 80 тис. ТДНЗ № 12 – 30 тис. ТДНЗ № 13 – 35 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 16 – 190 тис. ТДНЗ № 19 – 200 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 27 – 60 тис. ТДНЗ № 30 – 160 тис. ТДНЗ № 31 – 200 тис. ТДНЗ № 34 – 250 тис. ТДНЗ № 37 - 170 тис. ТДНЗ № 38 – 200 тис. )школа-сад№35-350,0 | | | 3 000.0 | | | 2 175,0 | | | | 1082,0 | | |  | | | | 839,8 | | Розпочато ремонт систем комунікацій ТДНЗ № №19 , 20 .  Виконано ремонт систем комунікацій  ТДНЗ №№2, 6,12, 27 , 36 , ТНВК№7. Триває ремонт ТДНЗ№30 |
|  | 2.5 | | | | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів  (ДНЗ №5 – 400 тис., ДНЗ №17 – 400 тис., ДНЗ №22 – 400 тис., ДНЗ №24 – 200 тис., ДНЗ №30 – 300 тис.,) | | | 4 000.0 | | | 1 700,0 | | | | 1 813,0 | | |  | | | | 1017,3 | | Проведено ремонт ДНЗ № 5,17,24,31  Уточнено ПКД ДНЗ №22,30. |
|  | 3.1 | | | | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | | | 1 000.0 | | |  | | | |  | | |  | | | | - | |  |
|  | 3.3 | | | | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | | | 100,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.4 | | | | Проводити міські конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкзакладів, сприяти нагородженню переможців | | | 20,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | ***Розділ: Загальна середня освіта*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.4 | | | | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків  (Українська гімназія – 60 тис. ЗОШ № 5 – 110 тис. ЗОШ № 6 – 50 тис. ЗОШ № 7 – 250 тис. ЗОШ № 8 – 300 тис. ЗОШ № 9 – 300 тис. ЗОШ № 10 – 185 тис. ЗОШ № 11 – 290 тис. ЗОШ № 12 – 750 тис. ЗОШ № 13 – 120 тис. ЗОШ № 15 – 350 тис. ЗОШ № 16 – 230 тис. ЗОШ № 20 – 210 тис. ЗОШ № 22 – 150 тис. ЗОШ № 23 – 200 тис. ЗОШ № 24 – 230 тис. ЗОШ № 26 – 200 тис. ЗОШ № 28 – 250 тис. ЗОШ № 29 – 300 тис. ЗОШ № 30 – 200 тис. Класична гімназія – 200 тис. Технічний ліцей – 280 тис. ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов – 280 тис. Школа допризовної підготовки – 30 тис. НВК №7 – 200 тис. НВК №28 – 250 тис. НВК № 32 – 120 тис. Спеціальна школа – 50 тис) | | | 6500.0 | | | 6 145,0 | | | | 9254,8 | | |  | | | | 7803,9 | | Виконано ремонт приміщень та дахів  Українська гімназія,  ЗОШ №№5,6 ,7, 10 , 11,12,14,15,16,17,20 , 21,22 , 23,24 ,26 , 29 , 30 Технічний ліцей,Класична гімназія,ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов,ЗОШ з поглибленим вивченням економіки  Школа допризовної підготовки Спеціальна школа  Завершуються ремонтиЗОШ №№4,8,9, 19 ,28 |
|  | 1.5 | | | | Встановлення нових та ремонт наявних спортикомплексів у ЗНЗ(ЗОШ № 3 – 450 тис. ЗОШ №5 – 1 458,6 тис. ТНВК Школа-сад №35 – 700 тис.) | | | 6000,0 | | | 2 608,6 | | | | 3322,6 | | |  | | | | 2729,1 | | Роботи завершують ЗОШ № 3 . №5.  Завершено ТНВК Школа-сад №35 |
|  | 1.6 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання).  (ЗОШ №2 – 414,4 тис.ЗОШ №13-350,0 ЗОШ №14 – 300 тис. ЗОШ №17 – 579 тис ЗОШ №18 – 200 тис. ЗОШ №19 – 125 тис. ЗОШ №21 – 250 тис. ЗОШ №22 – 150 тис. ЗОШ №25 – 150 тис. ЗОШ №27 – 180 тис. ЗОШ економічна – 200 тис. НВК Школа-сад №35 – 350 тис Спеціальна школа – 100 тис) | | | 3000.0 | | | 2 998,4 | | | | 2 814,4 | | |  | | | | 2814,4 | | Роботи завершено  ЗОШ №№ 2,13 ,14 ,18 ,21 , 25,27 |
|  | 1.7 | | | | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ  (ЗОШ №4 – 500 тис. ЗОШ №6 – 200 тис. ЗОШ №7 – 150 тис. ЗОШ №16 – 200 тис. ЗОШ №24 – 100 тис. Станція юних техніків – 450 тис. Галицький коледж – 360 тис. ) | | | 5000,0 | | | 1 960,0 | | | | 2125,0 | | |  | | | | 1800,0 | | ЗОШ №№6,7,16,21,24,Галицький коледж |
|  | 2.2 | | | | .Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки.(ЗОШ №2 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №3 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №4 –110,0 тис.грн, ЗОШ №8 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №11 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №20 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №22 – 150,0 тис.грн, ЗОШ №24 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №25 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №26 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №30 –50,0 тис.грн, Педагогічний ліцей – 12,0 тис.грн, Технічний ліцей – 110,0 тис.грн, )  Сесія ТМР від 20.04.2018 №7/24/8 (ЗОШ №10 – 38 тис. ЗОШ №21 – 38 тис. ЗОШ №24 – 38 тис. ЗОШ №26 – 47,3 тис. ЗОШ №27 – 47,3 тис. ЗОШ №28 – 47,2 тис. ЗОШ №29 – 47,2 тис) | | | 2 000.0 | | | 922,0 | | | | 1853,3 | | |  | | | | 1835,9 | | Придбано мультимедійне та компютерне обладнання ЗОШ №№2 -11 ,13-30 ,Школа –колегіум,Класична гімназія,Педагогічний ліцей, Технічний ліцей.,ТСЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ТСЗОШ з поглибленим вивченням економіки |
|  | 2.6 | | | | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ ( Галицький коледж – 420 тис.)  Рішення сесії ТМР від 16.03.2018р.№7/23/25  Галицький коледж – 259 тис.  Рішення сесії ТМР від 16.03.2018р.№7/23/25  Галицький коледж – 259 тис. | | | 2 000,0 | | | 420,0 | | | | 813,2 | | |  | | | | 676,5 | | Придбано технологічне обладнання та належних умов спеціалізованих кабінетів Галицький коледж |
|  | 3.9 | | | | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар.організацій та фондів | | | 5,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.10 | | | | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження | | | 200,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.11 | | | | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяль­ності педагогів міста під час проведення національних і між нар.освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» | | | 50,0 | | | 50 | | | | 50 | | |  | | | | 46,3 | | Забезпечення участі у конкурсі, нагородження переможців |
|  | 3.14 | | | | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.15 | | | | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» | | | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.16 | | | | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» | | | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.17 | | | | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту – освітянського альманаху | | | 150 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.2 | | | | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» | | | 22 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.3 | | | | Продовжити  нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад  та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання | | | 350,0 | | | 350 | | | | 350 | | |  | | | |  | | Визначено переможцями, для проведення виплати премій 192учня та 34 вчителя. |
|  | 5.4 | | | | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми- чемпіони» та інших конкурсів | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.5 | | | | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. | | | 20 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.6 | | | | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів | | | 15 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.7 | | | | Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді міста з іншими областями країни та закордонними партнерами | | | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 6.2 | | | | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій*(Центр творчості дітей та юнацтва – 600 тис)* | | | 700,0 | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | | 596,0 | | Центр творчості дітей та юнацтва (оздоровлено 196 дітей) |
|  |  | | | | ***Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.1 | | | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : | | | 70 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.2 | | | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування | | | 20 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.3 | | | | Забезпечувати:  - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; | | | 40 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.4 | | | | Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців.  Організовувати:оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів;проведення щорічної   виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників -наставників. | | | 20,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.5 | | | | .Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.6 | | | | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкільних патріотичних клубів. | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.7 | | | | Організація та проведення :  -свята «Випускник»;  - конкурсу на кращий вишиваний костюм.  забезпечення нагородження окремих переможців і колективів- у конкурсі на кращий вишиваний костюм. | | | 130,0 | | | 100 | | | | 100 | | |  | | | | 70,4 | | Оплачено встановлення сцени, звуковий супровід, оформлення та оздоблення квітами |
|  | 1.8 | | | | .Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу **«**Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.9 | | | | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах  Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів  Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | | | 21 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.10 | | | | .Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах:  –Спортивних ігор школярів України  –Спартакіади допризовної молоді  –Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія»  –Олімпійського тижня  –Олімпійського дня бігу  –Фестивалю «Нащадки козацької слави»  –Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ  30 | | | 35 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2.5 | | | | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках тощо. | | | 200 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.1 | | | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти (ХШ "Зоринка" – 45 тис) | | | 800,0 | | | 45 | | | | 45 | | |  | | | | 45,0 | | Виконано |
|  | 3.2 | | | | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування (ХШ "Зоринка" – 19 тис) | | | 200,0 | | | 19 | | | | 19 | | |  | | | | 19,0 | | Виконано |
|  | 3.3 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) | | | 200 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **50133,0** | | | **26 821,0** | | | | **34338,8** | | |  | | | | **29149,5** | |  |
| 17 | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | 1.2 | | | Проведення робіт по опорядженню фасадів Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 1.3 | | | Реставраційні роботи по покрівлі Архикатедраль-ного собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2.3 | | | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень Тернопільського замку (ох. № 634) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2.4 | | | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.3 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. метрів | | | | 81,3 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3.4 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | | | | 26,3 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3.5 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | | | | 49,9 | | | 200,0 | | | | 199,0 | | |  | | | | 90,0 | | Аванс для початку археологічних робіт |
| 4.4 | | | Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | | | | 215,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.7 | | | Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | | | | 190,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.8 | | | Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, церква Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | | | | 170,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.1 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | | | | 390,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.11 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції хлопчика чистильника взуття; | | | | 235,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.12 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола; | | | | 330,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.13 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | | | | 320,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.14 | | | Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська) | | | | 380,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4.15 | | | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Церкви Різдва Христовогопо вул. Руській | | | | **-** | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | |  | |  |
|  | ***Всього по програмі*** | | | | | | | **5647,5** | | | **800,0** | | | | **799,0** | | |  | | | | **90,0** | | - |
| 18 | ***Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | | | Забезпечення бібліотек технічними комплексами та  програмними продуктами, а саме:  Центральна міська бібліотека  Центральна дитяча бібліотека  Бібліотеки-філії | | | | 493,8 | | | 450,0 | | | | 450,0 | | |  | | | |  | |  |
|  | 2. | | | Поповнення бібліотечних фондів та періодичних видань Тернопільської міськцентралізованої бібліотечної системи | | | | 323,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | | |  | |  |
|  | 3 | | | Культурно-масова робота, зокрема | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 2280,8 | |  |
|  | 3.1 | | | Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи | | | | 1050,0 | | | 1050,0 | | | | 1050,0 | | |  | | | | 343,1 | | Проведено 376 культурно-мистецьких заходів  Серед них:заходи соціального змісту,день Європи,день пам’яті Жертв сталінських репресій,концерт оркестру Волі,відзначення 50-річчя хору Кобилянського, до дня переховання Шевченка та інш. |
|  | 3.2 | | | Заходи з нагоди державних свят | | | | 320.0 | | | 320,0 | | | | 320,0 | | |  | | | | 451,3 | | До Дня Конституції, День Памяті, День Героїв, День Матері |
|  | 3.3 | | | Заходи до релігійних свят | | | | 80.0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | | | | 113,2 | | Великодня Писанка, Великодній Пленер, Архієрейська Літургія |
|  | 3.4 | | | Заходи для дітей | | | | 450.0 | | | 450,0 | | | | 450,0 | | |  | | | | 450,0 | | Кіно- хвилька,, конкурс «Соловейко» |
|  | 3.5 | | | Фестивалі та конкурси | | | | 700.0 | | | 700,0 | | | | 1100,0 | | |  | | | | 923,2 | | Я там, де є благословення, Цвіт вишиванки |
|  | 4. | | | Придбання музичних інструментів та обладнання в ПСМНЗ | | | | 280,0 | | | 280,0 | | | | 280,0 | | |  | | | | 205,1 | | Придбано кларнет,саксофон  (Тернопільська музична школа №2 )  Придбано муфельна піч,LED- телевізор, мультимедійний проектор. (Художня школа),музична школа №1 |
|  | 5. | | | Вжиття заходів щодо дотримання пожежної безпеки в закладах культури | | | | 97,0 | | | 97,0 | | | | 97,0 | | |  | | | | 97,0 | | БК «Понятин»та БК « Кутківці»  встановленно системи автоматичної пожежної сигналізації. |
|  | 6. | | | Розробка Проектно-кошторисної документації | | | | 500,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 7 | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема:  БІБЛІОТЕКИ, в тому числі:  Капітальний ремонт центрального входу і приміщебібліотеки №2для дітей.Ремонт даху | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт центрального входу і приміщень бібліотеки №8 для дорослих | | | | 250,0 | | | 250,0 | | | | 250,0 | | |  | | | | 250,0 | | Виконано |
|  |  | | | Палаци і будинки культури, в тому числі:  Капітальний ремонт фасаду БК «Пронятин» та облаштування території навколо будівлі | | | | 400,0 | | | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | | | 200,0 | | Роботи завершено |
|  |  | | | Кінематографія, в тому числі:  Придбання відео і звуковідтворювальної апаратури КП «Палац Кіно»ТМР | | | | 900,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | Школи естетичного виховання дітей, в тому числі : | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| Завершення капітального ремонту підвального приміщення Тернопільської музичної школи №1 | | | | 600,0 | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | | 32,7 | | Зроблено ПКД |
| Капітальний ремонт даху та приміщень Тернопільської музичної школи №2 | | | | 1283,0 | | | 900,0 | | | | 900,0 | | |  | | | | 270,5 | | Зроблено ПКД та проведено експертизу |
| Проведення гідроізоляції фундаменту художньої школи по вул. Виговського | | | | 300,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх приміщень по вул.Медова,6 | | | | 100,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт частини даху в художній школі | | | | 200,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | БК «Кутківці» капітальний ремонт огорожі та підпірної стінки Зроблено ПКД | | | |  | | | 110,0 | | | | 160,0 | | |  | | | | 125,7 | | Проектно-кошторисна документація,аванс на придбання матеріалів |
|  |  | | | БК»Кутківці» капітальний ремонт системи опалення | | | |  | | |  | | | | 180,0 | | |  | | | | 54,5 | | Зроблено ПКД, проплачено аванс |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **8626,8** | | | **6087,0** | | | | **6237,0** | | |  | | | | **3516,3** | |  |
| 19 | ***Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | **110,0** | **110,0** |
|  | 2 | | | | | Благоустрій парків | | 13000,0 | | | 12213,4 | | | | 12623,4 | | |  | | | | 8952,3 | | Придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | 3 | | | | | Придбання зелених насаджень | | 25,0 | | |  | | | | 86,1 | | |  | | | | 86,1 | | Придбано саджанці катальпи північної в кількості 55 шт., винограду трьохлисткового в кількості 40 шт. |
|  | 4 | | | | | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | | 300,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5 | | | | | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста | | 300,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **Парк ім..Т.Г.Шевченка** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1. | | | | | Капітальний ремонт –оновлення пішохідних зон навколо острова Чайка | | 1479,1 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2. | | | | | Капітальний ремонт : Роботи по освітленню паркуім.Т. Шевченка | | 900,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3 | | | | | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка в парку ім. Т. Шевченка | | 1475,8 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **СТАРИЙ ПАРК** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1. | | | | | Реконструкція Пагорбу Слави | | 888,4 | | | 888,4 | | | | 888,4 | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт підпірної стінки від вул.Петрушевича | | 77,6 | | | 77,6 | | | | 77,6 | | |  | | | |  | | Ведуться переговори щодо укладення договору |
|  | 5 | | | | | Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування музею під відкритим небом учасникам визвольної боротьби УПА | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | | | 59,7 | | Виготовляється ПКД ТОВ «Альянс Архітект Груп» |
|  |  | | | | | **ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 9 | | | | | Придбання нових атракціонів | | 2500,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 10 | | | | | Капітальний ремонт паркових доріжок та пішохідних зон, роботи з освітлення | | 2350,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ**» | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт огорожі зоокутка в парку | | 439,97 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5 | | | | | Поповнення зоокутка тваринами | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 195,0 | | |  | | | | 195,0 | | Придбано шотландську корову, як, 2 буйволи, 2 лами |
|  | 6 | | | | | Оновлення території навколо зоокутка:  -капітальний ремонт пішохідної зони від центральної алеї до зоокутка та навколо нього;  - капітальний ремонт освітлення парку (доріжка від центральної алеї до зоокутка на навколо нього). | | 1500,0 | | | 1890,0 | | | | 1895,0 | | |  | | | | 1875,9 | | Роботи завершені |
|  | 7 | | | | | Капітальний ремонт пішохідних зон (Біла алея та алея до підвісного моста),паркових доріжок. роботи з освітлення | | 2959,12 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 8 | | | | | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Козацького острова | | 140,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 10 | | | | | Капітальний ремонт сходів | | 1500,0 | | | 1960,0 | | | | 2558,0 | | |  | | | | 883,6 | | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, ведуться роботи |
|  | 11 | | | | | Придбання спортивних тренажрів | | 200,0 | | | **-** | | | | - | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | Капітальний ремонт освітленя сходів на вул..Миру | |  | | |  | | | | 531,0 | | |  | | | | 154,8 | | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, технагляд, ведуться роботи |
|  |  | | | | | **ПАРК « ЗДОРОВЯ»** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку | | 539,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **30973,99** | | | **17429,4** | | | | **19054,5** | | |  | | | | **12207,4** | |  |
| 20 | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | | | Розвиток видавничої справи  Випуск видань місцевих авторів | 190,0 | | | 90,0 | | | | 190,0 | | |  | | | | 184,18 | | Виділено кошти 9 авторам для видавничої роботи |
|  |  | | | | | | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок | 50,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2 | | | | | | Сприяння діяльності ЗМІ, висвітлення діяльності міської ради, депутатів міської ради | 700,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.1 | | | | | | Забезпечення відзнаками Тернопільської міськради та міського голови | 75,0 | | |  | | | | 75,0 | | |  | | | | 45,6 | | Придбано нагородні знаки та значки «Герб міста» |
|  | 3.2 | | | | | | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 150,0 | | |  | | | | 150,0 | | |  | | | | 125,3 | | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети,магніти) та гравірування ручок |
|  | 3.3 | | | | | | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 213,0 | | |  | | | | 213,0 | | |  | | | | 185,3 | | Виплачено грошові винагороди 66 особам |
|  |  | | | | | | **Всього по програмі:** | **1378,0** | | | **90,0** | | | | **628,0** | | |  | | | | **540,38** | |  |
| 21 | ***Програмарозвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі  Конкурс «Ексклюзив  Конкурс «Фієрія краси»  Конкур «Чарівна зачіска»  Конкурс «Калинове намисто»  Тернопільські дні моди | | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 40,0 | |  | | | | **-** | |  |
| 2 | | | | Фінансово-кредитна підтримка | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | 100,0 | |  | | | | **-** | |  |
| 3 | | | | Відзначити кращих підприємців з нагоди святкування Дня підприємця | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 20,0 | |  | | | | **-** | |  |
| 4 | | | | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП | | | 25,0 | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 5 | | | | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | | | 65,0 | | | 65,0 | | | | | 65,0 | |  | | | | 40,0 | | Послуги з визначення та оновлення рейтингу міста |
|  |  | | | | **Всього по програмі:** | | | **250,0** | | | **225,0** | | | | | **225,0** | |  | | | | **40,0** | |  |
| 22 |  | | | | **Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Інвентаризація земель | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |  | | | |  | |  |
| 2 | | | | Рекультивація порушених земель | | | 199,0 | | | 199,0 | | | | | 199,0 | |  | | | |  | |  |
| 3 | | | | Встановлення межі міста | | |  | | |  | | | | | 84,5 | |  | | | |  | |  |
| **Всього по програмі:** | | | | | | | **1199,0** | | | **1199,0** | | | | | **1283,5** | |  | | | | **0** | | - |
| 23 |  | | | | ***Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: мікрорайон «Промисловий» | | | | 345,0 | | 345,013 | | | | | - | |  | | | | - | |  |
|  | 2 | | | | Придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем | | | | 60,0 | | - | | | | | 60,0 | |  | | | | - | |  |
| 3 | | | | Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах | | | | 3800,0 | | - | | | | | 1499,813 | |  | | | | - | |  |
| 4 | | | | Розробка-корегування планів «червоних ліній» магістральних та житлових вулиць | | | | 190,0 | | 0 | | | | | 190,0 | |  | | | | 170,2 | | Розробка -коригування планів червоних ліній магістральних та житлових вулиць міста ( 3 етапи) |
| 5 | | | | Розробка детальних планів територій районів міста відповідно до територіального районування м. Тернополя | | | | 900,0 | | 700,0 | | | | | - | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | Експертиза містобудівної документації | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |  | | | | 48,0 | | Експертиза містобудівної документації «Внесення змін до Генплану міста» |
|  | **Всього по програмі**: | | | | | | | | **5345,0** | | **1095,013** | | | | | **1799,813** | |  | | | | **218,2** | |  |
| 24 |  | | | | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018*  - *2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | | | | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | | | | 600,0 | | 0 | | | | | 0 | |  | | | |  | |  |
| 8 | | | | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво, (реконструкцію)та придбання житла,атакож кошти в об’ємі | | | | 500,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | |  | | | | 150,0 | | Надано кошти 3 молодим сімям для пільгових довгострокових кредитів |
| 12 | | | | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | | | | 10,0 | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 14 | | | | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | 50,0 | | 0 | | | | | 50,0 | |  | | | | 0 | |  |
|  | **Всього по програмі** | | | | | | | | **1160,0** | | **150,0** | | | | | **200,0** | |  | | | | **150,0** | |  |
| 25 | ***Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 30,0 | |  | | | | | 30,0 | Придбання канцтоварів |
| 2 | | | | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці | | | | 15,0 | | 15,0 | | | | | 15,0 | |  | | | | |  |  |
| 3 | | | | Організація медичного обстеження призовників | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | | 20,0 | |  | | | | |  |  |
| 4 | | | | Придбанняматеріальних засобівдля забезпечення роботи призовної дільниці. | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 30,0 | |  | | | | |  |  |
| 6 | | | | Забезпечення комунально-побутовими послугами | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | |  | | | | |  |  |
| 7 | | | | Забезпечення паливом призовної дільниця | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |  | | | | | 20,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **Всього по програмі**: | | | | | | | | **150,0** | | **150,0** | | | | | **150,0** | |  | | | | | **50,0** |  |
| 26 | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2018-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом | | | | | | 150,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| 2 | | | Проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військслужбу за контрактом та строкову військслужбу | | | | | | 100,0 | 60,0 | | | | | 60,0 | | | |  | | | 60,0 |  |
|  | 3 | | | Придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 4 | | | Забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки військовозобов’язаних у військові частини та інше… | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 5 | | | Придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, куле захисних шоломів, захисних окулярів та інше) | | | | | | 1800,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 5.1 | | | Придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних, приборів нічного бачення, тепловізорів та інше) | | | | | | 400,0 | 254,0 | | | | | 254,0 | | | |  | | | 184,0 | Придбання технічних засобів охорони(високотехнологічні системи) та засобів зв’язку |
|  | 6 | | | Проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших і | | | | | | 300,0 | 261,7 | | | | | 261,7 | | | |  | | | 231,7 | Облаштування критої стоянки спеціального автотранспорту та заміна вікон в казармі для проживання особового складу |
|  | 7 | | | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 8 | | | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 9 | | | Матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальльних міщків, постільної білизни, побутових речей, мішків, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) | | | | | | 150,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 10 | | | Закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони | | | | | | 1300,0 | 724,3 | | | | | 724,3 | | | |  | | | 424,5 | Придбання техніки та запасних частин. |
|  | 11 | | | Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п. 1.4, 2.6 та створення незнижуваного запасу ПММ | | | | | | 200,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 12 | | | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | | | | | | 450,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | **Всього по програмі:** | | | | | | **5050,0** | **1300,0** | | | | | **1300,0** | | | |  | **900,2** | | |  |
| 27 | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 рік.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки для заміни морально та фізично зношеної, що не здатна в повній мірі опрацьовувати документи, які використовуються в процесі експлуатації ПТК ««Клієнт Казначейства – Казначейство» | | | | | | | 115,0 | 110,0 | | | | | 110,0 | | | |  | 110,0 | | | Придбано комп’ютерну техніку |
|  | 2 | | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів | | | | | | | 10,0 | 10,0 | | | | | 10,0 | | | |  | 10,0 | | | Придбано канцелярське приладдя |
|  | 3. | | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів | | | | | | | 380,0 | 380,0 | | | | | 380,0 | | | |  | 380,0 | | | Придбано будівельні матеріали та проведено капітальний ремонт |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | | **505,0** | **500,0** | | | | | **500,0** | | | |  | **500,0** | | |  |
| 28 | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. | | | | | | 500,0 | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | 8 | | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі | | | | | | 50,0 | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді | | | | | | 100,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | | |  | | 50,0 | | | Придбана комп’ютерна техніка |
|  | 10 | | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. | | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | | |  | | **350,0** | | | Поточний ремонт робочих місць та придбання комп’ютерної техніки |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1000,0** | | **400,0** | | | | | **400,0** | | |  | | **400,0** | | |  |
| 29 | ***Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання.Закупівля мультитесту для перевірки захисту органів дихання. | | | | | | 250,0 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 2. | | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші | | | | | | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 3. | | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді:  - човен рятувальний металевий з двигуном;  -причіп для транспортування човна;  -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка, жилети | | | | | | 120,0 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4. | | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) | | | | | | 400,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | | | |  | | 300,0 | | | Придбано маски та запчастини |
|  | 5. | | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт | | | | | | 300,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | | | |  | | 50,0 | | | Придбано бензин |
|  | 6. | | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при опиненні під завалами будівель, споруд | | | | | | 150 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 7. | | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння пожеж. | | | | | | 50 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 8. | | Виділення цільовим призначенням коштів для придбання спеціального пожежного автомобіля з висотою підйому не менше 45 метрів (в т.ч. бувшого в користуванні) | | | | | | 1500 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 9. | | Проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“(закупівля призів та цінних подарунків) | | | | | | 10 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 13. | | Організація доступу (телекомунікаційні послуги), обслуговування диспетчерського пункту щодо відеоспостереження міської та прилеглих територій. | | | | | | 50 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **3080,0** | | **600,0** | | **600,0** | | | | | |  | | **350,0** | | |  |
| 30 | ***Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | | | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | | | | | 120,0 | |  | | | 120,0 | | | | |  | | 80,0 | | | Оплата послуг ПАТ»Укртелекому» |
|  | 1.2 | | | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | | | | | 2,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.4 | | | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням. | | | | | 59,0 | |  | | | 59,0 | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.5 | | | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. | | | | | 568,3 | |  | | | 338,95 | | | | |  | | 286,7 | | | Придбано блоки управління електросиренами БО-FM-04-С в кількості 30шт., та блок перехвата МКО-4TR,виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |
|  | 1.6.3 | | | Послуги з обслуговування інформаційного табло | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.6.4 | | | Оплата витрат на електроенергію | | | | | 15,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 2.1 | | | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | | | 122,4 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 3.1 | | | Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4.1 | | | Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Терно- пільської міської ради | | | | | 45,0 | |  | | | 14,1 | | | | |  | | 14,0 | | | Придбано архіватор мови |
|  | 4.2 | | | Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) | | | | | 15,0 | |  | | | 15,0 | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4.3 | | | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | | | | | 2,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4.4 | | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста; | | | | | 6,0 | |  | | | 6,03 | | | | |  | | 6,03 | | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання |
|  | 4.5 | | | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | | - | | |  |
|  | 5.1 | | | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя | | | | | 23,8 | |  | | | 6,92 | | | | |  | | - | | |  |
|  |  | | | **Всього по програмі:** | | | | | **993,5** | | **0** | | | **560,0** | | | | |  | | **386,7** | | | - |
| 31 |  | | | ***Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»на 2017-2018роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | | | Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» | | | | | 60,0 | |  | | |  | | | | |  | | **-** | | |  |
|  | 3. | | | Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання | | | | | 10,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 6. | | | Проведення оперативно-профілактичних операцій під уиовною назвою «Генофонд»:  а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах;  б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). | | | | | 25,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 7. | | | Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» | | | | | 25,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 11. | | | Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) | | | | | 200,00 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 12. | | | Покращення матеріально-технічної бази  ( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали).  -поліцейські станції  - громадських пунктів охорони порядку  - управління патрульної поліції | | | | | 200,0  200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | | | |  | | 195,0  100,0 | | | Придбано матеріали для матеріально-технічного забезпечення  Придбано оргтехніку |
|  | 13. | | | Покращення забезпечення  а) паливно-мастильними матеріалами;  б)комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS;  в)матеріально-технічне оснащення автотранспортуавтозапчастинами та провед. ремонту автомобілів | | | | | 400,0  330,0 | | 400,0 | | | 400,0 | | | | |  | | 86,0  20,0 | | | Придбано паливно-мастильні матеріали  Придбано запасні частини |
|  | 16. | | | Створити та забезпечити діяльність Центру вишколу при міській раді | | | | | 50,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1500,0** | | **600,0** | | | **600,0** | | | | |  | | **401,0** | | |  |
| 32 | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) | | | | | 380,0 | | 380,0 | | | 380,0 | | | | |  | | 370,8 | | | Харчування учасників міжнародного  проекту Світового Конгресу Українських молодіжних організацій, міжнародного інвестиційного форуму, Дні Європи та проживання учасників,забезпечення іноз.делегація на День міста | |
|  | 2 | | | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | | |  | | 5,8 | | | Переклад грантової документації Проекту Євросоюзу у сфері культури з м. Люблін,переклад матеріалів до фотоальбому «Тернопіль» | |
|  | 3 | | | Транспортне забезпечення | | | | | 90,0 | | 90,0 | | | 90,0 | | | | |  | | 95,0 | | | Організація транспортного забезпечення участі делегаціїміста для презентації в проекті  «БлагословеннеТернопілля2018»ум.Києві,  організація транспортного забезпечення участі футбольної команди «Олд Бойз» у м. Плонськ  (Польща) ,організація транспортного  забезпечення учасників Днів Єврропита Міжнародногоінвестиційногофоруму,трансп.забезп.інозем.делегацій на День міста | |
|  | 4 | | | Розробка стратегії PR кампанії міста | | | | | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | | | | |  | | 48,7 | | | Друк та розміщення банерної та  афішної продукції (білл-борди) для  промоції заходу «Благословенне  Тернопілля-2018» у м. Києві – 20, банерної та  афішної продукції до Днів Європи ,екскурс.забезп.до Дня міста | |
|  | 5 | | | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. | | | | | 130,0 | | 130,0 | | | 130,0 | | | | |  | | 141,28 | | | Закупівля футболок з логотипом  Тернополя , закупівля кондитерських виробів  з логотипом Тернополя . сувенірної продукції  (різна), друк туристичних карт Тернополя,  програми вихідних та карти фестивалів (по 10 тис. шт. кожного),друк інвестиційного паспорту міста | |
|  | 7 | | | Створення туристичного ознакування міста | | | | | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | | |  | | 14,7 | | | Оновлення та встановлення 8 Туристичних анотацій них дошок | |
|  | 8 | | | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | 61,8 | | | Організація Тернопільського Туристичного форуму, Міжнародного інвестиційного форуму | |
|  | 9 | | | Маркетингові дослідження проблематики міста з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, т.ч. у співпраці з вузами міста | | | | | 55,0 | | 55,0 | | | 55,0 | | | | |  | | 25,0 | | | Дослідження кількості туристів з компанією « Київстар», Дослідження ринку ІТ (спільно  з ТНЕУ) . | |
|  | 10 | | | Розміщення соціальної реклами | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | | | |  | | 159,12 | | | Соціальна реклама 85 заходів | |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1000,0** | | **1000,0** | | | **1000,0** | | | | |  | | **922,2** | | |  | |
| 33 | **Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю | | | | | 40,0 | | 0 | | | 15,3 | | | | |  | | 15,3 | | | Проведення незалежної оцінки та рецензій 8-ми об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні | |
|  | | **Всього по програмі:** | | | | | | | **40,0** | | **0** | | | **15,3** | | | | |  | | **15,3** | | |  | |
| 34 | | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів зрозпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | | | | | 0 | | 0 | | | 440,5 | | | | |  | | 440,5 | | | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані послуг зв’язку пільговим категоріям громадян | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | | **0** | | **0** | | | **440,5** | | | | |  | | **440,5** | | |  | |
|  | |  | | **РАЗОМ ПО ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМАХ :**  **Кошти міського бюджету (тис.грн.)** | | | | | **1077498,39** | | **441818,9** | | | **530597,6** | | | | |  | | **358573,3** | | |  | |
|  | |  | | **Кошти державного бюджету** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **39160,153** | | |  | |
|  | |  | | **Кошти комунальних підприємств** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **3112,6** | | |  | |
|  | |  | | **Кредитні , грантові кошти (тис.євро)** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **1893,2** | | |  | |
|  | |  | | **Благодійні внески** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **19,0** | | |  | |

примітка : \*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.