

Тернопільська міська рада

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності

**Протокол засідання комісії №4**

**від 12.03.2019р.**

**Всього членів комісії:** (6) Гевко Г.О., Лупак С.М., Ландяк П.Д., Білан Т.Б.,

 Шморгай О.В., Стукало А.В.

**Присутні члени комісії**: (6) Гевко Г.О., Білан Т.Б., Стукало А.В., Шморгай О.В. Лупак С.М., Ландяк П.Д.

***Кворум є. Засідання комісії правочинне.***

**На засідання комісії запрошені:**

Соколовський О.І. - начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

Харів Н.Т. – головний спеціаліст організаційного відділу ради управління організаційно-виконавчої роботи.

**Присутні з власної ініціативи:**

Зінь І.Ф. – депутат міської ради.

**Головуюча – голова комісії Гевко Г.О.**

# Виступила: Гевко Г.О., яка запропонувала сформувати порядок денний наступними питаннями:

- Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №576/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.17.

- Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №577/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.20.

- Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №575/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.15.

- Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №579/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.30.

- Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №578/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.26

- Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2019рік.

- Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р.

**Результати голосування за затвердження порядку денного**: За – 6, проти-0, утримались-0.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний комісії.

**Порядок денний засідання:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №576/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.17. |
|  | Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №577/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.20. |
|  | Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №575/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.15. |
|  | Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №579/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.30. |
|  | Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №578/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.26 |
|  | Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2019рік. |
|  | Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р. |

1. **Перше питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №576/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.17.

# ІНФОРМУВАЛА: Гевко Г.О.

# ВИРІШИЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №576/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.17 взяти до відома.

Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **Друге питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №577/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.20.

# ІНФОРМУВАЛА: Гевко Г.О.

# ВИРІШИЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №577/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.20 взяти до відома.

# Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **Третє питання порядку денного.**

СЛУХАЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №575/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.15.

# ІНФОРМУВАЛА: Гевко Г.О.

# ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології при розгляді комісією програми підтримки ОСББ ( в квітні) запросити голову/представника ОСББ «Бережанська- Елельвейс 53а» з усіма необхідними документами для надання фінансової підтримки, в т.ч. таблицею витрат виконаних робіт з поточного ремонту в 2018 році.

# Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **Четверте питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №579/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.30.

# ІНФОРМУВАЛА: Гевко Г.О.

# ВИРІШИЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №579/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.30 взяти до відома та доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології направити копію даного листа заявнику.

# Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **П’яте питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №578/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.26

# ІНФОРМУВАЛА: Гевко Г.О.

# ВИРІШИЛИ: Лист управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 11.03.2019р. №578/15 щодо виконання протокольного доручення комісії від 19.02.2019р. №2.26 взяти до відома.

# Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **Шосте питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2019рік.

# ДОПОВІДАЛИ: Соколовський О.І., Муца Г.М.

# ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2019рік, з додатком, викладеним в наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ м. ТЕРНОПОЛЯ НА 2019 РІК** |  |
| № п/п | Вид робіт |   |
| **І.** | **Конструктивний ремонт** |  |
| **1.** | **Ремонт покрівель** | **5100,00** |
| 1 | вул. Сагайдачного, 8 | 350,95 |
| 2 | вул. Руська,9 | 324,94 |
| 3 | вул. Дружби,9 | 675,73 |
| 4 | вул. Над Яром, 1 | 400,00 |
| 5 | вул.Бр.Бойчуків,5 | 21,27 |
| 6 | вул. Симоненка,3 | 49,31 |
| 7 | вул. Симоненка, 2 | 100,00 |
| 8 | вул.В.Великого, 4 | 100,00 |
| 9 | вул. Живова,4 |   |
| 10 | вул. Куліша, 3 |   |
| 11 | вул. Кл.Савури, 5 |   |
| 12 | пр. Злуки,57 |   |
| 13 | вул. Морозенка,3 |   |
| 14 | вул. Рєпіна, 16 | 100,00 |
| 15 | вул. Київська, 10 |   |
| 16 | вул.За Рудкою, 1 |   |
| 17 | вул. Гет.Сагайдачного,6 | 700,00 |
| 18 | вул. Будного, 30 | 100,00 |
| 19 | вул. Руська, 19 |   |
| 20 | пр.Злуки, 2 | 100,00 |
| 21 | вул. Чалдаєва, 1  | 200,00 |
| 22 | вул. Замкова,1 | 200,00 |
| 23 | вул. Довженка, 17  | 100,00 |
| 24 | вул. 15 Квітня, 31  | 100,00 |
| 25 | вул.Грушевського, 5 | 200,00 |
| 26 | вул. Героїв Крут,6 | 100,00 |
| 27 | бул.Т.Шевченка,29 | 100,00 |
| 28 | вул. Довженка, 7 |   |
| 29 | вул. 15 Квітня,3 |   |
| 30 | вул. Просвіти,8 |   |
| 31 | вул. Лепкого, 8 |   |
| 32 | вул. Карпенка,9 |   |
| 33 | вул. Дружби, 2 |   |
| 34 | вул. Лучаківського, 10 |   |
| 35 | вул. Карпенка, 22 |   |
| 36 | вул. Перемоги, 2 |   |
| 37 | вул. Миру, 3а |   |
| 38 | бул. Д.Вишнивецького, 5 |   |
| 39 | вул. Оболоня, 47 |   |
| 40 | вул. Козацька, 17 |   |
| 41 | вул. 15 Квітня, 21 |   |
| 42 | вул. Київська, 12 |   |
| 43 | вул. 15 Квітня, 25 | 100,00 |
| 44 | вул. Лучаківського, 2 | 100,00 |
| 45 | вул. Живова,37 | 100,00 |
| 46 | вул. П. Чубинського, 2 |   |
| 47 | вул. Пушкіна, 1 |   |
| 48 | пр. Злуки, 43 |   |
| 49 | вул. Галицька, 58 | 100,00 |
| 50 | вул. Кл.Савури, 2 |   |
| 51 | вул. Карпенка, 5 | 100,00 |
| 52 | вул.Стуса, 10 | 100,00 |
| 53 | вул. М. Кривоноса, 7 | 200,00 |
| 54 | вул. Петриківська, 25а | 100,00 |
| 55 | вул. Текстильна, 34а |   |
| 56 | вул. Фабрична, 7 |   |
| 57 | вул.Галицька, 41 |   |
| 58 | бул. Д.Галицького, 5 |   |
| 59 | вул.Р. Купчинського, 1 |   |
| 60 | пр. Злуки, 27 |   |
| 61 | вул. Коновальця, 14 |   |
| 62 | вул. Лучаківського, 5 |   |
| 63 | вул. Й.Сліпого,3 |   |
| 64 | пр. Злуки, 39 |   |
| 65 | пр. Злуки, 41 |   |
|   | Проектні роботи | 177,80 |
|   | **Ремонт прибудинкових територій** | **28210,00** |
| 1 | вул. Ген. Тарнавського, 22 | 300,00 |
| 2 | вул. Крушельницької, 1а | 1000,00 |
| 3 | вул. Л.Курбаса,4 |   |
| 4 | вул. Н.Яремчукка,25 | 800,00 |
| 5 | вул. Протасевича, 8 | 800,00 |
| 6 | вул. П.Чубинського, 2 | 44,69 |
| 7 | бул. Д.Галицького, 6 | 32,20 |
| 8 | вул.Транспортна, 9 | 23,00 |
| 9 | вул. Д. Нечая,29 | 900,00 |
| 10 | вул. Л. Українки,7 (парковка) |   |
| 11 | вул.Б.Лепкого, 10 | 700,00 |
| 12 | вул. 15 Квітня, 23 |   |
|   | вул. 15 Квітня, 23 ( заміна теплотраси) |   |
| 13 | вул. Бережанська, 55 |   |
| 14 | вул. Білецька, 4 |   |
| 15 | вул. Білецька, 6 |   |
| 16 | вул. Кн. Острозького, 42 |   |
| 17 | вул. Бр. Бойчуків,15 | 800,00 |
| 18 | вул. Драгоманова,3 |   |
| 19 | вул. Є.Коновальця, 20 | 50,00 |
| 20 | вул. Замкова, 5 |   |
| 21 | вул. Зелена, 30 |   |
| 22 | вул. Кн.Острозького,58 |   |
| 23 | вул. Коллонтая, 2 |   |
| 24 | вул. Котляревського,37а |   |
| 25 | вул. Котляревського,39а |   |
| 26 | вул. Л. Українки,11 | 1200,00 |
|   | вул. Л. Українки, 11 (заміна теплотраси) | 1000,00 |
| 27 | вул. М.Тарнавського,4 | 1500,00 |
| 28 | вул. Мазепи, 2 |   |
| 29 | вул. Макаренка, 8 | 1200,00 |
| 30 | вул. Манастирського,42 | 1200,00 |
| 31 | вул. О.Довженка, 9 | 1500,00 |
| 32 | вул. Протасевича,6 | 800,00 |
| 33 | вул.Винниченка,7 |   |
| 34 | вул.Морозенка, 7 | 1500,00 |
| 35 | пр. Злуки,11 |   |
| 36 | вул. Лепкого, 7 |   |
| 37 | вул. Ген. Тарнавського, 24  | 1000,00 |
| 38 | вул.Бойківська,4 |   |
| 39 | пр. Ст. Бандери, 104 |   |
| 40 | вул. Стадникової,1 | 1000,00 |
| 41 | вул. Кн. Острозького, 1 |   |
| 42 | вул. Кн. Острозького, 7  |   |
| 43 | вул. Чалдаєва, 6 (1,2) | 1000,00 |
|   | вул. Чалдаєва, 6(3,4,5,6,7,8) | 700,00 |
| 45 | вул. 15 Квітня, 17,19 | 50,00 |
| 46 | вул. Бенцеля, 3 |   |
| 47 | вул. Макаренка, 2 |   |
| 48 | вул. Малишка,3 | 600,00 |
| 49 | вул. Польова, 5 | 300,00 |
| 50 | вул. Пушкіна, 3 |   |
| 51 | вул. 15 Квітня, 9 |   |
| 52 | пр. Злуки,9 | 1500,00 |
|   | пр. Злуки,9(теплотраса) | 300,00 |
| 53 | вул. Л.Курбаса,2 (1,2,3) | 1497,52 |
|   | вул. Л.Курбаса,2 (4,7,8) | 1484,50 |
| 54 | вул. Слівенська, 7 |   |
| 55 | вул.Симоненка,1 (1,2,7,8) | 550,00 |
| 56 | вул. Симоненка-вул. Симоненка,1-3 |   |
| 57 | вул. О.Довженка, 7 |   |
| 58 | вул.Кривоноса,3 |   |
| 59 | пр.Ст.Бандери, 102 |   |
| 60 | вул. Петлюри,10 |   |
| 61 | вул.Чалдаєва, 1( пішохідна зона - тротуар ) | 1500,00 |
|   | вул.Чалдаєва, 1 | 1200,00 |
| 62 | вул.Корольова,6 |   |
| 63 | вул.15 Квітня, 1 | 50,00 |
| 64 | вул.Вербицького,10 |   |
| 65 | вул. Коперніка, 3 |   |
| 66 | пр. Ст.Бандери, 80 |   |
| 67 | вул. Стадникової, 17 |   |
| 68 | вул. Н. Яремчука, 27 |   |
| 69 | пр. Ст.Бандери, 78 |   |
| 70 | вул.О.Довженка,11 | 50,00 |
| 71 | вул. Симоненка,10 |   |
| 72 | вул. Л. Українки,13 |   |
| 73 | вул. Карпенка,30 |   |
| 74 | вул. Дружби, 17 |   |
| 75 | вул. Р. Купчинського,1 |   |
| 76 | вул. 15 Квітня, 31  |   |
| 77 | вул. Лучаківського, 2 (парковка) |   |
| 78 | вул. Золотогірська, 4 |   |
| 79 | вул. Коновальця, 18 |   |
| 80 | вул. Танцорова, 16 |   |
| 81 | вул. Просвіти, 8 | 50,00 |
| 82 | вул. Карпенка, 12 |   |
|   | **Проектні роботи** | **28,09** |
|   | **Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання** | **2100,00** |
|   | ***Холодне водопостачання ( в т.ч. )*** | ***700,00*** |
| 1 | вул. Просвіти, 23 | 49,14 |
| 2 | вул. Миру, 2 | 37,21 |
| 3 | вул. Миру, 2а | 11,74 |
| 4 | вул. Чалдаєва, 8 |  |
| 5 | вул. Дружби,2 |   |
| 6 | вул. Дружби,6 |   |
| 7 | вул. Дружби,13 |   |
| 8 | вул. Винниченка,13 |   |
| 9 | вул. Лучаківського, 13 |   |
| 10 | вул. П.Орлика, 1 |   |
| 11 | вул. Мазепи, 3 |   |
| 12 | вул. Миру, 3а |   |
| 13 | вул.Макаренка, 6 |   |
| 14 | вул. Л. Курбаса,9 |   |
| 15 | вул. В.Великого, 7 |   |
| 16 | вул. Руська, 4 |   |
| 17 | вул. Микулинецька-бічна, 4 |   |
| 18 | вул. Кн. Острозького, 58 |   |
| 19 | вул. 15 Квітня, 21 |   |
| 20 | вул. Київська, 4 |   |
| 21 | вул. Б.Лепкого, 6 |   |
| 22 | вул. Київська, 10 |   |
| 23 | вул. 15 Квітня, 15 |   |
| 24 | вул. Драгоманова, 1 |   |
| 25 | вул. Драгоманова, 3 |   |
| 26 | вул. М.Кривоноса, 5 |   |
| 27 | вул. Героїв Крут, 1 |   |
| 28 | пр. Злуки, 43 |   |
| 29 | вул. Б.Лепкого, 11 |   |
| 30 | вул. Пушкіна, 1 |   |
| 31 | вул. Довженка, 3 |   |
| 32 | вул. Карпенкка, 11 |   |
| 33 | пр.Ст.Бандери, 76 |   |
| 34 | пр.Ст.Бандери, 92 |   |
| 35 | пр.Ст.Бандери, 96 |   |
| 36 | бул.Д.Галицького, 5 |   |
| 37 | бул.Д.Галицького, 16 |   |
| 38 | вул. Руська, 19 |   |
| 39 | вул. Л. Українки, 39 |   |
| 40 | вул. Л. Українки, 29 |   |
| 41 | вул. Галицька, 37 |   |
| 42 | вул. Галицька, 41 |   |
| 43 | вул. Галицька, 54 |   |
| 44 | вул. Текстильна, 10 |   |
| 45 | вул. 15 Квітня, 1 |   |
| 46 | вул. Симоненка, 3 |   |
| 47 | пр. Злуки, 41 |   |
| 48 | вул. Чалдаєва, 12 |   |
| 49 | вул. Лепкого,8 |   |
| 50 | вул. Чалдаєва, 10 |   |
| 51 | вул. Пушкіна, 2 |   |
| 52 | вул. Надзбручанська, 2а |   |
|   | ***Електрика*** | ***700,00*** |
| 1 | вул. Карпенка,6 |   |
| 2 | вул. Карпенка, 18 |   |
| 3 | вул. Миру,4 |   |
| 4 | вул. Винниченка,7 |   |
| 5 | вул. Винниченка,3 |   |
| 6 | вул. Лучаківського, 10 |   |
| 7 | вул. Мазепи, 3 |   |
| 8 | вул. Макаренка, 4 |   |
| 9 | вул. Виговського, 13 |   |
| 10 | вул. Л. Курбаса, 4 |   |
| 11 | вул. Кн. Острозького, 7 |   |
| 12 | вул. Колонтая, 6 |   |
| 13 | вул. Київська, 10 |   |
| 14 | вул. Київська, 12 |   |
| 15 | вул. Куліша, 4 |   |
| 16 | вул.15 Квітня,23 |   |
| 17 | вул.15 Квітня,27 |   |
| 18 | вул. Стадникової, 17 |   |
| 19 | вул. Довженка, 11 |   |
| 20 | вул. Вербицького, 4 |   |
| 21 | вул. Кл. Савури, 9 |   |
| 22 | вул.О.Довженка,1 |   |
| 23 | вул.Героїв Крут, 6 |   |
| 24 | вул. Руська, 14 |   |
| 25 | пр. Ст.Бандери, 92 |   |
| 26 | пр. Ст.Бандери, 96 |   |
| 27 | пр. Ст.Бандери, 94 |   |
| 28 | вул. Л. Українки, 5 |   |
| 29 | вул. Слівенська, 3 |   |
| 30 | вул. Київська, 14 |   |
| 31 | вул. Збаразька, 35 |   |
| 32 | вул. Карпенка, 22 |   |
| 33 | вул. Карпенка, 24 |   |
|   | ***Тепломережі*** | ***700,00*** |
| 1 | вул. Морозенка, 3 |   |
| 2 | вул. Морозенка, 1 |   |
| 3 | вул. Симоненка, 1 |   |
| 4 | вул. Київська, 3 |   |
| 5 | вул. Київська, 10 |   |
| 6 | вул. 15 Квітня, 15 |   |
| 7 | вул. Симоненка, 4 |   |
| 8 | вул. Б.Лепкого, 11 |   |
| 9 | пр. Ст.Бандери, 72 |   |
| 10 | пр. Злуки, 9 |   |
| 11 | пр. Злуки, 11 |   |
| 12 | вул. В.Великого, 5 |   |
| 13 | вул. Чалдаєва, 2 |   |
| 14 | вул. Пушкіна, 5 |   |
|   | **Ремонт міжпанельних швів** | **800,00** |
| 1 | вул. М.Кривоноса, 9 |   |
| 2 | вул. М.Кривоноса, 7 |   |
| 3 | вул. М.Кривоноса, 11 |   |
| 4 | вул. Просвіти, 8 |   |
| 5 | вул. Коновальця, 18 |   |
| 6 | вул. Коновальця, 4 |   |
| 7 | вул. Ген. Тарнавського, 1 |   |
| 8 | вул. Ген. Тарнавського, 5 |   |
| 9 | вул. Миру, 1а |  |
| 10 | вул. В.Великого, 10 |  |
| 11 | вул. Симоненка, 2 |  |
| 12 | вул. 15 Квітняя, 35 |  |
| 13 | вул. Карпенка, 5 |  |
| 14 | пр. Ст. Бандери, 98 |  |
| 15 | вул. Б.Лепкого, 11 |  |
| 16 | вул. Б.Лепкого, 9 |  |
| 17 | вул. П.Чубинського, 2 |  |
| 18 | бул.Д . Галицького, 26 |  |
| 19 | бул. Д. Галицького, 14 |  |
| 20 | вул. Протасевича, 8 |  |
| 21 | вул. Протасевича, 4 |  |
| 22 | вул. Київська, 14 |  |
| 23 | вул. Л. Курбаса, 4 |  |
|   | **Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо)** | **1500,00** |
|   | *Ремонт фасадів (в т.ч.)* | *1000,00* |
| 1 | вул. Й.Сліпого, 1 |   |
| 2 | вул. Листопадова,1 |   |
| 3 | вул. Чорновола, 11 |   |
| 4 | вул. Чорновола, 13 |   |
| 5 | вул. Чорновола, 14 |   |
| 6 | вул. Чорновола, 15 |   |
| 7 | вул. Чорновола, 12 |   |
| 8 | вул. Чорновола, 8 |   |
| 9 | вул. Чорновола, 5 |   |
| 10 | вул. Брюкнера, 2 |   |
| 11 | вул. Руська |   |
| 12 | вул. Довженка, 17  |   |
| 13 | бул.Т.Шевченка, 29 | 382,06 |
| 14 | вул. П.Сагайдачного, 4 |   |
| 15 | вул. Котляревського, 37а |   |
| 16 | вул. Лозовецька, 20 |   |
| 17 | вул. У.Самчука, 31 |   |
| 18 | вул. Кривоноса, 1 |   |
| 19 | пр. Злуки, 19 | 300,00 |
| 20 | бул.Д.Галицького,4 |   |
|   | *Ремонт балконів*  | *500,00* |
| 1 | вул. Руська, 13 |   |
| 2 | вул. Руська, 23 |   |
| 3 | вул. Руська, 11 |   |
| 4 | вул. Руська, 7 |   |
| 5 | вул. Руська, 10 |   |
| 6 | вул. Руська, 24 |   |
| 7 | вул. Листопадова,1 |   |
| 8 | вул. Листопадова, 7 |   |
| 9 | вул. Валова, 5-9 |   |
| 10 | вул. Валова, 12-14 |   |
| 11 | вул. Валова,3 |   |
| 12 | вул. Валова, 18 |   |
| 13 | вул. Замкова, 5 |   |
| 14 | вул. Замкова, 16 |   |
| 15 | вул. Збаразька, 31 |   |
| 16 | вул. Валова, 4 |   |
|   | **Разом по розділу І "Конструктивний ремонт":** | **37710,00** |
| **ІІ.** |  **Ремонт ліфтів :** |  |
|   | Експертне обстеження ліфтів | 300,00 |
|   | Капітальний ремонт ліфтів  | 1500,00 |
| 1 | вул. Корольова, 2 (2) |   |
| 2 | вул. Вербицького, 6(1) |   |
| 3 | вул. Миру, 4а |   |
| 4 | вул.. Л. Курбаса, 4(7) |   |
| 5 | бул. Д.Вишнивецького, 7(4) |   |
| 6 | вул. Морозенка, 5 (1) |   |
| 7 | вул. Київська, 10(7) |   |
| 8 | вул. Київська, 1(5) |   |
| 9 | пр. Ст. Бандери, 96 (1) |   |
| 10 | пр. Ст. Бандери, 96 (2) |   |
| 11 | пр. Ст. Бандери, 96 (3) |   |
| 12 | пр. Ст. Бандери, 96 (4) |   |
| 13 | вул. Крушельницької, 1 (3) |   |
| 14 | вул. Кн.Острозького,62(1) |   |
| 15 | вул. Просвіти, 12 |   |
| 16 | вул. Б.Лепкого, 3(1) |   |
| 17 | вул. Лучаківського, 12 (1) |   |
| 18 | вул. Просвіти, 15 (4) |   |
| 19 | вул. Протасевича, 8(3) |   |
| 20 | вул. Стедникової, 17 (3) |   |
| 21 | вул. Ген. Тарнавського, 26(2) |   |
| 22 | пр. Злуки, 43 (2) |   |
|   | **Разом по розділу ІІ "Ремонт ліфтів":** | **1800,00** |
| **Ш.** | **Інші роботи капітального характеру:** |  |
| 1 | Заміна і встановлення поштових скриньок | 50,00 |
| 2 | Заміна аварійного газового обладнання | 50,00 |
| 3 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 100,00 |
| 4 | Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 240,00 |
| 5 | Влаштуванн відмостки житлового будинку за адресою вул.Симоненка, 5 | 100,00 |
| 6 | Протипожежні заходи по вул. Просвіти, 12  | 100,00 |
| 7 | Протипожежні заходи по бул. Д.Вишнівецького, 4 |   |
| 8 | Заміна горищного перекриття сходової клітки 2-го підїздц житлового будинку за адресою вул. Танцорова, 4 | 50,00 |
| 9 | Влаштуванн відмостки житлового будинку за адресою вул.Довженка, 11а | 100,00 |
| 10 | Ліквідація наслідків пожежі за адресою вул. Текстильна, 16 | 50,00 |
| 11 | Капітальний ремонт сходових маршів за аадресою вул. Л. Українки, 33-39 | 50,00 |
| 12 | Капітальний ремонт сходових маршів за аадресою вул. Л. Українки, 29-31 | 50,00 |
| 13 | Підсилення фундаменту вул. Миру, 1в | 50,00 |
| 14 | Внутрідворове освітлення вул. Текстильна, 2 | 50,00 |
| 15 | Внутрідворове освітлення вул. Кривоноса, 12-вул. Бережанська,7 | 100,00 |
| 16 | Внутрідворове освітлення вул. Кривоноса, 11- вул. Миру, 1а | 100,00 |
| 17 | Внутрідворове освітлення вул.Протасевича, 16 | 50,00 |
| 18 | Герметизація колодязя вул. Кн.Острозького, 23 | 10,00 |
|   | Інше | 40,00 |
|   | **Разом по розділу ІІІ "Інші роботи капітального характеру":** | **1340,00** |
| **IV.** | **Влаштування дитячих майданчиків** | **1500,00** |
| 1 | вул. Миру, 3,5 |   |
| 2 | вул. Миру, 8 |   |
| 3 | вул. Карпенка, 11 |   |
| 4 | пр. Ст.Бандери, 10 |   |
| 5 | вул. Карпенка, 14 |   |
| 6 | вул. Карпенка, 24 |   |
| 7 | вул. Дружби, 4 |   |
| 8 | вул. Дружби, 15 |   |
| 9 | вул. Винниченка, 5 |   |
| 10 | вул. Винниченка, 11 |   |
| 11 | вул. Просвіти, 15 |   |
| 12 | вул. Мазепи,28 |   |
| 13 | вул. Чумацька,37 |   |
| 14 | вул. Виговського, 10 |   |
| 15 | вул. Л. Курбаса, 9 |   |
| 16 | бул. Д.Вишнивецького, 5 |   |
| 17 | вул. Колонтая,2 |   |
| 18 | вул. Кн. Острозького, 40 |   |
| 19 | вул. Київська, 3 |   |
| 20 | вул. Київська, 12 |   |
| 21 | вул. Л. Українки, 8 |   |
| 22 | вул. Л. Українки, 15 |   |
| 23 | вул. Л. Українки, 7 |   |
| 24 | вул. Л. Українки, 13 |   |
| 25 | вул.Л.Курбаса, 11 |   |
| 26 | бул. Д.Галицького, 22 |   |
| 27 | вул. Лучаківського, 8 |   |
| 28 | вул.Героїв Крут, 6 |   |
| 29 | вул. Київська, 6б |   |
| 30 | пр. Ст.Бандери, 92 |   |
| 31 | пр. Ст.Бандери, 84 |   |
| 32 | вул. Коперніка, 3,5,7 |   |
| 33 | бул.Д.Галицького, 5 |   |
| 34 | пр. Ст. Бандери, 76,78 |   |
| 35 | вул. Дорошенка, 13-14 |   |
| 36 | вул. Дорошенка, 8-10 |   |
| 37 | вул. Фабрична, 3-5 |   |
| 38 | вул. Симоненка, 3 |   |
| 39 | вул. Д.Нечая, 4 |   |
| 40 | вул. Камінна, 4-6 |   |
| 41 | вул. Золотогірська, 11 |   |
| 42 | вул. Б.Лепкого, 8 |   |
| 43 | пр. Злуки, 39 |   |
| 44 | пр. Злуки, 41 |   |
| 45 | вул. Ломоносова, 41 |   |
| 46 | вул. Чалдаєва,15  |   |
| 47 | вул. Чалдаєва, 13 |   |
| 48 | вул. Б.Лепкого, 9 |   |
| 49 | вул. П.Чубинського, 4 |   |
| 50 | вул. Ген. Тарнавського, 3 |   |
| 51 | вул. Бродівська, 50 |   |
| 52 | вул. Громницького,2 |   |
| 53 | вул. За Рудкою,1 |   |
| 54 | вул.15 Квітня, 37 |   |
| 55 | вул. Карпенка, 15-17 |   |
| 56 | вул. Кл.Савури, 7 |   |
| 57 | вул. Підкови, 6-10 |   |
| **V** | **Ремонт спортивних майданчиків** | **2000,00** |
| 1 | вул. Лучаківського, 11 |   |
| 2 | вул. Ген. Тарнавського, 22  |   |
| 3 | пр. Злуки, 23 |   |
| 4 | пр.Злуки, 15 |   |
| 5 | вул. Золотогірська, 14 |   |
| 6 | вул. Чернівецька |   |
| 7 | вул. Київська, 9,11,11а,11б |   |
| 8 | вул.У.Самчука, 32-34 |   |
| **VI** | **Проектні роботи** | **650,00** |
|   | **Всього :** | **45000,00** |

Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

1. **Сьоме питання порядку денного.**

# СЛУХАЛИ: Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р.

# ДОПОВІДАЛИ: Соколовський О.І., Муца Г.М.

# ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р.» з додатком, викладеним в наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Титульний список капітального ремонту міжквартальнихпроїздів на 2019р.** |  |
| № п/п | Вид робіт |   |
| 1 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Бродівська - вул. Лукяновича, 1 в м. Тернополі | 500,00 |
| 2 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Будного 26 - вул. Будного 30 в м. Тернополі | 800,00 |
| 3 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Вербицького, 6 - вул. Вербицького, 8 | 300,00 |
| 4 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул.В.Стуса,2-бульв.Петлюри, 10 (1,2 підїзд) в м. Тернополі | 1500,00 |
| 5 | Капітальний ремонт – заміна дорожнього покриття міжбудинкового проїзду вул. Бр.Бойчуків, 5а - вул. Київська, | 1000,00 |
| 6 | Капітальний ремонт- влаштування заїзду на вул. Є.Коновальця- вул. Є.Коновальця, 2 |   |
| 7 | Кпітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду вул. Бродівська,50-вул. Бродівська, 50В | 0,00 |
| 8 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою вул. Симоненка, - вул. Симоненка, 1-3 | 1500,00 |
| 9 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою вул. Симоненка 8-10 | 1500,00 |
| 10 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою вул. Симоненка 10-12 | 1500,00 |
| 11 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою вул. Танцорова - вул. Руська, 2,4 | 1300,00 |
| 12 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Героїв Крут, 6- вул. Кл. Савури | 1000,00 |
| 13 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. О.Довженка, 13- вул. Кл. Савури | 1000,00 |
| 14 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Л. Українки, 10 вул. Л. Українки, 12 |   |
| 15 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду пр. Ст. Бандери, 96- пр. Ст. Бандери, 98 | 1500,00 |
| 16 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду пр. Ст. Бандери, 96- пр. Ст. Бандери, 102 | 1500,00 |
| 17 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Лучаківського - вул. Просвіти, 13 |   |
| 18 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду вул. Ген. Танавського, 24 | 850,00 |
| 19 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. 15 Квітня, 37,39,41 | 50,00 |
| 20 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул.Л. Українки, 19, 27,29,35 | 50,00 |
| 21 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул.Л. Українки,31,33 | 50,00 |
| 22 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Коновальця, 21 вул. Коновальця, 23 | 50,00 |
| 23 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Карпенка, 44, 30, 34, 42,38 | 50,00 |
| 24 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Стадникової 20,22  | 50,00 |
| 25 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду з вул. Живова до вул. Оболоня, 11 | 50,00 |
| 26 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Ш.Руставелі - вул. Збаразька, 37 | 1000 |
| 27 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду вул. Чернівецька, 50,52,56,58,65 | 50,00 |
| 28 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою бул.Д.Галицького, 4 | 50,00 |
| 29 | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою вул. Корольова, 6-8 | 700,00 |
|   | Проект | 100,00 |
|   | Всього | 18000,00 |

Результати голосування: За –6, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

**Протокольне доручення**

ВИРІШИЛИ: 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології залучити орендарів цокольного приміщення за адресою вул. Манастирського,42 до співфінансування робіт з ремонту прибудинкової території.

 2. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спільно з приватним підприємством- балансоутримувачем будинку за адресою вул К. Савури,2 обстежити покрівлю зазначеного будинку на предмет затікання. Про час проведення обстеження проінформувати заявника, який проживає за адресою вул К. Савури,2/29 за тел. 067-208-00-30. Результати обстеження надати комісії.

 3.Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології надати перелік об’єктів та видів робіт з ремонту ліфтів, які за кошти інвестиційної складової їх технічного обслуговування.

 4. Погодити виділення суми в розмірі 300 тис грн. на ремонт фасаду будинку за адресою просп. Злуки, 19 лише за умови співфінансування в розмірі 10%.

**Голова комісії Г.О.Гевко**

**Секретар комісії С.М.Лупак**