***+ Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя за 2018 рік***

Скорочення, що використані : МБ-міський бюджет ДБ-державний бюджет ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2018 рік** | | | **Кошти міського бюджету передбаче-ні в Програмі на 2018р.** | **Виділено коштів, тис.грн.** | | | | | | **Фактично**  **профінансовано за**  **2018р.** | **Деталізація виконання заходів програм за 2018 рік** | | |
| **Міський бюджет станом на 01.01.2018 р.** | | **Міський бюджет станом на 31.12.**  **2018 р.\*** | | **Інші джерела,**  **державний і обласний бюджети** | |
| **1** | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | | | 5000,0 | 2250,0 | | 1990,0 | |  | | 1949,2 | Виконано роботи з утеплення фасадів будинків за адресами: вул. Юрчака, 2,.Оболоня,11;Смакули,1. Д.Вишневецького,5.Розпочато роботи з перенесенням на 2019р. вул.За Рудкою,1. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **5000,0** | **2250,0** | | **1990,0** | |  | | **1949,2** |  | |
| **2** | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10 | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. | | | 1700,0 | 500,0 | | 149,9 | |  | | 149,9 | Виконано роботи з капітального ремонту колонок – качалок та заміни 10 пожежних гідрантів | |
|  | 12 | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | | | 6450,0 | 2500,0 | | 717,1 | |  | | 714,5 | Розпочато будівництво бювету на бул.П.Куліша який завершать в 2019р.(виготовлено ПКД) | |
|  | 13 | Будівництво, реконструкція, ремонт фонтанів | | | 2500,0 | 500,0 | | 25,0 | |  | | 22,1 | Виготовлено ПКД на капремонт фонтану «Кульбаба», який проведуть у 2019р. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **8990,0**  **(44950,0/5років.)** | **3500,0** | | **892,0** | |  | | **886,5** |  | |
| **3** | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | | | 120000,0 | 66000,0 | | 64536,5 | |  | | 63719,55 |  | |
|  |  | Ремонт покрівель | | | 17000,0 | 7900,0 | | 7952,0 | |  | | 7952,0 | Завершено 45об’єктів | |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | | | 73000,0 | 44000,0 | | 41671,0 | |  | | 41671,0 | Завершено ремонт48 прибудинкових територій. Розпочато 6(перехідні). | |
|  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | | | 6000,0 | 4000,0 | | 3966,0 | |  | | 3827,2 | Завершено 44 об’єкти. | |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів | | | 1500,0 | 800,0 | | 870,0 | |  | | 830,8 | Завершено 22 об'єкти | |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | | | 3300,0 | 1500,0 | | 1100,0 | |  | | 974,3 | Завершено 8 об’єктів. | |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків | | | 3100,0 | 1200,0 | | 2583,0 | |  | | 2582,7 | Влаштовано 49 дитячих майданчиків. | |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків | | | 5000,0 | 3000,0 | | 2727,5 | |  | | 2264,8 | 2-універсальних та 13-спортивних елементи | |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів | | | 500,0 | 400,0 | | 400,0 | |  | | 396,81 | Проведено обстеження 115 ліфтів | |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів | | | 6500,0 | 2500,0 | | 2520,0 | |  | | 2472,94 | Виконано 21 шт. | |
|  |  | Заміна газового обладнання | | | 100,0 | 50,0 | | 22,9 | |  | | 22,9 | Роботи виконанозгідно звернень малозабезпечених мешканців у 4 квартирах | |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | | | 100,0 | 50,0 | | 31,3 | |  | | 31,3 | Роботи виконано згідно звернень малозабезпеченихмешканців-замінено 4 батареї. | |
|  |  | Встановлення приладів обліку води | | | 500,0 | 140,0 | | 141,8 | |  | | 141,8 | Встановлено 66 лічильників | |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок | | | 100,0 | 50,0 | | 36,9 | |  | | 36,9 | Завершено в 4 будинках. | |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації | | | 600,0 | 210,0 | | 300,0 | |  | | 300,0 | Виготовлено ПКД. на ремонт прибудинкової території по вул.Золотогірська,4.вул.Бережанська,55;вул.Морозевнка,7; вул.Є.Коновальця,20;проспект Злуки,15; вул. Ген. Тарнавського, 24; вул.Л.Українки,11; вул.Чалдаєва,1; вул.Симоненка,1 та ін. | |
|  |  | Інші види робіт | | | 2700,0 | 200,0 | | 214,1 | |  | | 214,1 | Освітлення та інше | |
|  | 1.3 | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води | | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | |  | | - |  | |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста, в тому числі капремонт МАФів та зупинок громадського транспорту), з них  -капремонт, влаштування зупинок громадського транспорту  -капремонт, влаштування МАФів на зупинках громадського транспорту | | | 70000,0 | 45600,0  1200,0  200,0 | | 44466,8  1200,0  200,0 | |  | | 40262,5 | Виконано капітальний ремонт:  -на вул. Микулинецькій (ділянка від транспортної розв'язки на вул. Об'їзній в напрямку ВАТ «Ватра»);  -частини дороги по вул. Шашкевича – ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова;  -на вул. Шашкевича з підсилення основи дорожнього одягу проїзної частини – ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова;  - вул. Тролейбусна (ділянка від житлового будинку №4а до вул. Бережанська);  - ремонт дорожнього одягу на вул. Бродівській (ділянка від супермаркета «АРС-Кераміка» до шляхопроводу);  - влаштування деформаційного шва на шляхопроводі та дорожнього огородження по вул.Бродівській;  - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул.Бродівській;  -вул.Бережанська (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної)  -перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна;  - влаштування підвищеного пішохідного переходу на проспекті Злуки поблизу житлового будинку №15;  - вул.Промислової (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича);  - ремонт під’їзної дороги від вул. С.Будного до ЗОШ №16  (ділянка від заїзду на територію ЗОШ № 16 до примикання гуртожитку №5 ТНПУ);  - ремонт– влаштування пішохідної доріжки від гуртожитку №5 ТНПУ до ТЗОШ №16;  - ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»). Дощова каналізація;  -капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул.Винниченка, 8;  *-*капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос".  Вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення) роботи буде продовжено в 2019 році. | |
|  | 2.2 | Капремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | | | 20000,0 | 3700,0 | | 720,0 | |  | | 714,12 | Укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р.  Роботи виконуються в межах виділених коштів.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | |
|  | 2.3 | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі реконструкція | | | 5000,0 | 1800,0 | | 4363,0 | | 2214,0  (субвенція ДБ)  +7687,706  (ДФРР) | | 3931,84  2213,91  (субвеція  ДБ)  3812,843  (ДФРР) | Виконано:  -– реконструкція проїзної частина  -тротуар зі сторони парку «Топільче»  -тротуар зі сторони ставу  - підвісна лінія для руху тролейбусів  Проведено перерахунок проектно-кошторисної документації. | |
|  | 2.4 | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) | | | 3314,7 | 2000,0 | | 0 | | - | | - |  | |
|  | 2.5 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | | | 11000,0 | 7000,0 | | 7905,0 | |  | | 7723,3 | Виконано роботи на:  - вул. Камінна;  -вул. Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул. Київська,2 до вул.Київська, 12);  - вул.Київській (в районі житлового будинку № 3);  -вул.Симоненка (непарна сторона);  - перехресті вул. Р.Купчинського - вул. Корольова (в районі 2-ї лікарні);  - вул.Л.Українки;  - від буд. пр. Ст.Бандери,92 до Церкви Матері Божої неустанної помочі;  - вул.Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул.Київська,12 до будинку вул.15Квітня, 9). | |
|  | 2.6 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | | | 25000,0 | 13090,0 | | 16137,8 | |  | | 16106,9 | Завершено ремонт 13 об’єктів. | |
|  | 3.1 | Розмітка доріг | | | 2000,0 | 1908,4 | | 1658,4 | |  | | 1605,9 | Нанесено розмітку фарбою:  - 7305,35 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;  - 100,4 км – осьових та роздільні ліній.  Нанесено розмітку пластичними масами:  - 316,8 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи. | |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | | | 1000,0 | - | | 690,0 | |  | | 685,6 | Виконано капітальний ремонт влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану | |
|  | 3.3 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | | | 1800,0 | 400,0 | | 1141,0 | |  | | 1140,8 | Влаштовано 488 дорожніх знаків та 530 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, також проводився ремонт, вирівнювання 139 знаків та ремонт 194,9 м. п. огорожі. | |
|  | 3.4 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | | | 2000,0 | 1400,0 | | 1000, | |  | | 996,3 | Послуги надано. | |
|  | 3.5 | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | 473,2 | Виконано роботи на 10 об’єктах | |
|  | 3.6 | Утримання шляхово-мостового господарства | | | 80000,0 | 39000,0 | | 46000,0 | |  | | 45596,9 | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача. | |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | | | 4500,0 | 2900,0 | | 2780,0 | |  | | 2772,5 | Виконано роботи на 19 об'єктах (вул.Бригадній, вул.Львівській,вул. Академіка Студинського, вул.М.Карпенка, вул. У.Кармелюка,вул. Козацькій, вул. Подільській, вул. Білецькій, вул. Шпитальній,на вул. Живова – 2 ділянки, вул. Б. Хмельницького, вул.Текстильна-проспект Злуки, привокзальна площа залізничного вокзалу, вул. С.Качали, вул.Миру, вул.Проектній, вул..Деповській, вул..15квітня).  Влаштовано 13,965 км кабелю та413світильників. | |
|  | 4.2 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | | | 800,0 | 700,0 | | 700,0 | |  | | 477,3 | Роботи виконано:  вул.Руська(Дамба)-2шт,  вул.Крушельницька-8шт,  вул. Львівська(ТНЕУ)-1шт,  вул. Збаразька(біля магазинуОселя)-1шт,  вул.Бережанська(заїзд до лік.№3)-1шт | |
|  | 4.3 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | | | 25000,0 | 14999,0  (в т.ч. новорічні 199,0) | | 17390,0  (в т.ч.  новорічні 199,0) | |  | | 17211,2 | Послуги надано | |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста, зокрема:  капремонт–благоустрій території на схилі між готелем «Тернопіль» та набережною Тернопільського ставу | | | 50000,0 | 15310,5 | | 16097,8 | | 3925,2  (субвенція ДБ) | | 15579,4  802,47(субвенція ДБ) | Виконано роботи з капітального ремонту:  -тротуару на вул.Танцорова (ділянка від вул.Медової до території КП «Тернопільводоканал»);  - підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. С. Бандери);  - вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до вул. Б. Хмельницького);  -схема організації дорожнього руху на ділянці перехрестя вул.Медова-вул.Танцорова-вул.Патріарха Мстислава;  -підпірної стіни на вул.Миру (ділянка від тролейбусної опори №219 в напрямку вул. Дружби в межах будинку №12);  – благоустрій території від бульвару Т.Шевченка до житлового будинку за адресою О. Кульчицької, 9;  – благоустрій території від вул. Коперника до ДП «Тернопільський облавтодор»;  - заміна покриття пішохідної зони алеї фігурними елементами мощення в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади в напрямку до площі ім. С.Бандери);  - підпірної стінки на вул.Миру (ділянка від буд. № 13 до буд. №12 навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая);  - капітальний ремонт теплових мереж по вул. Сагайдачного;  -пішохідних доріжок в парку ім. Т.Шевченка.  Укладено договір з терміном виконання до 31.12.2019р. на виконання капітального ремонту – влаштування пішохідної тавелосипедної доріжки на вул.Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») (субвенція з державного бюджету – 2200,0 тис. грн., міський бюджет – 66,0 тис. грн.).  -капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою п-т Злуки,23 (субвенція з державного бюджету – 450,0 тис. грн., міський бюджет – 13,5 тис. грн.).  Укладено договір та розпочато роботи з  капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою проспект Злуки,15 (субвенція з державного бюджету – 500,0 тис. грн., міський бюджет – 15,0 тис. грн.)  Виготовляється ПКД для капітальний ремонт існуючих вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с.Дичків Тернопільського району (субвенція з державного бюджету 775,2 тис. грн., міський бюджет – 23,3тис. грн.). | |
|  | 5.2 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу | | | 1000,0 | - | | - | |  | | - | --- | |
|  | 5.3 | Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій  Виготовлення ПКД | | | 4771,5 | 700,0 | | 245,0 | |  | | 243,64 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | |
|  | 5.4 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою міста | | | 2500,0 |  | | 1005,0 | |  | | 1001,3 | Придбано урни, прапори, саджанці, гірлянди, писанки та ін. | |
|  | 5.5 | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста | | | 2000,0 | 576,35 | | 1895,0 | |  | | 1883,2 | Проведено встановлення інформаційних табличок, видалення заростей борщівника, підрізка аварійних та сухих дерев та ін. | |
|  | 5.6 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | | | 450,0 | 185,25 | | 308,3 | |  | | 130,6 | Роботи виконано на 5 обєктах. | |
|  | 5.7 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | | | 1500,0 | 827,0 | | 1227,0 | |  | | 1086,3 | ТзОВ «ЗООЦЕНТР» (м. Тернопіль, вул. Львівська, 5, тел. 40-07-43), як переможцем тендерних торгів виконуються роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті. У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 75 безпритульних собак. | |
|  | 5.8 | Утримання зелених насаджень,  в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) | | | 8900,0 | 4949,0  500,0 | | 4949,0  500,0 | |  | | 4945,8 | Формувальне обрізання крон дерев  (875 шт.).Омолоджувальне обрізання дерев (275 шт.).Догляд за деревами кулевидної форми (98 шт. (3р. в сезон)).Видалення порослевих пагонів на деревах (950 шт.).Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (446 шт.). | |
|  | 5.9 | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» | | | 990,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 5.10 | Утримання кладовищ, в т.ч.: | | | 5000,0 | 3020,0 | | 3290,0 | |  | | 3287,4 |  | |
|  | 5.10.1 | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін.  Поховання воїнів АТО | | | 4750,0 | 3000,0  170,0 | | 3250,0  170,0 | |  | | 3250,0 | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. | |
|  | 5.10.2 | Поховання невідомих | | | 50,0 | 20,0 | | 40,0 | |  | | 37,4 | Здійснено захоронення 17 малозабезпечених та одиноких. | |
|  | 5.10.3 | Зрізка аварійних дерев на кладовищах | | | 200,0 | - | | - | |  | | --- | Видалено сухих та аварійних дерев на території міських кладовищ в кількості 26 шт | |
|  | 5.11 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | | | 13500,0 | 2000,0 | | 2000,0 | |  | | 2000,00 | Проведено комплекс робіт з облаштування, мощення міського кладовища на вул. Бригадній. | |
|  | 5.12 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях | | | 2000,0 | 2000,0 | | 1080,0 | |  | | 1070,8 | Виконуються роботи з капітального ремонту ділянки зливного колектора на вул.Сахарова . | |
|  | 5.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | | | 2000,0 | 500,0 | | 500,0 | |  | | 442,6 | Виготовлено ПКД: «Будівництво вулиці Смакули (ділянка від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Спортивної) в м.Тернополі». | |
|  | 5.14 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | | | 2000,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 5.15 | Фінансова підтримка та дотація (КП»Водоканал») | | | 10000,0 | 220,0 | | 154,3 | |  | | 148,6 | КП «Тернопільводоканал» | |
|  | 5.16 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг | | | 35000,0 | 1300,0 | | 34892,0 | |  | | 34892,0 | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 350,0 тис. грн.;  КПТМ «ТМТКЕ» - 31342,0 тис. грн.  СКП «Ритуальна служба» - 200,0 тис. грн.  КП»Тернопільводоканал»-3000,0тис.грн. | |
|  | 5.17 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | | | 60000,0 | 39000,0 | | 42535,4 | |  | | 42098,6 | Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 119 вулицях, та інші роботи поточного характеру. | |
|  | 5.18 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | | | 1800,0 | 1256,0 | | 1244,0 | |  | | 1220,9 | Завершено роботи з поточного ремонту  підпірних стінок на вул. Монастирського (біля будинку №17),  сходів по вул. Б.Лепкого,7,  сходів між буд.№13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського,  сходів від вул. Камінна до вул. Словацького, ремонту  сходів з улаштуванням пандуса на переході вулиці Дружби в парк «Топільче»  пергол на бульварі Т.Шевченка  підпірної стіни та сходів на вул. Малишка та ін. | |
|  | 5.19 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | | | 1800,0 | 1450,0 | | 1042,6 | |  | | 1042,6 | Виконано на 11 об'єктах.Також, виконано роботи з заміни люків, рам з нарощуванням горловин оглядових колодязів, з поточного ремонту решіток та колодязів дощової каналізації та ін. | |
|  | 5.20 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | | | 3000,0 | 2100,0 | | 2720,0 | |  | | 2716,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за послугами - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста (в т.ч. вул.Руська, вул.Л.Українки, вул.Київська, вул.Миру, п-т Злуки, п-т С.Бандери та ін.);  - утримання вулично-дорожньої мережі міста мікрорайони Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця;  -утримання вулично-дорожньої мережі Центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ, Сонячний, Східний;  -з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста та ін. | |
|  | 5.21 | Реконструкція теплових мереж | | | 6000,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 5.22 | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів | | | 130,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 6.1 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | | | 200,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 6.2 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | | | 600,0 | 594,0 | | 538,0 | |  | | 529,2 | Послугинадано. | |
|  | 6.3 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | | | 1200,0 | 1145,0 | | 944,7 | |  | | 900,7 | Послуги надано. | |
|  | 6.4 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях містаЗливний колектор по вул.Сахарова | | | 8000,0 | 0 | | 617,0 | |  | | 429,9 | Виконано роботи з будівництва колектора побутової каналізації по вул.Стадникової в м.Тернополі. Ділянка буд. № 33-№ 62 | |
|  | 6.5 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів (за визначенням вулиць )  -в парку ім.Шевченка(дощовий колектор-влаштування уловлювачів та відстійників) | | | 2000,0 | 2000,0 | | 428,0 | |  | | 423,3 | Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт дощового колектора в парку ім.Шевченка (влаштування уловлювачів та відстійників)».  Виконано капітальний ремонт дощової каналізації в районі ж/б №2 на вул. Подільській. | |
|  | 6.6 | Будівництво та реконстр. Існуючих водопровідних та каналіз. мереж | | | 2000,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 7.1 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | | | 2800,0 | 1100,0 | | 505,0 | |  | | 502,7 | Виготовлено ПКД з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Спортивній, Яреми, Микулинецькій, Промисловій в м.Тернополі, проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза» та виконано роботи з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Яреми, Промисловій, Спортивній. | |
|  | 7.2 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | |  | | 1496,6 | Виготовлено ПКД з рекультивації земель (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі.(площею 3,7024 га) та площею 2,47 га проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза». Укладено угоду з ТОВ «АВАКС ПРОФ» на рекультивацію земель учасників АТО. | |
|  | 7.3 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопіл.області | | | 2100,0 | 1100,0 | | 1200,0 | |  | | 1199,9 | Виготовлено ПКД з рекультивації Малашовецького сміттєзвалища (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих відходів на території Малашовецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області) (площею 1,8 га) та проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза».Укладено угоду з ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд» на виконання робіт з рекультивації. | |
|  | 7.4 | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | | | 500,0 | 500,0 | | - | |  | | - |  | |
|  | 7.5 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | | | 1500,0 | - | | - | |  | | - |  | |
|  | 7.6 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | | | 250,0 | 90,0 | | 90,0 | |  | | 65,3 | ПРАТ «Тернопільводпроет» виконав роботи з дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти. | |
|  | 7.7 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | | | 360,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | 9,8 | Тернопільське обласне комунальне підприємство «Профілактична дезифекція» виконало роботи з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул.Новий світ. | |
|  | 7.8 | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, ін) | | | 500,0 | 340,0 | | 385,2 | |  | | 385,2 | Виконано капітальний ремонт напірного колектора від КНС №10 по вул.Об"їзній | |
|  | 7.9 | Інші заходи в сфері охорони навколиш.середовища | | | 600,0 | 17,0 | | 17,0 | |  | | 16,7 | Тернопільське обласне комунальне підприємство «Профілактична дезифекція» виконао робти з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони вул.Чумацькій, вул..Яблунева | |
|  | 7.10 | Будівництво та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | | | 17500,0 | 4000,0 | | 710,0 | |  | | 703,6 | виконано роботи з будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі,проводиться коригування ПКД щодо підведення мереж електропостачання та інженерних мереж. | |
|  | 8.1 | Проведеня робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень, паспортизації об’єктів зеленого господарства | | | 100,0 | - | | - | |  | | - | - | |
|  | 8.2 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню,пошкодженню природних комплексів територій,об’єктівприродно-заповідного фонду (ПЗФ) | | | 350,0 | - | | - | |  | | - | - | |
|  | 8.3 | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | | | 900,0 | - | | - | |  | | - | - | |
|  | 8.4 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | | | 350,0 | - | | 180,4 | |  | | - | Здійснено санітарну вирубку сухостійних, аварійних дерев в РЛП «Загребелля. | |
|  | 8.5 | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | | | 600,0 | 120,0 | | 120,0 | |  | | - |  | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **631166,2** | **289907,5** | | **332419,2\*** | | **6139,2(субв.ДБ)**  **7687,71**  **(кошти ДФРР)** | | **323870,55**  **3016,38**  **(субвенція**  **ДБ)**  **3812,84**  **(кошти ДФРР)** |  | |
| 4 | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив, виготовлення ПКД (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку) | 920,0 | | | 400,0 | | 612,0 | |  | | 612,0 | Виконано роботи з влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова | |
|  | 4 | Суміжні велосипедні доріжки (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату) | 420,0 | | | 320,0 | | 112,0 | |  | | 112,0 | Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької | |
|  | 5 | Встановлення вело стійок(велопарковок) та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 80,0 | | | 80,0 | | 76,0 | |  | | 76,0 | Влаштовано 18 велопарковок. | |
|  | **Всього по програмі** | | **1420,0** | | | **800,0** | | **800,0** | |  | | **800,0** |  | |
| 5 | ***Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5. | Фінансування капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків | | | 6000,0 | 1000,0 | | 82,0 | |  | | 81,21 | Надано фінансову підтримку 4 ОСББ | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **6000,0** | **1000,0** | | **82,0** | |  | | **81,21** |  | |
| 6 |  | ***Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на спорудження та встановлення аераційної системи, фонтани | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |  | | 100,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180 м від причалу до Надставної церкви.Черга 3). | |
|  | 1.3 | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи | | | 7000,0 | 4910 | | 4910 | |  | | 4755,62 | Виконано  -будівництво системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180 м від причалу до Надставної церкви.Черга 3).  - оснащення архітектурною підсвіткою системи аерації водосховища «Тернопільський став» (Черга 3)  -оснащення антивандальним захистом архітектурної підсвітки системи аерації водосховища «Тернопільський став» (1,2,3 Черга). | |
|  | 1.6 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 50,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.7 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем зливових та каналізаційних колекторів в прибережній смузі водосховища | | | 200,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.8 | Підготовка ПКД «Капітальний ремонт-розчистка русла річки Серет» в межах парку «Топільче» | | | 200,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.9 | Підготовка ПКД та виконання робіт з влаштування переходів (містків) до острівка «Чайка» | | | 900,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.10 | Розробка ПКД підземних очисних споруд ливневої в парку ім.Т.Шевченка (вик.парк) | | | 300,0 |  | |  | |  | | - | Ведуться переговори щодо укладення договору по виготовленню ПКД з ПП «Гідро Проект» | |
|  | 1.11 | Розробка ПКД на придонний спуск Тернопільського ставу (вик.парк) | | | 190,0 |  | | 94,5 | |  | | 94,5 | Виготовлено ПКД «Гідропроект» | |
|  | 1.12 | Роботи з розчистки русла в межах парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.13 | Облаштування 3D установки лазерного типу на Тернопільському ставі | | | 1000,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.14 | Облаштування берегів гебіонами та впорядкування ливневих стоків парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.15 | Встановлення гідрометричного посту | | | 150,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.16 | Внесення біобактерій в товщу Тернопільського водосховища | | | 1000,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.17 | Реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 500,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.18 | Влаштування механічних вловлювачів нафтопродуктів | | | 1500,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.19 | Капітальний ремонт системи водовідведення в парку «Топільче» | | | 1490,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 3.1 | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) | | | 45,0 |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 4.1 | Закупівля засобів для здійснення контролю (Придбання універсального мобільного плавзасобу для обслуговування ставу для управління муніципальної поліції, прибори нічного бачення, та ін..послуги рятувальників) (вик.парк) | | | 900,0 |  | | 382,8 | |  | | 309,6 | Придбано обладнання, інвентрар, спецодяг,  заробітна плата рятувальників.Придбано човен, двигун. | |
|  |  | **Всього по програмі** | | | **18505,0** | **5010,0** | | **5487,3\*** | |  | | **5259,72** |  | |
| 7 | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 53 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії: ДУ25 - 36 шт., Ду40 -14 шт. Ду50 - 3шт.) | | |  |  |  | | 498039,0  (власні,  інвестор,  кредит) | | | 1670,4 кошти підприємства  1893,2 тис.євро кошти міжнародних інституцій | Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання за кошти ЄБРР  котельня по вул. Київська,3 – 5шт,  по вул. Р.Купчинського,14а – 2шт на суму 572,3тис.євро  Встановлено ІТП – 25шт коштиНЕФКО на суму 227,9 тис.євро.  Встановлено ІТП – 123шт за кошти ЄБРР -1680,5 тис.євро .  За кошти підприємства в сумі 1670,4 тис.грн:  -встановлено7 котлів на альтернативному паливі,  -виготовлено дозвільні документи на експлуатацію – 7котлів. | |
|  |  | **Всього по програмі:** | | | **0** | - | - | |  | | | **1670,4 (власні)+ 1893,2 тис.євро** |  | |
| 8 |  | ***Програму розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | | | 2900,0 | 2900,0 | | 1496,1 | |  | | 1496,1 | Завершено оплату запридбані 3 тролейбусиПридбано 1 тролейбус 15ТР |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній – реконструкція тролейбусної лінії на дамбі | | | 6978,4 | 2407, 7 | | 2549,0 | |  | | 2447,3 | придбані опори |
|  | 3.1 | Оновлення основних фондів підприємства:  Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | | | 3268,8 | - | | - | |  | | - |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт рухомого складу | | | 3878,7 | 300,0 | | 775,5 | |  | | 602,2 | Частково проведені ремонти тролейбусів 151,161 |
|  | 3.3 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | | | 2120,0 | - | | - | |  | | - |  |
|  | 3.4 | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, збільшення потужності–прокладання силового кабеля | | | 1320,0 | 1064 ,8 | | 1320,0 | |  | | 1157,9 | Замовлено проектно-кошторисну документацію на прокладання силового кабеля |
|  |  | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання(доукомплектація) системи сповіщення | | | 435,0 | 0 | | 435,0 | |  | | 435,0 | Встановлено 25 систем сповіщення |
|  | 4.3 | Розвиток та покращання роботи підприємства:  Реконструкція системи опалення | | | 1436,1 | - | | - | |  | | - |  |
|  | 4.4 | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | | | 2185,0 | - | | - | |  | | - |  |
|  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор | | | 2500,0 | - | | 1893,0 | |  | | 1893,0 | Придбано транспортний засіб МАН |
|  |  | Фінансова підтримка | | | 22659,6 |  | | 16023,9 | |  | | 16023,9 | Кошти використані для оплати праці працівників та придбання предметів,матеріалів,обладнання |
|  | 5 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту. | | | - | - | |  | |  | |  |  |
|  | 6.1 | Оновлення парку міських автобусів:  Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | | | - | - | | 3199,0 | |  | | 3138,0 | Придбано 1 автобус, розпочато торги на придбання 30 автобусів. |
|  | 6.2 | Придбання нових автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, за кредитні кошти ЄІБ | | | - | - | | - | |  | | - |  |
|  | 6.3 | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | - | 2600,0 | | - | |  | | - |  |
|  | 7 | Технічне переоснащення:  Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | | | 400,0 | - | | - | |  | | - |  |
|  |  | Інші заходи у сфері автотранспорту(фінпідтримка) | | | 100,0 |  | | 500,0 | |  | | 500,0 | Для виплати заробітної плати та податків |
|  |  | Послуги з проведення ринкових досліджень | | | 1500,0 |  | | 1400,0 | |  | | 1400,0 | Розроблено нову транспортну модель |
|  | 8 | Забезпечення визначеної кількості засобів оплати проїзду,оснащення транспортних засобів терміналами для справляння оплати проїзду,забезпечення ППЕК, роботи центру обробки даних.виконання функцій передбачених Положенням про оператора | | | - |  | |  | | 10170,0 кошти оператора | |  |  |
|  | 10 | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина».Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | | | 1290,0 | 1140,0 | | 1176,2 | |  | | 1176,2 | Відшкодовано за виготовлення 17842 ел . квитків для пільгових категорій населення та учнів перших класів 2227шт.по 57грн та виготовлення 1610 шт.для інших категорій по 20грн. |
|  |  | **Всього по програмі:** | | | **52971,6** | **10412,5** | | **30767,7\*** | | **10170,0**  **кошти оператора** | | **30269,6** |  |
| 9 | ***Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | | 30,0 | | - | 11,0 | | | |  | 10,5 | Дні креативного підприємництва |
|  | 1.2 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | | 500,0 | | 180,0 | 92,0 | | | |  | 91,3 | Участь  у молодіжному телевізійному проекті «Ліга Сміху»,  у акції Заповіт,  у 10-му відкритому чемпіонаті Волині з інтелектуально-розвиваючих ігор  у молодіжному форумі «Схід – Захід разом»  Проведено  молодіжна вечірка перед Постом  ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей»  захід «Мистецтво фасиліт» відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор, Всеукраїнськийфестиваль «Соловейко»  регіональний етап «Студентська республіка.Тернопіль»,. |
|  | 2.2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат, та інших заходів для молоді | | 159 | | 120,0 | 134,0 | | | |  | 133,7 | Молодіжні вечірки на острівку «Чайка» з нагоди Дня Незалежності та Дня міста,  фінал Ліга сміху 2018,  міні-фестиваль з нагоди свята Покрови,  ½ фіналу Ліга Сміху Тернопіль,  міжнародний конкурс молодих трубачів |
|  | 2.4 | Проведення щорічного конкурсу  "ТОП-10 молодіжних лідерів",  "Молодіжната дитяча громадська організація року» | | 8,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 2.5 | Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді | | 3,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 2.6 | Здійснення щорічного моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій | | 2,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 3.1 | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя | | 50,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 4.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | | 35,0 | |  |  | | | |  |  |  |
|  | 6.1 | Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | | 460,0 | | 222,0 | 192,0 | | | | - | 191,1 | конференція міні EdCamp Тернопіль на тему «Неформальна освіта та ігрові технології»,  Перший науково-мистецький фестиваль вуличної творчості,  всеукраїнська акція Наукові пікніки в Україні,  захід «Ігри патріотів», проект «Ти лицар завтрашнього бою»,захід для соціалізації молоді з інвалідністю «Відпочиваємо разом»,  про проведення проекту«Будь на своєму місці!»,  школа помічника депутата, фестиваль «Вундеркіндер» |
|  | 8.1 | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) | | 40,0 | |  |  | | | |  | - | За звітний період видано 493 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 186 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї |
|  | 8.6 | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству | | 4,0 | |  |  | | | |  | - | Взято участь у короткотерміновому тематичному семінарі «Організація надання ефективних послуг з профілактики соціального сирітства». |
|  | 8.7 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | | 200,0 | | 150,0 | 96,0 | | | | - | 95,1 | Проведено новорічно-різдвяне свято для різних категорій сімей,  свято з нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім’ї для сімей різних соціальних категорій  свято школяра,  Акція «Повір у себе. Прекрасне в твоїх руках»,  заходи з нагоди Дня Св.Миколая,Форум сім’ї |
|  | 10.1 | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | | 14,0 | | 9,0 | - | | | | - | - | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту.  Здійснено 84 оцінок кризової ситуації в сім’ях. Фахівцями із соціальної роботи проведено профілактичні бесіди та надано інформаційні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї з дорослими членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або були засуджені до альтернативних форм покарання Розповсюджено соціальний плакат «Насиллю – Ні! Поважай життя.». |
|  | 11.1 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | | 199,0 | | 199,0 | 199,0 | | | |  | 199,0 | Проведено оздоровлення вихованців КЗ «СДЮСШ «Екстрім»,»ДЮСШ з греко-римської боротьби»,»КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту», «КДЮСШ №2 ім.Горайського», «КДЮСШ з водних видів спорту». |
|  | 12.1 | Проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | 150,0 | | 150,0 | - | | | |  |  |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | **1993,0** | | **1030,0** | **724,0** | | | |  | **720,7** |  |
| 10 | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Проведення акцій пам’яті героїв України | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |  | 10,0 | Проведено національно-патріотичне змагання «Памятай про Крути»та вечір памяті видатних особистостей «Свято патронів»,вечір памяті В.Гурняка |
|  | 2.1 | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | |  | 6,0 | Проведено інтелектуальне змагання «Що?Де?Коли?»,Ігри розуму для новацтва |
|  | 2.2 | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | |  | 2,0 | сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка» |
|  | 3.1 | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді | | | 9,0 | 6,0 | 9,0 | | | |  | 9,0 | Проведено «Передвелидні реколекції»,вечір памяті А.Шептицького |
|  | 4.1 | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | | |  | 17,0 | «Спортивний бум»,«Листопадовий зрив», змагання з практичного пластування «Компас»,  спелеомандрівка «Млинки»,військово-патріотична спартикіада «Експльозія XII» |
|  | 5.2 | Проведення акцій спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |  | 7,9 | Проведено День памяті засновника скаутінгу Р.Бейден-Пауела, відкриття пластового року,  Вифлиємсьткий вогонь миру |
|  | 6.1 | Проведення вишколів та дошколів для виховників | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | |  | 6,0 | Проведено дошкіл виховників УПЮ,вишкіл впоряду |
|  | 6.3 | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |  | 8,0 | Пластова конференція, вишкіл адміністраторів |
|  | 7.1 | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | |  | 20,0 | Табір «Пташат» |
|  | 7.2 | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11) | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | |  | 30,0 | Новацький табір «Давня казка» |
|  | 7.3 | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18) | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | |  | 40,0 | Проведено «Пілігрим», «Один у полі воїн» |
|  | 8.1 | Фінансування дитячо-юнацького пластового центру | | | 890,0 | 810,0 | 890,0 | | | |  | 888,0 | Комунальні послуги |
|  | 8.2 | Покращання матеріально-технічної бази | | | 675,0 |  | 375,0 | | | |  | 338,5 |  |
|  |  | **Всього по програмі :** | | | **1721,0\*** | **966,0** | **1421,0\*** | | | |  | **1382,4** |  |
| 11 |  | ***Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | | | 200 | 200 | 200 | | | | - | 200,0 | Проведено:  міський спортивний фестиваль «Ігри патріотів» Квітка здоров’я ,І турЗах.Укр.Ліга,Спортивні забави,ІІІ тур Зах. Укр. Ліга,Круті віражі,Олімпійське лелеченя, Кубок Єдності,Танцювальний фестиваль, Веселі старти**,**Спортивні канікули, Турніру з пляжного волейболу,Турнір з міні футболу серед дітей віком 13-15 років та 12-14 років,«Children sport festival 2.0»  «Танцювальний фестиваль 2.0».,ХХІІ відкритий легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2018», «Дитяче спортивне свято» з нагоди відкриття спортивного майданчика,«Свято двору»,Малі олімпійські ігри,Відкриті тренування з дворового футболу серед юнаків |
| 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | | | 100 |  |  | | | |  |  |  |
| 4 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | | | 20 |  |  | | | |  |  |  |
| 5 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | | | 720 | 650 | 650 | | | | - | 570,0 | ДЮСШ №1:  *Придбано борцівський килим, електронні цифрові табло, камери відеоспостереженн*я -  ДЮСШ №2:  *Придбано 5 наборів фехтувального спорядження*  СДЮСШ «Екстрім»:  *Придбано лижі з кріпленнями, газонокосарку, акустичну систему, сноуборди з кріпленнями*  ДЮСШ з греко-римської боротьби:  *Придбано 2 тренажери, борцівський килим, інвентар*  ДЮСШ з водних видів спорту:  *Придбано 2 човни (байдарка, каное) та весла* |
| 6 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | 800 | 745 | 745 | | | | - | 702,8 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:  Боротьба греко-римська, волейбол,гандбол (чол., жін.),дзюдо,велоспорт,сноубординг,баскетбол,лижний фрістайл, плавання. |
| 7 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | 400 | 300,0 | 200 | | | | - | 199,0 | Проведено:  Турніри з вільної боротьби пам’яті Павла Римара,памяті О.Рибіна , А. Костевича  Чемпіонат міста з сноуборду,Кубок міста з сноуборду,  ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя  Відкритий чемпіонат з вільної боротьби серед кадетів 2006-2008 р.н.,  11-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю. Беркити  Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед дівчат,  Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009 р.н.  ХХІ традиційний Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті В.П. Полянського  Чемпіонам м. Тернополя з вітрильного спорту  Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є. Ворка  Міжнародний юнацький турнір з футболу серед юнаків  Відкритий чемпіонат міста Тернополя з баскетболу,  Чемпіонат міста Тернополя з настільного тенісу Чемпіонат міста Тернополя з волейболу серед юнаків,  чемпіонат міста Тернополя зі спортивної гімнастики,  Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті В.Д. Дем’яного ,та інші |
| 8 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | 400 | 170 | 210 | | | | - | 201,6 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд міста з  Кікбоксингу,Регбі,карате. |
| 9 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | 300 | 250 | 150 | | | | - | 118,8 | Проведено:  Відкритий різдвяний чемпіонат м. Тернополя з фут залу серед юнаків 2007 р.н.  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з міні-футболу приурочений Дню пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю України  «Диво – шашки»  Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу 3х3  ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя  Відкритий Кубок з кікбоксингуВесняний турнір «Єдина Україна» з міні-футболу серед юнаківЧемпіонат міста з карате та інші |
| 10 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді . | | | 100 | 50 | 10 | | | | - | 7,1 | Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича , міський турнір з міні футболу памяті бійця полку «Азов» Павла Баса. |
| 11 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | 400 | 100 | 300 | | | | - | 285,6 | Участь  -збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики  - збірної команди м. Тернополя у турі чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків,  збірної команди м. Тернополя у змаганнях Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF», Участь команди м. Тернополя в чемпіонаті Тернопільської області з настільного тенісу,Участь команди міста Тернополя у турах чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед дівчат,Участь збірної команди м. Тернополя у кубку СтМ з шпаги «Меморіал Захарова А.А.» та інші. |
| 12 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | 200 | 30 | 30 | | | |  | 1,7 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |
| 13 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | | | 960 | 350 | 350 | | | |  | 350,0 |  |
| 14 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста  Будівництво спортивного комплексу  Капремонт школи з футболу  Школа -Екстрім | | | 6000 | 21103,5 | 4118,0 | | | | 4000(ДБ)-. | 4118,0  2753,6(ДБ) | -ПКД спорткомплекс та ремонти ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту  - кошти переаховані виконавцям робіт по проектах будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту та міського стадіону - 2158,0 |
| 15 | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | | | 125,0 | - | - | | | |  | - |  |
| 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | | | 495,0 | 300 | - | | | |  | - |  |
|  |  | ***Всього по програмі :*** | | | **11220,0** | **24328,5** | **6963,0** | | | | **4000,0**  **(ДБ)** | **6754,6**  **2753,6 (ДБ)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | | | ***Комплексна програма«Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 1. *Державна політика в сфері охорони здоров'я* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  5 | | | Відпрацювати систему єдиного медичного простору,телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині | | | | 6000,0 | | | | 1105,0 | | | 1105,0 | |  | | | | 1105,0 | | | Придбано комп’ютери. Завершується робота по створенню єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |
| Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: | | | | 91957,6 | | | | 33384,7 | | | 37681,8 | |  | | | | 21669,6 (МБ)  6802,2 (ДБмедсубв)  4979,7(ДБ субвен.)  2271,4(власні кошти КП) | | |  |
| - виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: | | | | 14781,68 | | | | 3610,8 | | | 3610,8 | |  | | | | 2655,2 | | | виписано 4908 рецептів пільговими категоріям громадян |
| --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами | | | | 4800,0 | | | | 800,0 | | | 800,0 | |  | | | | 90,5 | | | на обліку перебуває 7 хворих |
| -- хворих на онкозахворювання | | | | 1000,0 | | | | 315,0 | | | 315,0 | |  | | | | 545,2 | | | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |
| калоприймачі | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | |  | | | | 353,3 | | | придбано калоприймачі і підгузники. |
| Інші пільгові категорії громадян | | | | 8881,6 | | | | 2395,8 | | | 2395,8 | |  | | | | 1666,2 | | | Інваліди І-ІІгр..,учасники війни,уч.бойових дій |
| - забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: | | | | 6900,0 | | | | 1100,0 | | | 1100,0 | |  | | | | 705,3 | | | Придбано лікарські засоби |
| -фенілкетонурію; | | | | 1060,0 | | | | 600,0 | | | 600,0 | |  | | | | 590,4 | | | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |
| - муковісцидоз; | | | | 800,0 | | | | 500,0 | | | 500,0 | |  | | | | 327,4 | | | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |
| - реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). | | | | 320,0 | | | | 320,0 | | | 320,0 | |  | | | | 259,9 | | | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |
| Реконструкція приміщення з впровадження енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | |  | | | 154,0 | | 5000,0  ДБ(субвен.) | | | | 154,0МБ  4979,7 ДБ(субвен.) | | |  |
| -проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста ,в тому числі:проведення капітальних ремонтів санвузлів лікувально-профілактичних закладів,зокрема: | | | | 36944,92  3329,0 | | | | 4025,3 | | | 2735,7 | |  | | | | 2734,2 | | |  |
| 1.5.1. Капітальний ремонт преміщень лікарні (травмпункту і харчоблоку) КНП «Тернопльська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | | | |  | | | | 200,0 | | | 200,0 | |  | | | | 200,0 | | | Роботи завершені |
| 1.5.2. Капітальний ремонт зовнішніх стін корпусів КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | | | |  | | | | 500,0 | | | 720,0 | |  | | | | 720,0 | | | Роботи завершені |
| 1.5.3. Капітальний ремонт приміщень поліклініки КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | | 170,0 | | | 170,0 | |  | | | | 170,0 | | | Роботи завершені |
| 1.5.4. Капітальний ремонт грязелікувального комплексу КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | |  | | | | 296,0 | | | 296,0 | |  | | | | 296,0 | | |  |
| 1.5.5 Капітальний ремонт сходової клітки, центрального входу та палат інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 207,7 | | | 291,8 | |  | | | | 291,8 | | | Роботи завершені. |
| 1.5.6.Каптальний ремонт дезкамери КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 78,0 | | | 96,7 | |  | | | | 96,7 | | | Роботи завершені |
| 1.5.7. Капітальний ремонт сольової кімнати відділення відновного лікування №2 КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» | | | |  | | | | 132,0 | | | 161,9 | |  | | | | 161,9 | | | Роботи завершені. |
| 1.5.9. Капітальний ремонт діагностичному блоці КП «Тернопільс міський лікувально – діагностичний центр» | | | |  | | | | 560,0 | | | 560,0 | |  | | | | 558,3 | | | Роботи завершені |
| 1.5.11**.** Капітальний ремонт ліфту КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 98,0 | | | 45,1 | |  | | | | 45,1 | | | Роботи завершені |
| 1.5.12. Заміна вікон КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 41,3 | | | 94,2 | |  | | | | 94,2 | | | Роботи завершені |
| 1.5.13. Капітальний ремонт приміщень КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» | | | |  | | | | 100,0 | | | 100,0 | |  | | | | 100,0 | | | Роботи завершені |
| 1.6. Придбання медичного обладнання лікувально –  профілактичних закладів міста | | | | 21091,0 | | | | 9730,0 | | | 10290,0 | |  | | | | 10511,4 | | |  |
| 1.6.1. Придбання обладнання КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ( мобільна рентген система IMAX 112C, лампи освітлення в операційну,столи операційні) | | | |  | | | | 2660,0 | | | 2660,0 | |  | | | | 2660,0 | | | Придбано мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні |
|  |  | | | 1.6.2 Придбання обладнання КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 (Цифровий рентгенапарат" та пересувний ренгенапарат, обладнаня для перинатального центру ІІ рівня (громадський бюджет) | | | |  | | | | 6590 | | | 6950,0 | |  | | | | 6926,0 | | | Придбано дві системи рентгенівські , рентгенівську установку. УЗД апарат . |
|  |  | | | 1.6.3. Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» ( хірургічний стіл) | | | |  | | | | 480,0 | | | 1015,7 | |  | | | | 925,4 | | | Придбано столи хірургічні та інше обладнання . |
|  |  | | | 1.7. інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ, в т.ч.  - безоплатне надання медичної допомоги жителям м.Тернополя в травмпункті.  - придбання мякого інвентаря  - придбання меблів для стаціонарів та поліклінічних закладів  - придбання бланків  - інші заходи | | | | 11920,0  1000,0 | | | | 6368,0  1000,0  1667,7  1867,7  244,6  1588,0 | | | 13444,6  1000,0  1667,7  1867,7 244,6  8070,8(медич.субвенція ДБ) | |  | | | | 4437,1  6802,2 (ДБ медич.субв.)  2271,4 (влас коштиКП)  935,1  1562,2  1728,9  210,9  6802,2(медсубв.зДБ)  2271,4(влас.кошти) | | | Придбано медикаменти згідно договорів і продовжуються тендерні процедури на придбання медикаментів для травмпункту, придбання м’якого інвентарю та меблів а саме:  -медикаменти  *травмпункту КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 935,1 тис.грн.,*  - м’який інвентарю та меблі  *КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 812,7 тис.грн.,*  *КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» - 962,1 тис.грн.,*  *КНП «Міська комунальна лікарня №3» - 492,3 тис.грн,.*  *КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 778,6тис.грн.,*  *КП «Тернопльський міський лікувально – діагностичний центр»- 49,4 тис.грн.*  *КНП»Центр первинної медико – санітарної допомоги» -120,0 тис.грн.,*  *КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»- 47,0 тис.грн.,*  *КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка»- 29,0 тис.грн*. |
|  | | | 1.8 Запровадження оцінки якості в усіх некомерційних підприємствах міста. | | | | 1100,0 | | | | 1000,0 | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | | | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Медикаментозне забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання | | | | 450,0 | | | |  | | | 350,0 | |  | | | | 334,0 | | | Проліковано в кардіологічному відділенні 2340 хворих. |
|  | 8 | | | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | | | | 200,0 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| 11 | | | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | 400,0 | |  | | | | 28,9  436,0(ДБ) | | | Проведено стентування 341 хворого, діагностчних коронарографій –281 хворого. |
|  |  | | | 3. Цукровий діабет | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | 1.1 | | | Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | | | | 15,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 10,5 ДБ | | | Придбано тест смужки та глюкометри |
|  | 1.2 | | | .Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень | | | | 410,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 15,2 ДБ | | |  |
| 2.1 | | | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | | | | 1700,0 | | | | 370,0 | | | 370,0(медсубв.ДБ) | |  | | | | 728,9(мед.субв.ДБ) | | | Виписано 4528 рецепти хворим на цукровий діабет |
| 2.2 | | | Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | | | | 2850,0 | | | |  | | | 4967,1(медсубв.ДБ) | |  | | | | 463,8  8896,0 (медсубв.ДБ)471,7(ДБ) | | | Виписано рецепти для придбання інсулінів |
| 3.1 | | | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. | | | | 100,0 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | | | 4*.ІМУНОПРОФІЛАКТИКА та ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ від інфекційних хвороб* | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| 2.1 | | | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічнимпоказаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | | | | 200,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 2247,6 (ДБ) | | | Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 19 %, поліомієліту – 16,0 %  Манту -43,0, проти кору – 19 % |
| 2.3 | | | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | | | | 25,0 | | | |  | | |  | |  | | | | 31,7 (ДБ) | | | Отримано вакцину проти гепатиту, привито 742 дитини |
| 2.4 | | | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. | | | | 440,0 | | | | 90,0 | | | 90,0 | |  | | | | 14,0 | | | Придбано 70 доз вакцини |
| 3.1 | | | Закупівля антирабічної та протиправцевої вакцини та імуноглобуліну | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | 1722,3(централ. з ДБ) | | | Отримано антирабічну та протиправцеву вакцини та імуноглобулін. |
|  | *5. Боротьба з онкологічними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Впроваджувати сучасні ефективні методи своєчасної діагностики раку | | | 2800,0 | | | |  | | |  | |  | | | | | 14511,7  (ДБ) | | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |
| *6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням | | | 3760,0 | | | | 1880,0 | | | 1880,0 | |  | | | | | 1880,0 | | Придбано флюорограф лікарнею №2 |
| 3. | | | | *З*абезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | | | 350,0 | | | |  | | | 100,0 | |  | | | | | 79,7  0,7 (ДБ) | | Придбано 3450 доз туберкуліну |
| *7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації | | | 1800,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 2 | | | | Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). | | | 1500,0 | | | 900,0 | | | | 990,0 | |  | | | | | 990,0 | | Придбано УЗД апарат |
| 3 | | | | Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику | | | 31,4 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 4 | | | | Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | | | 1000,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | *8. Кращі можливості для інвалідів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн.гарантійвсистеміохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційного,санаторнокурортногозабезпечення, своєчасного оформленнямеддокументів для встановлення інвалідності. | | | 1000,0 | | | 350,0 | | | | 350,0 | |  | | | | | 344,3 | | В дитячу поліклініку звернулося 529 дітей з інвалідністю, яким було виписано 812 рецептів. |
|  | *9. Стоматологічна допомога.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами:  -придбати стоматологічні установкитипу«Хірадент»-8 шт. | | | 1656,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | | | | - фотополімерні лампи - 2 шт. | | | 57,5 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
| 4 | | | | Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | | | 2000,0 | | | 1574,0 | | | | 1574,0 | |  | | | | | 480,7  1094,0 (медсубвенціїї ДБ) | | Надано зубопротезну допомогу 756особам |
| 5 | | | | Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). | | | 92,0 | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | *10.Охорона здоровя постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Проводити оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | 300,0 | | | 250,0 | | | | 250,0 | |  | | | | | 234,6 | | Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження пацієнтів. |
|  | *11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | | | 160,0 | | | 140,0 | | | | 140,0 | |  | | | | | 156,9 | | Виписано 927 пільгових рецепти |
| 3 | | | | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | | | 300,0 | | | 145,0 | | | | 145,0 | |  | | | | | 122,5 | | Проліковано 132 учасники АТО |
| 4 | | | | Реабілітації учасників АТО в комунальній лікарні №3 | | | 100,0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | |  | | | | | 50,0 | | Пройдено реабілітацію 46 учасників АТО |
| 5 | | | | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | | | 940,0 | | | 940,0 | | | | 940,0 | |  | | | | | 933,1 | | Надано зубопротезну допомогу 106 учасникам АТО та проліковано 797 особи |
|  |  | | | | *12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД:  - придбання медичного обладнання. | | | 270,0 | | |  | | | | 2568,0(медсубв.ДБ) | |  | | | | | 2128,2(медсубв.ДБ) | | Придбано медичне обладнання згідно табелю оснащення та проведено поточні ремонти приміщень |
| 5 | | | | Модернізація первинної ланки надання меддопомоги….. | | | 3502,4 | | | 1498,0 | | | | 1498,0 | |  | | | | | 1498,0  367,3 (ДБ) | | Капітальний ремонт дахупо вул.Купчинського для Центру первинної медико-санітарної допомоги |
|  | **Всього по програмі** : | | | | | | | **127525,0** | | | **35591,8** | | | | **51590,8** | | **5000,0**  **ДБ** | | | | | **30385,1**(МБ)  18920,4 (медсубвен. ДБ)  19789,0  (ДБ)  4979,7(субвенція ДБ)  2271,4 (власні кошти КП) | |  |
| 13 | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Організувати та провести акцію, присвячену Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | 14,4 | | |  | | | | 14,4 | | Перегляд кінофільму. Акцією охоплено 120 дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. |
|  | 2 | | | Організувати та провести краєзнавчо-пізнавальну акцію «Стежками рідного краю» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | |  | | | | 6,0 | | Проведено краєзнавчо-пізнавальну акцію «Стежками рідного краю» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Акцією охоплено 20 дітей. Транспортні та екскурсійні послуги, харчування. |
|  | 3 | | | Організувати та провести ІХ Форум прийомних сімей | | | | 13,0 | | | 13,0 | | | | 13,0 | | |  | | | | 13,0 | | Проведення екскурсійної поїздки для прийомних дітей та прийомних батьків. Акцією охоплено 14 учасників. |
|  | 4 | | | Виготовити та розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 4,8 | | |  | | | | 4,8 | | Виготовлено та розповсюджено інформаційну та рекламну продукцію (плакати формату А4) |
|  | 5 | | | Провести акцію «День усиновлення» | | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | 7,4 | | |  | | | | 7,4 | | Соціальна підтримка усиновлених дітей. Акцією охоплено 20 дітей. |
|  | 6 | | | Провести акції для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах: «З турботою про дитину», «Шкільний портфель», екскурсійну поїздку «Пізнай свій край», «Ой, хто-хто Миколая любить!» | | | | 48,0 | | | 48,0 | | | | 43,45 | | |  | | | | 43,45 | | Придбання 40 шт.комплектів постільної білизни до акції «З турботою про дитину»,закуплено канцтовари.Проведено краєзнавчо-пізнавальну акцію «Пізнай свій край» за маршрутом Тернопіль-Збараж-Вишнівець- Тернопіль для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. Акцією охоплено 20 дітей.Соціальна підтримка дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах |
|  | 7 | | | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси), присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права» | | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | 8,0 | | |  | | | | 8,0 | | Ознайомлення дітей з правами та обов’язками з метою підвищення правової освіти(30 дітей) |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **109,0** | | | **109,0** | | | | **97,1\*** | | |  | | | | **97,1** | |  |
| 14 | ***Програма «Турбота» на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | 1 | | | | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. | | | 7300,0 | | | 6030,0 | | | | 6767,2 | | |  | | | | 6760,1 | |  |
|  |  | | | | Надання одноразової грошової допомоги | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 3695,2 | | Виплачено допомоги 4021мешканцям |
| Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 1302,9 | | Надано безготівкової допомоги 465 особам з інвалідністю на суму 1183,0 тис.грн., 29 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 119,9 тис.грн. |
| Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10,0 тис.грн. особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та участі під час акцій Революції Гідності та неповнолітнім дітям, членам сімей загиблих | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 262,0 | | Надано грошової допомоги 35 особам з інвалідністю |
| Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 15,0 тис.грн. громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 1500,0 | | Виплачено 100 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |
|  | 2 | | | | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, учасників-добровольців АТО, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні їх проведення. (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері( батькові), опікуну). | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 253,5 | | |  | | | | 253,5 | | Надано допомогу 42 членам сімей загиблих |
|  | 3 | | | | Надання щомісячної доплати до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | | | 282,0 | | | 282,0 | | | | 255,0 | | |  | | | | 255,0 | | Виплачено допомоги 44 особам |
|  | 5 | | | | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку відповідно до положення;інвалідам війни ОУН-УПА на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше).Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунал. послуг в межах нормспоживання | | | 1500,0 | | | 1200,0 | | | | 1200,0 | | |  | | | | 1200,0 | | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг за 451 особу. |
|  | 6 | | | | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | 204 | | | 195,2 | | | | 134,6 | | | - | | | | 134,6 | | Виплачено компенсацій 59 особам |
|  | 7 | | | | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | | | 500,0 | | | 400,0 | | | | 436,7 | | |  | | | | 436,7 | | Харчувалося 600 громадян |
|  | 8 | | | | Фінансова підтримка громадських обєднань для здійснення їх діяльності | | | 70,0 | | | - | | | | 70,0 | | |  | | | | 70,0 | | Надано фінансову підтримку 11 громадським об’єднанням для здійснення їх діяльності |
|  | 9 | | | | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | | | 150,0 | | | - | | | | 146,7 | | |  | | | | 146,7 | | Придбано 24 путівки для ветерана війни |
|  | 10 | | | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам,які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції і яким надано статус учасника бойових дій , інваліда війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України. | | | 3000,0 | | | - | | | | 453,0 | | | - | | | | 452,8 | | Виплачено грошову компенсацію за земельні ділянки 6 учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих (померлих) |
|  | 11 | | | | Організація надання соціальних послуг за результатами проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг. | | | 100 | | | **-** | | | | 100 | | | - | | | | 100,0 | | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
|  | 12 | | | | Відшкодування витрат тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | | | 51,0 | | |  | | | | 51,0 | | |  | | | | 51,0 | | Надання безкоштовних послуг у перевезенн осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку і |
|  | 13 | | | | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста. Благодійні надходження | | |  | | |  | | | |  | | | 50,0 | | | | 22,6(інші кошти) | | Проведено майстер клас у відділенні денного перебування 0,6 тис.грн. та закуплено продуктові набори для одиноких громадян до Великодня та інші заходи для інвалідів на суму 22,0 тис.грн. |
|  |  | | | | **Всього по програмі:** | | | **13457,0\*** | | | **8407,2\*** | | | | **9867,7** | | | **50,0** | | | | **9860,4 + 22,6 інші** | |  |
| 15 |  | | | | ***Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | | | 60,0 | | | 60,0 | | | | 60,0 | | |  | | | | 60,0 | | Проведено оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |
|  |  | | | | **Всього по програмі :** | | | **60,0** | | | **60,0** | | | | **60,0** | | |  | | | | **60,0** | |  |
| 16 | ***Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | ***Розділ “Розвиток дошкільної освіти”*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.1 | | | | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених(ТДНЗ № 10 –350 тис  ТДНЗ № 25 – 1 480 тис..) | | | 4400,0 | | | 1 830,0 | | | | 3354,2 | | |  | | | | 3354,2 | | Завершені капітальні ремонти ДНЗ №10(1 група), ДНЗ №25(3 групи).ТНВК №28 (1 група)  Придбано меблі та інше обладнання для відкриття груп |
|  | 1.2 | | | | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах | | | 400,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2.2 | | | | Реконструкціятакапітальніремонтидахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 1 – 240 тис. ТДНЗ № 5 – 60 тис. ТДНЗ № 8 – 50 тис. м ТДНЗ № 9 – 70 тис. ТДНЗ № 11 – 200 тис. ТДНЗ № 13 – 200 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 15 – 220 тис. ТДНЗ № 17 – 72 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 21 – 200 тис. ТДНЗ № 23 – 380 тис. ТДНЗ № 26 – 200 тис. ТДНЗ № 27 – 240 тис. ТДНЗ № 29 – 110 тис. ТДНЗ № 33 – 270 тис. ТДНЗ № 36 – 210 тис.) | | | 6 000.0 | | | 2 922,0 | | | | 5822,4 | | |  | | | | 5821,0 | | Виконано ремонти та реконструкцію приміщень і дахів  дошкільні навчальні заклади- №№1,5,8,9,11 ,13-17,19-23 ,26,27,29-31, 33 , 34,36-38,  навчально-виховні комплекси№№7,32,35. |
|  | 2.3 | | | | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування.  (ТДНЗ № 1 – 30 тис. ТДНЗ № 2 – 30 тис. ТДНЗ № 3 – 47 тис. ТДНЗ № 4 – 40 тис. ТДНЗ № 5 – 37 тис. ТДНЗ № 6 – 60 тис.. ТДНЗ № 9 – 50 тис. ТДНЗ № 10 – 40 тис. ТДНЗ № 11 – 30 тис. ТДНЗ № 12 –90 тис. ТДНЗ № 13 – 50 тис. ТДНЗ № 14 – 50 тис. ТДНЗ № 15 – 30 тис. ТДНЗ № 16 – 50 тис. ТДНЗ № 17 – 90 тис. ТДНЗ № 18 – 25 тис. ТДНЗ № 19 – 82 тис. ТДНЗ № 20 – 50 тис. ТДНЗ № 21 – 65 тис. ТДНЗ № 22 - 50 тис. ТДНЗ № 23 – 50 тис. ТДНЗ № 24 – 25 тис. ТДНЗ № 25 – 30 тис. ТДНЗ № 26 – 30 тис.ТДНЗ № 27 – 30 тис. ТДНЗ № 29 – 30 тис. ТДНЗ № 30 – 90 тис. ТДНЗ № 31 – 50 тис. ТДНЗ № 34 – 25 тис. ТДНЗ № 36 – 30 тис. ТДНЗ № 37 – 90 тис. ТДНЗ № 38 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 7 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 30 тис.) | | | 2 800.0 | | | 1 626,0 | | | | 1 380,9 | | |  | | | | 1380,9 | | Придбано електрообладнання,  ігрові дитячі майданчики, інше обладнання  ТДНЗ №№1-6,9,10-23, 25-27 ,29 , 30 ,.31,34,36-38  ТНВК школа-дитячий садок №7, ТНВК школа-дитячий садок №28, ТНВК школа-дитячий садок №32, ТНВК школа-дитячий садок №35 |
|  | 2.4 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання).  (ТДНЗ № 2 – 200 тис.. ТДНЗ № 6 – 200 тис. ТДНЗ № 9 – 80 тис. ТДНЗ № 12 – 30 тис. ТДНЗ № 13 – 35 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 16 – 190 тис. ТДНЗ № 19 – 200 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 27 – 60 тис. ТДНЗ № 30 – 160 тис. ТДНЗ № 31 – 200 тис. ТДНЗ № 34 – 250 тис. ТДНЗ № 37 - 170 тис. ТДНЗ № 38 – 200 тис. )школа-сад№35-350,0 | | | 3 000.0 | | | 2 175,0 | | | | 1140,9 | | |  | | | | 1140,9 | | Виконано ремонт систем комунікацій  ТДНЗ №№2, 6, 9, 10, 12, 27, 30, 36, ТНВК №7 |
|  | 2.5 | | | | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів  (ДНЗ №5 – 400 тис., ДНЗ №17 – 400 тис., ДНЗ №22 – 400 тис., ДНЗ №24 – 200 тис., ДНЗ №30 – 300 тис.,) | | | 4 000.0 | | | 1 700,0 | | | | 1 214,0 | | |  | | | | 1201,3 | | Проведено ремонт  ТДНЗ №№5, 17, 22, 24, 30, 31. |
|  | 3.1 | | | | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | | | 1 000.0 | | |  | | | |  | | |  | | | | - | |  |
|  | 3.3 | | | | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | | | 100,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.4 | | | | Проводити міські конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкзакладів, сприяти нагородженню переможців | | | 20,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | ***Розділ: Загальна середня освіта*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.4 | | | | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків  (Українська гімназія – 60 тис. ЗОШ № 5 – 110 тис. ЗОШ № 6 – 50 тис. ЗОШ № 7 – 250 тис. ЗОШ № 8 – 300 тис. ЗОШ № 9 – 300 тис. ЗОШ № 10 – 185 тис. ЗОШ № 11 – 290 тис. ЗОШ № 12 – 750 тис. ЗОШ № 13 – 120 тис. ЗОШ № 15 – 350 тис. ЗОШ № 16 – 230 тис. ЗОШ № 20 – 210 тис. ЗОШ № 22 – 150 тис. ЗОШ № 23 – 200 тис. ЗОШ № 24 – 230 тис. ЗОШ № 26 – 200 тис. ЗОШ № 28 – 250 тис. ЗОШ № 29 – 300 тис. ЗОШ № 30 – 200 тис. Класична гімназія – 200 тис. Технічний ліцей – 280 тис. ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов – 280 тис. Школа допризовної підготовки – 30 тис. НВК №7 – 200 тис. НВК №28 – 250 тис. НВК № 32 – 120 тис. Спеціальна школа – 50 тис) | | | 10500.0 | | | 6 145,0 | | | | 9728,8 | | |  | | | | 9301,0 | | Виконано ремонт і реконструкцію приміщень та дахів  Українська гімназія, ЗОШ №№2,4,5-11,школа Й.Сліпого,14-17,19-26, 28-30 Технічний ліцей,Класична гімназія, ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов,ЗОШ з поглибленим вивченням економіки, Школа допризовної підготовки Спеціальна школа,Галицький коледж |
|  | 1.5 | | | | Встановлення нових та ремонт наявних спортикомплексів у ЗНЗ(ЗОШ № 3 – 450 тис. ЗОШ №5 – 1 458,6 тис. ТНВК Школа-сад №35 – 700 тис.) | | | 4000,0 | | | 2 608,6 | | | | 3595,7 | | |  | | | | 3595,7 | | Роботи завершено ЗОШ № 3, №5, Школа-сад №35 |
|  | 1.6 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання).  (ЗОШ №2 – 414,4 тис.ЗОШ №13-350,0 ЗОШ №14 – 300 тис. ЗОШ №17 – 579 тис ЗОШ №18 – 200 тис. ЗОШ №19 – 125 тис. ЗОШ №21 – 250 тис. ЗОШ №22 – 150 тис. ЗОШ №25 – 150 тис. ЗОШ №27 – 180 тис. ЗОШ економічна – 200 тис. НВК Школа-сад №35 – 350 тис Спеціальна школа – 100 тис) | | | 3000.0 | | | 2 998,4 | | | | 2 814,4 | | |  | | | | 2814,4 | | Роботи завершено  ЗОШ №№ 2,13 ,14 ,18 ,21 , 25,27 |
|  | 1.7 | | | | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ  (ЗОШ №4 – 500 тис. ЗОШ №6 – 200 тис. ЗОШ №7 – 150 тис. ЗОШ №16 – 200 тис. ЗОШ №24 – 100 тис. Станція юних техніків – 450 тис. Галицький коледж – 360 тис. ) | | | 3000,0 | | | 1 960,0 | | | | 1872,4 | | |  | | | | 1728,0 | | ЗОШ №№6,7,16,21,24,Галицький коледж |
|  | 2.2 | | | | .Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки.(ЗОШ №2 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №3 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №4 –110,0 тис.грн, ЗОШ №8 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №11 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №20 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №22 – 150,0 тис.грн, ЗОШ №24 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №25 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №26 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №30 –50,0 тис.грн, Педагогічний ліцей – 12,0 тис.грн, Технічний ліцей – 110,0 тис.грн, )  Сесія ТМР від 20.04.2018 №7/24/8 (ЗОШ №10 – 38 тис. ЗОШ №21 – 38 тис. ЗОШ №24 – 38 тис. ЗОШ №26 – 47,3 тис. ЗОШ №27 – 47,3 тис. ЗОШ №28 – 47,2 тис. ЗОШ №29 – 47,2 тис) | | | 2 000.0 | | | 922,0 | | | | 1994,8 | | |  | | | | 1994,0 | | Придбано мультимедійне та компютерне обладнання ЗОШ №№2 -11 ,13-30 ,Школа –колегіум Й.Сліпого,Класична гімназія,Педагогічний ліцей, Технічний ліцей.,ТСЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ТСЗОШ з поглибленим вивченням економіки, спеціальна школа |
|  | 2.6 | | | | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ | | | 2 000,0 | | | 420,0 | | | | 873,2 | | |  | | | | 873,2 | | Придбано технологічне обладнання для належних умов спеціалізованих кабінетів Галицький коледж |
|  | 3.9 | | | | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар.організацій та фондів | | | 5,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.10 | | | | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження | | | 130,0 | | |  | | | | 85,0 | | |  | | | | 84,5 | | Організовано та проведено 4 заходи («Вчитель року», «Оскар», «Парадигма», «Сучасні заклади освіти») |
|  | 3.11 | | | | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяль­ності педагогів міста під час проведення національних і між нар.освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» | | | 100,0 | | | 50 | | | | 31 | | |  | | | | 30,7 | | Забезпечення участі у конкурсі, нагородження переможців |
|  | 3.14 | | | | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.15 | | | | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» | | | 25 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.16 | | | | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» | | | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.17 | | | | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту – освітянського альманаху | | | 150 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4.5 | | | | Забезпечувати профільні навчальні заклади міста спеціальним обладнанням, устаткуванням та навчально-методичними матеріалами( Інформаційно-методичний центр – 150,0 тис. Інклюзивно-ресурсний центр №1 – 160,9 тис ) | | | 600 | | |  | | | | 310,9 | | |  | | | | 310,9 | | Придбано спеціалізоване обладнання, устаткування та навч. методичне обладнання |
|  | 5.2 | | | | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» | | | 200 | | |  | | | | 200,0 | | |  | | | | 200,0 | | Виплати проведено усіма закладами загальної середньої освіти |
|  | 5.3 | | | | Продовжити  нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад  та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання | | | 350,0 | | | 350 | | | | 338 | | |  | | | | 336,0 | | Проведено виплати премій 192 учням-переможцям та 34 вчителям |
|  | 5.4 | | | | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми- чемпіони» та інших конкурсів | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.5 | | | | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. | | | 20 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.6 | | | | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів | | | 15 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5.7 | | | | Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді міста з іншими областями країни та закордонними партнерами | | | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 6.2 | | | | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій*(Центр творчості дітей та юнацтва – 600 тис)* | | | 700,0 | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | | 596,0 | | оздоровлено 196 дітей |
|  |  | | | | ***Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»*** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.1 | | | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : | | | 70 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.2 | | | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування | | | 20 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.3 | | | | Забезпечувати:  - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; | | | 40 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.4 | | | | Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців.  Організовувати:оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів;проведення щорічної   виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників -наставників. | | | 20,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.5 | | | | .Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.6 | | | | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкільних патріотичних клубів. | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.7 | | | | Організація та проведення :  -свята «Випускник»;  - конкурсу на кращий вишиваний костюм.  забезпечення нагородження окремих переможців і колективів- у конкурсі на кращий вишиваний костюм. | | | 130,0 | | | 100 | | | | 71 | | |  | | | | 70,4 | | Оплачено встановлення сцени, звуковий супровід, оформлення та оздоблення квітами |
|  | 1.8 | | | | .Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу **«**Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». | | | 10 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.9 | | | | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах  Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів  Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | | | 21 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1.10 | | | | .Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах:  –Спортивних ігор школярів України  –Спартакіади допризовної молоді  –Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія»  –Олімпійського тижня  –Олімпійського дня бігу  –Фестивалю «Нащадки козацької слави»  –Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ  30 | | | 35 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2.5 | | | | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках тощо. | | | 22 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.1 | | | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти (ХШ "Зоринка" – 45 тис) | | | 800,0 | | | 45 | | | | 49,6 | | |  | | | | 49,6 | | Проведено ремонт приміщення ХШ «Зоринка», оплачено експертиза ПКД капітального ремонту асфальтного покриття Станції юних техніків. |
|  | 3.2 | | | | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування (ХШ "Зоринка" – 19 тис) | | | 200,0 | | | 19 | | | | 19 | | |  | | | | 19,0 | | Придбано обладнання для ХШ "Зоринка |
|  | 3.3 | | | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) | | | 200 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **50133,0** | | | **26 821,0** | | | | **35495,4** | | |  | | | | **34901,7** | |  |
| 17 | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | 1.2 | | | Проведення робіт по опорядженню фасадів Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 1.3 | | | Реставраційні роботи по покрівлі Архикатедраль-ного собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2.3 | | | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень Тернопільського замку (ох. № 634) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2.4 | | | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) | | | | 587,5 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | Проведення (розкопок0 прхеол.досліджень по вул..Замковій | | | | 200,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.3 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. метрів | | | | 81,3 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3.4 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | | | | 26,3 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3.5 | | | Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | | | | 49,9 | | | 200,0 | | | | 199,0 | | |  | | | | 198,4 | | виконано |
| 4.4 | | | Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | | | | 215,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | | | Виготовлення та втановлення меморіальної таблиці В.Громницькому | | | | 110.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.7 | | | Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | | | | 190,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.8 | | | Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, церква Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | | | | 170,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.1 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | | | | 390,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.11 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції хлопчика чистильника взуття; | | | | 235,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.12 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола; | | | | 330,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.13 | | | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | | | | 320,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4.14 | | | Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська) | | | | 380,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4.15 | | | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Церкви Різдва Христовогопо вул. Руській | | | | 600,0 | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | | **0,0** | | Роботи будуть перенесені на 2019 рік |
|  | ***Всього по програмі*** | | | | | | | **5647,5** | | | **800,0** | | | | **799,0** | | |  | | | | **198,4** | | - |
| 18 | ***Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | | | Забезпечення бібліотек технічними комплексами та  програмними продуктами, а саме:  Центральна міська бібліотека  Центральна дитяча бібліотека  Бібліотеки-філії | | | | 250,0 | | | 450,0 | | | | 450,0 | | |  | | | | 238,5 | | Придбаноперсональнийкомп`ютер,багатофункціональний принтер,мультимедійний комплекс |
|  | 2. | | | Поповнення бібліотечних фондів та періодичних видань Тернопільської міськцентралізованої бібліотечної системи | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | | | 300,0 | | Придбано книги |
|  | 3 | | | Культурно-масова робота, зокрема | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 2983,1 | |  |
|  | 3.1 | | | Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи | | | | 1050,0 | | | 1050,0 | | | | 1050,0 | | |  | | | | 1033,1 | | Проведено 376 культурно-мистецьких заходів  Серед них:заходи соціального змісту,день Європи,деньпам’ятіЖертвсталінських репресій,  концерт оркестру Волі,відзначення 50-річчя хору Кобилянського,до дня переховання Шевченка,  Зимове містечко,в.Миколая, Джаз-без та інше |
|  | 3.2 | | | Заходи з нагоди державних свят | | | | 320,0 | | | 320,0 | | | | 320,0 | | |  | | | | 320,0 | | До Дня Конституції, День Памяті, День Героїв, День Матері |
|  | 3.3 | | | Заходи до релігійних свят | | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | | | | 80,0 | | Великодня Писанка, Великодній Пленер, Різдвяні свята. Архієрейська Літургія |
|  | 3.4 | | | Заходи для дітей | | | | 450,0 | | | 450,0 | | | | 450,0 | | |  | | | | 450,0 | | Кіно- хвилька,, конкурс «Соловейко» |
|  | 3.5 | | | Фестивалі та конкурси | | | | 700,0 | | | 700,0 | | | | 1100,0 | | |  | | | | 1100,0 | | Я там, де є благословення, Цвіт вишиванки |
|  | 4. | | | Придбання музичних інструментів та обладнання в ПСМНЗ | | | | 263,0 | | | 280,0 | | | | 263,0 | | |  | | | | 262,9 | | Придбано кларнет,саксофон  (Тернопільська музична школа №2 )  Придбано муфельна піч,LED- телевізор, мультимедійний проектор. (Художня школа),музична школа №1 |
|  | 5. | | | Вжиття заходів щодо дотримання пожежної безпеки в закладах культури | | | | 97,0 | | | 97,0 | | | | 97,0 | | |  | | | | 97,0 | | БК «Понятин»та БК « Кутківці»  встановленно системи автоматичної пожежної сигналізації. |
|  | 7 | | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема:  БІБЛІОТЕКИ, в тому числі:  Капітальний ремонт центрального входу і приміщебібліотеки №2для дітей.Ремонт даху | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт центрального входу і приміщень бібліотеки №8 для дорослих | | | | 250,0 | | | 250,0 | | | | 250,0 | | |  | | | | 250,0 | | Виконано |
|  |  | | | Школи естетичного виховання дітей, в тому числі : | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| Завершення капітального ремонту підвального приміщення Тернопільської музичної школи №1 | | | | 600,0 | | | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | | | 415,4 | | Роботи завершено |
| Капітальний ремонт даху та приміщень Тернопільської музичної школи №2 | | | | 900,0 | | | 900,0 | | | | 900,0 | | |  | | | | 892,2 | | Роботи завершено |
|  |  | | | БК «Кутківці» капітальний ремонт огорожі та підпірної стінки Зроблено ПКД | | | |  | | | 110,0 | | | | 160,0 | | |  | | | | 159,9 | | Роботи завершено |
|  |  | | | БК»Кутківці» капітальний ремонт системи опалення | | | |  | | |  | | | | 180,0 | | |  | | | | 178,5 | | Роботи завершено |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **5460,0** | | | **6087,0** | | | | **6400,0** | | |  | | | | **5824,5** | |  |
| 19 | ***Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | **110,0** | **110,0** |
|  | 2 | | | | | Благоустрій парків | | 13000,0 | | | 12213,4 | | | | 12943,4 | | |  | | | | 12739,9 | | Придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | 3 | | | | | Придбання зелених насаджень | | 25,0 | | |  | | | | 86,1 | | |  | | | | 86,1 | | Придбано саджанці катальпи північної в кількості 55 шт., винограду трьохлисткового в кількості40шт. |
|  | 4 | | | | | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | | 300,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5 | | | | | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста | | 300,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **Парк ім..Т.Г.Шевченка** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1. | | | | | Капітальний ремонт –оновлення пішохідних зон навколо острова Чайка | | 1479,1 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2. | | | | | Капітальний ремонт : Роботи по освітленню паркуім.Т. Шевченка | | 900,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3 | | | | | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка в парку ім. Т. Шевченка | | 1475,8 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **СТАРИЙ ПАРК** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 1. | | | | | Реконструкція Пагорбу Слави | | 888,4 | | | 888,4 | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт підпірної стінки від вул.Петрушевича | | 77,6 | | | 77,6 | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5 | | | | | Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування музею під відкритим небом учасникам визвольної боротьби УПА | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 59,7 | | |  | | | | 59,7 | | Виготовлено ПКД |
|  |  | | | | | **ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 9 | | | | | Придбання нових атракціонів | | 2500,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 10 | | | | | Капітальний ремонт паркових доріжок та пішохідних зон, роботи з освітлення | | 2350,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | **ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ**» | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт огорожі зоокутка в парку | | 439,97 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 5 | | | | | Поповнення зоокутка тваринами | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 195,0 | | |  | | | | 195,0 | | Придбано шотландську корову, як, 2 буйволи, 2 лами |
|  | 6 | | | | | Оновлення території навколо зоокутка:  -капітальний ремонт пішохідної зони від центральної алеї до зоокутка та навколо нього; | | 1500,0 | | | 1890,0 | | | | 1478.6 | | |  | | | | 1478,6 | | Роботи завершені |
| - капітальний ремонт освітлення парку (доріжка від центральної алеї до зоокутка на навколо нього). | |  | | |  | | | | 773,1 | | |  | | | | 770,5 | | Роботи завершені |
|  | 7 | | | | | Капітальний ремонт пішохідних зон (Біла алея та алея до підвісного моста),паркових доріжок. роботи з освітлення | | 2959,12 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 8 | | | | | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Козацького острова | | 140,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 10 | | | | | Капітальний ремонт сходів | | 1500,0 | | | 1960,0 | | | | 2484,5 | | |  | | | | 2484,5 | | Роботи завершені |
|  | 11 | | | | | Придбання спортивних тренажрів | | 200,0 | | | **-** | | | | - | | |  | | | |  | |  |
|  |  | | | | | Капітальний ремонт освітленя сходів на вул..Миру | |  | | |  | | | | 486,8 | | |  | | | | 486,8 | | Роботи завершені |
|  |  | | | | | **ПАРК « ЗДОРОВЯ»** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 4 | | | | | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку | | 539,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | **30973,99** | | | **17429,4** | | | | **18507,2** | | |  | | | | **18301,1** | |  |
| 20 | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | | | Розвиток видавничої справи  Випуск видань місцевих авторів | 190,0 | | | 90,0 | | | | 190,0 | | |  | | | | 189,31 | | Виділено кошти 11 авторам для видавничої роботи |
|  |  | | | | | | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок | 50,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 2 | | | | | | Сприяння діяльності ЗМІ, висвітлення діяльності міської ради, депутатів міської ради | 700,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | 3.1 | | | | | | Забезпечення відзнаками Тернопільської міськради та міського голови | 75,0 | | |  | | | | 45,6 | | |  | | | | 45,6 | | Придбано нагородні знаки та значки «Герб міста» |
|  | 3.2 | | | | | | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 150,0 | | |  | | | | 149,32 | | |  | | | | 149,32 | | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети,магніти) та гравірування ручок |
|  | 3.3 | | | | | | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 213,0 | | |  | | | | 213,0 | | |  | | | | 204,75 | | Виплачено грошові винагороди 113 особам |
|  |  | | | | | | **Всього по програмі:** | **1378,0** | | | **90,0** | | | | **597,91** | | |  | | | | **588,97** | |  |
| 21 | ***Програмарозвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі  Конкурс «Ексклюзив  Конкурс «Фієрія краси»  Конкур «Чарівна зачіска»  Конкурс «Калинове намисто»  Тернопільські дні моди | | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | - | |  | | | | **-** | |  |
| 2 | | | | Фінансово-кредитна підтримка | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | - | |  | | | | **-** | |  |
| 3 | | | | Відзначити кращих підприємців з нагоди святкування Дня підприємця | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | - | |  | | | | **-** | |  |
| 4 | | | | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП | | | 25,0 | | | - | | | | | - | |  | | | |  | |  |
| 5 | | | | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | | | 65,0 | | | 65,0 | | | | | 65,0 | |  | | | | 65,0 | | Послуги з визначення та оновлення рейтингу міста |
|  |  | | | | **Всього по програмі:** | | | **250,0** | | | **225,0** | | | | | **65,0** | |  | | | | **65,0** | |  |
| 22 |  | | | | **Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Інвентаризація земель | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | - | |  | | | | - | |  |
| 2 | | | | Рекультивація порушених земель | | | 199,0 | | | 199,0 | | | | | - | |  | | | | - | |  |
| 3 | | | | Встановлення межі міста | | | - | | | - | | | | | 84,5 | |  | | | | 0,0 | |  |
| **Всього по програмі:** | | | | | | | **1199,0** | | | **1199,0** | | | | | **84,5** | |  | | | | **0,0** | | - |
| 23 |  | | | | ***Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: мікрорайон «Промисловий» | | | | 345,0 | | 345,013 | | | | | - | |  | | | | - | |  |
|  | 2 | | | | Придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем | | | | 60,0 | | - | | | | | - | |  | | | | - | |  |
| 3 | | | | Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах | | | | 3800,0 | | - | | | | | 1499,813 | |  | | | | 1499,8 | | Проведення топографо-геодезичних робіт, в т.ч. аерозйомка |
| 4 | | | | Розробка-корегування планів «червоних ліній» магістральних та житлових вулиць | | | | 190,0 | | - | | | | | 189,33 | |  | | | | 189,327 | | Розробка -коригування планів червоних ліній магістральних та житлових вулиць міста ( 3 етапи) |
| 5 | | | | Розробка детальних планів територій районів міста відповідно до територіального районування м. Тернополя | | | | 900,0 | | 700,0 | | | | | - | |  | | | | - | |  |
|  |  | | | | Експертиза містобудівної документації | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 48,1 | |  | | | | 48,0 | | Експертиза містобудівної документації «Внесення змін до Генплану міста» |
|  | **Всього по програмі**: | | | | | | | | **5345,0** | | **1095,01** | | | | | **1737,24** | |  | | | | **1737,13** | |  |
| 24 |  | | | | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018*  - *2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | | | | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | | | | 600,0 | | - | | | | | - | |  | | | | - | |  |
| 8 | | | | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво, (реконструкцію)та придбання житла,атакож кошти в об’ємі | | | | 500,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | |  | | | | 150,0 | | Надано кошти 3 молодим сімям для пільгових довгострокових кредитів |
| 12 | | | | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | | | | 10,0 | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 14 | | | | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | | | 50,0 | | - | | | | | 48,587 | |  | | | | 48,569 | |  |
|  | **Всього по програмі** | | | | | | | | **1160,0** | | **150,0** | | | | | **198,59** | |  | | | | **198,57** | |  |
| 25 | ***Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 30,0 | |  | | | | | 30,0 | Придбання канцтоварів |
| 2 | | | | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці | | | | 15,0 | | 15,0 | | | | | 15,0 | |  | | | | | - |  |
| 3 | | | | Організація медичного обстеження призовників | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | | 20,0 | |  | | | | | - |  |
| 4 | | | | Придбанняматеріальних засобівдля забезпечення роботи призовної дільниці. | | | | 30,0 | | 30,0 | | | | | 30,0 | |  | | | | | - |  |
| 6 | | | | Забезпечення комунально-побутовими послугами | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | |  | | | | | - |  |
| 7 | | | | Забезпечення паливом призовної дільниця | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |  | | | | | 20,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **Всього по програмі**: | | | | | | | | **150,0** | | **150,0** | | | | | **150,0** | |  | | | | | **50,0** |  |
| 26 | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2018-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом | | | | | | 150,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| 2 | | | Проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військслужбу за контрактом та строкову військслужбу | | | | | | 100,0 | 60,0 | | | | | 60,0 | | | |  | | | 60,0 | Виготовлення спеціальної продукції та вжиття заходів по встановленню діалогу з місцевими мешканцями біля лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях |
|  | 3 | | | Придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 4 | | | Забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки військовозобов’язаних у військові частини та інше… | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 5 | | | Придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, куле захисних шоломів, захисних окулярів та інше) | | | | | | 1800,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 5.1 | | | Придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних, приборів нічного бачення, тепловізорів та інше) | | | | | | 400,0 | 254,0 | | | | | 254,0 | | | |  | | | 184,0 | Придбання технічних засобів охорони(високотехнологічні системи) та засобів зв’язку |
|  | 6 | | | Проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших і | | | | | | 300,0 | 261,7 | | | | | 261,7 | | | |  | | | 281,7 | Облаштування критої стоянки спеціального автотранспорту та заміна вікон в казармі для проживання особового складу |
|  | 7 | | | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 8 | | | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань | | | | | | 50,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 9 | | | Матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальльних міщків, постільної білизни, побутових речей, мішків, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) | | | | | | 150,0 |  | | | | | 100,0 | | | |  | | | 100,0 | Придбано матеріально-технічнео забезпечення для 44 артилерійської бригади |
|  | 10 | | | Закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони | | | | | | 1300,0 | 724,3 | | | | | 624,3 | | | |  | | | 624,5 | Придбання техніки та запасних частин. |
|  | 11 | | | Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п. 1.4, 2.6 та створення незнижуваного запасу ПММ | | | | | | 200,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | 12 | | | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | | | | | | 450,0 |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | **Всього по програмі:** | | | | | | **5050,0** | **1300,0** | | | | | **1300,0** | | | |  | **1250,2** | | |  |
| 27 | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 рік.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки для заміни морально та фізично зношеної, що не здатна в повній мірі опрацьовувати документи, які використовуються в процесі експлуатації ПТК ««Клієнт Казначейства – Казначейство» | | | | | | | 115,0 | 110,0 | | | | | 110,0 | | | |  | 110,0 | | | Придбано комп’ютерну техніку |
|  | 2 | | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів | | | | | | | 10,0 | 10,0 | | | | | 10,0 | | | |  | 10,0 | | | Придбано канцелярське приладдя |
|  | 3. | | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів | | | | | | | 380,0 | 380,0 | | | | | 380,0 | | | |  | 380,0 | | | Придбано будівельні матеріали та проведено капітальний ремонт |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | | **505,0** | **500,0** | | | | | **500,0** | | | |  | **500,0** | | |  |
| 28 | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. | | | | | | 500,0 | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | 8 | | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі | | | | | | 50,0 | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді | | | | | | 100,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | | |  | | 50,0 | | | Придбана комп’ютерна техніка |
|  | 10 | | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. | | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | | |  | | 350,0 | | | Поточний ремонт робочих місць |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1000,0** | | **400,0** | | | | | **400,0** | | |  | | **400,0** | | |  |
| 29 | ***Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання.Закупівля мультитесту для перевірки захисту органів дихання. | | | | | | - | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 2. | | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші | | | | | | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | | | | | |  | | 200,0 | | | Придбано спорядження |
|  | 3. | | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді:  - човен рятувальний металевий з двигуном;  -причіп для транспортування човна;  -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка, жилети | | | | | | 120,0 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4. | | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) | | | | | | 400,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | | | |  | | 300,0 | | | Придбано маски та запчастини |
|  | 5. | | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт | | | | | | 200,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | | | |  | | 50,0 | | | Придбано бензин |
|  | 6. | | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при опиненні під завалами будівель, споруд | | | | | | - | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 7. | | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння пожеж. | | | | | | 50 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 8. | | Виділення цільовим призначенням коштів для придбання спеціального пожежного автомобіля з висотою підйому не менше 45 метрів (в т.ч. бувшого в користуванні) | | | | | | - | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 9. | | Проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“(закупівля призів та цінних подарунків) | | | | | | 10 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | 13. | | Організація доступу (телекомунікаційні послуги), обслуговування диспетчерського пункту щодо відеоспостереження міської та прилеглих територій. | | | | | | 50 | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1080,0** | | **600,0** | | **600,0** | | | | | |  | | **550,0** | | |  |
| 30 | ***Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | | | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | | | | | 120,0 | |  | | | 120,0 | | | | |  | | 120,0 | | | Оплата послуг ПАТ»Укртелекому» |
|  | 1.2 | | | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» | | | | | 2,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.4 | | | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням. | | | | | 59,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.5 | | | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. | | | | | 568,3 | |  | | | 322,4 | | | | |  | | 322,4 | | | Придбано блоки управління електросиренами БО-FM-04-С в кількості 30шт., та блок перехвата МКО-4TR,виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |
|  | 1.6.3 | | | Послуги з обслуговування інформаційного табло | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1.6.4 | | | Оплата витрат на електроенергію | | | | | 15,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 2.1 | | | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | | | 122,4 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 3.1 | | | Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4.1 | | | Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Терно- пільської міської ради | | | | | 45,0 | |  | | | 14,0 | | | | |  | | 14,0 | | | Придбано архіватор мови |
|  | 4.2 | | | Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) | | | | | 15,0 | |  | | | 15,0 | | | | |  | | 14,8 | | | Утилізація небезпечних відходів |
|  | 4.3 | | | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | | | | | 2,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 4.4 | | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста; | | | | | 6,0 | |  | | | 6,03 | | | | |  | | 6,03 | | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання |
|  | 4.5 | | | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді | | | | | 5,0 | |  | | |  | | | | |  | | - | | |  |
|  | 5.1 | | | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя | | | | | 23,8 | |  | | |  | | | | |  | | - | | |  |
|  |  | | | **Всього по програмі:** | | | | | **993,5** | | **0** | | | **477,43** | | | | |  | | **477,23** | | | - |
| 31 |  | | | ***Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»на 2017-2018роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | | | Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» | | | | | 60,0 | |  | | |  | | | | |  | | **-** | | |  |
|  | 3. | | | Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання | | | | | 10,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 6. | | | Проведення оперативно-профілактичних операцій під уиовною назвою «Генофонд»:  а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах;  б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). | | | | | 25,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 7. | | | Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» | | | | | 25,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 11. | | | Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) | | | | | 200,00 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | 12. | | | Покращення матеріально-технічної бази  ( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали).  -поліцейські станції  - громадських пунктів охорони порядку  - управління патрульної поліції | | | | | 200,0  200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | | | |  | | 195,0  169,0 | | | Придбано матеріали для матеріально-технічного забезпечення  Придбано оргтехніку та канцтовари |
|  | 13. | | | Покращення забезпечення  а) паливно-мастильними матеріалами;  б)комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS;  в)матеріально-технічне оснащення автотранспортуавтозапчастинами та провед. ремонту автомобілів | | | | | 400,0  330,0 | | 400,0 | | | 400,0 | | | | |  | | 116,0  20,0 | | | Придбано паливно-мастильні матеріали  Придбано запасні частини |
|  | 16. | | | Створити та забезпечити діяльність Центру вишколу при міській раді | | | | | 50,0 | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | Облаштування площадки для стоянки транспортних засобів відвідувачів Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області та Територіального сервісного центру №6141 облаштування майданчику для огляду транспортних засобів,що здійснюють реєстраційні операції, зокрема:  -асфальтування території площадки та майданчика  -установка загороджувальних конструкцій  -нанесення світло відбивної смуги та інших елементів світло відбивної розмітки для правильного розміщення транспортних засобів | | | | | 400,0  50,0  50,0 | |  | | | 400,0  50,0  50,0 | | | | |  | | 400,0  50,0  50,0 | | | засфальтовано територію площадки та майданчика,установлено загороджувальні конструкції, нанесено світло відбивні смуги та інших елементи світло відбивної розмітки. |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1500,0** | | **600,0** | | | **1100,0** | | | | |  | | **1000,0** | | |  |
| 32 | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) | | | | | 380,0 | | 380,0 | | | 375,0 | | | | |  | | 375,0 | | | Харчування учасників міжнародного  проекту Світового Конгресу Українських молодіжних організацій, міжнародного інвестиційного форуму, Дні Європи та проживання учасників,забезпечення іноз.делегація на День міста та інше. | |
|  | 2 | | | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,8 | | | | |  | | 5,8 | | | Переклад грантової документації Проекту Євросоюзу у сфері культури з м. Люблін,переклад матеріалів до фотоальбому «Тернопіль» | |
|  | 3 | | | Транспортне забезпечення | | | | | 90,0 | | 90,0 | | | 104,3 | | | | |  | | 104,3 | | | Організація транспортного забезпечення  -участі делегаціїміста для презентації в проекті  «БлагословеннеТернопілля2018»ум.Києві,  -участі футбольної команди «Олд Бойз» у м. Плонськ(Польща) ,  -участі учасників Днів Єврропита Міжнародногоінвестиційногофоруму  -забезпечення іноземних делегацій на День міста та інше. | |
|  | 4 | | | Розробка стратегії PR кампанії міста | | | | | 25,0 | | 25,0 | | | 52,2 | | | | |  | | 52,2 | | | Друк та розміщення банерної таафішної продукції (білл-борди)   * для промоції заходу «Благословенне   Тернопілля-2018» у м. Києві – 20,  -до Днів Європи . | |
|  | 5 | | | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. | | | | | 130,0 | | 130,0 | | | 142,1 | | | | |  | | 142,1 | | | Закупівля футболок з логотипомТернополя , закупівля кондитерських виробівз логотипом Тернополя . сувенірної продукції, друк туристичних карт Тернополя,програми вихідних та карти фестивалів (по 10 тис. шт. кожного),друк інвестиційного паспорту міста, закупівля рамок для нагород. | |
|  | 7 | | | Створення туристичного ознакування міста | | | | | 15,0 | | 15,0 | | | 14,7 | | | | |  | | 14,7 | | | Оновлення та встановлення 8 Туристичних анотацій них дошок | |
|  | 8 | | | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | 61,8 | | | | |  | | 61,8 | | | Організація Тернопільського Туристичного форуму, Міжнародного інвестиційного форуму .  Закупівля виставкового обладнання | |
|  | 9 | | | Маркетингові дослідження проблематики міста з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, т.ч. у співпраці з вузами міста | | | | | 55,0 | | 55,0 | | | 45,0 | | | | |  | | 45,0 | | | Дослідження кількості туристів з компанією  «Київстар», Дослідження ринку ІТ (спільноз ТНЕУ) . | |
|  | 10 | | | Розміщення соціальної реклами | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | 199,1 | | | | |  | | 199,1 | | | Соціальна реклама 112 заходів | |
|  | **Всього по програмі:** | | | | | | | | **1000,0** | | **1000,0** | | | **1000,0** | | | | |  | | **1000,0** | | |  | |
| 33 | **Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю | | | | | 40,0 | | 0 | | | 23,9 | | | | |  | | 23,9 | | | Проведення незалежної оцінки та рецензій 12-х об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні | |
|  | | **Всього по програмі:** | | | | | | | **40,0** | | **0** | | | **23,9** | | | | |  | | **23,9** | | |  | |
| 34 | | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів зрозпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | | | | | 0 | | 0 | | | 1201,5 | | | | |  | | 1201,5 | | | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані послуг зв’язку пільговим категоріям громадян | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | | **0** | | **0** | | | **1201,5** | | | | |  | | **1201,5** | | |  | |
|  | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | **РАЗОМ ПО ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | **Кошти міського бюджету (тис.грн.)** | | | | | **992702,79** | | **442208,9** | | | **513799,47** | | | | |  | | **480645,55** | | |  | |
|  | |  | | **Кошти державного бюджету** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **53271,92** | | |  | |
|  | |  | | **Кошти комунальних підприємств** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **3941,8** | | |  | |
|  | |  | | **Кредитні , грантові кошти (тис.євро)** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **1893,2** | | |  | |
|  | |  | | **Благодійні внески** | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | **22,6** | | |  | |

примітка : \*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.