Додаток

до рішення виконавчого комітету

ЗВІТ

про роботу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2024 рік

У 2024 році з бюджету Тернопільської міської територіальної громади на виконання робіт та послуг виділено 556,0 млн. грн., в тому числі із спецфонду – 146,6 млн. грн. та 409,4 млн. грн. із загального фонду.

Ці кошти використано на виконання робіт та послуг з усунення аварійності в шляхово-мостовому господарстві, на об’єктах благоустрою та житловому фонді в умовах воєнного стану.

**Шляхово-мостове господарство**

**Поточний ремонт та утримання**

1. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття вулично-дорожньої мережі на 113 775,3 тис. грн., а саме:

-ліквідацію глибоких вибоїн на проїзній частині вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші на 98 вулицях;

- поточний ремонт дорожнього покриття на 146 вулицях міста, в т. ч. виконано:

- поточний ремонт дороги по вул. Гора в с. Кобзарівка,

- поточний ремонт дороги по вул. Стрілецька в с. Малашівці,

- поточний ремонт доріг по вул. Нестерівська та вул. Бічна в с. Плесківці,

- поточний ремонт дороги по вул. Горішня Перія в с. Курівці;

- влаштовано 844 шт дорожніх знаків, 471 м п турнікетного огородження;

- нанесено дорожню розмітку: 7928,9 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 102 км – осьові та роздільні лінії.

2. Виконано поточний ремонт під'їзної дороги до сміттєзвалища ТПВ біля села Малашівці ТМР – 4 248,4 тис. грн.

3. Проведено пониження пішохідних переходів ділянок вулиць:

- на переході вул. Вояків дивізії «Галичина» і проспект Степана Бандери;

- на переході вул. Князя Василя Костянтина Острозького,1,6;

- на переході вул. Андрея Шептицького – вул. Князя Василя Костянтина Острозького,12-7;

- вулиці Богдана Лепкого поруч із ДНЗ № 22;

- на переході вул. Торговиця та вул. Андрея Шептицького;

- на переході вул. Романа Шухевича та проспект Степана Бандери;

- на переході в районі будинку №47 по вул. Бережанська;

- на пішохідному переході вул. Лучаковського (примикання до вул. Бережанська);

- пішохідного переходу по вул. Торговиця,38-37;

- пішохідного переходу по вул. Торговиця,7 (в районі автовокзалу).

Виконуються роботи:

- на пішохідному переході на вул. Романа Купчинського;

- на пішохідному переході на вул. 15 Квітня;

- на пішохідному переході на бульварі Симона Петлюри;

- на пішохідному переході на вул. Енергетична.

Оплачено – 1 584,2 тис. грн.

На даний час виконується поточний ремонт тротуарів для організації безбар’єрного простору по вул. Бережанська, оплачено – 2 340,2 тис. грн.

Виконано поточний ремонт тротуарів по вул. Б. Хмельницького,14-16, вул. Торговиця,38, тротуару і заїзду вул. І. Рєпіна та ін., оплачено – 1 051,2 тис. грн.

Виконано поточний ремонт навісу зупинки громадського транспорту на проспекті Злуки м. Тернополі, оплачено – 190,0 тис. грн.

Також, надавались послуги:

1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т. ч. електроенергія) – 30 000,0 тис. грн.

2.Утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху: світлофорних об'єктів (в т. ч. електроенергія), турнікетного огородження та дорожніх знаків – 2 500,0 тис. грн.

3.Утримання і поточний ремонт фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок – 2 200,0 тис. грн.

4.Поточний ремонт – ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м.Тернополі – 7 309,8 тис. грн.

5.Поточний ремонт - експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в Тернопільській МТГ – 2 453,7 тис. грн.

6.Утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж Тернопільської МТГ – 3 715,2 тис. грн.

7.Утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків на бульварах та скверах міста – 350,7 тис. грн.

8.Надано фінансову підтримку комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (витрати на здійснення заходів по підготовці до опалювального періоду 2024/2025 р.р.) – 47 500,0 тис. грн.

**Капітальний ремонт**

Виконано в межах виділених коштів роботи з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі, оплачено – 3 929,06 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт 8 світлофорних об'єктів, оплачено – 488,9 тис. грн.

Також, спрямовано кошти на поповнення статутного капіталу комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомун-енерго» Тернопільської міської ради для оплати за кредитними зобов’язаннями та для проведення розрахунків за інвестиційною програмою – 77 200,0 тис. грн.

**Житлове господарство**

На проведення капітального ремонту житлового фонду м. Тернополя у 2024р. іським бюджетом передбачено 15 000,00 тис. грн.

Станом на 28.10.2024 р. виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 6 об’єктах на суму 3 670,00 тис. грн.;

1. вулиця Богдана Лепкого, 5
2. вулиця Тараса Протасевича, 20;
3. проспект Злуки, 27;
4. вулиця Братів Бойчуків, 9;
5. проспект Степана Бандери, 90;
6. бульвар Данила Галицького, 22.

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 4 об’єктах на суму 1 250,00 тис. грн.:

1. вулиця Іванни Блажкевич, 5;
2. вулиця Іванни Блажкевич, 2;
3. вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 54;
4. вулиця Кирила Студинського, 15

- експертного обстеження 180 ліфтів на суму 1 800,00 тис. грн.;

- капітального ремонту 9 ліфтів по 6 ліфтах роботи продовжуються на суму 2 650,0 тис. грн.;

- влаштування дитячих майданчиків 7 на суму 900,0 тис. грн., 3 влаштовано, роботи продовжуються;

- відремонтовано 2 спортивних майданчики на суму 950 тис. грн.;

Станом на 28.10.2024 на поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів виділено 47,0 млн. грн.

Завершені роботи на 35 об’єктах:

1. вул. Замкова, 5;
2. вул. Збаразька, 31;
3. вул. Володимира Громницького, 7;
4. вул. Київська, 4 – вул. Богдана Лепкого, 14;
5. вул. Полковника Морозенка, 7;
6. вул. 15 Квітня, 45;
7. вул. 15 Квітня, 43;
8. проспект Злуки, 53 (8-ий під’їзд, «Дім Ветерана»);
9. вул. Максима Кривоноса, 9;
10. вул. Київська, 6;
11. вул. Максима Кривоноса, 5;
12. проспект Злуки, 21;
13. бульвар Данила Галицького 3А (Школа Ерудит – заїзд);
14. вул. Тараса Протасевича, 10А;
15. вул. Євгена Коновальця, 3 – проспект Степана Бандери, 53;
16. вул. Михайла Коцюбинського, 6;
17. вул. Олени Теліги, 9;
18. вул. Над Яром, 8;
19. вул. Оболоня, 47;
20. проспект Степана Бандери, 106(входи);
21. вул. Князя Острозького, 29;
22. вул. Степана Будного, 20А;
23. вул. Степана Будного, 20Б;
24. вул. Олександра Довженка, 8Б;
25. вул. Торговиця, 26 (прибуд, проїзд);
26. бульвар Просвіти проїзд;
27. бульвар Просвіти, 8 (проїзна частина);
28. проспект Степана бандери до бульвару Данила Галицького (заїзд);
29. проспект Степана Бандери, 94;
30. вул. Бродівська 54;
31. вул. Новий Світ, 95;
32. вул. Лесі Українки, 21;
33. вул. Володимира Лукіяновича, 2;
34. вул. Бойчуків, 11;
35. бульвар Симона Петлюри, 6.

Розпочато роботи на 4 об’єктах, а саме:

1. проспект Степана Бандери, 19;
2. вул. Антіна Манастирського, 44;
3. вул. Чумацька, 37;
4. вул. Чумацька, 37А.

На ремонт житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік, було виділено 22,5 млн. грн.

Станом на 28.10.2024 р. за вказані кошти виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 6 об’єктах:

1. вулиця Сергія Корольова, 8 (1,2,3);
2. вулиця Чернівецька, 62;
3. вулиця Шпитальна, 19;
4. вулиця Текстильна, 14;
5. вулиця Чернівецька, 60;
6. вулиця Чернівецька, 56 (3,4).

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж:

1. вулиця Володимира Великого, 10;
2. вулиця Володимира Великого, 4;
3. вулиця Олександра Довженка, 8б;
4. вулиця 15 Квітня, 10;
5. вулиця Патріарха Любомира Гузара, 9;
6. вулиця Громницького, 2 (хол водопостач);
7. вулиця Громницького, 2 (гаряч водопостач);
8. вулиця Квітки Цісик, 41;
9. вулиця Чернівецька, 58 (2);
10. вулиця Михайла Грушевського, 7.

- капітального ремонту ліфтів за наступними адресами:

1. вулиця Володимира Великого, 7 (6);
2. вулиця Володимира Великого, 7 (7);
3. вулиця Торговиця, 28 (1).

- інші роботи капітального характеру:

1. бульвар Симона Петлюри, 10 (вікна)
2. вулиця Романа Купчинського, 7 (вікна)
3. вулиця Новий Світ, 16 (5) (заміна вхідних груп)
4. вулиця Текстильна,10 (вікна)

- ремонт прибудинкових територій:

1. вулиця Миру, 1А
2. вулиця Квітки Цісик, 41

**Благоустрій та екологія**

У 2024 році проводились наступні роботи з благоустрою території громади.

1. Послуги по облаштуванню газонів, садіння дерев, кущів та догляд за ними, видалення сухих та аварійних дерев на суму 8260,1 тис. грн., оплачено-8012,79 тис.грн.

Послуги з видалення та підрізка аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, в тому числі в РЛП "Загребелля" та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об'єктів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2024р. – 2884,0 тис. грн., оплачено -2659,66 тис.грн.

2. Послуги з утримання території та вулично - дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади виділено 92750,0 тис.грн, оплачено - 79600,9 тис.грн.

3. Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків виділено -2189,0 тис.грн., оплачено 1637,78 тис.грн.

4. Послуги з утримання кладовищ громади виділено – 8000,0 тис. грн, оплачено 7175,37 тис. грн., а також на послуги з поховання померлих внутрішньо переміщених осіб, близькі яких не спроможні здійснити оплату вказаних послуг на суму 188,0 тис. грн. та захоронення одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян на суму 195,48 тис .грн.

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою, підпірних стінок, сходів та сходових маршів, ремонт та виготовлення нових лавок, огорожі, ремонт укриттів на суму 3391,53 тис. грн.

6. Влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку Тараса Шевченка, виконання робіт на суму 2,3 млн. грн.

7. Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм на Алеї пам’яті «Незламні» на бульварі Тараса Шевченка на суму 827,01 тис. грн.

8. Влаштування тротуару в парку «Сопільче», вартість робіт – 1504,0 тис.грн.

9. Використано 827,01 тис. грн. коштів з міського фонду охорони природного навколишнього середовища на проведення заходів згідно затвердженого кошторису.

З метою відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття, збільшення площі озеленених ділянок та забезпечення підтримання екологічного балансу на території міста під час весняного посадкового періоду 2024 року висаджено 213 саджанців дерев: 99 шт. – суб’єктами господарювання в якості виконання гарантійних зобов’язань; 99 шт. – підприємствами, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, та 15 саджанців дерев породи катальпа бігнонієвидна – на зеленій зоні вул. Руської уздовж дамби Тернопільського ставу зі сторони парку «Сопільче».

Також, під час осіннього посадкового періоду відділом організовано та успішно проведено акцію під гаслом «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево». У рамках акції отримано 121 заявку на участь (з яких було 108 активних та 13 відмов) та зібрано коштів на суму 1 757 500 грн.

За результатами акції встановлено 113 іменних інформаційних таблиць та висаджено таку ж кількість саджанців (з них: 52 катальпи, 13 лип, 17 тюльпанових дерев, 16 дубів звичайних та 15 софор японських) на 8-ми локаціях, а саме: на вул. Руській, на Дамбі Тернопільського ставу, на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, на бульварі Тараса Шевченка, на вул. В’ячеслава Чорновола, на вул. Слівенській, на бульварі Данила Галицького та у сквері волонтерів пам’яті Віктора Гурняка.

Загалом, під час весняного та осіннього посадкових періодів поточного року висаджено 326 дерев.

**Енергоефективність**

Відповідно до Програми розвитку муніципальної інфраструктури України, в рамках реалізації проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль», виконано роботи із термомодернізації будівлі Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №32 за адресою вул. Петра Батьківського, 46. Співфінансування проекту із бюджети громади за весь період виконання робіт становить 5 689 659 грн.

Проведено процедуру публічних закупівель по другому етапу проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» та визначено переможців для укладення контрактів щодо виконання робіт із термомодернізації будівель ще 19 освітніх закладів міста.

У місті продовжує реалізовуватись Програма «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» на умовах співфінансування. Виконано роботи із термомодернізації у житловому будинку за адресою вул. Зелена, 30, зокрема утеплення покрівлі та заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. Фінансова підтримка із бюджету громади ОСББ «ЗЕЛЕНИЙ-ДВІР» становить 923 655, 0 грн.

Згідно рішення Тернопільської міської ради від 07.06.2024 року №8/39/32 Тернопільська міська рада приєдналася до європейської ініціативи «Угода мерів - Схід» з метою виконання заходів, які сприятимуть запобіганню змінам клімату шляхом підвищення енергоефективності, збільшення використання відновлювальних джерел енергії, скорочення викидів парникових газів.

У рамках ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН, в Тернополі втілюється у життя портфоліо під назвою «Зелене та комфортне місто Тернопіль» із курсом на зелену трансформацію громади. Серед опцій портфоліо, які реалізовуються, є створення хабу зеленої трансформації та проведення ревіталізації частини парку «Сопільче» із влаштуванням терапевтичного саду у японському стилі.

Крім того, СКП “Ритуальна служба” виділено 2,7 млн. грн. на здійснення послуг з поховання померлих осіб, які загинули в бойових діях у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та 12,2 млн. грн. на облаштування почесних місць їх поховань на кладовищі по вул. Микулинецькій.

Працівниками управління самостійно здійснюється допомога для підтримки ЗСУ, крім того, долучились до акції, що проходила під гаслом «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево», в рамках якої зібрано кошти в сумі 10500 грн. які використано на придбання обладнання, необхідного Збройним Силам України.

Порівняльна таблиця виконання робіт та послуг управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2023-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт, послуг | 2023р. | | 10 місяців 2023р. | | 10 місяців 2024р. | |
| К-сть | Виконанотис. грн. | К-сть | Виконано тис. грн. | К-сть | Виконано тис. грн. |
| 1 | Капітальний ремонт та реконструкція шляхово-мостового господарства міста | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Поточний ремонт вулично – дорожної мережі | 162 | 138456,6 | 162 | 134700,0 | 146 | 113775,3 |
| 3 | Пониження бордюрів на тротуарах та пішохідних переходах | 25 | 3718,0 | 25 | 3718,0 | 14 | 1584,2 |
| 4 | Поточний ремонт тротуарів | 9 | 9534,92 | 7 | 6064,1 | 8 | 3391,4 |
| 5 | Поточний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | 38 | 88177,0 | 32/6 | 83000,0 | 35/4 | 38888,7 |
| 6 | Капітальний ремонт покрівель | 18 | 12661,0 | 18 | 10661,0 | 6 | 3100,0 |
| 7 | Ремонт покрівель на умовах співфінансування | 5 | 2971,21 | 5 | 729,03 | 6 | 3354,58 |
| 8 | Ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж | 12 | 2139,0 | 12 | 2139,0 | 4 | 1260,0 |
| 9 | Ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж на умовах співфінансування | 9 | 2833,44 | 9 | 721,68 | 10 | 1122,56 |
| 10 | Ремонт ліфтів | 8/4 | 3400,0 | 8/4 | 3400,0 | 9/6 | 3500,0 |
| 11 | Ремонт ліфтів на умовах співфінансування | 18 | 3886,04 | 6 | 1488,73 | 3/14 | 798,06 |
| 12 | Експертне обстеження ліфтів | 180 | 1500,0 | 180 | 1458,0 | 180 | 1500,0 |
| 13 | Влаштування дитячих майданчиків | 16 | 2100,0 | 16 | 2100,0 | 3/7 | 1400,0 |
| 14 | Капітальний ремонт та влаштування спортивних майданчиків | 3 | 2405,0 | 3 | 2405,0 | 2 | 1000,0 |
| 15 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 3 | 2500,0 | 3 | 2500,0 | - | - |
| 16 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень видалення, підрізка аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського |  | 9799,46 |  | 9410,00 |  | 10672,45 |
| 17 | Послуги з утримання вулично – дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади |  | 100637,8 |  | 77883,00 |  | 79600,9 |
| 18 | Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків |  | 1692,57 |  | 1300,00 |  | 1637,78 |
| 19 | Послуги з утримання міських кладовищ |  | 7400,0 |  | 7417,72 |  | 7175,37 |
| 20 | Поточний ремонт зупинок, підпірних стінок, сходових маршів, скверів і ін. | 48 | 8722,2 | 37 | 8098,39 | 28 | 3312,0 |
| 21 | Кошти витрат з міського фонду охорони природного навколишнього середовища |  | 1177,96 |  | 677,96 |  | 827,01 |

Міський голова Сергій НАДАЛ