Додаток 2

Розділ VI. Напрями діяльності та заходи Програми

| Завдання 1. Розвиток мережі електричного транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Названа пряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  | Виконавці | Джерело фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025р. |  | 2026р. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Придбання тролейбусів |  |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | Придбання 16 б/к тролейбусів |  |  |  |  |
| 1. | Оновлення тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення |  | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Реалізація проекту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ» | 2024 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 49 500,00 |  | 0,00 | Придбання 17 середніх нових тролейбусів низько підлогових |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти ЄІБ) |  | 0,00 | 239 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м.Тернополі в рамках програми RLF | 2025-2026 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,0 | 43 500,0 |  | 0,00 | Придбання 37 одиниць нових низько підлогових тролейбусів |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти (ЄБРР) |  | 0,0 | 352 500,0 |  | 256 500,00 | Придбання 37 одиниць нових низько підлогових тролейбусів, модернізація тягової підстанції, модернізація тролейбусного депо. |  |  |  |  |
| 2. | Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об“єктів транспортної інфраструктури | 2.1.Реконструкція тролейбусних ліній | 2024-2026 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 5 534,0 |  | 5534,0 | Реконструкція тролейбусної мережі Заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 134 км, включаючи заміну спецчастин. Демонтаж і заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор. |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 2024-2026 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 10 000,0 |  | 10000,0 | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1км) та Північний (1,6км) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. ___ | Оновлення основних фондів підприємства, підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів _____________ | 3.1.Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 2024-2025 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 1 048,0 |  | 880,00 | Придбання 25 шт. сильфонів гнучкого корпусу тролейбуса Шкода 15ТР. |  |  |  |  |
| 4. | Розвиток та покращення роботи комунального підприємства | 4.1 Капітальний ремонт дорожнього покриття території | 2024 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Проведення капітального ремонту дорожнього покриття території КП “Тернопільелектротранс” площею 11400м.кв. |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.Реконструкція мийки в т.ч. облаштування під’їздів | 2024 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 об’єкт |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.Поповнення статутного капіталу КП «Тернопільелектротранс» в обмін на корпоративні права | 2024-2025 |  | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади |  | 37 900,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2. Розвиток мережі автомобільного транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оновлення парку міських автобусів | 5.1. Придбання автобусів |  | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання 5 од. б/к автобусів (в т.ч.розмитнення) |  |  |  |
|  |  | 5.2. Реалізація проекту «Міський громадський транспорт І» |  | 2024 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 18 000,0 | 0,00 |  | Придбання нових низько підлогових 15 автобусів середньої місткості |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти ЄІБ) | 0,00 |  |  | 87 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.Придбання автобусів |  | 2024-2026 | КП «Міськавтотранс» | Інші кошти (кошти підприємства) | 32 000,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання 10 нових автобусів середньої місткості низько підлогових |  |  |  |
| 6. | Забезпечення паливом міських автобусів | 6.1.Будівництво АГЗП |  | 2024 | КП Тернопільелектротранс | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 об’єкт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти (кошти інвестора) | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Технічне переоснащення | 7.1.Модернізація підприємства |  | 2024-2026 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 2 200,0 | 2500,0 |  | Ремонт стоянки для автобусів, 2400м.кв. Реконструкція та обладнання боксів для ремонту автобусів. |  |  |  |
|  |  | 7.2.Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів |  | 2025-2026 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | Придбання не менше 10 систем автоматичного сповіщення пасажирів , для відео-та аудіо інформування пасажирів про зупинки , з монтажем |  |  |  |
|  |  | 7.3. Поповнення статутного капіталу КП «Міськавтотранс» в обмін на корпоративні права |  | 2024-2026 | КП «Міськавтотранс» | Бюджет громади | 100,0 |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Організація підготовки та перепідготовки водіїв | 8.1. Оновлення матеріально-технічної бази та території підприємства |  | 2024-2026 | КП «Автошкола» Міськавтотранс» | Бюджет громади | 0,00 |  |  | 800,00 | 1050,00 |  | Проведення: - поточного ремонту реконструкції майданчика площею 0,5га для навчання водінню (добудова відсутніх елементів «естакади та косогору», асфальтування поверхні , оновлення розмітки і діючих елементів) - поточного ремонту 6 навчальних класів, майстерень, технічних приміщень (заг. площею 320 м.кв,) Придбання 9 одиниць комп’ютерної техніки для онлайн занять , проектора, блоків безперебійного живлення , з-х моніторного автотренажеру легкового автомобіля та тренажер - манекен для навчань з першої медичної допомоги, медичної аптечки АМА-1, 2 вантажних автомобіля DAF , в тому числі один з причепом, 2 легкових автомобілів Skoda Volkswagen (з АКП), причіпний пристрій до шкільного автобуса |  |  |  |
|  |  | Завдання 3. Впровадження інноваційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Виготовлення та видача електронних квитків «Соціальна карта Тернополянина» | 9.1.Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. |  | 2024-2026 | Оператор системного зв’язку, Управління соціальної політики | Бюджет громади | 400,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | Відшкодування витрат з виготовлення та видачі е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» пільговим категоріям громадян, учням перших класів, працівникам державних органів, яким законодавством надано право безоплатного проїзду для виконання покладених на них службових обов’язків, працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, внутрішньо переміщеним особам. |  |  |  |
| 10. | Запровадження безкондукторної системи оплати (реєстрації) проїзду в міських тролейбусах перевезень | 10.1.Встановлення валідаторів в тролейбусах |  | 2024 | Оператор електронних систем | Інші кошти | 612,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Придбання не менше 100 стаціонарних валідаторів |  |  |  |
|  |  | Завдання 4. Забезпечення належного рівня пасажирських перевезень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оплата за надані транспортні послуги | 11.1.Виплати за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування громаді |  | 2024-2026 | Фінансове управління, Управління транспортних мереж та зв'язку комунальні підприємства: «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», ТОВ «Системний зв’язок», суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів | Бюджет громади | 90 000,0 |  |  | 150 000,0 | 150 000,0 |  | Підвищення якості пасажирських перевезень |  |  |  |
|  |  | 11.2.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. Компенсації виплат та відшкодування збитків за здійснення спеціальних перевезень |  | 2024-2026 |  | Бюджет громади | 131 300,0 |  |  | 170 000,0 | 170 000,0 |  | Забезпечення соціальних гарантій |  |  |  |

Міський голова                                                                         Сергій НАДАЛ