Додаток

6. Перелік завдань і заходів програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності  (пріоритетні завдання) | Перелік заходів  Програми | Термін  виконання  заходу | Відпові-  дальні  за  виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн. | | | | |  |
| 2021-2024  роки | 2021р. | 2022р. | 2023р. | 2024р. | Очікуваний  результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1.2.3.Комплексна термомодерніза-ція та енергомодерніза-ція  будівель житлового  фонду на умовах співфінансування в рамках реалізації Програми «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 9319,1 | 514,1 | 2455,0 | 1350,0 | 5000,0 | 40 об'єктів |
| Кошти інших джерел | 107750,0 | 34750,0 | 33000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2 | Покращен-ня стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопро-водів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.:  -зупинок громадського транспорту;  -інженерних мереж;  - влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);  -влаштування та заміна турнікетного огородження;  -будівництво доріг до сільських населених пунктів громади;  -тощо | 2021-  2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 82420,5 | 29961,5 | 759,0 | 41700,0 | 10000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах 200,0 тис. кв. м  Влаштування та ремонт 12 зупинок громадського транспорту  Влаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості |
| ДБ | 50000,0 | 0 | 9000,0 | 26000,0 | 15000,0 |
|  |  | 5.10.Фінансова підтримка та дотація  (комунальним підприємствам, ОСББ, підприємствам, що обслуговують житловий фонд міста та ін.), в т. ч. на умовах співфінансування 50% –  кошти бюджету громади та 50% – кошти ОСББ, підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та ін.  Проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади | 2021-  2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 86219,9 | 350,0 | 1369,9 | 13000,0 | 71500,0 | Забезпечення ефективного функціонуван-ня комунальних підприємств,  ОСББ, підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, покращення умов проживання мешканців.  Виконання робіт та послуг з ремонту внутрішньобу-динкових мереж електропоста-чання, придбання автономних джерел електропоста-чання та ін. |
| Кошти інших джерел | 19000,0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 7000,0 |

ПРИМІТКА: БГ – бюджет громади, ДБ – державний бюджет.

Міський голова Сергій НАДАЛ