Додаток 2

6. Перелік завдань і заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення охоплення усіх видів діяльності, в результаті | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальніза виконання | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікуванийрезультат |
| 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. |
| 3 | Водні ресурси | 3.1. Реалізація проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027», у т.ч.– Будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м.Тернополі;– Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга);– Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин;– Проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу;– Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) | 2024-2026 | Тернопільська міська рада, Управління ЖКГБ та Е,КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» | БГ | 0,0 | 3200,0 | 760,0 | 0,0 | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год), що прискорить процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 %;Очищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» загальною протяжністю 1698м;Відновлення стану і стабілізація функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став»;Аерація та насичення води киснем |
| ІД | 0,0 | 32000,0 | 3640,0 | 0,0 |

БГ- бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ІД – інші джерела

Міський голова Сергій НАДАЛ