Додаток

Програма розвитку парків на 2025 – 2027 роки

# РОЗДІЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 05.09.2024 № 181 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» - надалі КП «ОПКІВ м.Тернополя» |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» - надалі КП «ОПКІВ м.Тернополя» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025 - 2027 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього ( тис.грн.) , у тому числі: | 230 650,0 |
| 8.1 | місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади (надалі – бюджет громади) | 230 650,0 |

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПАРКІВ

Складовою частиною культури Тернопільської міської територіальної громади є парки культури та відпочинку, в яких створені умови для відпочинку населення. Парки є єдиним цілісним природоохоронним комплексом, найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля  мешканців громади.

На території Тернопільської міської територіальної громади (надалі громада) є п’ять парків: Парк Тараса Шевченка, парк Сопільче, парк Національного відродження, парк Старий  парк та Парк Здоров’я.

КП «Об´єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» є балансоутримувачем парків.

Парк Тараса Шевченка розташований уздовж західного узбережжя Тернопільського ставу, між вулицями Білецькою, Михайла Грушевського та Замковою. Створений на місці заплави річки Серету у 1953 році. Площа парку 16,3436 га. На його території зростає біля 50 видів дерев та декоративних кущів.

Функціонально територію парку можна поділити на дві частини: північну з круглим фонтаном і двома штучними островами (Острів закоханих і «Чайка») і південну, що складається з двох територій: Підзамча (з геометричним плануванням доріжок, вздовж яких встановлені статуї сучасних майстрів та скульптурні композиції з металу – «Дерево щастя») та скверу біля Тернопільського замку на верхній терасі. Функціонально територію парку можна поділити на зону культурно-масових заходів (літня естрада, танцювальний майданчик), зону тихого відпочинку, зону атракціонів, спортивну зону (на острові «Чайка»), дитячу зону (два дитячих майданчика), меморіальну зону – пам’ятник Степанові Бандері і набережна вздовж ставу, господарську зону (в районі вул. Білецької).

Парк прикрашають Головний фонтан (класична форма, характерна для парків з регулярним плануванням території); каскадний водоспад «Сльози Гронського», що має нічну підсвітку, а також аераційний фонтан, який став родзинкою міста; альтанки, одна знаходиться на Острові закоханих, а друга – біля північної стіни замку; аркада на набережній ставу, причали на ставу та у затоці.

Парк Сопільче (заснований в 1983 р.) розташований вздовж річки Серет — улюблене місце відпочинку дітей та молоді. Офіційно відкритий у 1985 році, як гідропарк на місці колишнього болота. Парк розташований у південно-західній частині міста, між житловими масивами «Дружба», «Оболоня» і «Центр».

Парк являє собою витягнутий, уздовж русла Серету, півмісяць з безліччю штучних каналів, ставків і островів. Загальна площа території парку 59,0804 га. Завдяки прямим алеям територія парку має чітке формування функціональних зон – шість секторів, кожен з яких має свою лінію оформлення і призначений для певного виду відпочинку: дитячий майданчик з Поляною казок та Зоокуток (для тихого відпочинку); зони атракціонів, активних ігор, культурно-видовищних заходів (для активного відпочинку); Козацька фортеця; спортивна зона з аквадромом, картингодромом, тенісними кортами, спортивними стадіонами та екстрим-парком для занять з екстремальних видів спорту; заклади харчування.

Парк Національного відродження закладений у 1978 році, межує з проспектами Злуки, Степана Бандери та  вулицею 15 Квітня  між житловими масивами «Східний»  і «Сонячний». В парку є головна алея, від якої відгалужуються шість менших. Загальна площа території парку 44,8983 га. Функціонально парк поділено на зону тихого відпочинку, зону культурно-масових заходів, дитячу зону, спортивну зону.

Зона культурно-масових заходів – це центральна частина парку, де розташоване Співоче поле з територією передбаченою для проведення культурно-видовищних заходів та майданчиком з фонтаном.

Дитяча зона – це система атракціонів, гойдалок, майданчиків для активних ігор.

Спортивна зона або зона активного відпочинку представлена тенісним кортом та спортивним майданчиком. Зона тихого відпочинку включає систему доріжок серед зелених масивів створених з берези повислої, клену гостролистого, ялини звичайної тощо.

У парку діють атракціони, дитячі та спортивні майданчики, оглядове колесо. Парк Національного відродження налічує біля 60-ти видів дерев, кущів.

Парк Старий парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення площею 6,35 га. Розташований в межах вулиць Євгена Петрушевича, Клінічної, Генерала Шухевича. У 1861 році парк було закладено стараннями тодішнього бургомістра Володимира Мандля. Під час Другої світової війни старий парк було зруйновано. З початком відбудови Тернополя парк наново засаджено. Оскільки цей парк є найстарішим у місті, з 1991 року він називається Старим парком. У 1970 році був насипаний Курган Слави і споруджений меморіальний комплекс. На сьогодні – це меморіальний парк. Архітектурно-планувальна структура парку не сформована. Вона нагадує більше структуру скверу – в планувальній основі всього є одна центральна вісь між основним входом у парк і курганом «Слави».

На території регіонально - ландшафтного парку «Загребелля» знаходиться міський Парк Здоров′я. Територія виділена під Парк Здоров’я складає 0,3761 га, з яких 0,29 га площі під деревами і кущами.

Виділяються функціональні зони: спортивна зона, дитяча зона, зона для барбекю і зона тихого відпочинку. У парку облаштовано доріжки, центральний вхід сформовано у вигляді дерев’яної арки.

Дорожньо - стежкова система створена для прогулянкового відпочинку мешканців сусідніх житлових районів. Прокладені вело доріжки. Є паркове освітлення.

Парк Здоров’я входить в регіональний ландшафтний парк «Загребелля» площа якого складає 630,0 га.

# Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Парки є невід’ємною частиною громади та відіграють значну роль в озелененні територій та є найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств населення. Озеленення парків у загальній міській системі благоустрою має велике значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на формування мікроклімату в територіальній громаді, бо діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря. Безліч видів декоративних рослин створюють широкі можливості для архітектурних композицій і планування у цілому.

Розвиток парків розглядається в контексті загального розвитку громади, містобудування, зеленого господарства, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.

Розробка Програми розвитку парків на 2025-2027 року (надалі Програма) зумовлена необхідністю створення сприятливих умов для належного функціонування паркової системи громади, як осередків культурного дозвілля та початком поетапної розбудови і реконструкції інфраструктури парків.

Основними проблемами сфери розвитку парків громади є:

- моральне та фізичне зношення атракціонів, катамаранів (водних велосипедів);

- застаріла матеріально-технічна база для обслуговування парків;

- низький	рівень	забезпечення	нормативною	кількості	зелених	насаджень мешканця громади;

- неналежний стан діючих споруд відпочинку на території парків.

Програма спрямована на продовження діяльності щодо створення на території Парків сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля, а саме, будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів комфорту, надійне функціонування зовнішнього освітлення парків, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, створення умов, для впровадження принципово нового порядку функціонування парків, а також підвищення комфортності відпочинку мешканців громади.

# Мета програми

Метою Програми є задоволення попиту мешканців громади у різних формах відпочинку – від спокійного відпочинку в парковому середовищі до активного, який передбачає застосування різноманітних споруд культурно-спортивного призначення, розважальних пристроїв, атракціонного обладнання, а також широкого спектра малих архітектурних форм.

# Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.

Реалізація даної Програми спрямована на виконання низки заходів щодо розвитку парків, що в свою чергу призведе до підвищення зацікавленості користуванням розважальними спорудами та закладами культури, які знаходяться на території Парків.

Виконання заходів в рази збільшать привабливість та відвідуваність парків і надають можливість мешканцям територіальної громади та гостям проведення із задоволення проводити своє дозвілля.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг ресурсів, усього в тому числі | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Усього витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громад | 68 590,0 | 71 375,0 | 90 685,0 | 230 650,0 |

В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних коштів.

Головним розпорядником коштів є управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Загальна кількість коштів для виконання заходів передбачених Програмою буде використовуватись залежно від обсягів щорічного бюджету громади.

Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток парків, які будуть включатись до бюджету громади протягом 2025-2027 років. План робіт та кошторисна вартість передбачених завдань Програми складається кожний рік. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету громади на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів.

Фінансування програми здійснюється по КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

# Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- модернізації матеріально-технічної бази підприємства; покращення туристичної привабливості;

- створення інноваційних комплексів для дозвілля та відпочинку дітей; забезпечення благоустрою та належного санітарного стану парків; забезпечення умов для активного відпочинку;

- забезпечення безпеки відвідувачів парків;

- забезпечення доступності для маломобільних груп населення;

- покращення якості проведення спортивно-масових заходів, фестивалів та інших заходів;

- підвищення рівня задоволеності учасників таких заходів; забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон; зниження техногенного впливу на довкілля.

Результатом	реалізації заходів Програми є охорона та збереження існуючих парків, утримання їх у належному стані, забезпечення належного обслуговування територій парків, збереження і оновлення зелених насаджень, розвиток відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків.

Результативними показниками реалізації програми:

- збільшення кількості відвідувачів парків на 20%;

- покращення стану об’єктів благоустрою- ремонт та реконструкція 20 об’єктів.

Показник витрат - 230 650,0 тис.грн. протягом 2025-2027 років.

Показник продукту – кількість користувачів роботами(послугами), виробленими в процесі виконання програми. Парки міста є загальнодоступною територією для усіх жителів та гостей громади (орієнтовно до 375 тис. осіб).

Показник якості відображає якість виконаних робіт (наданих послуг) та буде оцінюватися як технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт (наданих послуг) до проектно - кошторисної документації.

# НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  |  | Виконавці |  |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
| I. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парку |  | 1.1.Облаштування системи відеоспостереження | 2026-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | встановлення 20 камер відеоспостереження |
| 2. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів |  | 2.1. Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | придбання 10 катамаранів |
|  |  |  | 2.2. Придбання нових атракціонів | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 13500,0 |  |  |  |  | 10500,0 |  |  |  | придбання атракціонів типу «Американська гірка», «Вальс» атракціон «Гідравліка» |
|  |  |  | 2.3.Покращення умов відпочинку | 2026 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 400,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | облаштування 2-х зон барбекю |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  | облаштування кімнат матері і дитини, зокрема в парку Тараса Шевченка |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків |  | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2025 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 1640,0 | 0,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | придбання автомобіля , мінітехніки, мотоблоку з причепом |
| 4. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків, забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів |  | 4.1. Забезпечення належного функціонування комунального підприємства та своєчасне виконання завдань та функцій | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 40000,0 | 44000,0 |  |  |  |  | 48000,0 |  |  |  | утримання комунально-го підприємства та оплата комунальних послуг |
| 5. | Забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон |  | 5.1. Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 2026-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | проведення інвентаризації дерев |
|  |  |  | 5.2.Придбання зелених насаджень | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 300,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | збільшення екологічно-го та естетичного рівнів (орієнтовно 170 дерев) |
| 6. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів |  | 6.1.Капітальний та поточний ремонти, реконструкція дитячих майданчиків | 2025 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 2000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Забезпечення належного вигляду та безпечного стану дитячих майданчиків |
| II. Парк Тараса Шевченка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів |  | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 4300,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки острова Чайка (внутрішньої) з влаштуванням габіонів (310 м/п, висоти 1,2 м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |  | 1000,0 | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль» -200 кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | підпірної стінки від готелю «Тернопіль» до сходів |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1200,0 | - від Літньої естради до шахово-шашкового клубу - площа доріжки до 500 кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1100,0 | - перехресних доріжок поблизу центральної алеї та каналу – площа до 300 кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1000,0 | - від фонтану до острова «Чайка» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1300,00 | - пішохідної доріжки від фонтану «Каскад» до сходів з вулиці «Старий ринок» |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Капітальний ремонт/реконструкція острову «Чайка», зокрема: - Капітальний ремонт/реконструкція покриття на острові «Чайка» | 2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2000,0 | - облаштування покриття площею до 1 000 кв.м. |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Капітальний ремонт Літньої естради | 2025 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | покращення зовнішнього вигляду сцени, покращення доступності до неї |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Капітальний ремонт пам`ятника Степану Бандері | 2025 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Укріплення основи пам`ятника |  |  |  |
| ІІІ. Старий парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РкЗабезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів |  | 1.1 Капітальний ремонт/реконструкція Старого парку | 2025-2026 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» УЖКГБта Е |  |  | Бюджет громади | 1000,0 | 2000,0 |  |  |  |  | 0,0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |
| IV. Парк Національного відродження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1 Капітальний ремонт/ реконструкція освітлення пішохідних зон |  |  | 2025-2027 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 1400,0 |  |  | 0,0 |  | 2400,0 |  |  |  | покращення освітлення парку для безпечного пересування відвідувачів парку в темну пору доби - Горіхова алея, - Липова Алея - атракціонної зони |  |
|  |  | 1.2 Капітальний ремонт пішохідних доріжок |  |  | 2025-2027 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 1450,0 |  |  | 1200,0 |  | 4800,0 |  |  |  | покращення комфортного відпочинку населення та благоустрою території парку, ремонт Горіхова алея, Липова алея від фонтану до Проспекту Злуки, від Співочого поля до міні- футбольного майданчика - алеї «Кам’яна» з встановленням лавочок - алеї «Над яром» з встановлення лавочок - пішохідної доріжки від фонтану до «Алеї Здоров’я» |  |
|  |  | 1.3. Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок |  |  | 2025 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 2500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | поліпшення естетичного вигляду підпірної стінки поблизу пам’ятника воїнам-афганцям |  |
|  |  | 1.5. Капітальний ремонт/реконструкція- влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика |  |  | 2026 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 0,0 |  |  | 1100,0 |  | 0,0 |  |  |  | забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку |  |
|  |  | 1.6. Капітальний ремонт/реконструкція- облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак |  |  | 2025-2027 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 520,0 |  |  | 0,0 |  | 300,0 |  |  |  | покращення умов вигулу домашніх улюбленців у спеціально відведених місцях |  |
|  |  | 1.7. Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів |  |  | 2027 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 300,0 |  |  |  | покращення проведення дитячого дозвілля на території парку |  |
|  |  | 1.8. Капітальний ремонт футбольного поля |  |  | 2025 | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  |  | Бюджет громади |  | 1800,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | покращення занять спортом населення міста |  |
| V. Парк Сопільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція освітлення пішохідних зон |  |  | 2025-2026 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади |  | 880,0 |  |  | 1200,0 |  | 0,0 |  |  |  | покращення освітлення парку на зазначеній ділянці для безпечного пересування відвідувачів парку в темну пору доби - в районі Козацького острова; - від будівлі «Нептун» до Центральної алеї - -від підвісного моста до Надставної церкви в парку Сопільче |  |
| 2. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок |  |  | 2025-2027 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади |  | 1500,0 |  |  | 1000,0 |  | 3500,0 |  |  |  | покращення естетичного вигляду алеї та забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку - від Центральної алеї до атракціонної зони; - від центральної алеї від вул.Торговиця до вул. Миколи Карпенка - - від перехрестя пам’ятника загиблих в сторону ринку |  |
|  |  | 2.2.Капітальний ремонт/реконструкція мостових конструкцій |  |  | 2025 |  |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади |  | 1250,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | укріплення мостів для безпечного пересування відвідувачів парку |  |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1.Капітальний ремонт/реконструкція – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру |  |  | 2025 |  | КП«ОПКІВ мм. Тернополя» |  | Бюджет громади |  | 2550,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | покращення умов відпочинку відвідувачам парку та мало- мобільних груп населення. |  |  |
|  |  | 3.2. Капітальний ремонт/реконструкція / освітлення біля джерела |  |  | 2025 |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  | Бюджет громади |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | покращення освітлення в темну пору доби громадського простору |  |  |
|  |  | 3.3.Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок |  |  | 2027 |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  | Бюджет громади |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7700,0 |  |  |  | покращення зовнішнього вигляду підпірних стінок входу в парк Сопільче зі сторони Надставної церкви загальною протяжністю 60 м. |  |  |
|  |  | 3.4. Капітальний ремонт/ реконструкція «Козацького острову» |  |  | 2027 |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  | Бюджет громади |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1560,0 |  |  |  | Покращення дозвілля відвідувачів парку |  |  |
|  |  | 3.5. Капітальний ремонт – відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм |  |  | 2025-2027 |  | КП«ОПКІВ м. Тернополя» |  | Бюджет громади |  | 1200,0 |  | 900,0 |  | 1000,0 |  |  |  | відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм |  |  |

# КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології є відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Основними функціями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально- економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Міський голова                                                                                 Сергій НАДАЛ