**ЗВІТ**

**про виконання**

**Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основні заходи** | **Стан виконання за 01.01.2023-31.12.2023 року** | **Відповідальний виконавець** |
| **СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ А. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ** | | | |
| **Стратегічна ціль А.1. Модернізація житлово-комунальної інфраструктури** | | | |
| **А.1.1. Модернізація об’єктів вулично-дорожньої мережі, житлового фонду, прибудинкових територій, благоустрою** | | | |
| 1 | Будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон | Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 45 вулиць  м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо-мінеральної суміші.  Виконано поточний ремонт на 162 вулицях.  Також, виконано:  - поточний ремонт дороги по вул. Вуглярецька в с. Кобзарівка;  - поточний ремонт дороги по вул. Горішня (до церкви) в с. Глядки;  - поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Іванківці;  - поточний ремонт дороги по вул. Бабинець в с. Курівці.  - влаштовано 1139 шт дорожніх знаків, 5 дорожніх дзеркал, 750,2 м п турнікетного огородження;  - пофарбовано 4649 кв м турнікетного огородження;  - нанесено дорожню розмітку: 8269,4 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 105,6 км – осьові та роздільні лінії.  Виконано поточний ремонт:  - тротуарів на вул. Лисенка; вул. Бережанська; вул. Лесі Українки, 4-6; в районі від вул. Кл. Савури до житлового будинку за адресою Кл. Савури, 5; вул. Юліана Опільського (ділянка від вул. Камінної до вул. Соломії Крушельницької);  - перехрестя вул. Тарнавського та вул. Київська;  - пішохідного переходу в районі вул. Василя Стуса, 4, на вул. Бережанська, 12;  - пішохідної доріжки та сходового маршу на вул. Лепкого, 5; вул. Вербицького, 10; вул. 15 Квітня, 6; на вул. Любомира Гузара, 3; вул. Мазепи, 3;  - благоустрою біля джерела в районі Цегельний провулок;  - пішохідної доріжки за адресою проспект Злуки поруч з Свято-Троїцьким духовним центром;  - тротуарів та бетонних конструкцій шляхопроводів на вул. Бродівській та вул. Промисловій;  - інші послуги з поточного ремонту.  Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання розроблених замовником та балансоутримувачем. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Ремонт житлового фонду | Виконано ремонт покрівель 30 об’єктів, в тому числі 6 на умовах співфінансування; ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання 29 об’єктів, в тому числі 18 на умовах співфінансування; ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків 2; влаштування дитячих майданчиків 16, ремонт спортивних майданчиків 3; проведено експертне обстеження 180 ліфтів, проведено капітальний та поточний ремонт 31 ліфтів, в тому числі 18 на умовах співфінансування. |
| 3 | Облаштування прибудинкових територій | Виконано капітальний ремонт 37 прибудинкових територій. |
| 4 | Ремонт та облаштування об’єктів благоустрою | Виконано ремонт елементів благоустрою в районі вул. Максима Кривоноса, 2 та  за адресою вул. Василя Стуса, 2. |
| 5 | Сприяння створенню та розвитку ОСББ | Створено 24 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. |
| **A.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, каналізаційно-водопровідної мережі** | | | |
| 1 | Будівництво та реконструкція мереж водопостачання і спеціальних об’єктів | В рамках Проєкту розвиток міської інфраструктури 2:  - по контракту TER-ICB-09 об'єкт 1 «Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернополя вул.15 квітня» роботи продовжувались;  - по контракту TER-ICB-02L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору» роботи продовжувались;  - по контракту TER-ICB-02L1 «Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м. Тернополі» будівельні роботи завершені.  В рамках Інвестиційної програми підприємства:  - завершена реконструкція водопроводу по пр. Злуки (заміна водопроводу від вул. Б.Лепкого до вул. 15 Квітня D=400 мм, L=767 м) роботи завершені;  - тривають роботи з реконструкція водопроводу по пр. Бандери (заміна водопроводу від вул. Протасевича до вул. Д. Галицького D=400 мм, L=455 м). | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Розширення та реконструкція очисних споруд, очищення стічних вод | В рамках Проекту розвиток міської інфраструктури 2:  - по контракту TER-ICB-01 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу» фінансування не здійснювалося внаслідок рішення підрядника щодо розірвання контракту через дію форс-мажорних обставин. На даний час триває процес розірвання.  В рамках Інвестиційної програми підприємства:  - проведена реконструкція аераційної системи аеротенка КОС. |
| 3 | Встановлення внутрішньобудинкових лічильників холодної та гарячої води | В рамках Інвестиційної програми підприємства встановлено 184 вузли комерційного обліку холодної води. |
| 4 | Реконструкція старих та будівництво нових каналізаційних колекторів та мереж | В рамках Проекту розвиток міської інфраструктури:  - по контракту TER-ICB-09 по об'єкту 3 «Реконструкція напірно-самопливного колектора побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Довженка до каналізаційних очисних споруд по вул. Об’їзна в м. Тернополі» роботи продовжувались.  В рамках Інвестиційної програми підприємства:  - тривають роботи з реконструкції каналізації по пр. Злуки 1,3,5,13,15, 17,19, 21,23,25 (заміна труб D=160,200,250 мм, L=1002 м).  Виконувались роботи з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в м. Тернополі.  Завершено послуги з:  -ліквідація підтоплення території від вул. Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м. Тернополі;  - ліквідація підтоплення КНС № 7 по вул. Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська в м. Тернополі.  -ліквідація підтоплення території групи новозбудованих житлових будинків на вул. Галицька, вул. Енергетична в м. Тернополі.  Надано послуги з утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж Тернопільської МТГ. |
| **A.1.3. Ефективне поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ)** | | | |
| 1 | Організація розподільного збору ТПВ | Встановлено на території міста понад 1000 спецємкостей (сіток) для збирання ПЕТ пляшки та пластику. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Облаштування під’їзних шляхів до контейнерних майданчиків | В Тернопільській міській територіальній громаді в основному завершено  облаштування під’їзних шляхів до контейнерних майданчиків. Роботи виконано  управителями багатоквартирних будинків за власні кошти. |
| 3 | Будівництво сміттєпереробного комплексу з технологією сортування відповідних відходів та утилізацією шкідливих газів | ТзОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» надано земельні ділянки загальною площею 17,5157 га в оренду терміном на сорок дев’ять років для будівництва сміттєпереробного об’єкту, впорядкування та утримання сміттєзвалища, на договірних засадах, за межами населеного пункту, на території Тернопільської міської територіальної громади, за адресою с. Малашівці.  На даний час влаштовано обладнання для видобування біогазу. |
| 4 | Належне утримання та рекультивація полігону ТПВ | ТзОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» здійснює роботи з утримання території сміттєзвалища. |
| **A.1.4. Зростання рівня комфорту пересування для маломобільних груп населення** | | | |
| 1 | Облаштування пандусів-з’їздів на пішохідних переходах, комунальних закладах та житлових будинках | Виконано:  - поточний ремонт з пониженням бордюрів на пішохідних переходах: вул. Василя Стуса, вул. Павла Чубинського, п-т Злуки, вул. Володимира Великого, вул. Замонастирська, вул. Замкова, вул. Камінна, вул. Юліана Опільського, вул. Збаразька, вул. Текстильна (в районі будинку праці), вул. Руська (до ЦУМу) в м. Тернополі.  Прилеглу до управління соціальної політики територію (зони входу та заїзду до пандуса) у 2023 році обладнано тактильною плиткою. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Облаштування відповідних елементів благоустрою з урахуванням потреб маломобільних груп населення | Прийнято та заплановано до реалізації Концепцію зі створення  безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення на території Тернопільської міської територіальної громади «Тернопіль – місто без бар’єрів» та план дій її реалізації на 2024-2026 роки. |
| **Стратегічна ціль А.2. Енергоефективність** | | | |
| **A.2.1. Ефективне функціонування системи енергоаудиту** | | | |
| 1 | Проведення комплексного енергоаудиту закладів бюджетної сфери та житлового фонду | Проведено в повному обсязі | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Встановлення відповідних приладів обліку споживання енергоресурсів в закладах бюджетної сфери та житлового фонду | Робота не проводилася. |
| 3 | Оцінка потенціалу громади щодо можливості облаштування споруд та засобів отримання альтернативних видів енергії | 1. Укладено Меморандум між ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» та Тернопільською міською радою щодо співпраці у сфері підвищення рівня енергоефективності, зокрема, в рамках реалізації проекту «Будівництво сонячної електростанції потужністю 1 МВт у м. Тернопіль». |
| **A.2.2. Реконструкція котелень** | | | |
| 1 | Перехід на альтернативні джерела теплопостачання | На котельні за адресою вул. Р. Купчинського, 14а проведено модернізацію котла КВ-Г-7,56-150 на встановлену потужність 4,5 МВт з використанням деревних пелет, як палива, продовжувались пуско-налагоджувальні роботи. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Модернізація обладнання котелень | Технічне переоснащення котельних :  - виконано заміну існуючих пальників на котлах в котельнях адресою  вул. Київська, 3с, Л. Курбаса, 3а, Лемківська, 23 та бульв. Просвіти, 9;  - завершені роботи із влаштування насосних агрегатів з частотними перетворювачами в котельнях по вул. Київська, 3с, вул. Л. Курбаса, 3а, вул. Галицька, 40, вул. Лемківська, 23, вул. Торговиця, 12, вул. Дружби, 9а, бульв. Просвіти, 9, вул. Тролейбусна, 7б, пров. Цегельний, 1а. |
| 3 | Комплексне облаштування індивідуальних теплових пунктів | Влаштовано 61 індивідуальний тепловий пункт (далі ІТП) у житлових будинках та 13 ІТП у закладах охорони здоров’я. |
| **A.2.3. Забезпечення комплексної термомодернізації** | | | |
| 1 | Термомодернізація закладів бюджетної сфери та житлового фонду з використанням сучасних технологій енергоефективних систем, в тому числі на умовах співфінансування | Відповідно до Програми розвитку муніципальної інфраструктури України в рамках реалізації проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» виконувалися роботи із термомодернізації будівлі Тернопільського закладу дошкільної освіти №32.  Тернопільську міську раду обрано учасником Проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», який фінансуватиметься в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. З метою підтримки впровадження проектів щодо термомодернізації будівель Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та будівель Тернопільської комунальної міської лікарні №2 прийнято рішення Тернопільської міської ради від 28.07.2023 №8/28/15 «Про підтримку впровадження проєктів термомодернізації та співфінансування витрат з податку на додану вартість та інших витрат, що не покриваються коштами позики».  В рамках реалізації Програми «Енергодім» на умовах співфінансування виконувалися роботи із капітального ремонту - термомодернізації житлового будинку за адресою вул. Іванни Блажкевич, 7. Надано фінансову підтримку ОСББ «Вільхова, 2» та ОСББ «Макаренка, 7» для придбання матеріалів та виконання робіт з капітального ремонту - термомодернізації житлових будинків. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Заміна і реконструкція мереж та об’єктів теплопостачання | Було замінено теплову мережу протяжністю 2 772 м.п. по вул. Київська, Галицька та Просвіти за рахунок грантових коштів. |
| 3 | Проведення широкої просвітницької кампанії щодо зменшення споживання енергоресурсів | Проведено навчальні семінари із представниками ОСББ громади щодо участі у програмі «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності». |
| **А 2.4. Забезпечення енергоефективного вуличного освітлення** | | | |
| 1 | Заміна й встановлення енергоефективних елементів вуличного освітлення | Проведено заміну 27 світильників. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Розширення мережі вуличного освітлення | Проведено влаштування 37 світильників та 1300 м кабеля. |
| **Стратегічна ціль А.3. Забезпечення екологічної та цивільної безпеки** | | | |
| **А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища** | | | |
| 1 | Збереження лідируючих позицій як найбільш екологічного міста з найчистішим повітрям в Україні | Згідно показника Індексу якості повітря (AQI) Тернопіль стабільно займає лідируючі місця в Україні. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління культури і мистецтв |
| 2 | Мінімізація та запобігання викидів шкідливих речовин в атмосферу, у т. ч. вуглекислого газу | Проводиться моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок, який здійснює Тернопільський обласний центр гідрометеорології на двох стаціонарних постах спостереження: ПСЗ №1 (перехрестя вулиць Бродівської і Збаразької) і ПСЗ №2 (перехрестя вулиць Живова і Микулинецької). Також, громадською організацією «ЛУН Місто» за співпраці з Тернопільською міською радою на території міста встановлено 7 станцій моніторингу якості атмосферного повітря.  Також для відстеження стану якості повітря у місті діють станції моніторингу якості повітря SaveEcoSensor 3.0. Ці станції Тернопіль отримав безкоштовно в рамках проєкту EMITTER за фінансової підтримки Європейської комісії. |
| 3 | Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади | Впродовж весняного та осіннього посадкових періодів 2023 року на території громади висаджено 2728 дерев. |
| 4 | Запобігання забрудненню та очищення водойм громади, зокрема Тернопільського ставу | У 2023 році у акваторію Тернопільського ставу внесено 192 кг пасти водоростей хлорели та сценедесмуса з метою забезпечення екобіотехнологічного очищення водойми за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин. |
| **А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку** | | | |
| 1 | Облаштування роботи «Ситуаційного центру» із забезпеченням багатофункціонального моніторингу ситуації у громаді | Облаштовано роботу «Ситуаційного центру», в якому ведеться відеонагляд в системі міського відеоспостереження та виявляються порушення, які передаються для подальшого реагування інспекторам управління. За допомогою системи відео спостереження міста диспетчером виявлено 165 фактів порушення законодавства, з них: 61 факт - припарковані авто з порушеннями правил дорожнього руху, 30 - перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста,74 - порушення Правил благоустрою ТМТГ. | Управління муніципальної інспекції, управління транспортних мереж та зв’язку |
| 2 | Впровадження єдиної платформи онлайн-бюро знахідок | Робота не проводилася. |
| 3 | Розширення мережі камер відеонагляду та їх функціональності | У 2023 році встановлено 390 камер відеоспостереження. На 31.12.2023 року в місті встановлено та функціонує 1194 камери відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, в тому числі 282 в загальноосвітніх навчальних закладах та 114 в закладах дошкільної освіти.  Додатково продовжується реалізація проекту «Безпечний двір», в якому передбачено облаштування у дворах багатоквартирних будинків камер відеоспостереження та підключення їх до Інтернету. У 2023 році встановлено та підключено 93 камери. |
| **Стратегічна ціль А.4. Розвиток транспортної інфраструктури** | | | |
| **A.4.1. Ефективне функціонування транспортної моделі та єдиної транспортної компанії** | | | |
| 1 | Ефективна організація дорожнього руху відповідно до поточної ситуації в громаді та потреб мешканців | Враховуючи потреби пасажиропотоку здійснюється постійне / сезонне корегування розкладів руху та кількості транспорту на маршрутах. | Управління транспортних мереж та зв’язку |
| 2 | Розширення парку комунального громадського транспорту, в т.ч. з врахуванням потреб маломобільних груп населення | Враховуючи різні економічні фактори пов’язані із воєнним станом в Україні, оновлення комунального транспорту в м. Тернополі у 2023 році не відбувалось.  Зусиллями приватних підприємств здійснюється планомірна робота по заміні маловмістимих автобусів Богдан, Еталон на транспорт середньої та великої місткості, пристосований для маломобільних груп населення.  У 2023 році на маршрутах додатково запрацював 31 низькопідлоговий автобус. |
| 3 | Впровадження гнучкої системи оплати проїзду у громадському транспорті | Плата за проїзд у громадському пасажирському транспорті загального користування міста Тернополя здійснюється:  1. Електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина».  2. Неперсоніфікованими електронними квитками.  3. Разовим проїзним квитком.  4. Безконтактною банківською картою;  5. Пристроєм з функцією NFC;  В міському громадському транспорті продовжує успішно функціонувати послуга «Єдиний квиток», що дає можливість пасажирам впродовж 30-ти хвилин безкоштовно пересісти в інший автобус чи тролейбус без повторної сплати за проїзд. Доступна послуга як в муніципальних автобусах та тролейбусах, так і в автобусах приватних перевізників. |
| **A.4.2. Підвищення рівня безпеки та комфорту на дорогах** | | | |
| 1 | Розширення мережі місць паркування транспортних засобів (в т.ч. багаторівневих парковок) та зарядних станцій для електромобілів, автоматизація оплати за послуги | Виготовлено схеми організації дорожнього руху та облаштовано 10 додаткових безоплатних парковок автомобільного транспорту.  Також запроваджено зручний онлайн-сервіс оплати за паркування автотранспорту, який доступний для користувачів мобільного додатку «е-Тернопіль». | Управління транспортних мереж та зв’язку, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Оновлення світлофорних об’єктів, їх озвучення для людей з вадами зору | Оновлено 6 транспортних та 2 пішохідних світлофорних об'єкти. |
| 3 | Облаштування безпекових елементів на дорогах (острівців безпеки, переходів, кілець, кишень, розумної розмітки, «лежачих поліцейських» тощо) | Виконується при проведенні поточного ремонту шляхово-мостового господарства відповідно до схем організації дорожнього руху. |
| 4 | Розширення мережі зупинок, оснащення їх елементами «розумної зупинки» | Робота не проводилася. |
| **А.4.3. Розвиток велоінфраструктури** | | | |
| 1 | Створення широкої веломережі та системи основних веломаршрутів | Робота не проводилася. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Облаштуванням об’єктів велосипедної інфраструктури та розширення мережі велосипедних парковок, велохабів тощо | Робота не проводилася. |
| 3 | Створення мережі прокатних пунктів велосипедів | Робота не проводилася. |
| **Стратегічна ціль А.5. Забезпечення ефективної розбудови громади** | | | |
| **A.5.1. Прозоре та раціональне коригування містобудівної документації** | | | |
| 1 | Розроблення та затвердження схеми планування території громади | Планувальна документація «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» затверджена рішенням міської ради від 13.03.2020 №7/47/19. | Управління містобудування, архітектури та кадастру |
| 2 | Розроблення (коригування, оновлення) та затвердження генеральних планів, планів зонування та детальних планів території населених пунктів громади | Розроблено та затверджено наступну містобудівну документацію:   * Детальний план території, обмеженої вул. Збаразька, проспект Злуки, вул. Галицька (мікрорайон «Текстильна» житлового району «Канада») в м. Тернополі, затверджений рішенням міської ради від 03.03.2023 №8/23/32. * Детальний план території, обмеженої вул. П. Чубинського вул. М. Вербицького, вул. Є. Коновальця, проспект Злуки (мікрорайон №10 житлового району «Канада») в м. Тернополі, затверджений рішенням міської ради від 27.01.2023 №8/22/11. * «Детальний план території, обмеженої вул. Білецька, вул. Межова, територія гаражного кооперативу «Темп», вул. Новий Світ, вул. С. Наливайка (мікрорайон «Новий Світ» житлового району «Центральний») в м. Тернополі», затверджений рішенням міської ради від 09.06.2023 №8/26/35. * Детальний план території, обмеженої вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова, вул. М. Грушевського, межі парку ім. Т. Шевченка та набережної Тернопільського ставу (мікрорайон «Історичний центр» житлового району «Центральний») в м. Тернополі, затверджений рішенням міської ради від 09.06.2023 №8/26/34.   В стадії завершального етапу виконання (експертиза та затвердження) наступна містобудівна документація:   * Внесення змін до Генерального плану м. Тернополя. * Внесення змін до Плану зонування території м. Тернополя. |
| 3 | Розроблення та затвердження комплексної схеми розташування тимчасових споруд | Розроблено Схему та Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Тернополя, сучасні архітектурні типи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та зупинок громадського транспорту для розміщення на території Тернопільської міської територіальної громади, які затверджені рішеннями виконавчого комітету міської ради відповідно від 17.04.2019 №392, від 16.05.2019 №479 та від 31.07.2019 №733 |
| 4 | Впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру | Введено в експлуатацію геоінформаційну систему і геопортал містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади, який знаходиться у публічному доступі за посиланням https://gis.tmrada.gov.ua/portal/apps/sites/#/tmrada (в умовах воєнного стану припинено публічну діяльність геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади). Виконано роботу по забезпеченню якісної роботи геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади та з електронної обробки матеріалів розробленої та затвердженої містобудівної документації Тернопільської міської територіальної громади (генеральні плани населених пунктів, детальні плани території), топографо-геодезичних знімань для введення їх до бази геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру громади. |
| 5 | Створення картографо-геодезичної основи території громади у графічних та цифрових форматах | Створено оновлену та актуалізовану цифрову топографо-геодезичну основу території Тернопільської міської територіальної громади для використання її суб’єктами містобудівної діяльності, виконавчими органами міської ради. Заплановано створення цифрової картографічної основи (цифрових карт масштабу 1:10000 на територію Тернопільської міської територіальної громади та оновлення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 на територію міста Тернопіль та населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади для розроблення містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку Тернопільської міської територіальної громади). |
| **A.5.2. Створення та належне утримання рекреаційних зон, громадських просторів та архітектурних пам’яток** | | | |
| 1 | Реконструкція та облаштування парків, скверів тощо | Влаштовано сквер Олександра Довженка, проведено благоустрій скверу з облаштуванням пішохідної доріжки та пандусу на пр. Злуки, створено сквер на честь загиблих Героїв, захисників України на вул. Софії Стадникової. | Управління містобудування, архітектури та кадастру, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління культури і мистецтв |
| 2 | Впорядкування міських пляжів та облаштування відпочинкової зони на території «Дальнього пляжу» | Облаштовано рекреаційно-відпочинкову зону «Дальній пляж», укладено угоду з ТОВ «Сфера Спорту» на виконання робіт з утримання. |
| 3 | Облаштування багатофункціональних відпочинкових зон та громадських просторів з різноманітними елементами благоустрою та дозвілля | Робота не проводилася. |
| 4 | Реконструкція та реставрація історичних об’єктів, будівель та пам’яток архітектури, їх благоустрій та освітлення | Проведено часткову реставрацію Тернопільського замку.  Проведено реставрацію фасадів Церкви Різдва Христового. |
| **A.5.3. Забезпечення раціонального та принадливого розміщення зовнішньої реклами** | | | |
| 1 | Актуалізація та інформатизація інтерактивної карти місць розташування рекламних засобів | Проводиться поновлення інтерактивної карти місць розташування великогабаритних рекламних засобів | Управління стратегічного розвитку міста |
| 2 | Моніторинг належної кількості місць розташування рекламних засобів | Демонтовано 87 одиниць незаконно встановлених рекламних конструкцій. |
| 3 | Забезпечення належного вигляду рекламних конструкцій та елементів і благоустрою місць розташування рекламних засобів | У Порядку розміщення зовнішньої реклами у Тернопільській міській територіальній громаді і Договорах передбачено забезпечення розповсюджувачами реклами належного вигляду (технічного і естетичного) рекламних засобів. |
| **Стратегічна ціль А.6. Запровадження сучасної системи управління громадою на основі концепції «Smart City»** | | | |
| **А.6.1. Реалізація концепції розвитку е-урядування та впровадження смарт-технологій** | | | |
| 1 | Оновлення системи електронного документообігу у виконавчих органах ради та установах громади | До системи електронного документообігу (СЕД) підключено Тернопільську міську раду, та підпорядковані комунальні підприємства, установи та організації. Система актуально оновлюється. | Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ |
| 2 | Вдосконалення діючих та розроблення й забезпечення функціональності нових баз, реєстрів, порталів даних та послуг (відкриті дані, бюджет громади, геоінформаційна система, е-петиції, е-обговорення, е-консультації,  е-архів, е-освіта, е-медицина,  е-безпека, е-робота, е-ЖКГ тощо) | Оновлено мобільний додаток «е-Тернопіль». Триває робота над «е-Тернопіль. Вебпортал» і створенням модулів електронної демократії. |
| 3 | Переведення послуг в онлайн формат | Триває робота над «е-Тернопіль. Вебпортал» і переведенням послуг онлайн. |
| 4 | Створення «Персонального кабінету жителя», «Контакт-центру Тернопільської міської ради» та мобільного додатку для сповіщення жителів громади | Персональний кабінет реалізовано через мобільний додаток «е-Тернопіль». Триває наповненням додаткового функціоналу кабінету.  Мобільний додаток для сповіщення реалізовано через «е-Тернопіль». |
| **A.6.2. Розширення та вдосконалення сервісів й послуг ЦНАП** | | | |
| 1 | Оновлення програмного забезпечення та сайту ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» використовує програмне забезпечння АСКОД.  Сайт ЦНАП оновлено. Налаштовано прикладний програмний інтерфейс для взаємодії веб-сайту ЦНАП з іншим програмним забезпеченням, впроваджено модулі захисту від ботів та оптимізовано систему управління електронною чергою. | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» |
| 2 | Створення мобільного інформування про надані послуги | Інформування про надані послуги здійснюється: засобами телекомунікаційного зв’язку (телефоном, шляхом надсилання sms-повідомлень через мобільного оператора або месенджери та електронну пошту). |
| 3 | Забезпечення онлайн-консультацій щодо надання послуг | Консультації суб'єктам звернення надаються через:  - електронну пошту центру cnapternopil@meta.ua;  - кабінет користувача на сайті центру https://cnap.rada.te.ua/ |
| 4 | Створення мобільного офісу ЦНАП для надання виїзних адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг забезпечено спеціальним автоматизованим комплексом «Мобільний кейс». |
| **А.6.3. Забезпечення належного рівня кваліфікації та надання послуг працівниками** | | | |
| 1 | Проведення навчань та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів ради | «Загальні положення і умови сертифікації систем менеджменту» пройдено 16 посадовими особами. | Головний спеціаліст з питань управління якістю |
| 2 | Проведення внутрішніх аудитів у виконавчих органах ради | Проведено 34 внутрішніх аудити, а саме у виконавчих органах ради, у головного спеціаліста з питань охорони праці, у старост старостинських округів.  За результатами проведених аудитів сформовано 34 План-звіти. |
| 3 | Оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю виконавчих органів ради | Внесено змін та вдосконалено: інформаційних карток - 56; технологічних карток - 37; паспортів процесів - 45.  Розроблено нових: інформаційних карток - 68; технологічних карток – 57; паспортів процесів – 33. |
| **А.6.4. Розширення функціональності «Соціальної картки тернополянина» («Файної картки»)** | | | |
| 1 | Інтеграція «Соціальної картки тернополянина» («Файної картки») у систему надання е-послуг | Робота не проводилася. | Управління транспортних мереж та зв’язку |
| 2 | Розширення сфер застосування «Соціальної картки тернополянина» («Файної картки») | Учні тернопільських шкіл та закладів професійно-технічної освіти, які належать до соціально незахищених категорій, сплачують за обіди «Соціальною карткою Тернополянина». |
| **А.6.5. Підвищення ролі громадськості та активної молоді у житті громади** | | | |
| 1 | Проходження практики й стажування студентів ВУЗів м. Тернополя у виконавчих органах ради | Протягом 2023 року в Тернопільській міській раді проходили практику / стажування 95 осіб. | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей |
| 2 | Активна діяльність Молодіжної міської ради та співпраця з молоддю і громадськими організаціями | Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича», «Ukrainian Up», «NEOсвіта», Стратегічне планування діяльності ММР на 2024 рік, Квест «Тернополем із Шухевичем», проєкт «НЕГОРОСКОП» та Тренінг з адвокації для молоді за сприяння Норвезької ради у справах біженців в Україні.  Вибори голови Молодіжної міської ради та установче засідання VІI-скликання депутатів Молодіжної міської ради (обрано 35 депутатів ММР – представників молодіжних громадських організацій (23-представника), студентських урядів та парламентів (9-представника), та учнівського парламенту «Наснага» (3 представника), обрано голову ММР – радника міського голови з молодіжних питань). |
| 3 | Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів) громадських організацій та активної молоді («Громадський бюджет» тощо) | Проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства. Подано 13 заявок від 8 інститутів громадянського суспільства фінансування отримали 12 проектів від 8 інститутів громадянського суспільства. Реалізовано 10 проектів: Соціальний проект для молоді Тернопільської МТГ «Івана Не Купала» від ТУСК «Обнова», Вишкільно-виховний табір «Крізь терни до зірок» від ТМО «Спілка Української Молоді в Україні», Школа Першої Допомоги, Загін швидкого реагування та УАВС-молодь, як агенти поведінкових змін від ТОО «Червоний Хрест», Молодіжний клуб «Памолодь» від ВМГО «АТОМ», Україні потрібен кожен від ТОМГО «Просвіта», Волонтерська академія та Клуб молодіжних ініціатив «Майже дорослі» від БФ Карітас, Захід «Кровна згадка» від ГС «Молодіжний Центр Тернопіль». |
| 4 | Відзначення та заохочення громадських організацій та активної молоді. | Нагородження представників громадських організацій, студентського та учнівського самоврядування, громадських активістів, військовослужбовців Збройних Сил України з нагоди Дня Молоді – нагороджено 66 осіб. |
| **СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ** | | | |
| **Стратегічна ціль В.1. Розвиток пріоритетних сфер економіки** | | | |
| **B.1.1. Модернізація базових і створення нових виробництв та інноваційних видів діяльності** | | | |
| 1 | Модернізація та створення нових об’єктів виробничого призначення, впровадження у виробництво нових видів продукції та технологій | Не проводилося. | Управління економіки, промисловості та праці |
| 2 | Налагодження ефективного функціонування індустріального парку «Тернопіль» | Протягом 2023 року проводились роботи з підведення інженерних мереж (водопостачання, водовідведення та газопостачання) до індустріального парку, а саме:  - прокладено 865 м труби, встановлено 6 колодязів, прокладено 85 м каналізаційних мереж;  - встановлено газорегуляторного пункту контейнерного типу.  Проводилась робота щодо пошуку потенційних учасників індустріального парку. |
| 3 | Участь у реконструкції та введенні в експлуатацію аеропорту «Тернопіль» | Не проводилося. |
| 4 | Сприяння розвитку та реалізація спільних проектів з ІТ-компаніями громади | Не проводилося. |
| 5 | Сприяння у визначенні можливостей започаткування несільськогосподарського бізнесу у населених пунктах громади | Не проводилося. |
| 6 | Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації | Не проводилося. |
| **B.1.2. Розвиток сфери гостинності та туризму** | | | |
| 1 | Формування іміджу Тернопільської громади, як регіону відкритого та привабливого для туристів | Активно ведуться соцмережі, розміщується корисна інформація для туристів.  На постійній основі проводяться екскурсії, які спрямовані на вивчення історії, культури та патріотичне виховання.  Проводяться екскурсії для делегацій.  Взято участь у туристичних форумах та представлено Тернопіль на туристичній виставці в Тарнуві.  Також регулярно проводяться заходи для дітей: розмальовки міста, створювали велику розмальовку кольоровими крейдами. | Управління стратегічного розвитку міста |
| 2 | Забезпечення ефективної інформаційної підтримки туристичної галузі, у т.ч. широкої інформаційної присутності Тернополя у мережі Інтернет та покращення інформаційного обслуговування мешканців і гостей | Ведуться такі соцмережі : фейсбук, інстаграм, телеграм.  В 2023 році створено також viber-групу для інформування туристів та містян.  В соцмережах надається різноманітна інформація про місто: про події, афіші заходів, про історію міста, постатей та персон. Також інформується про заклади харчування і розміщення. |
| 3 | Розроблення та постійне оновлення туристичного сайту | Сайт наповнюється інформацією про екскурсії, заклади харчування та розміщення. Також внесено інформацію про пам’ятники та історію міста. |
| 4 | Розширення співпраці з спеціалізованими навчальними закладами з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері туризму | Проводиться співпраця з навчальними закладами міста, які приводять студентів в КП «ТІЦ м. Тернополя», де розповідаємо про роботу та функції туристичного центру, а також організовуються спільні туристичні заходи.  Студенти також проходять квести по місту та відвідують екскурсії.  Студенти проходили практику у КП «ТІЦ м. Тернополя». |
| 5 | Створення музею міста Тернополя на базі Тернопільського замку | Не проводилося. |
| 6 | Створення актуальної та масштабне поширення рекламної та сувенірної туристичної продукції | Надаються інформаційні матеріали для гостей міста та тернополян, розробляються нові.  Поширюється інформація по школах міста.  Розробляється та реалізується сувенірна продукція з символікою міста для містян та туристів. |
| 7 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | Проводилося опитування закладів розміщення на тему «Ознаки фізичної безбар’єрності суб’єктів туристичної діяльності». |
| 8 | Створення та ефективне функціонування туристичного кластеру | Не проводилося. |
| 9 | Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільських місцевостей | Не проводилося. |
| 10 | Участь та організація національних і міжнародних туристичних форумів, виставок, ярмарок, конференцій, фестивалів тощо | Представлено Тернопіль на:  - туристичній виставці у м.Тарнув (Польща);  - міжнародному форумі «Туристичними шляхами українського Поділля»  (м. Тульчин);  -туристично-економічному форумі «Туризм в Україні: вимоги сьогодення»  (м. Умань);  -І національному туристичному форумі (м. Чернівці). |
| 11 | Створення мобільного туристичного додатку, його регулярне наповнення та розширення функціональності | Не проводилося. |
| **B.1.3. Розвиток малого та середнього підприємництва** | | | |
| 1 | Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі в національних та міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства тощо | Залучено до участі у заходах:  - Міжнародній виставці та конференції ReBuild Ukraine (м. Варшава, Польща);  - туристичній виставці (м. Тарнув, Польща)  - он-лайн зустрічі Dom Odbudowy Ukrainy;  - Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення»;  - Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»;  - «BraveTe Business Forum»;  -українсько-польському бізнес-форумі у контексті перспективи відбудови України. | Управління економіки, промисловості та праці |
| 2 | Створення онлайн-сервісів з метою оперативного надання інформаційної, консультаційної та іншої підтримки | Створено: Портал для бізнесу (платформа на сайті міської ради та у мобільному додатку «е-Ternopil»; Розділ «Інвестиційні можливості громади» в мобільному додатку) для забезпечення доступу МСП до інформаційно-інвестиційного простору громади, забезпечення МСП подачі, підписання документів в особистому кабінеті користувача на Порталі для бізнесу та отримання послуг на порталі та у мобільному додатку. |
| 3 | Диверсифікація дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва, зокрема в домогосподарствах сіл громади | Не проводилося. |
| 4 | Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МСП | Затверджено Положення про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва.  Протягом 2023 року через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 37 суб’єктів господарювання подали заяви на часткове відшкодування вартості придбаних генераторів. На основі протоколів засідань комісії та прийнятих рішень виконавчого комітету 5 суб’єктам господарювання частково відшкодовано вартість придбаних генераторів. |
| **Стратегічна ціль B.2. Розвиток інвестиційної та міжнародної діяльності громади** | | | |
| **B.2.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади** | | | |
| 1 | Щорічне оновлення інвестиційного паспорту та рейтингів громади | Рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг (на рівні uaA) та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади (на рівні invA+). Розроблено Інвестиційний паспорт громади.  Оновлено перелік земельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади. На сайті міської ради створено розділ «Для інвестора». | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |
| 2 | Пошук та проведення конкурсів з вибору інвестора для реалізації відповідних інвестиційних проектів | Укладено 1 інвестиційний договір від 14.08.2023 року №57 щодо реконструкції будівлі під багатофункціональний комплекс, площа Героїв Євромайдану, 4. |
| 3 | Реалізація спільних проектів та заходів з «Агенцією регіонального розвитку в Тернопільській області» та іншими спеціалізованими профільними установами | Для участі у відборі проектних пропозицій повоєнного відновлення та розвитку територіальних громад України, доступного в рамках грантових програм Республіки Корея, підготовлено та подано 2 проектні пропозиції:  - «Будівництво (облаштування) індустріального парку «Тернопіль», заявник – Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради;  - «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська в м. Тернопіль», заявник – Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. |
| 4 | Презентація потенціалу та можливостей інвестиційного сектору громади на відповідних заходах | 9 лютого - участь в експерт-сесії «Інвестиційний паспорт та інвестиційні процеси громади» (Клуб мерів);  15-16 лютого - участь у Міжнародній виставці та конференції ReBuild Ukraine (м. Варшава, Польща);  23-26 червня - поїздка в м. Тарнув (Польща), де представляли місто в рамках туристичної виставки, що проходила в ці дні.  3-5 листопада - участь в міжнародному форумі «Туристичними шляхами українського Поділля» (м. Тульчин);  12-13 грудня - участь в І національному туристичному форумі (м. Чернівці). |
| **B.2.2. Розвиток міжнародного співробітництва** | | | |
| 1 | Розширення контактів та здійснення співпраці у різних сферах життєдіяльності громади з органами місцевого самоврядування партнерських міст, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні та України в іноземних державах, національними та іноземними установами й організаціями | Укладено наступні партнерські угоди:  1. 10 лютого 2023 року укладено партнерську угоду з містом Ерфтштадт (ФРН)  2. 09 червня 2023 року укладено партнерську угоду з містом Роннебі (Швеція)  3. 03 листопада 2023 року укладено партнерську угоду з місто Мбур (Республіка Сенегал).  Проводилися регулярні переговори з містами партнерами в Польщі, Литві, Естонії, Німеччині, Швеції по питаннях співпраці, обмінів, надання гуманітарної допомоги.  Організовано співпрацю з дипломатичними установами:  24.01 – встановлено контакти з Посольством України в Бельгії відносно придбання генераторів для КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»;  02.02 – візит делегації МЗС з Чеської Республіки;  02.03 – візит Надзвичайного та Повноважного Посла з Франції;  18.04 – візит Віце-спікера Сейму Польщі;  26.04 – візит депутата Європарламенту Чехії;  16.05 – візит Генерального Консула Республіки Польща в Луцьку;  29.05 - Візит Надзвичайного та Повноважного Посла Канади;  26.07 - Візит делегації Сейму Литовської Республіки;  29.09 - Візит Надзвичайного та Повноважного Посла Угорщини;  14.11 - Візит в Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку для участі в 105-тій річниці відзначення Незалежності Польщі та 20-тої річниці Генерального Консульства в Луцьку;  21.11 - Зустріч з Почесним Консулом Сенегалу в Тернополі.  Регулярно проводилися зустрічі з Почесним Консулом Литовської Республіки в Тернополі на предмет надання гуманітарної допомоги місту | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |
| 2 | Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах | Продовжується реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій.  Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення реалізовується КП «Тернопільводоканал» за рахунок кредиту від Світового банку та Фонду чистих технологій.  Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» по модернізації систем теплопостачання за рахунок кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).  Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за рахунок кредитних та грантових коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р).  Проект «DemoUkrainaDH–Тернопіль» реалізовано комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).  Проект «Міський громадський транспорт України» реалізовується КП «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради спільно з ЄІБ. Підпроект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль» реалізовується за кредитні кошти ЄІБ.  Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» реалізовується Тернопільською міською радою спільного з ЄІБ.  Проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти»  Подано заявку для участі в Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Україна 2021-2027» в частині реалізації Великих Інфраструктурних Проектів. Проект «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі».  Проект «Обличчя бізнесу в громаді» реалізовано спільно з ГО «Вест Юкрейн діджитал» в межах грантового конкурсу з системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  Проект «Підприємцем бути легко» реалізується в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (ПРООН GIZ)  Проект «Мери за економічне зростання».  Також встановлено міжнародну співпрацю з 5 організаціями:  1. Громадська організація з Плонська (Польща) «Idziemy na spacer».  2. Громадська організація «UAID» (Австрія).  3. Громадська організація з Нового Томишля (Польща) «Pomagamy dzien po dniu».  4. Благодійний фонд «Blau – Gelbes – Kreuz» Кельн (ФРН).  5. «TAIWAN TRADE CENTER» з м. Київ. |
| **СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ С. ГРОМАДА З ЯКІСНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ, РІЗНОФОРМАТНИМ КУЛЬТУРНИМ ТА СПОРТИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ** | | | |
| **Стратегічна ціль С.1. Досягнення високого рівня надання медичної допомоги** | | | |
| **С.1.1. Створення єдиного електронного простору, впровадження єдиного медичного документообігу** | | | |
| 1 | Підключення всіх закладів охорони здоров’я громади до єдиного електронного медичного документообігу | Заклади охорони здоров’я громади підключені до єдиного електронного медичного документообігу. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 2 | Запровадження єдиної електронної черги у всіх закладах охорони здоров’я громади | В закладах охорони здоров’я міста запроваджено електронний запис до вузьких спеціалістів та лікарів загальної практики – сімейної медицини. |
| 3 | Облаштування робочих місць в лікувальних закладах громади з доступом до бази даних пацієнтів | Робочі місця в лікувальних закладах громади з доступом до бази даних пацієнтів облаштовані. |
| 4 | Створення електронних карток пацієнтів | В процесі виконання. |
| **С.1.2. Підвищення якості надання медичної допомоги жителям громади** | | | |
| 1 | Покращення забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Медзаклади громади цілком стабільно забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в т.ч. за рахунок гуманітарної допомоги. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 2 | Оптимізація та створення нових структурних підрозділів у медичних закладах громади | Триває процес створення двох кластерних закладів, які сформовані шляхом реорганізації (злиття/приєднання) комунальних закладів охорони здоров’я громади для надання спеціалізованої допомоги мешканцям Тернопільського району в межах госпітального кластеру, а саме:  1. Кластерний заклад №1: комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», до якого приєднано комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради, комунальне підприємство «Тернопільська міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради.  2. Кластерний заклад №2: комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», до якого приєднано комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». |
| 3 | Запровадження системного контролю та оцінки якості надання медичних послуг | Аналіз оцінки якості надання медичних послуг здійснюється адміністрацією закладів щоквартально. |
| 4 | Забезпечення виконання соціальних гарантій пільговим категоріям громадян | Протягом року виписано 16230 рецептів пільговим категоріям громадян. На відшкодування безкоштовних рецептів пільговим категоріям громадян, які перебувають на амбулаторному лікуванню, забезпечення виробами медичного призначення інвалідів направлено 18,5 млн. грн. |
| 5 | Запровадження й ефективне функціонування паліативної допомоги | Основним завданням паліативної та хоспісної терапії КНП «Міська комунальна лікарня №3» є забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих, шляхом своєчасного контролю над больовим синдромом, запобігання та полегшення страждань таким пацієнтам. Видатки по утриманню такого відділення склали - 2009,7 тис. грн. |
| **С.1.3. Модернізація закладів охорони здоров’я** | | | |
| 1 | Забезпечення закладів охорони здоров’я громади необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів | На придбання медичного обладнання направлено 14,7 млн. грн., в тому числі: набір для артроскопічних операцій, апарат для анестезії, система гемодіалізу для фільтрації плазми, УЗД апарат, шприцеві насоси, холтер, насос для харчування, рентгенівська трубка для комп’ютерного томографа та рентгенівська установка, стоматологічна установка, стерилізатори. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 2 | Розширення державно-приватного партнерства та запровадження інвестицій в сфері охорони здоров’я | Не проводилося. |
| 3 | Реконструкція і капітальний ремонт існуючих та будівництво нових закладів охорони здоров’я | На проведення капітальних ремонтів та реконструкцію направлено 9,6 млн. грн., при плані 10,5 млн.грн, що становить 91,4%. Так, по КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на капітальний ремонт відділення реанімації, харчоблоку, водопроводу в гемодіалізному відділенні, по КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на виготовлення проектно-кошторисної документації на модернізацію будівель лікарні (термомодернізація), на капітальний ремонт свердловини для резервного водопостачання, по КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного відділення по вул. Чумацька, 2, по КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на проведення реконструкції системи киснепостачання, по КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР на капітальний ремонт даху, по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на капремонт системи опалення амбулаторії по вул. Золотогірська. |
| 4 | Будівництво і ремонт пандусів та ліфтів в закладах охорони здоров’я для маломобільних груп населення | За паспортом бюджетної програми КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» затверджено і профінансовано видатки на суму 1,2 млн. грн., виконання становить 100 відсотків. Видатки спрямовано на оплату за охорону недобудованого терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3», на будівництво свердловини для резервного водопостачання КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги». |
| **Стратегічна ціль C.2. Надання якісної та новітньої освіти** | | | |
| **C.2.1. Запровадження безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників** | | | |
| 1 | Запровадження Концепції організації і проведення підвищення кваліфікації педагогів Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу; | У 2023 році в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ освітній процес розпочався 30 січня і завершився 30 листопада. Слухачі курсів вивчали й набували навичок використання різних ІТ-ресурсів при організації дистанційного навчання школярів. Активно розпочалося вивчення розділів, спрямованих на опанування засобами штучного інтелекту (ШІ) та їх використання в освітньому процесі.  За цей час виконано План-графік освітнього процесу: завершили вивчення окремих розділів освітніх програм 6352 слухачі у 252 групах.  Середня наповнюваність груп склала 25,2 особи, що відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в ТКМЦНОІМ.  Здійснюється постійний моніторинг занять курсів підвищення кваліфікації щодо якості організації та змістового наповнення освітнього процесу, відвідування занять слухачами, навчально-методичного забезпечення сайту e-osvita.org, результати якого публікуються на ФБ-сторінці «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ».  Продовжують діяти угоди про співпрацю з Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, видавництвом «Астон» в частині організації та проведення спільних заходів із забезпечення підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогічних працівників.  До проведення навчальних занять із слухачами залучаються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, кращі педагоги-практики міста Тернополя й області. | Управління освіти і науки |
| 2 | Отримання ліцензії МОН України на надання освітніх послуг для педагогів громади щодо підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань 01 Педагогічна освіта) | ТКМЦНОІМ отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за кодом 01 Освіта/Педагогіка з ліцензованим обсягом 1100 осіб, протокол Ліцензійної комісії МОН №146 від 08.08.2019, наказ МОН України від 08.08.2019 №950-л.  У 2023 році оновлено перелік розділів освітніх програм. Розроблено 17 нових курсів, оновлено зміст програм 11 розділів. |
| 3 | Розробка веб-ресурсу info.osvita.te.ua з метою вільного вибору педагогами навчальних курсів і спецкурсів | Система неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ у всесвітній мережі Функціонування системи неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ забезпечують сайти:  іnfo.osvita.te.ua – відкритий віртуальний простір інформаційно-довідкового та науково-методичного спрямування, з можливостями зворотного зв’язку між педагогами та відділом неперервної освіти. На сайті створений репозитарій наукових, навчальних, методичних матеріалів, авторських розробок педагогічних працівників Тернопільської міської територіальної громади;  e-osvita.org – сайт курсів підвищення кваліфікації створений на базі віртуальної платформи MOODLE, доступний для зареєстрованих слухачів та викладачів окремих розділів ліцензованих освітніх програм.  У 2022 році оновлено сайт e-osvita.org.  Регулярно поповнюється матеріалами сторінка Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ в соціальній мережі Фейсбук.  Репозитарій СНО має сформовані колекції, поповнюється нормативними документами, методичними рекомендаціями та актуальними матеріалами з досвіду роботи педагогів.  Постійно оновлюються електронні бази даних:  - Реєстраційні списки педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ;  - Замовлення на підвищення кваліфікації в СНО ТКМЦНОІМ;  - Облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в СНО ТКМЦНОІМ;  - Склад навчальних груп СНО ТКМЦНОІМ;  - Замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ в Університеті менеджменту освіти;  - Впровадження науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в закладах ТМТГ;  - ТМТГ в Єдиній атестаційній системі України. |
| 4 | Відкриття навчальних лабораторій для педагогів громади | Для забезпечення належної організації освітнього процесу оновлено облаштування 2 аудиторії, в т.ч. комп’ютерна лабораторія і навчальний кабінет Супервізії.  В окремих випадках, при проведенні занять за вечірньою формою навчання (майстер-класи) заняття проводяться на базі закладів освіти ТМТГ, у яких працюють викладачі. |
| **C.2.2. Створення в навчальних закладах належних умов для учнів з особливими потребами** | | | |
| 1 | Удосконалення діяльності ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру) | ІРЦ забезпечений адаптованими методиками діагностики для дітей з особливими освітніми потребами, а саме:  - розладів аутистичного спектра «CASD»;  - діагностики розладу дефіциту уваги та гіперактивності «Conners-3»;  - для тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей «Leiter-3»;  - для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей «WISC-IV – шкала інтелекту Векслера для дітей»;  - індивідуалізованого психоосвітнього оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра «РЕР-3».  При проведенні комплексної оцінки дітей фахівці (консультанти) ІРЦ використовують Міжнародну класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).  За кожним закладом освіти закріплений фахівець (консультант) ІРЦ, який здійснює методичний супровід вчителів щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. | Управління освіти і науки |
| 2 | Модернізація спеціальних місць в класних кімнатах для комфортного навчання учнів з особливими потребами | У класних кімнатах де навчаються учні з ООП враховуються внесення зовнішніх, внутрішніх змін чи модифікацій до будівель (встановлення пандусу, зміна розміру дверного проходу, встановлення автоматичних дверей, перефарбування приміщення в контрастні кольори тощо);  Модифікація простору (доступність туалетних кімнат, достатній для пересування простір між меблями у класній кімнаті, зонування приміщення);  Інформативність (наявність позначок, написів на дверях, вказівників);  Обладнання (підйомники, лампи на столах, меблі, висота яких регулюється). |
| 3 | Запровадження системи дистанційного навчання для учнів з особливими потребами | У закладах освіти де навчаються діти з особливими освітніми потребами запроваджено дистанційне навчання. |
| **C.2.3. Модернізація освітнього простору навчальних закладів та розширення мережі закладів**  **дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти** | | | |
| 1 | Облаштування закладів дошкільної освіти нового типу | Не проводилося. | Управління освіти і науки |
| 2 | Відкриття навчальних закладів різної форми власності | З 01.09.2023 року функціонують приватні заклади загальної середньої освіти «Тернопільський ліцей «Школа майбутнього»» та ліцей «ІТ СТЕП СКУЛ ТЕРНОПІЛЬ». |
| 3 | Облаштування спортивних, ігрових майданчиків у навчальних закладах | Здійснено ремонтні роботи на спортивних об’єктах ТЗОШ №4, ТСШ №7, ТНВК ШЕЛ №9 ім. І. Блажкевич, ТЗОШ №11, ТЗОШ №14 ім. Б. Лепкого, ТЛ №21-СМШ ім. І. Герети, ТЗОШ №26, АЛ «Генезис», Кобзарівській гімназії на суму 1,1 млн. грн. За кошти ТМТГ у рамках реалізації проєктів Громадських бюджетів у 2023 році було проведено благоустрій території та облаштовано оздоровчо-спортивні осередки з тренажерними та мобільним центром для занять боротьбою та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України, на що виділено 3,4 млн. грн (АЛ ТУГ, ЗЗСО 16,17,19). |
| 4 | Оновлення сюжетно-рольових зон у закладах дошкільної освіти, створення нових гуртків, секцій тощо | У закладах дошкільної освіти згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти (державний стандарт) було проведено оновлення сюжетно-рольових зон, розширивши їх тематику та ресурси з метою стимулювання творчості та розвитку дітей через ігрову діяльність.  Створено хореографічний арт-терапевтичний гурток «В ритмі емоцій» у ЗДО №34.  Нові гуртки створені у КЗ ТМР «Станція юних техніків» - гурток «3D моделювання». |
| **C.2.4. Реалізація спільних міжнародних проектів для учнів та педагогів** | | | |
| 1 | Розробка проектів щодо співпраці з іноземними містами-партнерами та навчальними закладами громади з метою впровадження інновацій в освітній простір | У 2023 році в польському місті Jelenia Góra реалізовувався трьохсторонній проєкт міст-партнерів Тернопіль - Erftstadt (Німеччина) - Jelenia Góra (Польща), в якому взяли участь учні та вчителі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 ім. Б. Лепкого.  Проєкт Twinschools: Литва (Molėtų gimnazija, LSMU gimnazija) - Україна (Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, ТКЛ). Мета проєкту - зблизити культури Литви та України; заохочувати учнів шукати та відкривати нові традиції та культури, їх подібність, розв'язання проблем. Учні мали онлайн зустрічі на яких представляли свою країну та обговорювали питання сучасної молоді двох країн.  Учні 11-х класів ТЗОШ №24 є учасниками проєкту неформальної освіти - обміну молоддю «Cook it, Share It», який організовано в рамках партнерства Громадської організації «Фундація «ЧейнджЛог» (Україна) та Centrum Współpracy Europejskiej «Młodzi Europejczycy» (Польща). Даний проєкт реалізовується з 16 по 24 вересня 2023 року на території рекреаційної зони Польщі в містечку Nowy Targ. | Управління освіти і науки |
| 2 | Проведення навчання і стажування учнів, студентів, вчителів, викладачів за кордоном, налагодження контактів в даній сфері | Стажування 10 педагогів, тритижневий курс до Саскачеванського університету м. Саскатун, Канада.  Учні Тернопільської класичної гімназії стали переможцями конкурсу Mein Blick Ukraine- Mein Blick Deutschland, та отримали стипендії на проходження тритижневого мовного курсу в Німеччині.  Учні Тернопільської класичної гімназії стали переможцями конкурсу «Raum für deine Stimme- Podcasts selbst machen» і з 27.02.2023 по 26.05.2023 (разом з іншими учнями PASCH-шкіл) взяли участь у воркшопі з Іман Деепер і Жасмін Гандтхі.  У рамках участі в міжнародному проєкті «Іспити у школах», ініційованому Goethe-Інститутом, учні ТСШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов щорічно успішно складають міжнародні іспити з німецької мови Goethe Zertifikat на рівні А1, А2, В1 за шестиступеневою шкалою вмінь і навичок Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР).  У червні – липні 2023 року 22 учні 7 – 8 класів та 11 учнів 9 – 10 класів успішно склали міжнародні іспити з німецької мови Goethe Zertifikat Fit in Deutsch A1 у м. Ясси (Румунія) та Fit in Deutsch A2 у м. Клуж Напока (Румунія). Завдяки активній участі в цьому проєкті підписана Угода про співпрацю між Goethe-Інститутом в Україні та ТСШ №5 (2017 рік), школа визнана офіційним партнером Goethe-Інституту.  У 2022-2023 н.р. вчителі ТКЛ були учасниками проєкту HP Innovation and Digital Education Academy (HP IDEA) - інноваційної програми, яка розроблена за участю Вищої школи педагогічних наук Гарвардського університету та Університету Мічигану, а реалізується завдяки партнерству Академії інновацій та цифрової освіти «Hewlett-Packard» (HP IDEA) в Україні й громадської організації «ЕдКемп Україна». Програма спрямована на розширення цифрового та педагогічного потенціалу освітян. HP IDEA дає змогу почати власний інноваційний шлях та забезпечує належне наставництво, навчання та підтримку, необхідну для розроблення інноваційних проєктів, спрямованих на вирішення педагогічних та цифрових проблем у школах  Вчителі ТСШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов відвідали форум для налагодження співпраці в рамках програми TriYou (Poland - Germany - Ukraine) та DPJW/PNWM, вчитель ТКЛ Тетяна Холоденко - в навчальному центрі Бредбек, Остергольц-Шармбек м.Бремен Німеччина, в рамках цієї ж програми Trilateral Youth Exchange – Тристоронній молодіжний обмін.  Вчителі ТКЛ, ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки», гімназії Гармонія пройшли курс професійного розвитку для вчителів англійської мови «Teaching English in the New Context (basic secondary education, grades 7-9) offered by the British Council within the Future English programme». Цей курс дає змогу учасникам розвинути свої основні навички викладання та поглибити розуміння цифрової грамотності та нових технологій, що дозволить їм покращити навчання своїх учнів, яке буде одночасно захоплюючим та інтерактивним. |
| **C.2.5. Організація диференційованого профільного навчання та проведення профорієнтаційної роботи серед молоді громади** | | | |
| 1 | Запровадження вивчення профільних предметів та курсів за вибором з метою подальшого вибору майбутньої професії | Забезпечено впровадження міжгалузевого інтегрованого курсу «Стем-освіта», що дає можливість розвитку інженерного мислення та формування інтересу до професій природничо-математичної галузі. Функціонує 4 ліцеї з профільною підготовкою ( правовий, економічний, медичний, мистецький).  Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 04.10.2023 року № 335 «Про роботу центру міжшкільного профільного навчання та організацію професійно-технічного навчання у 2023/2024 навчального році» учні закладів загальної середньої освіти мають можливість здобувати освіту за програмою професійного напрямку профільного навчання із робочих професій: водій автотранспортних засобів категорії «В»; перукар-візажист; манікюрник; ресторатор; молодий журналіст; юний правоохоронець; ІТ-школа; практичне право. | Управління освіти і науки |
| 2 | Проведення спільно з міським центром зайнятості регулярних профорієнтаційних зустрічей з учнями старших класів | Налагоджено співпрацю з ГО «АТОМ» щодо організації профорієнтаційної роботи серед старшокласників, зокрема, тренінгів з розвитку самопізнання, підприємницьких здібностей, профдіагностики.  Відновлено проведення профорієнтаційних уроків для школярів, які проводяться на базі центру зайнятості а також он-лайн. Систематично співпрацюють з центром зайнятості з питань профорієнтації фахівці психологічної служби ТСШ№7, 29, ТЗОШ№8, 11, ТЛ № 21 – СМШ ім. Ігоря Ґерети.  Заходи запропоновані міським центром зайнятості проводяться згідно графіка. |
| 3 | Відвідування учнями старших класів підприємств, організацій, державних установ громади, що зацікавлені у наборі працівників відповідних професій | Укладено угоди щодо соціального партнерства та налагоджено співпрацю ЗЗСО з закладами професійної (професійно-технічної) освіти з метою ознайомлення старшокласників з професіями, профорієнтаційної роботи через відпрацювання професійних навичок під час майстер-класів.  Індивідуально організовується закладом освіти, згідно власних планів та по запитам від організації.  У випадку надходження звернень до управління освіти і науки від установ та організацій щодо профорієнтаційної роботи на заклади освіти, надсилаються рекламні матеріали про установи, підприємства, заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. |
| 4 | Щорічне проведення заходу «Ярмарок вакансій» | Не проводилося. |
| **Стратегічна ціль С.3. Ефективний соціальний захист населення** | | | |
| **С.3.1. Багатостороння підтримка соціально вразливих верств населення** | | | |
| 1 | Професійна та трудова реабілітація соціально вразливих верств населення | Направлено на проходження профнавчання 15 осіб з числа ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. | Управління соціальної політики |
| 2 | Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення | Не проводилося. |
| 3 | Залучення соціально вразливих верств населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації | Пройшли комплексну реабілітацію (абілітацію) 17 дорослих осіб з інвалідністю та отримали реабілітаційні послуги в реабілітаційних установах 204 дитини з інвалідністю. |
| 4 | Реалізація проектів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення («Соціальне таксі» тощо) | За конкурсом соціального замовлення за рахунок коштів місцевого бюджету недержавними надавачами соціальних послуг з березня до грудня 2023 року щомісячно надавалися мешканцям громади соціальні послуги:  - «переклад жестовою мовою» - 30-ти особам з з порушеннями слуху та мовлення;  - «денний догляд» -12-ти особам з інвалідністю з дитинства після 18 років;  - «соціальна адаптація» - 20-ти особам з числа учасників бойових дій, дітей та дорослих з інвалідністю, в т.ч. з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями.  Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) реалізовані поєкти:  - «Університет ІІІ віку» пройшли навчання 86 осіб;  - «Ми поруч, щоб допомогти» діяв в 6 селах територіальної громади, де взяло участь 120 осіб;  - «Здорові люди», «Час жити», «Насичене життя», «Хочу бути красивою», які спрямовані на здобуття навичок здорового та активного способу життя взяло участь 1300 осіб;  - Транспортна послуга з безкоштовного перевезення маломобільних груп населення громади «Соціальне таксі» - надано 167 послуг з перевезення. |
| **С.3.2. Забезпечення комплексної соціальної підтримки учасникам АТО (ООС), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих)** | | | |
| 1 | Надання медичної, юридичної, соціально-педагогічної та інших видів соціальної допомоги | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»: лікувальний заклад надає стаціонарну медичну допомогу. За 2023 рік проліковано військовослужбовців - 396 осіб.  КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»: кількість пролікованих військовослужбовців протягом 2023 року - 449 осіб.  КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради: за 2023 рік надано стаціонарну медичну допомогу - 1138 військовослужбовцям ЗСУ.  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»: під динамічним спостереженням лікарів КНП «ЦПМСД» впродовж 2023 року перебувало 1022 військових.  КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР: у 2023році було надано амбулаторно-поліклінічну допомогу військовослужбовцям у кількості 286 осіб.  КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР: надано виїзну стоматологічну допомогу захисникам та захисницям України у кількості 1982 чол.  КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР: протягом 2023 року в закладі було проліковано 190 дітей з сімей військовослужбовців.  Додатково функціонують наступні пільги: грошова компенсація за земельну ділянку; виплата адресної компенсації на поховання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни; виплата щомісячної грошової допомоги в розмірі 1000 грн. членам сімей загиблих захисників (захисниць); надання адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих захисників (захисниць); виплата військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни; компенсація витрат по іпотечних кредитах для забезпечення житлом військовослужбовців; надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади; надання одноразової грошової допомоги на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади. | Виконавчі органи ради |
| 2 | Організація виконання робіт з рекультивації земель для учасників АТО (ООС) | Не проводилося. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| **Стратегічна ціль С.4. Різноформатне культурне середовище** | | | |
| **С.4.1. Розвиток та популяризація вітчизняної культурної спадщини** | | | |
| 1 | Організація національно-патріотичного виховання дітей та молоді | Проведено ряд заходів для дітей та молоді, основні з них: історична година «День Злуки – День Єднання», патріотичний код «Нація Нескорених», історичний екскурс «Крути: мужність і біль України», навігатор в минуле «Мужність залишається у віках», патріотичний вернісаж «Конституція – правовий оберіг держави», обговорення книги «Історія, Напрямки, Постаті», арттерапія «Наш тризуб», патріотичний майданчик «Ми – українці. Я і ти», перегляд фільму «Скарби української державності», меморіал-тайм «Голодна Україна плакала й стогнала», зустріч-реквієм «Людської пам’яті мости – рік 32-й – 33-й», панелі пам’яті «УПА – сила нескореного духу», ретроспектива «Гірка сповідь моєї Вітчизни» тощо. | Управління культури і мистецтв, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей |
| 2 | Популяризація вітчизняної кінематографічної, музичної, літературної та іншої творчості, проведення відповідних заходів та презентацій | Відбулись безкоштовні покази фільмів «Мавка. Лісова пісня», «Довбуш», «Тарас. Повернення».  Також, організовано допрем'єрний показ фільму «Сад пам'яті», «Мій карпатський дідусь», перегляд і обговорення фільму «Гості з Харкова», показ документального фільму «Нескорений Херсон» тощо.  Проведення кіновечора з нагоди Дня молоді, Фестиваль мистецтв «НамалюйТЕ», Музично-театралізована вистава «Різдвяна Кантата» спільно із ГО «Всеукраїнське молодіжне спілкування». |
| 3 | Сприяння діяльності дитячо-юнацького пластового руху | Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка», День Весни, День Першої Пластової Присяги, Акція «Діти дітям», Захід «Весло», Передвеликодня стійка, Спартикіада, Вишкіл для інструкторів, Табір для уладу пластунів новаків (6-11р), Відкриття Пластового Року, Проведення табору для уладу юнаків, Акція пам’ятів пластунів-військових, Свято героїв, Інтелектуальна гра «Що ? Де? Коли?», Захід «Зимова майстерня», Свято Миколая, Андріївські вечорниці, Військові-патріотичні змагання «Експльозія», Акція Вифлиємський вогонь миру, Пластова конференція, Вишкіл з тайм-менеджменту. |
| 4 | Проведення культурно-масових заходів з нагоди відзначення та вшанування пам’ятних дат | У 2023 році було проведено 823 загальноміських культурно-масових заходів та акцій, присвячені видатним та знаковим для України подіям, пам’ятним датам, ювілеям та державним святам. Основні з них:  - заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Соломії Крушельницької;  - вшанування Герої Небесної Сотні, річниця російсько-української війни, дня Героїв;  - відзначення дня Конституції України, Дня Української Державності, 1035-ої річниці Хрещення Київської Русі-України, Дня прапора України, Дня Незалежності України, 483-ої річниці міста Тернополя, Дня пам’яті захисників України, Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, Дня трагедії Бабиного Яру, Дня Українського козацтва, 81-ої річниці Української Повстанської Армії, Дня захисника і захисниці України, 105-річниці утворення ЗУНР, Дня Гідності та Свободи, Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті», мітингу вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті жертв голодоморів 1921-1923 та 1946-1947 років, 1932-1933 років – геноциду Українського народу тощо. |
| **С.4.2. Всебічний розвиток сфери культури та організація якісних фестивальних подій** | | | |
| 1 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та створення багатофункціональних культурних просторів | Закуплено:  - 6 шт. персональних комп`ютерів, БФП (Центральна міська бібліотека),  - саксафон, туба, гітара (Тернопільська музична школа №1 ім. Василя Барвінського);  - бандури 2 шт, бас-гiтара, акардеон (Тернопільська музична школа №2 ім. Михайла Вербицького);  - LED телевізор, ноутбук (Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука).  Проведено:  - капітальний ремонт аварійної електропроводки Центральної дитячої бібліотеки;  - капітальний ремонт аварійних сходів та фасаду бібліотеки-філії №5 для дітей;  - реставраційний ремонт двух балконів пам’ятки архітектури Центральної міської бібліотеки.  -капітальний ремонт - усунення аварійності стелі та підлоги Тернопільської художньої школи ім. Михайла Бойчука. | Управління культури і мистецтв |
| 2 | Проведення широкого кола актуальних та якісних культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок тощо національного та міжнародного значення | Проведено фестивалі: «Великодні мотиви», «Я там де є Благословіння», «Бібліофест», «Додому на Різдво».  Протягом року організовано понад 40 виставок. Серед них: виставка фотографій Кшиштофа Хейке «Не тільки Катинь…», виставка польсько-українських дитячих малюнків «Мамо, я не хочу війни», виставка фотографій «Театр. Душа Маріуполя», виставка фотокореспондента, заслуженого журналіста України Василя Бурми – «Репортерські перехрестя», виставка художніх картин «Воїни світла» /картини військових, які проходили реабілітацію в Тернополі, виставка ікон, заслуженого художника України Володимира Шерстія тощо. |
| 3 | Відзначення й заохочення найкращих діячів культури, творчих колективів і молодих талантів | З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Дня місцевого самоврядування, працівники підпорядкованих установ були неодноразово відзначені подяками, грамотами та нагородами. |
| **Стратегічна ціль C.5. Розвиток фізичної культури та спорту** | | | |
| **C.5.1. Створення нових об’єктів та модернізація спортивної інфраструктури** | | | |
| 1 | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів (у т.ч. водної арени «Тернопіль», «Палацу спорту» тощо) | Не відбувалося. | Управління розвитку спорту та фізичної культури |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту | «КДЮСШ №1»ТМР придбано спортивний інвентар для відділень: волейболу, плавання, карате, доріжка для басейну.  «КДЮСШ з греко-римської боротьби» ТМР придбано спортивний інвентар: м’ячі футбольні, баскетбольні, медболи, набір для настільного тенісу, спортивний одяг і взуття для спортсменів.  «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського» ТМР придбано: фехтувальний інвентар, тренажери для єдиноборств, інвентар для тренажерного залу, фільтр для води та насос для басейну.  «СДЮШОР «Екстрім» ТМР оновили матеріально-технічну базу: придбали спортінвентар, забезпечили кращих спортсменів лижами з кріпленнями для фристайлу (могул), сноубордами та черевиками для сноуборду, замінили сітки і пружини для батута, придбали серфскейти для відпрацювання техніки катання на сноуборді влітку, придбали кардіо-велотренажер AirBike для підвищення ефективності тренувань спортсменів.  «КДЮСШ з ігрових видів спорту» ТМР здійснено поточний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК) за адресою: м. Тернопіль вул. Б. Бойчуків, 4 а», придбано ігрову форму для спортсменів відділень з волейболу та гандболу.  «ДЮСШ «ФАТ» ТМР проведено поточні ремонти футбольних майданчиків зі штучним покриттям, придбано спортивний інвентар для тренувань та екіпірування для команд, які виступають в чемпіонаті України.  «ТМЦФЗН» ТМР: завершені роботи з поточного ремонту (заміна секцій огорожі, спортивного покриття тощо) спортивних майданчиків по вул. Купчинського, 1, вул. Лесі Українки, 33, вул. Старий Ринок, 1- 3-5, вул. Київська 4-8. |
| 3 | Підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення нових спортивних груп та секцій | «СДЮСШОР «Екстрім» ТМР підвищено ефективність роботи школи завдяки:  1. Участі тренерів «СДЮСШОР «Екстрім» ТМР у суддівському семінарі з фристайлу (могул), з метою удосконалення знань з проведення та суддівства змагань.  2. Залученню спонсорів для придбання спортивної форми (лижні куртки та штани) для провідних спортсменів.  3. Плануванню схилів гірськолижної траси для створення належних умов для тренувань фристайлістів та сноубордистів.  «КДЮСШ з ігрових видів спорту» ТМР відновлено роботу оздоровчих груп з плавання з 01.04.2023 року.  Для підвищення рівня кваліфікації тренери «ДЮСШ «ФАТ» ТМР пройшли курси за програмою «С-диплом УАФ». |
| **C.5.2. Проведення широкого кола спортивних заходів та їх популяризація** | | | |
| 1 | Проведення національних та міжнародних спортивних заходів | У 2023 році проведено 74 навчально-тренувальні збори та 182 спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту. | Управління розвитку спорту та фізичної культури |
| 2 | Популяризація здорового способу життя | Комунальною організацією «Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення» Тернопільської міської ради вже проведено 109 заходів, до участі в яких залучено 12 931 осіб.  Серед наймасовіших: легкоатлетичний забіг до дня Св. Валентина «Закохані у біг» (11.02.2023), міський етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед школярів «Cool Games» (березень-травень), «Олімпійський день - 2023» (24.06.2023), Турнір з дворового міні-футболу серед юнаків різних вікових категорій (травень, липень, серпень), змагання серед дітей на велосипедах, самокатах на біговелах «Круті віражі» (15.07.2023 та 19.08.2023), цикл спортивно-розважальних заходів з волейболу «Beach Games» (22-23.07.2023 та 29-30.07.2023), легкоатлетичний пробіг на підтримку ЗСУ «Тернопільська Озеряна - 2023» (09.09.2023). |
| 3 | Організація спортивно-оздоровчих таборів | Забезпечено проведення спортивно-відновлювальних та відпочинкових заходів для 52 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у таборах області |
| 4 | Організаційна та фінансова підтримка розвитку й участі спортсменів громади у різноманітних спортивних турнірах, їх відзначення і заохочення | У 2023 році 20 провідних спортсменів міста отримували щомісячну стипендію міської ради, розмір якої збільшено до 5000 грн у місяць. |

**Основні індикатори оцінки ефективності впровадження Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року за 2023 рік**

**Інформація щодо деяких показників за 2022-2023 роки відсутня у зв’язку із запровадженням та продовженням дії воєнного стану в країні**

**Рис. 1. Динаміка бюджету громади, млн. грн.**

**Рис. 2. Динаміка діяльності громади у сфері**

**міжнародного співробітництва, од.**

**Рис. 3. Динаміка зовнішньоторговельного обороту, млн. дол. США**

**Рис. 4. Динаміка капітальних інвестицій, млн. грн.**

**Рис. 5. Динаміка кількості різноформатних подій та заходів**

**(фестивалів, ярмарків, конференцій тощо), од.**

**Рис. 6. Динаміка кількості ОСББ у житловому фонді громади, од.**

**Рис. 7. Динаміка коштів, витрачених на модернізацію житлово-комунального фонду, млн. грн.**

**Рис. 8. Динаміка кількості партнерських міст, од.**

**Рис. 9. Динаміка кількості туристів, тис. осіб**



**Рис. 10. Динаміка кредитного рейтингу**

**Рис. 11. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції**

**підприємствами громади, млн. грн.**


**Рис. 12. Динаміка обсягів роздрібного товарообороту громади, млн. грн.**

**Рис. 13. Динаміка обсягів споживання природного газу в громаді,**

**млн. м. куб.**

**Рис. 14. Динаміка кількості комунального громадського транспорту, од.**

**Рис. 15. Динаміка прямих іноземних інвестицій в громаді, млн. дол. США**



**Рис. 16. Динаміка рейтингу інвестиційної привабливості**

**Рис. 17. Динаміка туристичного збору, тис. грн.**

**Рис. 18. Динаміка чисельності населення громади, тис. осіб**

**Рис. 19. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних в громаді, тис. осіб**

**Рис. 20. Динаміка середньомісячної заробітної плати, грн.**

**Рис. 21. Динаміка кількості онлайн-сервісів та електронних ресурсів, од.**

**Рис. 22. Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження, од.**

**Рис. 23. Динаміка кількості об’єктів спортивної інфраструктури, од.**

Начальник управління Юрій ДЕЙНЕКА

стратегічного розвитку міста