Додаток 2

6. Напрями діяльності та заходи  Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 роки

| Забезпечення охоплення усіх видів діяльності, в результаті | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. |  |
| 3 | Водні ресурси | 3.1. Реалізація проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027», у т.ч. – Будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м.Тернополі; – Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга); – Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин; – Проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу; – Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) | 2025-2026 | Тернопільська міська рада, Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» | БГ | 0,0 | 0,0 | 13550,0 | 0,0 | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год), що прискорить процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 %; Очищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» загальною протяжністю 1698м; Відновлення стану і стабілізація функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став»; Аерація та насичення води киснем |
|  |  |  |  |  | ІД | 0,0 | 0,0 | 36640,0 | 0,0 |  |

|  |  | 3.2. Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Є.Коновальця в місті Тернополі | 2024- 2027 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 0,0 | 0,0 | 8968,008 | 8968,008 | Забезпечення ефективної роботи дощового колектора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДБ | 255,936 | 36000,0 | 35872,032 | 35872,032 |  |
|  |  | 3.3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів | 2024- 2027 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 0,0 | 0,0 | 1563,834 | 2500,0 | Забезпечення ефективної роботи двох об’єктів дощової каналізації та колекторів |
|  |  |  |  |  | ДБ | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 |  |
|  |  | 3.4. Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) | 2026 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | БГ | 0,0 | 0,0 | 2410,0 | 0,0 | Очищення ділянки акваторії водойми площею1000,0 м |
| 4 | Біорізноманіття, зелені насадження та рекреаційні зони | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2025 -2027 | Управління ЖКГБ та Е | БГ | 0,0 | 1428,0 | 2500,0 | 3000,0 | Облік міських зелених насаджень – реєстр насаджень загального користування (сквери, бульвари, парки, вуличні насадження) |
|  |  | 4.5. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | 2024- 2027 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», власники (користувачі) земельних ділянок, управителі багатоквартирних будинків, ОСББ | БГ | 300,0 | 922,0 | 400,0 | 450,0 | Висадження зелених насаджень в кількості близько 2500 шт. щорічно |
| 5 | Побутові відходи | 5.1. Проведення робіт із дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 2024-2027 | СГ | ІД | 53000,0 | 58000,0 | 62000,0 | 68000,0 | Здійснення забору біогазу, що сприяє покращенню якості навколишнього середовища; утримання території полігону площею 17,52 га |

БГ- бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ІД – інші джерела

Міський голова                                                                                                               Сергій НАДАЛ