Додаток 2

Розділ 6. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | Комплексний аналіз поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді | 1.1. Аналіз встановлених електрозарядних станцій в Тернопільській міській територіальній громаді, їх типу, потужності, вартості зарядки тощо | 2025-2026 | Управління транспортних мереж та зв'язку, управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | Розроблення Аналітичного звіту щодо розвитку мережі електрозарядних станцій в громаді |
|  |  | 1.2. Аналіз типів електромобілів (включаючи типи роз'ємів) у громаді, їх кількості й прогнозу зростання їх чисельності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Аналіз сумісності електрозарядних станцій з роз’ємами електромобілів, які найбільш громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Аналіз зон, де існує найбільша необхідність у встановленні електрозарядних станцій, та пріоритезація місць розташування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Аналіз електромереж в громаді та можливості встановлення на них електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обрання способів розвитку мережі електрозарядних станцій | 2.1. Обрання типу електрозарядних станцій, їх потужності, зважаючи на їх сумісність з роз’ємами для зарядки електромобілів | 2024-2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ земельних ресурсів | не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Розроблення Концепції розвитку мережі електрозарядних станцій в Тернопільській міській територіальній громаді |
|  |  | 2.2. Обрання місць розташування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Визначення порядку встановлення електрозарядних станцій | 3.1. Розроблення Положення (порядку) встановлення електрозарядних станцій згідно обраних видів електрозарядних станцій та місць їх розташування | 2024 -2026 | Управління економіки промисловості та праці, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Затвердження Положення (порядку) встановлення електрозарядних станцій |
| 4. | Опрацювання нормативно - правової бази щодо підключення електрозарядних станцій | 4.1. Опрацювання нормативно-правової бази щодо тимчасового приєднання електрозарядних станцій в умовах воєнного стану | 2024 -2026 | Управління правового забезпечення | не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Формування висновків щодо вимог та порядку підключення електрозарядних станцій |
|  |  | 4.2. Опрацювання нормативно-правової бази щодо приведення тимчасово приєднаних в умовах воєнного стану електрозарядних станцій у відповідність до Кодексу систем розподілу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Опрацювання нормативно-правової бази щодо підключення електрозарядних станцій за загальними правилами, відповідно до Кодексу систем розподілу України |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Визначення порядку відбору оператора електрозарядних станцій | 5.1. Розроблення Положення (порядку, інструкції, методики) визначення (відбору) оператора електрозарядних станцій | 2024 -2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку, управління економіки, промисловості та праці, управління правового забезпечення | не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Затвердження Положення (порядку, інструкції методики) визначення (відбору) оператора електрозарядних станцій |
|  |  | 5.2. Розроблення проекту договору між органом місцевого самоврядування та оператором електрозарядних станцій, якщо оператор - суб'єкт приватного права |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями | 6.1. Забезпечення місць, визначених для встановлення електрозарядних станцій, необхідною інфраструктурою з відповідною потужністю | 2024-2026 | Відділ технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ | бюджет громади | 0,0 | 0,0 |  | 2000,0 | Встановлення та підключення електрозарядних станцій на існуючих автостоянках, у гаражах, прибудинкових територіях та інших місцях для паркування |
|  |  | 6.2. Встановлення (монтаж) електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Проведення пусконалагоджувальних робіт електрозарядних станцій |  |  | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | 6.4. Здійснення постійного обслуговування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інформаційне та технічне забезпечення | 7.1. Створення на базі мобільного застосунку Е-Тернопіль електронного реєстру (бази даних), що містить інформацію про всі електрозарядні станції в громаді, тарифи, години роботи, стан електронної черги тощо | 2026 | Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ | бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | Забезпечення комфортного користування електрозарядними станціями в громаді |
|  |  | 7.2. Забезпечення безперебійного функціонування електронного реєстру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Забезпечення постійного оновлення даних в електронному реєстрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Моніторинг функціонування електрозарядної інфраструктури | 8.1. Аналіз розвитку електрозарядної інфраструктури | 2026 | Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ | не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Інформаційне ознайомлення з функціонуванням електрозарядної інфраструктури |
|  |  | 8.2. Збір даних про використання станцій та задоволеність користувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова																	Сергій НАДАЛ