Додаток  2

- НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |
| I. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2025-2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 550,0 | 1440,0 |  | 0,0 | придбання автомобіля , мінітехніки, мотоблоку з причепом |  |
| 5. | Забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон | 5.2.Придбання зелених насаджень | 2025-2027 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 100,0 | 300,0 |  | 300,0 | збільшення екологічно-го та естетичного рівнів (орієнтовно 170 дерев) |  |
| II. Парк Тараса Шевченка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2025-2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 3040,0 |  | 400,0 | 0,0 |  | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки острова Чайка (внутрішньої) з влаштуванням габіонів (310 м/п, висоти 1,2 м) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1600,0 | 1000,0 |  | покращення зовнішнього вигляду підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю |
|  |  | 1.6. Капітальний ремонт Літньої естради | 2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 0,0 |  | 3000,0 | 0,0 |  | покращення зовнішнього вигляду сцени, покращення доступності до неї |
|  |  | 1.8. Капітальний ремонт - влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку Тараса Шевченка в м.Тернополі» | 2025 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 710,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | Вшанування пам`яті загиблих за волю України |
|  |  | 1.9. Капітальний ремонт – влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України, в парку ім. Тараса Шевченка в м.Тернополі (друга черга) (для здійснення витрат по благоустрою). | 2025-2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 500,0 |  | 2000,0 | 0,0 |  |  |
| ІІІ. Старий парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1 Капітальний ремонт/реконструкція Старого парку | 2025-2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» УЖКГБта Е | Бюджет громади | 1000,0 |  | 2000,0 | 0,0 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації, перепоховання |
| IV. Парк Національного відродження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.2 Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 2025-2027 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 1450,0 |  | 910,0 | 4800,0 |  | покращення комфортного відпочинку населення та благоустрою території парку, ремонт Горіхова алея, Липова алея від фонтану до Проспекту Злуки, від Співочого поля до міні- футбольного майданчика - алеї «Кам’яна» з встановленням лавочок - алеї «Над яром» з встановлення лавочок - пішохідної доріжки від фонтану до «Алеї Здоров’я» |
|  |  | 1.9.Капітальний ремонт/реконструкція громадських вбиралень під інклюзив | 2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади Кошти інвесторів | 0,0 |  | 745,0 | 0,0 |  | Покращення доступу людей з інклюзією до громадських вбиралень |
| V. Парк Сопільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт/реконструкція освітлення пішохідних зон | 2025-2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 880,0 |  | 500,0 | 0,0 |  | покращення освітлення парку на зазначеній ділянці для безпечного пересування відвідувачів парку в темну пору доби - в районі Козацького острова; - від будівлі «Нептун» до Центральної алеї - -від підвісного моста до Надставної церкви в парку Сопільче |
| 2. | Забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок | 2025-2027 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади | 1500,0 |  | 500,0 | 3500,0 |  | покращення естетичного вигляду алеї та забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку - від Центральної алеї до атракціонної зони; - від центральної алеї від вул.Торговиця до вул.Карпенка - - від перехрестя пам’ятника загиблих в сторону ринку |
| 3. | Утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.6.Капітальний ремонт/реконструкція громадських вбиралень під інклюзив | 2026 | КП «ОПКІВ м. Тернополя» | Бюджет громади Кошти інвесторів | 0,0 |  | 745,0 | 0,0 |  | Покращення доступу людей з інклюзією до громадських вбиралень |

Міський голова    										    Сергій НАДАЛ