Додаток 2

6. Перелік завдань і заходів  програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Відпові- дальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025р. | 2026р. | 2027р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 2026- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 13000,0 | 15000,0 | Відновлення прибудинкових територій 12 житлових будинків |
|  |  | 1.1.8.Ремонт спортивних майданчиків | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 2000,0 | 1400,0 | 1600,0 | Влаштування 6 майданчиків для заняттям спортом |
|  |  | 1.1.10.Капітальний та поточний ремонт ліфтів | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 3000,0 | 6600,0 | 7600,0 | Ремонт та модернізація 35 ліфтів, які потребують відновлення згідно висновків технічної експертизи |
|  |  | 1.1.14.Інші види робіт | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 17000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Покращення умов благоустрою житлового фонду та проживання мешканців будинків |
| 2 | Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопро-водів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.: -зупинок громадського транспорту; -інженерних мереж; - влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); -влаштування та заміна турнікетного огородження; -будівництво доріг до сільських населених пунктів громади; -тощо | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 5000,0 | 40000,0 | 40000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах 70,0 тис. кв. м Влаштування та ремонт 6 зупинок громадського транспорту Влаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості, тощо. Реконструкція інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі Капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина» в м.Тернопіль. Нове будівництво автомобільної дороги від вул. Ценево с. Курівці до автомобільної дороги М-09 (Тернопіль-Львів-Рава Руська). |
|  |  |  |  |  | ДБ | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кошти інших джерел | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |  |
|  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 9000,0 | 4034,058 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах, -ремонт мостів, шляхопроводів та штучних споруд (1 об'єкт); -мости в сільських населених пунктах; -інші |
|  |  |  |  |  | ДБ | 330000,0 | 330000,0 | 38136,23 |  |
|  |  | 2.3.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури | 2026- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 10000,0 | 10000,0 | Проведення ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 12 вулицях, в т. ч. тротуарів в сільських населених пунктах; - влаштування велосипедних доріжок, розмітки, елементів велоінфраструктури -інші |
|  |  | 2.4.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі | 2026- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 10000,0 | 10000,0 | Відновлення покриття міжквартальних проїздів 10 об'єктів |
|  |  | 2.6.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська в м. Тернопіль | 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 0 | 72965,942 | Ліквідація аварійності шляхопро-воду. Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху |
|  |  |  |  |  | ДБ | 0 | 0 | 291863,77 |  |
|  |  | 3.2.Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, в т.ч. з звуковим сигналом | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 2000,0 | 1000,0 | 1500,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.4.Утримання шляхово-мостового господарства | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | БГ | 90000,0 | 130000,0 | 150000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |
|  |  | 4.2.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання, ілюмінація | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 52300,0 | 70100,0 | 94000,0 | Належне освітлення у вечірній та нічний час Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |
| 5 | Благоустрій об’єктів | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою, інженерних мереж | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 1350,0 | 20000,0 | 20000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. -Реконструкція об’єкта благоустрою Старий парк в м. Тернополі. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Т.Шевченка в м.Тернополі. |
|  |  |  |  |  | ДБ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
|  |  | 5.2.Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання | 2026- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, КП «ТМТКЕ» | БГ | 0 | 10000,0 | 10000,0 | Зменшення аварійності мереж теплопостачання |
|  |  | 5.6.Утримання кладовищ та поховання померлих, в т. ч. невідомих | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, СКП «Ритуальна служба» | БГ | 15000,0 | 12100,0 | 12900,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ, знесення аварійних зелених насаджень. Оформлення документів земельних ділянок кладовищ в селах громади. |
|  |  | 5.7.Облаштування, будівництво нових кладовищ | 2026- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 0 | 2000,0 | 5000,0 | Облаштування нових секторів, забезпечення водопостачання міського кладовища за адресою вул. Петра Батьківського, 46 |
|  |  | 5.10.Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 120800,0 | 131600,0 | 41700,0 | Забезпечення ефективного функціонування комунальних підприємств, ОСББ, управителів багатоквартирних житлових будинків, покращення умов проживання мешканців. Виконання робіт та послуг з ремонту внутрішньобу-динкових мереж електропоста-чання, придбання автономних джерел електропоста-чання та ін. |
|  |  |  |  |  | Кошти інших джерел | 11500,0 | 13250,0 | 15250,0 |  |
|  |  | 5.11.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, в т.ч.: | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 147500,0 в т.ч.: | 142500,0 в т.ч.: | 138000,0 в т.ч.: | Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
|  |  | -КП «Тернопільводоканал» | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  | -ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |  |
|  |  | -Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 15000,0 | 10500,0 | 5000,0 |  |
|  |  | КП «Тернопільміськсвітло» | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  | -КП «ТМТКЕ» та ін. | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 120000,0 | 119500,0 | 120000,0 |  |
|  |  | 5.13.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2025- 2027 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 4450,0 | 6000,0 | 4000,0 | Проведення першочергових заходів по ліквідації підтоплень на вулицях та території громади при паводкових опадах |

Міський голова                                                                                                                                     Сергій НАДАЛ