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6. Перелік завдань і заходів  програми
	№
з/п
	Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
	Перелік заходів 
Програми
	Термін
виконання 
заходу
	Відпові-
дальні
за 
виконання
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.
	Очікуваний
результат

	
	
	
	
	
	
	2025р.
	2026р.
	2027р.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Покращення стану вулично-дорожньої мережі (доріг, шляхопроводів, проїздів, тротуарів)

	2.1.Капітальний  ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.:
-зупинок громадського транспорту;
-інженерних мереж;
-влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового  зниження швидкості (лежачих поліцейських);
-влаштування та заміна турнікетного огородження;
-будівництво доріг до сільських населених пунктів громади;
-тощо
	2025-
2027
	Управління ЖКГБтаЕ

	БГ
	5000,0
	20000,0
	
20000,0

	Забезпечення  безпечного  пересування  учасників  дорожнього  руху та
зменшення  рівня  аварійності  на  дорогах  70,0 тис. кв. м.
Влаштування та ремонт 6 зупинок громадського транспорту.
Влаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості, тощо. 
Реконструкція інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі.
Капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина»  в м.Тернопіль.
Нове будівництво автомобільної дороги від вул. Ценево 
с. Курівці до автомобільної дороги М-09 (Тернопіль-Львів-Рава Руська).


	
	
	
	
	
	ДБ
	100000,0
	100000,0
	100000,0
	

	
	
	
	
	
	Кошти 
інших джерел
	50000,0
	

50000,0


	50000,0
	

	
	
	5.15. Компенсація Комунальному підприємству «Тернопільводоканал», починаючи з липня 2026 року, сум проведених нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначених як різниця між показаннями вузлів комерційного обліку та обсягом, визначеним як сума показань вузлів розподільного обліку, споживачам (населенню), які користуються послугами в межах Тернопільської міської територіальної громади, за винятком випадків коли вказана різниця (небаланс) виникли з вини абонента. Компенсацію надавати лише на нарахування споживачам, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, витрати відшкодовуються в межах затверджених кошторисів.
	2026-
2027
	Управління ЖКГБтаЕ,
КП «Тернопільво-доканал»

	БГ
	
0
	
20000,0
	
20000,0
	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційно-го господарства



