

Інформація про виконання проектів Громадського бюджету – 2026 станом на 01.08.2026 року

	
	Назва проекту
	Кошти, необхідні на реалізацію проекту
(грн.)
	Виділено  з  бюджету громади,
(грн.)
	Використано коштів
 станом на 01.08.2026
 (грн.)
	Стан реалізації
	Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту
	Відповідальні структурні підрозділи

	1
	Облаштування інклюзивного спортивного майданчика(ТЗОШ №28)
	3 000 000
	3 000 000
	1 170 600,0
	Зроблена геодезична зйомка, розроблено робочий проект.
Зареєстрований договір в казні на ПКД-77 800,0грн. Проведено тендер, придбано обладнання.
Розпочато тендерну процедуру на виконання робіт, розкриття пропозицій 09.08.2026р
	серпень
	Управління освіти і науки

	2
	Майданчик єдності: спорт, доступний кожному (Українська гімназія)
	2 984 050
	2 984 050
	107 700,0
	Проведено тендер на виконання робіт очікується підписання договору Оплачено ПКД - 93882,00 грн. Експертиза оплачена13800,0грн.
	вересень
	Управління освіти і науки

	3
	Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади (вул. Б.Лепкого, 4, корпус №2, Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола)
	2 950 537
	2 950 537
	0,0
	Зареєстрований договір в казні на ПКД  -202 300,0грн
	серпень
	Управління освіти і науки

	4
	Інклюзивна поліклініка - турбота про кожну дитину! (вул.Федьковича,16)
	3 000 000
	3 000 000
	0,0
	Проведені роботи з топографо-геодезичних досліджень та отримано позитивний звіт. Виготовлено ПКД. 
Отримано позитивний експертний висновок.
Укладено договір з підрядною організацією. Роботи тривають. Проведено демонтаж старого покриття, обладнання. Тривають роботи по облаштуванню нового покриття.

	вересень
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення

	5
	Пішоходизація вул. Олени Кульчицької
	3 000 000
	3 000 000
	0,0
	Не буде реалізовано
вул.Олени Кульчицької має статус житлової в центральній частині міста, межі якої визначені планом червоних ліній вулиць та частина вулиці передана в державну власність для облаштування стоянки автомобілів
	-
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою  та екології

	6
	Облаштування зупинок міста Інформаційними табло Пасажира поблизу соціально важливих об'єктів (15 зупинок)
	2 655 000
	2 655 000
	0,0
	За результатами проведеної закупівлі підписано договір №06/26К/266 16.06.2026р.  з ФОП Васильків В.В. на виконання робіт на суму 2 655 000,0 грн. Замовлено закладні з подальшим монтажем опор. Узгоджено підключення до електричних мереж з КП «Тернопільміськсвітло». Виготовляється викопіювання по зупинках.
	грудень
	Управління транспортних мереж та зв’язку

	7
	Благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів "ДЮСШ"ФАТ"ТМР для всіх поколінь громади(парк "Сопільче",вул.Торговиця 11-б)
	2 614 595
	2 614 595
	0,0
	Відбувся тендер, визначено переможця. Розпочато роботи. (Уточнити суму договору)
	вересень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою  та екології

	Всього по  проектах
	20 204 182
	20 204 182
	1 278 300,0
	
	



