***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя за І півріччя 2019 року***

Скорочення, що використані: МБ – міський бюджет ДБ – державний бюджет ІН – інші кошти

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | |  | | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2019 рік** | **Кошти МБ, передбачені в Програмі на 2019 р.** | **Виділено коштів** | | | **Фактично профінансовано за І півріччя** | **Деталізація виконання заходів програм за І півріччя 2019 рік** |
| **МБ станом на 01.01.19р.** | **МБ станом на 01.07.19** | **Інші джерела, державний і обласний бюджети** |
| **1** | | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | 302,0 | Виконуються роботи:  -Капітальний ремонт з утепленням фасадів будинку за адресою **вул. Новий Світ, 45 та** вул. Танцорова, 9 |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **5000,0** | **2500,0** | **2500,0** |  | **302,0** |  |
| **2** | | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. | 300,0 | 200,0 | 300,0 |  | 259,8 | Роботи виконуються, проведено заміну 8 пожежних гідрантів |
|  | | 2 | | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | 3000,0 | 1430,0 | 1330,0 |  | 536,3 | Виконуються роботи з будівництва бювету на бульварі Куліша |
|  | | 3 | | Інші заходи | 5690,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **8990,0**  **(44950,0:5років)** | **1630,0** | **1630,0** |  | **796,1** |  |
| **3** | | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки,*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 1000000,0 | 50000,0 | 52800,0 |  | 19752,9 | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.2019р. № 273 «Про затвердження титульного спискукапітального ремонту житлового фонду міста на 2019 рік», де визначено наступні роботи:-ремонт покрівель у 64 будинках;-ремонт прибудинкових територій біля 134 будинків;-ремонт і заміна внутрішньо будинкових мереж у 104 будинках;-ремонт між панельних швів у 25 будинках;-ремонтфасадів,балконів у 36 будинках;-ремонт ліфтів у 22 будинках та інше. |
|  | | 2 | | Ремонт покрівель | 15000,0 |  | 5660,0 |  | 1743,0 | Виконано роботи на 10 об'єктах в межах виділених коштів |
|  | | 3 | | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 60000,0 |  | 34282,0 |  | 12209,3 | Виконано роботи на 11 об'єктах Розпочато роботи на 14 об'єктах |
|  | | 4 | | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 7500,0 |  | 2100,0 |  | 1426,6 | Завершено роботи в 12 житлових будинках – інженерні мережі холодного водопостачання; в 6 житлових будинках – інженерні мережі електропостачання |
|  | | 5 | | Ремонт міжпанельних швів | 1200,0 |  | 800,0 |  | 372,5 | Виконано роботи в 5 житлових будинках |
|  | | 6 | | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 475,3 | Виконано роботи в 2 житлових будинках |
|  | | 7 | | Влаштування дитячих майданчиків | 2300,0 |  | 1900,0 |  | 1449,8 | 27 майданчиків |
|  | | 8 | | Ремонт спортивних майданчиків | 4500,0 |  | 1600,0 |  | 222,9 | Виготовляється та проводиться корегування проектно-кошторисної документації |
|  | | 9 | | Експертне обстеження ліфтів | 500,0 |  | 300,0 |  | 297,6 | Проведено обстеження 89 ліфтів |
|  | | 10 | | Капітальний ремонт ліфтів | 5000,0 |  | 2448,0 |  | 1346,2 | Виконано капремонт 10 ліфтів |
|  | | 11 | | Заміна газового обладнання | 100,0 |  | 50,0 |  | - | - |
|  | | 12 | | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 100,0 |  | 100,0 |  | - | - |
|  | | 13 | | Встановлення приладів обліку води | 300,0 |  | 240,0 |  | 89,6 | Встановлено 53 прилади обліку води |
|  | | 14 | | Заміна та встановлення поштових скриньок | 100,0 |  | 50,0 |  | 13,0 | Розробляєтьсякошторис на виконання робіт |
|  | | 15 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 300,0 |  | 500,0 |  | 107,1 | Виготовлено проектно-кошторисна документація на виконання робіт з капітального ремонту прибудинкової території:  -вул.Макаренка,2;  -вул.15 Квітня,9;  -вул.М.Карпенка,12 |
|  | | 16 | | Інші види робіт | 1900,0 |  | 1570,0 |  | - | - |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 70000,0 | 66750,0 | 63596,0 | 7700,0  (субвенція з ДБ)  2556,852  (кошти з ДФРР) | 11879,2  2556,852 (кошти ДФРР) | Капремонт на об’єктах:  -вул.Промислової (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук’яновича),  -проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку вул.Винниченка, 8  -проїзду до будинку вул.С.Будного, 3а,  -влаштування стоянки для легкових автомобілів прС.Бандери- вул.Клінічна  - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Шпитальної (ділянка від вул.Я.Стецька до вул.Острозького),  - заміна покриття фігурними елементами мощення на вул.Січинського в районі будівлі за адресою вул.Валова,11  -схема організації дорожнього руху із світлофорним об’єктом на примиканні вул.Клінічної до проспекту С.Бандери,  - вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення)  - Дамба Тернопільського ставу по вул.Руській – реконструкція ( 2 556,8тис.грн. – кошти з державного фонду регіонального розвитку  Укладено договір на :  -капремонт перехрестя вул.Дружби та вул. Миру (верхній шар).  - заміну верхнього шару дорожнього одягу на вул. Львівській (ділянка від церкви Вознесіння Христового до АЗС «Автотехсервіс»).  - капремонт привокзального майдану залізничного вокзалу (субвенція з державного бюджету – 7 ,7 млн.грн)  Виконано роботи з капремонту зупинок громадського транспорту  с.Малашівці -2  с.Вертелка-1;  с.Кобзарівка -3. |
|  | | 20 | | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 40000,0 | 3000,0 | 500,0 |  | - |  |
|  | | 21 | | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 10000,0 | 9000,0 | 5500,0 |  | 2724,1 | Роботи виконуються відповідно до укладеного в 2017р. договору з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2020р. |
|  | | 22 | | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | 11000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | 4605,8 | Проведено капремонт на об’єктах:  - тротуар від прС.Бандери до будинку №32 на вул.Чайковського  - тротуар на вул.Монюшка  -вул.С.Крушельницької (від двохарочного моста до вул.Чехова)  -вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС)  -вул.С.Крушельницької (поблизу зупинки громадського транспорту)  -вул.Новий Світ (ділянка від будинку №39 до будинку №83).  - вул.Спортивна (ділянка від будинку 29 пр.Злуки до заїзду на територію ДНЗ №31)  -влаштування нерегульованого пішохідного переходу на вул.А.Манастирського з організацією дорожнього руху на перехресті вул.Малишка–вул.А.Манастириського–вул.Піскова  - тротуар поблизу загальноосвітньої школи №8  -схема організації дорожнього руху з влаштуванням пішохідного переходу в районі житлового будинку №5 на вул.Коновальця  - тротуар ділянка від житлового будинку №10 до житлового будинку №16 на вул.Л.Українки |
|  | | 23 | | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | 23000,0 | 18000,0 | 18000,0 |  | 3656,7 | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.2019р. № 274 «Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р.»  Завершено роботи на 4 об'єктах, розпочато роботи на 1 об'єкті |
|  | | 24 | | Розмітка доріг | 3000,0 | 2500,0 | 1994,5 |  | 122,4 | Нанесено розмітку:  - 1150 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;  - 54 км – осьових та роздільні ліній. |
|  | | 25 | | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 290,3 | Виконано роботи на:  - вул.Генерала М.Тарнавського, вул.Руська,  -проспект Злуки |
|  | | 26 | | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | 2500,0 | 800,0 | 1466,8 |  | 348,7 | -встановлено 120 знаків.  -ремонт та утримання дорожніх знаків та колесовідбійних і перильних огорож. |
|  | | 27 | | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 2800,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | - | Послуги надаються |
|  | | 28 | | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів | 1000,0 | 600,0 | 600,0 |  | 150,2 | Виконано капремонт– влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6) |
|  | | 29 | | Утримання шляхово-мостового господарства | 70000,0 | 53700,0 | 53627,0 |  | 25634,4 | Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача – відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 5000,0 | 340,0+  1925.0  НЕФКО | 340,0 |  | 279,6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Курівці, в с.Чернихів  Замінено та встановлено 160 світильників та 2160 м кабеля |
|  | |  | | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | 5000,0 | 1925,0 | 1925,0 |  | - | Проходить тендер на виконання робіт по проекті «Реконструкція системи зовнішнього освітлення «Світло без ртуті». |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Східний» та переходів мікрорайону «Сонячний» |
|  | | 32 | | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | 21000,0 | 18699,0 в т.ч.199,0  новорічне | 18699,0 |  | 12176,7 | Замінено 27 світильників, 472 лампи, 60 м кабеля та ін. |
|  | | 33 | | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста | 48000,0 | 12000,0 | 12354,0 | 14922,732  (ДБ субвенція) | 2064,3 | -Капітальний ремонт  вул.В. Чорновола (ділянка відвул. І. Франка до Театрального майдану) – субвенція з державного бюджету на 2019р. – 6,7 млн.грн.  -прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола – субвенція з державного бюджету на 2019р. –5,1млн. грн.  - влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від ресторану «Хутір» до «Дальнього пляжу»  –субвенція з державного бюджету на 2019р. – 2,2млн. грн.  -юнацько-спортивного майданчика , проспект Злуки,15 – субвенція з державного бюджету на 2019р. – 173,1тис. грн.  -вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с.Дичків Тернопільського району субвенція з державного бюджету на 2019р. – 749,7 тис.грн. |
|  | | 34 | | Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій | 18000,0 | 300,0 | 300,0 |  | - | Укладено договір з переможцем проведеної процедури закупівлі |
|  | | 35 | | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою | 3590,0 | 770,0 | 788,0 |  | 507,8 | Придбано:саджанці, дерев;кущі;світлодіоднігірлянди;прапори;таблички;урни для сміття |
|  | | 36 | | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста  Придбання урн,лавок ,прапорів та інше | 4500,0 | 1580,0 | 4125,763 |  | 2249,4 | Послуги:  -з вивішування та знімання прапорів на вулицях міста;  - поточний ремонт лавок з виготовленням та монтажем нових;  - видалення сухостійких дерев на території РЛП «Загребелля»;  - послуги вантажного автомобіля для демонтажу тимчасових споруд;  -послуги автомобільним краном;  - з обстеження шляхопроводу;  - з ремонту 6 інформаційних таблиць  --послуги з видалення та підрізки аварійних дерев;  -послуги по видаленню заростей борщівника Сосновського;  -садіння та догляд деревами та кущами |
|  | | 37 | | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 275,0 | 190,0 | 190,0 |  | - |  |
|  | | 38 | | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1650,0 | 1300,0 | 1190,0 |  | 267,6 | Надаються послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, утримання центру стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин в с.Дичків Тернопільського району. Зменшено популяцію безпритульних тварин гуманним методом на 15% |
|  | | 39 | | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев | 6000,0 | 5360,0 | 5360,0 |  | 1858,3 | Послуги надаються |
|  | | 40 | | Утримання кладовищ, в т.ч.: | 3750,0 | 3640,0 | 3640,0 |  | 1754,9 |  |
|  | | 41 | | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та інше | 3500,0 | 3590,0 | 3590,0 |  | 1740,0 | Послуги надаються |
|  | |  | | Здійснення поховання воїнів АТО, облаштування місць поховання воїнів | 200,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 42 | | Поховання невідомих | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 14,9 | Проведено поховання 4 невідомих та малозабезпечених людей |
|  | | 43 | | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |  | 2200,0 | Перераховано кошти в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з будівництва міського кладовища по вул. Бригадній,46 |
|  | | 44 | | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях | 2000,0 | 1927,0 | 1927,0 |  | 46,7 | Послуги надаються |
|  | | 45 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2000,0 | 200,0 | 200,0 |  | - | Виготовляється проектно-кошторисна документація «Будівництво сміттєсортувальної лінії на території біля села Малашівці Зборівського району Тернопільської області» |
|  | | 46 | | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 2000,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 47 | | Фінансова підтримка та дотація  (КП,ОСББ та інші) | 8000,0 | 725,0 | 725,0 |  | 71,3 | Дотація КП «Тернопільводоканал» - 61,3 тис. грн.  Фінансова підтримка ОСББ – Оболоня,19 – 10,0 тис. грн. |
|  | | 48 | | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:  -КП «Тернопільводоканал»  -ТМШРБП «Міськшляхрембуд»  -КП «ТМТКЕ» та ін.  КП «Ритуальна служба»(ремонт Будинку трауру) | 50000,0  в тому числі:  2000,0  2000,0  45000,0  1000,0 | 700,0 | 20020,0 |  | 20020,0 | Поповнено статутний фонд:  -КП «Тернопільводоканал»;  -КП «ТМТКЕ»;  - СКП «Ритуальна служба» НА ЩО ДАЛИ  (виконано роботи по капремонту будинку ритуальних послуг на 80%) |
|  | | 49 | | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 70000,0 | 37690,0  (в т.ч.190,0  зрізка  1000,0  розкопка  1000,0  глибокі вибоїни) | 39035,0 |  | 29650,0 | Проведено поточний ремонт-ліквідацію вибоїн на проїзній частині 112 вулиць міста.  Проведено поточний ремонт на 92 вулицях міста.  Виконано роботи з ліквідації місць розкопів.  Поточний ремонт влаштування посадових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу в с.Курівці |
|  | | 50 | | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | 1600,0 | 800,0 | 117,8 |  | 117,8 | -ремонт сходів на бульварі Д.Вишневецького,1.  -поточний ремонт парапетів і сходів біля пам"ятникаТ.Шевченку. |
|  | | 51 | | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2000,0 | 1483,0 | 1599,5 |  | 557,6 | Послуги надаються |
|  | | 52 | | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 5000,0 | 2200,0 | 2315,44 |  | 1650,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за виконаними послугами:  - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста; - утримання вулично-дорожньої мережі міста;  -з утримання та поточного ремонту  об’єктів благоустрою міста та ін. |
|  | | 53 | | Реконструкція теплових мереж | 8000,0 | - | - |  | - | - |
|  | |  | | Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращення умов проживання мешканців | 2000,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 54 | | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | 200,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 55 | | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | 700,0 | 350,0+  260,0 | 610,0 |  | 169,0 | Послуги надаються |
|  | | 56 | | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2000,0 | 1290,0 | 1363,0 |  | 689,3 | Послуги надаються |
|  | | 57 | | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста | 10000,0 | 500,0 | 130,0 |  | 94,7 | Виготовлено та проведено коригування проектно-кошторисної документації:  -реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім.Т.Шевченка;  -будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 18+00 на вул.Микулинецькій (зміни і доповнення);  -будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 0-76 на вул.Микулинецькій |
|  | | 58 | | Будівництво, реконструкція,утримання та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів | 10000,0 | 500,0 | 870,0 |  | 120,8 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію:  -Капітальний ремонт водовипуску дощового колектора в р.Серет на вул.Дружби |
|  | | 59 | | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | 2000,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 60 | | Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | 4000,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 61 | | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 6500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 997,2 | Виконано роботи на:  -вул.Промисловій,  -вул.Микулинецькій (підготовчі роботи),  -вул.Спортивній,  -вул. Яреми |
|  | | 62 | | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | 8000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1435,9 | Виконано роботи з рекультивації земель (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних ж/б на вул.Микулинецькій |
|  | | 63 | | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища | 3000,0 | 1400,0 | 199,0 |  | 198,2 | Виконано комплекс робіт |
|  | | 64 | | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 65 | | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | 2000,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 66 | | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | 200,0 | 90,0 | 90,0 |  | 31,1 | Роботи виконуються |
|  | | 67 | | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | 170,0 | 12,0 | 12,0 |  | 2,3 | роботи з дезінсекції комарів на вул.Чумацькій та вул.Білогірській |
|  | | 68 | | Капітальний ремонт  об’єктів водопроводу і каналізації (Водоканал) | 500,0 | 420,0 | 420,0 |  | - | Виготовляється проектно-кошторисна документація |
|  | | 69 | | Інші заходи в сфері охорони навколишнього. середовища | 100,0 | 20,0 | 20,0 |  | - | - |
|  | | 70 | | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортів об’єктів зеленого господарства | 1700,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 71 | | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 350,0 | 18,0 | 18,0 |  | 5,8 | Проведено акарицидні заходи з метою зменшення популяції іксодових кліщів на вул.Чумацькій та вул.Яблуневій |
|  | | 72 | | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | 630,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 73 | | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 250,0 | 85,3 | 85,3 |  | - |  |
|  | | 74 | | Проведення заходів із озеленення міста, в т.ч. відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої зони | 250,0 | 59,0 | 59,0 |  | - |  |
|  | | 75 | | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 76 | | **Всього по програмі** | **660215,0** | **318 183,3** | **333 812,103** | **22 622,732 ДБ** | **148 381,0**  **2556,852 (ДБ)** |  |
| 4. | | | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 360,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5 | | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6 | | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **1000,0** | **-** | - | - | **0** | - |
| 5. | | | ***Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1. | | Встановлення системи біоплато | 1600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи | 1545,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Розробка ПКД на реконструкцію гідротехнічних споруд та гідроакумулюючих водойм у парку «Топільче» | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4 | | Розробка ПКД на очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30м від дамби та укріплення дамби | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5 | | Інтродукція організмів-аеробів, організмів акумуляторів міогенів у водойму та біоплато та організмів-фільтра торів | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6 | | Зариблення водойми | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 7 | | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **5790,0** | **-** | - | - | **0** | - |
| 6. | | | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 53 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії :ДУ25-36шт.,Ду40--14шт.Ду50-3шт.) |  |  |  | 6550,66  (інвестор,  кредит) |  | -Підписано контракт і розпочато підготовчі роботи по реконструкції теплової мережі від котелень по вул. Л.Українки,4 і по вул. Київській,3с, –кредитні кошти ЄБРР на суму 1 755 661,61 євро. Виконано заміну: від котельні на вул. Л.Українки,4 – 150 м/п; від котельні на вул. Київській,3с – 250 м/п. Проведено реконструкцію теплових камер із заміною запірної арматури в кількості 4 шт.  -Проведено тендер і визначено переможця на реконструкцію котельні по вул. Л.Українки,4 – кредитні кошти ЄБРР на суму 2 150 000,00 євро.  -Підписано контракт на встановлення мережних насосів з частотними перетворювачами (9 котелень) – кредитні  кошти МБРР на суму 2 225 000,82 євро.  -Підписано контракт і розпочато підготовчі роботи по «Переведення газового котла в котельні на альтернативні види опалення вул. Купчинського,14а». Розроблено проектно – кошторисну документацію. Облаштовано фундамент під силосний бункер. Змонтовано: силосний бункер, транспортерну лєнту, фільтр димових газів. – Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на суму 420 000,00 євро. |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| 7. | | ***Програма оснащення багатоквартирних житлових будинків будинковими вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання теплової енергії | 11200,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 2 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання гарячої води | 1350,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 3 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | 13739,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 4 | | Проведення метрологічної повірки ультразвукових загальнобудинкових приладів обліку води | 120,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 5 | | Проведення ремонту ультразвукових загальнобудинкових приладів обліку води | 280,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **26689,0** | **-** | **-** |  | **0** |  |
| 8. | | | ***Програму розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | 5002,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Реконструкція тролейбусних ліній | 9388,0 | 2000 | 2000,0 |  | 2000,0 | Виготовлено ПКД |
|  | | 3 | | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 13772,0 |  | 1622,9 |  | 1622,9 | ПКД проходить Укрдержбудекспертизу, після чого розпочнуться роботи на вулицях:Живова-автовокзал та Л.Українки-Протасевича |
|  | | 4 | | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Будівництво АГЗП | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | Проведені геодизичні обстеження на території КП "Тернопільелектротранс" |
|  | | 5 | | Капітальний ремонт рухомого складу | 4450,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Проводяться малярні роботи по договору ЦПХ, придбані матеріали для ремонту |
|  | | 6 | | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | 2500,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | 3000,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Реконструкція системи опалення | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | 6373,8 | 102,0 | 102,0 |  | 102,0 | перевіркапричалів та їх паспортизації |
|  | |  | | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | 20000,0 | 15600,0 | 13877,1 |  | 10000,0 | придбано 9 автобусів |
|  | | 10 | | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | 14428,0 | 14428,0 | 14428,0 |  | - |  |
|  | |  | | Оновлення та модернізація основних засобів | 1050,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 11 | | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | Фінансова підтримка автотранспорту. | - | - | 150,0 |  | 150,0 | Фінансова підтримка КП "Міськавтотранс" на виплату заробітної плати та сплату податків |
|  | | 12 | | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина»  Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | 600,0 | 100,0 | 425,0 |  | 96,6 | Відшкодовано за виготовлення 1695 ел.квитків для пільгових категорій населення |
|  | |  | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. | 59850,0 | 61350,0 | 59850,0 |  | 24515,8 | Компенсаційні виплати  автотранспорту-11669,0тис.грн.  електротранспорту-12235,5тис.грн., залізничному транспорту-611,3тис.грн. |
|  | |  | | Фінансова підтримка електротранспорту. | 4500,0 |  | 6000,0 |  | 6000,0 | Фінансова підтримка КП "Тернопільелектротранс" на виплату заробітної плати |
|  | | 13 | | Впровадження сучасних технологій. Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (WiFi) до мережі інтернет в тролейбусах | 100,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **151213,8** | **94780,0** | **99655,0** |  | **45687,3** |  |
| 9. | | | ***Програма підтримки сім’ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016 -2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | 35,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | 550,0 | 180,0 | 180,0 |  | 75,7 | Участь у молодіжних змаганнях «Стежками Героїв – Доброволець 2019  Проведення вечірки для молодіжного активу  Саміт проактивної молоді, участь у змаганнях «Той що греблю рве», у 14-му відкритому чемпіонаті Волині КРОКС,  Обирай професію – обирай майбутнє.  відкритий всеукраїнський конкурс української народної пісні «СОЛОВЕЙКО»,  школа помічника депутата. захід ЄС,  участь у 15-му літньому чемпіонаті, 13 –й відкритий чемпіонат Галичини КРОКС |
|  | | 3 | | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат, та інших заходів для молоді | 200,0 | 150,0 | 150,0 |  | 125,8 | Участь у молодіжному телевізійному проекті «Ліга сміху « у м. Одеса  Проведення :заходу «Школа волонтерства»та «Люди майбутнього»  фестивалю з гумору Ліга сміху Тернопіль 2019» Університетська миля,вечірка з нагоди дня Молоді на острівку Чайка, відзначення з нагоди дня молоді |
|  | | 4 | | Проведення щорічного конкурсу  "ТОП-10 молодіжних лідерів",  "Молодіжната дитяча громадська організація року» | 8,0 | - | - | - | - |  |
|  | | 5 | | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 6 | | Здійснення щорічного моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій | 2,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Підвищення рівня здоров’я молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя | 60,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | 40,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 460,0 | 250,0 | 250,0 |  | 121,7 | Проведення дитячо-юнацького табору «Дух нашої давнини», Школа українського лицаря  Науко-просвітницькі виставки «Галицька армія в часи укр. революції», ігри патріотів,  Санітас про аква, Веселі канікули з Богом |
|  | | 10 | | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім’ї) | 49,0 |  |  |  | - | видано 207 посвідчень з багатодітної сім’ї та 439 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї |
|  | | 11 | | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству | 4,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 12 | | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | 29,7 | Проведено:  з нагоди дня Матері та Міжнародного дня сім’ї:  1. Урочисте нагородження  2. Свято для дітей із сімей різних соціальних категорій. В програмі творчі майстер-класи «Вітальна листівка рідній матусі», «Веселі розмальовки», «Квіти в дарунок», розваги із аніматором, лялькова вистава «Чарівний перстень».  - З нагоди Міжнародного дня захисту дітей. В програмі творчі майстер-класи: аплікація «Веселка», орігамі «Метелик», «Веселі розмальовки», ігри з аніматорами, виставка малюнків «Моя мрія», перегляд лялькової вистави «Бременські музиканти». |
|  | | 13 | | Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 14,0 |  |  |  | - | Здійснено 122 оцінок кризової ситуації в сім’ях.  Проведено 6 заходів (день соціальних служб) із профілактичної роботи з суб’єктами пробації молодіжного віку соціальних служб у Тернопільському міськрайонному відділі філії Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області |
|  | | 14 | | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | 198,9 | Виділено на  50,9 – КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби  67,2 – КЗ КДЮСШ №2 ім.Ю.Горойського  35,1 – КЗ ДЮСШ з водних видів спорту  45,7 – КЗ СДЮСШ «Екстрім»  Оздоровлено в літніх таборах 140 дітей. |
|  | | 15 | | Проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 150,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 16 | | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | 110,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 17 | | Здійснення щорічного моніторингу діяльності громадських організацій соціального спрямування | 2,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Громадські роботи |  | 460,0 |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **2093,0** | **1339,0** | **879,0** |  | **551,8** |  |
| 10. | | | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення акцій пам’яті героїв України | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  | 7,0 | - Національно-патріотичний змаг «Пам’ятай про Крути»,Вечірпамятівидатнихособистостей «Свято патронів» |
|  | | 2 | | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | 8.0 | 8,0 | 8,0 |  | 5,0 | Інтелектуальніігри для юнацтва «Що?Де?Коли?»,Майстер-класізписанкарства «Великоднямайстерня» |
|  | | 3 | | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна свічечка» |
|  | | 4 | | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 1,0 | «ВеликодніРеколекції» |
|  | | 5 | | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  | 15,0 | Проведено змагання із скелелазіння « По вертикалі»,Сплав«Весло2019»,Спелеомандрівка «Канага» , передтаборовий злет «Свято Весни |
|  | | 6 | | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 6,0 | День пам'яті засновника скаутінгуР.Бейден-Пауела,день Пласту |
|  | | 7 | | Проведення вишколів та дошколів для виховників | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 4,0 | Проведено психологічний вишкіл «Формула «Я»» |
|  | | 8 | | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 9 | | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | Табірпташат «Пригодии в лісовійшколі» |
|  | | 10 | | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 рр.) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 | «Новацький табір-19» |
|  | | 11 | | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 рр.) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | - |  |
|  | | 12 | | Фінансування дитячо-юнацького пластового руху | 1035,0 | 1024,7 | 552,9 |  | 473,02 | Комунальні послуги,з/п., придбання товарів |
|  | | 13 | | Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 700,0 | 360,0 | 360,0 |  | 316,8 | Капітальний ремонт санвузлів,системи опалення,вентиляції,водопроводу та каналізації. |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **1923,0** | **1572,7** | **1023,7** |  | **890,8** |  |
| 11. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | 650,0 | 250,0 | 250,0 |  | 100,1 | Проведено:  -Спортивно-розважальний захід «Нумо, дівчата!»  -Спортивні змагання «Веселі старти»  -Міський фестиваль «День здоров’я - 2019»  -Спортивно-масовий заходів «Спорт у кожному дворі»  -Спортивно-масовий захід «Великодні забави»  -Турнір з дворового міні-футболу «Кубок Тернополя»  -Дитячі велоперегони «Круті віражі»  -Загальноміський захід «Олімпійський день -2019»  Змагання з пляжного волейболу «Ternopilcup» |
|  | | 2 | | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | 100,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 3 | | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | 20,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 4 | | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | 775,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: сушилки для інвентаря, байдарки та каноє,гірськолижневзуття,лижі,черевики. |
|  | | 5 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 900,0 | 800,0 | 800,0 |  | 425,9 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:  Боротьба греко-римська. Хокей.Волейбол.  Гандбол (чол., жін.).Баскетбол.Велоспорт (трек),Регбі-7,Легка атлетика,вільна боротьба. |
|  | | 6 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  | 205,0 | Проведено:  Чемпіонат міста Тернополя з сноуборду та лижного фрістайлу  Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009, 2010-2011 рр.н  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед юніорів 1999-2001 р.н.  ІІ-й міський турнір з вільної боротьби пам’яті П.Римара  Чемпіонат міста з великого тенісу  ІІІ Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2019 році  Відкритий чемпіонат міста Тернополя та Тернопільської області з плавання на короткій воді серед ветеранів  Чемпіонат міста з літнього біатлону  12-й міський турнір з бадмінтону памяті Ю. Беркити  Відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів пам’яті В. Геращенка та М. Боровкова  Традиційний Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської «Орлятко 2019»  Придбання інвентарю для чемпіонатів , змагань, турнірів тощо  Відкрита першість м. Тернополя з легкої атлетики |
|  | | 7 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 500,0 | 380,0 | 380,0 |  | 86,5 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту  -Кікбоксинг,Флорбол,Фрі-файт. |
|  | | 8 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  | 192,2 | Проведено:  Всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2019»  Аматорський чемпіонат м. Тернополя з лову риби на мор мишку з криги  Змагання з шахів «Біла тура» та шашок «Диво – шашки»  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з армспорту  Змагання на «Кубок Шухевича»  Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу  Чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного туризму  ІІІ Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2019 році  Весняний турнір «Єдина Україна» з міні-футболу  Чемпіонат міста з шахів серед ветеранів  Відкритий чемпіонат міста з акватлону  Міський турнір з футзалу серед юнаків  Чемпіонат міста з авіамодельного спорту  Чемпіонат міста з карате  Змагання з легкої атлетики «Тернопільський пів марафон 2019»  Чемпіонат м. Тернополя з роликових ковзанів та скейтів |
|  | | 9 | | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів | 100,0 | - | **-** |  | 15,0 | Пейнтбольний турнір «Кубок Шухевича» з нагоди Дня молоді |
|  | | 10 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 400,0 | 100 | 100,0 |  | 10,4 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики  - у ІІ турі Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика»  - у чемпіонаті області з легкої атлетики |
|  | | 11 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 200,0 | 20.0 | 20,0 |  | 3,5 | Участь збірної команди міста у чемпіонаті області зі спортивного туризму |
|  | | 12 | | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | 960,0 | 350,0 | 350,0 |  | - |  |
|  | | 13 | | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста  Будівництво спортивного комплексу  Капітальний ремонт школи з футболу  Школи -Екстрім | 68000,0 | 11996,0 | 12596,0 |  | 1141,0 | -КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту " на капітальний ремонт футбольного поля № 1 КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту "  -КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту " на капітальний ремонт приміщення фізкультурно- оздоровчого комплексу КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту " за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а  -КЗ "СДЮСШ "Екстрім" на будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул.ГенералаМ.Тарнавського  -КП "Тернопільський міський стадіон" на будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою Проспект Злуки, 3а  Капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра КП "Тернопільський міський стадіон" на проспекті Степана Бандери, 15 |
|  | | 14 | | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | 400,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 15 | | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | 13200,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **87005,0** | **14646,0** | **15246,0** |  | **2429,6** |  |
| 12. | | | ***Комплексна програма «Здоров’я громади » на 2019-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | *1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* | | | | |  |  |
|  | |  | | Створення єдиного міського електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообігу | 6000,0 | 3665,1 | 3665,1 |  | 2527,9 | Придбано   * принтери для КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня 2» * комп’ютери, принтери для КНП «Міська комунальна лікарня№3» * Діагностичний центр для КП»Тернопільський міський лікувально-діаностичний центр» |
|  | |  | | Покращення якості та охвату наданням невідкладної медичної допомоги в місті | 11000,0 |  |  |  | - | Відновлення роботи відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги в закладах охорони здоров'я , що надають спеціалізовану медичну допомогу до кінця 2020 року Забезпечення 100% покриття жителів громади невідкладною медичною допомогою |
|  | |  | | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | 460,0 |  |  |  | - | Доведення до кінця 2021 року, покриття обов'язковими профілактичними медичними оглядами працівників бюджетної до 100%. |
|  | |  | | Розвиток охорони здоров’я в населених пунктах, які приєднуються до Тернопільської ОТГ | 1500,0 | 896,1 | 633,6 |  | 79,8 | придбання медпрепаратів першої необхідності та виплати з/п медпрацівникам |
|  | |  | | *2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я м. Тернополя* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворим з трансплантованими (пересадженими) органами | 1950,0 | 199,0 | 199,0 |  | 144,4 | Придбано медикаменти для 8 хворих. Закуплено 38 упаковок імуносупресантів |
|  | |  | | Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | 450,0 | 320,0 | 360,0 |  | 252,4 | Придбано калоприймачі, катетери та підгузники для дітей та дорослих з кишковою стомою. |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303  "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 4810,0 | 3841,0 | 3191,0 |  | 1609,2 | Виписано 5937 пільгових рецептів на безкоштовне придбання ліків для пільгових категорій громадян. |
|  | |  | | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | 850,0 | 740,0 | 740,0 |  | 404,9 | Закуплено 106 банок спеціального продукту харчування для 3 пацієнтів, хворих на фенілкетонурію. |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 91,7 | Закуплено медичні препарати, для 4 дітей, які перебувають на обліку у КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульознийепідермоліз | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | 51,5 | Закуплено медичні препарати для 1 дитини, яка перебуває на обліку у КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїднийартріт | 300 | 90,0 | 90,0 |  | - | Довести показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїднийартріт лікарськими засобами до 100 % потреби до кінця 2021 року. |
|  | |  | | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | 5862,5 | 5862,7 | 4862,7 |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення харчування дітей малозабезпечених сімей | 50,0 | 40,0 | 40,0 |  | 11,9 | Видано безкоштовне харчування 15 дітям до 3-років малозабезпечених сімей |
|  | |  | | *3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* | | | | |  |  |
|  | |  | | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | -- | Забезпечення 100% доступність тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарду жителям громади до кінця 2021 року.  Зниження показника смертності від гострого інфаркту жителів громади 10%, до кінця 2021 року |
|  | |  | | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень міста комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | 160,0 | 200,0 | 200,0 |  | - | Отримано медичні препарати для лікованння 739 хворих |
|  | |  | | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами | 300,0 |  |  |  |  | Отримано катетери, клапани серцеві, комплект для коронографії за рахунок держбюджету та проведено стентування 178 хворих, діагностичних коронографій – 139 хворих |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 260,0 |  |  |  | - | Повне задоволення, до кінця 2020 року, потреби кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» в обладнанні для дефібріляції, тимчасової та через стравохідної електростимуляції. |
|  | |  | | *4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | 400,0 |  |  |  | - | Повне задоволення, до кінця 2021 року, потреби закладів охорони здоров’я міста в аналізаторах для визначення рівня глікованого гемоглобіну |
|  | |  | | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | 500,0 |  | 750,0 |  | 567,3 | Виписано 357 рецептів хворим на цукровий діабет |
|  | |  | | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | 6000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | Забезпечено двомісячну потребу в коштах на відшкодування аптекам вартості відпущених інсулінів. |
|  | |  | | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | |  | | *5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | 200,0 |  |  |  | - | Повне забезпечення в 2019-2020 роках, потреби у сироватках для імунопрофілактики (в тому числі екстреної) інфекційних захворювань за епідемічними показаннями. |
|  | |  | | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 500,0 |  |  |  |  | Отримано вакцину профілактики гепатиту С та антирезусного імуноглобуліну та інші за рахунок **централізованого постачання**. Щеплено дітей БЦЖ- 760 осіб, гепатит В – 140 осіб, ФКУ – 191 особа. |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | Повне забезпечення за рахунок коштів програми, засобів імунопрофілактики грипу в групах ризику в 2019-2021 роках |
|  | |  | | Забезпечення запасу антирабічних препаратів на випадок епідускладнень | 4000,0 |  |  |  |  | Отримано антирабічну вакцину за рахунок **централізованого постачання** та як гуманітарну допомогу КНП ТМКЛШД та КПТМЛДЦ |
|  | |  | | *6. . Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 3300,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби жителів громади в проведенні мамографії до кінця 2019 року та витратними матеріалами для мамографії в 2019-2021 роках |
|  | |  | | Преміювання сімейних, дільничних лікарів та вузьких спеціалістів за раннє виявлення злоякісних пухлин | 200,0 |  |  |  | - | Виплата в 2019-2021 роках, не менше 10 щорічних премій лікарям загальної практики-сімейної медицини за виявлення злоякісних новоутворень в І та ІІ стадіях |
|  | |  | | *7. Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | 10,0 |  |  |  | - | Повне ( в 2019-2021 роках) охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | 130,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | Забезпечення охоплення туберкуліно-діагностикою не менше 98 відсотків дитячого населення віком від 4 до 14 років (щороку) |
|  | |  | | 8*. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* | | | | | | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням полого допоміжних та дитячих відділень | 1210,0 | 1100,0 | 1100,0 |  | 1093,1 | Закуплено апарат штучної вентиляції легень для дитячого відділення перинатального центру II рівня |
|  | |  | | *9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю на базі стаціонарного та реабілітаційного відділень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 500,0 |  |  |  | - | Досягнення стаціонарним та реабілітаційним відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю до кінця 2020 року. |
|  | |  | | Забезпечення доступності маломобільнихгруп населення до закладів охорони здоров’я міста | 400,0 | 240,0 | 240,0 |  | 110,0 | Встановлено пандуси в КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2».  КНП «Міська комунальна лікарня№3» оплачено 26,0 тис.грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт пандусів. |
|  | |  | | *10. Розвиток стоматологічної допомоги* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО) | 2850,0 | 300,0 | 300,0 |  | 155,0 | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 30особам |
|  | |  | | Невідкладна допомога до виведення з гострого стану надається усім громадянам.  Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:  Інвалідам війни І групи  Інвалідам I групи загального захворювання учасникам АТО,членам сімей загиблих учасників АТО,реабілітованим та потерпілим від репресій особам. | 220,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби громадян в безкоштовній допомозі при невідкладних стоматологічних станах в 2019-2021 роках. |
|  | |  | | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам ,учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, вагітнимжінкамзамаловитратними технологіями | 97,0 |  |  |  | - | Забезпечення надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням |
|  | |  | | Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги у повному обсязі дитячому населенню за маловитратними технологіями. | 210,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби дитячого населення в безкоштовній допомозі при невідкладних стоматологічних станах в 2019-2021 роках. |
|  | |  | | Профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота надається організованому дитячому населенню (садочки, школи) за маловитратними технологіями. | 70,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби дитячого населення комплексом лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням. |
|  | |  | | *11. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 220,0 | 120,0 | 120,0 |  | 36,3 | Покращення стану здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проліковано 10 громадян |
|  | |  | | *12. Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 86,0 | Виписано 470 пільгових рецептів учасникам АТО |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЗОЗ міста учасників АТО | 150,0 | 150,0 | 140,0 |  | 99,3 | задоволення потреби жителів громад -47учасників АТО в безоплатному медичному обстеженні |
|  | |  | | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 150,0 | 40,0 | 50,0 |  | 50,0 | реабілітаційне лікування 26 учасників АТО. |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО | 1008,0 | 900,0 | 900,0 |  | 339,8 | Надано зубопротезну допомогу 53учасникам АТО. |
|  | |  | | Забезпечення співфінансування пакетів добровільного медичного страхування учасників АТО | 60,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби тернополян-учасників АТО, в співфінансуванні пакетів добровільного медичного страхування в2019-2021рр. |
|  | |  | | *13.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* | | | | |  |  |
|  | |  | | Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в мікрорайонах міста | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та кабінети дільничних педіатрів відповідно до табеля оснащення | 3150,0 | 950,0 | 950,0 |  | 950,0 | Придбано 3 аналізатори |
|  | |  | | *14. Зміцнення здоров’я дітей* | | | | |  |  |
|  | |  | | *15. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста* | | | | | |  |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я міста | 1500,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби травмпункту міста в лікарських засобах та виробах медичного призначення протягом 2019-2021 років. |
|  | |  | | *16. Розвиток паліативної допомоги мешканцям міста* | | | | |  |  |
|  | |  | | Створення відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашовецької амбулаторії в складі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 7312,3 | 3026,1 | 6398,8 |  | 172,1 | Виготовлення проектно – кошторисної документації по ремонту приміщення Малашовецької лікарні під відділення паліативної та хоспісної терапії. |
|  | |  | | *17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | 10580,0 | 300,0 | 300,0 |  | 296,9 | Завершено капітальний ремонт травматології. |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 29800,0 | 500,0 | 620,0 |  | 152,4 | Завершено капітальний ремонт теплотраси. |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | 17900,0 | 396,0 | 516,0 |  | 52,3 | Виготовлено проектно – кошторисну документації системи водопостачання і водовідведення. |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР | 8274,5 | 282,0 | 282,0 |  | 8,9 | Розпочато капітальний ремонт піддашка. |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР | 1991,3 | 1499,5 | 1499,5 |  | 452,5 | Розпочато реставрацію системи опалення та водопостачання. |
|  | |  | | Проведення термомодернізації приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | 1977,3 | 1410,0 | 1260,0 |  | 14,3 | Виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт приміщень по вул.Острозького |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» ТМР | 370,0 | 370,0 | 70,0 |  | - | Розпочато ремонтні роботи |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» ТМР | 200,0 |  |  |  |  | Приведення облаштування КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» до вимог чинних нормативних актів до кінця 2021 року. |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів міста | 4000,0 |  |  |  |  | Приведення санвузлів у ЛПЗ до вимог чинних нормативних актів до кінця 2021 року. |
|  | |  | | До оснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2340,0 | 835,0 | 835,0 |  | 597,0 | Придбано бронхоскоп |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР відповідно до табеля оснащення | 3800,0 | 1915,0 | 1915,0 |  | 1719,1 | Придбано колоно скоп- 664,8 тис.грн., електрохірургічний апарат-230,0 тис.грн., стіл операційний, монітор – 456,2 тис.грн., гематологічний аналізатор – 368,1 тис.грн. |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2375,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2627,6 | 350,0 | 486,1 |  | 350,0 | Придбано гематологічний аналізатор. |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»відповідно до табеля оснащення | 5400,0 | 745,4 | 745,4 |  | 745,4 | Придбано біохімічний аналізатор- 430,0 тис.грн.,  автоматичний пневмотонометр – 211,9 тис.грн.,  обладнання в офтальмологічний кабінет – 103,5 тис.грн.  Крім того, придбано медичне обладнання за власні кошти на суму135,4 тис.грн. |
|  | |  | | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | 1807,3 | 318,0 | 318,0 |  | 314,0 | Придбано стоматологічну установку та дентальний рентген . |
|  | |  | | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» ТМР відповідно до табеля оснащення | 450,0 |  |  |  |  | Задоволення потреб КНП ««Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» в медичному та іншому обладнанні до кінця 2021 року. |
|  | |  | | Забезпечення оновлення м’якого та твердого інвентарю лікувально-профілактичних закладів міста | 1770,0 |  |  |  |  | Задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів в немедичних меблях та м’якому інвентарі до кінця 2021 року. |
|  | |  | | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я міста | 2834,5 |  |  |  |  | Задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів в протипожежному інвентарю, оснащення пожежною сигналізацією,системою оповіщення, обладнання аварійним та евакуаційним освітленням заклади охорони здоров"я до кінця 2021 року. |
|  | |  | | Проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів в закладах охорони здоров’я міста | 568,4 |  |  |  |  | Забезпечення всіх необхідних дій з ремонту та технічного обслуговування ліфтів в закладах охорони здоров'я протягом 2019-2021 років. |
|  | |  | | *18. Удосконалення кадрового забезпечення* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення співфінансування пакетів добровільного медичного страхування працівників галузі охорони здоров’я міста Тернопіль | 6500,0 |  |  |  |  | Підвищення престижності та мотивації до праці працівників медичної галузі |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **177765,7** | **32930,9** | **37177,2** |  | **15535,4** |  |
| 13. | | | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  | 0,12 | Придбано 30шт. ручок кулькових |
|  | |  | | Акція «З турботою про дитину» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 14,4 | Придбано 40 шт. комплектів постільної білизни |
|  | |  | | Проведення акції, присвяченої Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |  |
|  | |  | | Виготовлення та розповсюдження друкованої соціальної рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | |  | | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси) присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей з сімей , які опинились в складних життєвих обставинах «Пізнай свій край» | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | Ознайомлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з історією рідного краю (20 дітей) |
|  | |  | | Проведення Х Форум прийомних сімей м.Тернополя | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | |  | | Проведення акції «Ой хто-хто Миколая любить!» для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Стежками рідного краю» | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | |  | | Акція « День усиновлення» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **129,0** | **129,0** | **129,0** |  | **22,52** |  |
| 14. | | | ***Програма «Турбота» на 2019-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні їх проведення.  (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну). | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 141,4 | Надано допомогу 47 членам сімей загиблих |
|  | |  | | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 500 грн. | 272,0 | 272,0 | 272,0 |  | 119,9 | Виплачено допомоги 39 особам |
|  | | 2 | | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 450,0 | Виплачено 30 особам |
|  | | 3 | | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 255,0 | 200,0 | 200,0 |  | 65,5 | Виплачено компенсацій 43 особам |
|  | | 4 | | Фінансова підтримка громадських об’єднань | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 4,0 | Надано допомогу 1 громадській організації |
|  | | 5 | | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  | 6,8 | Придбано 1 путівку для ветерана війни |
|  | | 6 | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України | 3000,0 | 685,0 | 760,0 |  | 754,7 | Виплачено грошової компенсації на земельні ділянки 10 учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих (померлих) |
|  | | 7 | | Організація соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, за результатами проведення конкурсу | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 123,8 | Охоплення соціальними послугами щомісячно 14 осіб з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та 12 онкохворих IV стадії (паліативний догляд) |
|  | | 8 | | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  | 52,0 | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 162 осіб |
|  | | 9 | | Відшкодування витрат ПАТ «Укртелекому» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення | 1800,0 | 984,0 | 857,0 |  | 339,2 | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 2338 пільговикам |
|  | | 10 | | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади.  Надання адресної безготівкової допомоги особам з інвалідністю I групи, особам, які одержують державну соціальну допомогу(пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном, піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО та ООС) для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. | 27000,0 | 5800,0 | 23579,6 |  | 21140,4 | Виплачено допомог :  -1462 громадянам на суму 2462,9 тис. грн.;  - 1581 учаснику бойових дій АТО та 31 члену сімей загиблих(померлих) учасників бойових дій по 1100 грн. на суму 1739,1тис.грн.;  - 133 онкохворим по 1200 грн. на суму 159,6 тис.грн.  -43 пенсіонерам по 1000 грн. на суму 43,0тис.грн.  Надано безготівкової допомоги  514 особам з інвалідністю на суму 1215,9 тис.грн.,  30 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 98,2 тис.грн.  12843 пенсіонерам на суму 15411,6 тис. грн.  10,1 тис.грн. почтовий збір |
|  | | 11 | | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | 600,0 | 500,0 | 500,0 |  | 214,1 | Харчувалося 360 осіб |
|  | | 12 | | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених мешканців Тернопільської громади | 70,0 інші джерела |  |  | 70,0 інші джерела | 35,9 –інші джерела | придбано 111 продуктових наборів на суму 34,6 тис.грн. до великодніх свят.  навчання 47 осіб в університеті третього віку -1,3 тис.грн. |
|  | | 13 | | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживаннята послуг зв’язку відповідно до Положення. Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.  Відшкодування орендної плати за нежилі приміщення за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,мотоколясок, велоколясок та інше) особам з інвалідністю внаслідок війни. | 2000,0 | 1200,0 | 1738,2 |  | 1014,0 | Відшкодовано пільг 448 особам |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **37667,0+ 70,0 інші джерела** | **11731,0** | **29996,8** | **70,0-інші джерела** | **24425,8+ 35,9(інші джерела)** |  |
| 15. | | | ***Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 16,2 | Надано кошти ТОВ для оплати за комунальні послуги |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | **16,2** |  |
| 16. | | | ***Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”* | | | |  |  |  |
|  | | 1.1 | | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.2 | | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2.2 | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів | 6000.0 | 5355,0 | 7300,0(зміни будуть проведені в кінці року) |  | 2209,6 | Завершено капітальні ремонти приміщень (*ДНЗ №№15, 20,29,37,38)*  *Тривають капремонти приміщень(ДНЗ№№5,12,13,17,22,24,25,27,30)* |
|  | | 2.3 | | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. | 1300.0 | 258,0 | 502,0 |  | 236,1 | Придбано електро та мультимедійне обладнання (*ДНЗ №№5,6, 8,10,19,20*) |
|  | | 2.4 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). | 2000.0 | 1940,0 | 1940,0 |  | 1460,4 | Завершується капітальний ремонт системи комунікації - *ДНЗ №№2,15,22,31,36* Розпочато ремонт - *ДНЗ №26* |
|  | | 2.5 | | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів | 2000.0 | 470,0 | 470,0 |  |  |  |
|  | | 3.1 | | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 1000.0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.3 | | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.4 | | Проводити міські конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкільних закладів, сприяти нагородженню переможців | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | *Розділ: Загальна середня освіта* |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1.4 | | .Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків | 6500.0 | 5187,0 | 11211,0 |  | 3303,0 | Завершується реконструкція фасаду *Української гімназії*  Тривають капітальні ремонти приміщень *- ЗОШ №7, ЗОШ №11, Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №15, ЗОШ №17, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №26, Школа з поглибленим вивченням іноземних мов, Школа з поглибленим вивченням економіки, Чернихівська ЗОШ* |
|  | | 1.5 | | Встановлення нових та ремонт наявних спорткомплексів у ЗНЗ | 4200,0 | 1478,0 | 1478,0 |  | 873,0 | *ЗОШ №5*  виконано ремонт основи майданчика, до кінця серпня планується встановити тренажери, футбольне те волейбольне поля |
|  | | 1.6 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). | 5000.0 | 4973,0 | 5523,0 |  | 3926,6 | Виконано ремонти систем комунікацій - *ЗОШ №13, ЗОШ №14. ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №22 – 80,0, ЗОШ №24, ЗОШ №27, ЗОШ №30, Технічного ліцею, ТНВК №35.*  Роботи тривають *- ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №15, ЗОШ №21, ЗОШ №29 ТНВК №7* |
|  | | 1.7 | | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ | 3700,0 | 3095,0 | 3680,2 |  | 1378,0 | Тривають роботи *ЗОШ №4, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №16* |
|  | | 2.2 | | Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. | 2000.0 | 1332,0 | 1482,0 |  | 1358,2 | Придбано комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання  *(ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8., ЗОШ №9, ЗОШ №11, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №19, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, Школа з поглибленим вивченням економіки, Школа допризовної підготовки)* |
|  | | 2.6 | | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ  (Галицький коледж) | 2000,0 |  | 558,0 |  |  |  |
|  | | 3.9 | | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнародних організацій та фондів | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.10 | | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педпрацівників), здійснення нагородження | 250,0 | 171,9 | 171,9 |  | 43,0 | Нагородження преміями переможців міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2019»  (5 золотих, 4 срібних та 2 бронзових медалі) |
|  | | 3.11 | | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» | 50,0 | 28,1 | 28,1 |  | 28,1 | Забезпечення участі у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019» |
|  | |  | | Забезпечити реалізацію в громаді національних та регіональних проектів і програм:  - Моніторинг освітнього процесу (управлінська діяльність, професійна компетентність педагогів, навченість учнів)  - Інтелект України ( 5 ЗОШ)  Підготовка до ЗНО для малозабезпечених  - Школа як осередок розвитку громади  - Освіта для сталого розвитку та інші |  |  |  | 864,0-інщі джерела |  |  |
|  | | 3.14 | | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.15 | | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.16 | | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.17 | | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту освітянськогоальманаху | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4.5 | | Забезпечувати профільні навчальні заклади міста спеціальним обладнанням, устаткуванням та навчально-методичними матеріалами (Галицький коледж) | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 400,0-інші джерела | 50,0 | Придбано необхідне обладнання-Галицький коледж |
|  | | 5.2 | | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» (всі ЗНЗ) | 200,0 | - | 200,0 |  | 164,9 | Виплати проведено усіма закладами загальної середньої освіти |
|  | | 5.3 | | Продовжити  нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад  та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої” та педагогам відповідно до положення | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 60,0 | Виплата стипендії учениці яка набрала 200 балів при здачі ЗНО та учням переможцям, зокрема 61 учневі та 11 вчителям. |
|  | | 5.4 | | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми - чемпіони» та інших конкурсів | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.5 | | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.6 | | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів. | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.7 | | .Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді міста з іншими областями країни та закордонними партнерами | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6.2 | | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій | 685,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  | |  | | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1.1 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.2 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.3 | | Забезпечувати:  - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.4 | | Проводити художньо-мистецькі пленери,  конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців.  Організовувати:  - оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів;  - проведення щорічної   виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників -наставників. | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.5 | | Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.6 | | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкіл. патріотичних клубів. | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.7 | | Організація та проведення :  - свята «Випускник»;  - конкурсу на кращий вишиваний костюм.  Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у конкурсі на кращий вишиваний костюм. | 140,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | Виконано проплата заходів пройде у липні |
|  | | 1.8 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.9 | | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах  Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів  Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.10 | | Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах:  – Спортивних ігор школярів України  – Спартакіади допризовної молоді  – Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія»  – Олімпійського тижня  – Олімпійського дня бігу  – Фестивалю «Нащадки козацької слави»  – Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ  30 | 150,0 |  | 150,0 |  | 42,7 | Проведено спортивно-масовий захід серед учнів 5-7-их класів «Шкільна ліга м. Тернополя з регбі-5» вручено 30 медалей, 4 дипломи, 40 грамот, 8 подяк |
|  | | 2.5 | | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках тощо. | 22,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.1 | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти | 600,0 | 420,0 | 420,0 |  | 60,0 | Триває ремонт приміщення (*Школа народних ремесел)* |
|  | | 3.2 | | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування | 300,0 | 245,0 | 245,0 |  | 232,1 | Частково придбано мультимедійне обладнання та устаткування *(Хорова школа «Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва)* |
|  | | 3.3 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) | 300,0 | 185,0 | 185,0 |  | 70,0 | Завершується ремонт санвузла (*Школа народних ремесел)* |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **42347,0** | **26328,0** | **36734,2** | **1264,0-інші джерела** | **15496,3** |  |
| 17. | | ***Програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1.6 | | Здійснення оплати за навчання студентів | 87240,0 | **-** |  |  | **-** |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **87240,0** |  |  |  | **-** |  |
| 18. | | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1.2 | | Проведення робіт по опорядженню фасадівАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637Н) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 1.3 | | Реставраційні роботи по покрівліАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 2.3 | | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщеньТернопільського замку (ох. № 634) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 2.4 | | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 3.1 | | Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м. | 98,33 | 90,0 | 90,0 |  | - |  |
|  | | 4.15 | | Знакуванняпам’яток археології | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 7 | | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | 600,0 |  | 600,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **3348,33** | **90,0** | **690,0** |  | **0** |  |
| 19. | | ***Комплексна програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Забезпечення бібліотек технічними комплексами та програмними продуктами, а саме:  Центральна міська бібліотека  Центральна дитяча бібліотека  Бібліотеки-філії | 146,9 |  |  |  |  |  |
|  | | 2. | | Поповнення бібліотечних фондів та періодичних видань  Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи | 261,5 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |
|  | |  | | Культурно-масова робота, зокрема |  | 3000,0 | 3000,0 |  | 1352,6 | Проведено культурно-мистецькі заходи: |
|  | | 3 | | Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 424,5 | ”Ялинка міського голови», «Свято зими», «Парад вертепів»  заходи до Дня Соборності, мітинг-реквієм з виведення військ з Афганістану, Вшанування Героїв Небесної Сотні, «Консонанс-2019»,  конкурс «Оваціі» конкурс ім.В.Барвінського |
|  | | 4 | | Заходи з нагоди державних свят | 420.0 | 420.0 | 420.0 |  | 76,7 |
|  | | 5 | | Заходи до релігійних свят | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  | 83,1 |
|  | | 6 | | Заходи для дітей | 550.0 | 550.0 | 550.0 |  | 100,0 |
|  | | 7 | | Фестивалі та конкурси | 950.0 | 950.0 | 950.0 |  | 668,3 |
|  | | 8 | | Придбання звукопідсилюючої апаратури для закладів культури сіл ТМТГ | 200,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | придбано підсилювальну апаратуру в комплекті (с.Вертелка,с.Малашівці, с. Кобзарівка) |
|  | |  | | Придбання виставкового обладнання та звукової апаратури для закладів культури ТМТГ | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Організація облаштування доступу маломобільних груп населення до закладів культури | 104,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 8 | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема:  БІБЛІОТЕКИ, в тому числі:  -Капремонт центрального входу бібліотеки №3для дорослих  -Капремонт центрального входу і приміщень бібліотеки №3 для дітей  -Капремонт бібліотеки для дітей №2  -Капремонт бібліотеки №5 | 65,0  350,0  800,0  200,0 | \_  \_  850,0  200,0 | **\_**  **\_**  850,0  200,0 |  | 9,8 | ПКД |
|  | |  | | Палаци і будинки культури, в тому числі:  Капремонт брукування та асфальтування прибудинкової території БК «Пронятин» | 180,0 | 90,0 | 90,0 |  | 5,7 | Укладено договір підряду, виготовлено ПКД |
| -Капремонт приміщення індивідуальної паливної (котельні) БК «Кутківці» (із заміною котла) | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 6,4 | Укладено договір підряду, виготовлено ПКД, укладено договір з технаглядом |
| Капремонт приміщень ПК «Березіль» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 58,6 | Експертиза, ПКД |
| Придбання виставкового обладнання ПК «Березіль | 1429,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| -Капремонт приміщень Українського Дому | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  | 12,8 | ПКД |
| -Капремонт приміщень закладів культури сіл | 400,0 | - | 199,8 |  | 199,8 | Поточний ремонт підлоги с.Вертелки |
|  | |  | | Школи естетичного виховання дітей, в т.ч. :  Капітальний ремонт приміщень студій образотворчого мистецтва з виставковим залом по вул. Виговського,13 Тернопільській художній школі | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 1,0 | ПКД |
|  | |  | | Капітальний ремонт приміщень Тернопільської музичної школи №1 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Кінематографія, в тому числі:  Супровід допрем’єрних показів українських стрічок КП «Тернопільська кінокомісія» | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів КП «Тернопільська кінокомісія» | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів КП «Тернопільська кінокомісія» | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях та форумах. Презентації кінокомісій для популяризації регіону КП «Тернопільська кінокомісія» | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Конкурсний відбір кіно-, відео-, телепроектів (Положення про формування та проведення конкурсного відбору кіно-, відео-, телепроектів затверджується виконавчим комітетом міської ради ) КП «Тернопільська кінокомісія» | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **10423,2** | **6110,0** | **6459,8** |  | **1796,7** |  |
| 20. | | ***Програма розвитку парків на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання зелених насаджень | 300,0 | 200,0 | 123,5 |  | 123,5 | Придбано саджанці липи – 500 шт., клена - 550 шт., дуба червоного – 550 шт., ялини голубої – 20 шт., гібіскуса – 20 |
|  | | 2 | | Благоустрій парків | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  | 7480,4 | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | | 3 | | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 199,9 | Придбано 4 мотокоси, бензопила – 1 шт., газонокосарка бензинова – 3 шт. |
|  | | 4 | | Облаштування системи відеоспостереження та налагодження системи пропускного режиму в парки | 150,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 5 | | Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, тощо) | 100,0 | 100,0 | 199,2 |  | 199,2 | Придбано 4 катамарани |
|  | | 6 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти в парках | 485,0 | 485,0 | 615,0 |  | 472,4 | Виготовлено 9 ПКД на :  -«Капітальний ремонт – влаштування доріжки зі сторони вул. Миру в парку «Топільче»  -«Капітальний ремонт пішохідної доріжки від підвісного моста до Надставної церкви парку «Топільче»  - «Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружба парку «Топільче»  - «Капітальний ремонт туалету в парку «Національного відродження»  - «Капітальнийремонт – очищення озерця довкола Козацького острова в парку «Топільче»;  - «Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика  - «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (Алея Здоров’я)  - «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (алея паралельна до проспекту С. Бандери)  - «Капітальний ремонт альтанки в парку м. Т. Шевченка |
|  | | 7 | | Будівництво - Облаштування майданчиків для вигулу собак | 350,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 8 | | Капітальний ремонт (Облаштування) громадських туалетів | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | ПАРК ім.Т.Шевченка |  |  |  |  |  |  |
|  | | 9 | | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в Парку ім. Т. Шевченка | 1400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 10 | | Капітальний ремонт причалу біля острова «Чайка» в парк ім..Шевченка | 400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | |  | | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |
|  | | 11 | | Реконструкція паркових доріжок | 2400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 12 | | Капітальний ремонт часини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою) з елементами благоустрою | 1400,0 | 1400,0 | 16,1 |  | 16,1 | ПКД проходить експертизу |
|  | | 13 | | Капітальний ремонт освітлення Старого парку | 800,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | |  | | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 14 | | Реконструкція - Роботи з освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» ( Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | 1200,0 | 600,0 | 574,9 |  | 574,9 | Роботи завершено |
|  | | 15 | | Капітальний ремонт пішохідних зон а Парк Національного відродження (Алея Здоров’я, Горіхова алея,Липова алея) | 1450,0 | 800,0 | 350,0 |  | 315,8 | Ведуться роботи |
|  | | 16 | | Капітальний ремонт - влаштування велодоріжки в Парку Національного відродження | 1000,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 17 | | Придбання нових атракціонів | 2400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 18 | | Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку Національного відродження в м.Тернополі | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 270,7 | Ведуться роботи |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національного відродження | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 138,4 | Ведуться роботи |
|  | | 20 | | Реконструкція елементів благоустрою елементів Співочого поля | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 21 | | Капітальний ремонт дитячого майданчика (Дитячий інклюзивний майданчик «Місто мрій») | 1450,0 | 1434,0 | 1434,0 |  | 66,6 | ПКД на експертизі |
|  | |  | | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 22 | | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Топільче» (біля атракціонів,відцентральної алеї до сходів по вул. Миру, від Білої алеї до підвісного моста) | 1200,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 23 | | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в Парку «Топільче» | 2450,0 | - | 704,6 |  | 701,5 | Роботи завершено |
|  | | 24 | | Капітальний ремонт мостових конструкцій | 800,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 25 | | Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружби в парк «Топільче» | 1990,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 26 | | Придбання нових атракціонів | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 27 | | Капітальний ремонт сходів поруч з входом в Зоокуток (з облаштуванням пандусу та з’їзду для велосипедистів ) | 800,0 | 300,0 | 200,8 |  | 184,2 | Ведуться роботи |
|  | | 28 | | Капітальний ремонт причалу в парк «Топільче» | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 29 | | Капітальний ремонт освітлення навколо зоокутка в парку «Топільче» | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку Топільче | 1400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт освітлення біля джерела в парку Топільче | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | ПАРК « ЗДОРОВЯ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 32 | | Рекультивація (роботи з вирівнювання ландштафту) з облаштуванням газонів | 0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Громадський бюджет |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | Зміна виконавця Проекту Громадський туалет (ЖКГ) |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **43225,0** | **21819,0** | **20419,0** |  | **10743,6** |  |
| 21. | | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 195,0 | 195,0 | 177,0 |  | 16,0 | Профінансовано на видання книг 2 авторам |
|  | | 2 | | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах. | 50,0 (культура) | - | - |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 175,0 | - | 175,0 |  | 61,27 | Придбано відзнаки міського голови і посвідчення до відзнак, сувенірну продукцію |
|  | | 4 | | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 195,0 | - | 195,0 |  | 169,37 | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети, магніти, футболки, посуд, кружки-термоси). |
|  | | 5 | | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 300,0 | - | 300,0 |  | 142,87 | Виплачено грошові винагороди 71 людині та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **915,0** | **195,0** | **847,0** |  | **389,51** |  |
| 22. | | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва ( відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі) | 500,0 | 150,0 | 150,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди Дня підприємця | 20,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | 80,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | 40,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **640,0** | **150,0** | **150,0** |  | **0** |  |
| 23. | | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Встановлення (зміна) межі м.Тернополя | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Проведення інвентаризації | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | - | Оголошено тендер |
|  | | 3 | | Документація із землеустрою | 300,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **3800,0** | **2000,0** | **2000,0** |  | **0** |  |
| 24. | | ***Програма оновлення, актуалізації містобудівної , топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | 3100,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 429,1 | За результатами проведеної закупівлі укладено договір на суму 1400,0  оплата здійснюється на підставі актів |
|  | | 2 | | Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | Виконано розроблено технічного завдання |
|  | | 3 | | Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Створення інформаційної системи для ведення містобудівного кадастру | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  | - |  |
|  | | 5 | | Електронна обробка наявних матеріалів для їх введення до геоінформаційної системи містобудівного кадастру і наповнення | 290,0 | 290,0 | 290,0 |  | - |  |
|  | | 6 | | Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 7 | | Цифрове аерознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів | 1400,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Розроблення комплексної схеми розташування тимчасових споруд на території міста | 200,0 |  | **190,0** |  | 188,6 | виконано |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **5790,0** | **3690,0** | **3690,0** |  | **647,7** |  |
| 25. | | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018* - *2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  | - |  |
|  | | 3 | | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 10,0 |  | - |  | - |  |
|  | | 4 | | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклування | 50,0 | - | 50,0 |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **1160,0** | **900,0** | **950** |  | **0** |  |
| 26. | | ***Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | 30,0 | 30,0 |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Підтримання в належному санітарно гігієнічному стані призовної дільниці | 15,0 | 15,0 |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Організація медичного обстеження призовників | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Придбанняматеріалів, засобівдля забезпеч. роботи Призовної дільниці. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | | 6 | | Забезпечення комунально-побутовими послугами | 5,0 | 5,0 |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Забезпечення паливом призовної дільниця | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |  | **0** |  |
| 27. | | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та мобілізаційної підготовки Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Закупівля предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації---- та набору на військову службу за контрактом | 150,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Закупівля інформаційного та технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову службу | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Закупівля комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів (картриджі, папір, інше) для потреб військових формувань, Тернопільської ОМВК. | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 | Придбано комп’ютери для ОМВК |
|  | | 4 | | Забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’язаних у військові частини, інше. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | Оплата транспортних послуг з перевезення особового складу в зону проведення Операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях |
|  | | 5 | | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМВК, інших військових формувань | 500,0 | 350,0 | 300 |  | 300,0 | Заміна вікон в казармі для проживання особового складу,придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщеннях, ремонтні роботи в приміщеннях ОМВК |
|  | | 6 | | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Проведення навчань по бойовому злагодженню, медико-тактичних навчань | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання, виготовлення меблів, оплата за електро-, тепло-, водопостачання, Інтернет, інше) | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | | 9 | | Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК, підрозділів УСБУ в Тернопільській області | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Придбання техніки |
|  | | 10 | | Закупівля паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми та створення незнижуваного запасу ПММ | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  | 10,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | | 11 | | Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **3250,0** | **1500,0** | **1200,0** |  | **910,0** |  |
| 28. | | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об’єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. | 500,0 | 200,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. | 350,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1000,0** | **400,0** | **300,0** |  | **0** |  |
| 29. | | ***Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки громади на 2017-2019 роки****.* | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання.Закупівлямультитесту для перевірки засобів захисту органів дихання. | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді:  - човен рятувальний металевий з двигуном;  -причіп для транспортування човна;  -рятувальне обладнання (круги рятувальні, мотузка, жилети рятувальні | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання , утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) | 800,0 | 250,0 | 200,0 |  | 160,0 | Придбано спецодяг та запчастини |
|  | | 5 | | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт | 600,0 | 300,0 | 300,0 |  | 40,0 | Придбано бензин |
|  | | 6 | | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню під завалами будівель, споруд | 350 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння пожеж. | 50 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників“Школа безпеки“(призи ) | 10 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Організація доступу (телекомунікаційні послуги), обслуговування диспетчерського пункту щодо відеоспостереження міської та прилеглих територій | 50 |  |  |  | - |  |
|  | | 10 | | Забезпечення належного пожежного функціонування КУ «Міська пожежна команда» | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **4410,0** | **550,0** | **500,0** |  | **200,0** |  |
| 30. | | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укртекелеком» | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 54,48 | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення |
|  | | 2 | | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  | - |  |
|  | | 3 | | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 296,0 | 276,0 | 276,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | 51,0 | Придбано 2000 л. бензину А-95 |
|  | | 5 | | Забезпечення проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | 15,0 | - |  |  | - |  |
|  | | 6 | | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | | 7 | | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста; | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 9 | | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення | 885,0 | - |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1670,0** | **750,0** | **750,0** |  | **105,48** |  |
| 31. | | ***Програма «Безпечна громада» на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». | 20,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Організувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання | 20,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Налагодження та обслуговування доступу до Централізованої системи відеоспостереження.  Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження (купівля необхідного обладнання,  роботи з його встановлення та налаштування) територіальної громади | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Покращити матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами, інше) | 400,0 | 100,0 | 100,0 |  | 60,0 | Придбано меблі |
|  | | 5 | | Проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами | 750,0 | 400,0 | 400,0 |  | 260,0 | Поточний ремонт поліцейських станцій |
|  | | 6 | | Створити скоординовану систему підготовки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку та населення для забезпечення правопорядку та законності, домедичної підготовки.  Організувати проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази військових частин та поліції.  Забезпечити участь громадських військово-патріотичних організацій у проведенні вишкільних заходів. | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1440,0** | **600,0** | **600,0** |  | **320,0** |  |
| 32. | | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Активізація міжнародного співробітництва  Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі, в тому числі:  - проживання  - харчування | 550,0  250,0  300,0 | 549,7  239,8  309,9 | 549,7  239,8  309,9 |  | 275,21 | -Харчування учасників Тернопільського туристичного форуму , гостей з партнерського міста Вільянді (Естонія), іноземних делегацій на Дні Європи. учасників міжнародної конференції з туризму, Міжнародного інвестиційного форуму (кейтеринг), Міжнародного інвестиційного форуму.  -Проживання учасників міжнародної конференції з туризму. іноземних делегацій на Дні Європи. |
|  | | 2 | | Забезпечення участі делегацій Тернополя (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах,конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ тощо) | 50,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Транспортне забезпечення | 150,0 | 199,9 | 199,9 |  | 160,72 | Транспортне забезпечення участі футбольної команди міста у міжнародному турнірі в м. Плонськ (Польща), гостей з партнерського міста Вільянді (Естонія). іноземних делегацій на Дні Європимузичного колективу «Сонечко» до партнерського міста Слівен (Болгарія) |
|  | | 5 | | Актуалізація інвестиційного порталу міста | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 6 | | Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів тощо) | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Виготовлення та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал міської громади | 100,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Створення та придбання матеріалів та готових ІТ продуктів для популяризації міської громади в мережі Інтернет | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | 200,0 | 150,9 | 150,9 |  | 109,13 | Закупівля вишиванок та сувенірної продукції, футболок, подарункових пакетів,сумок,вітальнихлистівок,путівників «Тернопіль», книг про Тернопіль, ручок, блокнотів, горняток та інше. |
|  | | 10 | | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | 100,0 | 99,8 | 99,8 |  | 71,4 | ОрганізаціяТернопільського туристичного форуму,екскурсій для іноземних гостей |
|  | | 11 | | Підтримка туристичного  порталу | 50,0 | 5,0 | 5,0 |  | -- |  |
|  | | 12 | | Підтримка подієвого туризму (фестивалі, свята тощо) | 200,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 13 | | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 14 | | Розробка та друк роздаткових матеріалів на укр. та іноземних мовах (карти, календарі подій тощо) | 100,0 | 30,0 | 30,0 |  | 24,75 | Закупівля буклетів «Календар подій» |
|  | | 15 | | Створення та підтримання в належному стані туристичного ознакування міської громади | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |
|  | | 16 | | Забезпечення участі міської громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, **круглих** столах, культурно-спортивних заходах, тощо,  в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами (у т.ч. організаційні внески, оренда) | 200,0 | 49,9 | 49,9 |  | 49,9 | Участь міста у міжнародній виставці  Business for Smart Cities (м.Київ), організація Міжнародного інвестиційного форуму |
|  | | 17 | | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з вузами | 70,0 | 109,8 | 109,8 |  | 20,0 | Ринкові дослідження кількості туристів,  туристичного середовища |
|  | | 18 | | Купівля виставкового обладнання | 75,0 | 10,0 | 10,0 |  | 2,1 |  |
|  | | 19 | | Надання фінансової підтримки. | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Надано фінансову підтримку КП «ТІМ м.Тернополя» |
|  | | 20 | | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  | 167,13 | Надруковано та розміщено соціальну рекламу 47 заходів |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **2855,0** | **1500,0** | **2000,0** |  | **1380,25** |  |
| 33. | | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | |  | | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | 0 | 0 | 127,0 |  | 127,0 | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані послуг зв’язку пільговим категоріям громадян |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **0** | **0** | **127,0** |  | **127,0** |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ:** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Міський бюджет** | **1379204,03** | **546233,9** | **599625,8** |  | 270617,4 |  |
|  | |  | | **Державний бюджет** |  |  |  |  | 2556, 85ДБ |  |
|  | |  | | **Інші джерела** |  |  |  |  | 35,9 |  |