Інформація про виконання програми за 2017-2019  роки

| 1. | 1014081 |  | Управління культури і мистецтв ТМР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0829 |  | Комплексна Програма розвитку водосховища Тернопільський став на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/207 |
| 2. | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

3. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

«Про  Комплексну Програму розвитку водосховища Тернопільський став на 2017-2019 роки»

(назва програми)

| з/п | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | міський бюджет | Інші джерела |  | міський бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | Встановлення системи біоплато | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 1600,0 | 1600,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на спорудження та встановлення аераційної системи, фонтани | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2017-2019 | 261,0 | 261,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Документ проектно-кошторисної документації |
| 3 | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2017-2019 | 12529,0 | 12529,0 |  | 4755,62 | 4755,62 |  | Встановлено 3 черги аераційних фонтанів), які прискорюють процес наповнення води та аеробних бактерій киснем на 80-90 % |
| 4 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію гідротехнічних споруд та гідроакумулюючих водойм у парку «Топільче» | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 600,0 | 600,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 5 | Розробка проектно-кошторисної документації на очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30 м. від дамби та укріплення дамби | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 800,0 | 800,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 6 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію механічних вловлювачів нафтопродуктів | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2017-2018 | 150,0 | 150,0 |  | - | - | - | Документ проектно-кошторисної документації |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем зливових та каналізаційних колекторів в прибережній смузі Тернопільського водосховища | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 200,0 | 200,0 |  | - | - | - | Документ проектно-кошторисної документації |
| 8 | Підготовка ПКД «Капітальний ремонт-розчистка русла річки Серет» в межах парку «Топільче» | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 200,0 | 200,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 9 | Підготовка ПКД та виконання робіт з реконструкції переходів (містків) до острівка «Чайка» | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 800,0 | 800,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 10. | Розробка ПКД для будівництва очисних споруд липневої каналізації в парку ім.Т.Шевченка | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 300,0 | 300,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 11. | Розробка ПКД для будівництва придонного спуску Тернопільського ставу | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 190,0 | 190,0 |  | 94,5 | 94,5 | - | Документ проектно-кошторисної документації |
| 12. | Роботи з розчистки русла в межах парку «Топільче» -Капітальний ремонт - очищення водних каналів в парку «Топільче» в м. Тернополі | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 1490,0 | 1490,0 |  | 325,8 | 325,8 | - | Очищено 4 водних каналів в парку Топільче |
| 13. | Облаштування 3D установки лазерного типу на Тернопільському ставі | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 14 | Облаштування берегів гебіонами та впорядкування ливневих стоків парку «Топільче» | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1490,0 | 1490,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 15 | Встановлення гідрометричного посту | Тернопільське обласне управління водних ресурсів» 2018 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 16 | Екобіотехнологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водяних рослин (проведення заходів,щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод, благоустрій водойм) | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 17 | Реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 500,0 | 500,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 18 | .Влаштування механічних вловлювачів нафтопродуктів | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1500,0 | 1500,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 19 | Капітальний ремонт системи водовідведення в парку «Топільче» -Капітальний ремонт - очищення озерця довкола Козацького острова в парку «Топільче» в м.Тернополя | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1490 | 1490,0 |  | 954,1 | 954,1 | - | Очищено 1 водойму та збільшено гідро акомолюючий об’єм для прийому надлишкової води з Тернопільського ставу в разі паводку |
| 20 | Інтродукція організмів-аеробів, організмів акумуляторів міогенів у водойму та біоплато та організмів –фільтра торів | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 600,0 | 600,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 21 | Зариблення водойми | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2019 | 600,0 | 600,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 22 | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) | Відповідна структура Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 2018-2019 | 90,0 | 90,0 |  | - | - | - | Заходи не фінансувалися |
| 23 | Закупівля засобів для здійснення контролю (Придбання універсального мобільного плавзасобу для обслуговування ставу, прибори нічного бачення, та ін..) Оплата послуг рятувальників | УЖКГБтаЕ УКіМ; КП «ОПКіВ м.Тернополя» 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  | 62,8 246,8 | 62,8 246,8 |  | Придбано 1 плавзасіб,комплект обладнання на пляж «Циганка». Забезпечено функціонування рятувального поста протягом купального сезону 2018 року на пляжі «Циганка» |
|  | Всього | 28690,0 | 28540,0 | 150,0 | 6539,62 | 6539,62 | 0 |  |

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 7007,9 | 7007,9 | - | 6539,62 | 6539,62 | - | -468,28 | -468,28 | - |

Начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради											О.І. СМИК

Директор КП «Об’єднання парків, культури і відпочинку м.Тернополя»                                                                                   	                                 		  М.Ф.ЛЕСІВ