***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм Тернопільської міської територіальної***

 ***громади за І півріччя 2020 року***

Скорочення, що використані: БГ – бюджет громади ДБ – державний бюджет ОБ-обласний бюджет ІД – інші джерела

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2020 рік** | **Кошти БГ, передбачені в Програмі на 2020 р.** | **Виділено коштів** | **Фактично профінансовано за І півріччя 2020р.** | **Деталізація виконання заходів програм за І півріччя 2020 року** |
| **БГ станом на 01.01.2020р.** | **БГ станом на 01.07.2020** | **Інші джерела, державний і обласний бюджети** |
| **1** | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** |
|  | 1 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 0 |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **5000,0** | **5000,0** | **2220,0** |  | **0** |  |
| **2** | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** |
|  | 1 | Будівництво,реконструкція, ремонт фонтанів та ін. | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 121,1 | Укладено договір на будівництво бювету на бульварі Д.Галицького.Виконано роботи з будівництва бювету на бульварі П. Куліша в м.Тернополі (придбання та встановлення додаткового обладнання системи очистки). |
|  | 3 | Інші заходи | 5490,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **8990,0****(44950,0:5років)** | **0** | **2000,0** |  | **121,1** |  |
| **3** | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки,*** |
|  | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 145500,0 | 50000,0 | 60000,0 | - | 35869,0 | Ремонт об’єктів відповідно до рішення МВК від 13.02.2020р. № 121 «Про затвердження титульного списку з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду м. Тернополя на 2020- 2021 роки». |
|  | 2 | Ремонт покрівель | 16500,0 | - | 3900,0 | - | 730,0 | Виготовлено ПКД на 35 об’єктах. Розпочато роботи на 4 об’єктах. |
|  |  | Реставрація дахів | 2500,0 | - | 400,0 | - | 113,0 | Завершено роботи по вул.Грушевського,5 |
|  | 3 | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 60000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 9500,0 |  | 3300,0 | - | 2599,0 | Завершено на 28 об’єктах |
|  |  | Ремонт покриття прибудинкових територій | 87000,0 |  | 42150,0 | - | 27985,8 | Розпочато роботи на 8 об’єктах. Закінчено на 20об’єктах |
|  |  | лаштування будинків пандусами для доступності мало мобільних верств населення | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ремонт міжпанельних швів | 1600,0 |  | 600,0 | - | 471,0 | Закінчено роботи на 7 об’єктах(вул.Л.Українки,18;Симоненка,2;Купчинського,9;бул.Д.Галицького,14,18,22,26) |
|  | 6 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 3500,0 |  | 1650,0 | - | - |  |
|  | 7 | Влаштування дитячих майданчиків | 2400,0 |  | 1500,0 | - | 1500,0 | Закінчено роботи на 25 об’єктах. |
|  | 8 | Ремонт спортивних майданчиків | 8000,0 |  | 1500,0 | - | 259,1 | Закінчено роботи на 1 об’єкті (вул. Самчука,32-34) |
|  | 9 | Експертне обстеження ліфтів | 800,0 |  | 500,0 | - | 296 |  |
|  | 10 | Капітальний ремонт ліфтів | 8000,0  |  | 2200,0 | - | 1350,0 | Закінчено роботи на 5 об’єктахвул. Київська,10/5підїзд;Київська,18/1підїзд;Пушкіна,5;Пушкіна1/4підїзд,Чубинського2/3підїзд |
|  | 11 | Заміна газового обладнання | 150,0 |  | 50,0 | - | - | - |
|  | 12 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 260,0 |  | 50,0 | - | - | Прийнято рішення МВК «Про безкоштовне встановлення квартирних приладів обліку води та заміни нагрівальних приладів» |
|  | 13 | Встановлення приладів обліку води | 300,0 |  | 150,0 |  |  | Встановлено 4 квартирних прилади обліку води малозабезпеченим громадянамРоботи ще не профінансовано |
|  | 14 | Заміна та встановлення поштових скриньок | 150,0 |  | 50,0 | - | - |  |
|  | 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 1000,0 |  | 400,0 | - | 306,2 | Виготовлено 20 ПКД |
|  | 16 | Інші види робіт | 3340,0 |  | 1600,0 | - | 259,0 | Освітлення прибудинкових територій, влаштування сходів між прибудинковими територіями |
|  | 19 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 50000,0 | 71800,0 | 33841,967 | - | 5040,9 | Виконано -Капітальний ремонтвулиць Достоєвського,Новий Світ та Наливайка-влаштування транспортної розв’язки вул.15Квітня-вул.Купчинського-пр.Злуки-Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу, вул.Загребельної, вул. Стецька  – влаштування навісу зупинки громадського транспорту (Тип 2) – зупинка «Залізничний вокзал» на вул. Б.Хмельницького».Виготовлено проектно-кошторисну документацію:-Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки на вул. Новий Світ - Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки від водозабору №1 в м.Тернополі до вул.Дружби в с.Біла. |
|  | 20 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 5000,0 | 3000,0 | 2300,0 | - | 10,7 | Укладено договір на «Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською » |
|  | 21 | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 50000,0 | 15000,0 | 25000,0 | - | 15852,7 | Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період повного припинення автомобільного та пішохідного руху.Демонтовано частину старого шляхопроводу. Проведено перенос кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Влаштовано половину основної будови шляхопроводу через залізничну колію. Влаштовано 10 секцій підпірних стінок. |
|  | 22 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів  | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | 6441,0 | Виконувались роботи на 10 об’єктах |
|  | 23 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів  | 27000,0 | 18000,0 | 18000,0 |  | 2847,0 | Закінчено роботи на 3 об’єктах(вул.Монастирська,42,Збаразька,37,Коновальця 21-23) Розпочато на 7 об’єктах |
|  |  | Облаштування існуючих пішохідних переходів з пониженими бордюрами | 2000,0 | - | 1052,0 |  | 876,8 | Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах вул.Руська, Гоголя, Хмельницького, Старий Ринок,Паращука,пр.Ст.Бандери,Коновальця, Слівенська,Ю.Опільського, В.Винниченка |
|  | 24 | Розмітка доріг | 3000,0 | 2400,0 | - | - | - | - |
|  | 25 | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | 1000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 26 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | 2500,0 | 2196,1 | 2470,06 | - | 364,8 | Встановлено 108 дорожніх знаків та 240,0м.п. металевого турнікетного огородження, ремонт та утримання колесовідбійних і перильних огорож та 76 дорожніх знаків. |
|  | 27 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | 891,0 | Послуги надаються. |
|  | 28 | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів  | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 486,5 | Укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт- влаштування світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Опільського-Крушельницької». |
|  | 29 | Утримання шляхово-мостового господарства | 80000,0 | 66100,0 | 65462,3 | - | 21635,6 | .Здійснюється щоденне утримання шляхо-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача |
|  | 30 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 5000,0 | 1620,0 | 1620,0 | - | 70,5 | Укладено договори на виконання робіт на 8 об'єктах: вул.Ак.Корольова, готель «Галичина»-Приміська,вул.Морозенка,7, Хліборобна, Лучаківського-Будного, Вербицького, Бродівська(від Лук’яновича до Гріга), Будного – Бережанська(транспортна розв’язка) |
|  |  | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | 2000,0 | 1925,0 | 1925,0 | - | - | Проходить тендер. |
|  | 31 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | - | 678,7 | Виконано роботи:-Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Дружба», зокрема вул..Бережанська в районі бару «Три богатирі" |
|  | 32 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | 26000,0 | 20299,0 | 20399,0 | - | 10579,8 | Послуги надаються. |
|  | 33 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста | 21500,0 | 21000,0 | 3000,0 | 525,94 субвенція ДБ | 133,0521,67 субв.ДБ | - «Капітальний ремонт - влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянки від клубу «GOOD one» до ресторану «Хутір»)- на умовах співфінансування;- «Капітальний ремонт - облаштування дитячого майданчика біля магазину Карпати» |
|  | 34 | Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій  | 10,0  | - | - | - | - | - |
|  | 35 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою  | 3700,0 | 1100,0 | 1163,16 | - |  570,0 | Закуплено саджанці дерев, декоративне насадження, добриво, гілки для ялинки,костюми біологічного захисту та ін.. |
|  |  | Інші види робіт, послуг та придбання товарів щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 54700,0 | 2893,9 | 37617,004 |  | 1355,8 | Сертифікати відповідності закінченого будівництва, виготовлення та встановлення інформаційних таблиць, судовий збір та ін. |
|  | 37 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 225,0 | 225,0 | 100,0 | - | 28,1 | Проведено роботи з поточного ремонту пам’ятників Т. Шевченку та І. Франку в м. Тернополі. Підвищення естетичного виду об’єктів монументального мистецтва |
|  | 38 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1900,0 | 1370,0 | 1370,0 | - | 562,5 | Виконується зменшення популяції на безпритульних тварин законним шляхом, що підвищить та покращить імідж. |
|  | 39 | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев |  8500,0 | 6040,0 | 6040,0 | - | 1826,0 | Надаються послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території, попередження виникнення аварійних ситуацій. |
|  | 40 | **Утримання кладовищ, в т.ч.:** |  5255,0 | 4460,0 | 4605,0 |  | 2122,7 |  |
|  | 41 | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та інше | 5000,0 | 4405,0 | 4550,0 | - | 2100,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ. |
|  |  | Здійснення поховання воїнів АТО, облаштування місць поховання воїнів | 200,0 | - | - | - | - | - |
|  | 42 | Поховання невідомих | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - | 22,7 | Проведено поховання 4-х невідомих громадян міста |
|  | 43 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній. | 7000,0 | 2500,0 | 2500,0 | - | 700,0 | Роботи розпочалися |
|  | 44 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях. | 2000,0 | 1900,0 | 1900,0 | - | 542,2 | Послуги надаються. |
|  | 45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | - | - | Замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво доріг мікрорайону «Північний» |
|  | 46 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 2000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 47 | Фінансова підтримка та дотація(КП,ОСББ та інші) | 8000,0 | 890,0 | 890,0 | - | 538,8 | Надано фінансову підтримку 7 ОСББ та 15 підприємствам, які обслуговують житловий фонд міста та КП «Тернопільводоканал». |
|  | 48 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.: | 50000,0в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | -КП «Тернопільводоканал»ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 5000,02000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | КП «ТМТКЕ | 39000,0 | - | 29325,033 | - | 19325,033 | Оплачено частину коштівна виконання зобов’язань по сплаті кредитів ЄБРР) |
|  |  | КП «Ритуальна служба»(ремонт Будинку трауру) | 2000,0 | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | влаштуваннядругого меморіалу з поховання вояків АТО/ООС на кладовищі по вул. Микулинецькій. |
|  |  | КП Міськсвітло | 2000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 49 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 72620,0 | 50931,8 | 53450,0 | - | 15445,7 | Виконано роботи з поточного ремонту доріг на 26 вулицях.Виконано поточний ремонт, утримання мостів та шляхопроводівта інші роботи поточного характеру.Нанесено розмітку пластиком та фарбою:- 1100 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;- 12,5 км – осьових та роздільні лінії. |
|  | 50 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | 3400,0 | 567,7 | 500,7 | - | 274,0 | Виконуються роботи з поточного ремонту сходівбіля будинків 6-8 по вул. Коновальця, за адресою вул. Доли, між школою – ліцеєм №21 та ДНЗ №28 зі сторони вул. Лепкого, 2 А, біля будинку по вул. Танцорова,16. |
|  | 51 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2000,0 | 1900,0 | 310,0 | - | 285,0 | Послуги надаються. |
|  | 52 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 7000,0 | 3350,0 | 3780,0 | - | 1187,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за виконаними послугами:- з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів); - утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі ;-з утримання та поточного ремонтуоб’єктів благоустрою. |
|  | 53 | Реконструкція,капітальний ремонт теплових мереж | 3000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращання умов проживання мешканців | 2000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 54 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення  | 200,0 | - | - | - | - | - |
|  | 55 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | 700,0 | 700,0 | 700,0 | - | 121,8 |  Послуги надаються. |
|  | 56 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2000,0 | 1500,0 | 1565,5 | - | 6,6 | Послуги надаються. |
|  | 57 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста | 10000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
|  | 58 |  Будівництво, реконструкція,утримання та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 172,8 | Виконуються роботи з реконструкції каналізаційних колекторів стічних вод на вул. Гребінки, та по вул.Садова |
|  | 59 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | 2000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 60 | Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води  | 4000,0 | - | - | - | - | - |
|  | 61 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | 800,0 | - | - | - | - | - |
|  | 76 | **Всього по програмі** | **705500,0** | **370068,5** | **396286,024** | **525,94ДБ** | **147142,033****521,67ДБ** |  |
| 4. | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** |
|  | 1 | Маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |  | - |  |
|  | 2 | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |  |
|  | 3 | Ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 50,0 | 5,0 | 5,0 |  | - |  |
|  | 4 | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | - |  |
|  | 5 | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 6 | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | 60,0 | 60,0 | - |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **2000,0** | **2000,0** | **0** | - | **0** |  |
| 5. | ***Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки*** |
|  |  | 1.1. Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 8000,0 | - | 1500,0 | - | 373,0 | Виготовлено ПКД з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецька, Спортивна, Подільська, Промислова. Стадія укладання договорів з підрядною організацію на виконання робіт. |
|  |  | 2.1. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Моніторинг проводиться. |
|  |  | 2.3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - |
|  |  | 2.4. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива. | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
|  |  | 2.5. Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськ-теплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтерн. видах палива | 175,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій  | 17080,0 | 300,0 | 100,0 | - | - | Укладено договір з переможцем процедури закупівлі на суму 89343,0тис.грн. |
|  |  | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка  | 850,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | 4200,0 | 4200,0 | 300,0 | - | - | Замовлено ПКД на будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) |
|  |  | Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Механічне поглиблення окремих ділянок днаТернопільс. ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30 м. від дамби | 3000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.10 Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | 500,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3.12. Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 170,0 | - | 90,0 | - | 37,7 | Роботи виконуються |
|  |  | 3.13. Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови ТМТГ | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 1700,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.6. Винесення в натурі (на місцевості) меж РЛП «Загребелля» | 630,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.7. Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 250,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - | 28,3 |  Виконано роботи на вул.Руській. |
|  |  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | 6000,0 | 250,0 | 984,7 | - | - | - |
|  |  | 4.11. Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | 400,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4.12. Створення нового парку площею 10га | 6700,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | 6.5. Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - |
|  |  | 6.6. Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | 50,0 | - | 20,0 | - | - | - |
|  |  | Зариблення | 1000,0 | 1000,0 | 0 | - | - | - |
|  |  | **Всього по програмі** | **51086,0** | **6000,0** | **3325,7** |  | **439,0** |  |
| 6. | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** |
|  | 1 | Модернізація теплогенеруючихпотужностей для використання альтернативних видів палива, заміна зношених котлів, реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання. |  |  |  |  | 242,47тис.євро | Оплата робіт по заміні трубопроводу по вул..Л.Українки-Протасевича, котеленьпо вул.Киїська, 3а та Л.Українки,4. Установка контрольно-вимірювальних приладів для котельні по вул.Л.Українки.Сплата відсотків по кредитах.Проведено асфальтування 720кв.м.території біля котельні та житлового будинку по вул..Київська,3а, відновлено пішохідну доріжку. Проведено благоустрій біля котельні та зупинки «Школа №14»по вул..Л.Українки,відновлено зелене покриття. |
|  |  | **Всього по програмі:** | **Кредит****МБРР** | **-** | **-** |  | **242,47 тис.євро** |  |
| 7. | ***Програма оснащення багатоквартирних житлових будинків будинковими вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання теплової енергії  | 8000 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | 2 | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання гарячої води | 950 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | 3 | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | 3661 | - | **-** |  | **-** |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **12611,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 8. | ***Програму розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки*** |
|  | 1 | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | 5753,0 |  |  |  | - |  |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній  | 479,0 |  | 176,0 |  | 176,0 | Оголошена закупівля |
|  | 3 | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 10570,0 |  |  |  | - |  |
|  | 4 | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | 1824,8 |  |  |  | - |  |
|  |  | Будівництво АГЗП | 1068,3 | 1650,0 | 338,2 |  | - | Проведено технічну експертизу проекту. Виготовлено проєкт на приєднання до електричних мереж. |
|  | 5 | Капітальний ремонт рухомого складу | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | 6 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | 3120,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях |  0 |  |  |  | - |  |
|  | 7 | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | 4246,13 |  | 530,0 |  | 530,0 | Дообладнана система сповіщення та встановлено GPSтрекери в 20 автобусах |
|  | 8 | Реконструкція системи опалення | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | 9 | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | 1431,8 |  | 1431,78 |  | 781,8 | Розпочато підготовчі роботи (заміна зовнішньої обшивки теплоходу "Герой Танцоров")Проведено торги на придбання катера щодо забезпечення контролю за дотриманням екологічної безпеки на Тернопільському ставі. Визначено переможця, очікується підписання угоди  |
|  |  | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | 31200,4 | 31200,4 | 31200,4 |  | 19148,0 | Отримано на умовах лізингу 20 нових автобусів МАЗ. Проплачено аванс , перший та другий лізинговий платіж. |
|  | 10 | Придбання нових, бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | 18362,9 | 17752,0 | 17752,0 |  | - |  |
|  |  | Оновлення та модернізація основних засобів  | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  | 100,0 | Придбали для навчання причіп -лавета |
|  | 11 | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | 500,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Інші заходи у сфері автотранспорту | 200,0 |  |  |  | 1216,4 | Здійснена фінансова підтримка КП "Міськавтотранс" з метою погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та спецперевезення |
|  |  | Фінансова підтримка автотранспорту. | 0 |  |  |  | - |  |
|  | 12 | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина»Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | 600,0 | 425,0 | 425,0 |  | 177,2 | Відшкодовано за виготовлення 5000 квитків для працівників медичних закладів та за 803 квитка для пільгових категорій |
|  |  | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів.Компенсація за здійснення спецперевезень | 70000,0 | 64399,6 | 55861,2 |  | 19886,4 | Здійснено компенсаційних виплат автомобільному транспорту 11612,9 тис.грн., залізничному - 833,4 тис.грн., електричному -7440,1 тис.грн. |
|  |  | Фінансова підтримка електротранспорту. |  20000,0 |  |  28118,4 |  | 28118,4 | Здійснена фінансова підтримка КП "Тернопільелектротранс" для виплати заробітної плати та енергоносіїв |
|  | 13 | Впровадження сучасних технологій. Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (WiFi) до мережі інтернет в тролейбусах | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **175406,33** | **116477,0** | **136882,98** |  | **70134,2** |  |
| 9. | ***Програма підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки*** |
|  | 1 | 1.1. Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання  | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | 5,0 | участь ГО «МНК – Тернопіль» у акції Заповіт; участь ТМО СУМ в Україні «Мандрівка в печеру Млинки» |
|  | 2 | 1.2. Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | 3 | 2.1. Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення вишколів, ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів. | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  | 22,2 |  Спортивно – патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» |
|  | 4 | 2.2 Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, Дня знань, Днів студента та Студентської столиці, Міського форуму молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат. | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  | 147,5 | - Проведення Всеукраїнського форуму «Молодь OFFLINE»-Участь представників ТМТГ у презентації заходів «Тернопіль - молодіжна столиця 2020»,проведено заходи до Дня молоді та нагородження кращих до Дня молоді |
|  | 5 | 2.3.Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | - |  |
|  | 6 | 2.4. Підтримка волонтерських рухів (паспорт волонтера) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | - |  |
|  | 7 | 2.5.Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, особи з інвалідністю | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | - |  |
|  | 8 | 3.1. Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги, підтримка та заохочення бігових рухів | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 15,4 |  Забезпечення волонтерів необхідними засобами захисту |
|  | 9 | 4.1. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій. Базові та спеціалізовані тренінги програми "Молодіжний працівник". | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | - |  |
|  | 10 | 5.2 Комплексна профорієнтаційна робота в школах міста Тернополя: тренінги з вибору професії та екскурсії на підприємства міста для учнів 6-10 класів; зустрічі з | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | - |  |
|  | 11 | 5.3 Соціальна реклама в сфері зайнятості щодо вибору професії за покликанням, можливості зміни професії в будь-якому віці, невтручання батьків у професійний вибір дітей. Створення та поширення мотиваційних відеороликів, бордів, сітілайтів, афіш . | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | - |  |
|  | 12 | 5.4. Тренінги для студентів з питань пошуку роботи, підготовки резюме, поведінки на співбесіді, побудови плану розвитку кар’єри | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | - |  |
|  | 13 | 5.5. Стимулювання та залучення молоді до стажування в органах місцевого самоврядування | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | - |  |
|  | 14 | 6.1. Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 700,00 | 700,00 | 285,00 |  | - |  |
|  | 15 | 7.1. Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | 500,00 | 320,00 | 200,00 |  | 15,0 | Відзначення до Дня матері. |
|  | 16 | 7.2. Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди) спрямованої на популяризацію відносин у сім’ї, та відповідального батьківства | 40,00 | 40,0 | 40,00 |  | - |  |
|  | 17 | 7.3. Проведення курсів за Програмою з підготовки до подружжя, «Основ батьківства», тематичних зустрічей та бесід з учнями середніх, старших класів, студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів та теми основ сім’ї, ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства | 40,00 | 40,0 | 40,00 |  | - |  |
|  |  | 7.8. Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сімї) | 60,00 | 60,0 | 60,00 |  | - | За І півріччя 2020 року видано 86 посвідчень з багатодітної сім’ї та 190 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї |
|  |  | 8.1. Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 20,00 | 20,0 | 20,00 |  | - | Забезпечено соціальний супровід 10 особам, що постраждали від насильства в сім’ї з урахуванням спеціальних потреб населення та відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. |
|  |  | 9.1.Утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (3 квартири) | 85,00 | 85,0 | 50,00 |  | - |  |
|  |  | 10.1.Проведенняекскурсій,мандрівок,походів,оздоровчих таборів для дітей | 300,0 | 300,0 | 170,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **3000,0** |  **2820,0** | **2120,0** |  | **205,1** |  |
| 10. | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** |
|  | 1 | Проведення акцій пам’яті героїв України  | 12,0 | 12,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | 2 |  Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | 8.0 | 8,0 | 8,0 |  | - |  |
|  | 3 | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна свічечка»  |
|  | 4 | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | 12,0 | 12,0 | 11,0 |  | - |  |
|  | 5 |  Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  | - |  |
|  | 6 | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | 10,0 | 10,0 | 9,0 |  | - |  |
|  | 7 | Проведення вишколів та дошколів для виховників | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | - |  |
|  | 8 | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | 9 |  Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 45,0 | 30,0 | 40,0 |  | - |  |
|  | 10 | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 рр.) | 80,0 | 36,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | 11 |  Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 рр.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 12 | Фінансування дитячо-юнацького пластового руху | 1155,0 | 1010,3 | 1115,3 |  | 438,2 |  |
|  | 13 | Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 730,0 |  120,0 | 155,0 |  | 134,6 | Придбано меблі (столи,шафи,стільці) для дитячих навчальних кімнат |
|  |  | **Всього по програмі :** | **2139,0** | **1 435,3** |  **1470,3** |  |  **575,8** |  |
| 11. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки*** |
|  | 1. | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | 650 | 142 | 142 | - | 10,0 | Проведено: * Спортивно-розважальний захід «Нумо, дівчата!»
* Спортивні змагання «Веселі старти»
 |
|  | 2 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | 100 |  |  |  | - |  |
|  | 3 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | 20 |  |  |  | - |  |
|  | 4 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | 775 | 900 | 900 |  | 839,4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:- КЗ «СДЮСШ «Екстрім» ( Лижі 3 пари, Кріплення 3 пари, Сноуборд 3 шт.)- КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» (: борцівський комплект (килим, мати), тренажер- КО «ТМЦФЗН» (генератор, комп’ютер та ноутбук, квадрокоптер)КЗ «КДЮСШ з водних видів спорту» (човни, весла)КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайького» (транспортний засіб)КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів порту» (Підлогомийна машина, Шатро модульне 16\*8м., Естакада, Бактерицидні модулі . |
|  | 5 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 950 | 900 | 900 | - | 169,7 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд з наступних видів спорту:-Баскетбол, -Бокс,- Волейбол (чол.,жін..)- Гандбол (чол., жін.)., - Боротьба греко-римська |
|  | 6 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 950 | 650 | 650 | - | 103,5 | Проведено:* Відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів пам’яті В. Геращенка та М. Боровкова
* Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009, 2010-2011 рр.н
* 4-та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2020 році
 |
|  | 7 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 600 | 600 | 600 |  | - | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя. |
|  | 8 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 450 | 200 | 200 | - | 44,4 | Проведено:* - Змагання на «Кубок Шухевича»
* - Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу
* - 4-та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2019 році
 |
|  | 9 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів | 100 |  |  |  | - |  |
|  | 10 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 600 | 50 | 50 | - | 1,3 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики |
|  | 11 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 300 | 50 | 50 |  | 3,3 | Участь збірної команди міста у чемпіонаті області з футзалу (АТО/ООС) |
|  | 12 | Спортивне таборування | 640 | 220 | 220 |  | - |  |
|  | 13 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | 400 | 408,8 | 408,8 |  | - |  |
|  | 14 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури містаБудівництво спортивного комплексуКапітальний ремонт школи з футболуШколи -Екстрім | 68000 | 13000 | 13000 |  | 10868,3 | «Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі» - ПКД стадія «Р»Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою Проспект Злуки, 3а в м.Капітальний ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 Капітальний ремонт трибун стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15.Капітальний ремонт (встановлення) підвісних платформ для телевізійної зйомки футбольних матчів на стадіоні КП «Тернопільський міський стадіон» по просп. Бандери, 15  |
|  | 15 | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | 800 | 350,0 | - |  | - |  |
|  | 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | 6700 | 900,0 | 900,0 |  | 102,0 | Проведено облаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків та плит, мурування зовнішніх стін із плит, улаштування цементної стяжки за адресоювул.Братів Бойчуків 4а (фізкультурно-оздоровчий комплекс)» |
|  | 17 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання |  | 5130,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі :** | **82035,0** | **23150,8** | **18020,8** |  | **12141,9** |  |
| 12. | ***Комплексна програма «Здоров’я громади» на 2019-2021 роки*** |  | **82035,0** |
|  |  | *1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* |  |  |
|  |  | Створення єдиного міського електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообігу | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | 3700,0 | 3348,8 | 3248,8 |  | - |  |
|  |  | Розвиток охорони здоров’я в населених пунктах, які приєднуються до Тернопільської ОТГ | 500,0 | 626,7 | 626,7 |  | 121,3 | Забезпечено роботу фельдшерсько-акушерських пунктів в селах громади для надання якісної медичної допомоги жителям сіл. |
|  |  | Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії при міському військоматі | 2000,0 | 1958,4 | 1958,4 |  | - |  |
|  |  | *2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я*  |  |  |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворим з трансплантованими (пересадженими) органами | 355,0 | 100,0 | 150,0 |  | 121,0 | Закуплено 64 упаковки імуносупресантів |
|  |  | Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | 1300,0 | 800,0 | 970,0 |  | 961,1 | Забезпечено доросле населення засобами(підгузники, калоприймачі, катетори) на суму 141,1 тис.грн, дитяче населення – 820,0тис.грн. |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 5231,0 | 3619,0 | 3394,0 |  | 1971,9 | Виписано 5692 пільгових рецептів, в тому числі дітям 344 рецептів |
|  |  | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | 925,0 | 848,5 | 848,5 |  | 446,6 | Придбано 149 банки продукту спеціального харчування. |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | 800,0 | 500,0 | 500,0 |  | 89,5 | Виписано 23 безкоштовні рецепти 4 дітям |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульознийепідермоліз | 200,0 | 150,0 | 210,0 |  | 71,8 | Придбано «Кубітан» 72 шт., «Малоїжка» 360 шт., ресурс «Юніор» 12 шт. для хворих дітей на бульознийепідермоліз |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїднийартріт | 330,0 | 200,0 | 255,0 |  | 132,2 | Придбано 24 ампули лікарського препарату «Актемра» для забезпечення хворих дітей на ювенільний ревматоїдний артрит |
|  |  | Забезпечення спеціальним харчуванням хворих для дітей з органним захворюванням | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | 33,7 | Закуплено 312 банок спеціального харчування |
|  |  | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | 1848,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення харчування дітей малозабезпечених сімей | 120,0 | 120,0 | 110,0 |  | 110,0 | Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей із малозабезпечених сімей  |
|  |  | Здійснення контролю сировини та продуктів, які використовуються для харчування хворих в закладах охорони здоровя, за показниками безпеки і якості | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | *3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* |  |  |
|  |  | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | 200,0 | 200,0 | 493,2 |  | 493,2 | 1. Забезпечення 100% доступність тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарду жителям громади до кінця 2021 року.2. Зниження показника смертності від гострого інфаркту жителів громади 10%, до кінця 2021 року3. Отримано препарат Севофлуран ч/з централізовану поставки |
|  |  | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень міста комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | 176,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами | 300,0 | 300,0 | 6,8 |  | 6,8 | Проведено 50 хворим стентування, 49 хворим проведено діагностичну коронографію. За рахунок централізованої поставки отримано стенти для коронографії, інфляційний пристрій, системи для стентування |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | *4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* |  |  |
|  |  | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | 220,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | 1780,0 | 1100,0 | 1100,0 |  | 741,8 | Виписано 3662 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет |
|  |  | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | 3500,0 | 1500,0 | 3500,0 |  | 1512,9 | Забезпечено на 100% потребу в коштах на реінбурсацію препаратів інсуліну, інсулінозалежним пацієнтам |
|  |  | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | 300,0 | 220,0 | 220,0 |  | 184,8 | Розпочато конкурсну процедуру для забезпечення потреби дітей, хворих на цукровий діабет, тест смужками та глюкометрами |
|  |  | *5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* |  |  |
|  |  | Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | 220,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 500,0 | 100,0 | 41,0 |  |  | За рахунок централізованої поставки отримано лікарські засоби ( вакцину)на суму 79,6 тис. грн: куросорф 50, вакцини БЦЖ, гепатит В. Проведено щеплення дітей БЦЖ – 445 дітей, гепатит В – 254 дитини, ФКУ – 503 дитини |
|  |  | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 230,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Забезпечення запасу антирабічних препаратів на випадок епідускладнень | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення в тому числі тих, що використовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань та засобами індивідуального захисту для гарантування забезпечення соціальної потреби та потреб клінічної практики Тернопільської міської територіальної громади.  | 68888,0 | - | 30533,8 | 1500,0 (ОБ) | 23292,9 БГ500,0 ОБ | За рахунок коштів Цільового фонду в сумі 533,0 тис. грн придбано таміфлю та лікарські засоби на суму 263,0 тис. грн та експрес – тести на суму 270,0 тис.грн.Засоби індивідуального захисту 6957,4 тис. грн, за рахунок коштів обласного бюджету придбано ЗІЗ на суму 500,0 тис.грн. Розпочато переговорну процедуру для придбання апаратів ШВЛ та іншого медобладнання для спостереження за хворими на COVID-19 лікарнею ШД та Дитячою лікарнею.Проведено ремонт подачі кисню до інфекційних відділень 16335, 5тис.грн. |
|  |  | Забезпечення проведення діагностування захворювань, спричинених корона вірусом CoV-2019, проведення необхідних лабораторних обстежень та відшкодування їх вартості | 3200,0 | - | 166,7 |  | 166,7 | Придбано набори тестів для ПРЛ діагностики коронавірусута передано обласному лабораторному центру. |
|  |  | *6. Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* |  |  |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 0,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби жителів громади в проведенні мамографії до кінця 2019 року та витратними матеріалами для мамографії в 2019-2021 роках |
|  |  | Преміювання сімейних, дільничних лікарів та вузьких спеціалістів за раннє виявлення злоякісних пухлин | 210,0 |  |  |  | - | Забезпечення виплат щорічних премій лікарям загальної практики-сімейної медицини за виявлення злоякісних новоутворень в І та ІІ стадіях |
|  |  | *7. Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз* |  |  |
|  |  | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | 10,0 |  |  |  |  | Повне (в 2019-2021 роках) охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення |
|  |  | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | 190,0 | 120,0 | 120,0 |  | 101,0 | Придбано 3930 доз туберкуліну |
|  |  | 8*. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням полого допоміжних та дитячих відділень | 1250,0 |  |  |  |  | Задоволення потреби пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів в ультразвукових діагностичних комплексах, обладнанні для спостереження за станом вагітної та плоду, обладнанні для пологів, інтенсивної терапії та спостереження за жінками |
|  |  | *9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* |  |  |
|  |  | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю на базі стаціонарного та реабілітаційного відділень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 700,0 |  |  |  |  | Досягнення стаціонарним та реабілітаційним відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю до кінця 2020 року. |
|  |  | Проведення робіт по забезпеченню закладів охорони здоров’я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами | 200,0 |  |  |  | 935,4 | Обладнання всіх закладів охорони здоров’я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами (пандуси, підйомники для інвалідних візків, надписи шрифтом Брайля, та інше) |
|  |  | *10. Розвиток стоматологічної допомоги* |  |  |
|  |  | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО) | 2850,0 | 1118,0 | 1118,0 |  | 472,1 | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 24особам. на суму 112,1 тис. грн, пільговим категоріям на суму 360,0 тис. грн (101 особа) |
|  |  | Невідкладна допомога до виведення з гострого стану надається усім громадянам.Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:Інвалідам війни І групи Інвалідам I групи загального захворювання учасникам АТО/ООС,членам сімей загиблих учасників АТО/ООС,реабілітованим та потерпілим від репресій особам. | 280,0 |  |  |  | - | Задоволення потреби дорослого населення в безкоштовній допомозі при невідкладних стоматологічних станах |
|  |  | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам,учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, вагітнимжінкамзамаловитратнимитехнологіями | 321,0 |  |  |  | - | Забезпечення надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням |
|  |  | Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматдопомоги у повному обсязі дитячому населенню за маловитратнимитехнологіями.  | 4730,6 | 4600,6 | 4600,6 |  | 463,3 | Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. |
|  |  | Профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота надається організованому дитячому населенню (садочки, школи) за маловитратними технологіями. | 90,0 |  |  |  | - | Повне задоволення потреби дитячого населення комплексом лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням. |
|  |  | *11. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* |  |  |
|  |  | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 240,0 | 200,0 | 200,0 |  | 5,0 | 3-є осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали медикаменти безкоштовно |
|  |  | *12. Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* |  |  |
|  |  | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО/ООС | 250,0 | 232,5 | 200,0 |  | 85,8 | Виписано 408 пільгових рецепта для тернополян-учасників АТО/ООС в безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів |
|  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЗОЗ міста учасників АТО/ООС | 180,0 | 180,0 | 252,5 |  | 30,5 | 53 учасника АТО/ООС отримали безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах  |
|  |  | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО/ООС на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 200,0 | 160,0 | 120,0 |  | 8,0 | Проведено реабілітацію 6 учасників АТО/ООС. |
|  |  | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО/ООС | 1382,0 | 990,0 | 990,0 |  | 340,8 | 36 учасників АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу |
|  |  | *13.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* |
|  |  | Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в мікрорайонах міста | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  | - |  |
|  |  |  Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та кабінети дільничних педіатрів відповідно до табеля оснащення | 0,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | *14. Зміцнення здоров’я дітей* |  |  |
|  |  | Забезпечення організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах | 3913,9 | 3913,9 | 3913,9 |  | 2652,6 | Своєчасне надання медичної допомоги дітям в навчальних закладах. |
|  |  | *15. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення*  |
|  |  | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я міста | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | *16. Розвиток паліативної допомоги*  |  |  |
|  |  | Створення відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашовецької амбулаторії в складі КНП «Міська комунальна лікарня №3»  | 6710,0 | 5229,9 | 5229,9 |  | 435,4 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3» ТМР розпочато торги на проведення капітального ремонту відділення паліативної та хоспісної терапії КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради по вул. Стрілецька,11, с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області |
|  |  | *17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* |  |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  | 1888,2 | 1000,0 | 1260,0 |  | 30,0 | Виготовляється проектно-кошторисна документація на реконструкцію відділення невідкладної допомоги |
|  |  | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 2950,0 | 2200,0 | 1200,0 |  | 136,0 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» замовлено виготовлення ПКД на капітальний ремонт каналізаційних і водопровідних комунікацій та теплосіток лікарні, а також промивка системи теплопостачання |
|  |  | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | 1339,5 |  |  |  | - |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР | 5971,4 | 3992,7 | 3992,7 |  | 1000,0 | КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» виготовлено ПКД та проведено експертизу по капітальному ремонту відділення відновного лікування №2 по вул.Федьковича,16  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР | 1125,7 | 634,7 | 634,7 |  | 595,8 | КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР проводить реставрацію приміщень по вул.Руська,47 |
|  |  | Проведення термомодернізації приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | 1300,0 | 800,0 | 800,0 |  | 52,0 | Продовження термомодернізації КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторії по вул. Кн.Острозького |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» ТМР | 452,0 |  | 180,0 |  |  180,0 | Розпочато капітальний ремонт філії поліклініки за адресою вул. Стадникової. |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення капремонту приміщення КНП»Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | До оснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР відповідно до табеля оснащення | 3060,0 | 2110,0 | 2110,0 |  | 1295,7 | придбано 2 операційних столи на суму 758,6 тис.грн. та апарат для анестезії на суму 537,1 тис.грн. |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР відповідно до табеля оснащення | 3017,2 | 2480,0 |  5008,4 |  | 4551,2 | придбано УЗД апарат з трьома датчиками для кардіології загальною вартістю 1983,0 тис.грн.., ШВЛ апарати – 1600,0 тис.грн., дефібрилятор – 153,0 тис.грн.,кардіомонітори – 185,5 тис.грн., комп’ютерна техніка – 92,2 тис.грн. |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2581,4 | 765,0 | 765,0 |  | 548,0 | придбано насос шприцевий в кількості 4 шт. на суму 100,0 тис. грн, кисневий концентратор – 138,0 тис. грн, ліжка функціональні в кількості 25шт. на суму 310,0 тис.грн. |
|  |  | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР відповідно до табеля оснащення | 1868,5 |  |  |  | - |  |
|  |  | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»відповідно до табеля оснащення | 1849,0 | 383,6 | 383,6 |  | 299,8 | придбано аналізатор біохімічний та аналізатор сечі на суму 126,4 тис. грн,електрокардіограф – 28,8 тис.грн. мікроскоп бінокулярний – 57,0 тис.грн., апарат УВЧ – 45,7 тис.грн., центрифуга 41,9 тис.грн. та ін.. |
|  |  | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | 240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | 400,0 | 304,0 | 304,0 |  | 303,9 | Пидбаностоматустановки 2 шт. – 176,2 тис.грн., рентгенологічне обладнання – 53,1 тис.грн., компресор – 74,6 тис.грн. |
|  |  | Забезпечення оновлення мякого та твердого інвентарю лікувально-профілактичних закладів | 1926,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я | 642,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів | 94,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | *18. Удосконалення кадрового забезпечення* |  |  |  |  |
|  |  | Впровадження матеріального стимулювання медичних та інших працівників що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії | 8000,0 |  | 7369,3 |  | 7369,3 | Виплачено премію медичним працівникам інфекційних відділень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»,та працівникам та членам мобільної бригади КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» , медичним сестрам КНП «Тернопільської комунальної міської лікарні № 2», які чергували на КПП. |
|  |  | **Всього по програмі:** | **163061,1** | **47401,3** |  **81694,5** | **1500,0 ОБ** | **51424,4БГ****500,0 ОБ** |  |
| 13. | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** |
|  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | Соціальна підтримка дітей, які опинились в складних життєвих обставинах(30 дітей) |
|  |  | Акція «З турботою про дитину»  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - | 22,0 |  Соціальний захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (40 дітей) |
|  |  | Проведення акції, присвяченої Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | 24,0 | З метою популяризації захисту прав дітей ( охоплено 120 дітей, придбано 120 комплектів рушників). |
|  |  | Виготовлення та розповсюдження друкованої соціальної рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | З метою попередження негативних проявів серед дітей, профілактики правопорушень, популяризації ведення здорового способу життя (180 плакатів,1800 буклетів) |
|  |  | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси) присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | Ознайомлення дітей з правами та обов’язками з метою підвищення правової освіти(30 дітей) |
|  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей з сімей , які опинились в складних життєвих обставинах «Пізнай свій край» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | Ознайомлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з історією рідного краю (20 дітей) |
|  |  | Проведення Х Форум прийомних сімей  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - | - | З метою популяризації сімейних форм виховання (14 учасників) |
|  |  | Проведення акції «Ой хто-хто Миколая любить!» для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | Соціальна підтримка дітей, які опинились в складних життєвих обставинах(30 дітей) |
|  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Стежками рідного краю» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | Ознайомлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з історією рідного краю(20 дітей) |
|  |  | Акція « День усиновлення» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | Соціальна підтримка усиновлених дітей (20 дітей) |
|  |  | **Всього по програмі:** | **149,0** | **149,0** | **149,0** |  | **46,0** |  |
| 14. | ***Програма «Турбота» на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Надання щомісячної допомоги в розмірі 850 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні їх проведення.(Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну), матерям та дружинам померлих(загиблих)учасників АТО,які не мають статус члена сімї померлого (загиблого) відповідно до Закону. | 720,0 | 390,0 | 640,3 |  | 279,9 | Надано допомогу 62 членам сімей загиблих та 3 матерям без статусу |
|  |  | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 850 грн. | 365,,0 | 236,0 | 351,0 |  | 121,8 | Виплачено допомоги 36 особам |
|  | 2 | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | 1300,0 | 1000,0 | 1005,0 |  | 840,0 | Виплачено 56 особам  |
|  | 3 | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 230,0 | 216,7 | 199,7 |  | 85,9 | Виплачено компенсацій 43 особам |
|  | 4 | Фінансова підтримка громадських об’єднань | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 32,0 | Надано фінансову підтримку 4 організаціям |
|  | 5 | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 195,0 | 195,0 | 195,0 |  | 0 |  |
|  | 6 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України | 11000,0 | 10570,0 | 10570,0 |  | 1811,4 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки 24 учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) |
|  | 7 | Організація соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, за результатами проведення конкурсу | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 155,2 | Охоплення соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та 14 онкохворих IV стадії щомісячно (паліативний догляд)  |
|  | 8 | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | 180,0 | 120,0 | 120,0 |  | 57,0 | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку –627 особам |
|  | 9 | Відшкодування витрат ПАТ «Укртелекому» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення | 800,0 | 735,6 | 685,6 |  | 274,0 | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 1516 пільговикам  |
|  | 10 | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади.Надання адресної безготівкової допомоги особам з інвалідністю I групи, особам, які одержують державну соціальну допомогу(пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном, піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО та ООС) для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. | 17000,0 | 16800,0 | 6800,0 |  | 4166,1 | Виплачено допомог : -2358 громадянам на суму 2807,2 тис. грн.;-137 учасників АТО/ООС на суму 301,9тис.грн.31,4 тис. грн. поштовий збірНадано безготівкової допомоги 566 особам з інвалідністю на суму 945,1 тис. грн., 36 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 80,5 тис. грн. |
|  | 11 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | 700,0 | 600,0 | 480,0 |  | 111,7 | Харчувалося 240 осіб, видано продуктові набори до Пасхи 229 особам  |
|  | 12 |  Благодійний проект «Місто Турботи». Надання допомоги у натуральному або грошовому вигляді одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих(померлих) учасників бойових дій АТО, ООС, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям, дітям сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим мешканцям Тернопільської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах | 1500,0 інші джерела |  |  | 1479,8 | 711,7 інші джерела | Проведено конкурс «Краса елегантного віку» та день іменинника.Роздано продуктових наборів 2350 сім’ям та 419 осіб отримали картоплю на суму 276,0 тис.грн. |
|  | 13 | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживаннята послуг зв’язку відповідно до Положення. Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.Відшкодування орендної плати за нежилі приміщення за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,мотоколясок, велоколясок та інше) особам з інвалідністю внаслідок війни. | 2000,0 | 2000,0 | 1429,7 |  | 594,3 | Відшкодовано 431 особі |
|  |  | **Всього по програмі:** | **35090,0+ 1500,0 інші джерела** | **33463,3** | **23076,3** | **1479,8** | **8529,3****711,7 інші джерела** |  |
| 15. | ***Програмапідтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | 120,0 | 80,0 | 80,0 |  | 30,6 | Наданокошти для оплати за комунальні послуги та придбання матеріалів |
|  |  | **Всього по програмі :** | **120,0** | 80,0 | 80,0 |  | **30,6** |  |
| 16. | ***Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки*** |
|  |  | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”*  |  |  |  |
|  | 1.1 | 1.1.Розбудовамережі ЗДО | 42000 |  |  | 12000,0 інші джерела |  |  |
|  | 1.2 | 1.5.Покращенняінформаційноїдоступностізакладів | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 2.2. Капітальні ремонти покрівель дахів ЗДО | 4 000 | 350,0 | 250,0 |  | 250,0 | Роботи виконано ДНЗ №№14, 33 |
|  | 2.3 | 2.3. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків | 5 400 | 3 200,0 | 4 465,0 |  | 3385,4 | Виконано ремонтДНЗ №№2,5,10,14-17,19,20,23,26,29,38Роботи тривають: ДНЗ №№8,9,22,24,27,30,33. |
|  | 2.4 | 2.4. Встановлення пожежної сигналізації у ЗДО, виконання протипожежних заходів | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 2.5. Придбання необхідного технологічного, електрообладнання та оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування | 1400 | 932,0 |  1193,8 |  | 495,3 | Придбано інше устаткування ДНЗ №№16, 19,20,23, 29,34 |
|  |  | 2.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій  | 3 000 | 2 595,0 | 2 469,5 |  | 715,2 | Виконано ремонт комунікацій:ДНЗ №№1,2,6,12,21,25,31,37Роботи тривають:ДНЗ №13, 24. |
|  | 3.1 | 2.7. Благоустрій територійЗДО | 6 000 | 3350,0 | 4032,6 |  | 1972,9 | Виконано ремонті роботи: ДНЗ №5, 10, 12, 24, 33, 38.НВК №32Роботи тривають:ДНЗ №11, 22, 25, 37. |
|  | 3.3 | 3.1.Поповнення освітньо-розвивального середовища ЗДО сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  3.3.Відзначення кращих закладів дошкільної освіти за результатами діяльності та їх нагородження з нагоди святкових і ювілейних дат  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка» | 200 | 200,0 | 200,0 |  | 83,3 | Оплачено за послугу за два місяці  |
|  | 1.4 | 3.5. забезпечення належної безпеки приміщень ЗДО (відеоспостереження) | 1 150 | 988,0 | 988,0 |  | 252,4 | Придбано відеокамери: ДНЗ№3, 8, 13, 16, 18, 19, 34, 37, 38, 35 |
|  | 1.5 | 3.6. Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | *Розділ :Загальна середня освіта* |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | 1.4. Забезпечення фінансуванням мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети | 130 |  |  | 3504,4 ОБ | 3335,1 ОБ | ТЛ №21-СМШ ім..І.Герети використано на забезпечення мистецького компоненту |
|  | 2.2 | 1.5. Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат  | 270 |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | 1.6. Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів ЗЗСО | 5 240 | 870,0 | 1107,6 |  | 519,6 | Виконано кап.ремонт даху:ЗОШ№22, 27, Технічний ліцейРоботи тривають:ЗОШ№8, 24 |
|  |  | 1.7. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у ЗЗСО, облаштування пандусами | 9 000 | 6438,,2 | 7638,5 |  | 4125,4 | Виконано ремонті роботи: ЗОШ№2, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, Чернихівська ЗОШ, Технічний ліцей, СПШ з іноз.мов, спеціальна школа, НВК № 7Роботи тривають:ЗОШ№8, 14, 15, 17, Кобзарівська ЗОШ, Курівецька ЗОШ, СПШ з економіки, НВК№28, 32, 35, Галицький коледж |
|  | 3.9 | 1.8. Встановлення системи пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти | 760 | 427,0 | 427,0 |  |  | Системи пожежної безпеки встановлено ЗОШ № 10, Технічний ліцей |
|  | 3.10 | 1.9. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗЗСО | 4 500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 | 1.10. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій  | 6 000 |  1280,0 | 1162,3 |  | 882,3 | Виконано роботи:ЗОШ №3, 13, 21, 26, 29 |
|  |  | 1.11. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗЗСО | 5 000 | 1880,0 | 4260,0 |  | 1080,0 | Роботи завершено:ЗОШ№13, 16, Класична гімназіяРоботи тривають:ЗОШ№4, 17, 25 |
|  | 3.14 | 1.12.Капітальне будівництво ТЗОШ  № 25 | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.15 | 1.13. Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води | 2800 | 1130,0 | 1320,7 |  | 883,9 | Отримано обладнання: ЗОШ№3, 8, 25, 27, ,28 ДНЗ №1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36 |
|  | 3.16 | 1.15. Реалізація проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» (до 2024) | 202525,9ЄБР40 505,2 | - | 19600,0 |  | 2074,8 | Виконані роботи:ДНЗ№11Роботи тривають:ДНЗ№8, 24, 29 |
|  | 3.17 | 2.1. Проведення експерименту на локальному рівні в 3-4 тих класах НУШ | 170 |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | 2.2. Придбання комп’ютерів, інтерактивного та мультимедійного обладнання (традиційний графопроектор (проектор);РК-панель у поєднанні з проектором;мультимедіа-проектор;демонстраційні монітори із пристроями сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою та іншого обладнання, тощо. | 2 000 | 1400,0 | 1591,8 |  | 1461,5 | Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання:Українська Гімназія, ЗОШ №№2, 3,5, 8, 16, 22,24, 25,27, Педагогічний ліцей,Курівецька ЗОШ, СПШ економічна, школа допризовної підготовки |
|  | 5.2 |  2.3. Впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою, а саме:«shodennik.ua», «naurok.com.ua», «miykias.com.ua», «parta.ua», «Класна оцінка», «smarsy.ua», «e-schools.info» та інш., участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір громади | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | 2.4. Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін у ЗЗСО | 3000 | 880,0 | 261,0 |  | 240,2 | Придбано необхідне обладнання та проведено ремонт необхідних для навчання приміщень студентів Галицького коледжу |
|  | 5.4 | 3.1. Організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 | 3.5. Проведення конкурсів педагогічної майстерності(«Учитель року», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь» та інших змагань педагогічних працівників | 200 | 40,0 | 40,0 |  | 10,5 | Виплачено премію 3 вчителям переможцям конкурсу «Учитель року» |
|  | 5.6 | 3.6. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів громади  | 80 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  | 5.7 | 3.8. Реалізація всеукраїнського експерименту ТКМЦНОІМ «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» | 100 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 6.2 | 3.11. Випуски видань науково-методичного змісту – освітянських альманахів, інформаційних каталогів,предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів тощо. | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12. Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | 105,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4.1. Виплата щомісячні премії іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО – 200 балів» | 290 | 250,0 | 250,0 |  | 24,0 | Виплачено премії 3 учням, які набрали 200 балів на ЗНО |
|  | 1.2 | 4.2.Виплатаодноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів ЗЗСО за результатами ЗНО  | 550 | 335,0 | 335,0 |  |  |  |
|  | 1.3 | 4.3. Нагородження переможців альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. М.Николина», «Терапевт власного «Я», «Тернополезнавча», «Моя майбутня професія»,інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» та інших конкурсів | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | 4.4.Проведення тренувальних таборів для учасників ІІІ таІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад | 15 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 1.5 | 4.5. Транскордонна співпраця та обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами, участь в міжнародних проєктах «Збереження символіки народних ремесел» | 160 |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 5.2. Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій. | 700 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  | 1.7 | 5.3. Розширення мережі пришкільних таборів | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | 5.5. Проведення лабораторних досліджень щодо підтвердження безпеки та якості сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО та ЗДО | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 | * 1. Нагородження переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :

- військово-спортивної патріотичної гри "Джура";- військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";-міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";- міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;- міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;- міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки», тощо | 75 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2.5 | 1.2.Відзначення переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування :- у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»;- у конкурсах театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО; - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”,- конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”, - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”,  - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”,-великодне свято-забава для дітей з особливими освітніми потребами,-театралізованих дійств для дітей пільгових категорій громади до святого Миколая | 45 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 3.1 | 1.3.Участь -в обласних, Всеукраїнських, міських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»та1` Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,міжнароднихпроєктах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Нагородженняпереможцівхудожньо-мистецькихпленерів,  конкурсівобразотворчогомистецтва. Придбаннянеобхідногомистецькогообладнання: мольбертів, етюдниківтощо. | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Нагородження переможців міського конкурсу «Учень року» | 10 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 3.2 | 1.7. Організація та проведення :- свята «Випускник»;-серпневої педагогічної конференції;- конкурсу на кращий вишиваний костюм,Дня працівника освіти | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.Проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Проведення міських етапів та участь команд в обласних та всеукраїнських етапах:* Спортивних ігор школярів;- Ліги «JuniorZ»;
* Спортивно-масових заходів серед школярів «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»;
* Змагань з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга України»;- Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3;
* Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівської молоді зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості і видів спорту;

– Спартакіади допризовної молоді Всеукраїнської спартакіади учнів закладів професійно-технічної освіти30 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів ,благоустрій територій закладів позашкільної освіти | 800 | 630,0 | 270,0 |  | 200,0 | Проведено капремонт приміщення Школи народних ремесел,Центр дитячої творчості. Хорова школа «Зоринка»-розпочато ремонт |
|  |  | 2.3.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткуваннящодо реалізації Концепції Нової української школи та придбання наступних дидактичних матеріалів: - LEGO для початкової школи (СЮТ);- «Наука та технологія» для 5-6 класів | 174 | 170,0 | 170,0 |  | 99,0 | Придбано технологічне обладнання СЮТ |
|  |  | **Всього по програмі:** | **156061,3** | **28220,2** | **52907,8** |  | **18755,7 БГ****3335,1 ОБ** |  |
| 17. | ***Програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки***  |
|  | 1.6 | Здійснення оплати за навчання студентів | 182,69 |  | 102,0 |  | 101,545 | Оплата за навчання 5 студентів |
|  |  | **Всього по програмі:** | **182,69** |  | **102,0** |  | **101,545** |  |
| 18. | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** |
|  | 1.2 | Проведення робіт по опорядженню фасадівАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637Н) | 15,05 |  |  |  | - |  |
|  | 1.3 | Реставраційні роботи по покрівліАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 15,05 |  |  |  | - |  |
|  | 2.3 | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщеньТернопільського замку (ох. № 634) | 15,05 |  |  |  | - |  |
|  | 2.4 | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) | 15,05 |  |  |  | - |  |
|  | 3.1 |  Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Руській-60 кв. м. |  89,3 |  |  |  | - |  |
|  |  | Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Ст.Ринок-16 кв. м |  26,3 |  |  |  | - |  |
|  |  | Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Замковій-34 кв. м |  49,9 |  |  |  | - |  |
|  |  | Створення зони відпочинкуз встановлення помпової колонки по вул.Валовій |  903,556 |  |  |  | - |  |
|  |  | Створення туристичної зони |  470,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Створення відкриття художньої алеї-ретроспекції |  215,0 |  |  |  | - |  |
|  | 4.15 | Інші роботи відповідно до програми в тому числі : |  2525,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Ліквідація перед аварійного стану та реставрації фасаду і даху Церкви Різдва Христового по вул.Руська,22 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 300,0 | Завершується ремонт даху та реєстрація куполів. |
|  |  | **Всього по програмі** | **4339,26** | **500,0** | **500, 0** |  | **300,0** |  |
| 19. | ***Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1. | Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням: Центральна міська бібліотека, Центральна дитяча бібліотека, Бібліотеки-філії | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |
|  | 2. | Придбання пакетів програмного забезпечення | 70,5 | 70,5 | 70,5 |  |  |  |
|  |  | Впровадження «Електронної бібліотеки» | 300 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
|  | 3 | Розширення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | 400,0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |
|  | 4 | *Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи.*Підтримка місцевих культурних діячів, музичних та творчих колективів | 1100,0 | 1000,0 | 950,0 |  | 126,8 | Проведення свята «Зустріч Весни»Заходи: до Дня Соборності, Дня Вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів,вшанування Героїв Небесної СотніПарад вертепів «Нова радість стала»«Ялинка міського голови», «Повір у себе» |
|  | 5 | Заходи з нагоди державних свят | 500,0 | 320,0 | 320,0 |  | 47,1 |
|  | 6 | Заходи до релігійних свят | 100,0 | 80,0 | 80,0 |  | 7,5 |
|  | 7 | Заходи для дітей | 700,0 | 660,0 | 610,0 |  | 199,2 |
|  | 8 | Фестивалі та конкурсиСприяння проведенню в громади широкого кола українських культурно - мистецьких заходів та фестивалів, – фестивалів та конкурсів міжнародного значення, зокрема:«Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім.. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори «Дебют»,мистецького фестивалю «Ї» | 1100,0 | 1100,0 | 850,0 |  | 46,8 | Конкурс юних піаністів ім.. Барвінського, Онлайн фестиваль до «Днів Європи» |
|  | 9 | Налагодження культурного обміну міжмістами – побратимами та містами-партнерами,реалізація спільних програм та проєктів.  | 140,0530,0ЄС | 40,0 | 40,0 |  | 5,1 | Участь творчої делегації в обмінних заходах |
|  | 10 | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Придбання звукопідсилюючої апаратури для клубів  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Організація облаштування пандусів длямаломобільних груп населення до закладів культури | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Супровід допрем’єрнихпоказівукраїнськихстрічок | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів | 50.0 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Популяризація кінематографії  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» | 200.0 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Проведення Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька» | 100.0 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Бібліотеки\* | 800 | 400,0 | 250,0 |  | 15,1 | ПКД, укладено договір, проводиться технічний нагляд |
|  |  | -Палаци, будинки культури, клуби | 5815,6 | 1310,9 | 810,9 |  | 323,3 | 12,2- ПКД « Капітальний ремонт приміщення БК в с. Вертелка»14,7- ПКД « Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) будинку культури в с. Чернихів», капітальний ремонт опалювальної системи ПК»Березіль» |
|  |  | -Школи естетичного виховання дітей | 1200 | 600,0 | 600,0 |  | 85,8 | - експертизаПКД «Ремонт приміщення Тернопільська художня школа», ПКД і придбання матеріалів для ремонту музичної школи №2. |
|  | 19 | Придбання та встановлення протипожежної системи | 630,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **15026,1** | **6141,4** | **5141,4** |  | **856,7** |  |
| 20. | ***Програма розвитку парків на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Придбання зелених насаджень  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Благоустрій парків  | 18000,0 | 18000,0 | 17885,0 |  | 9376,9 | Оплата праці, придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | 3 | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Облаштування системи відеоспостереження та налагодження системи пропускного режиму в парки | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, тощо) | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання нових атракціонів | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти в парках  | 300,0 |  | 245,8 |  |  |  |
|  |  | Будівництво-облаштування майданчиків для вигулу собак | 350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво-облаштування зони барбекю | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Придбання пасажиро-вантажного автомобіля | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК ім.Т.Шевченка |
|  | 9 | Капітальний ремонт електричних мереж з підведенням розеток на літню естраду | 198,0 | 198,0 | 195,1 |  | 195,1 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Ведуться роботи. |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт сходів від альтанки до дитячого майданчика «Молокія»  | 1449,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт облаштування Трав’яного пляжу | 2000,0 | 300,0 | 300,0 |  | 16,9 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | СТАРИЙ ПАРК |
|  | 12 | Капітальний ремонт відновлення елементів благоустрою з встановленням дитячого майданчика | 7550,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |
|  | 14 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон в парку(Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | 1900,0 | 1300,0 | 1262,3 |  | 1262,3 | Роботи завершені-замінено ліхтарі |
|  | 19 | Капітальний ремонт пішохідних зон парку (Алея Здоров’я, Горіхова Алея, Липова Алея,від фонтану до просп..Злуки) | 1450,0 | 1490,0 | 2878,6 |  | 2183,6 | Ведуться роботи(частково викладена бруківка, встановлено лавки) |
|  |  | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Капітальний ремонт влаштування велодоріжки | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт влаштування пандусу в районі сходів зі сторони пр.С.Бандери | 1490,0 | 1490,0 | 1447,8 |  | 438,5 | Ведуться роботи(підготовлена площа для встановлення пандусу) |
|  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |
|  | 24 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон від центральної алеї до моста в районі атракціонної зони,Від центральної алеї до підвісного мостаВ районі Козацького островаВід будівлі Нептун до центральної алеї | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок від центральної алеї до моста в районі атракціонної зониВід центральної алеї до підвісного мостаВ районі Козацького островаВід будівлі Нептун до центральної алеї | 2450,0 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Капітальний ремонт Козацького острова | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Капітальний ремонт мостових конструкцій | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Дружби | 1490,0 | 1490,0 | 432,2 |  | 432,2 | Ведуться роботи(виготовлено каркас під сходинки) |
|  |  | Капітальний ремонт «Космічного містечка» | 1450,0 |  0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт входу в парк зі сторони Надставної церкви. | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення вуличних тренажерів (Громадський бюджет) | - | 300,0 | 0 |  |  |  |
|  | ПАРК «ЗДОРОВЯ» |
|  | 32 | Рекультивація (роботи з вирівнювання ландшафту) з облаштуванням газонів | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **53227,0** | **24568,0** | **24646,8** |  | **13905,5** |  |
| 21. | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 195,0 | 195,0 | 165,0 |  | 165,0 | Профінансовано на видавництво книг 8-ом авторам |
|  | 2 | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах.  | 50,0 |  |  |  |  | - |
|  | 3 | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 175,0 | 175,0 | 140,441 |  | 0 |  |
|  | 4 | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 295,0 | 295,0 | 233,959 |  | 178,6 | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети, магніти, футболки, кружки-термоси, вази, скатертини, пледи, рушники, сумки спортивні)  |
|  | 5 | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 133,1 | Виплачено грошові винагороди 39особам |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1015,0** | **965,0** | **839,4** |  | **476,7** |  |
| 22. | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки*** |
|  | 1 | Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва ( відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  | 2 | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди Дня підприємця | 20,0 | 20,0 | 16,2 |  | 16,2 | Придбання спортивних сумок для відзначення кращих підприємців громади |
|  | 3 | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | 80,0 | 80,0 | 75,5 |  |  |  |
|  | 4 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 1,5 | Придбання пакетів подарункових,нитки для шиття |
|  |  | **Всього по програмі:** | **640,0** | **640,0** | **631,7** |  | **17,7** |  |
| 23. | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** |
|  | 1 | Проведення нормативної грошової оцінки земель нес/г призначення | 1800,0 | 1800,0 | 1300,0 |  | - | За результатами тендеру укладено договір на суму 1300,0 тис.грн |
|  | 2 | Проведення інвентаризації | 2000,0 | 2000,0 | 1180,0 |  |  | За результатами тендеру укладено договір на суму1180,0 тис.грн |
|  | 3 | Документація із землеустрою | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Ґрунтове обстеження земель | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 99,4 | Проведено грунтові обстеження зем.ділянок на території Малашовецької сільської ради |
|  |  | **Всього по програмі:** | **4000,0** | **4000,0** | **2680,0** |  | **99,4** |  |
| 24. | ***Програма оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | 1450,0 | 1450,0 | 1000,0 |  |  | За результатами тендеру укладено договір |
|  | 7 | Цифрове аерознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів | 1450,0 | 1450,0 | 790,0 |  |  | За результатами тендеру укладено договір  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **2900,0** | **2900,0** | **1790,0** |  | **0** |  |
| 25. | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018*-*2020 роки*** |
|  | 1 | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | 600,0 | 600,0 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Кошти перераховано на рахунок Тернопільського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи для сприяння молодіжному житловому будівництву на пільгове довгострокове кредитування мешканцям громади |
|  | 3 | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклування | 50,0 | 0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **1160,0** | **1100,0** | **550,0** |  | **500,0** |  |
| 26. | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, військового призову та мобілізаційної підготовки Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік*** |
|  | 1 | Закупівля предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації- та набору на військову службу за контрактом | 150,0 |  |  |  | - |  |
|  | 2 | Закупівля комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів (картриджі, папір, інше) для потреб військових формувань, Тернопільської ОМВК.  | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | 3 | Забезпечення заходів з проведення приписки до призовної дільниці та призову на строкову військову службу, придбання матеріальних засобів, оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’язаних у військові частини. | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | Придбано канцелярські товари для призовної дільниці |
|  | 4 | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМВК, інших військових формувань  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Проведено ремонтно-будівельні роботи в приміщенні ВЧ 3002 |
|  | 5 | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки  | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | 6 | Проведення навчань по бойовому злагодженню, медико-тактичних навчань | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  |
|  | 7 | Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання, виготовлення меблів, оплата за електро-, тепло-, водопостачання, Інтернет, інше) | 400,0 |  |  |  | - |  |
|  | 8 | Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК, підрозділів УСБУ в Тернопільській області | 900,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Придбано спецтехніку |
|  | 9 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми та створення незнижуваного запасу ПММ | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  |
|  | 10 | Перевезення особового складу Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку та інших | 200,0 |  | 200,0 |  | 66,0 | Оплата транспортних послуг за перевезення особового складу під час проведення чергових ротацій |
|  | 11 | Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  | 12 | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новимкоронавірусом «COVID-19», занесення його з країн, які є неблагополучними щодо цієї вірусної інфекції, придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення.  | 400,0 |  | 400,0 |  | 60,0 | Придбано засоби індивідуального захисту |
|  |  | **Всього по програмі:** | **3250,0** | **0,0** | **1200,0** |  | **586,0** |  |
| 27. | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управління ДПС уТернопільській області по забезпеченню надходжень до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг. | 350,0 |  | 350,0 |  |  - |  |
|  | 2 | Забезпечення сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку шляхом вручення податкових повідомлень, рішень за допомогою засобів поштового зв'язку | 400,0 |  | 50,0 |  | - |  |
|  | 3 | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків. | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1000,0** | **0,0** | **400,0** |  | **0** |  |
| 28. | ***Програма забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** |
|  | 1 | Розроблення проектної документації (проект землеустрою, ПКД) та будівництво пожежних депо | 300,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | 2 | Придбання спорядження газодимозахисників, здійснення технічного обслуговування спеціального обладнання бази | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 3 | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді | 300,0 | - | - |  | - |  |
|  | 4 | Закупівля:- 85-ти комплектів спеціального одягу;-автозапчастин на 12 одиниць техніки | 500,0 | 293,0 | 293,0 |  | 50,0 | Придбано спецодяг |
|  | 5 | Закупівля дизпалива та бензину марки А-92 | 350,0 | 197,0 | 197,0 |  | 162,0 | Придбано бензин та дизпаливо |
|  | 6 | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, пошуку людей, що опинилися під завалами будівель, споруд | 130,0 |  |  |  | - |  |
|  | 7 | Придбання одного польового намету | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | 8 | Закупівля екологічнобезпечного піноутворювача | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 9 | Дозабезпеченняпожежно-рятувальних підрозділів спеціальним автотранспортним засобом | 0 |  |  |  | - |  |
|  | 10 | Проведення міського етапу фестивалю дружин юних пожежних (21 особа), змагань з пожежно-прикладного спорту (21 особа), змагань ВГДР «Школа безпеки» (21 особа) | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Здійснення превентивних заходів через соціальну рекламу щодо безпеки життєдіяльності населення | 5,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Забезпечення належного функціонування з виконанням задач за призначенням КУ-МПК  | 250,0 |  |  |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:**  | **2025,0** | **650,0** | **650,0** |  |  **212,0** |  |
| 29 | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2020-2021 роки*** |
|  |  | Придбання та монтаж нового турнікету електронної системи доступу осіб до адміністративного приміщення Управління | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 | Придбано турнікет |
|  |  | Придбання в конференц зал комплекту меблів, меблів, столів, стільців, килимів, жалюзів, проектор, тощо. | 195,0 |  | 5,0 |  | **-** |  |
|  |  | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки та оргтехніки та устаткування для заміни морально та фізично зношеної ,  | 75,0 |  | 75,5 |  | **-** |  |
|  |  | Проведення реставраційного ремонту по замінні віконних блоків приміщення управління по вулиці Листопадова,3, виготовлення проектно-кошторисної документації. | 200,0 |  | - |  | **-** |  |
|  |  | **Всього по програмі:**  | **590,0** | **-** | **200,0** |  | **120,0** |  |
| 30. | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** |
|  | 1 | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укртекелеком» | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 60,0 | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення |
|  | 3 | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 114,0 |  |  |  | - |  |
|  | 4 | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2134,0 | 134,0 | 434,0 |  | 42,2 | Придбано 4шт.генератори холодного туману, 1шт. обприскувач SPR-20H |
|  | 5 | Забезпечення проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки”  | 15,0 |  |  |  | - |  |
|  | 6 | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | 7 | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів;  | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  | 23,4 | Оплата послуг з виробництва інформаційних відеоматеріалів |
|  | 8 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення  | 635,0 | 53,0 | 53,0 |  | - |  |
|  | 9 | Обладнання робочих місць«Єдиного ситуативного центру»: закупівля обладнання,монтаж та налагодженняобладнання | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | - |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **3377,0** | **666,0** | **574,6** |  | **125,6** |  |
| 31. | ***Програма «Безпечна громада» на 2019-2020 роки*** |
|  | 1 | Налагодження та обслуговування доступу до Централізованої системи відеоспостереження. Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження (купівля необхідного обладнання, роботи з його встановлення(налаштування) | 1806,8 | 216,8 | - |  | - |  |
|  | 2 | Покращити матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами, закупівлею та ремонтом автотранспорту, забезпеченням паливно-мастильними матеріалами тощо). | 740,0 | 740,0 | 200,0 |  | 60,0 | Придбано паливно-мастильні матеріали |
|  | 3 | Проведення ремонтних робіт адміністративних приміщень, облаштування поліцейських станцій.  | 500,0 | 500,0 |  200,0 |  | 60,0 | Проведено поточний ремонт поліцейських станцій |
|  | 4 | Придбання плавзасобу та відповідного навігаційного обладнання (ехолот тощо) для проведення рейдів на Тернопільському ставі | 900,0 | 700,0 |  |  | - |  |
|  | 5 | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом «COVID-19», занесення його з країн, які є неблагополучними щодо цієї вірусної інфекції, придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, тощо.  | 330,0 |  | 200,0 |  | 120,0 | Придбано засоби індивідуального захисту |
|  |  | **Всього по програмі:** | **3946,8** | **2156,8** | **600,0** |  | **240,0** |  |
| 32. | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** |
|  | 1 | *Активізація міжнародного співробітництва*Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі, в тому числі:- проживання - харчування | 600,0250,0350,0 | 600,0250,0350,0 | 600,0250,0350,0 |  | 18,1216,47 | -Проживання учасників делегацій з міст Замостя (Польща) та Вільянді (Естонія)-Харчування учасниківделегацій з міст Замостя (Польща) та Вільянді (Естонія) |
|  | 2 | Забезпечення участі делегацій Тернополя (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах,конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 49,0 | участь у міжнародній туристичній виставці І[MTM 2020](https://www.facebook.com/hashtag/imtm2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9OmvmzRZAJBUaymHi4EVJmfDXFkK1ijN0MuW4yGNzocuTATI0K4DOx_cwXQYU8MgpqNXQQ_FnXUJDE1AiLEf6ksvoOU_sjCKss2KDF9hvLnVfTx6oTtmpL-TCuXLIFDeWbgvaaNpRi_ZKzTMUStwPB0F6uRM3aob858Dwll5HyW2vO_Hhh_sAqshYK3DlRIQE0_ydS8JFzLra8uE0jYznQURo_oeF4048cbG-Wfn9S0htO_9DoOavgCD1W2phXr-KeTFZ4ImHRvT-JtvlamKHBPmb4CwdczHojnvifu8XqVNK6bUzPDN9-sZYlrG7EHwdnv48Lk8h7PAmv7BVXTCMGN7v&__tn__=%2ANK-R) (Тель-Авів, Ізраїль) |
|  | 3 | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | Переклад на англійську мову тексту Плану місцевого економічного розвитку |
|  | 4 | Транспортне забезпечення | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | 39,33 | Транспортне забезпечення участі футбольної команди міста у міжнародному турнірі в м. Плонськ (Польща).  |
|  | 5 | Актуалізація інвестиційного порталу міста | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  | 6 | *Промоція громади,туристична привабливість*Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів тощо) | 75,0 | - | - | - |  |  |
|  | 7 | Виготовлення та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал міської громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 19,0 | Друк буклету «Записна книжка туриста» |
|  | 8 | Створення та придбання матеріалів та готових ІТ продуктів для популяризації міської громади в мережі Інтернет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 49,9 | Друк інформаційних листівок «Тернопіль європейський» |
|  | 9 | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 89,4 | Закупівля сувенірних парасоль, блокнотів, зарядних пристроїв, футболок, тарілок, сувенірних пакетів тощо |
|  | 10 | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
|  | 11 | Підтримка туристичного  порталу | 50,0 | - | - | - |  |  |
|  | 12 | Підтримка подієвого туризму (фестивалі, свята тощо) | 185,0 | 185,0 | 185,0 | - | 121,4 | Друк буклетів «Тернопіль екскурсійний», «Туристичний путівник» та «Інвестиційний профіль громади» українською та англійською мовами |
|  | 13 | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |  |
|  | 14 | Розробка та друк роздаткових матеріалів на укр. та іноземних мовах (карти, календарі подій тощо) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 98,9 | Розробка та закупівля буклетів «Календар подій – 2020» українською та англійською мовамиРозробка та закупівля буклетів «Історія Тернополя: від минулого до сьогодення» українською та англійською мовами |
|  | 15 | Розвиток туристичної інфраструктури та рекламиСтворення та підтримання в належному стані туристичного ознакування міської громади | 30,0 | - | - | - | - |  |
|  | 16 | Забезпечення участі міської громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, **круглих** столах, культурно-спортивних заходах, тощо,  в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами (у т.ч. організаційні внески, оренд) | 169,0 | 135,25 | 135,25 | - | - |  |
|  | 17 | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з вузами | 70,0 | 44,0 | 44,0 | - | 20,0 | Дослідження кількості туристичних потоків за даними операторв «КиївСтар» |
|  | 18 | Купівля виставкового обладнання | 25,0 | 17,0 | 17,0 | - |  |  |
|  | 19 | Надання фінансової підтримки. | 520,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |  |
|  | 20 | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 292,7 | Друк та розміщення соціальної реклами на 18 сюжетів  |
|  |  | **Всього по програмі** | **2946,0** | **2 301,25** | **2 301,25** |  | **824, 2** |  |
| 33. | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** |
|  |  | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | 0 |  | 163,6 |  | 163,6 | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям громадян до поданих рішень суду |
|  |  | **Всього по програмі** | **480,1** | **163,6** | **163,6** |  | **163,6** |  |
|  |  | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Бюджет громади** | **1502353,68** | **683017,45** | **763204, 15** | **-** | **328074,1** |  |
|  |  | **Державний бюджет** |  |  |  | **525,94**  | **521,67** |  |
|  |  | **Інші джерела, благодійні внески** |  |  |  | **12070,0**  | **711,7**  |  |
|  |  | **Обласний бюджет** |  |  |  | **5004,4** | **3835,1** |  |
|  |  | **Кредитні кошти** |  |  |  | **-** | **242,47тис.Євр** |  |