Додаток 1

до рішення міської ради

від _______2020р.  №___

7. Перелік завдань і заходів  програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Відпові- дальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019-2020 роки | 2019р. | 2020р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт покрівель |  |  | МБ | 24000,0 | 7500,0 | 16500,0 | Проведення капітального ремонту покрівель 120 житлових будинків |
|  |  | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2020 |  | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Облаштування 15-ти пандусів для доступності маломобільних верств населення |

Міський голова                                                                                                                                                           С.В. Надал

Додаток 2

до рішення міської ради

від _______2020р.  №___

7. Перелік завдань і заходів  програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми |  | Термін виконання заходу | Відпові- дальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 роки | 2019р. | 2020р. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопроводів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства |  | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 110000,0 | 60000,0 | 50000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах 150,0 тис. кв. м |
|  |  |  |  |  |  | ДБ | 32000,0 | 12000,0 | 20000,0 |  |
|  |  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 5010,0 | 10,0 | 5000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі |
|  |  |  |  |  |  | ДБ | 10000,0 | - | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2.3.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 70000,0 | 20000,0 | 50000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  |  |  |  |  | ДБ | 100000,0 | - | 100000,0 |  |
|  |  |  | 2.4.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 26000,0 | 11000,0 | 15000,0 | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 20 вулицях, загальною площею 20 тис. кв. м |
|  |  |  | 2.5.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 54000,0 | 27000,0 | 27000,0 | Відновлення твердого покриття міжквартальних проїздів в мікрорайонах міста 30 об'єктів |
|  |  |  | 2.6.Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 2000,0 | - | 2000,0 | Облаштування 60-ти пішохідних переходів шляхом пониження бордюрів |

Міський голова                                                                                                                                                           С.В. Надал

Додаток  3

до рішення міської ради

від _______2020р.  №___

7. Перелік завдань і заходів  програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми |  | Термін виконання заходу | Відпові- дальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 роки | 2019р. | 2020р. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, КП «Тернопіль-міськсвітло», відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 5000,0 | 1000,0 | 4000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  |  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою | 2019- 2020 | Управління ЖКГБтаЕ, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 41500,0 | 20000,0 | 21500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних та велосипедних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, підпірних стінок, спортивних майданчиків та ін. |
|  |  |  |  |  |  | ДБ | 36000,0 | 16000,0 | 20000,0 |  |
|  |  |  | 5.4.Інші види робіт та послуг (придбання) щодо об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою, ін. | 2019- 2020 | Управління ЖКГБ та Е | МБ | 60200,0 | 5500,0 | 54700,0 | Інші види робіт та послуг (придбання) та ін. |
|  |  |  | 5.19.Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж | 2020 | Управління ЖКГБ та Е, КП «ТМТКЕ» | МБ | 3000,0 | - | 3000,0 | Зменшення аварійності мереж теплопостачання |
|  |  |  | 6.5.Будівництво, реконструкція, утримання, капітальний ремонт – влаштування дощової каналізації, колекторів | 2019- 2020 | Управління ЖКГБ та Е, КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 7100,0 | 1100,0 | 6000,0 | Зменшення підтоплень вулиць та територій при паводкових опадах |

Міський голова                                                                                                                                                           С.В. Надал