Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 01.03.2020 року

|  | Назва проєкту | Кошти, необхідні на реалізацію проєкту (грн.) | Виділено з бюджету громади, (грн.) | Використано коштів станом на 01.03.2020 (грн.) | Стан реалізації на 01.03.2020 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проєкти |
| 1 | «Шкільний дворик імені святої Ядвіги» | 1 449 990,0 | 1 449 990,0 |  | Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 2 | Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 |  | Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 3 | Комплексне Трансфер- містечко | 1 391 550,0 | 1 391 550,00 | 59895,00 | ПКД виготовлено ФОП Михайлюк В.І. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка | 1 448 220,0 | 1 448 220,0 |  | Визначено виконавця виготовлення ПКД, зокрема ТОВ «Тернопільбудсервіс» | Управління освіти та науки |
| 5 | Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов | 1 449 595,0 | 1 449 595,0 |  | Проведено геодезію, розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 6 | Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 |  | Проектно-кошторисна документація виготовлено | Управління освіти та науки |
| 7 | Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 | 999 000,0 | 999 000,0 |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи планується розпочати у березні | Управління освіти та науки |
| Всього по великих проєктах | 9 638 355,0 | 9 638 355,0 | 59895,00 |  |  |
|  | Малі проєкти |
| 1 | Встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Проведено геодезію, розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 2 | Встановлення вуличних тренажерів | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Роботи заплановано розпочати в травні місяці. | Управління освіти та науки |
| 3 | Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров'я» | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 4 | "ЗОРЯНА ДОРОГА" | 186 600,0 | 186 600,00 | 31072,00 | ПКД виготовлено ПрАТ «Тернопільводпроект» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б.Лепкого 6. 8, 10) | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 | Вуличні тренажери для занять спортом | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 8 | "Безпечна Дружба" | 299 999,0 | 299 999,0 |  | Спільно з міським відділом поліції Головного управління національної поліції визначено місця встановлення камер відеоспостереження.Заплановано фінансування та виконання даного проєкту на травень-червень 2020 року | Управління транспорту та мереж |
| 9 | Встановлення вуличних тренажерів, облаштування "Доріжки здоров'я" | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 445,0 | Укладено договір з ПМП «Нортон» на виготовлення ПКД | Управління культури та мистецтв |
| 10 | Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14 | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | Управління освіти та науки |
| 11 | Силовий майданчик | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | Вуличний спортзал: Київська, 1 | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 13 | Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка | 300 000,0 | 300 000,0 | 16 910,0 | Укладено договір з ФОП Брінь Я.В. на виготовлення ПКД | Управління культури та мистецтв |
| 14 | Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска» | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлена проектно-кошторисна документація | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проєктах | 4 086 599,0 | 4 086 599,0 | 70427,0 |  |  |
| Разом по 21 проєкту | 13 724 954,0 | 13 724 954,0 | 130322,0 |  |