***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм Тернопільської міської територіальної***

***громади за І квартал2020 року***

Скорочення, що використані: БГ – бюджет громади ДБ – державний бюджет ОБ-обласний бюджет ІД – інші джерела

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | |  | | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2020 рік** | | | | **Кошти БГ, передбачені в Програмі на 2020 р.** | **Виділено коштів** | | | | | | | | | **Фактично профінансовано за І квартал2020р.** | | **Деталізація виконання заходів програм за І квартал 2020 року** | |
| **БГ станом на 01.01.2020р.** | | | | **БГ станом на 01.04.2020** | | | **Інші джерела, державний і обласний бюджети** | |
| **1** | | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | | | | 5000,0 | 5000,0 | | | | 5000,0 | | |  | | 0 | | Розглядається можливість співпраці із Фондом енергоефективності України щодо співфінансування заходів із термомодернізації житлових будинків міста. | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **5000,0** | **5000,0** | | | | **5000,0** | | |  | | **0** | |  | |
| **2** | | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. | | | | 2000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 2 | | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | | | | 1500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 3 | | Інші заходи | | | | 5490,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **8990,0**  **(44950,0:5років)** | **0** | | | | **0** | | |  | | **0** | |  | |
| **3** | | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки,*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | | | | 145500,0 | 50000,0 | | | | 60000,0 | | | - | | 12242,5 | | Рішення МВК від 13.02. 2020р. № 121 «Про затвердження титульного списку з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду м. Тернополя на 2020- 2021 роки». | |
|  | | 2 | | Ремонт покрівель | | | | 17000,0 | - | | | | 3900,0 | | | - | | 107,3 | | Виготовлено ПКД на 13 об’єктах. | |
|  | |  | | Реставрація дахів | | | | 2500,0 | - | | | | 400,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 3 | | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | | | | 60000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 4 | | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | | | | 9500,0 |  | | | | 3300,0 | | | - | | 11170,0 | | 11 об’єктів. | |
|  | |  | | Ремонт покриття прибудинкових територій | | | | 87000,0 |  | | | | 42150,0 | | | - | | 8803,4 | | Розпочато роботи на 7 об’єктах. Закінчено на 2об’єктах(вул.Л.Українки,5таВинниченка,7) | |
|  | | 5 | | Ремонт міжпанельних швів | | | | 1600,0 |  | | | | 600,0 | | | - | | 282,0 | | Закінчено роботи на 3 об’єктах.  ( вул.Л.Українки18,вул.Симоненка,2; пр.15 квітня,35) | |
|  | | 6 | | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | | | | 3500,0 |  | | | | 1650,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 7 | | Влаштування дитячих майданчиків | | | | 2400,0 |  | | | | 1500,0 | | | - | | 863,0 | | Закінчено роботи на 12 об’єктах. | |
|  | | 8 | | Ремонт спортивних майданчиків | | | | 8000,0 |  | | | | 1500,0 | | | - | | 69,1 | | Закінчено роботи на 1 об’єкті (вул. Самчука,32-34) | |
|  | | 9 | | Експертне обстеження ліфтів | | | | 800,0 |  | | | | 500,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 10 | | Капітальний ремонт ліфтів | | | | 8000,0 |  | | | | 2200,0 | | | - | | 544,0 | | Закінчено роботи на 4 об’єктах (вул. Купчинського,7/1;15 квітня 2/1;1/3; вул.Київська,18/1) | |
|  | | 11 | | Заміна газового обладнання | | | | 150,0 |  | | | | 50,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 12 | | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | | | | 260,0 |  | | | | 50,0 | | | - | | - | | Прийнято рішення МВК «Про безкоштовне встановлення квартирних приладів обліку води та заміни нагрівальних приладів» | |
|  | | 13 | | Встановлення приладів обліку води | | | | 300,0 |  | | | | 150,0 | | |  | |  | | Прийнято рішення МВК «Про безкоштовне встановлення квартирних приладів обліку води та заміни нагрівальних приладів | |
|  | | 14 | | Заміна та встановлення поштових скриньок | | | | 150,0 |  | | | | 50,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 15 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | 1000,0 |  | | | | 400,0 | | | - | | 456,7 | | Виготовлено 11 проектів | |
|  | | 16 | | Інші види робіт | | | | 3340,0 |  | | | | 1600,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста | | | | 80000,0 | 71800,0 | | | | 50800,0 | | | - | | 3204,9 | | Виконуються роботи:  -Капітальний ремонт Привокзального майдану залізничного вокзалу .  - Капітальний ремонт вул.Загребельної,  вул.Достоєвського.  Виготовляється проектно-кошторисна документація. | |
|  | | 20 | | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | | | | 30000,0 | 3000,0 | | | | 3000,0 | | | - | | 10,7 | | Процедура закупівлі на виконання робіт «Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі» | |
|  | | 21 | | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | | | | 20000,0 | 15000,0 | | | | 25000,0 | | | - | | 7078,0 | | В 2017р. укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2020р.  Роботи виконуються в межах виділених коштів.  Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період повного припинення автомобільного та пішохідного руху.  Демонтовано частину старого шляхопроводу. Проведено перенос кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Влаштовано половину основної будови шляхопроводу через залізничну колію. Влаштовано 10 секцій підпірних стінок. Роботи знаходяться на стадії проведення основних робіт. | |
|  | | 22 | | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | | | | 11000,0 | 10000,0 | | | | 10000,0 | | | - | | 1719,2 | | Виконувались роботи на 5 об’єктах | |
|  | | 23 | | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | | | | 27000,0 | 18000,0 | | | | 18000,0 | | |  | | 1420,5 | | Закінчено роботи на 3 об’єктах  (вул.Монастирська,42; Збаразька,37; Коновальця 21-23) | |
|  | | 24 | | Розмітка доріг | | | | 3000,0 | 2400,0 | | | | 331,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 25 | | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | | | | 1000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 26 | | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | | | | 2500,0 | 2196,1 | | | | 2470,06 | | | - | | 218,4 | | Встановлено 93 дорожніх знаків та 116,8 м.п. металевого турнікетного огородження.  Також, проводився ремонт та утримання колесовідбійних і перильних огорож та 67 дорожніх знаків. | |
|  | | 27 | | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | | | | 3000,0 | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | - | | 400,0 | | Послуги надаються. | |
|  | | 28 | | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів | | | | 1000,0 | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | - | | 65,4 | | Укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт- влаштування світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Опільського-Крушельницької». | |
|  | | 29 | | Утримання шляхово-мостового господарства | | | | 80000,0 | 66100,0 | | | | 65904,4 | | | - | | 13130,5 | | .Здійснюється щоденне утримання шляхо-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача | |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | | | | 5000,0 | 1620,0 | | | | 1620,0 | | | - | | - | | Укладено договори на виконання робіт на 8 об'єктах  вул.Ак.Корольова, готель «Галичина»-Приміська,вул.Морозенка,7, Хліборобна, Лучаківського-Будного, Вербицького, Бродівська(від Лук’яновича до Гріга), Будного-Бережанська(транспортна розв’язка) | |
|  | |  | | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | | | | 2000,0 | 1925,0 | | | | 1925,0 | | | - | | - | | Проходить тендер. | |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | | | | 2000,0 | 800,0 | | | | 800,0 | | | - | | 643,9 | | Виконано роботи:  -Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Дружба» | |
|  | | 32 | | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | | | | 26000,0 | 20299,0 | | | | 20299,0 | | | - | | 6254,8 | | Послуги надаються. | |
|  | | 33 | | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста | | | | 46500,0 | 21000,0 | | | | 12000,0 | | | 525,94 субвенція ДБ | | 133,0 | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію:  -«Капітальний ремонт – влаштування екопарковки біля Тернопільського замку на вул. Замковій ».  - «Капітальний ремонт - влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянки від клубу «GOOD one» до ресторану «Хутір»)  - «Капітальний ремонт - облаштування дитячого майданчика біля магазину Карпати»  та ін. | |
|  | | 34 | | Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій | | | | 10,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 35 | | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою | | | | 3700,0 | 1100,0 | | | | 1150,0 | | | - | | 570,0 | | Закуплено саджанці дерев, декоративне насадження, добриво, гілки для ялинки,  костюми біологічного захисту та ін.. | |
|  | | 36 | | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста  Придбання урн,лавок ,прапорів та інше | | | | 4700,0 | 2893,9 | | | | 2476,91 | | | - | | 367,4 | | Сертифікати відповідності закінченого будівництва, виготовлення та встановлення інформаційних таблиць, судовий збір та ін. | |
|  | | 37 | | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | | | | 225,0 | 225,0 | | | | 225,0 | | | - | | - | | Проведено обстеження пам’ятників Т.Шевченку, І.Франко, щодо поточного ремонту. Стадія укладання договорів з підрядними організаціями. | |
|  | | 38 | | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | | | | 1900,0 | 1370,0 | | | | 1370,0 | | | - | | 232,5 | | Виконується зменшення популяції на безпритульних тварин законним шляхом, що підвищить та покращить імідж. | |
|  | | 39 | | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев | | | | 8500,0 | 6040,0 | | | | 6040,0 | | | - | | 637,4 | | Надаються послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території, попередження виникнення аварійних ситуацій. | |
|  | | 40 | | **Утримання кладовищ, в т.ч.:** | | | | 5255,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 41 | | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та інше | | | | 5000,0 | 4405,0 | | | | 4405,0 | | | - | | 1200,0 | | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ. | |
|  | |  | | Здійснення поховання воїнів АТО, облаштування місць поховання воїнів | | | | 200,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 42 | | Поховання невідомих | | | | 55,0 | 55,0 | | | | 55,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 43 | | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | | | | 7000,0 | 2500,0 | | | | 2500,0 | | | - | | 700,0 | | Кошти перераховано СКП «Ритуальна служба» на поповнення статутного капіталу з облаштування міського кладовища на вул.Бригадна. Роботи розпочалися | |
|  | | 44 | | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях | | | | 2000,0 | 1900,0 | | | | 1900,0 | | | - | | 400,3 | | Послуги надаються. | |
|  | | 45 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | | | | 2000,0 | 800,0 | | | | 800,0 | | | - | | - | | Замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво доріг мікрорайону «Північний» | |
|  | | 46 | | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | | | | 2000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 47 | | Фінансова підтримка та дотація  (КП,ОСББ та інші) | | | | 8000,0 | 890,0 | | | | 890,0 | | | - | | 321,9 | | Надано фінансову підтримку 1 ОСББ та 14 підприємствам, які обслуговують житловий фонд міста та КП «Тернопільводоканал». | |
|  | | 48 | | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.: | | | | 50000,0  в тому числі: |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | -КП «Тернопільводоканал»  ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | | | | 5000,0  2000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | |  | | КП «ТМТКЕ | | | | 39000,0 | - | | | | 11500,0 | | | - | | 2500,0 | | Оплачено частину коштівна виконання зобов’язань по сплаті кредитів ЄБРР) | |
|  | |  | | КП «Ритуальна служба»(ремонт Будинку трауру) | | | | 2000,0 | 300,0 | | | | 3000,0 | | | - | | 300,0 | | Кошти на поповнення статутного капіталу перераховано СКП «Ритуальна служба» на влаштуваннядругого меморіалу з поховання вояків АТО на кладовищі по вул. Микулинецькій. | |
|  | |  | | КП Міськсвітло | | | | 2000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 49 | | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | | | | 72620,0 | 50931,8 | | | | 63360,79 | | | - | | 1350,0 | | Виконано роботи з поточного ремонту доріг на 26 вулицях.  Виконано поточний ремонт, утримання мостів та шляхопроводів  та інші роботи поточного характеру. | |
|  | | 50 | | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | | | | 3400,0 | 567,7 | | | | 567,7 | | | - | | 79,4 | | Укладено угоди з поточного ремонту сходів біля будинків 6-8 по вул. Коновальця,  за адресою вул. Доли,  між школою – ліцеєм №21 та ДНЗ №28 зі сторони вул. Лепкого, 2 А. | |
|  | | 51 | | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | | | | 2000,0 | 1900,0 | | | | 1925,0 | | | - | | 285,0 | | Послуги надаються. | |
|  | | 52 | | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | | | | 7000,0 | 3350,0 | | | | 3630,5 | | | - | | 837,0 | | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за виконаними послугами:  - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів);  - утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста;  -з утримання та поточного ремонту  об’єктів благоустрою міста та ін. | |
|  | | 53 | | Реконструкція теплових мереж | | | | 8000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | |  | | Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращання умов проживання мешканців | | | | 2000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 54 | | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | | | | 200,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 55 | | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | | | | 700,0 | 700,0 | | | | 700,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 56 | | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | | | | 2000,0 | 1500,0 | | | | 1565,5 | | | - | | - | | - | |
|  | | 57 | | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста | | | | 10000,0 | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | - | | - | | - | |
|  | | 58 | | Будівництво, реконструкція,утримання та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів | | | | 10000,0 | 1000,0 | | | | 100,0 | | | - | | 84,3 | | Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних колекторів стічних вод на вул. Гребінки та вул.Садова | |
|  | | 59 | | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | | | | 2000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 60 | | Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | | | | 4000,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 61 | | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 62 | | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 63 | | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 64 | | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | | | | 800,0 | - | | | | - | | | - | | - | | - | |
|  | | 76 | | **Всього по програмі** | | | | **705500,0** | **370068,5** | | | | **382010,86** | | | **525,94ДБ** | | **56387,0** | |  | |
| 4. | | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Маркування смуг,ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | | | | 1490,0 | 1490,0 | | | | 1490,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | | | | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | | | | 50,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | | | | 150,0 | 150,0 | | | | 150,0 | | |  | | 57,1 | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію:  -Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки на вул. Новий Світ  - Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки від водозабору №1 в м.Тернополі до вул.Дружби в с.Біла. | |
|  | | 5 | | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | | | | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | | | | 60,0 | 60,0 | | | | - | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **2000,0** | **2000,0** | | | | **2000,0** | | | - | | **57,1** | |  | |
| 5. | | ***Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 1.1. Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | | 8000,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 2.1. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | | 40,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 2.3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | | 20,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 2.4. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шуму та вібрації у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтернативних видах палива. | | 6,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 2.5. Встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень КП «Тернопільміськ-теплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло», які працюють на альтерн. видах палива | | 175,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 3.1. Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій вм. Тернополі | | 17080,0 | | | | 300,0 | 300,0 | | | | | - | | - | Укладено договір з переможцем процедури закупівлі на суму 89343,0тис.грн. |
|  | |  | | | 3.2. Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м. Тернополі | | 850,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 3.3. Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | | 4200,0 | | | | 4200,0 | 4200,0 | | | | | - | | - | Замовлено ПКД на будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) |
|  | |  | | | Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | | 0 | | | |  |  | | | | |  | |  |  |
|  | |  | | | 3.5. Механічне поглиблення окремих ділянок днаТернопільс. ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30 м. від дамби | | 3000,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 3.10 Капітальний ремонт об’єктів водопроводу і каналізації | | 500,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 3.12. Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | | 170,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 3.13. Проведення обліку та систематизації септиків в межах приватної забудови ТМТГ | | 50,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.1. Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | | 1700,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.6. Винесення в натурі (на місцевості) меж РЛП «Загребелля» | | 630,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.7. Проведення санітарних рубок в  РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | | 250,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.9. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території | | 250,0 | | | | 250,0 | 250,0 | | | | | - | | 14,1 | Укладено договір на виконання робіт на вул.Руській. |
|  | |  | | | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | | 6000,0 | | | | 250,0 | 250,0 | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.11. Встановлення елементів вертикального та мобільного озеленення з метою покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | | 400,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 4.12. Створення нового парку площею 10га | | 6700,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 6.5. Встановлення соціальної екологічної реклами та інформаційних стендів | | 15,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | 6.6. Друк навчальних посібників, роздаткового інформаційного матеріалу на екологічну тематику | | 50,0 | | | | - | - | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | Зариблення | | 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | | | | - | | - | - |
|  | |  | | | **Всього по програмі** | | **51086,0** | | | | **6000,0** | **6000,0** | | | | |  | | **14,1** |  |
| 6. | | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | | Модернізація теплогенеруючихпотужностей для використання альтернативних видів палива, заміна зношених котлів, реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання. | |  | | | |  |  | | | | |  | | 157,48 тис.євро | Оплата робіт по заміні трубопроводу по вул..Л.Українки-Протасевича, котельня по вул..Киїська, 3с. Установка контрольно-вимірювальних приладів для котельні по вул.Л.Українки. |
|  | |  | | | **Всього по програмі:** | | **Кредит**  **МБРР** | | | | **-** | **-** | | | | |  | | **157,48 тис.євро** |  |
| 7. | | ***Програма оснащення багатоквартирних житлових будинків будинковими вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання теплової енергії | | | | 8000 | - | | | | **-** | | |  | | **-** | |  | |
|  | | 2 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання гарячої води | | | | 950 | - | | | | **-** | | |  | | **-** | |  | |
|  | | 3 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | | | | 3661 | - | | | | **-** | | |  | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **12611,0** | **0** | | | | **0** | | | **0** | | **0** | |  | |
| 8. | | | ***Програму розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | | | | 5753,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Реконструкція тролейбусних ліній | | | | 5479,0 |  | | | | 176,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | | | | 10570,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | | | | 1824,8 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Будівництво АГЗП | | | | 1750,0 | 1650,0 | | | | 868,22 | | |  | | - | | Замовлено проектно-кошторисну документацію | |
|  | | 5 | | Капітальний ремонт рухомого складу | | | | 1500,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях | | | | 0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | | | | 4246,13 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | Реконструкція системи опалення | | | | 2000,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 9 | | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | | | | 1500,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | | | | 1050,1 |  | | | | 1431,78 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | | | | 31200,4 | 31200,4 | | | | 31200,4 | | |  | | 17416,0 | | Отримано на умовах лізингу 20 нових автобусів МАЗ. Проплачено аванс та перший лізинговий платіж. | |
|  | | 10 | | Придбання нових, бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | | 18362,9 | 17752,0 | | | | 17752,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Оновлення та модернізація основних засобів | | | | 950,0 | 950,0 | | | | 950,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 11 | | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | | | | 500,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Інші заходи у сфері автотранспорту | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Фінансова підтримка автотранспорту. | | | | 0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 12 | | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина»  Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | | | | 500,0 | 425,0 | | | | 425,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. | | | | 70000,0 | 64399,6 | | | | 69999,6 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Фінансова підтримка електротранспорту. | | | | 15000,0 |  | | | | 15000,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 13 | | Впровадження сучасних технологій. Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (WiFi) до мережі інтернет в тролейбусах | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **175406,33** | **116477,0** | | | | **137903,0** | | |  | | **17416,0** | |  | |
| 9. | | | ***Програма підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | 1.1. Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання | | | | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | |  | | 5,0 | | участь ГО «МНК – Тернопіль» у акції Заповіт; участь ТМО СУМ в Україні «Мандрівка в печеру Млинки» | |
|  | | 2 | | 1.2. Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами міста. | | | | 100,00 | 100,0 | | | | 100,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | 2.1. Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення вишколів, ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів. | | | | 350,00 | 350,00 | | | | 350,00 | | |  | | 22,2 | | Спортивно – патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» | |
|  | | 4 | | 2.2 Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, Дня знань, Днів студента та Студентської столиці, Міського форуму молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших | | | | 450,00 | 450,00 | | | | 450,00 | | |  | | 110,4 | | - Проведення Всеукраїнського форуму «Молодь OFFLINE»  -Участь представників ТМТГ у презентації заходів «Тернопіль - молодіжна столиця 2020» | |
|  | | 5 | | 2.3.Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | | | | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | 2.4. Підтримка волонтерських рухів (паспорт волонтера) | | | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | 2.5.Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, особи з інвалідністю | | | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | 3.1. Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги, підтримка та заохочення бігових рухів | | | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | |  | | 15,4 | | Забезпечення волонтерів необхідними засобами захисту | |
|  | | 9 | | 4.1. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій. Базові та спеціалізовані тренінги програми "Молодіжний працівник". | | | | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 10 | | 5.2 Комплексна профорієнтаційна робота в школах міста Тернополя: тренінги з вибору професії та екскурсії на підприємства міста для учнів 6-10 класів; зустрічі з | | | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 11 | | 5.3 Соціальна реклама в сфері зайнятості щодо вибору професії за покликанням, можливості зміни професії в будь-якому віці, невтручання батьків у професійний вибір дітей. Створення та поширення мотиваційних відеороликів, бордів, сітілайтів, афіш . | | | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 12 | | 5.4. Тренінги для студентів з питань пошуку роботи, підготовки резюме, поведінки на співбесіді, побудови плану розвитку кар’єри | | | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 13 | | 5.5. Стимулювання та залучення молоді до стажування в органах місцевого самоврядування | | | | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 14 | | 6.1. Проведення конкурсу  з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | | | | 700,00 | 700,00 | | | | 585,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 15 | | 7.1. Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | | | | 500,00 | 320,00 | | | | 300,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 16 | | 7.2. Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди) спрямованої на популяризацію відносин у сім’ї, та відповідального батьківства | | | | 40,00 | 40,0 | | | | 40,00 | | |  | | - | |  | |
|  | | 17 | | 7.3. Проведення курсів за Програмою з підготовки до подружжя, «Основ батьківства», тематичних зустрічей та бесід з учнями середніх, старших класів, студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів та теми основ сім’ї, ролі чоловіка в сім’ї та відповідального батьківства | | | | 40,00 | 40,0 | | | | 40,00 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | 7.8. Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім) | | | | 60,00 | 60,0 | | | | 60,00 | | |  | | - | | За 1 квартал 2020 року видано 45 посвідчень з багатодітної сім’ї та 88 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї | |
|  | |  | | 8.1. Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | | | | 20,00 | 20,0 | | | | 20,00 | | |  | | - | | Забезпечено соціальний супровід 10 особам, що постраждали від насильства в сім’ї з урахуванням спеціальних потреб населення та відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. | |
|  | |  | | 9.1.Утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за адресою: м. Тернопіль, вул. Овочева 9, кв. 138,139, вул. Карпенка 42, кв. 71 | | | | 85,00 | 85,0 | | | | 50,00 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Проведенняекскурсій,мандрівок,походів,оздоровчих таборів для дітей | | | | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **3000,0** | **2820,0** | | | | **2650,0** | | |  | | **153,0** | |  | |
| 10. | | | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення акцій пам’яті героїв України | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 10,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | | | | 8.0 | 8,0 | | | | 8,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | | | | 3,0 | 3,0 | | | | 3,0 | | |  | | 3,0 | | Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна свічечка» | |
|  | | 4 | | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 11,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 5 | | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | | | | 21,0 | 21,0 | | | | 21,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 9,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | Проведення вишколів та дошколів для виховників | | | | 8,0 | 8,0 | | | | 8,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 9 | | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | | | | 45,0 | 30,0 | | | | 40,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 10 | | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 рр.) | | | | 80,0 | 36,0 | | | | 80,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 11 | | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 рр.) | | | | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 12 | | Фінансування дитячо-юнацького пластового руху | | | | 1155,0 | 1010,3 | | | | 1115,3 | | |  | | 266,0 | |  | |
|  | | 13 | | Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | | | | 730,0 | 105,0 | | | | 155,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | | | | **2139,0** | **1 315,3** | | | | **1520,3** | | |  | | **269,0** | |  | |
| 11. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | | | | 650 | 142 | | | | 142 | | | - | | 10,0 | | Проведено:   * Спортивно-розважальний захід «Нумо, дівчата!» * Спортивні змагання «Веселі старти» | |
|  | | 2 | | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | | | | 100 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | | | | 20 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | | | | 775 | 900 | | | | 900 | | |  | | 370,0 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:  - КЗ «СДЮСШ «Екстрім» ( Лижі 3 пари, Кріплення 3 пари, Сноуборд 3 шт.)  - КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» (: борцівський комплект (килим, мати), тренажер  - КО «ТМЦФЗН» (генератор, комп’ютер та ноутбук, квадрокоптер) | |
|  | | 5 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | | 950 | 900 | | | | 900 | | | - | | 169,7 | | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд з наступних видів спорту:  -Баскетбол, -Бокс,- Волейбол (чол.,жін..)  - Гандбол (чол., жін.)., - Боротьба греко-римська | |
|  | | 6 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | | 950 | 650 | | | | 650 | | | - | | 103,5 | | Проведено:   * Відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів пам’яті В. Геращенка та М. Боровкова * Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009, 2010-2011 рр.н * 4-та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2020 році | |
|  | | 7 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | | | | 600 | 600 | | | | 600 | | |  | | - | | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя. | |
|  | | 8 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | | | | 450 | 200 | | | | 200 | | | - | | 44,4 | | Проведено:   * - Змагання на «Кубок Шухевича» * - Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу * - 4-та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2019 році | |
|  | | 9 | | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів | | | | 100 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 10 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | | 600 | 50 | | | | 50 | | | - | | 1,3 | | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики | |
|  | | 11 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | | | | 300 | 50 | | | | 50 | | |  | | 3,3 | | Участь збірної команди міста у чемпіонаті області з футзалу (АТО/ООС) | |
|  | | 12 | | Спортивне таборування | | | | 640 | 220 | | | | 220 | | |  | | - | |  | |
|  | | 13 | | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | | | | 400 | 408,8 | | | | 408,8 | | |  | | - | |  | |
|  | | 14 | | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста  Будівництво спортивного комплексу  Капітальний ремонт школи з футболу  Школи -Екстрім | | | | 68000 | 13000 | | | | 13000 | | |  | | 950 | | «Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі» - ПКД стадія «Р» | |
|  | | 15 | | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | | | | 800 | 350,0 | | | | - | | |  | | - | |  | |
|  | | 16 | | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | | | | 6700 | 900,0 | | | | 900,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 17 | | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | | | |  | 5130,0 | | | | 0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | | | | **82035,0** | **23150,8** | | | | **18020,8** | | |  | | **1652,2** | |  | |
| 12. | | | ***Комплексна програма «Здоров’я громади» на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **82035,0** |
|  | |  | | *1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Створення єдиного міського електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообігу | | | | 500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | | | | 3700,0 | 3348,8 | | | | 3248,8 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Розвиток охорони здоров’я в населених пунктах, які приєднуються до Тернопільської ОТГ | | | | 500,0 | 626,7 | | | | 626,7 | | |  | | 47,5 | | Забезпечено роботу фельдшерсько-акушерських пунктів в селах громади для надання якісної медичної допомоги жителям сіл. | |
|  | |  | | Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії при міському військоматі | | | | 2000,0 | 1958,4 | | | | 1958,4 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | *2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворим з трансплантованими (пересадженими) органами | | | | 355,0 | 100,0 | | | | 150,0 | | |  | | 111,6 | | Закуплено 64 упаковки імуносупресантів та відшкодовано імуносупресаетів | |
|  | |  | | Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | | | | 1300,0 | 800,0 | | | | 970,0 | | |  | | 156,5 | | Забезпечено доросле населення засобами(підгузники, калоприймачі, катетори) на суму 93,7 тис.грн, дитяче населення – 62,8 тис.грн. | |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | | | | 5231,0 | 3619,0 | | | | 3499,0 | | |  | | 937,2 | | Виписано 2538 пільгових рецептів, в тому числі дітям 169 рецептів (100 дітей) | |
|  | |  | | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | | | | 925,0 | 848,5 | | | | 848,5 | | |  | | 197,5 | | Придбано 64 банки продукту спеціального харчування. | |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | | | | 800,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульознийепідермоліз | | | | 200,0 | 150,0 | | | | 210,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїднийартріт | | | | 330,0 | 200,0 | | | | 150,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення спеціальним харчуванням хворих для дітей з органним захворюванням | | | | 45,0 | 45,0 | | | | 45,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | | | | 1848,2 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення харчування дітей малозабезпечених сімей | | | | 120,0 | 120,0 | | | | 110,0 | | |  | | 18,5 | | Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей із малозабезпечених сімей | |
|  | |  | | Здійснення контролю сировини та продуктів, які використовуються для харчування хворих в закладах охорони здоровя, за показниками безпеки і якості | | | | 20,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | | | | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | |  | | Отримано препарат Севофлуран ч/з централізовану поставки | |
|  | |  | | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень міста комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | | | | 176,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами | | | | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | 6,8 | | Проведено 50 хворим стентування, 49 хворим проведено діагностичну коронографію. За рахунок централізованої поставки отримано стенти для коронографії, інфляційний пристрій, системи для стентування | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | | | | 260,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | | | | 220,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | | | | 1780,0 | 1100,0 | | | | 1100,0 | | |  | | 382,7 | | Виписано 1947 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет | |
|  | |  | | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | | | | 3500,0 | 1500,0 | | | | 3500,0 | | |  | | 541,0 | | Забезпечено на 100% потребу в коштах на реінбурсацію препаратів інсуліну, інсулінозалежним пацієнтам | |
|  | |  | | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | | | | 300,0 | 220,0 | | | | 220,0 | | |  | |  | | Розпочато конкурсну процедуру для забезпечення потреби дітей, хворих на цукровий діабет, тест смужками та глюкометрами | |
|  | |  | | *5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | | | | 220,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | | | | 500,0 | 100,0 | | | | 41,0 | | |  | |  | | За рахунок централізованої поставки отримано лікарські засоби на суму 79,6 тис. грн: куросорф 50, вакцини БЦЖ, гепатит В. Проведено щеплення дітей БЦЖ – 445 дітей, гепатит В – 254 дитини, ФКУ – 503 дитини | |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | | | | 230,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення запасу антирабічних препаратів на випадок епідускладнень | | | | 1000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Придбання обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення в тому числі тих, що використовуються для профілактики, діагностики та лікування захворювань та засобами індивідуального захисту для гарантування забезпечення соціальної потреби та потреб клінічної практики Тернопільської міської територіальної громади. | | | | 68888,0 | - | | | | 12877,0 | | | 1500,0 (ОБ) | | 2193,0 МБ  500,0 ОБ | | За рахунок коштів Цільового фонду в сумі 533,0 тис. грн придбано таміфлю та лікарські засоби на суму 263,0 тис. грн та експрес – тести на суму 270,0 тис.грн.  Засоби індивідуального захисту 1400,0 тис. грн,  за рахунок коштів обласного бюджету придбано ЗІЗ на суму 500,0 тис.грн.  Розпочато переговорну процедуру для придбання апаратів ШВЛ та іншого медобладнання для спостереження за хворими на COVID-19 лікарнею ШД та Дитячою лікарнею.  Проведено ремонт подачі кисню до інфекційних відділень 260, 0 тис.грн. | |
|  | |  | | Забезпечення проведення діагностування захворювань, спричинених корона вірусом CoV-2019, проведення необхідних лабораторних обстежень та відшкодування їх вартості | | | | 3200,0 | - | | | | 59,0 | | |  | | 46,0 | | Придбано набори тестів для ПРЛ діагностики коронавірусута передано обласному лабораторному центру. | |
|  | |  | | *6. Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | | - | | Повне задоволення потреби жителів громади в проведенні мамографії до кінця 2019 року та витратними матеріалами для мамографії в 2019-2021 роках | |
|  | |  | | Преміювання сімейних, дільничних лікарів та вузьких спеціалістів за раннє виявлення злоякісних пухлин | | | | 210,0 |  | | | |  | | |  | | - | | Забезпечення виплат щорічних премій лікарям загальної практики-сімейної медицини за виявлення злоякісних новоутворень в І та ІІ стадіях | |
|  | |  | | *7. Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | | | | 10,0 |  | | | |  | | |  | |  | | Повне (в 2019-2021 роках) охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | | | | 190,0 | 120,0 | | | | 120,0 | | |  | |  | | Проведено торги, укладено договір на поставку туберкуліну | |
|  | |  | | 8*. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням полого допоміжних та дитячих відділень | | | | 1250,0 |  | | | |  | | |  | |  | | Задоволення потреби пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів в ультразвукових діагностичних комплексах, обладнанні для спостереження за станом вагітної та плоду, обладнанні для пологів, інтенсивної терапії та спостереження за жінками | |
|  | |  | | *9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю на базі стаціонарного та реабілітаційного відділень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | | 700,0 |  | | | |  | | |  | |  | | Досягнення стаціонарним та реабілітаційним відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», максимальних показників ефективності лікування осіб з інвалідністю до кінця 2020 року. | |
|  | |  | | Проведення робіт по забезпеченню закладів охорони здоров’я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами | | | | 200,0 |  | | | |  | | |  | |  | | Обладнання всіх закладів охорони здоров’я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами (пандуси, підйомники для інвалідних візків, надписи шрифтом Брайля, та інше) | |
|  | |  | | *10. Розвиток стоматологічної допомоги* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО) | | | | 2850,0 | 1118,0 | | | | 1118,0 | | |  | | 299,5 | | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 17 особам. на суму 79,5 тис. грн, пільговим категоріям на суму 220,0 тис. грн (61 особа) | |
|  | |  | | Невідкладна допомога до виведення з гострого стану надається усім громадянам.  Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:  Інвалідам війни І групи  Інвалідам I групи загального захворювання учасникам АТО,членам сімей загиблих учасників АТО,реабілітованим та потерпілим від репресій особам. | | | | 280,0 |  | | | |  | | |  | | - | | Задоволення потреби дорослого населення в безкоштовній допомозі при невідкладних стоматологічних станах | |
|  | |  | | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам,учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, вагітнимжінкамзамаловитратними технологіями | | | | 321,0 |  | | | |  | | |  | | - | | Забезпечення надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням | |
|  | |  | | Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматдопомоги у повному обсязі дитячому населенню за маловитратнимитехнологіями. | | | | 4730,6 | 4600,6 | | | | 4600,6 | | |  | | 463,3 | | Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. | |
|  | |  | | Профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота надається організованому дитячому населенню (садочки, школи) за маловитратними технологіями. | | | | 90,0 |  | | | |  | | |  | | - | | Повне задоволення потреби дитячого населення комплексом лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням. | |
|  | |  | | *11. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | 240,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | 5,0 | | 3-є осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали медикаменти безкоштовно | |
|  | |  | | *12. Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО | | | | 250,0 | 232,5 | | | | 200,0 | | |  | | 56,9 | | Виписано 253 пільгових рецепта для тернополян-учасників АТО/ООС в безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів | |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЗОЗ міста учасників АТО | | | | 180,0 | 180,0 | | | | 252,5 | | |  | | 30,5 | | 53 учасника АТО/ООС отримали безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах | |
|  | |  | | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | | 200,0 | 160,0 | | | | 120,0 | | |  | | 8,0 | | Проведено реабілітацію у відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3», 6 учасників АТО/ООС. | |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО | | | | 1382,0 | 990,0 | | | | 990,0 | | |  | | 227,5 | | 25учасників АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу | |
|  | |  | | *13.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в мікрорайонах міста | | | | 0,0 | 150,0 | | | | 150,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та кабінети дільничних педіатрів відповідно до табеля оснащення | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | *14. Зміцнення здоров’я дітей* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах | | 3913,9 | | | | 3913,9 | | | | 3913,9 |  | | | - | | Своєчасне надання медичної допомоги дітям в навчальних закладах. | |
|  | |  | | *15. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я міста | | | | 1500,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | | |
|  | |  | | *16. Розвиток паліативної допомоги мешканцям міста* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Створення відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашовецької амбулаторії в складі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | | | | 6710,0 | 5229,9 | | | | 5229,9 | | |  | | - | | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3» ТМР розпочато торги на проведення капітального ремонту відділення паліативної та хоспісної терапії КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради по вул. Стрілецька,11, с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області | |
|  | |  | | *17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | | | | 1888,2 | 1000,0 | | | | 1260,0 | | |  | | - | | Виготовляється проектно-кошторисна документація на реконструкцію відділення невідкладної допомоги | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | | | | 2950,0 | 2200,0 | | | | 1200,0 | | |  | | - | | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» замовлено виготовлення ПКД на капітальний ремонт каналізаційних і водопровідних комунікацій та теплосіток лікарні, а також промивка системи теплопостачання | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | | | | 1339,5 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР | | | | 5971,4 | 3992,7 | | | | 3992,7 | | |  | | 86,0 | | КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» виготовлено ПКД та проведено експертизу по капітальному ремонту відділення відновного лікування №2 по вул.Федьковича,16 | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР | | | | 1125,7 | 634,7 | | | | 634,7 | | |  | | - | | КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР проводить реставрацію приміщень по вул.Руська,47 | |
|  | |  | | Проведення термомодернізації приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | | | | 1300,0 | 800,0 | | | | 800,0 | | |  | | - | | Продовження термомодернізації КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторії по вул. Кн.Острозького | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» ТМР | | | | 452,0 |  | | | | 180,0 | | |  | | - | | Розпочато капітальний ремонт філії поліклініки за адресою вул. Стадникової. | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів міста | | | | 0,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення капремонту приміщення КНП»Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | | | | 500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | До оснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР відповідно до табеля оснащення | | | | 3060,0 | 2110,0 | | | | 2110,0 | | |  | | 1295,7 | | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» придбано 2 операційних столи на суму 758,6 тис.грн. та апарат для анестезії на суму 537,1 тис.грн. | |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР відповідно до табеля оснащення | | | | 3017,2 | 2480,0 | | | | 3980,0 | | |  | | 1983,0 | | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано УЗД апарат з трьома датчиками для кардіології загальною вартістю 1983,0 тис.грн. | |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР відповідно до табеля оснащення | | | | 2581,4 | 765,0 | | | | 765,0 | | |  | | 548,0 | | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 3» ТМР придбано насос шприцевий в кількості 4 шт. на суму 100,0 тис. грн, кисневий концентратор – 138,0 тис. грн, ліжка функціональні в кількості 25шт. на суму 310,0 тис.грн. | |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР відповідно до табеля оснащення | | | | 1868,5 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»відповідно до табеля оснащення | | | | 1849,0 | 383,6 | | | | 383,6 | | |  | | 155,2 | | КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР придбано аналізатор біохімічний та аналізатор сечі на суму 126,4 тис. грн,електрокардіограф – 28,8 тис. грн. | |
|  | |  | | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | | | | 240,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | | | | 400,0 | 304,0 | | | | 304,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення оновлення мякого та твердого інвентарю лікувально-профілактичних закладів | | | | 1926,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоровя | | | | 642,5 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів | | | | 94,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | *18. Удосконалення кадрового забезпечення* | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Впровадження матеріального стимулювання медичних та інших працівників що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії | | | | 8000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **163061,1** | **47401,3** | | | | **63218,3** | | | **1500,0 ОБ** | | **10100,8 МБ**  **500,0 ОБ** | |  | |
| 13. | | | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей | | | | 16,0 | 16,0 | | | | 16,0 | | | - | | - | | Соціальна підтримка дітей, які опинились в складних життєвих обставинах  (30 дітей) | |
|  | |  | | Акція «З турботою про дитину» | | | | 22,0 | 22,0 | | | | 22,0 | | | - | | - | | Соціальний захист дітей, які опинились  в складних життєвих обставинах (40 дітей) | |
|  | |  | | Проведення акції, присвяченої Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | | | | 24,0 | 24,0 | | | | 24,0 | | | - | | 24,0 | | З метою популяризації захисту прав дітей  ( охоплено 120 дітей, придбано 120 комплектів рушників). | |
|  | |  | | Виготовлення та розповсюдження друкованої соціальної рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | - | | - | | З метою попередження негативних проявів серед дітей, профілактики правопорушень, популяризації ведення здорового способу життя (180 плакатів,1800 буклетів) | |
|  | |  | | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси) присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | | | - | | - | | Ознайомлення дітей з правами та обов’язками з метою підвищення правової освіти(30 дітей) | |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей з сімей , які опинились в складних життєвих обставинах «Пізнай свій край» | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | - | | - | | Ознайомлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з історією рідного краю (20 дітей) | |
|  | |  | | Проведення Х Форум прийомних сімей м.Тернополя | | | | 17,0 | 17,0 | | | | 17,0 | | | - | | - | | З метою популяризації сімейних форм виховання  (14 учасників) | |
|  | |  | | Проведення акції «Ой хто-хто Миколая любить!» для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах | | | | 16,0 | 16,0 | | | | 16,0 | | | - | | - | | Соціальна підтримка дітей, які опинились в складних життєвих обставинах  (30 дітей) | |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Стежками рідного краю» | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | - | | - | | Ознайомлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з історією рідного краю  (20 дітей) | |
|  | |  | | Акція « День усиновлення» | | | | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | | | - | | - | | Соціальна підтримка усиновлених дітей  (20 дітей) | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **149,0** | **149,0** | | | | **149,0** | | |  | | **24,0** | |  | |
| 14. | | | ***Програма «Турбота» на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Надання щомісячної допомоги в розмірі 850 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні їх проведення.  (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну), матерям та дружинам померлих(загиблих)учасників АТО,які не мають татусу члена сімїпомерлого(загиблого) відповідно до Закону. | | | | 720,0 | 390,0 | | | | 390,0 | | |  | | 110,7 | | Надано допомогу 60 членам сімей загиблих та 4 матерям без статусу | |
|  | |  | | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 850 грн. | | | | 365,,0 | 236,0 | | | | 236,0 | | |  | | 56,5 | | Виплачено допомоги 36 особам | |
|  | | 2 | | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | | | | 1300,0 | 1000,0 | | | | 1000,0 | | |  | | 420,0 | | Виплачено 28 особам | |
|  | | 3 | | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | | | | 230,0 | 216,7 | | | | 216,7 | | |  | | 44,3 | | Виплачено компенсацій 54 особам | |
|  | | 4 | | Фінансова підтримка громадських об’єднань | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | |  | | 0 | |  | |
|  | | 5 | | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | | | | 195,0 | 195,0 | | | | 195,0 | | |  | | 0 | |  | |
|  | | 6 | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України | | | | 11000,0 | 10570,0 | | | | 10570.0 | | |  | | 452,8 | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки 6 учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) | |
|  | | 7 | | Організація соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, за результатами проведення конкурсу | | | | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | | 24,7 | | Охоплення соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та 14 онкохворих IV стадії щомісячно (паліативний догляд) | |
|  | | 8 | | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | | | | 180,0 | 120,0 | | | | 120,0 | | |  | | 10,0 | | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку –64 осіб | |
|  | | 9 | | Відшкодування витрат ПАТ «Укртелекому» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення | | | | 800,0 | 735,6 | | | | 735,6 | | |  | | 106,3 | | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 1639 пільговикам | |
|  | | 10 | | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади.  Надання адресної безготівкової допомоги особам з інвалідністю I групи, особам, які одержують державну соціальну допомогу(пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном, піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО та ООС) для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. | | | | 17000,0 | 16800,0 | | | | 6800,0 | | |  | | 2306,2 | | Виплачено допомог :  -1148 громадянам на суму 1638,1 тис. грн.;  -77 учасників АТО/ООС на суму 245,0 тис.грн.  13,5 тис. грн. поштовий збір  Надано безготівкової допомоги 529 особам з інвалідністю на суму 370,7 тис. грн., 36 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 38,9 тис. грн. | |
|  | | 11 | | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | | | | 700,0 | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | 60,1 | | Харчувалося 180 осіб | |
|  | | 12 | | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених мешканців Тернопільської громади | | | | 70,0 інші джерела |  | | | |  | | | 70,0 | | 3,7 інші джерела | | Проведено конкурс «Краса елегантного віку» та день іменинника | |
|  | | 13 | | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживаннята послуг зв’язку відповідно до Положення. Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.  Відшкодування орендної плати за нежилі приміщення за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,мотоколясок, велоколясок та інше) особам з інвалідністю внаслідок війни. | | | | 2000,0 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | |  | | 342,5 | | Відшкодовано 431 особі | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **35090,0+ 70,0 інші джерела** | **33463,3** | | | | **23463,3** | | | **70,0** | | **3934,1**  **3,7 інші джерела** | |  | |
| 15. | | | ***Програмапідтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | | | | 120,0 | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | | 18,3 | | Наданокошти для оплати за комунальні послуги та придбання матеріалів | |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | | | | **120,0** | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | | **18,3** | |  | |
| 16. | | | ***Програма розвитку освіти на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”* | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.1 | | 1.1.Розбудова мережі ЗДО | | | | 42000 |  | | | |  | | | 12000,0 інші джерела | |  | |  | |
|  | | 1.2 | | 1.5. Покращенняінформаційноїдоступностізакладів | | | | 120 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 2.2 | | 2.2. Капітальні ремонти покрівель дахів ЗДО | | | | 4 000 | 350,0 | | | | 350,0 | | |  | | 9,6 | | Оплачено та виготовлено ПКДДНЗ №№14, 33 | |
|  | | 2.3 | | 2.3. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків | | | | 5 400 | 3 200,0 | | | | 3 455,0 | | |  | | 448,1 | | Оплачено та виготовлено ПКД  ДНЗ №№5,9,12,31  Виконано ремонт будівлі  ДНЗ №20 | |
|  | | 2.4 | | 2.4. Встановлення пожежної сигналізації у ЗДО, виконання протипожежних заходів | | | | 600 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 2.5 | | 2.5. Придбання необхідного технологічного, електрообладнання та оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування | | | | 1400 | 932,0 | | | | 932,0 | | |  | | 89,6 | | Придбано інше устаткування ДНЗ №№16, 23, 29,34 | |
|  | |  | | 2.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій | | | | 3 000 | 2 595,0 | | | | 2 595,0 | | |  | | 73,1 | | Оплачено та виготовлено ПКД  ДНЗ №№2, 30, виконано ремонт системи тепло комунікацій ДНЗ №25 | |
|  | | 3.1 | | 2.7. Благоустрій територійЗДО | | | | 6 000 | 3350,0 | | | | 3750,0 | | |  | | 96,2 | | Оплачено та виготовлено ПКД  ДНЗ №№10,24,25, 37 | |
|  | | 3.3 | | 3.1.Поповнення освітньо-розвивального середовища ЗДО сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | | | | 500 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.4 | | 3.3.Відзначення кращих закладів дошкільної освіти за результатами діяльності та їх нагородження з нагоди святкових і ювілейних дат | | | | 150 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 3.4. Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка» | | | | 200 | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | 33,3 | | Оплачено за послугу за два місяці | |
|  | | 1.4 | | 3.5. забезпечення належної безпеки приміщень ЗДО (відеоспостереження) | | | | 1 150 | 988,0 | | | | 988,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.5 | | 3.6. Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | | | | 27 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.6 | | *Розділ :Загальна середня освіта* | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.7 | | 1.4. Забезпечення фінансуванням мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети | | | | 130 |  | | | |  | | | 3504,4обл.Б | | 747,7 ОБ | | Забезпечення мистецького компоненту | |
|  | | 2.2 | | 1.5. Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | | | | 270 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 2.6 | | 1.6. Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів ЗЗСО | | | | 5 240 | 870,0 | | | | 870,0 | | |  | | 82,4 | | Оплачено та виготовлено ПКДЗОШ №8,24  Виконано капремонт дахуТехнічний ліцей | |
|  | |  | | 1.7. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у ЗЗСО, облаштування пандусами | | | | 9 000 | 6438,,2 | | | | 7198,3 | | |  | | 1972,4 | | Проведено ремонт:ЗОШ №№10,11, 19, 20, 22, 30,  Чернихівська ЗОШ,  Технічний ліцей, СПШ звивчення іноземних мов  Усі інші заклади виготовлено ПКД | |
|  | | 3.9 | | 1.8. Встановлення системи пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти | | | | 760 | 427,0 | | | | 427,0 | | |  | |  | | Системи пожежної безпеки встановлено  ЗОШ № 10, Технічний ліцей | |
|  | | 3.10 | | 1.9. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗЗСО | | | | 4 500 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.11 | | 1.10. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій | | | | 6 000 | 1280,0 | | | | 1280,0 | | |  | | 759,5 | | Виконано роботи : ЗОШ №№13, 26, 29  Оплачено та виготовлено ПКД  ШК ім.. Й.Сліпого | |
|  | |  | | 1.11. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗЗСО | | | | 5 000 | 1880,0 | | | | 4730,0 | | |  | | 105,3 | | виготовлено ПКД ЗОШ №№4,13, 16, 17, 25,32.Роботи тривають:Класична гімназія | |
|  | | 3.14 | | 1.12.Капітальне будівництво ТЗОШ І ІІІ ст. № 25 | | | | 8 000 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.15 | | 1.13. Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води | | | | 2800 | 1130,0 | | | | 1130,0 | | |  | |  | | Триває тендер | |
|  | | 3.16 | | 1.15. Реалізація проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» (до 2024) | | | | 202525,9ЄБР  40 505,2 | - | | | | 19600,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.17 | | 2.1. Проведення експерименту на локальному рівні в 3-4 тих класах НУШ | | | | 170 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 4.5 | | 2.2. Придбання комп’ютерів, інтерактивного та мультимедійного обладнання (традиційний графопроектор (проектор);РК-панель у поєднанні з проектором;мультимедіа-проектор;демонстраційні монітори із пристроями сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою та іншого обладнання, тощо. | | | | 2 000 | 1400,0 | | | | 1875,0 | | |  | | 1461,5 | | Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання:Українська Гімназія,  ЗОШ №№2, 3,5, 8, 16, 22,24, 25,27, Педагогічний ліцей,  Курівецька ЗОШ,  СПШ економічна,  школа допризовної підготовки | |
|  | | 5.2 | | 2.3. Впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою, а саме:  «shodennik.ua», «naurok.com.ua», «miykias.com.ua», «parta.ua», «Класна оцінка», «smarsy.ua», «e-schools.info» та інш., участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір громади | | | | 30 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 5.3 | | 2.4. Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін у ЗЗСО | | | | 3000 | 880,0 | | | | 880,0 | | |  | | 240,2 | | Придбано необхідне обладнання та проведено ремонт необхідних для навчання приміщень студентів Галицького коледжу | |
|  | | 5.4 | | 3.1. Організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів | | | | 80 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 5.5 | | 3.5. Проведення конкурсів педагогічної майстерності(«Учитель року», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь» та інших змагань педагогічних працівників | | | | 200 | 40,0 | | | | 40,0 | | |  | | 10,5 | | Виплачено премію 3 вчителям переможцям конкурсу «Учитель року» | |
|  | | 5.6 | | 3.6. Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів громади | | | | 80 | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 5.7 | | 3.8. Реалізація всеукраїнського експерименту ТКМЦНОІМ «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» | | | | 100 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 6.2 | | 3.11. Випуски видань науково-методичного змісту – освітянських альманахів, інформаційних каталогів,предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів тощо. | | | | 70 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 3.12. Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | | | | 105,1 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.1 | | 4.1. Виплата щомісячні премії іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО – 200 балів» | | | | 290 | 250,0 | | | | 250,0 | | |  | | 9,0 | | Виплачено премії 3 учням, які набрали 200 балів на ЗНО | |
|  | | 1.2 | | 4.2.Виплатаодноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів ЗЗСО за результатами ЗНО | | | | 550 | 335,0 | | | | 335,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.3 | | 4.3. Нагородження переможців альтернативних олімпіад «Надія Тернополя ім. М.Николина», «Терапевт власного «Я», «Тернополезнавча», «Моя майбутня професія»,інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» та інших конкурсів | | | | 20 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.4 | | 4.4.Проведення тренувальних таборів для учасників ІІІ таІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад | | | | 15 | 15,0 | | | | 15,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.5 | | 4.5. Транскордонна співпраця та обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами, участь в міжнародних проєктах «Збереження символіки народних ремесел» | | | | 160 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.6 | | 5.2. Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій. | | | | 700 | 700,0 | | | | 700,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.7 | | 5.3. Розширення мережі пришкільних таборів | | | | 300 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.8 | | 5.5. Проведення лабораторних досліджень щодо підтвердження безпеки та якості сировини, харчової продукції для дітей ЗЗСО та ЗДО | | | | 50 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.9 | | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 1.10 | | * 1. Нагородження переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :   - військово-спортивної патріотичної гри "Джура";  - військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";  -міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";- міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;- міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;- міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки», тощо | | | | 75 | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 2.5 | | 1.2.Відзначення переможців міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування :  - у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»;- у конкурсах театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО;  - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”,  - конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”,  - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”,  - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”,  -великодне свято-забава для дітей з особливими освітніми потребами,  -театралізованих дійств для дітей пільгових категорій громади до святого Миколая | | | | 45 | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.1 | | 1.3.Участь  -в обласних, Всеукраїнських, міських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»та1` Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,міжнароднихпроєктах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 1.4.Нагородженняпереможцівхудожньо-мистецькихпленерів,  конкурсівобразотворчогомистецтва. Придбаннянеобхідногомистецькогообладнання: мольбертів, етюдниківтощо. | | | | 35 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 1.5.Нагородження переможців  міського конкурсу «Учень року» | | | | 10 | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 3.2 | | 1.7. Організація та проведення :  - свята «Випускник»;-серпневої педагогічної конференції;- конкурсу на кращий вишиваний костюм,Дня працівника освіти | | | | 180 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 1.8.Проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» | | | | 10 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 1.9. Проведення міських етапів та участь команд в обласних та всеукраїнських етапах:   * Спортивних ігор школярів;- Ліги «JuniorZ»; * Спортивно-масових заходів серед школярів «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»; * Змагань з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга України»;- Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3; * Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівської молоді зі спортивного туризму, орієнтування на місцевості і видів спорту;   – Спартакіади допризовної молоді Всеукраїнської спартакіади учнів закладів професійно-технічної освіти  30 | | | | 300 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 2.1.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів ,благоустрій територій закладів позашкільної освіти | | | | 800 | 630,0 | | | | 630,0 | | |  | | 100,0 | | Проведено капремонт приміщення Школи народних ремесел | |
|  | |  | | 2.3.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування  щодо реалізаціїКонцепції Нової української школи та придбання наступних дидактичних матеріалів:  - LEGO для початкової школи (СЮТ);  - «Наука та технологія» для 5-6 класів | | | | 174 | 170,0 | | | | 170,0 | | |  | | 19,0 | | Придбано технологічне обладнання СЮТ | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **156061,3** | **28220,2** | | | | **52560,3** | | |  | | **5509,7 МБ**  **747,7 ОБ** | |  | |
| 17. | | ***Програма підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1.6 | | Здійснення оплати за навчання студентів | | | | 182,69 |  | | | | 102,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **182,69** |  | | | | **102,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 18. | | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1.2 | | Проведення робіт по опорядженню фасадівАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637Н) | | | | 15,05 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 1.3 | | Реставраційні роботи по покрівліАрхикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 15,05 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 2.3 | | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщеньТернопільського замку (ох. № 634) | | | | 15,05 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 2.4 | | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) | | | | 15,05 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 3.1 | | Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Руській-60 кв. м. | | | | 89,3 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Ст.Ринок-16 кв. м | | | | 26,3 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Проведення (розкопок) археологічних досліджень по вул.Замковій-34 кв. м | | | | 49,9 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Створення зони відпочинкуз встановлення помпової колонки по вул..Валовій | | | | 903,556 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Створення туристичної зони | | | | 470,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Створення відкриття художньої алеї-ретроспекції | | | | 215,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 4.15 | | Інші роботи відповідно до програми в тому числі : | | | | 2525,0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Ліквідація перед аварійного стану та реставрації фасаду і даху Церкви Різдва Христового по вул.Руська,22 | | | | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **4339,26** | **500,0** | | | | **500, 0** | | |  | | **0** | |  | |
| 19. | | ***Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням: Центральна міська бібліотека,  Центральна дитяча бібліотека, Бібліотеки-філії | | | | 220,0 | 220,0 | | | | 220,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 2. | | Придбання пакетів програмного забезпечення | | | | 70,5 | 70,5 | | | | 70,5 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Впровадження «Електронної бібліотеки» | | | | 300 | 140,0 | | | | 140,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 3 | | Розширення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями | | | | 400,0 | 200.0 | | | | 200.0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 4 | | *Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи.*  Підтримка місцевих культурних діячів, музичних та творчих колективів | | | | 1100,0 | 1000,0 | | | | 1000,0 | | |  | | 126,8 | | Проведення свята «Зустріч Весни»  Заходи: до Дня Соборності, Дня Вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів,вшанування Героїв Небесної Сотні  Парад вертепів «Нова радість стала»  «Ялинка міського голови», «Повір у себе» | |
|  | | 5 | | Заходи з нагоди державних свят | | | | 500,0 | 320,0 | | | | 320,0 | | |  | | 47,1 | |
|  | | 6 | | Заходи до релігійних свят | | | | 100,0 | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | | 7,5 | |
|  | | 7 | | Заходи для дітей | | | | 700,0 | 660,0 | | | | 660,0 | | |  | | 199,2 | |
|  | | 8 | | Фестивалі та конкурси  Сприяння проведенню в громади широкого кола українських культурно - мистецьких заходів та фестивалів, – фестивалів та конкурсів міжнародного значення, зокрема:  «Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім.. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори «Дебют»,мистецького фестивалю «Ї» та ін. | | | | 1100,0 | 1100,0 | | | | 1100,0 | | |  | | 28,9 | | Конкурс юних піаністів ім.. Барвінського, | |
|  | |  | | Налагодження культурного обміну міжмістами – побратимами та містами-партнерами,реалізація спільних програм та проєктів. | | | | 140,0  530,0ЄС | 40,0 | | | | 40,0 | | |  | | 5,1 | | Участь творчої делегації в обмінних заходах | |
|  | |  | | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання | | | | 250,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 8 | | Придбання звукопідсилюючої апаратури для клубів | | | | 100,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Організація облаштування пандусів длямаломобільних груп населення до закладів культури | | | | 550,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Супровід допрем’єрнихпоказівукраїнськихстрічок | | | | 100.0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів | | | | 100.0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів | | | | 50.0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Популяризація кінематографії | | | | 500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» | | | | 200.0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Проведення Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька» | | | | 100.0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бібліотеки\* | | | | 800 | 400,0 | | | | 400,0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Палаци, будинки культури, клуби\*\* | | | | 5815,6 | 1310,9 | | | | 1310,9 | | |  | | 26,9 | | 12,2- ПКД « Капітальний ремонт приміщення БК в с. Вертелка»  14,7- ПКД « Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) будинку культури в с. Чернихів» | |
|  | |  | | Школи естетичного виховання дітей\*\*\*\* | | | | 1200 | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | | 8,3 | | - експертизаПКД «Ремонт приміщення Тернопільська художня школа» | |
|  | |  | | Придбання та встановлення протипожежної системи | | | | 630,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **15026,1** | **6141,4** | | | | **6141,4** | | |  | | **449,8** | |  | |
| 20. | | ***Програма розвитку парків на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання зелених насаджень | | | | 100,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 2 | | Благоустрій парків | | | | 18000,0 | 18000,0 | | | | 18000,0 | | |  | | 4,2 | | Оплата праці бюджетних працівників, придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги | |
|  | | 3 | | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | | | | 150,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 4 | | Облаштування системи відеоспостереження та налагодження системи пропускного режиму в парки | | | | 200,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 5 | | Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, тощо) | | | | 200,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Придбання нових атракціонів | | | | 1200,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 6 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти в парках | | | | 300,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Будівництво-облаштування майданчиків для вигулу собак | | | | 350,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Будівництво-облаштування зони барбекю | | | | 200,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 8 | | Придбання пасажиро-вантажного автомобіля | | | | 700,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | ПАРК ім.Т.Шевченка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 9 | | Капітальний ремонт електричних мереж з підведенням розеток на літню естраду | | | | 198,0 | 198,0 | | | | 198,0 | | |  | | 8,1 | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Ведуться роботи. | |
|  | |  | | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) | | | | 2000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Капітальний ремонт сходів від альтанки до дитячого майданчика «Молокія» | | | | 1449,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Капітальний ремонт облаштування Трав’яного пляжу | | | | 2000,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | 16,9 | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | |
|  | | СТАРИЙ ПАРК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 12 | | Капітальний ремонт відновлення елементів благоустрою з встановленням дитячого майданчика | | | | 7550,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 14 | | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон в парку(Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | | | | 1900,0 | 1300,0 | | | | 1300,0 | | |  | | 5,5 | | Роботи завершені.  (не оплачено у зв’язку з відсутністю фінансування) | |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт пішохідних зон парку (Алея Здоровя, Горіхова Алея, Липова Алея,від фонтану до просп..Злуки) | | | | 1450,0 | 1490,0 | | | | 2980,0 | | |  | | 858,2 | | Ведуться роботи(частково викладена бруківка) | |
|  | |  | | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | | | | 300,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 21 | | Капітальний ремонт влаштування велодоріжки | | | | 1000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Капітальний ремонт влаштування пандусу в районі сходів зі сторони пр.С.Бандери | | | | 1490,0 | 1490,0 | | | | 1490,0 | | |  | | 431,9 | | Ведуться роботи(підготовлена площа для встановлення пандусу) | |
|  | | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 24 | | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон від центральної алеї до моста в районі атракціонної зони,  Від центральної алеї до підвісного моста  В районі Козацького острова  Від будівлі Нептун до центральної алеї | | | | 1200,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 27 | | Капітальний ремонт пішохідних доріжок від центральної алеї до моста в районі атракціонної зони  Від центральної алеї до підвісного моста  В районі Козацького острова  Від будівлі нептун до центральної алеї | | | | 2450,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 29 | | Капітальний ремонт Козацького острова | | | | 2500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт мостових конструкцій | | | | 900,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Дружби | | | | 1490,0 | 1490,0 | | | | 1490,0 | | |  | | 425,4 | | Ведуться роботи(виготовлені сходинки) | |
|  | |  | | Капітальний ремонт «Космічного містечка» | | | | 1450,0 | 0 | | | | 0 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Капітальний ремонт входу в парк зі сторони Надставної церкви. | | | | 1500,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Встановлення вуличних тренажерів (Громадський бюджет) | | | | - | 300,0 | | | | 0 | | |  | |  | |  | |
|  | | ПАРК «ЗДОРОВЯ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 32 | | Рекультивація (роботи з вирівнювання ландшафту) з облаштуванням газонів | | | | 1000,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Громадський бюджет | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **53227,0** | **24568,0** | | | | **25758,0** | | |  | | **1750,2** | |  | |
| 21. | | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | | | | 195 | 195,0 | | | | 195,0 | | |  | | 108,0 | | Профінансовано на видавництво книг 4-ом авторам | |
|  | | 2 | | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах. | | | | 50 |  | | | |  | | |  | |  | | - | |
|  | | 3 | | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | | | | 175 | 175,0 | | | | 175,0 | | |  | | 0 | |  | |
|  | | 4 | | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | | | | 295 | 295,0 | | | | 295,0 | | |  | | 178,6 | | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети, магніти, футболки, кружки-термоси, вази, скатертини, пледи, рушники, сумки спортивні) | |
|  | | 5 | | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | | | | 300 | 300,0 | | | | 300,0 | | |  | | 110,5 | | Виплачено грошові винагороди 37 особам та сплачено податки з готівки і нагородної продукції | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **1015,0** | **965,0** | | | | **965,0** | | |  | | **397,1** | |  | |
| 22. | | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва ( відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі) | | | | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 2 | | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди Дня підприємця | | | | 20,0 | 20,0 | | | | 20,0 | | |  | | 16,2 | | Придбання спортивних сумок для відзначення кращих підприємців громади | |
|  | | 3 | | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | | | | 80,0 | 80,0 | | | | 80,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 4 | | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | | | | 40,0 | 40,0 | | | | 40,0 | | |  | | 1,5 | | Придбання пакетів подарункових,  нитки для шиття | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **640,0** | **640,0** | | | | **640,0** | | |  | | **17,7** | |  | |
| 23. | | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення нормативної грошової оцінки земель нес/г призначення | | | | 1800 | 1800 | | | | 1800 | | |  | | - | | За результатами тендеру укладено договір на суму 1300,0 тис.грн | |
|  | | 2 | | Проведення інвентаризації | | | | 2000 | 2000 | | | | 2000 | | |  | |  | | За результатами тендеру укладено договір на суму1180,0 тис.грн | |
|  | | 3 | | Документація із землеустрою | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Ґрунтове обстеження земель | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **4000,0** | **4000,0** | | | | **4000,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 24. | | ***Програма оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | | | | 1450,0 | 1450,0 | | | | 1450,0 | | |  | |  | | За результатами тендеру укладено договір | |
|  | | 7 | | Цифрове аерознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів | | | | 1450,0 | 1450,0 | | | | 1450,0 | | |  | |  | | За результатами тендеру укладено договір | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **2900,0** | **2900,0** | | | | **2900,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 25. | | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018*-*2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | | | | 600,0 | 600,0 | | | | 600,0 | | |  | |  | |  | |
|  | | 2 | | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла | | | | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | | | | 10,0 |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | 4 | | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклування | | | | 50,0 | 0 | | | | 50,0 | | | - | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **1160,0** | **1100,0** | | | | **1150,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 26. | | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, військового призову та мобілізаційної підготовки Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Закупівля предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації---- та набору на військову службу за контрактом | | | | 150 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Закупівля комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів (картриджі, папір, інше) для потреб військових формувань, Тернопільської ОМВК. | | | | 100 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Забезпечення заходів з проведення приписки до призовної дільниці та призову на строкову військову службу, придбання матеріальних засобів, оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’язаних у військові частини, інше. | | | | 50 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМВК, інших військових формувань | | | | 500 |  | | | |  | | |  | | 100,0 | | Проведено ремонтно-будівельні роботи в приміщенні ВЧ 3002 | |
|  | | 5 | | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки | | | | 50 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | Проведення навчань по бойовому злагодженню, медико-тактичних навчань | | | | 50 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання, виготовлення меблів, оплата за електро-, тепло-, водопостачання, Інтернет, інше) | | | | 400 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК, підрозділів УСБУ в Тернопільській області | | | | 900 |  | | | |  | | |  | | 200,0 | | Придбано спецтехніку | |
|  | | 9 | | Закупівля паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми та створення незнижуваного запасу ПММ | | | | 200 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 10 | | Перевезення особового складу Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку та інших | | | | 200 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 11 | | Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | | | | 250 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 12 | | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новимкоронавірусом «COVID-19», занесення його з країн, які є неблагополучними щодо цієї вірусної інфекції, придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, тощо. | | | | 400 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **3250,0** | **-** | | | | **1200,0** | | |  | | **300,0** | |  | |
| 27. | | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управління ДПС уТернопільській області по забезпеченню надходжень до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг. | | | | 350 |  | | | | 350,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Забезпечення сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку шляхом вручення податкових повідомлень, рішень за допомогою засобів поштового зв'язку | | | | 400 |  | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків. | | | | 250 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **1000,0** | **-** | | | | **400,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 28. | | ***Програма забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення проектної документації (проект землеустрою, ПКД) та будівництво пожежних депо | | | | 300 | 30,0 | | | | 30,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Придбання спорядження газодимозахисників, здійснення технічного обслуговування спеціального обладнання бази | | | | 100 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 3 | | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді | | | | 300 | - | | | | - | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Закупівля:- 85-ти комплектів спеціального одягу;  -автозапчастин на 12 одиниць техніки | | | | 500 | 293,0 | | | | 293,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 5 | | Закупівля дизпалива та бензину марки А-92 | | | | 350 | 197,0 | | | | 197,0 | | |  | | 162,0 | | Придбано бензин та дизпаливо | |
|  | | 6 | | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, пошуку людей, що опинилися під завалами будівель, споруд | | | | 130 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | Придбання одного польового намету | | | | 30 | 30,0 | | | | 30,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | Закупівля екологічнобезпечного піноутворювача | | | | 50 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 9 | | Дозабезпеченняпожежно-рятувальних підрозділів спеціальним автотранспортним засобом | | | | 0 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 10 | | Проведення міського етапу фестивалю дружин юних пожежних (21 особа), змагань з пожежно-прикладного спорту (21 особа), змагань ВГДР «Школа безпеки» (21 особа) | | | | 10 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Здійснення превентивних заходів через соціальну рекламу щодо безпеки життєдіяльності населення | | | | 5 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | Забезпечення належного функціонування з виконанням задач за призначенням КУ-МПК м. Тернополя | | | | 250 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **2025,0** | **650,0** | | | | **650,0** | | |  | | **162,0** | |  | |
| 29 | | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2020-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Придбання та монтаж нового турнікету електронної системи доступу осіб до адміністративного приміщення Управління | | | | 120,0 |  | | | | 120,0 | | |  | | **-** | |  | |
|  | |  | | Придбання в конференц зал комплекту меблів, меблів, столів, стільців, килимів, жалюзів, проектор, тощо. | | | | 195,0 |  | | | | 5,0 | | |  | | **-** | |  | |
|  | |  | | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки та оргтехніки та устаткування для заміни морально та фізично зношеної , | | | | 75,0 |  | | | | 75,5 | | |  | | **-** | |  | |
|  | |  | | Проведення реставраційного ремонту по замінні віконних блоків приміщення управління по вулиці Листопадова,3, виготовлення проектно-кошторисної документації. | | | | 200,0 |  | | | | - | | |  | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **590,0** | **-** | | | | **200,0** | | |  | | **0** | |  | |
| 30. | | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укртекелеком» | | | | 150 | 150,0 | | | | 150,0 | | |  | | 24,0 | | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення | |
|  | | 3 | | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | | | | 114 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 4 | | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | | 2134 | 134,0 | | | | 134,0 | | |  | | 42,2 | | Придбано 4шт.генератори холодного туману, 1шт. обприскувач SPR-20H | |
|  | | 5 | | Забезпечення проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | | | | 15 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 6 | | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території м.Тернополя | | | | 50 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 7 | | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | | | | 29 | 29,0 | | | | 29,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 8 | | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя | | | | 635 | 53,0 | | | | 53,0 | | |  | | - | |  | |
|  | | 9 | | Обладнання робочих місць«Єдиного ситуативного центру»: закупівля обладнання,монтаж та налагодження  обладнання | | | | 250,0 | 250,0 | | | | 250,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **3377,0** | **666,0** | | | | **666,0** | | |  | | **66,2** | |  | |
| 31. | | ***Програма «Безпечна громада» на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Налагодження та обслуговування доступу до Централізованої системи відеоспостереження.  Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження (купівля необхідного обладнання, роботи з його встановлення(налаштування)територіальноїгромади | | | | 1806,8 | 2156,8 | | | | - | | |  | | - | |  | |
|  | | 2 | | Покращити матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами, закупівлею та ремонтом автотранспорту, забезпеченням паливно-мастильними матеріалами тощо). | | | | 210,0  200,0 | - | | | | 200,0 | | |  | | 30,0 | | Придбано паливно-мастильні матеріали | |
|  | | 3 | | Проведення ремонтних робіт адміністративних приміщень, облаштування поліцейських станцій. | | | | 300,0  200,0 | - | | | | 200,0 | | |  | | 30,0 | | Проведено поточний ремонт поліцейських станцій | |
|  | | 4 | | Придбання плавзасобу та відповідного навігаційного обладнання (ехолот тощо) для проведення рейдів на Тернопільському ставі | | | | 900 |  | | | |  | | |  | | - | |  | |
|  | | 5 | | Забезпечення заходів з недопущення поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом «COVID-19», занесення його з країн, які є неблагополучними щодо цієї вірусної інфекції, придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, тощо. | | | | 130,0  100,0  100,0 | - | | | | 200,0 | | |  | | - | |  | |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | | | | **3946,8** | **2156,8** | | | | **600,0** | | |  | | **60,0** | |  | |
| 32. | | ***Програма розвиткуміжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 | | *Активізація міжнародного співробітництва*  Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі, в тому числі:  - проживання  - харчування | | | | 600  250  350 | 600  250  350 | | | | 600  250  350 | | |  | | 13,62  16,47 | | -Проживання учасників делегацій з міст Замостя (Польща) та Вільянді (Естонія)  -Харчування учасниківделегацій з міст Замостя (Польща) та Вільянді (Естонія) | |
|  | | 2 | | Забезпечення участі делегацій Тернополя (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах,конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ тощо) | | | | 50 | 50,0 | | | | 50,0 | | |  | | 49,0 | | участь у міжнародній туристичній виставці І[MTM 2020](https://www.facebook.com/hashtag/imtm2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9OmvmzRZAJBUaymHi4EVJmfDXFkK1ijN0MuW4yGNzocuTATI0K4DOx_cwXQYU8MgpqNXQQ_FnXUJDE1AiLEf6ksvoOU_sjCKss2KDF9hvLnVfTx6oTtmpL-TCuXLIFDeWbgvaaNpRi_ZKzTMUStwPB0F6uRM3aob858Dwll5HyW2vO_Hhh_sAqshYK3DlRIQE0_ydS8JFzLra8uE0jYznQURo_oeF4048cbG-Wfn9S0htO_9DoOavgCD1W2phXr-KeTFZ4ImHRvT-JtvlamKHBPmb4CwdczHojnvifu8XqVNK6bUzPDN9-sZYlrG7EHwdnv48Lk8h7PAmv7BVXTCMGN7v&__tn__=%2ANK-R) (Тель-Авів, Ізраїль) | |
|  | | 3 | | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | | | | 12 | 10,0 | | | | 10,0 | | |  | | 10,0 | | Переклад на англійську мову тексту Плану місцевого економічного розвитку | |
|  | | 4 | | Транспортне забезпечення | | | | 200 | 200,0 | | | | 200,0 | | | - | | 39,33 | | Транспортне забезпечення участі футбольної команди міста у міжнародному турнірі в м. Плонськ (Польща). | |
|  | | 5 | | Актуалізація інвестиційного порталу міста | | | | 10 | 10,0 | | | | 10,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 6 | | *Промоція громади,туристична привабливість*  Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів тощо) | | | | 75 | - | | | | - | | | - | |  | |  | |
|  | | 7 | | Виготовлення та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал міської громади | | | | 100 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | | 19,0 | | Друк буклету «Записна книжка туриста» | |
|  | | 8 | | Створення та придбання матеріалів та готових ІТ продуктів для популяризації міської громади в мережі Інтернет | | | | 50 | 50,0 | | | | 50,0 | | | - | | **-** | |  | |
|  | | 9 | | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | | | | 100 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | | 89,4 | | Закупівля сувенірних парасоль, блокнотів, зарядних пристроїв, футболок, тарілок, сувенірних пакетів тощо | |
|  | | 10 | | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | | | | 100 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | | - | |  | |
|  | | 11 | | Підтримка туристичного  порталу | | | | 50 | - | | | | - | | | - | |  | |  | |
|  | | 12 | | Підтримка подієвого туризму (фестивалі, свята тощо) | | | | 185 | 185,0 | | | | 185,0 | | | - | | 121,4 | | Друк буклетів «Тернопіль екскурсійний», «Туристичний путівник» та «Інвестиційний профіль громади» українською та англійською мовами | |
|  | | 13 | | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | | | | 100 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | |  | |  | |
|  | | 14 | | Розробка та друк роздаткових матеріалів на укр. та іноземних мовах (карти, календарі подій тощо) | | | | 100 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | | 49,0 | | Розробка та закупівля буклетів «Календар подій – 2020» українською та англійською мовами | |
|  | | 15 | | Розвиток туристичної інфраструктури та реклами  Створення та підтримання в належному стані туристичного ознакування міської громади | | | | 30 | - | | | | - | | | - | | - | |  | |
|  | | 16 | | Забезпечення участі міської громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, **круглих** столах, культурно-спортивних заходах, тощо,  в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами (у т.ч. організаційні внески, оренда) | | | | 169 | 135,25 | | | | 155,5 | | | - | | - | |  | |
|  | | 17 | | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з вузами | | | | 70 | 44,0 | | | | 44,0 | | | - | |  | |  | |
|  | | 18 | | Купівля виставкового обладнання | | | | 25 | 17,0 | | | | 17,0 | | | - | |  | |  | |
|  | | 19 | | Надання фінансової підтримки. | | | | 520 | 100,0 | | | | 100,0 | | | - | |  | |  | |
|  | | 20 | | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | | | | 400 | 400,0 | | | | 400,0 | | |  | | 200,0 | | Друк та розміщення соціальної реклами на 18 сюжетів | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **2946,0** | **2 301,25** | | | | **2 321,5** | | |  | | **607, 22** | |  | |
| 33. | | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | | | | 0 |  | | | | 163,6 | | |  | | 163,6 | | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям громадян до поданих рішень суду | |
|  | |  | | **Всього по програмі** | | | | **480,1** | **163.6** | | | | **163,6** | | |  | | **163,6** | |  | |
|  | |  | | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ:** | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Бюджет громади** | | | | **1502353,68** | **683017,45** | | | | **742933, 36** | | | **-** | | **99509,12** | |  | |
|  | |  | | **Державний бюджет** | | | |  |  | | | |  | | | **525,94** | | **0,0** | |  | |
|  | |  | | **Інші джерела, благодійні внески** | | | |  |  | | | |  | | | **12070,0** | | **3,7** | |  | |
|  | |  | | **Обласний бюджет** | | | |  |  | | | |  | | | **5004,4** | | **1247,7** | |  | |
|  | |  | | **Кредитні кошти** | | | |  |  | | | |  | | | **-** | | **157,48тис.Євр** | |  | |