***В рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 20.12.2019р. №7/42/5, від 26.06.2020р. №7/51/10, від 27.11.2020 №8/1/23***

Додаток

до рішення міської ради

від 19.12.2018р. №7/31/15

ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки

**1.Паспорт Програми.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міський голова |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Протокольне доручення наради при міському голові від 17.04.2018р. № 20 п.8. |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4. | Співрозробники Програми | - комунальне підприємство «Тернопільводоканал»- комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради *-* комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»  - СКП «Ритуальна служба»  - відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6. | Учасники Програми | - комунальне підприємство «Тернопільводоканал»- комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради *-* комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»  - СКП «Ритуальна служба»  - Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд»  - відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради- підприємства, які утримують та обслуговують житловий фонд - ОСББ  - управління та відділи Тернопільської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, в т.ч.: | 1336955,0 тис. грн. |
| 8.1. | Коштів міського бюджету | 1099455,0 тис. грн. |
| 8.2. | Коштів державного бюджету | 220000,0 тис. грн. |
| 8.3. | Інші кошти | 17500,0 тис. грн. |

**2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Сучасний стан житлово-комунального господарства

*2.1. Житлове господарство*

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

В м. Тернополі експлуатується 1650 багатоквартирних житлових будинків, загальна площа яких складає 3,5 млн.м2. Практично все житло обладнано водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, 45,3 % – гарячим водопостачанням та центральним опаленням, 820 будинків обладнано 1575 ліфтами (термін експлуатації 592 ліфтів перевищує 25 років).

Ліфтове господарство має високий рівень фізичного та морального зносу конструкцій і електрообладнання, а його заміна чи модернізація через брак коштів проводиться на недостатньому рівні.

В даний час є: одноповерхових будинків – 54 загальною площею 8191,6 м2, двохповерхових – 185 загальною площею 59583,6 м2, трьохповерхових – 106 загальною площею 68996,4 м2, чотирьохповерхових – 73 загальною площею 112615,6 м2, п’ятиповерхових – 388 загальною площею 1178089,6 м2, шестиповерхових – 21 загальною площею 65534,5м2, семиповерхових – 5 загальною площею 9751,7 м2, восьмиповерхових – 2 загальною площею 13531,0 м2, дев’ятиповерхових 176 загальною площею 1094818,6 м2, десятиповерхових – 34 загальною площею 284446,9 м2, чотирнадцятиповерхових – 1 загальною площею 4267,8 м2, шістнадцятиповерхових – 2 загальною площею 9235,0 м2, зблокованих – 17, площею 156355,7 м2  та інших – 583.

Малоцінного та ветхого житлового фонду в м. Тернополі нараховується 19 будинків загальною площею 1505,7 м2.

147 житлових будинків перебуває в переліку застарілого житлового фонду міста.

Станом на 01.12.2018 року у 507 будинках функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків члени яких беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання будинків та прибудинкових території, забезпечують своєчасне надходження коштів для сплати всіх платежів.

Проблемні питання:

- необхідність оновлення матеріально-технічної бази підприємств галузі;

* фізичне старіння житлового фонду, руйнування виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо), зношеність інженерних мереж (водопроводу, тепломереж, мереж зовнішнього освітлення тощо), ліфтового господарства, руйнування дорожнього покриття прибудинкових територій;
* відсутність організованої системи водовідведення дощових та талих вод з прибудинкових територій;
* недостатня кількість стоянок та місць для паркування автомобілів в межах житлової забудови;
* недостатня кількість нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів для подальшого розвитку (в т.ч. впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання);
* несвоєчасна оплата комунальних послуг споживачами, значна енергозатратність;
* незадовільний технічний стан міжбудинкових проїздів та заїздів до житлових будинків;
* вдосконалення існуючої системи поводження з побутовими відходами, запровадження сортування ресурсоцінних відходів (змішані, полімери та скло);
* відсутність інституту управителів;
* відсутність в структурі витрат на утримання будинків та прибудинкових територій послуг «як управитель».

*2.2. Водопостачання та водовідведення*

Система господарсько-побутового водопостачання складається із 2-х водозаборів, 2-х насосних станцій ІІ-го підйому, станції знезалізнення води «Тернопільського» водозабору, насосної станції ІІІ-го підйому та 14-ти резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 44,2 м³.

Водопостачання міста здійснюється з 30 артезіанських свердловин, розташованих на двох майданчиках.

Водозабір «Тернопільський» – складається з 14 свердловин продуктивністю 100 м³/годину кожна.

Водозабір «Верхньо-Івачівський» – складається з 16 свердловин, 4 з них – продуктивністю 350-400 м³/годину кожна, а решта 12 – продуктивністю 250 м³/годину кожна.

Протяжність водопровідних мереж (станом на 01.01.2018р.) – 351,9 км.

Система господарсько-побутового водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Стічні води самопливними колекторами надходять до восьми каналізаційних насосних станцій. Три КНС (№1, 2, 8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а п'ять КНС (№4, 5, 7, 9,10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди. Після очисних споруд очищені води скидаються у річку Серет.

Загальна довжина каналізаційних мереж (станом на 01.01.2018р.) – 286,5 км.

Основними проблемами підгалузі є:

- зношеність основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- висока енергоємність централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженість інвестицій та недостатність фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення;

- підвищений вміст заліза у воді з В.Івачівського водозабору через відсутність станції знезалізування;

- недосконалість обліку споживання води;

- переповнення мулових карт сирим осадом та надлишковим активним мулом, що утворюється в процесі очищення стічних вод;

- відсутність системи дощової каналізації міста;

- відсутність каналізаційних мереж в деяких мікрорайонах міста;

- будівництво в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж;

- наявність абонентів КП «Тернопільводоканал» на території м. Тернополя, які користуються послугами централізованого водопостачання, але водночас не підключені до системи водовідведення (загальна кількість 874 абонентів) з них:

1) 377 шт. абонентів мають можливість підключення до мереж централізованої каналізації, але не підключені (на вулицях в близькості – до 100м. наявні мережі каналізації, які перебувають на балансі або КП «Тернопільводоканал», або інших власників);

2) 497 абонентів не мають можливості здійснити таке підключення у зв’язку із відсутністю мереж каналізування на відповідних вулицях;

- також наявні будинковолодіння, які не підключені ні до централізованого водопостачання ні до централізованого водовідведення (їх необхідно також охопити цією програмою).

Для забезпечення належного рівня якості життя мешканців шляхом повного каналізування приватного житлового фонду мікрорайонів міста Тернополя та вирішення основних завдань, зокрема:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій в мікрорайонах та на вулицях міста;

- будівництво самопливних та напірних каналізаційних колекторів в наступних мікрорайонах: «Пронятин», «Кутківці», «Дружба», «Центр», «Новий Світ», «Східний»;

- будівництво каналізаційних мереж по вулицях: Сонячна, А.Манастирського, С.Шагайди, Дівоча, Довбуша, пр.Дівочий, Академіка С.Балея, С.Чарнецького, Марка Вовчка, Стадникової, Садова, Є.Гребінки, Подільська, Білогірська, Чернівецька, Мостова, Мостова-бічна, Циганська, Межова, Бережанська, Микулинецька, Агрономічна, Болюха, Вишнева, Лісова, Підгірна, Приміська, Урожайна, Яблунева, провулок Микулинецький, Енергетична, Козацька, Гірняка, Підгородня, Фестивальна;

- залучення ініціативних груп мешканців міста для проведення робіт по каналізуванню з метою співфінансування;

- зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, в тому числі зменшення попадання фекальних стоків у підземні води Тернопільського ставу та річку Серет;

- ліквідація існуючих та припинення подальшого утворення вигрібних ям.

*2.3. Шляхово-мостове господарство*

Шляхово-мостове господарство м. Тернополя включає:

Вулично - дорожню мережу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування показників | Кількість  шт. | Протяж-  ність  км. | Площа  тис.кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всього міські вулиці і дороги в т.ч. | 244 | 209,0 | 2250 |
| 2. | з асфальтобетонним покриттям |  | 185,8 | 2100 |
| 3. | бруківка |  | 3,3 | 21,0 |
| 4. | з щебеневим покриттям |  | 19,9 | 120,0 |
| 5. | міські вулиці і дороги включені в перелік державного значення | 5 | 16,4 | 273,9 |

Магістралей загальноміського значення – 4 шт., магістралей в мікрорайонах – 34 шт.

Майданів (площ) – 3 шт., бульварів – 6 шт., скверів – 5 шт. Доріг місцевого значення у пішохідній зоні – 8 шт. та у житловій зоні – 213 шт.

Доріг місцевого значення у промислово-складських зонах – 9 шт.

Площа тротуарів – 595159,8 м2.

Станом на 01.10.2018 року паспортизовано 87 вулиць.

Штучні споруди

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування показників | Кількість  шт. | Довжина,  м. | Площа  кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шляхопроводи | 9 | 1794 | 35627 |
| 2. | Автомобільні мости | 6 | 140,4 | 3416 |
| 3. | Пішохідні мости | 2 | 242,2 | 727 |
| 4. | Підпірні стінки |  |  | 2212 |
| 5. | Мережа дощової каналізації |  | 32500 |  |

Проблемні питання:

* зношеність об’єктів вулично-дорожньої мережі міста;
* несуча здатність основ доріг не відповідає існуючому збільшенню ваги транспортних засобів;
* невідповідність розмірів виділених бюджетних коштів необхідним витратам на ремонт шляхово-мостового господарства міста.

*2.4. Благоустрій*

З метою покращення санітарно-технічного та візуального стану території міста розроблено заходи гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, спрямовані на відновлення, належне утримання та раціональне використання міської території, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

У сфері поводження з відходами, надавати послуги із збору та вивезення побутових відходів погоджено 5-ом перевізникам, згідно рішення виконавчого комітету міської ради №919 від 06.12.2017р. (ДПФ «Альтфатер-Тернопіль», ПП «Екотерн», ДП «Екотерн Транс» ПП «Екотерн», ПП «Квартал-Л», ТОВ «Квартал-Л».

Підприємствами, які обслуговують житловий фонд міста заплановано роботи із облаштування контейнерних майданчиків стаціонарними малими архітектурними формами, що покращить санітарний та візуальний стан прибудинкових територій.

Роботи із збирання та вивезення вторсировини – пластику здійснює КП «Екоресурси», яким на даний час в місті розміщено орієнтовно 1000 шт. спеціальних ємкостей (сіток). Заплановано розширення сітки із збору даного компоненту відходів.

*2.5. Кладовища*

У місті Тернополі утримання кладовищ, організація поховання померлих та надання ритуальних послуг здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба», у відповідності до вимог порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».

У підпорядкуванні підприємства знаходяться 7 міських кладовищ, зокрема, на вул. Микулинецькій, 29, на вул. Микулинецькій (іудейське поховання), на вул. Бережанській, що біля с. Підгороднє, в житловому мікрорайоні «Кутківці» на вулицях Приміській та Хліборобній, а також в житловому мікрорайоні «Пронятин» на вул. Мирній та продовжується облаштування нового кладовища на вул. Бригадній, 46.

*2.6. Бездомні тварини*

Проводяться роботи у сфері регулювання чисельності бродячих тварин та утримання центру стерилізації і тимчасового їх утримання, який знаходиться у с. Дичків Тернопільського району.

Крім того, громадській організації «Друзі Хатіко» надано в безоплатне користування нежитлове приміщення за адресою вул. Коновальця, 14, в якому на даний час завершуються ремонтні роботи.

*2.7. Охорона навколишнього природного середовища*

Екологічна політика в процесі управління розвитком міста ґрунтується на розробці і реалізації ряду заходів, спрямованих на охорону довкілля та покращення санітарно-епідемічного благополуччя населення.

На екологічну ситуацію повітряного басейну міста справляє вплив атмосферне забруднення, яке формують такі основні джерела забруднюючих речовин, як автотранспорт та промислові підприємства. Близько 72% забруднюючих речовин припадає на викиди автотранспорту, а 28% – на промислові об’єкти і комунально-побутове господарство.

Серед забруднюючих речовин найпоширенішими залишаються оксиди вуглецю, оксиди азоту, формальдегід, сполуки хлору. Оксиди вуглецю та азоту утворюються при згорянні палива, тому основними джерелами їх надходження в атмосферу є комунальні та промислові котельні міста. Рідше зафіксовано свинець, аміак, сірчистий газ. Свинець викидається в повітря з вихлопними газами при згорянні етильованого бензину.

На даний час у місті функціонують дві системи поводження з відходами – унітарна та роздільна.

Джерелами утворення відходів є, в основному, міський житловий фонд, а також суб’єкти господарювання, розташовані на території міста (установи, заклади, підприємства, тощо), які зобов’язані укладати угоди зі спеціалізованими підприємствами на видалення побутових та передачу ресурсоцінних відходів.

Видалення відходів здійснюється на сміттєзвалищі поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області.

Обсяги накопичених на сміттєзвалищі відходів становлять станом на 2018р. орієнтовно 13 млн. куб. м та щорічно поповнюються близько на 500 тис. куб. м.

Проблемні питання:

-відсутність паспортизованого сміттєзвалища та полігону промислових відходів.

*2.8. Природно-заповідний фонд*

У місті Тернополі нараховується дванадцять територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 725,35 га, що становить 12,39% території міста.

Природно-заповідний фонд Тернополя представлений одним регіональним ландшафтним парком «Загребелля» (630,0 га), одним ботанічним заказником місцевого значення «Чагарі Кутківецькі» (87,0 га), двома гідрологічними пам’ятками природи місцевого значення «Тернопільські джерела» (0,01 га) та «Тернопільське джерело» (0,01 га), чотирма ботанічними пам’ятками природи місцевого значення «Заповідний куточок імені Миколи Чайковського» (0,03 га), «Тернопільська липа» (0,01 га), «Тернопільський дуб» (0,02 га) та «Тернопільські магнолії» (0,02 га), а також чотирма парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва місцевого значення «Старий парк» (6,35 га), «Сквер на вул. В’ячеслава Чорновола» (0,5 га), «Сквер ім. Тараса Шевченка» (1,0 га), «Сквер Кобзаря» (0,32 га).

*2.9. Вуличне освітлення*

У Тернополі утримання електромереж зовнішнього освітлення здійснюється КП «Тернопільміськсвітло», у відповідності до вимог порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Мінжитлокомунгоспу від 25.02.2009 року №45 «Про затвердження методичних рекомендацій із визначення вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів».

Освітлювальна мережа міста складається з таких елементів:

- повітряні лінії;

- кабельні лінії;

- шафи управління И-710;

- освітлювальні прилади;

- системи керування зовнішнім освітленням міста.

На обслуговуванні підприємства знаходиться 313,7 км. ліній зовнішнього освітлення:

- кабельних – 196,2 км;

- повітряних – 117,5 км.

Система зовнішнього освітлення міста ділиться на:

* освітлення транспортних магістралей;
* житлових районів;
* пішохідних зон;
* садово-паркове;
* освітлення архітектурних будинків і споруд;
* малих архітектурних форм.

Кількість світлоточок за типами джерел світла – 8932 шт., в т.ч.: лампи розжарювання – 30 шт., ртутні – 1346 шт., натрієві – 6792 шт., світлодіодні – 764 шт.

Шаф управління – 81 шт. Опори: металічних – 1118 шт., залізобетонних – 2722 шт.

Проблемні питання:

- зношеність вуличних мереж міста, які потребують ремонту;

- проведення ремонту вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій.

*2.10****.*** *Технічні засоби регулювання дорожнього руху(світлофорні об’єкти).*

В місті Тернополі регулювання дорожнього руху забезпечує 53 світлофорних об’єкти та 2 мигалки. Обслуговування здійснюється комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» згідно Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про дорожній рух».

На світлофорних об’єктах розташовано:

1. - транспортних світлофорів – 364 шт;
2. - пішохідних світлофорів – 232 шт.
3. Проблемні питання:
4. - необхідність продовжити модернізацію світлофорних об’єктів.

*2.11****.*** *Теплопостачання*

Система централізованого теплопостачання м. Тернопіль охоплює приблизно 80%  території забудови міста та забезпечує тепловою енергією житловий фонд, комунально-побутові, соціально-культурні та інші господарські об'єкти міста.

Підприємство постачає теплову енергію з опалення і гарячою водою згідно договору купівлі-продажу: 601-ій юридичній особі, в т.ч. 148-ми споживачам, що належать до соціальної сфери та 41313 абонентам - фізичним особам (квартиронаймачам 748 житлових будинків).

  Джерелами теплопостачання для споживачів є 41 котелень та паливних, із водогрійними і паровими котлами (133 од.) встановленою потужністю 615,171 Гкал/год та 47 центральних теплових пунктів і бойлерних.

Загальна довжина теплових мереж, що перебувають на балансі комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради в двохтрубному вимірі становить 152,004 км.

Рівень зношеності мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання м. Тернополя становить близько 60%. Частина з них знаходиться в стані близькому до аварійного і потребує негайної заміни.

Проблемні питання:

- зношеність мереж;

- енергозатратність в галузі.

*2.12*.Управління житловим фондом

В м. Тернополі експлуатується 1650 багатоквартирних житлових будинків

Станом на 01.12.2018 року зареєстровано 507 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та додатково 47 органів самоорганізації населення-будинкових комітетів, що складає близько 35% від загального житлового фонду міста.

Причини, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:

* зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків;
* відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;
* відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;
* складність процедури передачі ОСББ багатоквартирного житлового будинку від попереднього балансоутримувача;
* складність переукладення угод про надання житлово-комунальних послуг з надавачем комунальних послуг;
* відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

*2.13. Сільські територіальні громади*

Програма розроблена з врахуванням внесення змін до Перспективного плану розвитку Тернопільської області, а саме приєднанням до Тернопільської міської територіальної громади Курівецької сільської територіальної громади (с.Курівці), Малашовецької сільської територіальної громади (с.Малашівці та с.Іванківці), Чернихівської сільської територіальної громади (с.Чернихів, с.Глядки, с.Плесківці), Кобзарівської сільської територіальної громади (с.Кобзарівка та с. Вертелка) Зборівського району Тернопільської області.

Основні показники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва населеного  пункту | Протяж-ність доріг, км | Кіль-кість штуч-них спо-руд, шт | Протяж-ність водо- проводів, км | Протяж-ність вулич-ного освітлен-ня, км  Кіль-кість світиль-ників, шт | Кількість кладовищ, шт | Об'єкти благо-устрою, шт (парки, сквери, пам'ят-ники) |
| 1 | Курівецька сільська територіальна громада  (с.Курівці) | 8,5 | 2 | проведе-но на 10 вулицях | 8,4 км  36 шт | 1 | 9 |
| 2 | Малашовецька сільська територіальна громади |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с.Малашівці | 4,2 | 5 | 3,9 | 58 шт | 1 | 8 |
| 2.2 | с.Іванківці | 5,4 | 6 | 3,35 | 66 шт | 1 | 5 |
| 3 | Чернихівська сільська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с.Чернихів | 5,5 | 2 | 0,5 | 3,4 км | 1 | 11 |
| 3.2 | с.Глядки | 5,1 | - | 2,5 | 2,4 км | 1 | 2 |
| 3.3 | с.Плесківці | 3,3 | - | - | 2,2 км | 1 | 3 |
| 4 | Кобзарівська сільська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | с.Кобзарівка | 7,1 | 2 | 3,0 | 7,1 км  30шт | 1 | 10 |
| 4.2 | с. Вертелка | 5,7 | 1 | 6,0 | 5,7 км  20шт | 1 | 6 |

Проблемні питання:

- необхідний ремонт об’єктів благоустрою;

- необхідний ремонт водопровідних систем;

- необхідний ремонт доріг;

- необхідний ремонт та влаштування мереж вуличного освітлення.

**3.Мета Програми**

Мета Програми полягає у підвищенні ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади (далі – МТГ), забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

**4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування**

[Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [ремонту приміщень, будинків та споруд, прибудинкових територій та міжквартальних проїздів,](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html" \l "1040" \t "_top)  [[у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html" \l "1040" \t "_top)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- ліфтового господарства;

- [надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- санітарно-технічне утримання  [території;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- поводження з відходами;

- утримання та ремонт об’єктів, благоустрою та шляхово-мостового господарства;

- утримання об’єктів зеленого господарства та ін.

[Фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунального господарства передбачає](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040) [фінансування Програми за рахунок коштів як міського, так і державного бюджетів, коштів підприємств та інших джерел незаборонених законодавством](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040).

[Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [реалізації інвестиційних проектів із реконструкції, будівництва та капітального ремонту шляхово-мостового господарства, житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою та комунального обслуговування, спрямованих на технічне переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних та матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

Даною Програмою одержувачами бюджетних коштів для виконання робіт визначено:

1.Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння;

- утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергія для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів).

2. СКП «Ритуальна служба»:

- утримання та поточний ремонт об’єктів міських кладовищ.

3. Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради:

- здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства, водо-, теплопостачання і водовідведення.

Використання виділених бюджетних коштів буде спрямовуватися на поточні видатки, зокрема:

- заробітну плату працівників;

- нарахування на заробітну плату працівників;

-придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі обмундирування (паливно-мастильні матеріали, матеріали, будівельних матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності, а також для благоустрою території, комплектуючі і дрібні деталі для ремонту виробничого та невиробничого обладнання, запчастини до транспортних засобів, тощо);

- оплату інших послуг (крім комунальних) (охорона, у т.ч. позавідомча охорона), послуги із страхування транспортних засобів, страхування водіїв відповідно до законодавства, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, будівель, приміщень, тощо);

- інші видатки (сплата податків та зборів, державного мита та інших видів платежів до бюджетів відповідно до законодавства тощо);

- оплату комунальних послуг та енергоносії.

**Ресурсне забезпечення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2019р. | 2020р. | Усього витрат на виконання Програми |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 463955,0 | 873000,0 | 1336955,0 |
| Міський бюджет | 435955,0 | 663500,0 | 1099455,0 |  |
| Державний бюджет | 28000,0 | 192000,0 | 220000,0 |  |
| Інші кошти | - | 17500,0 | 17500,0 |  |

## 5. Очікуваний результат

- забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства в ринкових умовах;

- [зробити доступними та якісними послуги із тепло- водопостачання та водовідведення для населення і підприємств, за умови їх своєчасної оплати;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням інвестицій, кредитів, коштів фізичних та юридичних осіб;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства, з метою зменшення ресурсоспоживання та дотримання екологічних нормативів і норм протипожежного захисту;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки системи життєзабезпечення та благоустрою;](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- [обладнати багатоквартирні житлові будинки побудинковими приладами обліку води та теплової енергії.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_11/an/1040/T091511.html#1040)

- збереження покриття вулично-дорожньої мережі міста після проведеного капітального ремонту або реконструкції;

- покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах;

- забезпечення належного утримання та раціонального використання [територій](http://uk.wikipedia.org/wiki/Територія), [будівель](http://uk.wikipedia.org/wiki/Будівля), [інженерних споруд](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Інженерні_споруди&action=edit&redlink=1) та об’єктів рекреаційного та іншого призначення;

- продовження термінів експлуатації складних споруд (мости, гідроспоруди, великі пам’ятники, заглиблені споруди, тощо).

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

- покращення фізичного стану житлових будинків та прибудинкових територій шляхом проведення капітального ремонту житлового фонду, прибудинкових доріг житлових будинків, міжквартальних проїздів;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства;

- влаштування нових сучасних дитячих та спортивних майданчиків;

- проведення капітального, поточного ремонту системи освітлення прибудинкових територій входів до під’їздів, вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;

- покращення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території МТГ та прибудинкових територій;

- покращення якості життя мешканцям та під’єднання близько 200 індивідуальних житлових будинків до централізованого водовідведення;

- покращення стану навколишнього природного середовища;

- покращення екологічного стану Тернопільського ставу;

- ліквідація існуючих вигрібних ям;

- підвищення в цілому ефективності функціонування системи каналізаційних мереж комунального підприємства «Тернопільводоканал».

- упорядкування зелених насаджень, улаштування пішохідних доріжок, відновлення освітлення, лавок та ін.;

- влаштування контейнерних майданчиків для запровадження роздільного збору ТПВ;

- проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення;

- ремонт об’єктів шляхово-мостового господарства міста;

- проведення ремонту вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;

- та ін.

**6. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

Основними показниками очікуваного результату є:

1. Показник витрат (усього витрат на виконання Програми на 2019-2020р.р. – 1336955,0 тис. грн., з них міський бюджет – 1099455,0 тис. грн.; державний бюджет – 220000,0 тис. грн.; 17500,0 тис. грн. – інші кошти).

2.показники продукту:

- для виконання заходів з капітального ремонту житлового фонду враховано покращення умов проживання з підвищенням рівня благоустрою, підвищення якісних показників – 32 172 абонентам;

- для виконання заходів з ручного утримання тротуарів та ділянки проїзної частини враховано площу утримання – 13 771 680 кв. м.;

- для виконання заходів з утримання зелених насаджень враховано площу – 1 600 000 кв. м.;

- для виконання заходів з реконструкції, капітального та поточного ремонту шляхово-мостового господарства враховано площу – 2 250 000 кв. м.

3.показник ефективності:

- середній розмір коштів капітального ремонту житлового фонду на 1 кв. м. – 40,6 грн.;

- середній розмір коштів ручного утримання тротуарів та ділянки проїзної частини на 1 кв. м.: 2019р. – 0,15 грн.; 2020р. – 0,25 грн.;

- середній розмір коштів утримання зелених насаджень на 1 кв. м.: 2019р. – 2,73 грн.; 2020р. – 3,41 грн.;

- середній розмір коштів капітального ремонту шляхово-мостового господарства – 1 000,0 грн.; поточного ремонту – 600,0 грн.

4.показник якості:

- виконання Програми в межах наявних бюджетних асигнувань – 100%;

- покращення якості ручного утримання тротуарів та ділянки проїзної частини на 15%;

- заміна сухих і аварійних на нові зелені насадження – 12%;

- реконструкція, капітальний та поточний ремонт 11% площі шляхово-мостового господарства.

Індикатори реформування житлово-комунального господарства:

- рівень зносу комунальної інфраструктури;

- забезпеченість житлового фонду будинковими приладами обліку газу, води та електропостачання;

- частка приватних інвестицій у загальному обсязі інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури;

- кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

**7. Перелік завдань і заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності  (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін  виконання заходу | Відпові-  дальні  за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн. | | | Очікуваний  результат |
| 2019-2020  роки | 2019р. | 2020р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 220000,0 | 74500,0 | 145500,0 |  |
|  |  | Ремонт покрівель |  |  | МБ | 24000,0 | 7500,0 | 16500,0 | Проведення капітального ремонту покрівель 120 житлових будинків |
|  |  | Реставрація дахів |  |  | МБ | 4000,0 | 1500,0 | 2500,0 | Реставрація дахів 5 житлових будинків |
|  |  | Ремонт покриття прибудинкових територій |  |  | МБ | 133000,0 | 46000,0 | 87000,0 | Відновлення прибудинкових територій 110 житлових будинків |
|  |  | Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  |  | МБ | 13500,0 | 4000,0 | 9500,0 | Капітальний ремонт внутрішньобудинко-вих мереж водопостачання та водовідведення, електропостачання близько 250 житлових будинків |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів |  |  | МБ | 2700,0 | 1100,0 | 1600,0 | Відновлення міжпанельних швів житлових будинків у 350 помешканнях мешканців будинків |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  |  | МБ | 4500,0 | 1000,0 | 3500,0 | Реставрація та капітальний ремонт фасадів 60 житлових будинків |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків |  |  | МБ | 7400,0 | 3000,0 | 4400,0 | Встановлення 130 нових дитячих та ігрових майданчиків для відпочинку дітей та заняттям спортом |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  |  | МБ | 7500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів |  |  | МБ | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | Проведення експертного обстеження 320 одиниць ліфтового обладнання термін експлуатації якого перевищує 25 років |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | МБ | 11500,0 | 3500,0 | 8000,0 | Капітальний ремонт та модернізація 60-70 ліфтів, які потребують відновлення згідно висновків технічної експертизи |
|  |  | Заміна газового обладнання |  |  | МБ | 200,0 | 50,0 | 150,0 | Надання допомоги у заміні газового обладнання малозабезпеченим верствам громадян в 70 квартирах |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян |  |  | МБ | 400,0 | 140,0 | 260,0 | Надання допомоги у заміні нагрівальних приладів та рушникосушок малозабезпеченим верствам громадян в 50 квартирах |
|  |  | Встановлення приладів обліку води |  |  | МБ | 500,0 | 200,0 | 300,0 | Надання допомоги у влаштуванні  приладів обліку води малозабезпеченим верствам громадян в 90 квартирах |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  |  | МБ | 200,0 | 50,0 | 150,0 | Відновлення абонентського поштового господарства в кількості 800 поштових скриньок |
|  |  | Проектні роботи |  |  | МБ | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 80 об'єктів |
|  |  | Інші види робіт |  |  | МБ | 6500,0 | 3160,0 | 3340,0 | Покращення умов благоустрою житлового фонду та проживання мешканців будинків |
|  |  | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2020 |  | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Облаштування 15-ти пандусів для доступності маломобільних верств населення |
| 2 | Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопроводів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 100000,0 | 60000,0 | 40000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах 150,0 тис. кв. м |
|  |  |  |  |  | ДБ | 12000,0 | 12000,0 | - |  |
|  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 2010,0 | 10,0 | 2000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах  Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі |
|  |  |  |  |  | ДБ | - | - | - |  |
|  |  | 2.3.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в  м. Тернополі | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 50000,0 | 20000,0 | 30000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  |  |  |  | ДБ | 190000,0 | - | 190000,0 |  |
|  |  | 2.4.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 26000,0 | 11000,0 | 15000,0 | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 20 вулицях, загальною площею 20 тис. кв. м |
|  |  | 2.5.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 57000,0 | 27000,0 | 30000,0 | Відновлення твердого покриття міжквартальних проїздів в мікрорайонах міста 30 об'єктів |
|  |  | 2.6.Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 2000,0 | - | 2000,0 | Облаштування 60-ти пішохідних переходів шляхом пониження бордюрів |
| 3 | Підвищення безпеки на дорогах | 3.1.Розмітка доріг | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 4700,0 | 1700,0 | 3000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.2.Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 1600,0 | 600,0 | 1000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.3.Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 4500,0 | 2000,0 | 2500,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.4.Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло» | МБ | 4400,0 | 1400,0 | 3000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.5.Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло»,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 5000,0 | 1000,0 | 4000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 3.6.Утримання шляхово-мостового господарства | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 134000,0 | 54000,0 | 80000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території |
| 4 | Покращення стану вуличного освітлення | 4.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло» | МБ | 7000,0 | 2000,0 | 5000,0 | Заміна 670 світильників, відновлення  16 км ліній зовнішнього освітлення з метою забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах  Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території |
|  |  | 4.2. Реконструкція системи зовнішнього освітлення  м. Тернополя «Світло без ртуті» (співфінансування) | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло», інші | МБ | 2000,0 | - | 2000,0 | Проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження на 48 вулицях |
| Інші | 17500,0 | - | 17500,0 |
|  |  | 4.3.Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло» | МБ | 3900,0 | 1900,0 | 2000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та  зменшення рівня аварійності на дорогах |
|  |  | 4.4.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-міськсвітло» | МБ | 47000,0 | 21000,0 | 26000,0 | Належне освітлення у вечірній та нічний час  Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території |
| 5 | Благоустрій об’єктів | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 26500,0 | 20000,0 | 6500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території  Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних та велосипедних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, підпірних стінок, спортивних майданчиків та ін. |
| ДБ | 18000,0 | 16000,0 | 2000,0 |
|  |  | 5.2.Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 10,0 | 10,0 | - | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
| ДБ | - | - | - |
|  |  | 5.3.Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 5700,0 | 2000,0 | 3700,0 | Прапори, урни, саджанці, лавки та ін. |
|  |  | 5.4.Інші види робіт, послуг та придбання товарів щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 2019-  2020 | Управління ЖКГБ та Е | МБ | 16200,0 | 5500,0 | 10700,0 | Впорядкування та розвиток публічного простору |
|  |  | 5.5.Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 420,0 | 195,0 | 225,0 | Підвищення естетичного виду об’єктів монументального мистецтва |
|  |  | 5.6.Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 3200,0 | 1300,0 | 1900,0 | Зменшення популяції безпритульних тварин законним шляхом підвищить та покращить імідж |
|  |  | 5.7.Утримання зелених насаджень  (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території) | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 14100,0 | 5600,0 | 8500,0 | Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території, попередження виникнення аварійних ситуацій |
|  |  | 5.8.Утримання кладовищ, в т.ч.: | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  СКП «Ритуальна служба» | МБ | 9165,0 | 3910,0 | 5255,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ |
|  |  | Утримання території кладовищ, сторожова охорона та ін. | 2019-2020 |  | МБ | 8860,0 | 3860,0 | 5000,0 |
|  |  | Здійснення поховання воїнів АТО/ООС, облаштування місць поховання воїнів | 2020 |  | МБ | 200,0 | - | 200,0 |
|  |  | Поховання невідомих | 2019-2020 |  | МБ | 105,0 | 50,0 | 55,0 |
|  |  | 5.9.Облаштування, будівництво кладовища на вул. Бригадній | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 9200,0 | 2200,0 | 7000,0 | 40 га |
|  |  | 5.10.Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 2500,0 | 500,0 | 2000,0 | Проведення першочергових заходів по ліквідації підтоплень на 6 вулицях |
|  |  | 5.11.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 2200,0 | 200,0 | 2000,0 | 40 об'єктів, в т. ч.  Будівництво сміттєсортувальної  лінії на земельній  ділянці для  розміщення  та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель  та споруд  підприємств  переробної, машинобудівної та  іншої промисловості  біля с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області |
|  |  | 5.12.Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 2120,0 | 120,0 | 2000,0 |  |
|  |  | 5.13.Фінансова підтримка та дотація  (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям будинків та ін.) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 9000,0 | 1000,0 | 8000,0 | Фінансова підтримка та дотація комунальним підприємствам, ОСББ, управителям будинків  та ін. |
|  |  | 5.14.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:  -КП «Тернопільводоканал»  -ТМШРБП «Міськшляхрембуд»  -СКП «Ритуальна служба»  -КП «ТМТКЕ»  -КП «Тернопільміськсвітло»  КП «Екоресурси»  та ін. | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 130000,0,  в т.ч.:  10000,0  2000,0  3120,0  111930,0  2700,0  250,0 | 40000,0  в т.ч.:  5000,0  -  1120,0  33180,0  700,0  - | 90000,0  в т.ч.:  5000,0  2000,0  2000,0  78750,0  2000,0  250,0 |  |
|  |  | 5.15.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, ліквідація місць розкопів, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 144620,0 | 60000,0 | 84620,0 | Покращення ШМГ та благоустрою, покращення естетичного вигляду території  Зменшення аварійності на вулицях, ремонт 150 вулиць  Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект  С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул.  Л. Українки, вул.  Кн. Островського,  вул.  15 Квітня,  вул. Протасевича,  вул. Микулинецька  та інші. |
|  |  | 5.16.Поточний ремонт підпірних стінок та сходів | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 5000,0 | 1600,0 | 3400,0 | Покращення візуального стану 40 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму |
|  |  | 5.17.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Зменшення підтоплень вулиць та територій при паводкових опадах |
|  |  | 5.18.Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, водо-, теплопостачання і водовідведення | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 11000,0 | 4000,0 | 7000,0 | Здійснення технічного нагляду, в т. ч.   * контролю за якістю надання виконавцями послуг |
|  |  | 5.19.Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж | 2020 | Управління ЖКГБ та Е,  КП «ТМТКЕ» | МБ | 3000,0 | - | 3000,0 | Зменшення аварійності мереж теплопостачання |
|  |  | 5.20.Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращення умов проживання мешканців | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  ОСББ | МБ | 2000,0 | - | 2000,0 | Покращення технічного стану будинків |
| 6 | Покращення послуг водопостачання та водовідве-дення,  забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг | 6.1.Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 200,0 | - | 200,0 | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення |
|  |  | 6.2.Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | Надання послуг з водопостачання |
|  |  | 6.3.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» та ін. | МБ | 3500,0 | 1500,0 | 2000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території міста |
|  |  | 6.4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях | 2019-  2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 10700,0 | 700,0 | 10000,0 | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення – 6 об'єктів |
|  |  | 6.5.Будівництво, реконструкція, утримання, капітальний ремонт – влаштування дощової каналізації, колекторів | 2019-  2020 | Управління ЖКГБ та Е,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 7100,0 | 1100,0 | 6000,0 | Зменшення підтоплень вулиць та територій при паводкових опадах |
|  |  | 6.6.Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж  (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення |
|  |  | 6.7.Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Попередження надзвичайних ситуацій та зменшення втрат води |
| 7 | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища | 7.1.Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 1000,0 | 1000,0 | - | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території внаслідок несанкціонованого складування побутових відходів |
|  |  | 7.2.Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 1500,0 | 1500,0 | - | Вирішить питання вирівнювання земельних мас, зніме соціальну напругу учасників АТО |
|  |  | 7.3.Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 200,0 | 200,0 | - | Вирішення питання належного утримання території сміттєзвалища та покращення екологічного стану навколишнього середовища |
|  |  | 7.4.Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 800,0 | - | 800,0 | Дасть змогу вирішити питання підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій |
|  |  | 7.5.Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ | МБ | 10,0 | 10,0 | - | Вирішить питання видалення побутових відходів, зніме соціальну напругу серед населення |
| ДБ | - | - | - |
|  |  | 7.6.Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ | Кошти міського бюджету, кошти  фонду ОНПС | 100,0 | 100,0 | - | Попередження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовища |
|  |  | 7.7.Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ | Кошти міського бюджету, кошти міського  фонду ОНПС | 70,0 | 70,0 | - | Забезпечення дотримання природоохоронного законодавства та належного функціонування водних об’єктів |
|  |  | 7.8.Капітальний ремонт  об’єктів водопроводу і каналізації | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  КП «Тернопіль-водоканал» | Кошти міського бюджету, кошти міського  фонду ОНПС | 500,0 | 500,0 | - | Покращення якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення |
|  |  | 7.9.Інші заходи в сфері охорони навколишнього природного середовища | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ  КП «ОПКіВ  м. Тернополя» | Кошти міського бюджету, кошти  фонду ОНПС | 50,0 | 50,0 | - | Мінімізація антропогенного впливу на навколишнє природне середовище |
| 8 | Реалізація концепції комплексного озеленення | 8.1.Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2019 - | Управління ЖКГБтаЕ | Кошти міського бюджету, кошти міського  фонду ОНПС | 10,0 | 10,0 | - | Облік міських зелених насаджень та дотримання вимог чинного законодавства |
|  |  | 8.2.Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  балансоутри-мувачі об’єктів ПЗФ | МБ | 50,0 | 50,0 | - | Утримання об’єктів ПЗФ у належному стані згідно вимог законодавства |
|  |  | 8.3.Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ земельних ресурсів | Кошти міського бюджету, кошти міського фонду ОНПС | 10,0 | 10,0 | - | Утримання об’єктів ПЗФ у належному стані згідно вимог законодавства |
|  |  | 8.4.Проведення санітарних рубок в  РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 100,0 | 100,0 | - | Утримання об’єктів ПЗФ у належному стані згідно вимог законодавства |
|  |  | 8.5. Проведення заходів із озеленення, в т.ч. відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої зони | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ | Кошти міського бюджету, кошти міського фонду ОНПС | 100,0 | 100,0 | - | Збереження та відтворення існуючих зелених насаджень |
|  |  | 8.6.Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | 2019 | Управління ЖКГБтаЕ,  відділ  технічного нагляду  та інші | Кошти міського бюджету, кошти міського фонду ОНПС | 10,0 | 10,0 | - | Збереження і покращення сприятливого для існування людини та живої природи довкілля,  забезпечення збалансованого розвитку існуючої екосистеми |
|  | | | | | **Міський бюджет** | **1099455,0** | **435955,0** | **663500,0** |  |
| **Державний бюджет** | **220000,0** | **28000,0** | **192000,0** |  |
| **Інші** | **17500,0** | **-** | **17500,0** |  |
| **Разом** | **1336955,0** | **463955,0** | **873000,0** |  |

ПРИМІТКА: МБ – міський бюджет, ДБ – державний бюджет.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Основними функціями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- проведення оплати заходів Програми, як головний розпорядник коштів;

* координація виконання заходів Програми;
* організація моніторингу реалізації заходів Програми;
* аналіз виконання програмних заходів;
* підготовка пропозицій стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням зміни фінансово-економічних показників, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою виконання основних заходів.

Звіт про виконання Програми виноситься на розгляд міської ради по закінченні дії програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Міський голова С.В.Надал