Додаток 1

до рішення міської ради

від 27.11.2020 №8/1/30

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021рік | Усього витрат |
| Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. | **24335,0** | **25258,0** | **62517,0** | **112110,0,0** |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |
| місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади (надалі – Бюджет громад) | **24335,0** | **25258,0** | **60117,0** | **109710,0** |
| Іншіджерела | **0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** |

Міський голова Сергій НАДАЛ

Додаток 2

до рішення міської ради

від 27.11.2020 №8/1/30

**6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | | | Очікуваний результат |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **I ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон | 1.1.Провести інвентаризацію дерев в парках | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | - | Забезпечення ефективного використання та збереження зелених насаджень парків |
| 1.2.Придбання зелених насаджень | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 300,0 |  | 280,0 | Оновлення зеленої зони. Висадження саджанців по 25 шт. щорічно |
| 2. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків,  забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1. Благоустрій парків | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 15710,0 | 18000,0 | 23504,0 | Забезпечення сталої та ефективної роботи парків міста |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 260,0 | 130,0 | 420,0 | Придбання мінітехніки ( 3 одиниці) |
| 4. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парку | 4.1.Облаштування системи відеоспостереження | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 150,0 |  | 200,0 | Встановлення 40 камер відеоспостереження |
| 5. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 5.1. Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, аквазорби, тощо) | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 200,0 |  | 200,0 | Закупівля 10 катамаранів |
| 5.2. Придбання нових атракціонів | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 4563,0 | Встановлення 3 нових атаркціонів |
| 2021 | Інші джерела |  |  | 2400,0 |
| 5.3.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти (реконструкції) в парках | 2019-2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 750,0 | 250,0 |  | Виготовлення 15 комплектів ПКД |
| 5.4.Будівництво-Облаштування зони барбекю | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 200,0 | Облаштування 2 зон для барбекю |
| 5.5.Облаштування кімнати матері і дитини в парках | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 650,0 | Облаштування кімнати матері і дитини |
| **II.ПАРК ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт причалу біля острова «Чайка» в парку ім. Шевченка | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 400,0 |  |  | Ремонт 1 причалу |
| 1.2.Капітальний ремонт – влаштування силового кабеля в парку ім.Т. Шевчнка | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 198,0 |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення  під час масових заходів |
| 1.3. Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в Парку ім. Т. Шевченка з влаштуванням гебіонів | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 3000,0 | Наведення зовнішнього естетичного вигляду (310 м/п підпірної стінки, висоти 1,2 м) |
| 1.4. Капітальний ремонт - влаштування меморіальної стели Воїнам загиблим за волю України в парку ім.Т.Шевченка в м.Тернополі (2 черга) | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 140,0 |  | Влаштування 1 пам’ятника |
| 1.5. Капітальний ремонт – заміна покриття пірсу на відпочинковій зоні «Циганка» в м. Тернополі | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 900,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення  Капітальний ремонт 1 громадського простору |
|  | 1.6. Капітальний ремонт фонтану в парку Шевченка | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 1500,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення  Капітальний ремонт 1 фонтану |
| **III. СТАРИЙ ПАРК** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль) | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 7400,0 | Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль) |
| 1.2. Капітальний ремонт частини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою) з елементами благоустрою | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 20,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення  Благоустрій на площі 550 м.кв. |
| 2. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 2.1 Капітальний ремонт освітлення Старого парку | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення  ( освітлення 800 м/п паркових доріжок) |
| **IV.ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» ( Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 600,0 | 1300,0 | 700,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення  ( освітлення 1800 м/п паркових доріжок) |
| 1.2. Капітальний ремонт пішохідних зон Парку Національного відродження (Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова алея, від фонтану до Проспекту Злуки, від співочого поля до міні-футбольного майданчика) | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 265,0 | 2900,0 | 3300,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок:  -від фонтану до проспекту Злуки(3500 м.кв);  -від Співочого поля до міні-футбольного майданчика(1488 м.кв.);  -від центральної алеї до шлагбаума( 440 м.кв.);  - алея «Здоров’я» (1940 м.кв.);  -алеї «Горіхова» та «Липова» 1980 м.кв. |
| 1.3. Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку Національного відродження в м. Тернополі | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 500,0 |  | 1500,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.4. Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національного відродження | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 500,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.5. Капітальний ремонт дитячого майданчика (Дитячий інклюзивний майданчик «Місто мрій») | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1450,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення;  забезпечення доступності для маломобільних груп населення облаштування 1дитячого майданчика |
| 1.6. Капітальний ремонт – влаштування пандусу в районі сходів зі сторони проспекту С.Бандери в м.Тернополі | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 1900,0 |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення;  забезпечення доступності для маломобільних груп населення Ремонт 1 сходів |
| 1.7. Капітальний ремонт підпірної стінки Співочого поля зі сторони СК «Зеленбуд» | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 300,0 | Ремонт 1 підпірної стінки |
| **V. ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Топільче»  -від Центральної алеї до моста в районі атракціонної зони;  -від центральної алеї до підвісного моста;  - в районі Козацького острова;  -від будівлі «Нептун» до Центральної алеї). | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 300,0 | Забезпечення освітлення паркових доріжок:  -від Центральної алеї до моста в районі атракціонної зони;  -від центральної алеї до підвісного моста;  - в районі Козацього острова;  -від будівлі «Нептун» до Центральної алеї). |
| 2. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт пішохідних доріжок в Парку «Топільче»  --від Центральної алеї до атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул.Живова | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 710,0 |  | 4300,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок,алей  --від Центральної алеї до атракціонної зони;  -від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул. Живовва. |
| 2.2.Капітальний ремонт мостових конструкцій | 2019  2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 410,0 |  | 800,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення;  Ремонт 3-4 мостів |
| 2.3. Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружби в парк «Топільче» (з влаштуванням пандусу та велодоріжки) | 2020-2021 | КП«ОПКІВ | Бюджет громади |  | 440,0 | 1400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення; забезпечення доступності для маломобільних груп населення; Капітальний ремонт 1 сходів, облаштування 1 пандусу |
| 2.4.Капітальний ремонт сходів поруч з входом в Зоокуток (з облаштуванням пандусу та з’їзду для велосипедистів ) | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 625,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення; забезпечення доступності для мало мобільних груп населення  Капітальний ремонт 1 сходів, облаштування 1 пандусу |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Капітальний ремонт освітлення навколо зоокутка в парку «Топільче» в м.Тернополі | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 400,0 |  |  | Забезпечення освітлення паркових доріжок протяжністю 400 м. |
| 3.2.Капітальний ремонт – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку Топільче | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 985,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення забезпечення доступності для мало мобільних груп населення. Облаштування 1 пандуса |
|  | 3.3. Капітальний ремонт освітлення біля джерела в парку Топільче | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 |  |  | Забезпечення освітлення 1 громадського простору |
| 3.4.Капітальний ремонт підпірних стінок входу в парк «Топільче» зі сторони Надставної церкви | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 3000,0 | Капітальний ремонт підпірних стінок загальною протяжністю 60 м. |
| **VI. ПАРК «ЗДОРОВ´Я»** | | | | | | | | | |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку | 1.1. Капітальний ремонт – влаштування громадського туалету в Парку Здоров’я | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - |  | 1300,0 | Облаштування 1 громадського туалету |
| **Всього по програмі, тис. грн.** | | | | | | | | | |
|  | **Бюджет громади** |  |  |  |  | **24335,0** | **25258,0** | **60117,0** | **109710,0** |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **24335,0** | **25258,0** | **62517,0** | **112110,0** |

Міський голова Сергій НАДАЛ