# ІНФОРМАЦІЯ

про виконання «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017– 2020роки»

«Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки» затверджена рішенням Тернопільської ради від 16.12.2016 року № 7/13/10.

«Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020роки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності | | | | Перелік заходів Програми | | Тер  мін  вико-  нання | | Виконавці | Планові обсяги  фінансування, тис. грн. | | | | Фактичні обсяги фінансування,  тис. грн. | | Стан виконаннязаходів (результа-  тивніпоказникивиконанняПрограми) |
| Усього | у тому числі | | | Усього | у тому числі |
| Місцевий бюджет | Державний бюджет | Кошти з інших джерел | Місцевий бюджет |
| 1. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  пам’ятки  архітектури  національного значення Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97)  Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | | | | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації | | 2017 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці | 284,154 | 284,154 |  |  | 284,0 | 284,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 1.2. Проведення робіт по опорядженню фасадів | | 2018-  2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці» | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 1.3.Реставраційні роботи по покрівлі | | 2018-  2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; релігійна громада «Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці» | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2. | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  пам’ятки архітектури  національного значення Тернопільського замку  (ох. № 634) | | | 2.1.Розробка проектно-кошторисної документації | | 2017 | | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | | 611,351 | 611,351 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2.2. Проведення археологічних досліджень | | 2017 | | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | | 612,620 | 612,620 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2.3. Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень | | 2018-  2020 | | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2.4. Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи | | 2018-  2020 | | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3. | Здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робіт  підземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя | | | 3.1. Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв.м; по вул. Листопадовій на площі 20 кв.м; по вул. Валовій на площі 50 кв.м. | | 2017,  2018,  2019 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | | 489,774 | 489,774 |  |  | 391,00 | 391,00 | Проведено науково-археологі  чнідослідже  ння |
| 3.2. Проведення археологічних досліджень по вул. Руській на площі 60 кв.м. | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | | 89,30 | 89,30 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.3. Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | | 26,30 | 26,30 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.4. Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | | 49.90 | 49.90 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4. | | Відновлення історичного середовища міста Тернополя | | | 4.1.Створення історичноїзони «ТернопільськіЗолоті ворота» | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | - | - |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.2.Створення зонивідпочинку з встановленнямпомпової колонки біля арки по вул. Валовій | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 253,556 | 253,556 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.3.Створення туристичноїзони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’явул. Валової) - імітація-символ валу; мапа-макет Тернополя 16 ст., реконструкціяіснуючої колонки, заходи по благоустрою, підключенняелектромереж (ліхтар), архітектурно-проектніроботи та документація, вишукувальніроботи | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 470,0 | 470,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.4.Створення та відкриттяхудожньоїалеї-ретроспекції – «Тернопіль в роках», вул. Брюкнераабовул. Валова | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 215,0 | 215,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.5. Будівництвопам’ятникаВ.Громницького по вул. Громницького | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 260,0 | 260,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | Встановле  но пам’ятник В.Громни  цькому по вул. Громницького |
| 4.6. Виготовлення та встановленнямеморіальнихтаблиць Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул.Франка | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 185,0 | 185,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.7. Виготовлення та встановленнямеморіальноїтаблиціГетьмануІ.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 190,0 | 190,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.8. Виготовленняпам’ятниківархітектурим.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставнацерква, Храм Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 340,0 | 340,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.9. Відновленняпам’ятника-фігуриСвятоїТеклі | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 900,0 | 900,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.10. Виготовлення та встановленняскульптурноїкомпозиції-пам’ятникагімназисту по вул. Сагайдачного | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 390,0 | 390,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.11. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -  хлопчика чистильникавзуття | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 235,0 | 235,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.12. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -  хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 330,0 | 330,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.13. Виготовлення та встановленняскульптурноїкомпозиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 320,0 | 320,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.14. Виготовлення та встановленняМозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(міжвул. Багата і вул. Руська | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 380,0 | 380,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.15. Знакуванняпам’ятокархеології | | 2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління економіки, промисловості та праці | 300,0 | 300,0 |  |  | - | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 5. | | | Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини | | Встановлення та облік в базі даних пам’ятників та пам’ятних знаків; участь в паспортизації | | 2017-  2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | Кошти з бюджету не виділялися |
| 6. | | | Забезпечення гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини | | Проведення обстеження стану | | 2017-  2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | Кошти з бюджету не виділялися |
| 7. | | | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі | | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | | 2019-2020 | | Управління стратегічного розвитку міста; управління культури і мистецтв;  управління з питань містобудування, архітектури та кадастру; управління з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; Релігійна громада «Парафія Храму Різдва Христового місто Тернопіль Тернопільської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» | 1100,0 | 1100,0 |  |  | 1100,0 | 1100,0 | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація даху |
| **Всього по програмі** | | | | |  | |  | |  | **62796,155** | **12792,155** | **-** | **50004,0** | **1925,0** | **1925,0** |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому **«**Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»

(тисяч гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Проведенівидатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальнийфонд | спеціальний фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний  фонд |
| **1925,0** |  | **1925,0** | **1923,8** |  | **1923,8** | **1,2** |  | **1,2** |

Начальник управління культури та мистецтв Світлана Козелко

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання«Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»

Програма збереження культурної спадщини, яка затверджена рішенням сесії від 16 грудня 2016р. № 7/13/10, створена для здійснення комплексних заходів та проведення моніторингу пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення, пам’яток монументального мистецтва з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них, проведення реставраційних і консерваційних робіт, збереження пам’яток та подальшого їх залучення до туристичних маршрутів, розвитку туристично-екскурсійного руху, приведення пам’ятко-охоронної справи у відповідність до європейських стандартів.

За час дії Програмизбереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки здійснено такі завдання:

1. Проведено заходи та відповідно до п.2 рішення виконавчого комітету від 18.04.2012 року № 657 «Про взяття на облік і утримання об’єктів монументального мистецтва міста Тернополя» створено та ведеться відповідний реєстр об’єктів, станом на 01.10.2020р. зареєстровано:

- пам’ятки археології місцевого значення – 10 одиниць;

- пам’ятки архітектури національного значення – 5 одиниць;

- пам’ятки архітектури місцевого значення – 210 одиниць;

- пам’ятники та пам’ятні знаки – 37 одиниць.

- меморіальні таблиці – 86 одиниць.

- «Алея зірок» - 31 одиниця.

**-** анотаційні таблиці – 17 одиниць;

- меморіальний комплекс «Старий парк» - 11 одиниць;

- садово-паркові скульптурні композиції – 7 одиниць.

2. Розроблено проектно-кошторисну документацію на пам’ятку архітектури національного значення Архикатедральнийсобор[Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97)Пресвятої Богородиці (охоронний № 637 Н).

3. Проведено археологічні дослідження (розкопки) біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м.

4. Ліквідовано передаварійний стан та реставрацію даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі.

5. Встановленопам’ятник В.Громницького по вул. Громницького.

Управління культури і мистецтв є відповідальним виконавцемреалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Згідно з Програмою збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки проводилося вдосконалення роботи сектору розвитку культури та духовної спадщиниуправління культури і мистецтв.

За час дії Програми проведено роботи лише по чотирьох передбачених заходах на які виділялися кошти. При запланованих Програмою 12792,155 тис. грн. бюджетом профінансовано 1925,0 тис. грн. Використано 1923,8 тис.грн.

Однак, є заходи, які потребують подальшого вирішення. Тому рішенням сесії від 18.12.2020 № 8/2/9 прийнято Програму збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки.

Начальник управління культури та мистецтв Світлана Козелко