ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки

|  |
| --- |
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 19.12.2018р. № 7/31/15 |

Напрями діяльності та заходи Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Захід | Відпові-дальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| 2019-2020 роки | 2019-2020 роки |
| Міський бюджет | Державний бюджет | Інші | Міськийбюджет | Державний бюджет | Інші |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | Управ-ління ЖКГБтаЕ2019-2020 | 220000,0 | 220000,0 |  |  | 162699,5 | 162699,5 |  |  |  |
|  |
|  | Ремонт покрівель | 24000,0 | 24000,0 |  |  | 13304,0 | 13304,0 |  |  | Проведено ремонт на 52 об’єктах |
|  | Реставрація дахів | 4000,0 | 4000,0 |  |  | 720,0 | 720,0 |  |  | Виконано роботи –вул.Грушевського,5 |
|  | Ремонт покриття прибудинкових територій | 133000,0 | 133000,0 |  |  | 113535,0 | 113535,0 |  |  | Розпочато роботи на 12 об’єктах.Завершено на 65 об’єктах. |
|  | Ремонт і заміна внутрішньобудин-кових інженерних мереж, елементів обладнання | 13500,0 | 13500,0 |  |  | 8164,0 | 8164,0 |  |  | Виконано на 68 об’єктах |
|  | Ремонт міжпанельних швів | 2700,0 | 2700,0 |  |  | 1870,0 | 1870,0 |  |  | Закінчено роботи на 21 об’єктах |
|  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 4500,0 | 4500,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Виконано на 6 об’єктах |
|  | Влаштування дитячих майданчиків | 7400,0 | 7400,0 |  |  | 6438,0 | 6438,0 |  |  | Виконано роботи на 108 об’єктах |
|  | Ремонт спортивних майданчиків | 7500,0 | 7500,0 |  |  | 4222,0 | 4222,0 |  |  | Виконано роботи на 9 об’єктах-вул.Лучаківського,11;-вул.Тарнавського,22;-вул.Чернівецька;-вул.У.Самчука,32-34;-вул.Чалдаєва,1;-п-т Бандери,96;-вул.15Квітня,37;-вул.Протасевича,4;-вул.Р.Купчинського,1 |
|  | Експертне обстеження ліфтів | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 307 ліфтів |
|  | Капітальний ремонт ліфтів | 11500,0 | 11500,0 |  |  | 4960,0 | 4960,0 |  |  | Закінчено роботи на 46 об’єктах |
|  | Заміна газового обладнання | 200,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | Роботи не виконувались |
|  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян | 400,0 | 400,0 |  |  | 280,0 | 280,0 |  |  | Проведено заміну 45 нагрівальних приладів |
|  | Встановлення приладів обліку води | 500,0 | 500,0 |  |  | 280,0 | 280,0 |  |  | Встановлено 97 квартирних прилади обліку води малозабезпеченим громадянам |
|  | Заміна та встановлення поштових скриньок | 200,0  | 200,0  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | Влаштовано162 адресні скриньки |
|  | Проектні роботи | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 1872,0 | 1872,0 |  |  | Виготовлено 30 проектів |
|  | Інші види робіт | 6500,0 | 6500,0 |  |  | 4454,5 | 4454,5 |  |  | Виконувались роботи з освітлення прибудинкових територій, влаштування сходів між прибудинковими територіями, влаштування відмостків та ін. |
|  | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2020 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
| 2 | Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопроводів, проїздів, тротуарів) |  |  |  |
|  | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 112000,0 | 100000,0 | 12000,0 |  | 102639,419 | 91382,567 | 11256,852 |  | Виконувались роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі на 36 об'єктах.Виконано ремонт 8 зупинок громадського транспорту.Влаштовано навіси на 7 зупинках громадського транспорту.Виконано капітальний ремонт –влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП.- Дамба Тернопільського ставу по вул.Руській в м.Тернопіль – реконструкція – роботи завершено в 2018р. В 2019р. на оплату даних робіт виділено та оплачено кошти з державного фонду регіонального розвитку – 3 556 852,0 грн.  |
|  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 2010,0 | 2010,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | Укладено договір на «Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі» |
|  | 2.3.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 240000,0 | 50000,0 | 190000,0 |  | 208619,0 | 18619,0 | 190000,0 |  | В 2017р. укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2021р. |
|  | 2.4.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів  | Управ-лінняЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 26000,0 | 26000,0 |  |  | 22130,0 | 22130,0 |  |  | Виконано роботи на 25 об'єктахВиконано роботи на 4 об'єктах без залучення бюджетних коштівВиготовлялась проектно-кошторисна документація |
|  | 2.5.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів  | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 57000,0 | 57000,0 |  |  | 48502,39 | 48502,39 |  |  | Виконано роботи на 47 об’єктах.Розпочато роботи з переходом на наступний рік по вул.Київська,12 |
|  | 2.6.Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2020 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 911,4 | 911,4 |  |  | Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах вул.Руська, вул.Гоголя, вул.Хмельницького, вул.Старий Ринок, вул.Паращука, п-т С.Бандери, вул.Коновальця, вул.Слівенська, вул.Ю.Опільського, вул.В.Винниченка, вул.С.Крушельницької, вул.Шептицького |
| 3 | Підвищення безпеки на дорогах |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Розмітка доріг | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 4700,0 | 4700,0 |  |  | 1657,1 | 1657,1 |  |  | В 2019 роціНанесено розмітку:- 6932,46 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;- 106,15 км – осьових та роздільні лінії.В 2020 році послуги надавались згідно проведеної процедури та договору на виконання поточного ремонту вулиць ТМТГ. |
|  | 3.2.Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільськоїміської ради2019-2020 | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 550,0 | 550,0 |  |  | Виконано роботи на:-вул.Генерала М.Тарнавського,-вул.Руська,-проспект Злуки, -вул.Галицька. |
|  | 3.3.Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 4500,0 | 4500,0 |  |  | 4048,44 | 4048,44 |  |  | Встановлено 891 шт дорожній знак та 1,6 км металевого турнікетного огородження.Також, проводився ремонт 945,5 м.п. колесовідбійних і перильних огорож, а також 255 дорожніх знаків. |
|  | 3.4.Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-міськ-світло»2019-2020 | 4400,0 | 4400,0 |  |  | 2900,0 | 2900,0 |  |  | Проводився поточний ремонт та утримання світлофорних об'єктів |
|  | 3.5.Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів  | Управ-ління ЖКГБтаЕ, КП «Тер-нопіль-міськ-світло»,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 5000,0 | 5000,0 |  |  | 1800,0 | 1800,0 |  |  | Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування світлофорного об’єкту: на перехресті вулиць Богдана Хмельницького- Чорновола- в'їзд на привокзальний майдан залізничного вокзалу в м.Тернополі.вулиць Опільського- Крушельницької та на примиканні пр.Степана Бандери- вул.У.Самчука в м.Тернополі.Також, виконано Капітальний ремонт– влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6) в м.Тернополі.- Виготовлялась проектно-кошторисна документація. |
|  | 3.6.Утримання шляхово-мостового господарства | Управ-ління ЖКГБТаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільськоїміської ради2019-2020 | 134000,0 | 134000,0 |  |  | 113158,31 | 113158,31 |  |  | Проводилось підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території.Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача. |
| 4 | Покращення стану вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-міськ-світло»2019-2020 | 7000,0 | 7000,0 |  |  | 2850,0 | 2850,0 |  |  | Виконано роботи на 15 об'єктах.Замінено та встановлено 367 світильники, замінено та встановлено 7906 м кабеля.Виготовлялась проектно-кошторисна документація |
|  | 4.2. Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» (співфінансування) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-міськ-світло»,інші 2020 |  | 2000,0 |  | 17500,0 | 5675,0 | 1925,0 |  |  |  |
| 19500,0 | 3750,0 | Виконано роботи на вулицях:Клима Савури, Галицькій, Сірка, Сімовича, Чалдаєва, Гайовій, Гайовій бічній, Дружби, Орлика, Драгоманова, Юності, Макаренка, Лозовецькій, Текстильній. Також роботи виконано у парку Національного відродження.Виготовлено ПКД «Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Генерала М.Тарнавського(від пр.Злуки до вул.Київської) в м.Тернополі» - 49,96 (кошти місцевого бюджету) |
|  | 4.3.Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-міськ-світло»2019-2020 | 3900,0 | 3900,0 |  |  | 2580,0 | 2580,0 |  |  | Виконано роботи:-Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайонів «Дружба», «Східний», «Сонячний», «Центр».-Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідного переходу на вул. Бережанська в районі бару «Три богатирі» в м.Тернополі. |
|  | 4.4.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-міськ-світло»2019-2020 | 47000,0 | 47000,0 |  |  | 40139,5 | 40139,5 |  |  | Послуги наданоЗамінено 289 світильників, 968 ламп та 4884 м кабеля. |
| 5 | Благоустрій об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою  | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019-2020 | 44500,0 | 26500,0 | 18000,0 |  | 33597,732 | 17677,0 | 15920,732 |  | -Капітальний ремонт 9 об’єктів благоустрою  |
|  |  |  |
|  | 5.2.Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Укладено договір з переможцем проведеної процедури закупівлі (відсутні кошти для виконання робіт). |
|  | 5.3.Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою  | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 5700,0 | 5700,0 |  |  | 2239,16 | 2239,16 |  |  | Закуплено саджанці дерев, кущі, декоративне насадження, добриво, світлодіодні гірлянди, гілки для ялинки, ілюмінація, прапори, таблички, урни для сміття, костюми біологічного захисту та ін. |
|  |  5.4.Інші види робіт, послуг та придбання товарів щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 16200,0 | 16200,0 |  |  | 9480,046 | 9480,046 |  |  | Послуги:-з вивішування та знімання прапорів на вулицях міста;- поточний ремонт лавок з виготовленням та монтажем нових;- видалення сухостійких дерев на території РЛП «Загребелля»;- послуги вантажного автомобіля для демонтажу тимчасових споруд;-послуги автомобільним краном;- з обстеження шляхопроводу;- з ремонту інформаційних таблиць в кількості 6 штук;-консультаційні послуги;-монтаж новорічної інсталяції;-послуги з видалення та підрізки аварійних дерев;-послуги по видаленню заростей борщівника Сосновського;-садіння та догляд деревами та кущами.Сертифікати відповідності закінченого будівництва, виготовлення та встановлення інформаційних таблиць, судовий збір та ін. |
|  | 5.5.Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 420,0 | 420,0 |  |  | 248,4 | 248,4 |  |  | Проведено роботи з поточного ремонту пам’ятників Т. Шевченку та І. Франку в м.Тернополі. Проведено експертну оцінку об’єктів монументального мистецтва. Підвищення естетичного виду об’єктів монументального мистецтва та ін. |
|  | 5.6.Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 3200,0 | 3200,0 |  |  | 2375,5 | 2375,5 |  |  | Зменшено на 14% популяції безпритульних тварин законним шляхом, що підвищило та покращило імідж міста |
|  | 5.7.Утримання зелених насаджень(в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Тернопіль-ської міської ради2019-2020 | 14100,0 | 14100,0 |  |  | 11595,0 | 11595,0 |  |  | Надавались послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території, попередження виникнення аварійних ситуацій. |
|  | 5.8.Утримання кладовищ, в т.ч.: | Управ-ління ЖКГБтаЕ, СКП «Ри-туальна служ-ба»2019-2020 | 9165,0 | 9165,0 |  |  | 8510,3в т.ч. | 8510,3в т.ч. |  |  |  |
|  | Утримання території кладовищ, сторожова охорона та ін. | 2019-2020 | 8860,0 | 8860,0 |  |  | 8415,0 | 8415,0 |  |  | Забезпечено належний санітарний стан територій кладовищ та ін. |
|  | Здійснення поховання воїнів АТО/ООС, облаштування місць поховання воїнів | 2020 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялися |
|  | Поховання невідомих | 2019-2020 | 105,0 | 105,0 |  |  | 95,3 | 95,3 |  |  | Проведено поховання 19-х невідомих громадян міста |
|  | 5.9.Облаштування, будівництво кладовища на вул. Бригадній | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 9200,0 | 9200,0 |  |  | 4700,0 | 4700,0 |  |  | Кошти перераховано СКП «Ритуальна служба» на поповнення статутного капіталу для облаштування міського кладовища на вул.Бригадна. Роботи виконано |
|  | 5.10.Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 2500,0 | 2500,0 |  |  | 2097,74 | 2097,74 |  |  | Послуги надавалися, проводилося очищення дощоприймальних колодязів, труб дощової каналізації на території міста |
|  | 5.11.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 2200,0 | 2200,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Виготовлялась проектно-кошторисна документація на будівництво доріг мікрорайону «Північний».Виготовлялась проектно-кошторисна документація «Будівництво сміттєсортувальної лінії на території біля села Малашівці Зборівського району Тернопільської області». |
|  | 5.12.Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 2120,0 | 2120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  | Кошти спрямовано для будівництва каплиці на Микулинецькому кладовищі в пам'ять загиблих в АТО/ООС, як частини Меморіалу «Алея Героїв» |
|  | 5.13.Фінансова підтримка та дотація(комунальним підприємствам, ОСББ, управителям будинків та ін.) | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 9000,0 | 9000,0 |  |  | 1857,758 | 1857,758 |  |  |  Надано фінансову підтримку 30 ОСББ та 43 підприємствам, які обслуговують житловий фонд міста – 1252,5 тис. грн.-КП «Тернопільводоканал» – 393,6 тис. грн. |
|  | 5.14.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:-КП  | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 |  130000,0,в т.ч.: |  130000,0,в т.ч.: |  |  | 114329,7, в т.ч. | 114329,7, в т.ч. |  |  |  |
| «Тернопільводоканал» | 10000,0 | 10000,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  | Кошти на поповнення статутного капіталу перераховано КП «Тернопільводоканал» |
| -ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | - |
| -СКП «Ритуальна служба» | 3120,0 | 3120,0 |  |  | 1412,0 | 1412,0 |  |  | Кошти на поповнення статутного капіталу перераховано СКП «Ритуальна служба»: -на влаштуваннядругого меморіалу з поховання вояків АТО/ООС на кладовищі по вул. Микулинецькій – 300,00 тис.грн.;- на реконструкцію будинку трауру по вул. Микулинецькій,27 в м. Тернополі – 700,00 тис.грн.;- на будівництво каплиці – 412,0 тис.грн. |
| -КП «ТМТКЕ» | 111930,0 | 111930,0 |  |  | 106967,7 | 106967,7 |  |  | оплачено кошти КП «ТМТКЕ»для виконання зобов'язань по сплаті кредиту перед ЄБРР та ін. |
| -КП «Тернопільміськсвітло»  | 2700,0 | 2700,0 |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  | Кошти на поповнення статутного капіталу перераховано КП «Тернопільміськсвітло»  |
| КП «Екоресурси»та ін. | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  | -КП «Екоресурси» на потреби підприємства |
|  | 5.15.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, ліквідація місць розкопів, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільськоїміської ради2019-2020 | 144620,0 | 144620,0 |  |  | 118187,41 | 118187,41 |  |  | Проведено поточний ремонт-ліквідацію вибоїн на проїзній частині 112 вулиць .Проведено поточний ремонт на 283 вулицях .Виконано роботи з ліквідації місць розкопів.Поточний ремонт зупинок громадського транспорту с.Курівці, м-н Кутківці, вул.Лук'яновича, вул.Бережанська та ін.Виконано поточний ремонт, утримання мостів та шляхопроводівта інші роботи поточного характеру.Нанесено розмітку пластиком та фарбою:- 6735,12 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки (фарба);- 101,73 км – осьові та роздільні лінії.(фарба).- 420,0 кв. м. – нерегульовані пішохідні переходи дорожньої розмітки пластичними масами. |
|  | 5.16.Поточний ремонт підпірних стінок та сходів  | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 5000,0 | 5000,0 |  |  | 1155,6 | 1155,6 |  |  | Послуги надано, в т.ч.:- ремонт сходів на бульварі Д.Вишневецького,1;- ремонт сходів на вул. Багатій;- поточний ремонт підпірної стінки та благоустрою схилу біля фонтану «Сльози Гронського»;-поточний ремонт сходів до Тернопільського замку по вул.Замковій та ін.Виконано роботи з поточного ремонту: сходів біля будинків 6-8 по вул. Коновальця, сходів за адресою вул. Доли, сходів між школою – ліцеєм №21 та ДНЗ №28 зі сторони вул. Лепкого, 2 А, сходів біля будинку по вул. Танцорова,16, сходів на вул.Симоненка та підпірної стінки біля ж/б по вул.Гетьмана Мазепи,5. |
|  | 5.17.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | Управ-ління ЖКГБтаЕ 2019-2020 | 4000,0 | 4000,0 |  |  | 2655,0 | 2655,0 |  |  | Послуги надавалися, зокрема: промивання зливної каналізації на вул.: Текстильна, Острозького, Шептицького, Живова, Миру, Крушельницької, Глибока, пр.Злуки та ін. |
|  | 5.18.Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, водо-, теплопостачання і водовідведення | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільськоїміської ради2019-2020 | 11000,0 | 11000,0 |  |  | 7201,5 | 7201,5 |  |  | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за виконаними послугами:- з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів); - утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста;-з утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою міста та ін. |
|  | 5.19.Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж  | Управ-ління ЖКГБ та Е,КП «ТМТКЕ»2020 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  | 5.20.Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращення умов проживання мешканців | Управ-ління ЖКГБтаЕ,ОСББ 2020 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
| 6 | Покращення послуг водопостачання та водовідведення,забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг |  |  |  |
|  | 6.1.Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення  | Управ-лінняЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водо-канал»2020 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  | 6.2.Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Терно-пільводо-канал»2019-2020 | 1400,0 | 1400,0 |  |  | 1287,06 | 1287,06 |  |  | Надавалися послуги з утримання колонок-качалок. Проведено поточний ремонт 29 колонок- качалок, ремонт 38 пожежних гідранти та утримання 22 гідрантів. Поточний ремонт 1 бювету та утримання 3 бюветів. |
|  | 6.3.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Терно-пільводо-канал» та ін.2019-2020 | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 2329,4 | 2329,4 |  |  | Проводився поточний ремонт (водопостачання та водовідведення) 11 фонтанів |
|  | 6.4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях  | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Терно-пільводо-канал»2019-2020 | 10700,0 | 10700,0 |  |  | 598,9 | 598,9 |  |  | Виготовлено та проведено коригування проектно-кошторисної документації:-реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім.Т.Шевченка;-будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 18+00 на вул.Микулинецькій (зміни і доповнення);-будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних ж/б від ПК 13+50 до ПК 0-76 на вул.Микулинецькій.Виконувались роботи з капітального ремонту – влаштування каналізаційного колектора на ділянці вул. Братів Бойчуків,4а – Лепкого,16а в м.Тернополі. |
|  | 6.5.Будівництво, реконструкція, утримання, капітальний ремонт – влаштування дощової каналізації, колекторів | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водо-канал»2019-2020 | 7100,0 | 7100,0 |  |  | 2566,1 | 2566,1 |  |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію:-Капітальний ремонт водовипуску дощового колектора в р.Серет на вул.Дружби.Виконано роботи з капітального ремонту дощової каналізації на Театральному майдані.Виготовлено ПКД на виконання робіт: - «Реконструкція водопроводу на вул. Глибока Долина в м. Тернополі».- «Реконструкція каналізаційного колектора стічних вод на вул.Гребінки в м.Тернополі».Виконано роботи з реконструкції каналізаційного колектора стічних вод на вул.Садова. |
|  | 6.6.Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водо-канал»2020 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись  |
|  | 6.7.Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Терно-піль-водока-нал»2020 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
| 7 | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
|  | 7.1.Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільськоїміської ради2019 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Виконано роботи на: вул.Промисловій,вул.Микулинецькій,вул.Спортивній,вул.Яреми в м.Тернополі. |
|  | 7.2.Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019 | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1436,0 | 1436,0 |  |  | Виконано комплекс робіт з рекультивації земель учасників АТО/ООС на вул. Микулинецькій в м.Тернополі. |
|  | 7.3.Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділтехніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019 | 200,0 | 200,0 |  |  | 199,0 | 199,0 |  |  | Виконано комплекс робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області. |
|  | 7.4.Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2020 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  | 7.5.Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | Управ-ління ЖКГБтаЕ2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  |  |
|  | 7.6.Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти | Управ-лінняЖКГБтаЕ2019 | 100,0 | 100,0 |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  | ПрАТ «Тернопільводпроект» проведено моніторинг впливу об’єктів видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти. |
|  | 7.7.Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | Управ-ління ЖКГБтаЕ2019 | 70,0 | 70,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | ТОКП «Профілактична дезінсекція», роботи виконано із покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм в м.Тернополі на водних об'єктів вулиць Чумацькій, Білогірській. |
|  | 7.8.Капітальний ремонтоб’єктів водопроводу і каналізації | Управ-ління ЖКГБтаЕ,КП «Тер-нопіль-водока-нал»2019 | 500,0 | 500,0 |  |  | 420,0 | 420,0 |  |  | Виконано роботи:-Капітального ремонту каналізаційного колектора від КНС №10 до каналізаційних очисних споруд по вул.Об'їзній в м.Тернополі. |
|  | 7.9.Інші заходи в сфері охорони навколишнього природного середовища | Управ-ління ЖКГБтаЕКП «ОПКіВм. Терно-поля»2019 | 50,0 | 50,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | Виконано обстеження грунтів в зоні впливу сміттєзвалища ТПВ біля с. Малашівці. |
| 8 | Реалізація концепції комплексного озеленення |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | Управ-ління ЖКГБтаЕ2019  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  | 8.2.Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | Управ-ління ЖКГБтаЕ,балан-соутри-мувачі об’єктів ПЗФ 2019 | 50,0 | 50,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | ТОКП «Профілактична дезінсекція», роботи виконано із спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) (зокрема, акарицидних заходів з метою зменшення популяції іксодових кліщів по вул. Чумацькій, Яблуневій в межах РЛП "Загребелля") |
|  | 8.3.Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ земель-них ресурсів 2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
|  | 8.4.Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | Управ-ління ЖКГБТаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської ради2019 | 100,0 | 100,0 |  |  | 85,3 | 85,3 |  |  | Виконано |
|  | 8.5. Проведення заходів із озеленення, в т.ч. відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої зони | Управ-лінняЖКГБтаЕ2019 | 100,0 | 100,0 |  |  | 59,0 | 59,0 |  |  | Виконано |
|  | 8.6.Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | Управ-ління ЖКГБтаЕ,відділ техніч-ного нагляду Терно-пільської міської радита інші2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти не виділялись |
| Усього | 1336955,0 | 1099455,0 | 220000,0 | 17500,0 | 1052381,665 | 831454,081 | 217177,584 | 3750,0 |  |

Аналіз виконання програми за видатками міського бюджету:

 тис. гривень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 831454,081 | 334222,666 | 497231,415 | 787748,695 | 311290,089 | 476458,606 | -43705,386 | -22932,577 | -20772,809 |

Аналіз виконання програми за кошти державного бюджету та кошти інших джерел:

 тис. гривень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| субвенція з державного бюджету |
| 23620,732 | 0 | 23620,732 | 23594,56 | 0 | 23594,56 | -26,172 | 0 | -26,172 |
| кошти з державного фонду регіонального розвитку |
| 3556,852 | 0 | 3556,852 | 3556,852 | 0 | 3556,852 | 0 | 0 | 0 |
| кошти державного бюджету |
| 190000,0 | 0 | 190000,0 | 118538,13 | 0 | 118538,13 | -71461,87 | 0 | -71461,87Дані кошти заплановано використати у 2021 році |
| кредитні кошти НЕФКО |
| 3750,0 | 0 | 3750,0 | 3042,488 | 0 | 3042,488 | -707,512 | 0 | -707,512 |

Пояснювальна записка про кінцеві результати виконання

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018р. № 7/31/15

Кошти передбачені в програмі – 1336955,0 тис. грн., з них: 1099455,0 тис. грн. – міський бюджет, 220000,0 тис. грн. – державний бюджет та 17500,0 тис. грн. – інші джерела.

За період 2019-2020 роки для виконання заходів програми було виділено кошти в сумі 1052381,665 тис. грн., з них: 831454,081 тис. грн. – міський бюджет, 217177,584 тис. грн. – кошти державного бюджету та 3750,0 тис. грн. – кредитні кошти НЕФКО.

За період 2019-2020 роки використано кошти в сумі 936480,725 тис. грн., з них: 787748,695 тис. грн. – міський бюджет, 145689,542 тис. грн. – кошти державного бюджету, 3042,488 тис. грн. – кредитні кошти НЕФКО.

За час дії програми виконувались заходи (роботи та послуги, придбання товарів) з наступних напрямів діяльності:

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду:

- ремонт покрівель - проведено ремонт на 52 об’єктах,

- реставрація дахів - виконано роботи на вул.Грушевського,5,

- ремонт покриття прибудинкових територій - розпочато роботи на 12 об’єктах, завершено на 65 об’єктах,

- ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано роботи на 68 об’єктах,

- ремонт міжпанельних швів - закінчено роботи на 21 об’єктах,

- ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків - виконано роботи на 6 об’єктах,

- влаштування дитячих майданчиків - виконано роботи на 108 об’єктах,

- ремонт спортивних майданчиків - закінчено роботи на 9 об’єктах,

- експертне обстеження ліфтів - 307 ліфтів,

- капітальний ремонт ліфтів - закінчено роботи на 46 об’єктах,

- заміна газового обладнання, встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян - проведено заміну 45 нагрівальних приладів, встановлено 97 квартирних прилади обліку води,

- заміна та встановлення поштових скриньок - влаштовано162 адресні скриньки,

- проектні роботи та інші види робі - виготовлено 30 проектів, виконувались роботи з освітлення прибудинкових територій, влаштування сходів між прибудинковими територіями, влаштування відмостків та ін.

Покращення стану вулично-дорожної мережі:

- капітальний ремонт, реконструкція об'єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.: вулиць, тротуарів, міжквартальних проїздів, мостів, шляхопроводів, штучних споруд, облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами та ін.

В 2019 році

Завершено роботи на об’єктах:

-Капітальний ремонт вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук’яновича).

-Капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул.Винниченка, 8 в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт проїзду від вул.С.Будного до будинку за адресоювул.С.Будного, 3а в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт– влаштування денної тимчасової стоянки для легкових автомобілів за адресою проспект С.Бандери- вул.Клінічна в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття фігурними елементами мощення на вул.Січинського в районі будівлі за адресою вул.Валова,11 в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Шпитальної в м.Тернополі (ділянка від вул.Я.Стецька до вул.Острозького).

-Капітальний ремонт перехрестя вул.Дружби та вул.Миру в м.Тернополі (верхній шар).

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу на вул.Львівській в м.Тернополі (ділянка від церкви Вознесіння Христового до АЗС «Автотехсервіс»).

- Капітальний ремонт вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху на проїзді від вул.Чумацької до вул.Яблуневої в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху ділянки вул.Чорновола від вул.І.Франка до вул.Ю.Словацького в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі бувшого кафе «Поплавок») в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт– влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі ресторану «Хутір») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі причалу катера поблизу «Дальнього пляжу») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– тимчасова (експериментальна) схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького– вул.Крушельницької в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару та влаштування декоративного освітлення по вул.Чорновола в м.Тернополі.

 - Капітальний ремонт вул.Стадникової в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт ділянки дороги на вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»).

-Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького– вул.Крушельницькоївм.Тернополі.

-Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького- вул.Крушельницької- вул.Бродівської- вул.Збаразької- вул.Галицької та вул.Вояків Дивізії «Галичина» в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування колектора дощової каналізації привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернопіль.

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від гаражного кооперативу до закладу громадського харчування «Рандеву»).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від заїзду на територію Управління ДСНС України у Тернопільській

області до вул.О.Довженка).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка в межах житлового будинку вул.Л.Українки,8 з облаштуванням зупинки громадського транспорту).

Виконувались роботи:

- Капітальний ремонт вул.Чернівецької в м.Тернополі (ділянка від вул.Микулинецької до будинку №50).

- Капітальний ремонт вул.Юрчака в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху із світлофорним об’єктом на примиканні вул.Клінічної до проспекту С.Бандери в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Загребельної в м.Тернополі.

Завершено роботи на об’єктах:

- Капітальний ремонт– влаштування пішохідної доріжки від вул.15Квітня до вул.Сахарова (в районі станції підйому води №3) в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт тротуару на вул.Чайковського від проспекту С.Бандери до будинку №32 на вул.Чайковського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Монюшка в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від двохарочного моста до вул.Чехова) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (поблизу зупинки громадського транспорту) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від будинку №39 до будинку №83) – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Спортивній (ділянка від будинку 29 пр.Злуки до заїзду на територію ДНЗ №31) в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт– влаштування нерегульованого пішохідного переходу на вул.А.Манастирського з організацією дорожнього руху на перехресті вул.Малишка–вул.А.Манастириського–вул.Піскова в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення поблизу загальноосвітньої школи №8 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху з влаштуванням пішохідного переходу в районі житлового будинку №5 на вул.Коновальця в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від житлового будинку №10 до житлового будинку №16 на вул.Л.Українки).

Виконувались роботи:

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару від житлового будинку на вул.Морозенка,7 до ЗОШ №28 №29 та спортивної школи №2 в м.Тернополі – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9) в м.Тернополі.

Виконано роботи з капітального ремонту:

- 2 зупинок громадського транспорту в с.Малашівці;

- 1 зупинки громадського транспорту с.Вертелка;

- 3 зупинок громадського транспорту с.Кобзарівка;

- 2 зупинок громадського транспорту на вул.Проектній;

-влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Стуса (в районі житлового будинку №10) в м.Тернополі.

В 2020 році

Виконано роботи:

-Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт- влаштування транспортної розв’язки вул.15Квітня- вул.Купчинського- проспект Злуки в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вулиці Стецька в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт- тимчасова схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу на вул.Митрополита Шептицького- вул.Оболоня- вул.Білогірська в м.Тернополі.

-Капітальний ремонт- тимчасова (експериментальна) організація дорожнього руху на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.І.Репина (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул.І.Репина,11) до житлового будинку за адресою вул.Вербицького,22).

- Капітальний ремонт –влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП.

Виконувались роботи:

- Капітальний ремонт вул.Загребельної в м.Тернополі.

Завершено роботи:

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару від житлового будинку на вул.Морозенка,7 до ЗОШ №28 №29 та спортивної школи №2 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в районі житлового будинку №14 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в районі житлового будинку №16 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару на ділянці від ТНВК №32 до житлового будинку за адресою вул.Бригадна, 14а в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Київській (в районі житлових будинків №1,7) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Генерала М.Тарнавського до житлового будинку за адресою вул.Чалдаєва,5 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Київській в м.Тернополі (ділянка від житлового будинку вул.Київська,3 до заїзду на територію КПТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго» за адресою вул.Київська,3а).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Руській в м.Тернополі (ділянка із сторони Надставної церкви).

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару на ділянці вул.Довженка (від будинку №20 до заїзду прибудинкової території будинку №22) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лучаківського (від церкви Святого Йосафата до вул.Громницького).

- Капітальний ремонт– влаштування каналізаційного колектора на ділянці вул.Братів Бойчуків,4а – Лепкого,16а в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуарів на вул.І.Репина (від житлового будинку №14 до заїзду в Тернопільський обласний дитячий комунальний будинок) в м.Тернополі.

 Виконано роботи з капітального ремонту тротуарів без залучення бюджетних коштів на 4 об'єктах:

Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Енергетична (ділянка від пр-т. Злуки до заїзду на територію ВАТ «Тернопільобленерго») в м.Тернополі.

Капітальний ремонт– влаштування покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Енергетична (ділянка від вул.Збаразької до буд.№1 гуртожитку ТВПУ №4) в м.Тернополі.

Капітальний ремонт- влаштування тимчасової стоянки для легкового транспорту на проспекті Злуки в м.Тернополі (навпроти магазину «Білий лебідь»).

Капітальний ремонт- благоустрій ділянки тротуару за адресою вул.Л.Українки в м.Тернополі.

 Виготовлялась проектно-кошторисна документація.

В 2020р. виконано роботи з влаштування навісів зупинок громадського транспорту:

– зупинка «вул. Київська (до Центру)» на вул. Київській в м.Тернополі (навіс та влаштовано бруківку);

– зупинка «Залізничний вокзал» на вул. Б.Хмельницького в м.Тернополі;

– зупинка «6-та школа» на вул. Руській в м.Тернополі;

– зупинка «вул. Поліська» на вул. Бродівській в м.Тернополі;

– зупинка «Центр» на вул. Руській в м.Тернополі;

– зупинка «Технічний університет» на вул. Руській в м.Тернополі».

Також, виготовлено проектно-кошторисну документацію:

-Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки на вул. Новий Світ в м. Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки від водозабору №1 в м.Тернополі до вул.Дружби в с.Біла.

Підвищення безпеки на дорогах – виконувались роботи:

- влаштування та заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських),

- нанесення дорожньої розмітки,

- утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож, світлофорних об'єктів.

- та ін.

Покращення стану вуличного освітлення:

В 2019 році

Виконано роботи на 3 об’єктах:

- Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Курівці.

- Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Чернихів.

-Капітальний ремонт – влаштування вуличної ілюмінації на п-ті Ст.Бандери та вул.Руській в м.Тернополя.

В 2020 році

Виконано роботи на 12 об'єктах:

- с.Іванківці;

-вул.Басарабія в с.Глядки;

- в с.Кобзарівка;

- вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів;

- вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29;

- вул.Академіка Корольова;

- вул.Мирна;

- вул. Гетьмана Сагайдачного (на примиканні до Театрального майдану);

- бульвару Тараса Шевченка (на примиканні до Театрального майдану);

- вул. Генерала М.Тарнавського (ділянка між житловими будинками №16 та №22 );

- вул. В.Великого (пішохідна доріжка біля житлового будинку №3 в напрямку дач садового товариства «Ювілейний»);

- вул.В.Великого (біля житлових будинків №9 та №9а).

Також, виконувались роботи з реконструкції системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті», утримання та поточного ремонту вуличного освітлення, новорічного утримання, влаштування додаткового освітлення на пішохідних переходах.

Благоустрій об’єктів благоустрою.

Виконувались роботи з реконструкції, капітального та поточного ремонтів, утримання об’єктів благоустрою та об’єктів шляхово-мостового господарства (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, ліквідація місць розкопів, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.).

В 2019 році

Завершено роботи:

- Капітальний ремонт сходів біля фонтану «Сльози Гронського» (правий спуск) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт сходів біля фонтану «Сльози Гронського» (лівий спуск) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт парапетної стінки фонтану «Сльози Гронського» в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт зовнішнього освітлення сходів та фонтану «Сльози Гронського» в м. Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару та прилеглої території за адресою вул. Кн. Острозького, 55 в м. Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій від вул. Яблуневої до «Дальнього пляжу» в м. Тернополі.

- Капітальний ремонт – облаштування елементів благоустрою, зелених насаджень та освітлення прилеглої території до вул. Коперника в м. Тернополі.

- Виконано роботи з капітального ремонту - влаштування громадського туалету в сквері на вул. Чорновола в м. Тернополі

В 2020 році

Виконано роботи:

-«Капітальний ремонт - влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянки від клубу «GOOD one» до ресторану «Хутір».

- «Капітальний ремонт - облаштування дитячого майданчика біля магазину Карпати в м.Тернополі».

-«Реконструкція спортивного мультифункціонального майданчика біля магазину "Карпати" за адресою вул.Бережанська,53».

Покращення послуг водопостачання та водовідведення, забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг

Виконувались роботи:

- з утримання та поточного ремонту колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів, фонтанів;

- капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів.

Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища

Виконано роботи з рекультивації земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Виконано роботи із покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водойм в м.Тернополі на водних об'єктів вулиць Чумацькій, Білогірській.

Реалізація концепції комплексного озеленення:

Виконано роботи із спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) (зокрема, акарицидних заходів з метою зменшення популяції іксодових кліщів по вул. Чумацькій, Яблуневій в межах РЛП «Загребелля»).

Окрім цього, протягом дії програми на умовах співфінансування з державного бюджету, реалізовано проекти

- Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі: виділено кошти субвенції з державного бюджету– 7700,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 7699,0 тис. грн.; з міського бюджету оплачено – 177,0 тис. грн.

-Капітальний ремонт вул.В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі – виділено кошти субвенції з державного бюджету – 6700,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 6699,9 тис. грн.; з міського бюджету оплачено– 201,0 тис. грн.

- Капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола в м. Тернополі – виділено кошти субвенції з державного бюджету – 5100,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 5100,0 тис. грн.; з міського бюджету оплачено– 289,4тис. грн.

- Капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул.Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») –виділено кошти субвенції з державного бюджету – 2200,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 2195,74 тис. грн.; з міського бюджету оплачено – 51,8 тис. грн.

- Капітальний ремонт юнацько-спортивного майданчика за адресою м.Тернопіль, проспект Злуки,15 – виділено кошти субвенції з державного бюджету – 500,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 495,45 тис. грн.; з міського бюджету оплачено – 12,7 тис. грн.

- Капітальний ремонт існуючих вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с.Дичків Тернопільського району – виділено кошти субвенції з державного бюджету – 775,2 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 755,28 тис. грн.; з міського бюджету оплачено– 23,3 тис. грн.

- Реконструкція спортивного мультифункціонального майданчика за адресою вул. Генерала М. Тарнавського, 22 в м.Тернопіль, виділено кошти субвенції з державного бюджету – 998,0 тис. грн., оплачено за виконані роботи – 998,0 тис. грн.; з міського бюджету оплачено – 1150,0 тис. грн.

- Дамба Тернопільського ставу по вул.Руській в м.Тернопіль – реконструкція – роботи завершено в 2018р. В 2019р. на оплату даних робіт виділено та оплачено кошти з державного фонду регіонального розвитку – 3 556,852 тис. грн.

- Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі – в 2020р. виділено кошти з державного бюджету в сумі – 190000,0 тис. грн., оплачено – 118538,13 тис. грн. Виконано - демонтовано старий шляхопровід. Проведено перенос кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Проведено роботи з влаштування під'їздів до шляхопроводу, бетонування підпірних стінок та відкрилків до шляхопроводу. Влаштовано збірно-монолітну конструкцію шляхопроводу. Проведено роботи з влаштування під'їзду зі сторони вул.Протасевича. Відновлено рух по тимчасовій схемі організації дорожнього руху транспорту зі сторони вул. Об’їзної. Повністю відновлено рух транспорту через новозбудований міст. Влаштовано вуличне освітлення під'їздів до моста. Решту коштів заплановано використати в 2021 році. З міського бюджету в 2019 році оплачено – 17325,0тис. грн., в 2020 році – 1066,9 тис. грн.

За кошти інших джерел

- Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» – кредитні кошти НЕФКО виділено – 3750,0 тис. грн., оплачено – 3042,488 тис. грн.; з міського бюджету оплачено – 49,96 тис. грн. Виконано роботи на вулицях: Клима Савури, Галицькій, Сірка, Сімовича, Чалдаєва, Гайовій, Гайовій бічній, Дружби, Орлика, Драгоманова, Юності, Макаренка, Лозовецькій, Текстильній. Також, роботи виконано у парку Національного відродження.

.Також:

–Виконувались роботи з капітального ремонту вулиці Київської (ділянка від вул.Генерала М.Тарнавського до вул.Героїв Чорнобиля) в м.Тернополі– без залучення бюджетних коштів.

 Оскільки, заходи даної програми потребують подальшого виконання, тому рішенням міської ради від 18.12.2020 року №8/2/12 «Про затвердження програм» затверджено Програму розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки.

Начальник управління житлово-комунального господарства,

благоустрою та екології Олег СОКОЛОВСЬКИЙ