Додаток

**6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін  виконання | Виконавці | Джерела  фінансува  ння | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | | | | | | | Очікуваний  результат |
| 2021 | | 2022 | 2023 | | | 2024 |
| 1. | Моніторінг пам’яток археології, архітектури, історії, монументального мистецтва | Моніторинг об’єктів культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади | 2021-  2024 | Управління культури і мистецтв | Коштів не потребує | - | | - | - | | | - | Перевірка стану пам’яток культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади |
| 2. | Ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури національно  го значення | 2.1. Ремонтно-реставраційні роботи Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97)  Пресвятої  Богородиці  (ох. № 637 Н) | 2021-  2024 | Управління культури і мистецтв; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Бюджет громад  Інші джерела | 1000,0  3000,0 | | 1000,0  4000,0 | 1000,0  12398,0 | | | **~~-~~**  **~~-~~** | Опорядження фасадів, покрівлі, облаштування  оглядового майданчика |
| 2.2. Ремонтно-реставраційні роботи Тернопільського замку (ох. № 634) | 2021-  2024 | Управління культури і мистецтв; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини  Управління розвитку спорту та фізичної культури | Бюджет громади  Інші джерела | 1000,0  1000,0 | | 500,0  1000,0 | 500,0  1000,0 | | | -  - | Ліквідація аварійного стану об’єкту |
| 2.3. Ремонтно-реставраційні роботи Храму Різдва Христового (охоронний № 636) | 2021-  2023 | Управління культури і мистецтв; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Бюджет громади  Інші джерела | 500,0  1000,0 | | 500,0  1000,0 | 500,0  1000,0 | | | -  - | Опорядження фасадів, покрівлі |
| 3. | Дослідні, археологічні, архітектурні та ремонтно-реставраційні роботи | Проведення археологічних досліджень, тематичних історико-краєзнавчих досліджень присвячених актуальним річницям, подіям, тощо | 2022 -  2023 | Управління культури і мистецтв; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології  фінансове управління; управління освіти і науки; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 100 | | 106,60 | 157,50 | | | - | Розкриття історичних таємниць минулого міста, відновлення історичної справедливості, відкриття для тернополян відомих, постатей, уродженців міста, краю, які працювали в Тернополі.  Дослідження на площі 180 кв.м:  по вул. Листопадовій,  по вул. Руській,  по вул. Валовій,  по вул. Старий Ринок,  по вул. Замковій |
| 4. | Історичне відтворення старого міста,  організація і проведення презентаційних заходів | 4.1. Проведення робіт по створенню історичних зон | 2021-2022 | Управління культури і мистецтв; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 350,0 | | 215,0 | - | | | - | Створення зон:  - «Тернопільські Золоті ворота»;  - «На валу 16 ст., помпова колонка на валу»;  - «Тернопіль в роках» |
| 4.2. Встановлення меморіальних таблиць | 2021-2024 | Управління культури і мистецтв; управління економіки, промисловості та праці; фінансове управління; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 150,0 | | 150,0 | 180,0 | | | 180,0 | Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць:  - історичне дослідження ареалу Тернополя 16 ст. |
| Інші джерела | 100,0 | | - | - | | | - |
| 4.3. Реалізація проєкту «Бронзовий Тернопіль»: | 2021-2024 | Управління культури і мистецтв; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | | | 150,0 | Встановлення в мініатюрі пам’ятників архітектури м. Тернополя в бронзових моделях (Тернопільський Замок, Надставна церква, церква Різдва Христового, костел Єзуїтів, залізничний вокзал та інші) |
| Інші джерела | 180,0 | | - | - | | | - |
| 4.4.Виготовлення та встановлення пам’ятників, скульптурних композицій | 2021-  2024 | Управління культури і мистецтв; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 370,0 | | 370,0 | 870,0 | | | 250,0 | - пам’ятника-фігури Святої Теклі;  - Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами (між вул. Багата і вул. Руська) та ін. |
|  |  | 4.5 Організація і проведення тематичних виставок, презентацій, які відображають історичне минуле, пам’ятні дати в історії міста, відомих історичних постатей, уродженців міста і краю або діяльність яких пов’язана з Тернополем | 2021-2024 | Управління культури і мистецтв; управління освіти; фінансове управління; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | Виготовлення матеріально-технічних засобів презентаційного характеру, популяризація для широкого загалу історії міста, забезпечення національно-патріотичного виховання молоді |
| 5. | Створення інформаційно  го поля на об’єкти культурної спадщини | 5.1Ведення реєстру пам’ятників, пам’ятних знаків; участь в паспортизації | 2021-  2024 | Управління культури і мистецтв | Коштів не потребує | | | | | | | | Створення бази даних на об’єкти культурної спадщини |
| 5.2 Пошук, відновлення, благоустрій та внесення до реєстру пам’ятних знаків надгробків відомим історичним постатям | 2021-2024 | Управління культури і мистецтв; управління освіти; фінансове управління; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста | Бюджет громади | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | Залучення волонтерів, істориків, краєзнавців та зацікавлених осіб до пошуку могил відомим тернополянам.  Створення нових, впорядкованих локацій, які доповнюватимуть туристичні маршрути з історії міста |  |  | Залучення волонтерів, істориків, краєзнавців та зацікавлених осіб до пошуку могил відомим тернополянам.  Створення нових, впорядкованих локацій, які доповнюватимуть туристичні маршрути з історії міста |

Міський голова Сергій НАДАЛ