Додаток

до рішення виконавчого комітету

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

ЗВІТ

управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології про підсумки роботи за 2019-2020 роки

У 2019 році в управлінні працювало 32 особи, при штатній чисельності – 35 осіб.

За звітний період управління виконувало роботи відповідно до виділених бюджетних коштів.

У 2019 році управлінням було освоєно 417,492 млн. грн.

З них 150,061 млн. грн. із загального фонду було використано на наступне:

1. Поточний ремонт вулично - дорожньої мережі міста на 135 вулицях, оплачено – 46 287,8 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м. Тернополі – 2 261,8 тис. грн.

3. Встановлено дорожніх знаків – 401 шт., також проводився ремонт дорожніх знаків та огорожі – 1 464,1 тис. грн.

4. Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на суму 1 657,1 тис. грн. (6932,46 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 106,15 км осьових та роздільні ліній).

5. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в т.ч. проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення (замінено 121 світильник, 968 ламп, 1351 м кабеля та ін.), а також проведено демонтаж і монтаж новорічної ялинки, ілюмінації, послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) в т.ч. проводилась оплата за електроенергію для їх потреб – 20 940,3 тис. грн.

6. Послуги зі здійснення технічного нагляду за утриманням та поточним ремонтом об'єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі громади на суму 3 156,3 тис. грн.

7. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м. Тернополі - 2 157,1 тис. грн.

8. Виконано роботи з утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж, поточний ремонт дощової каналізації та ін. – 2 235,0 тис. грн.

9. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бюветів на суму 1 785,5 тис. грн.

10. Поточний ремонт тротуарів, доріжок, зупинок громадського транспорту та ін. – 2 017,1 тис. грн.

11. Інші послуги та придбання (видалення аварійних дерев, послуги з демонтажу тимчасових споруд, послуги з обстеження, придбання саджанців, щитів, прапорів, світлодіодних гірлянд, ілюмінації, дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка 5 ОСББ та підприємств, що обслуговують житловий фонд і інші послуги) – 6 787,5 тис. грн.

12. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 5 704,2 тис. грн.

13. Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста – 48 721,5 тис. грн.

14. Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків – 1 038,2 тис. грн.

15. Послуги з утримання міських кладовищ – 3 847,5 тис.грн.

За 2019 рік 253,4 млн. грн. з спеціального фонду були використані на виконання наступних робіт.

1. Виконано роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства міста (в т. ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації), оплачено – 56 462,4 тис. грн. (кошти міського бюджету) та 7 699,02 тис. грн. (субвенція з державного бюджету).

Завершено роботи на 25 об’єктах:

- Капітальний ремонт вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук’яновича).

- Капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул.Винниченка, 8 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт проїзду від вул.С.Будного до будинку за адресою вул.С.Будного, 3а в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування денної тимчасової стоянки для легкових автомобілів за адресою проспект С.Бандери - вул.Клінічна в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху із світлофорним об’єктом на примиканні вул.Клінічної до проспекту С.Бандери в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття фігурними елементами мощення на вул.Січинського в районі будівлі за адресою вул.Валова,11 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Шпитальної в м.Тернополі (ділянка від вул.Я.Стецька до вул.Острозького).

- Капітальний ремонт перехрестя вул.Дружби та вул.Миру в м.Тернополі (верхній шар).

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу на вул.Львівській в м.Тернополі (ділянка від церкви Вознесіння Христового до АЗС «Автотехсервіс»).

- Капітальний ремонт вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху на проїзді від вул.Чумацької до вул.Яблуневої в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху ділянки вул.Чорновола від вул.І.Франка до вул.Ю.Словацького в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі бувшого кафе «Поплавок») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі ресторану «Хутір») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування пристроїв обмеження руху транспорту на вул.Чумацькій (в районі причалу катера поблизу «Дальнього пляжу») в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – тимчасова (експериментальна) схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького– вул.Крушельницької в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару та влаштування декоративного освітлення по вул.Чорновола в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Стадникової в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт ділянки дороги на вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»).

- Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького- вул.Крушельницької в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки вул.Б.Хмельницького- вул.Крушельницької- вул.Бродівської- вул.Збаразької- вул.Галицької та вул.Вояків Дивізії «Галичина» в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування колектора дощової каналізації привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернопіль.

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від гаражного кооперативу до закладу громадського харчування «Рандеву»).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від заїзду на територію Управління ДСНС України у Тернопільській області до вул.О.Довженка).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка в межах житлового будинку вул.Л.Українки,8 з облаштуванням зупинки громадського транспорту).

Виконувались роботи:

- Капітальний ремонт вул.Чернівецької в м.Тернополі (ділянка від вул.Микулинецької до будинку №50).

- Капітальний ремонт вул.Юрчака в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вул.Загребельної в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі (виділено кошти субвенції з державного бюджету – 7 700 000,0 грн.).

- Виготовлялась проектно-кошторисна документація.

- Проводилась експертиза ПКД.

2. У 2019 році виконувались роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової на 17 325,0 тис. грн. Демонтовано частину старого шляхопроводу. Проведено перенос частини кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Влаштовано буро-набивні палі – 6 шт на одній стороні шляхопроводу. Проведено влаштування з’єднання. Розпочаті роботи з влаштування підпірної стінки та ін. Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період проведення ремонтних робіт шляхопроводу. Влаштовано висотний обмежувач руху автомобілів на вул. Протасевича.

3. Виконано роботи з капітального ремонту зупинок, а саме:

1) 2 зупинок громадського транспорту в с.Малашівці – 114,1 тис. грн.;

2) 1 зупинки громадського транспорту с.Вертелка – 36,9 тис. грн.;

3) 3 зупинок громадського транспорту с.Кобзарівка – 119,3 тис. грн.;

4) 2 зупинок громадського транспорту на вул.Проектній – 325,2 тис. грн.;

5) влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Стуса (в районі житлового будинку №10) в м.Тернополі – 416,0 тис. грн.

4. Виконувались роботи з капітального ремонту тротуарів, оплачено 10 128,9 тис. грн.

Завершено роботи на 14 об’єктах:

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Чайковського від проспекту С.Бандери до будинку №32 на вул.Чайковського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Монюшка в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від двохарочного моста до вул.Чехова) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (поблизу зупинки громадського транспорту) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від будинку №39 до будинку №83) – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Спортивній (ділянка від будинку 29 пр.Злуки до заїзду на територію ДНЗ №31) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – влаштування нерегульованого пішохідного переходу на вул.А.Манастирського з організацією дорожнього руху на перехресті вул.Малишка–вул.А.Манастириського–вул.Піскова в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення поблизу загальноосвітньої школи №8 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху з влаштуванням пішохідного переходу в районі житлового будинку №5 на вул.Коновальця в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару від житлового будинку на вул.Морозенка,7 до ЗОШ №28 №29 та спортивної школи №2 в м.Тернополі – в межах виділених коштів.

- Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від житлового будинку №10 до житлового будинку №16 на вул.Л.Українки).

- Капітальний ремонт – влаштування пішохідної доріжки від вул.15 Квітня до вул.Сахарова (в районі станції підйому води №3) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт – заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9) в м.Тернополі – в межах виділених коштів.

5. Перераховано кошти в поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 37 229,7 тис. грн.

6. Також у 2019р. виконано наступні роботи капітального характеру:

- капітальний ремонт - влаштування вуличної ілюмінації на пр. С.Бандери вул. Руській в м. Тернополі – 1 484,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт - влаштування громадського туалету в сквері на вул. В.Чорновола на суму 1 182,8 тис. грн.;

- будівництво бювету на бульварі Куліша (роботи розпочато в 2018 році) – 935,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт-влаштування пристроїв примусового зниження швидкості: вул.Генерала М.Тарнавського, вул.Руська, проспект Злуки , вул.Галицька – 537,2 тис. грн.;

- заміна та встановлення світлофорних об'єктів (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 746,4 тис. грн.: виконано капітальний ремонт – влаштування світлофорного об’єкту на вул.Л.Українки (поблизу житлового будинку №6) в м.Тернополі та на перехресті вул Б.Хмельницького – Чорновола - в'їзд на привокзальний майдан залізничного вокзалу;

- капітальний ремонт вуличного освітлення: в с. Курівці – 137,1 тис. грн., в с. Чернихів – 190,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайонів «Східний», «Сонячний» та «Центр» в м. Тернополі – 1 897,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт – заміна 11 пожежних гідрантів на суму 299,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт – встановлення 75 квартирних приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян – 127,9 тис. грн., проведено заміну 36 нагрівальних приладів в квартирах малозабезпечених громадян – 138,0 тис. грн.

- капітальний ремонт дощової каналізації на Театральному майдані та капітальний ремонт-влаштування каналізаційного колектора на ділянці вул. Бр.Бойчуків, 4а - Лепкого, 16а на загальну суму 1 139,0 тис. грн.

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою – 250,8 тис. грн.

7. В 2019 році на роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою використано з міського бюджету коштів сумі 11 887,1 тис. грн. та виділено 15 373,87 (субвенція з державного бюджету).

За вказані кошти виконано роботи на 11 об’єктах, а саме:

- капітальний ремонт вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола в м. Тернополі;

- капітальний ремонт сходів біля фонтану «Сльози Гронського» (правий та лівий спуски) в м. Тернополі;

- капітальний ремонт парапетної стінки фонтану «Сльози Гронського» в м. Тернополі;

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення сходів та фонтану «Сльози Гронського» в

м. Тернополі;

- капітальний ремонт тротуару та прилеглої території за адресою вул. Кн. Острозького, 55 в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від клубу «Good one» до ресторану «Хутір» в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – влаштування тротуару на вул. Чумацькій (ділянка від ресторану «Хутір» до вул. Яблуневої в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій від вул. Яблуневої до «Дальнього пляжу» в м. Тернополі;

- капітальний ремонт – облаштування елементів благоустрою, зелених насаджень та освітлення прилеглої території до вул. Коперника в м. Тернополі.

Крім того за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2019 році в сумі 775,2 тис. грн. було здійснено будівництво 14 (чотирнадцяти) нових вольєрів та капітальний ремонт існуючих вольєрів в Центрі стерилізації безпритульних тварин в с. Дичків Тернопільського району.

Кошти охорони природного навколишнього середовища використовувались у відповідності до заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки та згідно Законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України». За звітний період замовлено і виконано послуг на суму 616,39 тис. грн.

8. На виконання робіт із термомодернізації житлових будинків на умовах співфінансування із міського бюджету у 2019 р. використано кошти на суму 1526,0 тис. грн. для виконання робіт із капітального ремонту із утепленням фасадів будинків за адресами вул. Танцорова, 9, вул. Новий світ, 45, вул. За Рудкою, 1 та капітального ремонту - заміни вікон на енергозберігаючі у житловому будинку за адресою вул. За Рудкою, 1.

9. На проведення капітального ремонту житлового фонду м. Тернополя у 2019р. з міського бюджету використано 67 549,5 тис. грн.

За вказані кошти виконано роботи з:

- капітального ремонту покрівель на 36 об’єктах на суму 7 712,0 тис. грн.;

- капітального ремонту 23 прибудинкових територій на суму 43 245,5 тис. грн.;

- капітального ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 47 об’єктах на суму 4 012,0 тис. грн.;

- капітального ремонту міжпанельних швів на 17 будинках на суму 1 113,0 тис. грн.;

- капітального ремонту фасадів на 6 будинках на суму 772,0 тис. грн.;

- експертного обстеження 160 ліфтів на суму 800,0 тис. грн.;

- капітального ремонту 19 ліфтів на суму 2 606,0 тис. грн.;

- влаштування дитячих майданчиків 68 на суму 3 640,0 тис. грн.;

- розпочаті роботи по влаштуванню 3 спортивних майданчиків на суму 650,0 тис. грн.;

- виготовлено ПКД на суму 867,0 тис. грн.

10. На капітальний ремонт 27 міжквартальних проїздів у 2019 році використано 24 424,39 тис. грн.

11.Також виконано роботи по наступних об’єктах «Громадського бюджету»:

1) Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет»;

2) Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста;

# 3) Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня ;

# 4) Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька;

# 5) Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м'яким покриттям на вулиці 15 Квітня;

# 6) Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою.

Окрім цього, оплачено кошти з державного фонду регіонального розвитку в сумі 3 556,852 тис. грн. за виконані в 2018р. роботи по об'єкті «Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській в м. Тернопіль – реконструкція».

На 01.10. 2020 році в управлінні працювало 33 осіб, при штатній чисельності – 34 особи.

У 2020 році управлінню виділено 428,24 млн. грн.

З них 171,59 млн. грн. із загального фонду та 256,65 млн. грн. із спеціального фонду.

З них на 01.10.2020 року 119,019 млн. грн. із загального фонду було використано на:

1. Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста на 145 вулицях, оплачено – 35 003,2 тис. грн.

2. Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в м. Тернополі – 2 127,3 тис. грн.

3. Встановлено 280 дорожніх знаків ,влаштовано 702 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, оплачено – 731,7 тис. грн.

4. Нанесено дорожню розмітку пластиком та фарбою:

- 5922 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;

- 96,7 км – осьові та роздільні лінії.

5. Послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в т.ч. проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки, ілюмінації та послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) в т.ч. проводилась оплата за електроенергію для їх потреб –18 111,7 тис. грн.

6. Послуги зі здійснення технічного нагляду за утриманням та поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі громади на суму 2 791,0 тис. грн.

7. Поточний ремонт - ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м. Тернополі – 3 856,4 тис. грн.

8. Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах: вул.Руська, вул.Гоголя, вул.Хмельницького, вул.Старий Ринок, вул.Паращука, п-т С.Бандери, вул.Коновальця, вул.Слівенська, вул.Ю.Опільського, вул.В.Винниченка, вул.С.Крушельницької – 877,0 тис. грн.

9. Виконано роботи з утримання та поточного ремонту дощової каналізації та дренажної системи, а також роботи з заміни люків, рам з перекладанням та нарощуванням цегляної кладки оглядових колодязів та дощеприймачів та ін. – 2 077,1 тис. грн.

10. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, фонтанів міста (в тому числі електроенергія для роботи фонтанів), пожежних гідрантів та бюветів – 695,2 тис. грн.

11. Поточний ремонт тротуарів, доріжок, зупинок громадського транспорту та ін. – 3 740,0 тис. грн.

12. Інші послуги та придбання (закуплено саджанці дерев, декоративне насадження, добриво, гілки для ялинки, костюми біологічного захисту, виготовлення сертифікатів відповідності закінченого будівництва, виготовлення та встановлення інформаційних таблиць, судовий збір, надано фінансову підтримку 20 ОСББ та 15 підприємствам, які обслуговують житловий фонд міста, дотація КП «Тернопільводоканал» та інші послуги) – 3 406,4 тис. грн.

13. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 5 510,9 тис. грн.

14. Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста – 35153,9 тис. грн.

15. Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків – 1 031,8 тис. грн.

16. Послуги з утримання міських кладовищ – 3 905,0 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року за кошти спеціального фонду виконано наступні роботи.

1. У 2020р. виконувались роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства міста (в т. ч. виготовлялась проектно-кошторисна документація), оплачено з міського бюджету 16,64 млн. грн.

Завершено роботи на 7 об’єктах:

- Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт- влаштування транспортної розв’язки вул.15Квітня- вул.Купчинського- проспекта Злуки в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт вулиці Стецька в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт- тимчасова схема організації дорожнього руху влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу на вул.Митрополита Шептицького- вул.Оболоня- вул.Білогірська в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт- тимчасова (експериментальна) організація дорожнього руху на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького в м.Тернополі.

Виконувались роботи на 2 об'єктах:

- Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.І.Репина (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул.І.Репина,11) до житлового будинку за адресою вул.Вербицького,22).

- Капітальний ремонт вул.Загребельної в м.Тернополі.

- Виготовлялась проектно-кошторисна документація.

2. Виконувались роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул.Об'їзна в районі вул.Гайової в м.Тернополі **–** виконано І чергу реконструкції шляхопроводу. Оплачено в 2020р. – 27,2 млн. грн.

3. Також, виконувались роботи:

- Капітальний ремонт вул.Тарнавського (від проспекту Злуки до вул.Київської) в м.Тернополі (державні кошти).

- Капітальний ремонт вулиці Київської (ділянка від вул.Генерала М.Тарнавського до вул.Героїв Чорнобиля) в м.Тернополі (без залучення бюджетних коштів – кошти приватних підприємств).

4. Виконувались роботи з капітального ремонту – влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП (виділено кошти в сумі 500,0 тис. грн.).

5. Виконувались роботи з влаштування нових навісів зупинок громадського транспорту, оплачено 1,5 млн. грн.:

Виконано роботи:

– зупинка «вул. Київська (до Центру)» на вул. Київській в м.Тернополі (навіс та влаштовано бруківку);

– зупинка «Залізничний вокзал» на вул. Б.Хмельницького в м.Тернополі;

– зупинка «6-та школа» на вул. Руській в м.Тернополі;

– зупинка «вул.Поліська» на вул.Бродівській.

Виконувались роботи:

– зупинка «Центр» на вул. Руській;

– зупинка «Технічний університет» на вул. Руській.

6.Виконувались роботи з капітального ремонту тротуарів (в т. ч. виготовлялась проектно-кошторисна документація), оплачено 9,4 млн. грн.

Завершено роботи на 10 об’єктах:

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару від житлового будинку на вул.Морозенка,7 до ЗОШ №28 №29 та спортивної школи №2 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в районі житлового будинку №14 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Л.Українки в районі житлового будинку №16 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару на ділянці від ТНВК №32 до житлового будинку за адресою вул.Бригадна, 14а в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Київській (в районі житлових будинків №1,7) в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Генерала М.Тарнавського до житлового будинку за адресою вул.Чалдаєва,5 в м.Тернополі.

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Київській в м.Тернополі (ділянка від житлового будинку вул.Київська,3 до заїзду на територію КПТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго» за адресою вул.Київська,3а).

- Капітальний ремонт тротуару на вул.Руській в м.Тернополі (ділянка із сторони Надставної церкви).

- Капітальний ремонт– влаштування тротуару на ділянці вул.Довженка (від будинку №20 до заїзду прибудинкової території будинку №22) в м.Тернополі.

Виконувались роботи:

- Капітальний ремонт– заміна верхнього шару тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лучаківського (від церкви Святого Йосафата до вул.Громницького).

Виконано роботи з капітального ремонту тротуарів без залучення бюджетних коштів на 2 об'єктах та ще на 2 об'єктах виконуються роботи.

7. Виконано роботи з капітального ремонту вуличного освітлення на 6 об'єктах, оплачено – 526,0 тис. грн.:

-с.Іванківці;

- вул.Басарабія в с.Глядки;

- в с.Кобзарівка;

- вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів.

- вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29;

- вул.Академіка Корольова.

8. Перераховано кошти в поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 41,8 млн. грн.

9. Також, за 9 місяців 2020р. виконано наступні роботи капітального характеру:

- Виконано капітальний ремонт- влаштування світлофорних об’єктів на перехресті вулиць Опільського- Крушельницької та на примиканні пр.Степана Бандери- вул.У.Самчука в м.Тернополі. Оплачено – 600,0 тис. грн.

- Виконано капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Дружба». Освітлено 9 пішохідних переходів. Оплачено – 678,7 тис. грн.

- Виконано капітальний ремонт – заміну існуючого та влаштування нового металевого турнікетного огородження на 4 об'єктах, оплачено – 730,1 тис. грн.

- Виконувались роботи з реконструкції ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка в м.Тернополі. Співфінансування: кошти міського бюджету – 430,75 тис. грн. та субвенція з державного бюджету – 8 000,0 тис. грн. На даний час оплачено 2 096,2 тис. грн. – субвенція з державного бюджету.

- Побудовано бювет на бульварі Д.Галицького. Вартість робіт становить 1 485,0 тис. грн.

- Виконано роботи з встановлення 22 квартирних прилади обліку води в квартирах малозабезпечених громадян – 49,8 тис. грн., проведено заміну 9 нагрівальних приладів в квартирах малозабезпечених громадян – 49,6 тис. грн.

- Виготовлялась проектно-кошторисна документація на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів шляхово- мостового господарства та благоустрою міста – 406,0 тис. грн.

Кошти охорони природного навколишнього середовища використовувались у відповідності до заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки та згідно Законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України». За звітний період замовлено і виконано послуг на суму 963,50 тис. грн.

10. На проведення капітального ремонту житлового фонду м. Тернополя у 2020р. з міського бюджету виділено 73 700,0 тис. грн.

За 9 місяців 2020 р. використано кошти:

- 3 353,9 тис. грн.. на капітальний ремонт покрівель у 22 житлових будинках;

- 3 070,0 тис. грн. на капітальний ремонт та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж (холодного водопостачання, електромереж, тепломереж), на 39 об’єктах;

- 585,0 тис. грн.. на ремонт міжпанельних швів на 10-ти об'єктах;

- на ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків на 2-х об'єктах - 50,0 тис. грн.;

- на влаштування 42 дитячих майданчиків - 1 900,0 тис. грн.;

- на влаштування 7 універсальних спортивних майданчиків - 1 500,0 тис. грн.;

- 3 000,0 тис. грн. на капітальний ремонт 20 ліфтів та експертне обстеження 100 ліфтів;

- на інші роботи – 1 527,0 тис. грн.;

- 58 180,0 тис. грн. на капітальний ремонт прибудинкових територій, з них: завершено - 33 об'єкти, розпочато роботи на 9 об'єктах та заплановано в найближчий час розпочати на 3 прибудинкових територій.

11.Завершено капітальний ремонт на 15 міжквартальних проїздах та розпочато на 5 об’єктах загальною вартістю 24 578,0 тис. грн.

12.Також реалізовано проекти по наступних об’єктах «Громадського бюджету»:

1. Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій ";

2. Вуличні тренажери для занять спортом (вул.Київська,7);

# 3. Силовий майданчик (вул.Оболоня, 11);

# 4. Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»(вул.Симоненка,6);

# 5. Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул.Б. Лепкого, 6,8,10 );

# 6. Вуличний спортзал (Київська,1);

# 7. Капітальний ремонт – облаштування комплексного трансфер- містечка на вул.Качали;

# 8. Капітальний ремонт – влаштування згідно Проекту «Зоряна дорога».

13.Енергоефективність є однією з передумов сталого енергетичного розвитку міста.

У Тернополі активно реалізовуються енергоефективні проекти шляхом залучення кредитних та грантових коштів від міжнародних фінансових організацій.

У 2020 році розпочато виконання робіт в рамках проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті». Метою проекту є зниження обсягів споживання електроенергії за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. Проект включає заходи щодо заміни ртутних та натрієвих ламп, які належать до небезпечних відходів, на світлодіодні світильники.

Станом на 01.10.2020 р. виконано роботи із модернізації освітлення на вулицях: Клима Савури, Галицькій, Сірка, Сімовича, Чалдаєва, Гайовій, Гайовій бічній, Дружби, Орлика, Драгоманова, Юності, Макаренка, Лозовецькій, Текстильній.Роботи виконано на суму 2 447 768, 93 грн.

В рамках проектів НЕФКО та Європейського банку реконструкції та розвитку щодо модернізації системи централізованого теплопостачання у місті Тернопіль вже встановлено 196 ІТП. Встановлені індивідуальні теплові пункти у житлових будинках міста дозволяють споживачам економити близько 30% коштів за послуги централізованого теплопостачання та цілодобово отримувати гарячу воду під час опалювального періоду.

За рахунок кредитних коштів ЄБРР виконано роботи із заміни труб центрального опалення у 2019 році на суму 518 713, 24 євро, у 2020 році на суму 233 182,75 євро. Також виконано роботи із реконструкції котельні на вул. Л.Українки, 3 у 2019р. на суму 1 683 251, 9 євро, у 2020 році на суму 475 727, 9 євро.

В рамках проекту із Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» виконано роботи із реконструкції теплових мереж від котелень на вул. Лемківська, 23, вул. Київська, 3С, вул. Л. Курбаса, 35 на п’яти ділянках. Дані роботи виконано у 2019 році на суму 2 506 124, 4 дол. США, у 2020 році - 46 240, 15 дол. США. Також у 2019 році закуплено обладнання для встановлення ІТП за рахунок Фонду чистих технологій на суму 911 599,9 доларів США. Вартість проведених заходів із модернізації котелень міста у 2019 році становить 935 000,0 євро, у 2020 році - 446 774,1 євро.

У 2020 році виконано роботи із технічного переоснащення котельні на вул. Купчинського, 14 на суму 133 220, 83 євро в рамках проекту «DemoUkrainaDH».

Порівняльна таблиця виконання робіт, послуг по управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за 2019-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт, послуг та ін. | 2019р. | | 9 місяців 2019р. | | 9 місяців  2020р. | |
| К-сть | Оплачено тис. грн. | К-сть | Оплачено тис. грн. | К-сть | Оплачено, тис. грн. |
| 1 | Капітальний ремонт та реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 25 | 53 098,3 | 17 | 33 164,0 | 7 | 15 000,0 |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | 11 | 11 887,1 | 9 | 7511,60 | 1 | 1 531,6 |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | 2 | 327,1 | 2 | 327,1 | 6 | 526,0 |
| 4 | Капітальний ремонт тротуарів | 14 | 10 128,9 | 12 | 8 348,3 | 10 | 9 400,0 |
| 5 | Поточний ремонт вулично - дорожньої мережі | 135 | 46 287,8 | 132 | 37 621,1 | 145 | 35 003,2 |
| 6 | Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень |  | 5 704,2 |  | 5 210,9 |  | 5 510,9 |
| 7 | Послуги з утримання території та вулично-дорожньої мережі міста |  | 48 721,5 |  | 30 351,1 |  | 35 153,9 |
| 8 | Послуги полювання й ловіння капканами та пов’язані з цим послуги – регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання центру стерилізації в с. Дичків |  | 1 038,2 |  | 687,5 |  | 1 031,8 |
| 9 | Послуги з утримання міських кладовищ |  | 3 847,5 |  | 2 694,9 |  | 3 905,0 |
| 10 | Поточний ремонт підпірних стінок, перил, сходів, лавок, огорож | 14 | 1 259,0 | 13 | 1 204,9 | 12 | 1 736,5 |
| 11 | Кошти витрат з міського фонду охорони природ-ного навколишнього середовища |  | 616,4 |  | 102,6 |  | 963,5 |
| 12 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 3 | 1 526,0 | 3 | 1526,0 |  |  |
| 13 | Ремонт покрівель | 36 | 7 712,0 | 25 | 5 110,0 | 22 | 3 353,9 |
| 14 | Ремонт прибудинкових територій | 23 | 43 245,0 | 22/9 | 33 000,0 | 33/12 | 43 811,0 |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинкових інженернихі мереж | 47 | 4 012,0 | 56 | 3 100,0 | 39 | 3 070,0 |
| 16 | Ремонт міжпанельних швів | 17 | 1 113,0 | 11 | 790,0 | 10 | 585,0 |
| 17 | Ремонт фасадів | 6 | 772,0 | 4 | 608,8 | 2 | 50,0 |
| 18 | Експертне обстеження ліфтів | 160 | 800,0 | 89 | 300,0 | 100 | 500,0 |
| 19 | Капітальний ремонт ліфтів | 19 | 2 606,0 | 14 | 2 200,0 | 20 | 300,0 |
| 20 | Влаштування дитячих майданчиків | 68 | 3 640,0 | 56 | 2 900,0 | 42 | 1 900,0 |
| 21 | Влаштування спортивних майданчиків |  | 650,0 | 2 | 222,0 | 7 | 1 500,0 |
| 22 | Ремонт міжбудинкових проїздів | 27 | 24 424,4 | 12/9 | 10 546,0 | 15 | 24 578,0 |
| 23 | Кількість працівників згідно штатного розпису | 35 |  | 35 |  | 34 |  |
| 24 | Фактична кількість працівників | 32 |  | 31 |  | 33 |  |
| 25 | Фонд оплати праці, тис. грн. |  | 6 707,9 |  | 4 359,4 |  | 5 218,8 |
| 26 | Сума виплачених премій, тис. грн. |  | 1 920,1 |  | 751,1 |  | 716,5 |

Начальник управління ЖКГБ та Е Олег СОКОЛОВСЬКИЙ

Заступник міського голови Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ

Міський голова Сергій НАДАЛ