Світлана Козелко 27.01.2021

Про виконання «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017 - 2020 роки»

# ІНФОРМАЦІЯ

про виконання «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017 – 2020 роки»

«Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017 - 2020 роки» затверджена рішенням Тернопільської ради від 16.12.2016 року № 7/13/10.

«Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термінвико-нання | Виконавці | Планові обсягифінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| Місцевий бюджет | Державний бюджет | Коштиз інших джерел | Місцевий бюджет | Державний бюджет | Коштиз інших джерел |
| 1. | Здійснення ремонтно-реставраційних робітпам’ятки архітектуринаціонального значення Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97)Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації  | 2017 | Управління культури і мистецтв | 284,154 | 284,154 |  |  | 284,00 | 284,00 |  |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 1.2. Проведення робіт по опорядженню фасадів | 2018-2020 | Управління культури і мистецтв | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  |  | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 1.3.Реставраційні роботи по покрівлі | 2018-2020 | Управління культури і мистецтв | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  |  | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2. | Здійснення ремонтно-реставраційних робітпам’ятки архітектуринаціонального значення Тернопільського замку  (ох. № 634) | 2.1.Розробка проектно-кошторисної документації  | 2017 | Управління культури і мистецтв | 611,351  | 611,351  |  |  | - | - |  |  | ошт из бюджету не виділялися |
| 2.2. Проведення археологічних досліджень  | 2017 | Управління культури і мистецтв | 612,620 | 612,620 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2.3. Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень | 2018-2020 | Управління культури і мистецтв | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  |  | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 2.4. Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи | 2018-2020 | Управління культури і мистецтв | 1190,05 | 1190,05 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 12501,0 |  |  | 12501,0 |  |  |  | - | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3. | Здійснення дослідних, археологічних, архітектурних та ремонтно-реставраційних робітпідземних ходів, старих комунікацій міста, середньовічних оборонних споруд та інших об’єктів історичного ареалу м. Тернополя | 3.1. Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м. | 2017,2018 | Управління культури і мистецтв | 391,444 | 391,444 |  |  | 391,00 | 391,00 |  |  | Проведено науково-археологічні дослідження |
| 3.2. Проведення археологічних досліджень по вул. Листопадовій на площі 20 кв. м. | 2017 | Управління культури і мистецтв | 17,03 | 17,03 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.3. Проведення археологічних досліджень по вул. Руській на площі 60 кв. м.  | 2017 | Управління культури і мистецтв | 89,30 | 89,30 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.4. Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. м. | 2018 | Управління культури і мистецтв | 81,30 | 81,30 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.5. Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. | 2018 | Управління культури і мистецтв | 26,30 | 26,30 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 3.6. Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. | 2018 | Управління культури і мистецтв | 49,90 | 49,90 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.1.Створення історичної зони «Тернопільські Золоті ворота» | 2018 | Управління культури і мистецтв | - | - |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.2.Створення зони відпочинку з встановленням помпової колонки біля арки по вул. Валовій | 2017 | Управління культури і мистецтв | 253,556 | 253,556 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.3.Створення туристичної зони – «На валу 16 ст., колонка на валу», (подвір’я вул. Валової) - імітація-символ валу; мапа-макет Тернополя 16 ст., реконструкція існуючої колонки, заходи по благоустрою, підключення електромереж (ліхтар), архітектурно-проектні роботи та документація, вишукувальні роботи | 2017 | Управління культури і мистецтв | 470,0 | 470,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.4.Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції – «Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова | 2018 | Управління культури і мистецтв | 215,0 | 215,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.5. Будівництво пам’ятника В.Громницького по вул. Громницького | 2020 | Управління культури і мистецтв | 260,0 | 260,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | Встановлено пам’ятник В.Громницькому по вул. Громницького |
| 4.6. Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць Степану Шагайді та Ярославу Гелясу по вул.Франка | 2017 | Управління культури і мистецтв | 185,0 | 185,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.7. Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 | 2018 | Управління культури і мистецтв | 190,0 | 190,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.8. Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, Храм Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор)  | 2017-2018 | Управління культури і мистецтв | 340,0 | 340,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.9. Відновлення пам’ятника-фігури Святої Теклі | 2017 | Управління культури і мистецтв | 900,00 | 900 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.10. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного | 2018 | Управління культури і мистецтв | 390,0 | 390,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.11. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика чистильника взуття | 2018 | Управління культури і мистецтв | 235,0 | 235,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.12. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола | 2018 | Управління культури і мистецтв | 330,0 | 330,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
|  |  |  4.13. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької  | 2018 | Управління культури і мистецтв | 320,0 | 320,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.14. Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська | 2018 | Управління культури і мистецтв | 380,0 | 380,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 4.15. Знакування пам’яток археології | 2017 | Управління культури і мистецтв | 300,0 | 300,0 |  |  | - | - |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 5. | Створення інформаційного поля про об’єкти культурної спадщини | Встановлення та облік в базі даних пам’ятників та пам’ятних знаків; участь в паспортизації  | 2017-2020 | Управління культури і мистецтв | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 6. | Забезпечення гармонійного функціонування об’єктів культурної спадщини | Проведення обстеження стану  | 2017-2020 | Управління культури і мистецтв | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |  | Кошти з бюджету не виділялися |
| 7. | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі | Ліквідація аварійного стану, роботи по реставрації фасадів та дахового покриття | 2018 | Управління культури і мистецтв | 1100,0 | 1100,0 |  |  | 1700,0 | 1700,0 |  |  | Ліквідація перед аварійного стану та реставрація даху |
| **Всього по програмі** |  |  |  | **62796,155** | **12792,155** |  | **50004,0** | **2525,0** | **2525,0** |  |  |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому **«**Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»(тисяч гривень) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| **2525,0** | 2525,0 |  | **1923,8** | **1923,8** |  | **601,2** | **601,2** |  |

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017- 2020 роки»

 Програма збереження культурної спадщини, яка затверджена рішенням сесії від 16 грудня 2016р. № 7/13/10, створена для здійснення комплексних заходів та проведення моніторингу пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення, пам’яток монументального мистецтва з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для них, проведення реставраційних і консерваційних робіт, збереження пам’яток та подальшого їх залучення до туристичних маршрутів, розвитку туристично-екскурсійного руху, приведення пам’ятко-охоронної справи у відповідність до європейських стандартів.

 Відповідно до I-го етапу Програмизбереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки, який охоплює 2017-2018 роки основними напрямками реалізації Програми здійснено такі завдання:

1. Проведено заходи та відповідно до п.2 рішення виконавчого комітету від 18.04.2012 року № 657 «Про взяття на облік і утримання об’єктів монументального мистецтва міста Тернополя» створено та ведеться відповідний реєстр об’єктів, станом на 01.10.2020р. зареєстровано:

- пам’ятки археології місцевого значення – 10 одиниць;

- пам’ятки архітектури національного значення – 5 одиниць;

- пам’ятки архітектури місцевого значення – 210 одиниць;

- пам’ятники та пам’ятні знаки – 37 одиниць.

- меморіальні таблиці – 86 одиниць.

- «Алея зірок» - 31 одиниця.

**-** анотаційні таблиці – 17 одиниць;

- меморіальний комплекс «Старий парк» - 11 одиниць;

- садово-паркові скульптурні композиції – 7 одиниць.

 Відповідно до II-го етапу Програмизбереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки, який охоплює 2018-2020 роки основними напрямками реалізації Програми здійснено такі завдання:

1. Розроблено проектно-кошторисну документацію на пам’ятку архітектури національного значення Архикатедральний собор [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (охоронний № 637 Н).

2. Проведено археологічні дослідження (розкопки) біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м.

3. Ліквідовано передаварійний стан та реставрацію даху пам’ятки архітектури 17 ст. Храму Різдва Христового (охоронний № 636), по вул. Руська, 22 в місті Тернополі.

4. Встановлено пам’ятник В.Громницького по вул. Громницького.

Управління культури і мистецтв є відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Згідно з Програмою збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки проводилося вдосконалення роботи сектору розвитку культури та духовної спадщиниуправління культури і мистецтв.

За час дії Програми заплановані роботи в цілому завершені. Вирішені питання утримання, обслуговування та балансової належності об’єктів культурної спадщини на підвідомчих їм територіях. Відповідно до рішень виконавчого комітету від 10.12.2014р. № 1246 «Про передачу об’єктів монументального мистецтва», «Про передачу на баланс об’єктів монументального мистецтва» управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділу технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» передані на утримання, обслуговування та баланс об’єкти культурної спадщини.

Однак, є заходи, які потребують подальшого вирішення. Тому рішенням сесії від 18.12.2020 № 8/2/9 прийнято Програму збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки.

Начальник управління Світлана КОЗЕЛКО