Додаток 1

 до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_2020р. №\_\_\_

**Ресурсне забезпечення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2019р. | 2020р. | Усього витрат на виконання Програми  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 463955,0тис. грн. | 873000,0тис. грн. | 1336955,0тис. грн. |
| міський бюджет | 435955,0тис. грн. | 663500,0тис. грн. | 1099455,0тис. грн. |  |
| Державний бюджет | 28000,0тис. грн. | 192000,0тис. грн. | 220000,0тис. грн. |  |
| Інші кошти | - | 17500,0тис. грн. | 17500,0тис. грн. |  |

Міський голова Сергій НАДАЛ

Додаток 2

 до рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_2020р. №\_\_\_

**7. Перелік завдань і заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термінвиконання заходу | Відпові-дальніза виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. | Очікуваний  результат |
| 2019-2020роки | 2019р. | 2020р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопроводів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства  | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 100000,0 | 60000,0 | 40000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах 150,0 тис. кв. м |
| ДБ | 12000,0 | 12000,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 2010,0 | 10,0 | 2000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах Капітальний ремонт пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. Бродівською в м.Тернополі |
| ДБ | - | - | - |
|  |  | 2.3.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 50000,0 | 20000,0 | 30000,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
| ДБ | 190000,0 | - | 190000,0 |
|  |  | 2.5.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів  | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 57000,0 | 27000,0 | 30000,0 | Відновлення твердого покриття міжквартальних проїздів в мікрорайонах міста 30 об'єктів  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустрій об’єктів  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою  | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 26500,0 | 20000,0 | 6500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території  Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних та велосипедних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, підпірних стінок, спортивних майданчиків та ін. |
| ДБ | 18000,0 | 16000,0 | 2000,0 |
|  |  |  5.4.Інші види робіт, послуг та придбання товарів щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 2019-2020 | Управління ЖКГБ та Е | МБ | 16200,0 | 5500,0 | 10700,0 | Впорядкування та розвиток публічного простору |
|  |  | 5.14.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:-КП «Тернопільводоканал»-ТМШРБП «Міськшляхрембуд»-СКП «Ритуальна служба»-КП «ТМТКЕ»-КП «Тернопільміськсвітло» КП «Екоресурси»та ін. | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ |  МБ | 130000,0,в т.ч.:10000,02000,03120,0111930,02700,0250,0 | 40000,0в т.ч.:5000,0-1120,033180,0700,0- | 90000,0в т.ч.:5000,02000,02000,078750,02000,0250,0 |  |
|  |  | 5.15.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, ліквідація місць розкопів, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 2019-2020 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | МБ | 144620,0 | 60000,0 | 84620,0 | Покращення ШМГ та благоустрою, покращення естетичного вигляду території Зменшення аварійності на вулицях, ремонт 150 вулиць Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші. |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6.Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення – 60 будинків |
|  |  | 6.7.Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | 2020 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» | МБ | 500,0 | - | 500,0 | Попередження надзвичайних ситуацій та зменшення втрат води |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Міський бюджет** | **1099455,0** | **435955,0** | **663500,0** |  |
| **Державний бюджет** | **220000,0** | **28000,0** | **192000,0** |  |
| **…** |  |  |  |  |

Міський голова Сергій НАДАЛ