Додаток

6. Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні  за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн. | | | | | Очікуваний  результат |
| 2020-2023  роки | 2020р. | 2021р. | 2022р. | 2023р. |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водні ресурси | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі | 2020-2021 | Управління культури і мистецтв, управління ЖКГБ та Е,  КП «Об’єднання парків культури і відпочинку  м. Тернополя» | БГ | 3000,0 | 1330,0 | 1670,0 | \* | \* | Розчистка від наносів та донних відкладів для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.13. Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 2020 | КП «Об’єднання парків культури і відпочинку  м. Тернополя» | БГ | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | – | – | Зариблення водойми в кількості 200-300 тис. мальків |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Біорізноманіття, зелені насадження  та рекреаційні зони | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10. Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухостійних і аварійних зелених насаджень) | 2020-2023 | відділ технічного нагляду, управління ЖКГБ та Е | БГ | 22500,0 | 5000,0 | 4500,0 | 6000,0 | 7000,0 | Забезпечення утримання зелених насаджень у здоровому та впорядкованому стані |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова Сергій НАДАЛ