Додаток 2

**6. Перелік завдань і заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термінвиконання заходу | Відпові-дальніза виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн. |  |
| 2021-2024роки | 2021р. | 2022р. | 2023р. | 2024р. | Очікуванийрезультат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1.1.Техніч-не переоснащення, капітальний ремонт житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 498000,0 | 135250,0 | 164950,0 | 98900,0 | 98900,0 |  |
| Кошти інших джерел | 126750,0 | 41750,0 | 45000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  |  | 1.1.7.Влаштування дитячих майданчиків | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 11000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2500,0 | 2500,0 | Встановлення 130 нових дитячих та ігрових майданчиків для відпочинку дітей та заняттям спортом |
|  |  | 1.1.8.Ремонт спортивних майданчиків | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 16000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  | 1.1.13.Заміна та встановлення поштових скриньок | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 600,0 | 300,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | Відновлення абонентського поштового господарства в кількості 800 поштових скриньок |
|  |  | 1.1.15.Інші види робіт | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 10850,0 | 2950,0 | 3900,0 | 2000,0 | 2000,0 | Покращення умов благоустрою житлового фонду та проживання мешканців будинків |
|  |  | 1.2.3.Комплексна термомодернізація та енергомодернізаціябудівель житлового фонду на умовах співфінансування (70% – кошти державної установи «Фонд енергоефектив-ності» в рамках програми «Енергодім», 10% – кошти бюджету громади для фінансової підтримки ОСББ, 20% – кошти співвласників) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40 об'єктів |
| Кошти інших джерел | 126750,0 | 41750,0 | 45000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2 | Покращен-ня стану вулично-дорожної мережі (доріг, шляхопро-водів, проїздів, тротуарів) | 2.1.Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.:-зупинок громадського транспорту;- влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);-влаштування та заміна турнікетного огородження; -тощо | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 200000,0 | 27000,0 | 74000,0 | 49500,0 | 49500,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах 200,0 тис. кв. м Влаштування та ремонт 12 зупинок громадського транспортуВлаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДБ | 41000,0 | - | 11000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |
|  |  | 2.3.Капітальний ремонт вул.Галицької (ділянка від АТП 16127 до вул.Енергетичної) в м.Тернополі | 2021-2022 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 11000,0 | 4000,0 | 7000,0 | - | - | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності  |
| ДБ | 9000,0 | - | 9000,0 | - | - |  |
|  |  |  2.5.Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 2021-2022 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
| ДБ | 155000,0 | 75000,0 | 80000,0 | - | - |  |
|  |  | 3.3.Утримання та поточний ремонт дорожніх знаків, а також колесовідбійних та перильних огорож | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Тернопільсь-кої міської ради,КП «Тернопіль-міськсвітло» | БГ | 2100,0 | 1300,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на дорогах  |
|  |  | 4.2.Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» (співфінансування) | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-міськсвітло», інші | БГ | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | Проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження  |
| Кошти інших джерел | 8750,0 | 8750,0 | - | - | - |  |
| 5 | Благоустрій об’єктів  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою  | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 118850,0 | 8850,0 | 50000,0 | 30000,0 | 30000,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території  Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних та велосипедних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, підпірних стінок, спортивних майданчиків та ін. на території громади |
| ДБ | 40000,0 | - | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  | 5.6.Утримання кладовищ, в т.ч. поховання невідомих | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ, СКП «Ритуальна служба» | БГ | 18150,0 | 5350,0 | 6100,0 | 3350,0 | 3350,0 | Забезпечення належного санітарного стану територій кладовищ |
|  |  | 5.8.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 6700,0 | 2700,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 30 об'єктів |
|  |  | 5.11.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, в т.ч.: | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 280500,0,в т.ч.: | 72700,0в т.ч.: | 80800,0в т.ч.: | 55000,0в т.ч.: | 72000,0в т.ч.: |  |
| -КП «Тернопільводоканал» | 20222024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 17000,0 | - | 6000,0 | 6500,0 | 4500,0 |
| -ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 2021-2023 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 5000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| -СКП «Ритуальна служба» | 2021-2023 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 8210,0 | 1910,0 | 3300,0 | 3000,0 | - |
| КП «Тернопільміськсвітло» | 2021-2023 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 4100,0 | 3100,0 | 500,0 | 500,0 | - |
| КП ТМР «Екоресурси» | 2021 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 140,0 | 140,0 | - | - | - |
| -КП «ТМТКЕ» та ін. | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ | БГ | 246050,0 | 66550,0 | 69000,0 | 43000,0 | 67500,0 |
|  |  | 5.12.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,відділ технічного нагляду Терно-пільської міської ради | БГ | 280000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 60000,0 | 60000,0 | Покращення благоустрою, естетичного вигляду території громади,об’єктів монументаль-ного мистецтваЗабезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху тазменшення рівня аварійності на вулицях та дорогах, ремонт 150 вулиць. Нанесення дорожньої розмітки. |
| ДБ | 1270000,0 | 755000,0 | 515000,0 | - | - |
|  |  | 6.2.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2021-2024 | Управління ЖКГБтаЕ,КП «Тернопіль-водоканал» та ін. | БГ | 8000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади |

ПРИМІТКА: БГ – бюджет громади, ДБ – державний бюджет.

Міський голова Сергій НАДАЛ