**Програма розвитку парків на 2022-2024роки**

**РОЗДІЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Протокольне доручення наради при міському голові від 08.06.2021р. № 22 п.1. |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» - надалі КП «ОПКіВ» |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» - надалі КП «ОПКіВ»Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління стратегічного розвитку міста, фінансове управління Тернопільської міської ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,тис.грн., в тому числі | 179450,0 |
| 8.1 | Місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади (надалі – бюджет громади) | 174450,0 |
| 8.2 | Іінші джерела | 5000,0 |

Складовою частиною культури об’єднаної територіальної громади є парки культури та відпочинку, в яких створені умови для відпочинку населення. Парки є єдиним цілісним природоохоронним комплексом, найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств населення. На території об’єднаної територіальної громади є п’ять парків. Парки є окрасою та займають значну частину площі міста, що робить Тернопільську об’єднану територіальну громаду одним з найбільш зелених територій України.

КП «Об´єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» є балансоутримувачем п’ятьох парків: «Парк ім.Т.Г.Шевченка», парк «Топільче», парк «Національного відродження», «Старий парк» та «Парк здоров’я».

**Парк ім. Т. Г. Шевченка** розташований уздовж західного узбережжя Тернопільського ставу, між вулицями Білецькою, Грушевського та Замковою. Створений на місці заплави річки Серету у 1953 році. Площа парку 16,3436 га. На його території зростає біля 50 видів дерев та чагарників, серед яких верби біла і плакуча, ялини голуба і колюча, туя західна, дуб черешчатий, ялівець козацький, різні види тополі та ін. Планувальна структура регулярного типу. Домінує закритий і розріджений тип простору. Територія, розбита на дві частини: північну з круглим фонтаном і двома штучними островами (Острів закоханих і «Чайка») і південну, що складається з двох територій: Підзамча (з геометричним плануванням доріжок, вздовж яких встановлені статуї сучасних майстрів та скульптурні композиції з металу – «Дерево щастя») та скверу біля Тернопільського замку на верхній терасі. Функціонально територію парку можна поділити на зону культурно-масових заходів (літня естрада, танцювальний майданчик), зону тихого відпочинку, зону атракціонів, спортивну зону (на острові «Чайка»), дитячу зону (два дитячих майданчика), меморіальну зону – пам’ятник Степанові Бандері і набережна вздовж ставу, господарську зону (в районі вул. Білецької). Парк прикрашають Головний фонтан (класична форма, характерна для парків з регулярним плануванням території); каскадний водоспад «Сльози Гронського», що має нічну підсвітку, а також аераційний фонтан, який став родзинкою міста; альтанки, одна знаходиться на Острові закоханих, а друга – біля північної стіни замку; аркада на набережній ставу, причали на ставу та у затоці. Також на території парку є шахово-шашковий клуб, тенісні корти, більярдна, спортивний майданчик клубу «Динамо», клуб «Автолюбитель». А на прилеглих територіях розташовані: диско-бар «Максим», пологовий будинок, готель «Тернопіль», церква «Чесного Хреста», відпочинкова зона «Циганка». Ближче до вулиці Над Ставом встановлений пам’ятний хрест до річниці Хрещення Русі.

 **Парк „Топільче"** (заснований в 1983р.) розташований вздовж річки Серет — улюблене місце відпочинку дітей та молоді. Офіційно відкритий у 1985 році, як гідропарк на місці колишнього болота. Парк розташований у південно-західній частині міста, між житловими масивами «Дружба», «Оболоня» і «Центр». Зі здобуттям Україною незалежності парку дали назву древнього поселення, що передувало появі Тернополя – «Топільче». У парку «Топільче» на правому березі річки Серет розташована гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Тернопільські джерела», що охороняє п’ять джерел підземних вод.

Парк являє собою витягнутий, уздовж русла Серету, півмісяць з безліччю штучних каналів, ставків і островів. Загальна площа території парку 59,0804 га. Завдяки прямим алеям територія парку має чітке формування функціональних зон – шість секторів, кожен з яких має свою лінію оформлення і призначений для певного виду відпочинку: дитячий майданчик з Поляною казок та Звіринець (для тихого відпочинку); зони атракціонів, активних ігор, культурно-видовищних заходів (для активного відпочинку); Козацька фортеця; спортивна зона з аквадромом, картингодромом, тенісними кортами, спортивними стадіонами та екстрим-парком для занять з екстремальних видів спорту; заклади харчування.

Уздовж центральної алеї збудовані фонтани, а у теплу пору року вздовж осьових алей розташовуються літні павільйони. Основні алеї мають тверде покриття з декоративної плитки, другорядні і допоміжні, в основному має м’яке покриття з відсіву або вони ґрунтові (стежки). Є доріжки-пандуси. Паркове освітлення встановлено на осьових алеях.

Окрім того зазначаємо, що на центральній алеї поблизу фонтанів виконуються роботи з встановлення найбільшого в Тернопільській області стяготримача висота, якого буде близько 50м. Влаштування даного об’єкта відбувається з нагоди 30-річчя Незалежності України.

**Парк «Національного Відродження»** (перша назва – «Комсомольський») закладений у 1978 році, межує з проспектами Злуки, Степана Бандери та вулицею 15 Квітня між житловими масивами «Східний» і «Сонячний». В парку є головна алея, від якої відгалужуються шість менших. Загальна площа території парку 44,8983 га, Функціонально парк поділено на зону тихого відпочинку, зону культурно-масових заходів, дитячу зону, спортивну зону.

 Зона культурно-масових заходів – це центральна частина парку, де розташоване Співоче поле з територією передбаченою для проведення культурно-видовищних заходів та майданчиком з фонтаном.

 Дитяча зона – це система атракціонів, гойдалок, майданчиків для активних ігор.

 Спортивна зона або зона активного відпочинку представлена тенісним кортом та спортивним майданчиком. Зона тихого відпочинку включає систему доріжок серед зелених масивів створених з берези повислої, клену гостролистого, ялини звичайної тощо.

 З боку проспекту Степана Бандери розташований міні-сквер з оглядовим майданчиком. Від нього до центру парку (територія Співочого поля) веде широка алея з грабу звичайного сформованого у кулясту форму. Зі сторони проспекту Злуки розташовані могила Січовим стрільцям, пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам, пам’ятник Чорнобильцям і пам’ятник загиблим міліціонерам, біля яких відбуваються мітинги-реквієми, зустрічі, вшанування пам’яті загиблих.

 У парку діють атракціони, дитячі та спортивні майданчики, оглядове колесо.

 Парк «Національного відродження» налічує біля 60-ти видів дерев, кущів віком від 30 до 40 років в середньому. Серед них: гіркокаштан звичайний, клен ясенелистий, береза пухнаста і б. повисла, тополя берлінська, т. канадська, т. пірамідальна, верба біла ф. плакуча, в. козяча, ялина колюча, я. звичайна, церцис японський, горіх волоський, горобина звичайна, платан східний, калина звичайна, різні види і форми туї, ялівцю, таволги, форзиції тощо.

**«Старий парк**»– пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення площею 6,35 га. Розташований в межах вулиць Євгена Петрушевича, Клінічної, Генерала Шухевича. У [1861](https://uk.wikipedia.org/wiki/1861) році парк було закладено стараннями тодішнього бургомістра [Володимира Мандля](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1). Керував розбивкою парку відомий ботанічний садовод зі Львова — Багер. Хоча цей парк був невеликий за розміром (біля 7 га), проте гарно впорядкований. Тут росли в діжках різноманітні тропічні рослини: [банани](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD), [агави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0), [пальми](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0), [кипариси](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81), які на зиму заносили в оранжерею. У [1896](https://uk.wikipedia.org/wiki/1896) р. [29 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) на честь 300-ліття [Брестської Унії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F) в парку було насипано Холм Унії. Під час [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) старий парк було зруйновано. З квітня 1944 р. Старий парк став місцем поховання воїнів, полеглих в боях з німецько-нацистиськими загарбниками. У 1970 році був насипаний Курган Слави і споруджений меморіальний комплекс. З початком відбудови Тернополя його було наново засаджено. Оскільки цей парк є найстарішим у місті, з [1991](https://uk.wikipedia.org/wiki/1991) року він називається Старим Парком.

На сьогодні – це меморіальний парк. Архітектурно-планувальна структура парку не сформована. Вона нагадує більше структуру скверу – в планувальній основі всього є одна центральна вісь між основним входом у парк і курганом «Слави». Функціональне зонування складається з меморіальної зони, зони тихого відпочинку, дитячої зони (з боку вул. Петрушевича – дитячий майданчик).На території парку розміщені скульптурна група «Материнський поклик» (центральний вхід парку), алея Героїв (шість бронзових бюстів Героїв Радянського Союзу), військове кладовище, бойова техніка часів Другої світової війни та дві культові споруди: дім молитви Християн Віри Євангельської і дерев’яна Церква Зарваницької Божої Матері УГКЦ.

 Великою проблемою парку є велика кількість представників родини воронових, які надають великої шкоди як майну парку, так і самим відвідувачам.

 Для осучаснення даного парку, на замовлення КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» виготовлено наступні проектно-кошторисні документації, а саме: «Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м.Тернополі» та «Капітальний ремонт частини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою та прилегла територія) з елементами благоустрою в м.Тернополі».

На території ландшафтного парку «Загребелля» знаходиться міський **парк «Здоров′я».** Територія виділена під парк «Здоров’я» складає 0,3761 га, з яких 0,29 га площі під деревами і кущами. За розміром площі даний об’єкт озеленення загального користування відноситься до категорії – сквери. Просторова композиція території замкнена і сформована на основі березового гаю та буково-грабового масиву. Виділяються функціональні зони: спортивна зона, дитяча зона, зона для барбекю і зона тихого відпочинку. У парку облаштовано доріжки, центральний вхід сформовано у вигляді дерев’яної арка біля якої встановлено кіоски. Дитяча зона складається з майданчика, спортивна зона – майданчик з вуличними тренажерами. Малі архітектурні форми мають виключно побутовий (урни для сміття, лавки для відпочинку, велопарковка) і спеціалізований характер (обладнання дитячого та спортивного майданчиків). Дорожньо-стежкова система створена для прогулянкового відпочинку мешканців сусідніх житлових районів та пацієнтів лікарні № 3. Покриття доріжок зроблено з бруківки. Прокладені вело доріжки. Є паркове освітлення.

**«Загребелля»** – регіональний ландшафтний парк. Оголошений рішенням Тернопільської обласної ради від 18.03.1994 року «Про внесення змін і доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду і затвердження списку дикорослих рідкісних, реліктових, ендемічних рослин області, що підлягають особливій охороні з метою охорони та збереження цінних природних комплексів та об’єктів, створення умов для організованого відпочинку населення з дотриманням режиму охорони парку. Розташований в межах вулиць Львівської та Бережанської, лісових насаджень науково-дослідного виробничого господарства «Наука», розсадника відкритого акціонерного товариства «Зелене господарство», лісопарку «Кутківці» та лісопарку на березі Тернопільського ставу, лісового урочища «Пронятин» та Тернопільського ставу з намитою частиною і гребним каналом, пляжу та інших земель. Регіональний ландшафтний парк «Загребелля» організований без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів. Загальна площа парку 630,0 га. На даний момент парк «Загребелля» не знаходиться на обслуговуванні в КП «ОПКіВ», але він має для міста стратегічне значення, оскільки він є ключовим елементом локальної екологічної мережі. Надзвичайно важливе значення парк «Загребелля» відіграє у формуванні екологічної стратегії та екологічної політики не тільки міста, а й регіону. Парк охоплює усі найбільш збережені ділянки природних ландшафтів міста.

На основі попередньої програми в 2021р на території парку «Здоров’я» заплановано та передбачено кошти в бюджеті громади на влаштування громадського туалету.

**2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Парки є невід’ємною частиною Тернопільської міської територіальної громади та відіграють значну роль в озелененні територій, найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств населення. Озеленення парків у загальній міській системі благоустрою має велике значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на формування мікроклімату в територіальній громаді, бо діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря. Безліч видів декоративних рослин створюють широкі можливості для архітектурних композицій і планування у цілому.

Парки – це невід’ємна складова міського комплексу, що відноситься до зелених насаджень загального користування. У місті Тернополі на сьогоднішній день існує п’ять парків загальною площею 125,05га.

На сьогодні розвиток парків є одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування. Розвиток парків необхідно розглядати в контексті загального розвитку територіальної громади, містобудування, зеленого господарства, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.

Розробка Програми розвитку та утримання парків міста Тернополя на сьогодні зумовлена необхідністю на створення сприятливі умови для належного функціонування паркової системи територіальної громади, як осередків культурного дозвілля та розпочати поетапну розбудову і реконструкцію інфраструктури парків.

Програма спрямована на продовження діяльності щодо створення на території Парків сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля з метою надання відповідних високоякісних послуг мешканцям та гостям територіальної громади. Розвиток Парків повинен призвести до задоволення попиту у різних формах відпочинку – від спокійного відпочинку в парковому середовищі до активного, який передбачає застосування різноманітних споруд культурно-спортивного призначення, розважальних пристроїв, атракціонного обладнання, а також широкого спектра малих архітектурних форм. Сутність Парку полягає у створенні найбільш сприятливих умов для організації дозвілля, відпочинку дітей та юнаків, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану людини і навколишнього середовища.

В програмі заплановано ряд заходів на забезпечення доступності Парку для маломобільних груп населення, що є великою проблемою не лише для парків, а й для міста в цілому.

Проблемами в господарській діяльності парку є моральне та фізичне зношення атракціонів, катамаранів (водних велосипедів), що створює необхідність в придбанні нових матеріальних заходів для надання якісних послуг населенню та отриманню прибутку для комунального підприємства. В програмі запропоновані заходи на вирішення цих проблем.

Однією з проблем на розв’язання якої спрямована програма є забезпечення нормативної кількості зелених насаджень на одного жителя Тернопільської міської територіальної громади.

**3.Мета програми**

Метою Програми є охорона та збереження існуючих парків, утримання їх у здоровому стані, забезпечення належного обслуговування територій парків, збереження і оновлення зелених насаджень, розвиток відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків, забезпечення збалансованого розвитку природних територій, створення умов, для впровадження принципово нового порядку функціонування парків, ефективного використання рекреаційних ресурсів, виконання організаційних та технічних заходів, забезпечення ефективного використання коштів та належного задоволення потреб мешканців і гостей міста з врахуванням різноманітності соціальних груп.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.**

В ході реалізації даної Програми потрібно звернути увагу щодо виконання низки заходів на розвиток парків, що в свою чергу призведе до підвищення зацікавленості користуванням розважальними спорудами та закладами культури, які знаходяться на території Парків, а саме виконати роботи капітального характеру з метою покращення благоустрою Парків, які включають в себе заміну покриття доріжок фігурними елементами мощення, ремонт підпірних стінок, пішохідних мостів, влаштування зовнішнього освітлення, облаштування спеціалізованих майданчиків для вигулу собак та багато іншого.

Однак одною з ключових проблем також є збереження природного середовища до якої входять утримання та догляд за зеленими насадженнями на території Парків та утримання Тернопільського ставу. Для цього необхідно проводити висадження нових сучасних культур дерев, кущів, квітів, здійснювати роботи з очищення берегів та донних відкладів на Тернопільському ставі. Дані заходи необхідно проводити на постійній основі, так як Тернопільські парки є одними із найзеленіших парків України, а Тернопільський став є надзвичайною окрасою територіальної громади.

Окрім того зазначаємо, що також необхідно провести заміну морально застарілих атракціонів на сучасні. Вказані заходи в рази збільшать привабливість та відвідуваність парків і надасть можливість мешканцям територіальної громади та гостям проведення із задоволення проводити своє дозвілля.

Додатково інформуємо, що ряду заходів, які були включені в попередній Програмі переносяться в дану у зв’язку з необхідністю їх виконання. Виконати дані заходи в КП «ОПКіВ» не було змоги у зв’язку із відсутністю коштів.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024рік | Усього витрат |
| Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. | **59800,0** | **61500,0** | **58150,0** | **179450,0** |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |
|  Бюджет громад | **59800,0** | **61500,0** | **53150,0** | **174450,0** |
| Інші джерела | **0** | **0** | **5000,0** | **5000,0** |

**5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

 Основними завданнями Програми є: модернізації матеріально-технічної бази підприємства; збереження здоров`я відвідувачів парків; покращення туристичної привабливості; максимальне залучення коштів спонсорів та меценатів для створення інноваційних комплексів для дозвілля та відпочинку дітей; утримання благоустрою та належного санітарного стану парків; забезпечення умов для активного відпочинку; забезпечення безпеки, забезпечення доступності для маломобільних груп населення; покращення якості проведення спортивно-масових заходів, фестивалів та інших заходів, підвищення рівня задоволеності учасників таких заходів; забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів; забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон; зниження техногенного впливу на довкілля

**Результативними показниками реалізації програми:**

**Показник витрат** ( див. п. 6 ресурсне забезпечення виконання заходів програми на 2022-2024рр.).

**Показник продукту –** кількість користувачів роботами(послугами), виробленими в процесі виконання програми. Парки міста є загальнодоступною територією для усіх жителів громади (222 тис. осіб). Також користувачами роботами (послугами), з різною інтенсивністю та частотою, виробленими в процесі виконання програми стануть туристи, гості громади (орієнтовно 150 тис. осіб). Отже, показник продукту – це кількість користувачів, що складає 375 тис. осіб, зокрема 222 тис. жителів Тернопільської міської територіальної громади та 150 тис. гостей міста.

**Показник ефективності -** це співвідношення кількості виконаних робіт (наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі. В нашому випадку показником ефективності буде відношення суми витрачених коштів на 1 жителя на 1 рік.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2021(попередня програма) | 2022 рік | 2023 рік | 2024рік | 2022-2024 |
| Обсяг ресурсів на одного жителя громади ( грн./житель\*рік) | 505 | 160.2 | 176.9 | 171,7 | 508,8 |

Показники оцінки ефективності (основні результативні показники, які будуть досягнуті у ході виконання Програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник продукту | Інформація по рокахтис.грн. |  | Передбачено програмою на 2022-2024рр | В скільки разів збільшилось фінансування відповідно до попередньої програми (2019-2021рр) |
| 2022р | 2023р | 2024р | 2019-2021рр(попередня програма) |
| 1. |  Придбання зелених насаджень | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 123,5 | 550,0 | 4,5 |
| 2. | Інвентаризація дерев в парках | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | 4100,0 | - |
| 3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 900,0 | 200,0 | 250,0 | 387,7 | 1350,0 | 3,5 |
| 4. | Придбання нових атракціонів | 8150,0 | 150,0 | 6000,0 | 199,2 | 14300,0 | 72 |
| 5. | Капітальний ремонт доріжок на території парків м.Тернополя | 6350,0 | 6350,0 | 4750,0 | 3830,9 | 14750,0 | 3,9 |
| 6. | Капітальний ремонт підпірних стінок на території парків м.Тернополя | - | 2500,0 | 5500,0 | - | 8000,0 | - |
| 7. | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення на території парків м.Тернополя | 1200,0 | 2200,0 | 700,0 | 1837,2 | 4100,0 | 2,2 |

**Показник якості** відображає якість виконаних робіт (наданих послуг) та буде оцінюватися як технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт (наданих послуг) до проектно-кошторисних робіт.

**6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **I ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ** |
| 1. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парку | 1.1.Облаштування системи відеоспостереження  | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Встановлення 20 камер відеоспостереження |
| 2. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1. Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 150,0 | 150,0 | 200,0 | Закупівля 10 катамаранів |
| 2.2. Придбання нових атракціонів | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 12000,0 | - | - | Встановлення нового атракціону 1 одиниця (Американська гірка) |
| 2024 | Інші джерела | - | - | 5000,0 |
| 2.3.Облаштування зони барбекю | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 200,0 |  | Облаштування 2 зон для барбекю |
| 2.4.Облаштування кімнати матері і дитини в парках  | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  - | - | 650,0 | Облаштування кімнати матері і дитини |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків  | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 900,0 | 200,0 | 250,0 | Придбання автомобіля ГАЗель (1 одиниця);Придбання газонокосарок, мотокіс, тримерів, кущорізів, бензопил тощо та обладнання до них. |
| 3.2. Очищення, насичення рослинністю Тернопільського ставу  | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Розчистка від донних відкладів для покращення гідрологічного режим та санітарного стану окремих водосховища «Тернопільського ставу» в м.Тернополі. |
| 4. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків,забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 4.1. Благоустрій парків  | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 29000,0 | 31000,0 | 33000,0 | Забезпечення сталої та ефективної роботи парків міста |
| 5. | забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон | 5.1.Провести інвентаризацію дерев в парках спеціалізованою організацією | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | Забезпечення ефективного використання та збереження зелених насаджень парків за рахунок детального опису  |
| 5.2.Придбання зелених насаджень  | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Оновлення зеленої зони. Висадження саджанців по 50 шт. щорічно |
| **II.ПАРК ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в парку ім. Т. Шевченка з влаштуванням габіонів | 2023-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 1500,0 | 1500,0 | Наведення зовнішнього естетичного вигляду (310 м/п підпірної стінки, висоти 1,2 м) |
| 1.2. Капітальний ремонт – заміна покриття пірсу на відпочинковій зоні «Циганка» в м. Тернополі | 2023-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 400,0 | 400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населенняКапітальний ремонт 1 громадського простору |
| 1.3. Капітальний ремонт свердловини та фонтану в парку ім. Т.Шевченка м. Тернопіль | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | 1500,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населенняКапітальний ремонт 1 фонтану |
| 1.4. Капітальний ремонт доріжки від пам’ятника С.Бандери до озера (поблизу громадського туалету, літньої естради) | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1500,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населенняКапітальний ремонт доріжки |
|  |  | 1.5. Заміна лавок та влаштування покриття під лавками навколо фонтану | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 150,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.6.Капітальний ремонт доріжок: - від Літньої естради до озера попри кафе- від кафе до більярдної | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1000,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.7.Капітальний ремонт перехресних доріг поблизу центральної алеї та каналу | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 500,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.8.Капітальний ремонт пішохідної доріжки від фонтану до острова «Чайка» | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 400,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.9. Капітальний ремонт пішохідної алеї навколо Літньої естради | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | 1000,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.10. Капітальний ремонт покриття на острові «Чайка» | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 2000,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.11. Оновлення зелених насаджень на острові «Чайка»  | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 | - | - | Оновлення зеленої зони. Висадження декоративних дерев та кущів. |
| 1.12. Ремонт покриття мосту до острова «Чайка»  | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення та покращення благоустрою території парку |
| 1.13. Влаштування атракціонної зони на острові «Чайка»  | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | 800,0 | Забезпечення комфортного відпочинку та розваг населення  |
| 1.14. Капітальний ремонт підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль»  | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 1000,0 | 1000,0 | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку населення та покращення естетичного вигляду підпірної стінки |
| **III. СТАРИЙ ПАРК** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 7500,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку дітей |
| 1.2. Капітальний ремонт частини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою та прилегла територія) з елементами благоустрою в м. Тернопіль | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1500,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населенняБлагоустрій території парку  |
| 1.3. Реконструкція Старого парку  | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населенняОновлення та благоустрій території парку |
| 2. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів | 2.1 Капітальний ремонт освітлення Старого парку  | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 400,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення (освітлення 800 м/п паркових доріжок) |
| **IV.ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» (Горіхова алея, Липова Алея) | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 700,0 | 800,0 | 700,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення (освітлення паркових доріжок) |
| 1.2. Капітальний ремонт пішохідних зон парку «Національного відродження» (Горіхова алея, Липова алея, від фонтану до Проспекту Злуки, від Співочого поля до міні-футбольного майданчика) | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 1500,0 | 1500,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок: -від фонтану до проспекту Злуки(3500 м.кв);-від Співочого поля до міні-футбольного майданчика(1488 м.кв.);-від центральної алеї до шлагбаума (440 м.кв.);-алеї «Горіхова» та «Липова» 1980 м.кв. |
| 1.3. Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку «Національного відродження» в м. Тернополі | 2022-2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1000,0 | 500,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.4. Облаштування входів і в’їздів в парк відповідними засобами організації дорожнього руху та пішохідного руху. | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 | - | - | Забезпечення влаштування дорожніх знаків для безпеки мешканців. |
| 1.5. Капітальний ремонт алеї «Кам’яна» з встановленням лавочок | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1200,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку |
| 1.6. Капітальний ремонт алеї «Над яром» з встановленням лавочок | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 1300,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку |
| 1.7. Влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 800,0 | - | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення на території парку |
|  |  | 1.8. Встановлення майданчика для скейтбордів | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 3000,0 | - | Для забезпечення проведення дозвілля на території парку |
|  |  | 1.9. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 300,0 | - | - | Для відведення частини території парку щодо вигулу собак |
|  |  | 1.10. Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 300,0 | - | Для забезпечення проведення дитячого дозвілля на території парку |
|  |  | 1.11. Придбання атракціонів: Атракціон «Гідравліка» | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1000,0 |  |  | Встановлення нового атракціону |
| Атракціон «Вальс» | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 1500,0 |  | Встановлення нового атракціону |
| **V. ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»** |
| 1. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Топільче» :- в районі Козацького острова;- від будівлі «Нептун» до Центральної алеї. | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 600,0800,0 | - | - | Забезпечення освітлення паркових доріжок:- в районі Козацього острова;-від будівлі «Нептун» до Центральної алеї). |
| 1.2. Капітальний ремонт освітлення пішохідної доріжки від підвісного моста до Надставної церкви в парку «Топільче» в м.Тернополі | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | 300,0 | Забезпечення освітлення паркової доріжки від підвісного моста до Надставної церкви |
| 2. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Топільче»- від Центральної алеї до атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул.Живова | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1500,0 | 400,0 | 2000,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок,алей--від Центральної алеї до атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул. Живова. |
| 2.2.Капітальний ремонт мостових конструкцій | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 300,0 | 400,0 | 400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення;Ремонт 3-4 мостів |
| 2.3 Капітальний ремонт влаштування пішохідних доріжок в зоокутку в парку «Топільче» м.Тернополі | 2022-2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення з метою збільшення огляду тварин для відвідувачів |
| 2.4. Влаштування велодоріжок | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 50,0 | - | - | Нанесення горизонтальної розмітки для велодоріжок . Забезпечення безпечного руху відвідувачів |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1.Капітальний ремонт – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Топільче» | 2023 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | 2000,0 | - | Забезпечення комфортного відпочинку населення забезпечення доступності для мало мобільних груп населення. Облаштування 1 пандуса |
| 3.2. Капітальний ремонт освітлення біля джерела в парку «Топільче» | 2022 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 | - | - | Забезпечення освітлення 1 громадського простору |
| 3.4.Капітальний ремонт підпірних стінок входу в парк «Топільче» зі сторони Надставної церкви | 2024 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | 3000,0 | Капітальний ремонт підпірних стінок загальною протяжністю 60 м. |
| **Всього по програмі, тис. грн.** |
|  | **Бюджет громади** |  |  |  |  | **59800,0** | **61500,0** | **53150,0** | **174450,0** |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **0** | **0** | **5000,0** | **5000,0** |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **59800,0** | **61500,0** | **58150,0** | **179450,0** |