**Звіт керівника за 9 місяців 2021р.**

Основною діяльністю підприємства за 9 місяців 2021 р. було виконання робіт по розподілу та транспортуванню електроенергії по місту,обслуговування електрич­них мереж зовнішнього освітлення і святкової ілюмінації міста, ви­конання робіт по поточному ремонту електромереж , виконання робіт по обслуговуванню та поточному ремонту засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів), поточний ремонт турнікетного огородження та знаків, вико­нання робіт стороннім за­мовникам.

На балансі підприємства знаходиться 297,6 км освітлювальних ліній:з них 76,1 км повітряних і 221,5 км кабельних, а також 112 шаф управління И-710, 10 192 світлоточки, 53 світлофорних об’єктів ,11 одиниць рухомої техніки .

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 46 чоловік. На даний час на підприємстві працює 12 пенсіонерів та 4 інваліди.

Всього, за звітний період, обсяг виконаних робіт становить 25 197,8 тис грн. : - в т.ч. на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 9 958,7 тис грн.;

* новорічне утримання міста та демонтаж святкової ілюмінації – 50,4 тис грн.,

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання руху– 1 249,6 тис.грн;

- електроенергія для освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху ,системи антиобледеніння – 7 874,6 тис. грн;

- капітальний ремонт – 332,8 тис.грн.;

- інші види діяльності – 5 731,7 тис.грн.

За 9 місяців 2021 р підприємством укладено договора на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вуличного освітлення в: с.Городище, с.Носівці, вул.Проектна мікрорайону «Пронятин», бульвару Вишневецького (біля житлового будинку №9), вул.Овочева. Крім цього, укладено договора на виконання робіт по даних об’єктах. Виконано роботи по вул.Овочева, вул.Проектна мікрорайону «Пронятин», бульвару Вишневецького (біля житлового будинку №9) в м.Тернополі.

Для сторонніх замовників за 9 місяців 2021 р виконано ремонтні роботи:

- по пошкодженому світильнику внаслідок ДТП по вул 15 Квітня (Збаразьке кільце),

- по поточному ремонту світлофорних об’єктів : с.Гаї Шевченківські – ТРЦ «Подоляни» в м.Тернополі та с.Озерна, Зборівського р-ну ,

- по поточному ремонту пошкоджених колесовідбійних та перильних огорож внаслідок ДТП по вул.Руська – СШ №6 в м.Тернополі,

- по поточному ремонту пошкоджених колесовідбійних та перильних огорож внаслідок ДТП по вул. Князя Острозького,18 ,

- по поточному ремонту пошкоджених колесовідбійних та перильних огорож внаслідок ДТП по вул. генерала М.Тарнавського,

- по відновленню турнікетного огородження по вул.Львівська, вул.Бережанська, вул.Монастирського, вул.Руська в м.Тернополі.

При виконанні робіт по утриманню, поточному та капітальному ремонту встановлено нових 14 шт. світлодіодних світильників, замінено 290 шт. світильників з лампами (ДРЛ) на нові енергозберігаючі та 922 шт. ламп. Потужність освітлювальних приладів при цьому зменшилась.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 місяців 2021р** | **К-ть світильників шт.** | | **Потужність до заміни, кВт** | **Потужність після заміни, кВт** | **Економія** | **Термін служби ламп, год** | |
| **до заміни** | **після заміни** |
| **замінено** | **встановлено нові** |
| Сторонні роботи | - | - | - | - | - | 10000 | 18000 |
| Поточний ремон | 268 | - | 29,35 | 13,025 | -16,325 | 10000 | 18000 |
| Кап.ремонт | 22 | 14 | 2,2 | 1,27 | -0,93 | 10000 | 18000 |
| **Всього:** | **158** | | **31,55** | **14,295** | **-17,255** | **10000** | **18000** |

Дохід підприємства за виключенням ПДВ за 9 місяців 2021 р становить 20 998,1 тис грн.

Витрати підприємства на виконання робіт за 9 місяців 2021 р становлять 20 980,4 тис грн.

В результаті діяльності за 9 місяців 2021 р підприємство отримало прибуток – 17,7 тис. грн.

Підприємство, має дебіторську заборгованість в сумі 380,8 тис.грн та кредиторську заборгованість в сумі 1 745,5 тис.грн.