**Перелік проектів Громадського бюджету станом на 01.10.2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва проєкту** | **Кошти, необхідні на реалізацію проєкту****(грн.)** | **Виділено з бюджету громади,****(грн.)** | **Використано коштів** **станом на 01.10.2022** **(грн.)** | **Стан реалізації** | **Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту** | **Відповідальні структурні підрозділи** |
|  |  **Великі проекти** |  |  |
| 1 | [Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській](https://budget.e-dem.ua/%22%20%5Cl%20%22/6110100000/project/19243?&compid=2452) | 2 000 000 | 2 000 000 | 43781,0 | Виготовлено ПКД. Проведено процедуру закупівлі. Укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт. | грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Сучасний освітній простір ТЗОШ №23  | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Мій світ починається тут(лікарня №2) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  |
| 4 | Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені І.Блажкевич»  | 1 988 000 | 1 988 000 | 0 | Замовлено ПКД | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості (ТЗОШ №16) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки  |
| 6 | Райленд – оаза краси та відпочинку (ТЗОШ №11) | 1 863 588 | 1 863 588 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| **Всього по великих проектах** | **11 851 588** | **11 851 588** | **43781,0** |  |  |
|  | **Малі проекти** |
| 1 | Спортивна родина – спортивна сім’я (ТЗОШ №16) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечна дорога до спорту (біля ТЗОШ №19, 20) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Оздоровчо-спортивний осередок на Юності(Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 4 | Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ 17 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Квітуча школа – квітуче місто(ТЗОШ №3) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 6 | [Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України.](https://budget.e-dem.ua/#/6110100000/project/19460?&compid=2452) (Тернопільська українська гімназія ім.І.Франка) | 500 000 | 500 000 |  |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 7 | Медіастудія «StudLab»(Галицький коледж) | 500 000 | 500 000 | 0 | Торги відмінено. | грудень | Управління освіти та науки |
| 8 | Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 9 | Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи "Ерудит"  | 500 000 | 500 000 | 14277,0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Управління освіти та науки |
| 10 | Клас просто неба (Технічний ліцей) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| **Всього по малих проектах** | **5 000 000** | **5 000 000** | **14277,0** |  |
| **Разом по 16 проектах**  | **16 851 588** | **16 851 588** | **58058,0** |  |