**Перелік проектів Громадського бюджету станом на 01.10.2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва проєкту** | **Кошти, необхідні на реалізацію проєкту**  **(грн.)** | **Виділено з бюджету громади,**  **(грн.)** | **Використано коштів**  **станом на 01.10.2022**  **(грн.)** | **Стан реалізації** | **Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту** | **Відповідальні структурні підрозділи** | |
|  | **Великі проекти** | | | | |  |  |
| 1 | [Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській](https://budget.e-dem.ua/" \l "/6110100000/project/19243?&compid=2452) | 2 000 000 | 2 000 000 | 43781,0 | Виготовлено ПКД. Проведено процедуру закупівлі. Укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт. | грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Сучасний освітній простір ТЗОШ №23 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Мій світ починається тут  (лікарня №2) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 4 | Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені І.Блажкевич» | 1 988 000 | 1 988 000 | 0 | Замовлено ПКД | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості (ТЗОШ №16) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 6 | Райленд – оаза краси та відпочинку (ТЗОШ №11) | 1 863 588 | 1 863 588 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| **Всього по великих проектах** | | **11 851 588** | **11 851 588** | **43781,0** |  | |  |
|  | **Малі проекти** | | | | | | |
| 1 | Спортивна родина – спортивна сім’я (ТЗОШ №16) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечна дорога до спорту  (біля ТЗОШ №19, 20) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Оздоровчо-спортивний осередок на Юності  (Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 4 | Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ 17 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Квітуча школа – квітуче місто  (ТЗОШ №3) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 6 | [Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України.](https://budget.e-dem.ua/#/6110100000/project/19460?&compid=2452)  (Тернопільська українська гімназія ім.І.Франка) | 500 000 | 500 000 |  |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 7 | Медіастудія «StudLab»  (Галицький коледж) | 500 000 | 500 000 | 0 | Торги відмінено. | грудень | Управління освіти та науки |
| 8 | Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 9 | Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи "Ерудит" | 500 000 | 500 000 | 14277,0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Управління освіти та науки |
| 10 | Клас просто неба  (Технічний ліцей) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| **Всього по малих проектах** | | **5 000 000** | **5 000 000** | **14277,0** |  | | |
| **Разом по 16 проектах** | | **16 851 588** | **16 851 588** | **58058,0** |  | | |